PLAN DZIAŁAŃ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU:

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2025-2029 R.

| Lp. | Obszar działań | Zadania realizowane w ramach obszaru działań | Osoba odpowiedzialna za realizację działania | Termin realizacji* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostosowanie architektoniczne. | 1. Oznakowanie drzwi wejściowych tabliczką informującą o możliwości wejścia do budynku Stacji z psem asystującym. 2. Zakup i umieszczenie tabliczki w języku Braille'a z telefonem kontaktowym przy dzwonku do drzwi wejściowych. 3. Zakup i umieszczenie przed schodami wewnątrz budynku, Płytki Brajl, stanowiącej rodzaj oznakowania poziomego ułatwiającą poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym oraz oznakowanie stopni taśmą kontrastową. | Koordynator ds. Dostępności | 1. WYKONANO 1 kw. 2024 r. 2. WYKONANO – zakupiono 4 kw. 2024 r., umieszczono 1 kw. 2025 3. WYKONANO 1 kw. 2023 |
| 2. | Dostosowanie informacyjno-komunikacyjne. | 1. Zakup i instalacja pętli indukcyjnej. 2. Oznakowanie drzwi wejściowych tabliczką informującą o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej przez osoby słabosłyszące. 3. Zamówienie i umieszczenie na stronie internetowej filmu w polskim języku migowym informującym o zakresie naszej działalności oraz samych kontaktowych. | Koordynator ds. Dostępności/ Specjalista/ Informatyk | 1. WYKONANO 4 kw. 2023 2. WYKONANO 4 kw. 2023 3. WYKONANO – zakupiono 4 kw. 2022, 1 kw. 2023 umieszczono |
| 3. | Dostosowanie cyfrowe. | 1. Cykliczne przeprowadzanie przeglądu strony internetowej pod względem korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. Dostępności/ Informatyk | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco). |
| 4. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | 1. Przegląd strony internetowej Stacji. 2. Aktualizacja deklaracji. 3. Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE w Gostyniu. 4. Zamieszczenie deklaracji na stronie BIP. | Koordynator ds. Dostępności, Specjalista/Informatyk | Do 31 marca każdego roku |
| 5. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 1. Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. 2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PSSE w Gostyniu. | Koordynator ds. Dostępności | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco). |

| 6. | Szkolenia pracowników Stacji z zakresu wiedzy o potrzebach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, komunikacji oraz z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | - Przeprowadzenie szkoleń informujących i przypominających o odpowiedzialności wszystkich pracowników za poprawę dostępności w Ministerstwie Sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami, we wszystkich obszarach dostępności: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym). | Koordynator ds. Dostępności | Realizacja zadania w całym okresie trwania Planu (na bieżąco). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Przegląd i aktualizacja Planu Działania | 1. Weryfikacja stanu wykonania zaplanowanych zadań. 2. Uwzględnienie i zamieszczenie w Planie działania nowych zadań w zależności od potrzeb i okoliczności. | Koordynator ds. Dostępności | Do 31 marca każdego roku |
| 8. | Opracowanie drugiego raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 1. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu ze wszystkich komórek organizacyjnych. 2. Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 3. Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE w Gostyniu. 4. Przekazanie raportu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego) oraz zamieszczenie raportu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. | Koordynator ds. Dostępności | Do 31 marca 2029r. (co 4 lata) |

*Realizacja planowanych działań zależna będzie od możliwości pozyskania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

M.D.