WPN.261.7.2024.EK                                                     Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Szachownica w Krównikach” – koszenie.

- PODSTAWA WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ

Zarządzenie nr 5/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Szachownica w Krównikach”.

- TERMINY REALIZACJI ZABIEGÓW OCHRONY CZYNNEJ

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w następującym terminie:

Od dnia podpisania umowy do dnia 8 listopada 2024 r.

- TEREN OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej na działkach
o nr ewidencyjnych: 420, 422, 425/1, 425/2, 429/1, 429/2, 430, 433 znajdujących
się w miejscowości Krówniki w gminie Przemyśl.

Łączny obszar objęty pracami wynosi: 5,76 ha, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Mapa - Szachownica w Krównikach.

Zarządcy terenów wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni wchodzącej w zakres niniejszego zamówienia.

- ZAKRES PRAC

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Szachownica w Krównikach” – koszenie:

- Wykonawca zobowiązuje się do mechanicznego wykoszenia roślinności zielnej
z terenu objętego zamówieniem;

- zaleca się wykonanie koszenia z zachowaniem zasady koszenia od środka
na zewnątrz działki;

- po przeprowadzonym wykaszaniu Wykonawca usunie powstałą biomasę i wywiezie ją z terenu rezerwatu;

- wywieziona biomasa może zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.

- Sprzęt niezbędny do wykonania działań ochrony czynnej zostanie zabezpieczony przez Wykonawcę.

- Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.

- O terminach realizacji prac terenowych Wykonawca powiadomi pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiającego w terminie 3 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku zmiany terminu prac terenowych Wykonawca jest zobowiązany skutecznie powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie/e-mailowo informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, żądania stosownych wyjaśnień, 
w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić
do zniszczenia siedlisk przyrodniczych poprzez stworzenie głębokich kolein
po przejeździe zestawu rolniczego.

- Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn
i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi. Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, 
a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Mapa przedstawiająca powierzchnie przewidziane do działań ochrony czynnej stanowi załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.