UMOWA nr MT.2372.08.2025

Zawarta dnia ……………….. 2025 roku w Legnicy,  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

ul. Witelona 2, 59-220 Legnica

reprezentowanym przez

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.).

§1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa i montaż bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 przy KM PSP w Legnicy”. Roboty  zostaną wykonane  zgodnie ze złożoną ofertą przez firmę ………………. oraz przepisami prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2025.418 ze zm.), bhp, ppoż.

- Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych  polegających m.in. na:

-	dostawie i montażu 8 bram garażowych o parametrach zgodnych z OPZ ( załącznik nr 4)

3.	W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- Niniejsza umowa,

- Oferta Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w ofercie, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w ofercie w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 i  6 muszą być każdorazowo wprowadzone w formie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony umowy.

- Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r., o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021.1213 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

- Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych montowanych materiałów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować  teren, na którym prowadzone były roboty budowlane  i przekazać go Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił, się co do prawidłowości i kompletności przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

§2 Termin realizacji

  - Termin rozpoczęcia zadania nastąpi w ciągu 2 dni od podpisania umowy.

  - Termin zakończenia zadania oraz przekazania dokumentacji powykonawczej ustala się                                   do 20 listopada 2025.

§3 Wartość przedmiotu umowy

- Strony ustalają na podstawie oferty z dnia ……….. roku, że wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto ………

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4 Zapłata wynagrodzenia

- Rozliczenie należności za wykonane roboty budowlane nastąpi całościowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedstawieniu protokołu odbiorczego prac budowlanych.

- Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić na: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,                                   ul. Witelona 2, 59-220 Legnica, NIP: 691-203-18-78.

- Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§5 Zobowiązania stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożona ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2025.647 ze zm.),

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

a)	deklaracje właściwości użytkowych,

b)	certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

c)	aprobaty techniczne,

d)	certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

e)	atesty;

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy i wykonanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając porządku oraz zasad współżycia społecznego,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy,

- wyposażenie pracowników w odzież roboczą, kaski zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru,

- terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, czy w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

- przekazanie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy dokumentacji technicznej,

- odbiór przedmiotu umowy.

§6 Odbiory

- Zamawiający dopuszcza tylko całościowy odbiór prac.

- Strony postanawiają  że przedmiotem odbioru końcowego będzie całkowity przedmiot umowy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca winien dołączyć niezbędne dokumenty związane z wykonywanymi robotami  tj. w szczególności:

- Protokół zdawczo – odbiorczy prac budowlanych,

§7 Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Wykonawcy :

2.	Ze strony Zamawiającego do koordynacji prac wyznaczony jest:

§8 Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….  miesiące gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Okres rękojmi wynosi 2 lat.

- Termin gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, 
w innym uzgodnionym przez strony terminie. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie e-mail na adres: …………………………………………………..

- Wykonawca winien na własny koszt naprawić wszelkie wady. Okres gwarancji danej części robót rozpoczyna się od nowa w dacie kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa danej części robót dotkniętych wymianą lub naprawą.

- Strony ustalają, że gwarancja obejmuje efekt wszelkich robót jak również zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 5

§9 Podwykonawcy

- Zamawiający nie dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

§10 Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca, w wysokości  10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

§11 Zmiany w umowie

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 454 i 455 uPzp.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy:

- dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonany przedmiot umowy do 30 dni – w przypadku, gdy nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do 30 dni – w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, ze względu na:

-	konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

-	konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

- potrzeby rezygnacji z wykonania części umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części umowy, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mniejszy niż 90%.

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- udziału  podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty,

- zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

- zmiany zakresu podwykonawstwa,

- zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań terenowych 
i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować  zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami archeologicznymi lub terenowymi,

- zmiany ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mniejszy niż 90%.

- innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych.

- Okoliczności przewidziane powyżej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

§14 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§15 Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

- O ile w umowie jest mowa o dniach, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U.2025.296).

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia ze zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa Wykonawcy oraz uzyskane w toku badania oferty wyjaśnienia od Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	      WYKONAWCA: