Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

OPISU ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Automatyzacja i optymalizacja procesu egzekucji administracyjnej w KAS - System JSP Egzekucja Plus w ramach Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP Egzekucja Plus) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Finansów i Gospodarki Minister Finansów i Gospodarki kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997). Załącznik do tego rozporządzenia określa organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, tj. m.in.: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych. |  |  |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów |  |  |
| Partnerzy |  |  |  |
| Źródło finansowania | 1. rezerwa celowa cz. 83 poz. 98 (UE), poz. 8 (BP) 2. środki programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z UE Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. W przypadku nie uzyskania dofinansowania, wydatki na realizację projektu będą ponoszone ze środków i w wysokości zgłoszonej do rezerwy celowej budżetu państwa |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 38 948 942,13 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | styczeń 2027 r. - marzec 2028 r. |  |  |
| Osoba kontaktowa | Karolina Łuszczak | karolina.luszczak@mf.gov.pl | 539 – 023 - 712 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

<<maksymalnie 2000 znaków>>

## Identyfikacja problemu i potrzeb

Krajowa Administracja Skarbowa nie posiada centralnego systemu wspierającego procesy egzekucji w tym wspierającego współpracę międzynarodową w ramach wzajemnych procedur dochodzenia należności państw członkowskich Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw trzecich, wymiany informacji oraz udzielania pomocy administracjom tych państw w powiadomieniach.

Funkcjonujący w KAS system – EGAPOLTAX wspierający procesy egzekucji został wytworzony na przełomie lat 1999-2000. System ten składa się z 366 baz lokalnych, oparty jest na  przestarzałych rozwiązaniach technologicznych i nie spełnia aktualnych wymagań technicznych i prawnych.

Czynności egzekucyjne powinny być wykonywane automatycznie przez system lub z jego wsparciem, a akta postępowań egzekucyjnych powinny być prowadzone elektronicznie, a nie jak obecnie jedynie w formie papierowej.

W ramach uruchamianego projektu typu „back office” planuje się udostepnienie nowego centralnego Systemu JSP Egzekucja. Budowa nowego, centralnego systemu wspierającego pracę komórek egzekucji administracyjnej pozwoli na pełną cyfryzację procesu egzekucji administracyjnej, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracy pracowników organów egzekucyjnych i poprawę ekonomiki prowadzonych postępowań. Umożliwi również rzetelne wykonywanie sprawozdań i analiz,  prowadzenie skutecznego nadzoru nad procesem egzekucji administracyjnej i jego standaryzację. System ułatwi kontakt obywateli z organami egzekucyjnymi, poprzez stworzenie informatycznych kanałów komunikacji.

W ramach projektu zostanie też uruchomiona Aplikacja Mobilny Poborca II która m.in. wesprze pracowników w terenie, dostarczy aktualną informację o stanie należności zobowiązanych, pozwoli na odnotowanie pobrania gotówki lub dokonanie płatności bezgotówkowej. Informacje o czynnościach dokonanych w terenie będą odnotowywane w Systemie JSP Egzekucja.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Pracownicy KAS komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych | - brak standaryzacji procesu egzekucji administracyjnej - Utrudniony nadzór - Utrudniona sprawozdawczość i analityka Brak możliwości: - prowadzenia elektronicznych akt postępowania egzekucyjnego (brak repozytorium dokumentów elektronicznych, w tym obsługi dokumentów masowych) - automatycznego uzyskiwania informacji o składnikach majątku zobowiązanego - automatycznego dokonywania zajęć składników majątku zobowiązanego - automatycznego aktualizowania stanu dochodzonych należności – uwzględniając aktualizacje wierzyciela oraz kwoty uzyskane i rozliczone przez inne organy egzekucyjne (rekwizycja, dalsze tytuły wykonawcze, zobowiązani solidarni) - dokonywania wszystkich czynności w systemie – obsługa egzekucji z nieruchomości, obsługa Tymczasowego Zajęcia Ruchomości(TZR) (również przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej), postępowań zabezpieczających, w tym również na wniosek prokuratora i sądu - obsługi majątkowej represji karnej - wsparcia w tworzeniu służby dla pracownika terenowego - ewidencjonowania czynności wykonywanych w terenie bezpośrednio w systemie - automatyzacji czynności i procesów wykonywanych manualnie–uwolnienie potencjału pracowników pozwoli na skierowanie ich do innych zadań np. analizy stanu prowadzonych postępowań - automatyzacji rozliczeń uzyskanych kwot - automatyzacji powiązań pomiędzy postępowaniami zabezpieczającymi i egzekucyjnymi - wsparcia prowadzenia orzecznictwa egzekucyjnego w obu instancjach - przekazania sprawy do prowadzenia innemu organowi egzekucyjnemu bez konieczności ponownego ewidencjonowania czynności i zdarzeń - obsługi dłużników zajętej wierzytelności (brak automatycznej kontroli stopnia realizacji przez dłużników zajętej wierzytelności spoczywających na nich obowiązków, typowania do kontroli, wsparcia w zakresie orzekania o ich odpowiedzialności za nieprzekazane kwoty oraz przymusowego dochodzenia od nich należności) | 3.800 |
| Wierzyciele publicznoprawni i ich organy obsługujące | - utrudniona wielokanałowa komunikacja z organami egzekucyjnymi - utrudnione elektroniczne przekazywane aktualizacji stanu dochodzonych należności Brak możliwości: - automatycznego uzyskiwania informacji o stanie prowadzonych na rzecz wierzyciela postępowań egzekucyjnych na każde żądanie, bez udziału pracowników organów egzekucyjnych (komunikacja system-system) - elektronicznego składania środków zaskarżenia na przygotowanych wzorach | 11.100 |
| Wierzyciele prywatnoprawni | - utrudniona wielokanałowa komunikacja z organami egzekucyjnymi - utrudnione elektroniczne przekazywane aktualizacji stanu dochodzonych należności Brak możliwości: - elektronicznego składania środków zaskarżenia na przygotowanych wzorach | 11.000 |
| Dłużnicy zajętych wierzytelności | - brak możliwości obsługi otrzymanych zajęć wierzytelności i praw majątkowych za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem organu egzekucyjnego w tym: - elektronicznego złożenia predefiniowanego oświadczenia według udostępnionego wzoru - dokonania płatności bezgotówkowej - uzyskania dokładnej wysokości zajętych wierzytelności według stanu na zadany, konkretny dzień | 350.000 |
| Zobowiązani | Brak możliwości: - automatycznego uzyskania informacji, wywoływanej na każde żądanie w zakresie stanu prowadzonych wobec zobowiązanych postępowań egzekucyjnych (wskazanie danych kontaktowych organów egzekucyjnych wraz z pracownikami, którym przydzielono sprawę danego zobowiązanego do realizacji, tytułów wykonawczych, wierzycieli, stanu dochodzonych należności, dokonanych czynności, rozliczonych kwot, etc.) - bezgotówkowego uregulowania dochodzonych należności - elektronicznego składania środków zaskarżenia na przygotowanych wzorach dokumentów | 1.500.000 |
| Inne organy egzekucyjne: JST, organy zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, ZUS, KRUS | - brak automatycznej obsługi zbiegów egzekucyjnych - utrudniona automatyczna wymiana informacji pomiędzy organami egzekucyjnymi - brak możliwości automatycznego rozliczania uzyskanych kwot | 2.300 |
| Biuro Wymiany Informacji Podatkowych | - brak możliwości automatyzacji procesu przekazywania JTW i ZTW - brak możliwości automatyzacji procesu udzielania pomocy w dochodzeniu należności - konieczność angażowania kilku organów i wielu pracowników do realizacji wniosków w sprawie dzielenia informacji | 1 |
| Pracownicy KAS komórek nadzoru, orzecznictwa i współpracy międzynarodowej oraz kontroli wewnętrznej w izbach administracji skarbowej, funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz pracownicy komórek kontroli urzędu celno-skarbowego dokonujący TZR oraz pracownicy Szefa KAS Ministerstwa Finansów | - brak standaryzacji procesu egzekucji administracyjnej - utrudniony nadzór - utrudniona sprawozdawczość i analityka Brak możliwości: - prowadzenia elektronicznych akt postępowania egzekucyjnego (brak repozytorium dokumentów elektronicznych, w tym obsługi dokumentów masowych) - dokonywania wszystkich czynności w systemie – obsługa egzekucji z nieruchomości, obsługa Tymczasowego Zajęcia Ruchomości(TZR) (również przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej) - automatyzacji czynności i procesów wykonywanych manualnie–uwolnienie potencjału pracowników pozwoli na skierowanie ich do innych zadań np. analizy stanu prowadzonych postępowań - wsparcia prowadzenia orzecznictwa egzekucyjnego w obu instancjach | 1.200 |

## Opis stanu obecnego

EGAPOLTAX posiada przestarzałą technologię, braki funkcjonalne, nie jest systemem centralnym, składa się z 366 baz lokalnych. Uniemożliwia m.in. automatyczne rozliczanie kwot zgodnie z obowiązującym prawem, obsługę procesu egzekucji, nie wspiera procesu udzielania pomocy w ramach współpracy międzynarodowej w dochodzeniu i zabezpieczaniu należności państw członkowskich UE  i EOG oraz państw trzecich. Użytkownicy EGAPOLTAX wykonują szereg czynności manualnych – również poza systemem, które powinny być wykonywane automatycznie przez system lub z jego wsparciem. EGAPOLTAX uniemożliwia wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami egzekucyjnymi. Tytuły wykonawcze, zaległości nimi objęte i dokonane na ich podstawie czynności są ewidencjonowane wielokrotnie. Wystawienie zlecenia rekwizycyjnego związane jest z koniecznością kopiowania dokumentów i zapisów systemowych w kolejnych organach egzekucyjnych.

Technologia EGAPOLTAX uniemożliwia bezpośrednie połączenie z zewnętrznymi bazami danych, wykorzystania mechanizmów WebServices oraz import i eksport danych w formacie plików xml. Implikuje to konieczność wytwarzania szeregu zewnętrznych aplikacji, które umożliwiają komunikację w zakresie przenoszenia danych. Stan ten powoduje problemy z utrzymaniem systemów lokalnych i zarządzanie zmianami.

EGAPOLTAX (366 baz) uniemożliwia wdrożenie jednolitego sposobu zarządzania egzekucją, przeprowadzenie wiarygodnych i miarodajnych analiz, standaryzację działań komórek egzekucyjnych.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Wymiar: 2. Państwo Obszar: 2.2 Cyfryzacja procesów administracyjnych i postępowań sądowych Cel 2.2.1: Procesy back-office w administracji publicznej są prowadzone cyfrowo Działanie: lit. b Automatyzacja i optymalizacja wykonywania procesów administracyjnych, z wykorzystaniem referencyjnych procesów z Katalogu Procesów Administracyjnych, danych pozyskiwanych przez API z publicznych systemów teleinformatycznych oraz rozwiązań sztucznej inteligencji - przy zachowaniu nadzoru i możliwości interwencji przez człowieka. Głównym celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług poprzez budowę nowego, centralnego systemu typu „back office”, wspomagającego prowadzenie procesów egzekucyjnych w ramach założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt JSP Egzekucja Plus obejmuje m.in.: a) Budowę nowoczesnego, wydajnego systemu służącego do obsługi procesów egzekucyjnych - system JSP Egzekucja, który wesprze pracę komórek egzekucji administracyjnej poprzez automatyzowanie procesów związanych z wyszukiwaniem majątku zobowiązanych i stosowaniem środków zabezpieczających i egzekucyjnych. Umożliwi również rzetelne wykonywanie sprawozdań i analiz, prowadzenie skutecznego nadzoru nad procesem egzekucji administracyjnej i jego standaryzację. System ułatwi kontakt obywateli z organami egzekucyjnymi, poprzez stworzenie informatycznych kanałów komunikacji. b) Budowę nowoczesnej aplikacji wspierającej obsługę procesów egzekucyjnych w terenie - aplikacja mobilna Mobilny Poborca II pozwoli na obsługę czynności pracowników podejmujących działania w ramach egzekucji w terenie. Umożliwi ewidencjonowanie czynności wykonywanych w terenie. Aplikacja Mobilny Poborca II m.in. wesprze pracowników w terenie, dostarczy aktualną informację o stanie należności zobowiązanych, pozwoli na odnotowanie pobrania gotówki lub dokonanie płatności bezgotówkowej. Informacje o czynnościach dokonanych w terenie zostaną automatycznie odnotowywane w Systemie JSP Egzekucja. Projekt przyczyni się do skrócenia czasu pozyskiwania danych poprzez przejście z papierowego sposobu prowadzenia akt postępowania egzekucyjnego na akta elektroniczne. Projekt wzmacnia suwerenność cyfrową państwa poprzez zwiększenie kontroli nad danymi i procesami ich przetwarzania, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ograniczenie uzależnienia od pojedynczych dostawców technologii. Projekt wykorzystuje otwarte i interoperacyjne standardy, co ułatwia integrację z innymi systemami oraz umożliwia migrację danych i usług pomiędzy środowiskami technologicznymi. Zastosowana architektura wspiera niezależność od dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dokumentacja i rozwiązania wdrożeniowe zapewniają administracji publicznej zdolność do samodzielnego utrzymania, rozwoju i dalszej eksploatacji kluczowych usług cyfrowych. Projekt zapewni ochronę informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych eksploatowanych w Ministerstwa Finansów i jednostkach organizacyjnych Resortu Finansów poprzez stosowanie zapisów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Resortu Finansów. Polityka ta zawiera podział odpowiedzialności między Ministrem Finansów (będącym m.in. administratorem danych) oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów. W celu zweryfikowania zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa systemu. W ramach audytu zostaną wykonane testy bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne, testy na podatność z zewnątrz - Internet, jak i z wewnątrz sieci WAN. Ministerstwo Finansów przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych i system, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia obejmującego warstwy organizacyjną, procesów i techniczną, dąży do stworzenia systemu, który jest nie tylko funkcjonalny i wydajny, ale także bezpieczny i odporny na potencjalne zagrożenia. Implementacja tych środków bezpieczeństwa zapewni ochronę integralności, poufności i dostępności danych, a także całego systemu. Ministerstwo Finansów wykorzysta otwarte i rozpowszechnione rozwiązania technologiczne w systemach wytwarzanych w ramach projektu JSP Egzekucja Plus, co gwarantuje uniknięcie vendor lockingu oraz zapewni neutralność technologiczną rozwiązania. Planowane jest wykorzystanie szeroko używanych nowoczesnych języków programowania/frameworków jak Java, Angular, Power BI, Spring. Wytwarzana dokumentacja będzie spełniała ogólnie przyjęte standardy dokumentowania złożonych systemów informatycznych co pozwoli na zapewnienie efektywnego działania systemu, jego dalszego rozwoju, osiągnięcia celu projektu oraz utrzymania jego trwałości. Ponadto, System rozwijany w ramach projektu będzie wykorzystywał rozwiązania oparte na otwartych specyfikacjach, a także otwarte oprogramowanie tj.: JSON, Swagger, K8s, ELK Stack. W ramach projektu planuje się wykorzystanie technologii typu open source w szerszym niż dotychczas zakresie. Projekt zakłada również wdrożenie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Każdy pracownik posiada dostęp tylko do tych funkcji aplikacji, do których został wyznaczony i które są mu niezbędne do świadczenia pracy i wykonywania obowiązków służbowych. Wszystkie akcje użytkowników w systemie są rejestrowane i przechowywane na potrzeby audytowe. Dane udostępniane za pośrednictwem API są ściśle kontrolowane, wszelkie zapytania logowane, a sam dostęp do API odbywa się po uwierzytelnieniu i autoryzacji klienta. W efekcie realizacji projektu następuje zwiększenie niezależności technologicznej państwa, poprawa bezpieczeństwa danych oraz ograniczenie ryzyk związanych z zależnością od zewnętrznych dostawców, co bezpośrednio wspiera budowę suwerenności cyfrowej administracji publicznej. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Niniejszy projekt wspiera realizację celów strategicznych Krajowej Administracji Skarbowej, a w szczególności celu 4.1. - Wzmocnienie potencjału organizacji oraz wpisuje się w działanie 4.1.6: Transformacja cyfrowa procesów poboru podatków, określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2024 r. w sprawie określenia Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028 (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 123). Projekt JSP Egzekucja Plus wspiera realizacje celów Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Cel Główny: Podniesienie poziomu odporności krajowych podmiotów przez zwiększenie poziomu ochrony informacji oraz zwiększenie zdolności do wykrywania i reagowania na zagrożenia, promowanie wiedzy i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym (w tym militarnym), prywatnym, a także wśród obywateli. Cel szczegółowy: 1 Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – Rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i odporności systemów informatycznych wykorzystywanych przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Kierunki interwencji: 1.1 Doskonalenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia efektywności krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienia ciągłości działania kluczowych usług publicznych oraz bezpiecznego przetwarzania i wymiany informacji w administracji publicznej. W zakresie bezpieczeństwa dostęp do danych w systemie został zaprojektowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i polityką bezpieczeństwa resortu finansów. Zastosowano szereg mechanizmów bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownicy uzyskają dostęp do systemu po wcześniejszym uwierzytelnieniu za pomocą AD. Dostęp do komputera oraz aplikacji, chroniony będzie silnym hasłem. Tylko na uprawnionych kodowanych nośnikach możliwe jest przetwarzanie informacji. Utylizacja nośników danych następuje zgodnie z polityką resortu finansów. Wszystkie zdarzenia przetwarzania są rejestrowane w systemie, w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. System zapewni mechanizmy umożliwiające przeprowadzenie audytu w zakresie przetwarzanych danych. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, planowane jest przeprowadzanie testów bezpieczeństwa systemu na każdym etapie, w którym zaistnieją przesłanki do ich przeprowadzenia w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia i trendy w cyberbezpieczeństwie, zapewniając tym samym elastyczność i możliwość dostosowania strategii bezpieczeństwa do aktualnych realiów projektu. Dobór technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w projekcie JSP Egzekucja Plus wynika z wymagań biznesowych, w szczególności oczekiwanego poziomu ciągłości działania i zapewnienia niezaprzeczalności zapisów. Wszelkie dane audytowe wytworzone w ramach produkcyjnego działania systemu są zapisywane w odpowiednim miejscu, a także backupowane. Realizacja projektu zwiększy odporność i ciągłość działania usług publicznych dzięki wykorzystaniu rozwiązań zapewniających wysoką dostępność systemu, tworzenie kopii zapasowych oraz procedury odtwarzania po awarii. Projekt zakłada interoperacyjność z istniejącymi systemami poprzez wykorzystanie standardowych interfejsów wymiany danych oraz rozwiązania oparte na otwartych specyfikacjach, a także otwarte oprogramowanie tj.: JSON, Swagger, K8s, ELK Stack. W ramach projektu planuje się wykorzystanie technologii typu open source w szerszym niż dotychczas zakresie. W ramach projektu przewidziano możliwość ponownego wykorzystania danych oraz ograniczenie ich wielokrotnego wprowadzania dzięki integracji z innymi systemami funkcjonującymi zarówno w KAS jak i w przestrzeni administracji publicznej. Dzięki temu system będzie zawierał kompletne i spójne dane podmiotu (skonsolidowane z różnych źródeł i systemów już funkcjonujących w poszczególnych obszarach merytorycznych i funkcjonalnych). Rozszerzenie warstwy integracyjnej, pozwoli na odstąpienie od konieczności przeglądania wielu źródeł danych i skrócenie czasu pozyskiwania informacji o składnikach majątku zobowiązanych oraz przebiegu postępowania egzekucyjnego/zabezpieczającego Rozwiązanie będzie zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym standardy (wewnętrzne i zewnętrzne) w zakresie tworzenia oprogramowania (np. resortowy Style Guide), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi ograniczeniami (np. standard WCAG), zapewniając równy dostęp do usług dla wszystkich użytkowników. Projekt wzmacnia również kontrolę nad danymi poprzez centralizację zarządzania informacją, zapewnienie odpowiednich uprawnień użytkowników oraz prowadzenie rejestru operacji wykonywanych w systemie. System będzie systemem centralnym przechowującym w jednym miejscu dane dotyczące wszystkich prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających przez skarbowe organy egzekucyjne. Wyeliminuje konieczność przenoszenia informacji pomiędzy różnymi systemami. System dostarczy kompleksowe i spójne informacje o zobowiązanym, dostępne dla użytkowników w jednym miejscu. Będzie stanowił źródło informacji o prowadzonych postępowaniach, również dla innych systemów w ramach JSP. Centralizacja uelastyczni struktury służb egzekucyjnych KAS. Zmniejszy ilość dokumentów papierowych na rzecz elektronizacji prowadzonych akt postępowań egzekucyjnych/zabezpieczających. Zapewni szybki i bezpieczny dostęp do informacji zarówno pracownikom organów egzekucyjnych ale również klientom zewnętrznym: wierzycielom, zobowiązanym czy dłużnikom zajętych wierzytelności. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Cel - 1 | Usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Udostępnienie usługi wspomagającej prowadzenie procesów egzekucyjnych w ramach założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | - Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028 tj.: Kierunek 4: Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań KAS Cel 4.1.: Wzmocnienie potencjału organizacji Działanie 4.1.6: Transformacja cyfrowa procesów poboru podatków - Strategia Cyfryzacji Państwa (kierunki rozwoju cyfrowego państwa w perspektywie do 2035 r.): Wymiar: 2. Państwo Obszar: 2.2 Cyfryzacja procesów administracyjnych i postępowań sądowych Cel 2.2.1: Procesy back-office w administracji publicznej są prowadzone cyfrowo. Działanie: lit. b Automatyzacja i optymalizacja wykonywania procesów administracyjnych, z wykorzystaniem referencyjnych procesów z Katalogu Procesów Administracyjnych, danych pozyskiwanych przez API z publicznych systemów teleinformatycznych oraz rozwiązań sztucznej inteligencji - przy zachowaniu nadzoru i możliwości interwencji przez człowieka. - Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Cel Główny: Podniesienie poziomu odporności krajowych podmiotów przez zwiększenie poziomu ochrony informacji oraz zwiększenie zdolności do wykrywania i reagowania na zagrożenia, promowanie wiedzy i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym (w tym militarnym), prywatnym, a także wśród obywateli. Cel szczegółowy: 1 Rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. |
| Korzyść: | - Optymalizacja i automatyzacja procesów egzekucyjnych, która wpłynie na zwiększenie efektywności prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez organy KAS, realizowana poprzez uruchomienie systemu teleinformatycznego oraz wdrożenie e-usług, umożliwiających automatyczną wymianę danych między systemami administracji publicznej. - Skrócenie czasu przebiegu postępowania egzekucyjnego dzięki możliwości prowadzenia akt w formie elektronicznej, eliminującej konieczność korzystania z dokumentacji papierowej oraz rozszerzeniu warstwy integracyjnej, która pozwoli na odstąpienie od konieczności przeglądania wielu źródeł danych. - Poprawa komunikacji z uczestnikami postępowania egzekucyjnego oraz innymi podmiotami (korespondencja, powiązania podmiotów itp.) poprzez udostępnienie usług publicznych online o poziomie dojrzałości co najmniej 4, umożliwiających pełną realizację spraw (wnioski, dokumenty, płatności) przez kanały komunikacji cyfrowej - za pośrednictwem Serwisu e‑Urząd Skarbowy. - Podniesienie kompetencji pracowników Resortu Finansów poprzez objęcie pracowników wsparciem szkoleniowym w zakresie obsługi procesu postepowań egzekucyjnych i obsługi klientów KAS w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego oraz obsługi wdrażanych rozwiązań cyfrowych. |
| KPI: | - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych. - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A). - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety. - Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. - Automatyzacja w Systemie JSP Egzekucja procesu poszukiwania majątku zobowiązanych w zakresie danych pozyskiwanych między innymi: z Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF), System Informacji Finansowej (SIF), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Ognivo i inne. - Czas potrzebny na dokonanie przez pracownika organu egzekucyjnego czynności związanych z zastosowaniem środków egzekucyjnych celem zajęcia wierzytelności. - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 0 - Wartość aktualna: 4.770.000 automatycznych zapytań o majątek - Wartość aktualna: 20 min - Wartość aktualna: 0 - Wartość docelowa: 1 - Wartość docelowa: 2 - Wartość docelowa: 3 - Wartość docelowa: 1 - Wartość docelowa: 1 313 - Wartość docelowa: 722 - Wartość docelowa: 591 - Wartość docelowa: 15 - Wartość docelowa: 4 - Wartość docelowa: 11 - Wartość docelowa: 6.200.000 (wzrost o 30%) automatycznych zapytań o majątek - Wartość docelowa: 0,5 min - Wartość docelowa: 3 800 |
| Metoda pomiaru KPI | - Metoda pomiaru: weryfikacja terminu i źródła finansowania podpisanego porozumienia o dofinansowanie. Sposób pomiaru: wykazanie właściwej instytucji pośredniczącej w sprawozdaniu za okres realizacji projektu informacji o podpisaniu porozumienia. Częstotliwość pomiaru: pomiar dokonywany jednorazowo w sprawozdaniu za pierwszy okres realizacji projektu. - Metoda pomiaru: protokół przekazania systemów do eksploatacji (JSP Egzekucja, Mobilny Poborca II). Sposób pomiaru: Pomiar zostanie dokonany poprzez sporządzenie protokołu przekazania do eksploatacji narzędzia informatycznego. Częstotliwość pomiaru: Protokół zostanie sporządzony w I kwartale 2028 r. - Metoda pomiaru: testy akceptacyjne wdrożonych e-usług: - Cyfrowa obsługa postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w KAS, automatyzacja prowadzenia obsługi procesów egzekucyjnych i zabezpieczających w KAS, w tym udostępnienie pracownikom KAS, niezbędnych w procesie egzekucyjnym, informacji o zobowiązanym - karta zobowiązanego; - Udostępnienie elektronicznej komunikacji dla wierzycieli publicznoprawnych z uwzględnieniem złożenia wniosku informacji inicjującej sprawę wraz z jego autowalidacją, sprawdzeniem stanu sprawy, wycofaniem wniosku i zapytaniem o stan sprawy; - Elektroniczne wsparcie czynności egzekucyjnych prowadzonych w terenie - Mobilny Poborca II przez użytkowników końcowych. Sposób pomiaru: przeprowadzenie testów opartych na scenariuszach testowych oraz akceptacja przypadków testowych przez użytkowników końcowych. Podsumowanie – raport z testów akceptacyjnych. Częstotliwość pomiaru: co najmniej 2 krotnie do zakończenia projektu. Podsumowanie dokonywane jest jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu. - Metoda pomiaru:. testy akceptacyjne usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja e-usług. Sposób pomiaru: przeprowadzenie testów opartych na scenariuszach testowych oraz akceptacja przypadków testowych przez testerów systemu – raport z testów akceptacyjnych. Częstotliwość pomiaru: co najmniej 2 krotnie do zakończenia projektu. Podsumowanie dokonywane jest jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: lista obecności poświadczająca udział w szkoleniu. Sposób pomiaru: wskaźnik zostanie zweryfikowany na podstawie list obecności potwierdzających udział w szkoleniu. Wartość wskaźnika dotyczy liczby osób tj. jeżeli pracownik weźmie udział w 2 szkoleniach w danym projekcie, we wskaźniku wykazywany będzie tylko raz. Częstotliwość pomiaru: Pomiar przeprowadzany jest każdorazowo po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowej. - Metoda pomiaru: badanie porównawcze sprawozdań z Hurtowni Danych. Sposób pomiaru: Pomiar zostanie dokonany poprzez analizę porównawczą liczby automatycznych zapytań o majątek w okresie bazowym z liczbą zapytań wykonanych po wdrożeniu. Częstotliwość pomiaru: Analiza zostanie dokonywana jednorazowo do 12 miesięcy od zakończenia projektu. - Metoda pomiaru: badanie porównawcze sprawozdań sporządzonych na potrzeby OSR– druk sejmowy nr 3753 z 6 sierpnia 2019 r. do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z danymi pozyskanymi z bieżących sprawozdań jednostek KAS. Sposób pomiaru: na etapie przygotowania do realizacji projektu pozyskano dane ze sprawozdań na potrzeby sporządzenia OSR, na podstawie których oszacowano czas potrzebny na dokonanie przez pracownika organu egzekucyjnego czynności związanych z zastosowaniem środków egzekucyjnych. Biorąc pod uwagę automatyzację procesu zajęcia wierzytelności i praw majątkowych, aktualny czas związany z dokonaniem zajęcia wierzytelności lub prawa majątkowego innego niż zajęcie rachunku bankowego (ZRBA) zostanie skrócony z 20 min do 0,5 min. Częstotliwość pomiaru: pomiar dokonywany jednorazowo do 12 miesięcy od zakończenia projektu - Metoda pomiaru: użytkownicy/rok – Raport ilości nadanych dostępów dla aktywnych użytkowników- pracowników KAS komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych. Sposób pomiaru: przyrostowa weryfikacja w systemie ilu użytkowników ma dostęp do wdrożonego narzędzia IT w ciągu roku. Częstotliwość pomiaru: pomiar dokonywany jednorazowo do 12 miesięcy od zakończenia projektu |

## Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa elektronicznej obsługi postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających i likwidacyjnych Usługa umożliwiająca pracownikom różnych organów KAS elektroniczną rejestrację i monitorowanie przebiegu spraw, automatyzację procesów egzekucyjnych i zabezpieczających oraz dostęp do informacji o zobowiązanym za pośrednictwem elektronicznej Karty Zobowiązanego. | A2A | Pracownicy KAS komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych. Pracownicy KAS komórek nadzoru, orzecznictwa i współpracy międzynarodowej oraz kontroli wewnętrznej w izbach administracji skarbowej; funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz pracownicy komórek kontroli urzędu celno-skarbowego dokonujący TZR oraz pracownicy Szefa KAS MF. Inne organy egzekucyjne: JST, organy zespolonej i niezespolonej administracji rządowej, ZUS, KRUS. Biuro Wymiany Informacji Podatkowych. Zakres oddziaływania - liczba transakcji rocznie: Łącznie 40.000.000 | Personalizacja |
| 2. | Usługa elektronicznej obsługi spraw i należności egzekucyjnych KAS Elektroniczna usługa umożliwiająca zobowiązanym i dłużnikom zajętych wierzytelności oraz wierzycielom prywatnoprawnym (sprawy przejęte po zbiegu egzekucji od komornika sądowego) pełne załatwianie spraw za pośrednictwem eUS, związanych z prowadzoną egzekucją online. W szczególności: uzyskanie informacji o aktualnym stanie zaległości lub symulacji spłaty, złożenie środka zaskarżenia, uzyskania od organu egzekucyjnego sposobu rozliczenia wpłaconych kwot oraz możliwość regulowania płatności. | A2B A2C | Zakres oddziaływania - liczba transakcji rocznie: Zobowiązani – 4.500.000, Dłużnicy zajętych wierzytelności – 350.000 Wierzyciele prywatnoprawni 11.000 | Personalizacja |
| 3. | Usługa elektronicznej obsługi wniosków egzekucyjnych dla wierzycieli publicznoprawnych Udostępnienie elektronicznej komunikacji dla wierzycieli publicznoprawnych z uwzględnieniem złożenia wniosku informacji inicjującej sprawę wraz z jego autowalidacją, sprawdzeniem stanu sprawy, wycofaniem wniosku i zapytaniem o stan sprawy. | A2A | Zakres oddziaływania - liczba transakcji rocznie: Wierzyciele publicznoprawni i ich organy obsługujące- 33.000. | Personalizacja |
| 4. | Mobilna e-usługa czynności egzekucyjnych KAS E-usługa mobilnej obsługi czynności egzekucyjnych, umożliwiająca pracownikom KAS wykonywanie czynności egzekucyjnych w terenie z wykorzystaniem aplikacji Mobilny Poborca II, w tym dostęp do niezbędnych danych, rejestrowanie przebiegu i wyników czynności oraz elektroniczne generowanie i wydawanie zobowiązanemu potwierdzenia zapłaty. | A2A | Pracownicy KAS komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych Zakres oddziaływania - liczba transakcji rocznie: Łącznie 1.500.000. | Personalizacja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

Nie dotyczy

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

## Produkty końcowe przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| L.p. | Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- | --- |
|  | PP: Raport z inicjalnego testu prywatności systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 03.2027 |
|  | PP: Raport z testów UX systemu JSP Egzekucja | 05.2027 |
|  | PP: Raport z testów UX aplikacji Mobilny Poborca II | 05.2027 |
|  | PP: Raport z testów WCAG systemu JSP Egzekucja | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów WCAG aplikacji Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów wydajności systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów bezpieczeństwa (wraz z testami automatycznymi i penetracyjnymi) systemu JSP Egzekucja | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów bezpieczeństwa (wraz z testami automatycznymi i penetracyjnymi) aplikacji Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów akceptacyjnych systemu JSP Egzekucja | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testów akceptacyjnych aplikacji Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Raport z testu prywatności systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Materiały szkoleniowe i instrukcja użytkownika systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Zakupione urządzenia mobilne z systemem operacyjnym i aplikacjami do terminali płatniczych | 06.2027 |
|  | PP: Zakupione przenośne drukarki do drukowania formatu A4 | 06.2027 |
|  | PP: Raport z przeprowadzonego wdrożenia pilotażowego systemu JSP Egzekucja | 06.2027 |
|  | PP: Raport z przeprowadzonego wdrożenia pilotażowego aplikacji Mobilny Poborca II | 06.2027 |
|  | PP: Zmodyfikowana Centralna Hurtownia Danych CHD RF (hurtownia) | 06.2027 |
|  | PP: Dokumentacja architektury systemu informatycznego (DASI), projekt techniczny, pakiet kodów, analiza systemowa - Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego (SWSI) systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II [dokumentacja powykonawcza] | 01.2028 |
|  | PP: Zakończona kampania informacyjno-promocyjna systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 01.2028 |
|  | PP: Aplikacja Mobilny Poborca II | 01.2028 |
|  | PP: Zmodyfikowany system eUS | 01.2028 |
|  | PP: System JSP Egzekucja wraz z udostępnieniem usług i API | 01.2028 |

# KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| KM: Otrzymanie dokumentacji analitycznej i architektonicznej systemu JSP Egzekucja z projektu JSP Egzekucja (Specyfikacja Procesów i Wymagań Biznesowych, Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego, Dokumentacja Architektoniczna Systemu Informatycznego) | 04.01.2027 |
| KM: Opracowany i zatwierdzony dokument Specyfikacja migracji oraz procedury migracji EGAPOLTAX do systemu JSP Egzekucja | 19.04.2027 |
| KM: Gotowy raport z testów UX systemu JSP Egzekucja | 20.05.2027 |
| KM: Gotowy raport z testów UX aplikacji Mobilny Poborca II | 20.05.2027 |
| KM: Gotowy raport z testów WCAG systemu JSP Egzekucja | 11.06.2027 |
| KM: Gotowy raport z testów WCAG aplikacji Mobilny Poborca II | 11.06.2027 |
| KM: Zakończone testy bezpieczeństwa systemu JSP Egzekucja | 11.06.2027 |
| KM: Zakończone testy bezpieczeństwa aplikacji Mobilny Poborca II | 11.06.2027 |
| KM: Zaakceptowany raport z testów wydajnościowych systemu JSP Egzekucja | 15.06.2027 |
| KM: Zaakceptowany raport z testów wydajnościowych aplikacji Mobilny Poborca II | 15.06.2027 |
| KM: Przygotowana dokumentacja bezpieczeństwa systemu JSP Egzekucja z uwzględnieniem aplikacji Mobilny Poborca II | 16.06.2027 |
| KM: Zaakceptowane testy akceptacyjne systemu JSP Egzekucja | 18.06.2027 |
| KM: Zaakceptowane testy akceptacyjne aplikacji Mobilny Poborca II | 18.06.2027 |
| KM: Przeprowadzony test prywatności systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 18.06.2027 |
| KM: Przygotowane materiały szkoleniowe i instrukcja użytkownika systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 18.06.2027 |
| KM: Zrealizowany zakup urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym i aplikacjami do terminali płatniczych | 21.06.2027 |
| KM: Zrealizowany zakup przenośnych drukarek do drukowania formatu A4 | 21.06.2027 |
| KM: Uruchomiony produkcyjnie system JSP Egzekucja (wydanie 1) | 28.06.2027 |
| KM: Uruchomiona produkcyjnie aplikacja Mobilny Poborca II (wydanie 1) | 28.06.2027 |
| KM: Zmodyfikowana Centralna Hurtownia Danych CHD RF (hurtownia) | 28.06.2027 |
| KM: Zrealizowane szkolenia dla użytkowników systemu JSP Egzekucja | 30.11.2027 |
| KM: Zrealizowane szkolenia dla członków zespołu projektowego | 30.11.2027 |
| KM: Zrealizowane szkolenia IT dla zespołu realizacji utrzymania systemu | 30.11.2027 |
| KM: Przygotowana dokumentacja powykonawcza systemu JSP Egzekucja | 31.01.2028 |
| KM: Przygotowana dokumentacja powykonawcza aplikacji Mobilny Poborca II | 31.01.2028 |
| KM: Przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna systemu JSP Egzekucja wraz z aplikacją Mobilny Poborca II | 31.01.2028 |
| KM: Uruchomiona produkcyjnie aplikacja Mobilny Poborca II (wydanie II) | 31.01.2028 |
| KM: Zmodyfikowany system eUS | 31.01.2028 |
| KM: Wdrożony system JSP Egzekucja (wydanie II) wraz z udostępnieniem usług i API | 31.01.2028 |
| KM: Udostępniona e-usługa cyfrowej obsługi postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających i likwidacyjnych | 31.01.2028 |
| KM: Udostępniona e-obsługa spraw i należności w postepowaniach egzekucyjnych KAS | 31.01.2028 |
| KM: Udostępniona elektroniczna e-obsługa wniosków egzekucyjnych wierzycieli publicznoprawnych | 31.01.2028 |
| KM: Udostępniona mobilna e-obsługa spraw egzekucyjnych KAS | 31.01.2028 |
| KM: Zakończona rzeczowa realizacja projektu | 31.03.2028 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | 32 181 520,36 zł netto 38 948 942,13 zł brutto |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | Nie dotyczy |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2027 rok | Netto: 29 557 851,82 zł Brutto: 35 828 783,11 zł |
|  | 2028 rok | Netto: 2 623 668,54 zł Brutto: 3 120 159,02 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Koszty wytworzenia oprogramowania, ekspertów zewnętrznych, stworzenia prototypów. | 30 390 797,69 zł | Koszty wytworzenia oprogramowania zasobami własnymi IT resortu finansów (in house). W szczególności wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), wydajnościowych, testy WCAG, funkcjonalnych i eksploracyjnych, w tym testów regresji i retestów, ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów, prac konfiguracyjnych i optymalizacyjnych, migracji danych z systemu EGAPOLTAX, wdrożenia oprogramowania, udostępniania informacji i zbiorów danych, przygotowania dokumentacji powykonawczej. Koszty zewnętrznych ekspertów. Produkty: System JSP Egzekucja, aplikacja Mobilny Poborca II. |
| Infrastruktura | Koszt zakupu drukarek przenośnych (1075 szt). Koszt zakupy urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem (1075 szt). | 3 426 025,00 zł | Koszty konieczne do poniesienia w związku z koniecznością wyposażenia mobilnych poborców obsługujących Aplikację Mobilny Poborca II. |
| Koszty UX i grafiki | Koszty badań preferencji użytkowników | 500 000,00 zł | Koszty przeprowadzenia zewnętrznych badań preferencji użytkownika. |
| Bezpieczeństwo | Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa | 106 154,71 zł | Wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, w tym koszt audytów, analiz i ekspertyz do zachowania wymogów polityki bezpieczeństwa MF. Wydatki zostaną poniesione na zapewnienie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa. |
| Wydajność rozwiązań | Koszt uwzględniony w pozycji oprogramowanie | 0 zł | Koszt uwzględniony w pozycji Oprogramowanie w zakresie testów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach prac deweloperskich. |
| Szkolenia | Koszty szkoleń użytkowników końcowych i zespołu projektowego | 1 748 017,30 zł | Koszty przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych systemu, w tym wyżywienie i noclegi, szkolenia, seminaria i warsztaty dla członków zespołu projektowego w tym zespołu IT, dla zapewnienia właściwej realizacji projektu. |
| Działania informacyjno-promocyjne | Działania i przygotowanie materiałów informacyjnych | 20 000,00 zł | Koszty poniesione w związku realizacją działań informacyjno-promocyjnych. |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Koszty zaangażowania ekspertów, koszty realizacji, zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | 2 757 947,43 zł | Wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, oraz koszty m.in. kierownika projektu, oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, jak również osób uprawnionych do reprezentowania jednostki i osób należących do personelu obsługowego (m. in. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna, obsługa prawna, zamówień) z uwzględnieniem kosztów pośrednich, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 29 267 550,00 zł brutto |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2028 rok | 2 453 617,89 zł netto 3 017 950,00 zł brutto | krajowe środki publiczne – budżet państwa |
|  | 2029 rok | 3 565 934,96 zł netto 4 386 100,00 zł brutto | jw. |
|  | 2030 rok | 3 886 869,92 zł netto 4 780 850,00 zł brutto | jw. |
|  | 2031 rok | 4 236 707,32 zł netto 5 211 150,00 zł brutto | jw. |
|  | 2032 rok | 4 618 008,13 zł netto 5 680 150,00 zł brutto | jw. |
|  | 2033 rok | 5 033 617,89 zł netto 6 191 350,00 zł brutto | jw. |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w dostarczeniu zasobów sprzętowych po stronie CIRF niezbędnych do uruchomienia usług (np. przedłużające się procedury przetargowe realizowane zgodnie z przepisami PZP). Zasoby sprzętowe zostaną dostarczone poza projektem. | duża | średnie | Monitorowanie ryzyka. Zaplanowanie adekwatnej ilości czasu na realizację procedur przetargowych. |
| Opóźnienie realizacji zadań wynikających z harmonogramu -zagrożenie związane z czasem, to ryzyko, że zadania w ramach projektu będą trwały dłużej niż zakładano. Opóźnienie na osi czasu może wpłynąć na inne elementy, takie jak budżet, termin wykonania i ogólna wydajność. Na etapie planowania istnieje ryzyko błędnego oszacowania czasu potrzebnego członkom zespołu na realizację projektu ponieważ projekt obejmuje prace, na które ma wpływ wiele zmiennych elementów | średnie | średnie | Zaplanowanie adekwatnej ilości czasu na realizację zadań oraz uwzględnienie dodatkowego czasu na nieoczekiwane problemy. Dzięki temu później będzie możliwe bardziej elastyczne dysponowanie czasem. Stworzenie harmonogramu projektu za pomocą osi czasu i jego monitorowanie. Czytelne informacje na temat pracy, istniejących w niej zależności oraz opóźnień pozwolą kierownikowi projektu dynamiczne adaptowanie się do pojawiających się zagrożeń związanych z czasem. Zrozumienie cyklu życia projektu ułatwia także oszacowanie długości realizacji każdego zadania. |
| Nieterminowa realizacja umów przez wykonawców. | duża | średnie | Wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach z wykonawcą, które precyzyjnie określą reguły współpracy oraz zdefiniują sankcje związane z niewywiązywaniem się z umowy lub jej niepełną realizację. |
| Problemy związane z integracją z systemami (nowe integracje z systemami dziedzinowymi). | duża | średnie | 1. Dokładna analiza celów biznesowych i technicznych oraz oczekiwań związanych z procesem integracji. 2. Zabezpieczenie środków na procesy integracyjne (np. budowanie API). 3. Wykorzystanie uznanych standardów integracji danych. 4. Testy integracyjne. 5. Zabezpieczenie zespołu w kompetencje pozwalające na zarządzanie procesem integracji, monitoringiem danych, reakcją na problemy. 6. Analiza post-implementacyjna. 7. Weryfikacja jakości danych – testy integracyjne. 8. Odpowiednio przeprowadzone analizy. |
| Zmiany dotyczące szczegółowych założeń biznesowych. | średnie | średnie | 1. Regularna analiza zmian legislacyjnych i technologicznych. 2. Opracowanie założeń biznesowych z uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy. 3. Identyfikacja potencjalnych zmian założeń. 4. Otwarta komunikacja z interesariuszami, informowanie o możliwych zmianach i konsekwencjach. 5. Systematyczne monitorowanie realizacji strategii i założeń. |
| Ograniczone zasoby osobowe po stronie CIRF i AK wynikające z realizacji wielu innych, priorytetowych zadań dla MF mają wpływ na terminowość dostawy produktów. | duża | średnie | Monitorowanie ryzyka. |
| Ograniczone zasoby kadrowe po stronie właściciela biznesowego i konieczności realizacji innych priorytetowych zadań może wpłynąć na terminowości realizacji zadań projektowych na etapie analizy biznesowej i testów. | duża | średnie | Bieżący monitoring prac zespołu projektowego. |
| Nieprzewidziane zmiany Legislacyjne. | średnie | niskie | Przeciwdziałanie – aktualizacja wymagań funkcjonalnych. |
| Brak możliwości realizacji integracji z systemami budowanymi poza projektem | duża | średnie | 1. Dokładna analiza celów biznesowych i technicznych oraz oczekiwań związanych z procesem integracji. 2. Zabezpieczenie środków na procesy integracyjne (np. budowanie API). 3. Wykorzystanie uznanych standardów integracji danych. 4. Testy integracyjne. 5. Zabezpieczenie zespołu w kompetencje pozwalające na zarządzanie procesem integracji, monitoringiem danych, reakcją na problemy. 6. Analiza post-implementacyjna. 7. Weryfikacja jakości danych – testy integracyjne. 8. Odpowiednio przeprowadzone analizy. 9. Architektura zapewniająca integrację z wykorzystaniem kolejkowania. |
| Opóźnienia w dostarczaniu produktów realizowanych w innych projektach JSP uniemożliwiające terminową realizację projektu JSP Egzekucja | duża | średnie | Zaplanowanie integracji z systemami które zostaną wytworzone w przyszłości w ramach realizacji kolejnych projektów JSP, z uwzględnieniem architektury zapewniającej możliwość elastycznej integracji z wykorzystaniem kolejek. |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojawiające się błędy blokujące procesy, uniemożliwiające korzystanie z systemu. | duża | niskie | Przeciwdziałanie – Testy akceptacyjne z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. |
| Zmiany legislacyjne, wymuszające konieczność dostosowania systemu. | duża | średnie | Przeciwdziałanie –planowanie zmian z wyprzedzeniem i zarządzanie priorytetami realizacji przez Właściciela Biznesowego Systemu. |
| Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu. | średnie | niskie | 1. Świadome planowanie budżetu oraz pozyskanie środków finansowania niezbędnych do realizacji wymaganych wydatków. 2. Odpowiedni podział organizacyjny zapewniający utrzymanie efektów przez jednostkę posiadającą odpowiednie środki i kompetentny zespół. |

| Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści. | średnia | niskie | Monitorowanie poziomu wykorzystania wdrożonych rozwiązań oraz podejmowanie działań korygujących. |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu. | duża | niskie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego, szkolenia i podnoszenie kompetencji. |
| Wyciek danych (przechwycenie, kradzież, ataki na aplikację, infrastrukturę, niezabezpieczone połączenia z siecią publiczną itd.). | duża | niskie | Na ryzyko wycieku danych: 1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - stosowanie przez kadrę pracowniczą polityki bezpieczeństwa danych w połączeniu z ograniczonym dostępem do przetwarzanych danych. 2. Zastosowanie adekwatnych systemów zabezpieczeń torów komunikacyjnych. 3. Instrukcje i procedury nadawania uprawnień. 4. Szkolenia dla pracowników uwrażliwiające na ryzyko wycieku. |
| Zniszczenie infrastruktury informatycznej lub danych w wyniku zdarzeń losowych. | duże | niskie | Stosowanie zabezpieczeń fizycznych obiektu serwerowni oraz zarządzanie kopiami zapasowymi. |

# OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 268 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.2009 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1131 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 622) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 490 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U.UE.L 2004.166.1) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE.L 284/1 z 30 września 2009 r.) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2024 poz. 1769) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 562 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w należności pieniężnych (Dz. U. z 2024, poz. 1023) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2551) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 399) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 Nr 159, poz. 948) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 590) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym (Dz.U. z 2021 poz. 1503) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1202) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków telekomunikacji elektronicznej pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz. U. 2024 r., poz. 626) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 504) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 316) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym i źródłach majątku oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 315) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności (Dz. U. z 2024 r., poz. 171) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2024 r,. poz. 426) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 431) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2025 r. poz. 639 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. z 2024 r., 432) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 67) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1072) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności (Dz.U. z 2025 r. poz. 874) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1805) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1394 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 975 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych, zajętych albo uzyskanych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. Urz. MF. z 2018 r., poz. 5) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1626) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2002 r., Nr 50, poz. 453) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2024 r., poz. 1773 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 38 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1373 ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 199ze zmianami) | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |
|  | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.). | TAK/NIE | nie dotyczy | nie dotyczy |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BIP MSWIA | Ministerstwo MSWIA | Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA to system, którego częścią jest strona internetowa, na której instytucje publiczne publikują informacje wymagane przez polskie prawo, związane z ich działalnością. Celem BIP jest zapewnienie przejrzystości i dostępu do informacji publicznej, zgodnie z zasadą jawności działań administracji publicznej. Na stronach BIP znajdują się m.in. obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty, dokumenty, informacje o przetargach, oraz inne dokumenty publiczne, które obywatele i inne zainteresowane strony mogą swobodnie przeglądać i korzystać z nich online. BIP pełni ważną rolę w promowaniu otwartości instytucji publicznych i umożliwia obywatelom śledzenie działań administracyjnych oraz korzystanie z informacji publicznej. | istniejące |  |
|  | CSU | Ministerstwo Finansów | Centralny System Uprawnień (CSU) to system wspierający utworzony w celu centralizacji zarządzania prawami dostępu i uprawnieniami użytkowników w systemach informatycznych Resortu Finansów. Użytkownikami systemu są wszyscy pracownicy Resortu Finansów. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: Zarządzanie uprawnieniami – definiowanie, przydzielanie i odbieranie praw dostępu użytkownikom, Zarządzanie rolami i ścieżkami akceptacji – tworzenie i administrowanie rolami stanowiskowymi oraz mikrorolami wraz z powiązanymi ścieżkami akceptacji, Obsługa reguł dostępu – stosowanie ograniczeń i reguł kontroli dostępu zgodnych z polityką bezpieczeństwa resortu, Administracja użytkownikami – zarządzanie kontami i profilami pracowników resortu, Obsługa upoważnień – pobieranie i weryfikacja upoważnień do przetwarzania danych, w tym kontrola dat ważności upoważnień, Raportowanie – generowanie raportów za pośrednictwem Oracle BI Publisher w ramach komponentu CSU OIM, udostępnianych użytkownikom poprzez dedykowaną formatkę raportów w komponencie CSU APP. System udostępnia raporty umożliwiające przeglądanie ścieżek akceptacji powiązanych z rolami stanowiskowymi oraz mikrorolami. System integruje się z następującymi systemami: Jednolity System Podatkowy (JSP) – jako kluczowy element ekosystemu obsługi podatkowej resortu, SyKaP (System Kadrowy) – w zakresie pobierania danych o pracownikach, bezpośrednio lub za pośrednictwem Active Directory, Active Directory – jako pośrednik w wymianie danych kadrowych, CRDP – w zakresie pobierania informacji o upoważnieniach do przetwarzania danych, inne systemy informatyczne Resortu Finansów, dla których CSU pełni rolę wspólnego komponentu zarządzania dostępem. | modyfikowane |  |
|  | SI CEPIK | Ministerstwo Cyfryzacji | System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to system wspierający realizację procesu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie). W systemie prowadzona jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). Głowne moduły: mój pojazd, historia pojazdów, punkty karne, bezpieczny autobus, sprawdź uprawnienia kierowcy, aplikacja OWoC. System wspiera obsługę procesów rejestracji pojazdów i ich właścicieli oraz wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia. Gromadzi też dane, które przekazują obowiązane podmioty, w tym o rejestracji pojazdu, badaniach technicznych pojazdów, polisach OC, zatrzymaniach dokumentów pojazdów, wydaniu prawa jazdy, uzyskaniu uprawnień do kierowania, cofnięciu uprawnień, orzeczeniu zakazu. Integruje się z krajowymi i europejskimi systemami teleinfromatycznymi. | istniejące | - |
|  | CHD RF | Ministerstwo Finansów | Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF) to system wspierający analizę danych w Resorcie Finansów. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego środowiska do składowania, integracji i analizy danych pochodzących z różnych systemów Resortu Finansów. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: – Warstwa składowania danych (bazy danych) – Narzędzia do integracji danych (ETL) – Warstwa raportowa – Narzędzia do analizy danych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi w Resorcie Finansów. | modyfikowane | Zmiana źródła danych z dotychczasowego systemu EGAPOLTAX na System JSP Egzekucja. Przygotowanie nowych raportów. |
|  | CRCM | Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa | Centralny Rejestr Czynności Majątkowych (CRCM) to system wspierający realizację dochodów budżetowych państwa w obszarze podatków majątkowych. Celem systemu jest rejestracja czynności majątkowych oraz gromadzenie i przetwarzanie danych z zakresu podatków majątkowych na poziomie ogólnopolskim. System prowadzi rejestr czynności majątkowych obejmujący dane podatników związane z obrotem nieruchomościami oraz wybranymi ruchomościami, w szczególności pojazdami. Główne grupy funkcjonalności: Gromadzenie i przetwarzanie danych majątkowych – obsługa danych dotyczących podatników w zakresie czynności majątkowych, Pobieranie danych ustrukturyzowanych – przyjmowanie danych o czynnościach majątkowych przekazywanych przez notariuszy, Obsługa dokumentów notarialnych – przyjmowanie elektronicznych wypisów aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi, w tym z systemami urzędów skarbowych oraz systemami notarialnymi. | istniejące |  |
|  | EUKW | Ministerstwo Sprawiedliwości | Elektroniczne Księgi Wieczyste to system wspierający obsługę postępowania wieczystoksięgowego oraz udostępnianie stanu prawnego nieruchomości zawartego w księdze wieczystej. Elektroniczne Księgi Wieczyste to system utworzony w celu obsługi postępowania wieczystoksięgowego oraz celu udostępniania stanu prawnego nieruchomości zawartego w księdze wieczystej. System prowadzi rejestr pod nazwą Centralna baza danych ksiąg wieczystych. Funkcjonalności: - Uzyskiwanie odpisu z księgi wieczystej, - Przeglądanie księgi wieczystej, - Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, - Wpis do księgi wieczystej, - Założenie nowej księgi wieczystej, - Założenie hipoteki na księdze wieczystej, - Wprowadzenie wzmianki na księdze wieczystej. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | istniejące | - |
|  | eTW | Ministerstwo Finansów | Bramka Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) to system wspierający elektroniczną wymianę tytułów wykonawczych pomiędzy wierzycielami a organami egzekucyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej. Celem systemu jest zapewnienie elektronicznego sporządzania, przesyłania i weryfikacji tytułów wykonawczych oraz automatycznego przekazywania danych z tych tytułów do systemów obsługujących postępowania egzekucyjne. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Sporządzanie i przekazywanie tytułów wykonawczych – umożliwienie wierzycielom sporządzania i elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych, Przyjmowanie i weryfikacja tytułów wykonawczych – weryfikacja przesyłanych plików XML oraz wystawianie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), Przekazywanie dokumentów – przesyłanie zweryfikowanych tytułów wykonawczych do systemów obsługujących postępowania egzekucyjne, Przechowywanie dokumentów – składowanie plików XML oraz załączników. System jest zintegrowany z następującymi systemami: MPI_eTW (Platforma Integracyjna) – w zakresie przekazywania tytułów wykonawczych do dalszego przetwarzania, uDok – w zakresie przechowywania i wizualizacji dokumentów oraz przygotowania danych do przekazania do systemu MEGZ, MEGZ (Moduł Egzekucji) – w zakresie przekazywania danych o tytułach wykonawczych do obsługi postępowań egzekucyjnych. | istniejące |  |
|  | eUS | Ministerstwo Finansów | eUrząd Skarbowy to system wspierający realizację e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w formie aplikacji webowej i mobilnej. System umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do usług cyfrowych przygotowanych w ramach projektu e-Urząd, obejmujących: e-podatnik e-płatnik e-pełnomocnik e-komornik e-notariusz Celem systemu jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dostępu do usług podatkowych online, w tym obsługi spraw podatkowych, obowiązków informacyjnych oraz czynności egzekucyjnych. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: – e-konto podatnika – dla podatników PIT, CIT, VAT (osoby fizyczne i organizacje), umożliwia realizację czynności związanych z transakcjami, obowiązkami informacyjnymi oraz postępowaniem podatkowym drogą elektroniczną – e-konto płatnika – dla płatników zaliczek na PIT, umożliwia realizację czynności podatkowych drogą elektroniczną – e-konto pełnomocnika – dla osób fizycznych posiadających pełnomocnictwo, umożliwia dostęp do danych i spraw podatkowych – e-konto komornika – dla komorników sądowych, umożliwia realizację obowiązków informacyjnych oraz czynności egzekucyjnych w administracji – e-konto notariusza – dla notariuszy, umożliwia realizację obowiązków informacyjnych i transakcyjnych – Publikacja innych e-usług realizowanych w ramach odrębnych projektów Źródło danych: System korzysta z danych zgromadzonych w platformie Data Hub. System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi | modyfikowane | Wytworzenie modułu odpowiedzialnego za prezentowanie danych dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych, opłacenie dochodzonych należności oraz korespondencje z Organem Egzekucyjnym. |
|  | JSP ADM | Ministerstwo Finansów | Moduł Administracyjny Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP::Administracyjny) to system wspierający centralne zarządzanie słownikami, regułami biznesowymi oraz parametrami technicznymi w ekosystemie JSP. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego zarządzania słownikami i danymi konfiguracyjnymi oraz ich dystrybucji do pozostałych modułów ekosystemu JSP, zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Zarządzanie słownikami – przeglądanie listy dostępnych słowników, dodawanie i edycja wpisów oraz przeglądanie historycznych wersji słowników i ich zawartości, Zarządzanie regułami biznesowymi i parametrami technicznymi – obsługa reguł biznesowych oraz parametrów wspierających procesy biznesowe i administracyjne w ekosystemie JSP, Pobieranie i dystrybucja danych słownikowych – automatyczne pobieranie zawartości słowników z systemów zewnętrznych oraz udostępnianie aktualnych wpisów w ramach ekosystemu JSP. System jest zintegrowany z pozostałymi modułami ekosystemu JSP oraz z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, z których pobierane są dane słownikowe. | planowane | - |
|  | JSP CSA | Ministerstwo Finansów | Moduł Audytowo-Statystyczny Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP:CSA) to system wspierający monitorowanie, audyt oraz analizę statystyczną działania ekosystemu JSP. Celem systemu jest centralne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie logów systemowych, biznesowych oraz audytowych pochodzących z modułów ekosystemu JSP. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Gromadzenie logów systemowych – zbieranie i przechowywanie logów technicznych generowanych przez moduły ekosystemu JSP, Gromadzenie logów biznesowych – rejestrowanie zdarzeń biznesowych zachodzących w ramach procesów obsługiwanych przez ekosystem JSP, Obsługa logów audytowych – gromadzenie i udostępnianie danych audytowych na potrzeby kontroli dostępu i działań użytkowników, Analiza i wizualizacja danych – przetwarzanie i prezentacja zgromadzonych danych przy wykorzystaniu stosu technologicznego ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). System jest zintegrowany ze wszystkimi modułami ekosystemu Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP), z których pobierane są logi systemowe, biznesowe i audytowe. | planowane | - |
|  | JSP Raporty | Ministerstwo Finansów | Moduł Raportów Operacyjnych to system wspierający udostępnianie raportów operacyjnych, analitycznych i interaktywnych użytkownikom ekosystemu JSP. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego środowiska do przeglądania, generowania i zarządzania raportami na potrzeby bieżącej pracy operacyjnej oraz analitycznej organów Krajowej Administracji Skarbowej. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Obsługa raportów operacyjnych i analitycznych – wyświetlanie, wyszukiwanie, generowanie, eksport oraz planowanie wydruków raportów operacyjnych i analitycznych, w tym z wykorzystaniem bieżących danych oraz danych z agregatów, prezentowanych za pośrednictwem dedykowanego narzędzia raportowego, Obsługa raportów statycznych – generowanie prostych raportów statycznych bezpośrednio z poziomu poszczególnych modułów ekosystemu JSP, Obsługa raportów interaktywnych – prezentacja kokpitów managerskich i raportów interaktywnych z możliwością dynamicznej zmiany zakresu danych oraz przechodzenia do danych szczegółowych, Zarządzanie raportami – wnioskowanie o nowe raporty, dodawanie, edycja i usuwanie raportów oraz przechowywanie historii wygenerowanych wyników, Zarządzanie obszarami tematycznymi – organizacja raportów w obszary tematyczne, przypisywanie użytkowników do obszarów oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami dostępu do raportów, Audyt modułu raportowego – zbieranie i przechowywanie historii generowanych raportów, statystyk wykorzystania oraz historii zapytań dotyczących podmiotów. System jest zintegrowany z następującymi modułami ekosystemu JSP: Wszystkie moduły JSP – w zakresie pobierania danych na potrzeby raportów operacyjnych i statycznych. System jest zintegrowany z następującymi systemami zewnętrznymi: Centralna Hurtownia Danych (CHD) – w zakresie przekazywania danych na potrzeby raportów analitycznych. | planowane | - |
|  | JSP Rejestracja Podmiotów | Ministerstwo Finansów | JSP – Rejestracja Podmiotów to system wspierający kompleksową rejestrację, obsługę oraz aktualizację informacji dotyczących podmiotów (podatników i płatników). System jest oparty m.in. na Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), co umożliwia realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego procesu ewidencjonowania i identyfikacji podmiotów oraz obsługi zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. System prowadzi rejestr publiczny: – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) Główne grupy funkcjonalności: – Rejestracja podmiotów (podatników i płatników) – Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych – Aktualizacja danych w rejestrze CRP KEP – Weryfikacja danych z innymi rejestrami urzędowymi System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi | planowane | - |
|  | KRZ | Ministerstwo Sprawiedliwości | Krajowy Rejestr Zadłużonych to system wspierający obsługę postępowań sądowych prowadzonych na podstawie przepisów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego, a także udostępnianie informacji o osobach i podmiotach objętych tymi postępowaniami. Cel utworzenia systemu Celem systemu jest zapewnienie elektronicznej obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz udostępnienie informacji o przebiegu tych postępowań i ich uczestnikach w sposób uporządkowany i dostępny dla uprawnionych podmiotów. System prowadzi rejestry publiczne: – Krajowy Rejestr Zadłużonych – Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego Główne grupy funkcjonalności – Obsługa postępowań sądowych w zakresie upadłości i restrukturyzacji – Udostępnianie informacji o podmiotach objętych postępowaniami – Publikacja danych w portalu publicznym – Obsługa użytkowników poprzez portal użytkowników zarejestrowanych i branżowych – Obsługa organów administracji publicznej w zakresie dostępu do danych – Udostępnianie informacji o doradcach restrukturyzacyjnych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | istniejące | - |
|  | KSeF | Ministerstwo Finansów | Krajowy System e‑Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny wspierający wystawianie, udostępnianie, odbieranie, przechowywanie oraz analizę faktur ustrukturyzowanych. System realizuje zadania określone w ustawie o podatku od towarów i usług, w szczególności w art. 106nd, i jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego sposobu obsługi faktur ustrukturyzowanych, umożliwienie ich weryfikacji, oznaczania numerem identyfikującym oraz bezpiecznego przechowywania. KSeF wspiera procesy podatkowe poprzez automatyczną rejestrację zdarzeń związanych z fakturami i kontrolę poprawności danych. W okresie przejściowym faktury ustrukturyzowane funkcjonują jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i innych e‑faktur. Docelowo system będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników posiadających polski numer NIP, w tym podatników VAT czynnych, zwolnionych oraz podatników objętych procedurą OSS. System prowadzi rejestr publiczny: – Krajowy System e‑Faktur (na podstawie ustawy o VAT) Główne grupy funkcjonalności: – Nadawanie, modyfikacja i odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF – Uwierzytelnianie i weryfikacja uprawnień podmiotów – Wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych – Dostęp do faktur i ich przechowywanie – Oznaczanie faktur numerem identyfikującym KSeF – Analiza i kontrola prawidłowości danych – Powiadomienia o wystawieniu, numerze, odrzuceniu lub braku możliwości wystawienia faktury – Powiadamianie podmiotów o braku uprawnień do korzystania z systemu System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | istniejące |  |
|  | Mobilny Poborca II | MinisterstwoFinansów | Mobilny Poborca (JSP:Mobilny Poborca) to system wspierający realizację czynności terenowych przez poborców skarbowych oraz funkcjonariuszy Urzędów Celno-Skarbowych dokonujących tymczasowego zajęcia ruchomości. Celem systemu jest zapewnienie mobilnego wspomagania czynności egzekucyjnych i terenowych realizowanych poza siedzibą urzędu, w tym obsługi służb, marszrut oraz kolejek zobowiązanych. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Obsługa czynności terenowych – wspomaganie realizacji czynności egzekucyjnych wykonywanych przez poborców i funkcjonariuszy w terenie, Zarządzanie służbami i marszrutami – planowanie i obsługa służb terenowych oraz marszrut poborców w ramach przydzielonych obszarów służby, Obsługa kolejki zobowiązanych – zarządzanie listą i kolejką zobowiązanych przydzielonych do egzekutora, Tymczasowe zajęcie ruchomości (TZR) – wspomaganie czynności związanych z tymczasowym zajęciem ruchomości przez funkcjonariuszy UCS, Komunikacja – przekazywanie komunikatów pomiędzy egzekutorami, pracownikami i kierownikami, Obsługa legitymacji i oświadczeń – zarządzanie legitymacjami służbowymi oraz oświadczeniami o wyłączeniu pracownika. System jest zintegrowany z następującymi modułami ekosystemu JSP: JSP:Egzekucja – w zakresie wymiany danych o postępowaniach egzekucyjnych, zobowiązanych i zajętym majątku. | planowane | - |
|  | OGNIVO | Krajowa Izba Rozliczeniowa | OGNIVO to system wspierający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy instytucjami finansowymi, sądami, komornikami oraz organami administracji publicznej w zakresie obsługi rachunków bankowych dłużników. Celem systemu jest zapewnienie bezpiecznej i zautomatyzowanej wymiany informacji dotyczących dłużników oraz należących do nich rachunków bankowych, w tym obsługi zapytań i zajęć realizowanych przez organy administracji w ramach postępowań egzekucyjnych. System jest platformą Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Poszukiwanie rachunków bankowych – realizacja zapytań o rachunki bankowe dłużników w ramach postępowań egzekucyjnych, Zajęcie rachunków bankowych – obsługa zajęć rachunków bankowych dłużników, Obsługa zbiegów egzekucyjnych – zarządzanie zbiegami egzekucyjnymi w zakresie rachunków bankowych. System jest zintegrowany z ekosystemem Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP) za pośrednictwem komponentu External Communication Service (ECS), w zakresie obsługi komunikacji zewnętrznej z instytucjami finansowymi na potrzeby postępowań egzekucyjnych. | istniejące | - |
|  | P2B+ | Ministerstwo Finansów | Poltax2BPlusto centralny system rozliczeniowy wspierający obsługę należności podatkowych i niepodatkowych realizowanych przez administrację skarbową. System umożliwia ewidencję, księgowanie oraz dystrybucję środków budżetowych na poziomie centralnym. Celem systemu jest zapewnienie prawidłowego rozliczania obowiązków podatkowych i niepodatkowych podatników oraz przekazywanie środków na rachunek budżetu państwa wraz z ich dystrybucją do jednostek samorządu terytorialnego. Główne grupy funkcjonalności: – Obsługa rozliczeń podatkowych i niepodatkowych – Księgowanie wpływów na rachunek budżetu państwa – Dystrybucja środków na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – Ewidencja należności i zobowiązań podatników – Wsparcie procesów sprawozdawczych i kontrolnych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | istniejące |  |
|  | Portal eLicytacje | Minister Finansów | Portal eLicytacje Krajowej Administracji Skarbowej to system wspierający elektroniczną sprzedaż egzekucyjną prowadzoną przez skarbowe organy egzekucyjne oraz publikację obwieszczeń i ogłoszeń związanych z postępowaniami egzekucyjnymi. Celem systemu jest zapewnienie platformy internetowej do prowadzenia sprzedaży egzekucyjnej w trybie licytacji elektronicznej oraz sprzedaży z wolnej ręki, a także publikacji wymaganych prawem obwieszczeń, zawiadomień i ogłoszeń dotyczących sprzedaży ruchomości i nieruchomości. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Obsługa sprzedaży egzekucyjnej – prowadzenie sprzedaży licytacyjnej i w trybie z wolnej ręki zajętych przedmiotów przez skarbowe organy egzekucyjne, Publikacja ogłoszeń i obwieszczeń – udostępnianie wymaganych prawem obwieszczeń, zawiadomień i ogłoszeń o licytacjach, przetargach ofert oraz sprzedaży z wolnej ręki, Obsługa uczestników licytacji – rejestracja uczestników, weryfikacja wpłaty wadium oraz obsługa postąpień w trakcie licytacji, Uwierzytelnianie użytkowników – uwierzytelnianie użytkowników zewnętrznych za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej login.gov.pl, Obsługa wyników licytacji – automatyczne udzielanie przybicia, generowanie protokołów z przebiegu licytacji oraz obsługa płatności za wylicytowane przedmioty, Przeglądanie ofert – umożliwienie niezalogowanym użytkownikom przeglądania obwieszczeń i śledzenia przebiegu licytacji. System jest zintegrowany z następującymi modułami ekosystemu JSP: System jest zintegrowany z następującymi systemami zewnętrznymi: e-Urząd Skarbowy (eUS) – w zakresie uwierzytelniania użytkowników zewnętrznych, login.gov.pl (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej) – w zakresie uwierzytelniania i pobierania danych identyfikacyjnych użytkowników zewnętrznych. | modyfikowane | Wykonanie integracji w zakresie przekazywania danych o przedmiotach sprzedaży oraz pobierania informacji o wynikach sprzedaży. |
|  | KSI ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Kompleksowy System Informatyczny to system, w którym obywatele i przedsiębiorcy mogą korzystać z e-usług ZUS. W KSI ZUS klienci mogą uzyskać informacje i realizować swoje sprawy z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz obszaru świadczeń dla rodzin. Głównymi funkcjonalnościami KSI ZUS są: · wgląd do aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów przeznaczonych do kontaktów z Zakładem; · wgląd do danych zapisanych na indywidualnych kontach w KSI ZUS; · konfiguracja profilu użytkownika w KSI ZUS; · składanie dokumentów w Zakładzie, tzw. wniosków niesformalizowanych oraz dokumentów ubezpieczeniowych; · zdalne umawianie wizyty w wybranej TJO. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Dostęp do danych na portalu jest możliwy po uwierzytelnieniu użytkownika a usługi transakcyjne (np. złożenie wniosku) wymagają autoryzacji. Logowanie do portalu możliwe jest za pośrednictwem login.gov (Profil Zaufany, bankowość elektroniczna) , kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu osobistego oraz loginu i hasła. Ta ostatnia metoda wymaga dodatkowego potwierdzenia tożsamości za pomocą kodu wysyłanego na zdefiniowany kanał kontaktu – jako sms lub wiadomość e-mail. KSI ZUS posiada wewnętrzną szynę ESB, przez którą przepływają komunikaty z systemów informatycznych Zakładu oraz wydzieloną szynę przeznaczoną do komunikacji z podmiotami współpracującymi z Zakładem. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami KSI ZUS następuje za pośrednictwem szyny ESB. W skład KSI ZUS wchodzi również aplikacja e-płatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw), aplikacja odpowiadająca za uwierzytelniania w KSI ZUS klientów portalu www.biznes.gov.pl, konsole pracownika (KPSZUP) oraz administratora (KASZUP) - oprogramowanie towarzyszące, umożliwiające zarządzanie i administrowanie portalem. Wszystkie usługi SZUP udostępnione są na szynie usług ESB. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | istniejące | - |
|  | REJA24 | Urząd morski | Rejestr Jachtów i Innych Jednostek Pływających do 24 m to system wspierający realizację obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Celem systemu jest umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznej obsługi spraw związanych z rejestracją oraz aktualizacją danych jednostek pływających, a także zapewnienie uporządkowanego prowadzenia ewidencji tych jednostek. System prowadzi rejestr publiczny: – Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów Główne grupy funkcjonalności – Obsługa rejestracji jednostek pływających drogą elektroniczną – Aktualizacja danych dotyczących jednostek pływających – Gromadzenie i ewidencjonowanie danych technicznych oraz właścicielskich – Udostępnianie informacji uprawnionym podmiotom – Wsparcie obsługi administracyjnej rejestru System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | istniejące |  |
|  | SZD | Ministerstwo Finansów | System Zarządzania Dokumentami to system wspierający elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Celem systemu jest zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów, rejestracji przesyłek, zarządzania sprawami oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją określonymi w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. System funkcjonuje również pod nazwą e-Kancelaria. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Rejestracja dokumentów – rejestrowanie przesyłek wpływających i wychodzących, pism wewnętrznych oraz spraw, a także tworzenie rejestrów przesyłek, Obieg dokumentów – wykonywanie dekretacji oraz akceptacji dokumentów, w tym podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym, Zarządzanie sprawami – gromadzenie dokumentów elektronicznych przyporządkowanych do właściwych spraw lub klas z wykazu akt, Raportowanie – tworzenie raportów dotyczących przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, Archiwizacja dokumentacji – gromadzenie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz wspomaganie obsługi dokumentacji papierowej. System nie prowadzi rejestrów publicznych. | modyfikowane | Rozszerzenie funkcjonalności - wybudowanie dedykowanego modułu interfejsu z systemem JSP Egzekucja. |
|  | UDOK | Ministerstwo Finansów | Usługa Dokumentów Jednolitego Systemu Podatkowego to system wspierający przechowywanie, translację i archiwizację elektronicznych dokumentów w ekosystemie JSP. Celem systemu jest zapewnienie centralnej obsługi dokumentów elektronicznych będących w obiegu ekosystemu JSP, w tym zarządzania ich przechowywaniem na macierzy obiektowej, transformacją oraz retencją danych. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Przechowywanie dokumentów – zarządzanie referencjami do plików przechowywanych na macierzy obiektowej S3, pełniąc funkcję proxy pomiędzy systemami merytorycznymi a macierzą, Translacja dokumentów – transformacja dokumentów elektronicznych na potrzeby modułów ekosystemu JSP, Archiwizacja dokumentów – zarządzanie archiwizacją dokumentów elektronicznych zgodnie z regułami retencji danych, Zarządzanie bezpieczeństwem – kontrola dostępu do dokumentów i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie operacji na dokumentach, Zarządzanie retencją danych – obsługa cyklu życia dokumentów zgodnie z zdefiniowanymi regułami retencji. System jest zintegrowany z następującymi modułami ekosystemu JSP: Portal eLicytacje – w zakresie generowania pism i przechowywania dokumentów elektronicznych, Platforma Integracyjna (PI) – w zakresie obsługi komunikacji z systemami zewnętrznymi. System jest zintegrowany z następującymi systemami wewnętrznymi resortu: eSeal – w zakresie obsługi pieczęci elektronicznych, Centralny System Monitoringu – w zakresie monitorowania działania usługi. | modyfikowane | Zmiany na potrzeby generowania pism wymaganych przez JSP Egzekucja |
|  | WAIPB | Ministerstwo Finansów | System Wymiany Automatycznej Informacji o Podatkach Bezpośrednich (WAIPB) to system wspierający obsługę automatycznej wymiany informacji podatkowych otrzymywanych od zagranicznych administracji podatkowych dotyczących polskich podatników. Celem systemu jest zarządzanie informacjami w zakresie automatycznej wymiany informacji o podatkach bezpośrednich, w tym identyfikacja podatników, przekazywanie otrzymanych informacji do właściwych jednostek skarbowych oraz rejestrowanie postępowań podatkowych i ich efektów. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Obsługa automatycznej wymiany informacji – przetwarzanie informacji otrzymanych od zagranicznych administracji podatkowych w standardach FISC-153, OECD (STF), AEOI oraz FATCA, Identyfikacja podatników – identyfikacja polskich podatników na podstawie otrzymanych informacji zagranicznych, Przekazywanie informacji – kierowanie otrzymanych informacji do właściwych jednostek skarbowych zgodnie ze zidentyfikowaną właściwością miejscową podatnika, Rejestrowanie postępowań – ewidencja postępowań podatkowych wszczętych w związku z otrzymanymi informacjami oraz ich wyników. System jest zintegrowany z następującymi modułami ekosystemu JSP: JSP::Moduł Rejestracji Podmiotów – w zakresie identyfikacji i pobierania danych podatników, JSP::Moduł Egzekucji – w zakresie przekazywania danych na potrzeby postępowań egzekucyjnych, Platforma Integracyjna (PI/ESB) – w zakresie obsługi komunikacji z systemami zewnętrznymi. | istniejące | - |
|  | ZISAR | Ministerstwo Finansów | Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem to system wspierający zarządzanie ryzykiem, typowanie do kontroli oraz obsługę czynności kontrolnych i sprawdzających w Krajowej Administracji Skarbowej. Celem systemu jest zapewnienie zintegrowanego środowiska do zbierania i oceny informacji, analizy ryzyka podmiotowego, selektywnego typowania do kontroli oraz raportowania wyników analiz na potrzeby procesów zarządzania ryzykiem w KAS. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Analiza ryzyka – automatyczna i manualna analiza ryzyka podmiotowego na dużych zasobach informacyjnych, w tym generowanie usług analizy ryzyka dla systemów operacyjnych i systemu SENT, Rejestr typowań do kontroli – zarządzanie obiektami typowanymi do kontroli oraz zlecanie kontroli w oparciu o pozyskane zbiory danych, Obsługa kontroli i czynności sprawdzających – wspomaganie obsługi kontroli celno-skarbowych, podatkowych oraz czynności sprawdzających, Zarządzanie informacją – obsługa rejestrów informacji, analiz, kontroli i ryzyka w ramach obiegu informacji, Raportowanie – generowanie i publikacja raportów z oceny informacji oraz wyników analiz ryzyka, Administracja i konfiguracja – zarządzanie parametrami systemu oraz tabelami referencyjnymi publikowanymi przez ZISAR, Interfejs GIS i analizy kryminalnej – definiowanie i odświeżanie widoków danych dla potrzeb analizy geograficznej i kryminalnej. System jest zintegrowany z następującymi systemami zewnętrznymi: POLTAX/POLTAX2BPLUS – w zakresie pobierania danych o podmiotach i ich zobowiązaniach podatkowych, SENT – w zakresie udostępniania usług analizy ryzyka, KARTA – w zakresie wymiany informacji o prowadzonych kontrolach i czynnościach sprawdzających, SZPROT – w zakresie wymiany danych o uczestnikach postępowań, e-ORUS – w zakresie pobierania danych o złożonych deklaracjach, ESKS – w zakresie pobierania danych o wynikach postępowań KAS, S KTI KAS – w zakresie pobierania danych o zagadnieniach kontrolnych, GIS (System Informacji Geograficznej MF) – w zakresie udostępniania widoków danych dla analizy geograficznej, EBTI 2 PL – w zakresie wymiany danych celnych, PDPL/UE oraz CERO – w zakresie wymiany danych o podatnikach i kontrolach, e-Podatki/DRPO (PUE) – w zakresie pobierania danych o podatnikach, AIS/E-COMMERCE, AIS/Import – w zakresie wymiany danych o transakcjach importowych, NCTS2, EMCS 2 PL – w zakresie wymiany danych celnych i akcyzowych, CEWA, eToll, ANPRS PL, CYROWA, GB/NOL – w zakresie pobierania danych analitycznych, AIS – Automatyczny System Eksportu – w zakresie wymiany danych eksportowych, Zwrot VAT dla Podróżnych TAX FREE, SATOS/ICS2 – w zakresie wymiany danych podatkowych i celnych, Fundament Danych CHD – w zakresie pobierania danych referencyjnych o podmiotach. | istniejące | - |
|  | EGAPOLTAX | Ministerstwo Finansów | Moduł Egzekucji Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP::Egzekucja) to system wspierający prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających przez skarbowe organy egzekucyjne. Celem systemu jest zapewnienie kompleksowej obsługi postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, w tym rejestracji tytułów egzekucyjnych pochodzących z urzędów skarbowych, ZUS oraz innych organów administracji państwowej. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Obsługa postępowań egzekucyjnych – kompleksowe prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w tym egzekucji z ruchomości i nieruchomości oraz tymczasowego zajęcia ruchomości, Obsługa postępowań zabezpieczających – prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz majątkowej represji karnej, Obsługa zbiegów egzekucji – zarządzanie zbiegami egzekucji administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, Obsługa procesu orzeczniczego – wspomaganie czynności orzeczniczych organów egzekucyjnych, Cyfryzacja i automatyzacja czynności egzekucyjnych – automatyzacja powtarzalnych zadań realizowanych przez pracowników organów egzekucyjnych. System jest zintegrowany z następującymi systemami w ramach ekosystemu JSP: bramka eTW – w zakresie pobierania dokumentów przysyłanych przez wierzycieli, Moduł Rejestracji Podmiotów – w zakresie pobierania danych o zobowiązanych, Moduł Raportów Operacyjnych, Moduł Uprawnień, Moduł Administracyjny, Moduł Magazyn oraz aplikacja Mobilny Poborca – w zakresie obsługi procesów wewnętrznych. System jest zintegrowany z następującymi systemami zewnętrznymi: SZD oraz e-Urząd Skarbowy (eUS) – w zakresie obsługi korespondencji przychodzącej oraz pobierania informacji o pełnomocnikach i podmiotach reprezentujących zobowiązanego, Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych – w zakresie pobierania informacji o pełnomocnikach zobowiązanego, Centralny Moduł Zajęć Wierzytelności – w zakresie obsługi zajęć wierzytelności, CEPIK – w zakresie pobierania danych o zarejestrowanych ruchomościach oraz wysyłania zawiadomień o zajęciu, ZUS – w zakresie pobierania informacji o świadczeniach, pracodawcy oraz adresach zobowiązanego, OGNIVO – w zakresie dwustronnej wymiany informacji o rachunkach bankowych zobowiązanego i ich zajęciu. | istniejące do wycofania | Migracja danych – aktywne zasoby systemy EGAPOLTAX zostaną przeniesione do JSP Egzekucja. Nieaktywne zasoby zostaną zarchiwizowane. |
|  | POLTAX+ | Ministerstwo Finansów | POLTAX PLUS to system wspierający realizację zadań urzędów skarbowych w zakresie rejestracji, wymiaru i poboru podatków. System umożliwia ewidencjonowanie danych podmiotów, obsługę deklaracji podatkowych, prowadzenie spraw podatkowych oraz obsługę decyzji. POLTAX działa na wspólnej bazie danych z systemami Poltax2BPlus, Egzekucja, Kontrola oraz Mandaty skarbowe. Celem systemu jest zapewnienie obsługi procesów podatkowych w obszarach PIT, CIT i VAT oraz centralne wsparcie administracji skarbowej w zakresie poboru, dystrybucji i kontroli należności publicznoprawnych, a także umożliwienie prowadzenia komunikacji z podatnikami i obsługi uprawnień w systemach informatycznych KAS. Główne grupy funkcjonalności: – Obsługa rejestracji i ewidencji danych podmiotów podatkowych – Obsługa deklaracji podatkowych oraz decyzji podatkowych – Pobór podatków PIT, CIT i VAT w urzędach skarbowych – Pobór i dystrybucja należności publicznoprawnych – Wsparcie dla egzekucji administracyjnej – Udostępnianie informacji podatkowej i celnej uprawnionym podmiotom – Prowadzenie interpretacji podatkowych – Zarządzanie daninami publicznymi – Obsługa uprawnień użytkowników do systemów informatycznych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejące |  |
|  | eKRS | Ministerstwo Sprawiedliwości | Krajowy Rejestr Sądowy to system wspierający realizacj spraw z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Gówne funkcjonalności eKRS to: składanie wniosków i pism do Sądów, składanie zgłoszeń dotyczących sprawozdań finansowych, pobieranie odpisów KRS, przeglądanie dokumentów finansowych, dostęp do Przeglądarki akt rejestrowych. eKRS udostępnia dane dla krajowych systemów teleinformatycznych poprzez otwarte API. | Istniejące |  |

Lista przepływów <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BIP MSWiA | JSP Egzekucja | Pobieranie informacji o liście sankcyjnej firm. | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | wymiana plików |
|  | Centralny System Uprawnień (CSU) | JSP Egzekucja | -informacje o rolach użytkowników | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | SI CEPIK | JSP Egzekucja | -poszukiwanie majątku: dane współwłaścicieli pojazdów (zobowiązanego) | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | CHD RF | dane analityczne dotyczące przeprowadzanych egzekucji, zabezpieczeń w celach raportowych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | ETL |
|  | CRCM | JSP Egzekucja | -informacje o zakupach objętych PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) i SD (podatek od spadków i darowizn) | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | manualne |
|  | EGAPOLTAX | JSP Egzekucja | -migracja danych dotyczących aktywnych postępowań egzekucyjnych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu; | ETL |
|  | EUKW | JSP Egzekucja | -dane dotyczące majątku zobowiązanego -numery ksiąg wieczystych nieruchomości aktualne lub zupełne treści ksiąg wieczystych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | formularz na EUKW |
|  | JSP Egzekucja | EUKW | Wnioski o wpis do KW, ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | formularz na EUKW |
|  | eTW | UDOK | dokumenty wpływające od wierzycieli (Tytuły Wykonawcze, Zawiadomienia, aktualizacje itp.) | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | eUS | JSP Egzekucja | - informacje czy jest umówiona wizyta w US przez aplikację: Umów wizytę w urzędzie; - status zgody na wysyłkę przez eUS; - informacja o zrealizowanej płatności; - korespondencja w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. - | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | e-Urząd Skarbowy | - przekazywanie informacji o przebiegu postępowań egzekucyjnych; - przekazywanie korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań egzekucyjnych. | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | KSI ZUS | -zapytania o majątek; - zapytania o płatnika składek; - zawiadomienie o zajęciu | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | KSI ZUS | JSP Egzekucja | -dane zlecenia rekwizycyjnego - dane dotyczące majątku zobowiązanego (emerytura, renta) - informacje o płatnikach, odpowiedzi na zajęcia, dalsze tytuły wykonawcze, adnotacje, pozostałe pisma - postanowienia o umorzeniu, odpowiedzi na pisma, adnotacje - obsługa zbiegu | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP ADM | JSP Egzekucja | parametry niezbędne do działania systemu - słowniki | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | JSP CSA | -dane audytowe | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | P2B+ | -przekazanie informacji o wysokości uzyskanych kwot i sposobie ich rozliczenia, - przekazanie informacji o wszczęciu wobec podatnika postępowania egzekucyjnego, - przekazanie zawiadomienia o zajęciu | Kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | przez bazę danych |
|  | Mobilny Poborca II | JSP Egzekucja | -informacje o wykonanych czynnościach w terenie (zajęcia, odbiory, oględziny, pobrania pieniężne, protokoły badania stanu majątkowego, raporty, itp.), - dane analityczne (np. czas pracy, marszruta) | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | Mobilny Poborca II | - dane uwierzytelniające użytkownika, -dane na potrzeby egzekucji terenowej (dane zobowiązanego, dane należności, informację o doręczeniu odpisu TW lub ZZ, dane uczestników postępowania, informacje o znanych składnikach majątku zobowiązanych, itp.) | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | KRZ | - -Informacja o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność;- usunięcie ujawnionego wpisu o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność; | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | wymiana plików |
|  | JSP Egzekucja | Portal eLicytacje | -informacje szczegółowe o sprzedawanej rzeczy wymagane do przeprowadzenia sprzedaży; rozstrzygnięcia skarg; zakończenia sprzedaży przed terminem;- | kopiowanie danych | krytyczne dla sukcesu projektu | API |
|  | Portal eLicytacje | JSP Egzekucja | -informacje o przebiegu sprzedaży; - informacje o wynikach zakończonej sprzedaży | kopiowanie danych | krytyczne dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | UDOK | -zapytania o wizualizację wybranego dokumentu - zapytania o oryginalny dokument - dane do wygenerowania dokumentów | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | P2B+ | JSP Egzekucja | -dane dotyczące rozliczeń; - informacje nt. przerwy w naliczaniu odsetek przy należnościach. - informacje o dacie przedawnienia się możliwości dochodzenia należności | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | baza danych |
|  | JSP Egzekucja | ZISAR | -dane o stanie zaległości zobowiązanego oraz o decyzji w zakresie zatwierdzenia TZR -dane o tytułach wykonawczych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | Wymiana plików |
|  | JSP Egzekucja | KSeF | -dane dotyczące wystawionych faktur VAT w imieniu zobowiązanego | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | OGNIVO | JSP Egzekucja | -dane o majątku - rachunki bankowe podatnika | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | WAIPB | JSP Egzekucja | - dane o majątku - pierwsze i okresowe uzupełnienie poszukiwania majątku o dochodach zagranicznych | kopiowanie danych | realizowalny w inny sposób | manualnie |
|  | JSP Egzekucja | POLTAX PLUS | -wysyłamy zawiadomienia o zajęciu nadpłat podatków VAT CIT PIT, | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | message baza danych |
|  | UDOK | SZD | -numer systemowy czynności, - numer systemowy tytułu wykonawczego, - metadane dokumentów wraz ze ścieżką dostępu,, - informacje o korespondencji wychodzącej | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | OGNIVO | -zapytanie o rachunki bankowe zobowiązanego, - zawiadomienie o zajęciu aktualizacja, uchylenie, wstrzymanie realizacji | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | KSeF | JSP Egzekucja | -informacje o wystawionych fakturach i kontrahentach zobowiązanego | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | JSP Rejestracja Podmiotów | -przekazanie informacji o adresie egzekucyjnym; -dane zobowiązanego do weryfikacji; | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Egzekucja | JSP Raporty | - dane na potrzeby sporządzenia raportów operacyjnych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | ETL |
|  | REJA24 | JSP Egzekucja | - dane dotyczące majątku zobowiązanego | kopiowanie danych | realizowalny w inny sposób | API |
|  | SZD | UDOK | - wpływające pisma – środki zaskarżenia, wezwania, informacje, odpowiedzi DZW, pełnomocnictwa szczególne do karty zobowiązanego, - prawomocne wyroki sądowe dot. majątkowej represji karnej, - sądowe lub prokuratorskie postanowienia w sprawie zabezpieczeń majątkowych, - obsługa korespondencji przychodzącej | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | JSP Rejestracja Podmiotów | JSP Egzekucja | -adres zobowiązanego (rejestracyjny, korespondencyjny, posiadania mienia) – pełnomocnictwa - inne niezbędne dane (np. czy podatnik postawiony w stan upadłości, likwidacji, restrukturyzacji, czy ustanowiony zarządca sukcesyjny, czy odnotowany zgon, kurator) - data zgonu/likwidacji/zakończenia działalności - osoba fizyczna/organizacja | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | UDOK | JSP Egzekucja | - dane dotyczące wpływających dokumentów; - wizualizacja dokumentów; | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
|  | KRS | JSP Egzekucja | - informacja o aktualnych danych rejestrowych | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | manualny |
|  | JSP Egzekucja | KRS | - informacja o wszczętej egzekucji razem z TW; - informacja o umorzonym postępowaniu razem z decyzją; | kopiowanie danych | krytyczny dla sukcesu projektu | manualny |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura |  |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | Zgodnie ze standardami przyjętymi w CIRF. Szyfrowany ruch po HTTPS, CSU, Load Balancery, usługa e-Dokument (EDOK) zarządzająca dostępem do plików |
|  | Standardy wymiany danych | Rest API, SOAP, połączenia bazodanowe (connector DB), kolejki MQ, HCP S3 |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | RedHat, Oracle Linux, Windows Serwer 2019/2022 |
|  | Bazy danych | Oracle 19c EE, PostgreSQL 16.x |
|  | Serwery aplikacji |  |
|  | Portale |  |
|  | Inne | Klaster Kubernetes K8s (RKE2), kolejki i usługi na Platformie Integracyjnej IBM MQ, Rancher, ELK, Kibana, Prometeus, Bramka e-Dokumenty będzie w technologii Azure/K8s |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralna Ewidencja Pojazdów | CEP zawiera dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich dane rejestracyjne i techniczne, informacje o właścicielach i posiadaczach, dokumentach rejestracyjnych, przeglądach technicznych i ubezpieczeniach oraz o zdarzeniach, takich jak kradzieże. Jest pierwotnym rejestrem referencyjnym dla danych o pojazdach. | Poszukiwanie danych o majątku oraz wykazywanie informacji o zajęciach pojazdów |
| 2. | Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (Rejestr podatników) CRP KEP | Rejestr CRP KEP to kompletna, ogólnopolska ewidencja podatników i płatników podatków. Zawiera dane osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, podlegających na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Przechowuje także ich zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne oraz niektóre inne dokumenty związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Rejestr jest referencyjny pierwotnie dla numeru NIP i specyficznych danych podatnika. Pełni także rolę węzła referencyjnego danych osób fizycznych i podmiotów dla innych systemów i rejestrów KAS. Dane są objęte tajemnicą skarbową. | Pobieranie i przetwarzanie danych rejestracyjnych podatników w zakresie m.in. NIP, PESEL, PKD, dane rejestrowe, pełnomocnicy. |
| 3. | Centralna baza danych ksiąg wieczystych | Ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych nieruchomości. Zawiera dane nieruchomości, informacje o prawach związanych z jej własnością i użytkowaniem wieczystym oraz wpisy dotyczące hipoteki. Wpis do rejestru stanowi potwierdzenie praw do nieruchomości. Jest rejestrem referencyjnym pierwotnie dla praw do nieruchomości (dane są wprowadzane bezpośrednio z aktów notarialnych) oraz rejestrem referencyjnym dla danych jej hipoteki. | Pobieranie i przetwarzanie danych w zakresie ujawnianych informacji w Centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. |
| 4. | Krajowy Rejestr Zadłużonych | Portal publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych dostarcza możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych. Portal pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. | Przekazywanie informacji o prowadzonych postepowaniach egzekucyjnych oraz informacji o ich zakończeniu |
| 5. | Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów | Ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych. Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.: - jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, - jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu, - jednostki pływające używane do połowów rybackich. | Pobieranie i przetwarzanie informacji o majątku zobowiązanych |
| 7. | Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych | Spełnienie obowiązku określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami | Pobieranie danych o rzeczoznawcach majątkowych |

## Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

- Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Należy wskazać konkretny rok.

Należy wskazać konkretny rok.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.