Załącznik nr 3 do Zaproszenia 
Umowa nr ………………………..
zawarta …………………. w Warszawie
pomiędzy:
SKARBEM PAŃSTWA – MINISTERSTWEM FINANSÓW
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
NIP 526-025-02-74, REGON 000002217
reprezentowanym przez
…………………………………………
działającego na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
…………………………..
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej „Stroną”, a łącznie „Stronami”



§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest w wykonanie czyszczenia i konserwacji niecki fontanny wraz z  uzupełnieniem ubytków i robotami towarzyszącymi  na terenie Ministerstwa Finansów przy Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru, a także elementy, które każdorazowo podlegają akceptacji Zamawiającego określają umowa oraz: 
1) [bookmark: _Hlk162803105]opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1A do Umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1B do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, wszystkich robót, również tych wprost niewymienionych, a które wynikają z nakazów należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, z konieczności stosowania obowiązujących przepisów prawa i zasad aktualnej wiedzy technicznej, niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu umowy, tak aby był on zdolny do wypełniania przeznaczonych dla niego funkcji i celów, którym ma służyć.
4. Wykonawca, opracuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego podpisaną przez kierownika robót konserwatorskich dokumentację powykonawczą, o której mowa szczegółowo w Załączniku nr 1A do Umowy. 
5. Dokumentacja powykonawcza musi zostać dostarczona w formie papierowej i w formie zapisu elektronicznego na nośnikach elektronicznych w następujących ilościach: wersja papierowa 1 egz., wersja elektroniczna w postaci podpisanych skanów 1 egz. na pendrive w rozszerzeniu pliku pdf.

[bookmark: _Hlk163103820]§ 2. Terminy
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy; jednak nie później niż do 18 grudnia 2024 r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich prac zgodnie z postanowieniami Umowy i załączników oraz protokołami uzgodnień, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, przeprowadzenie procedury odbioru określonej w § 7 umowy, usunięcie ewentualnych wad i usterek istotnych, tj. czyniących przedmiot umowy niezdatnym do przewidzianego użytku lub sprzeciwiających się w sposób wyraźny umowie oraz podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Przy czym, zgłoszenie do odbioru w terminie wskazanym w ust. 1 będzie uznane za realizację w terminie, jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń powodujących nieodebranie przedmiotu umowy albo uwagi lub zastrzeżenia zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie i zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 10, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to stwierdzenia nieprawidłowości lub zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, zastrzeżeń lub zaleceń w przypadku powtórnego dokonywania odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania prac skutkujących ograniczeniem lub całkowitym wstrzymaniem prac, w szczególności ze względu na hałas, zapylenie lub inną uciążliwość powodującą zaburzenia w funkcjonowaniu Ministerstwa Finansów. Czas wstrzymania robót będzie ewidencjonowany przez Wykonawcę i na jego pisemną prośbę może być podstawą do zmiany terminu umowy, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu ewidencji przerw przez Zamawiającego.
4. Nie uznaje się za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 oraz w wyniku działania siły wyższej, a także powstałego na skutek wystąpienia wad ukrytych w budynku, których nie można było przewidzieć ze względu na brak dokumentacji technicznej nieruchomości, o ile zwłoka nie wynika z nienależytego działania Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania robót, z uwagi na sposób prowadzenia robót przez Wykonawcę stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób.


§ 3. Ogólne warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół wprowadzenia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zabezpieczenia przedmiotu umowy, w tym materiałów i urządzeń do momentu potwierdzenia odbioru prac przez Zamawiającego poprzez dokonanie odbioru końcowego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.
4. Strony ustalają konieczność wzajemnych spotkań i konsultacji przy realizacji przedmiotu umowy. Spotkania będą odbywać się każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, mającego wiążące dla Wykonawcy prawo zwołania spotkania lub konsultacji, o których mowa w zdaniu pierwszym. Ze spotkań i konsultacji będzie sporządzany protokół uzgodnień, podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej Strony. Przy czym uzgodnienia nie mogą wprowadzać zmian Umowy, w tym jej załączników, z zastrzeżeniem § 15.
5. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje osobę, która będzie pełniła kierownika robót konserwatorskich nad robotami przy obiekcie zabytkowym zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wykaz z danymi osoby, o której mowa w ust. 5, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Zmiana osoby, wskazanej w Wykazie możliwa będzie tylko z ważnych powodów, powstałych po zawarciu Umowy i po przedstawieniu przez Wykonawcę nowej osoby, posiadającej co najmniej takie kompetencje i uprawnienia jako osoba zastępowana.
7. Wykonawca zgłosi, pisemnie, najpóźniej na 1 dzień przed wprowadzeniem Wykonawcy na teren robót, imienną listę wszystkich osób przybranych do wykonania przedmiotu umowy oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów samochodowych niezbędnych do prowadzenia robót, w celu uzyskania przepustek uprawniających do wejścia i na czas technologicznie niezbędny wjazdu na teren siedziby Zamawiającego. 
8. Przepustką może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której została ona wydana. 
9. Zamawiający, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z umową, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających z wykonania robót w sposób sprzeczny z umową i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
10. Zamawiający ma prawo do odsunięcia osób przybranych przez Wykonawcę, które będą brać udział w realizacji umowy, w przypadku, gdy dana osoba nie będzie stosowała zasad określonych w umowie, a także ze względów bezpieczeństwa w tym ze względu na zasady BHP, lub w przypadku, gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów Zamawiającego albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego zamówienia. O odsunięciu osoby Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w terminie 24 godzin.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia, w terminie 2 dni od dnia uzyskania informacji od Zamawiającego, innej osoby spełniającej wymagania określone w umowie.
12. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za powierzenie wykonania tej części robót.
13. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i finansowym oraz zasobami ludzkimi potrzebnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej treścią, terminowo i z należytą starannością oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności.
14. Wykonawca będzie prowadził prace w czynnym budynku biurowym, który jest usytuowany na terenie pomnika historii i w części zewnętrznej (elewacja i dach) oraz w części wewnętrznej (centralny czworobok) jest wpisany do rejestru zabytków, całodobowo w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) i dni wolne od pracy (sobota, niedziela), z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze w godzinach od 17.00 do 07.00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy. O ostatecznej kwalifikacji robót co do znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje Zamawiający.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej;
1. powiadamianie Wykonawcy o planowanych spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 4, na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem spotkania;
1. wydanie niezbędnych przepustek dla osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy oraz przepustek na wjazd samochodów używanych w tym celu;
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
1. akceptacja ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, z uwzględnieniem koniecznych zmian względem propozycji Wykonawcy, na potrzeby skoordynowania innych realizowanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy robót budowlanych, którego postanowieniami Wykonawca będzie związany;
1. udostępnienie Wykonawcy następujących dokumentów:
a) „Informacji o zasadach BHP na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie MF”,
b) „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ministerstwa Finansów”,
c) „Instrukcji postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych oraz wystąpienia innych zagrożeń na terenie gmachu Ministerstwa Finansów”,
d) „Instrukcji kontroli ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów oraz użytkowania referentek w Ministerstwie Finansów”,
e) zarządzenia nr 9/BDG/2018 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania koordynatorów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz trybu postępowania w sytuacji wykonywania na terenie nieruchomości Ministerstwa Finansów pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców;
1. dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z § 7 umowy.

[bookmark: _Hlk163103955]§ 5. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i jej załączników, obowiązującym prawem, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku rozstrzygnięcia którego została zawarta umowa, a także zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy. 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, a w szczególności:
1) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy; 
2) wykonanie prac przygotowawczych zabezpieczających ciągi komunikacyjne;
3) wykonanie zabezpieczenia terenu robót zgodnie z przepisami BHP;
4) współpraca z Zamawiającym i bieżące informowanie Zamawiającego o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy i o każdorazowej ich zmianie;
5) realizacja przedmiotu umowy w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego;
6) zobowiązanie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy oraz osób realizujących w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi usunięcie wad lub usterek do zapoznania się z dokumentami, o których mowa § 4 pkt 6 umowy, oraz do przestrzegania zasad i przepisów zawartych w tych dokumentach. Przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie nieruchomości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że umowa będzie realizowana zgodnie z tymi obowiązkami, a także do wyznaczenia  swojego przedstawiciela, który będzie odpowiadał za zapewnienie warunków BHP dla pracowników Wykonawcy i przestrzeganie zasad BHP przez pracowników Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co wymaga podpisania protokołu uzgodnień, którego wzór określony został w Załączniku nr 4 do umowy. Zamawiający dopuszcza, aby funkcję przedstawiciela Wykonawcy ds. BHP i kierownika robót pełniła jedna osoba);
7) przestrzeganie przepisów BHP m.in. w zakresie stosowania indywidualnych środków ochrony oraz z uwzględnieniem prac na wysokości i pożarowo niebezpiecznych;
8) przestrzeganie obowiązujących na terenie Ministerstwa Finansów zasad ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;
9) sukcesywne zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu pod rygorem określonym w § 7 ust. 12 umowy;
10)  pisemne zgłaszanie zakończenia wszystkich prac do odbioru;
11)  zapewnienie, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na terenie budynku Ministerstwa Finansów, posiadały kompletną ochronną odzież roboczą oraz umieszczone w widocznym miejscu przepustki wydane przez Zamawiającego;
12) niezwłoczny wywóz i odpowiednie zagospodarowanie materiałów i gruzu z rozbiórki przy jego ręcznym załadunku i demontażu oraz ich wywóz i utylizację a w przypadku odpadów niebezpiecznych przy udziale osób i wykorzystaniu środków transportu posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie;
13) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń, zabrudzeń lub uszkodzeń spowodowanych wykonywaniem prac z ciągów komunikacyjnych;
14) usunięcie zanieczyszczeń powstałych w efekcie realizacji robót w czasie najpóźniej do 1 godziny od zgłoszenia tego faktu przez przedstawicieli Zamawiającego przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 8 ust. 3 umowy drogą telefoniczną i potwierdzeniu e-mailem; w razie nieusunięcia zanieczyszczeń w terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi drogą e-mailową Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, refakturowanie kosztów usunięcia zanieczyszczeń na zasadach ogólnych;
15) uporządkowanie i posprzątanie terenu robót po realizacji przedmiotu umowy;
16) dostarczenie, przed wbudowaniem materiałów, kart materiałowych. Karta materiałowa powinna składać się co najmniej z:
a) określenia typu i marki, producenta przedstawianego wyrobu/materiału,
b) krótkiego opisu realizowanej funkcji i przeznaczenia wyrobu/materiału,
c) karty katalogowej wyrobu/materiału zawierającej podstawowe parametry techniczne,
d) deklaracji właściwości użytkowych certyfikatów bezpieczeństwa, ppoż, itp., dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Zamawiający dopuszcza, żeby na etapie realizacji przedmiotu umowy powyższe dokumenty były dostarczone w formie elektronicznej;
17) zabezpieczenie kontenera/pojemnika na odpady demontażowe i gruz oraz ustawienie go w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
18) [bookmark: _Hlk163103913]wykonanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 2 dni robocze przed odbiorem przedmiotu umowy, podpisanej przez kierownika robót konserwatorskich, dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami określonymi w § 7 umowy.    
1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania, przez minimum 3 lata, co najmniej jednego egzemplarza nośnika obejmującego dokumentację powykonawczą i udostępniania go w ramach wynagrodzenia umownego Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.
1. W przypadku utraty nośnika przez Wykonawcę, w okresie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do jego odtworzenia, a w przypadku utraty ww. dokumentacji, do jej odtworzenia również w ramach wynagrodzenia umownego.
1. W przypadku nieudostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę nośnika elektronicznego obejmującego dokumentację powykonawczą w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający:
1) naliczy odpowiednią karę umowną, 
2) może dodatkowo, niezależnie od naliczenia ww. kary umownej, po trzecim niezrealizowanym zgłoszeniu powierzyć odtworzenie dokumentacji powykonawczej podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania Wykonawcy.
1. Wykonawca potwierdza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, której klauzule umowne i OWU uwzględniają charakter przedmiotu umowy i związane z tym ryzyka ubezpieczeniowe oraz ewentualny zamiar powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom na okres nie krótszy niż do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, a Zamawiający przyjmuje to do wiadomości. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność polisy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy.
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek, która stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed upływem ważności polisy, o której mowa w ust. 6, dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.
1. Zapewnienie materiałów, urządzeń, środków i nakładów pracy służących do wykonania robót oraz porządkowania pomieszczeń i powierzchni, gdzie realizowany był przedmiot umowy stanowi obowiązek Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 6. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
1. Przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (o ile są już znane), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi oraz wskaże zakres powierzonych prac. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług oraz zakresu powierzonych prac. 
1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz wskazania zakresu powierzonych prac zgodnie z Załącznikiem nr 2.
1. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Projekt umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:
0. określenie stron umowy;
0. zakres robót budowlanych zlecanych Podwykonawcy;
0. termin wykonania i odbioru robót zgodny z terminami określonymi w Umowie, w której stronami są Wykonawca i Zamawiający;
0. wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót oraz sposób ich płatności;
0. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust. 7, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej zmiany. Brak pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w jej projekcie. 
1. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na podwykonawstwo.
1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowego projektu tej umowy, uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy na podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.
1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie określonym w ust. 14 jest uważane za akceptację umowy.
1. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647(1) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę.
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz wszelkich zmian tych umów, oraz umów na podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Dotyczy to umów na podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
1. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania.
1. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w powyższych ustępach stanowi dla Zamawiającego podstawę do usunięcia Wykonawcy z terenu robót, lub żądania od Wykonawcy usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu robót.
1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy na podwykonawstwo oraz zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za odebrane roboty, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem zgłoszonych Podwykonawców, przerwa wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia robót.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy i osób mu podległych.

[bookmark: _Hlk163104190]§ 7. Odbiory
1. Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający zrealizuje odbiór  zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
2. Zasady dotyczące odbioru:
1) Wykonawca przedstawi do odbioru dokumentację powykonawczą w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy;
2) nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od jej otrzymania Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z wymaganiami określonymi w umowie i ustaleniami wynikającymi z zapisów protokołów uzgodnień, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy, i dokona akceptacji albo zgłosi Wykonawcy uwagi;
3) w przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem uwag Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych i przedstawienia do ponownej akceptacji Zamawiającemu. Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, stanowiącej integralną część przedmiotu umowy jest warunkiem koniecznym przystąpienia do czynności odbioru;
4) odbiór przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi poprzez dokonanie odbioru, co będzie potwierdzone podpisaniem przez Komisję odbioru protokołu odbioru bez zastrzeżeń, z tym  że dla ważności protokołu odbioru niezbędne jest podpisanie go przez co najmniej dwóch przedstawicieli Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru robót budowlanych przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 , w formie elektronicznej na adres e-mail: …………….@mf.gov.pl wraz ze wskazaniem osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do udziału w  czynnościach odbioru.
4. [bookmark: _Hlk163104290]W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego tworzący razem komisję odbioru. Komisja rozpocznie procedurę odbioru Przedmiotu umowy, w terminie do 3  dni roboczych od daty  uzyskania przez Wykonawcę akceptacji dokumentacji powykonawczej, albo od daty powiadomienia  Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru Przedmiotu umowy, w zależności od tego, która data wystąpi później.  
5. Jeżeli odbiór nie zostanie przeprowadzony w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia czynności odbioru stronie trzeciej, co może spowodować wydłużenie okresu odbioru, o którym mowa w ust. 4.
7. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót i podpisania protokołu odbioru są:
1) ……………………………., funkcja: …………………….. lub
2) ……………………………., funkcja: …………………...... .
8. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do udziału w komisji odbioru robót i podpisania protokołu odbioru są: 
1) ………………………………..; funkcja: …………………. lub
2) ………………………………..;  funkcja: …………………. .
9. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Protokół zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie procedury odbioru. Podpisany przez Strony Protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  
10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, usterek istotnych lub innych nieprawidłowości Zamawiający zamieści uwagi, zastrzeżenia lub zalecenia w Protokole odbioru, Zamawiający nie dokona wówczas odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poprawek w odpowiednim terminie ustalonym z Zamawiającym i zgłoszenia ich do ponownego odbioru, którego procedura będzie przebiegała zgodnie z ust. 2-9 powyżej, z zachowaniem prawa do naliczenia zastrzeżonych kar umownych. W przypadku braku możliwości ustalenia przez Strony odpowiedniego terminu, w szczególności gdy Wykonawca nie przyjmie co najmniej dwóch propozycji Zamawiającego lub nie będzie odpowiadał na przekazywaną korespondencję, Zamawiający ma prawo do jednostronnego wskazania terminu na usunięcie wad, usterek lub nieprawidłowości, przy czyn termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych. 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub nieprawidłowości istotne zgłoszonego przedmiotu umowy:
1) nadające się do usunięcia, to w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:
a) w razie nieusunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości zgodnie z ust. 10, Zamawiający może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę elektronicznie, na adres wskazany w § 8 ust. 3, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub
b) dokonać odbioru z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwej, niezgodnej z umową, części przedmiotu umowy, o ile wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  w sposób optymalny i zgodny z jego przeznaczeniem albo
c) odstąpić od umowy, zgodnie z § 12,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z przedmiotu umowy w sposób optymalny i zgodny z jego przeznaczeniem;
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób optymalny, zgodny z przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając określony termin oraz zachowując prawo naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, a po bezskutecznym upływie terminu odstąpić od umowy, zgodnie z § 12, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo
b) dokonać odbioru z zastrzeżeniami i pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wadliwej, niezgodnej z umową, części przedmiotu umowy, o ile wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający korzystanie z przedmiotu umowy w sposób optymalny i zgodny z przeznaczeniem albo
c) odstąpić od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub gdy zastosowane materiały będą budziły wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w Załączniku nr 1, lub Wykonawca nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 9, Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia odkrywek lub dodatkowych badań sprawdzających jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów. Zamawiający ma prawo dokonać tych prac przy pomocy podmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy. 
13. Niestawienie się przedstawicieli Wykonawcy na czynności związane z odbiorem upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia wszelkich przewidzianych Umową protokołów. 
14. Strony wykluczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.

§ 8. Osoby upoważnione do kontaktów między Stronami
1. Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy oraz za nadzór nad jej realizacją ze strony Zamawiającego odpowiada Dyrektor Biura Logistyki.
2. Przedstawicielami Zamawiającego do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy, w tym do dokonania odbioru, są: 
0. Pani/Pan ……………..  tel. …………  ; e-mail: ……………… funkcja .........., 
0. Pani/Pan ……………..  tel. …… ……; e-mail: ……….……… funkcja ..........
albo inna osoba wyznaczona pisemnie przez Dyrektora Biura Logistyki, przy czym dokonywanie odbioru wymaga łącznego działania co najmniej dwóch ww. osób. 
3. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy, w tym do uczestniczenia w procedurze odbioru przedmiotu umowy są:
1) Pani/Pan……………… tel. ………….; e-mail: ………………… funkcja .......... lub
2) Pani/Pan …………….. tel. ………………..; e-mail: ……………. funkcja .......... .
4. W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wyznaczenia zastępcy, którego doświadczenie, umiejętności oraz wiedza o wykonanych już robotach budowlanych gwarantuje prawidłowe ich kontynuowanie i do powiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie Zamawiającego.
5. Każdorazowa zmiana osób każdej ze Stron wskazanych w niniejszym paragrafie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.



§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………… zł brutto (słownie: …..) (zostanie uzupełnione na podstawie oferty Wykonawcy).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i inne obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jej całkowitej realizacji, również te, których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zasad aktualnej wiedzy technicznej, koszty robocizny, materiałów i urządzeń służących do wykonania przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji powykonawczej w wysokości ……… zł brutto oraz innego rozdysponowania prawami autorskimi w zakresie określonym w umowie, zatrudnienia kierownika budowy, dostaw, transportu, utylizacji, dokonania odbiorów, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.
3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na następujące dane Zamawiającego: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, NIP: 5260250274, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: kancelaria@mf.gov.pl i krystian.wyskiel@mf.gov.pl lub w sposób wskazany w ust. 6. 
5. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (dalej "PEF") prowadzonej przez brokera konsorcjum PEFexpert pod numerem adresu PEF: 526 025 02 74, rodzaj adresu PEF: NIP, w celu otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 
7. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy. 
8. W innym ustrukturyzowanym dokumencie elektronicznym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania umowy zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dokument dotyczy. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny musi spełniać wymagania umożliwiające jego przesyłanie za pośrednictwem PEF. 
9. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEF w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (zwane dalej "e-Dokumenty"). 
10. Za datę otrzymania e-Dokumentu przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e- Dokumentu na PEF. 
11. Strony uznają, iż, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy należności przysługujące Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych lub innych wierzytelności Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

§ 10. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat. 
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
4. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.
5. Wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek lub uzupełnień do wykonanej dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego. 
6. W ramach gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1, do wykonywania napraw, likwidacji usterek, które pojawią się w czasie gwarancji i rękojmi. Wszelkie koszty obowiązków wymienionych w niniejszym ustępie, transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w imieniu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.
7. W przypadku wystąpienia wady lub usterki w okresie gwarancji lub rękojmi oraz zgłoszenia jej przez Zamawiającego w formie wysłania wiadomości e-mail na adres: ………,  Wykonawca zobowiązuje się do czasu reakcji w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia oraz usunięcia wady lub usterki najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Przez reakcję Strony rozumieją przybycie przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i usunięcie albo zabezpieczenie zgłoszonej wady lub usterki. Termin usunięcia wady lub usterki w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy osobą wskazaną do realizacji warunków oraz przebiegu działań podejmowanych w ramach gwarancji i rękojmi jest ………, adres e-mail.: ……, tel. kontaktowy ……. Usunięcie wad lub usterek zostanie stwierdzone protokolarnie.
8. W razie nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, lub w przypadku braku realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może usunąć je/dokonać odpowiednich poprawek/uzupełnień na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę elektronicznie, na adres wskazany w ust. 7, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część będzie podlegać zgłoszeniu z powodu wady lub usterki, to przy trzecim zgłoszeniu podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy już przy pierwszym lub drugim zgłoszeniu.
10. W terminie 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, do dokonania przeglądu prac objętych umową i usunięcia ujawnionych wad lub usterek w terminach określonych w niniejszym paragrafie stosowanych odpowiednio. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół odbioru:
1) dotyczący odbioru bez zastrzeżeń lub usunięcia przez Wykonawcę w ww. terminie ujawnionych wad i usterek;
2) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ww. terminie wad lub usterek wykrytych podczas przeglądu, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 i § 11.  

§ 11. Kary umowne
0. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) za nieprzedłożenie do akceptacji, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, harmonogramu w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za każdy przypadek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 11 - 15 umowy w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie każdego z obowiązków;
4) za niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie obowiązku, z zastrzeżeniem że łączna kara z tego tytułu może zostać naliczona w maksymalnej wysokości do 10 000,00 zł;
5) za niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy, w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie obowiązku;
6) za zwłokę w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 10 ust. 7 umowy w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki każdego z terminów którego zwłoka dotyczy;
7) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy; przy czym jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie dotyczy części umowy, wysokość kary umownej liczona jest od wartości części umowy objętej rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
8) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót, zgodnie z procedurą określoną w § 6, w wysokości 3 000,00 zł za każdy taki przypadek;
9) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie o podwykonawstwo, bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000,0  zł za każdy taki przypadek;
10) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, zasad lub obowiązków zachowania poufności określonych w § 13, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;
11) za każdy przypadek niespełnienia lub nieterminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 16 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 1000,00 zł.
0. Każdy z przypadków określonych w ust. 1 stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar   umownych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy.
0. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły wyższej oraz jeżeli wykonanie umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 
0. Wysokość kar umownych, do naliczenia których Zamawiający jest uprawniony, jest ograniczona do wysokości 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

[bookmark: _Hlk163023433]§ 12. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie, odstąpienie od umowy)
1. Zamawiający może odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych w umowie.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części albo jej wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca z powodów leżących po jego stronie, nie wykonuje postanowień umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, w szczególności gdy:
0. Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót albo wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z umową oraz uzgodnieniami poczynionymi w trybie przewidzianym w § 3 ust. 5, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac lub do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i usunięcia nieprawidłowości wynikających z wykonania robót w sposób sprzeczny z umową, złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
0. naruszenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekroczy 20 dni;
0. Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy;
0. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP albo w sposób sprzeczny z umową lub uzgodnieniami poczynionymi w trybie przewidzianym w § 3 ust. 4 umowy,
0. w przypadkach, o których mowa w § 7 umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1. Wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia przysługujące Zamawiającemu może być zrealizowane w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia,.
1. W wypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
0. w terminie 5 dni roboczych od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, w tym robót w toku, według stanu na dzień wypowiedzenia/ odstąpienia;
0. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło wypowiedzenia/odstąpienie od umowy;
0. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczone, niezwłocznie, ale nie późnej niż w terminie 3 dni roboczych, od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.
1. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 5, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. Zamawiający w razie wypowiedzenia/odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru robót (w wypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy w części);
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót od dnia dokonania odbioru robót przerwanych.
1. Wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy nie wyłącza obowiązków Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych i odebranych robót oraz nie wyłącza postanowień w zakresie przeniesienia praw majątkowych autorskich co do odebranego przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w umowie. 

§ 13. Zasady zachowania poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko 
w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części informacji, związanych z realizacją Umowy z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych.
6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie będą uważane za chronione informacje, które: 
1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;
2) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;
3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, w tym prawne i organizacyjne, dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 8, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy
10. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 8, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
11. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
12. Wykonawca oświadcza, że:
1) znana jest mu treść przepisów w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych w szczególności: 
a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
b) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 a także, że będzie ich przestrzegał zarówno w czasie realizacji Umowy jak i po jej 
 zakończeniu;
2) każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.
13. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego i przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80/adres internetowy do publikacji:  https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/.
14. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, są obowiązani do złożenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 13, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 14. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że przygotowana przez niego dokumentacja powykonawcza, będzie wolna od wad prawnych i nie będzie naruszać praw autorskich i majątkowych osób trzecich. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokajania wszelkich roszczeń z tego tytułu podnoszonych przez te osoby.
3. Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem, w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utworu - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) udostępnianie utworu innym podmiotom, w tym także nadzorowanym przez Ministra Finansów, realizującym świadczenia na rzecz Zamawiającego w zakresie związanym z przedmiotem umowy, korzystanie z utworu bez ograniczeń, w tym przez włączenie w całości lub w części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące świadczenie na rzecz Zamawiającego;
4) wykorzystywanie utworu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
5) udostępnianie w taki sposób i takiej formie, żeby każdy miał dostęp do utworu w czasie przez siebie wybranym, np. poprzez Internet.
4. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, m.in. na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji, zmian i opracowań tego utworu, a także na korzystanie z tych opracowań i rozporządzenie nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz na wykonywanie wszelkich modyfikacji i zmian. 
5. Z datą określoną w ust. 4 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.
6. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszą praw osób trzecich. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem związanym z przedmiotem umowy lub jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed roszczeniem osób trzecich, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu, powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania po stronie Zamawiającego, oraz złoży wniosek o wejście na miejsce Zamawiającego do postępowania. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.

§ 15. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają zmiany firmy/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy lub przedstawicieli Zamawiającego, a także zmiany osób wskazanych w Załączniku nr 6 do umowy.
1. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy.

§ 16. Zasady ochrony danych osobowych
1. Wykonawca i Zamawiający, przetwarzając dane osobowe w związku z zawarciem  umowy, będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego i terminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO, w imieniu i na rzecz Zamawiającego poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazał lub przekaże Zamawiającemu, w celu i w związku z zawarciem i realizacją umowy. Dotyczy to m.in. osób reprezentujących Wykonawcę oraz wyznaczonych przez niego do zawarcia i realizacji umowy. Klauzula informacyjna Administratora stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dowód przekazania klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej.

§ 17. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. [bookmark: _Ref270362464]Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją umowy. Jeżeli sporna sprawa nie znajdzie polubownego rozwiązania zostanie rozstrzygnięta przez właściwy miejscowo sąd powszechny określony według siedziby Zamawiającego.
6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. / Umowa została podpisana za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron (właściwe zostanie wskazane przed zawarciem umowy). 
7. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 A – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik  nr 1B – Dokumentacja projektowa,
3) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zatrudnieniu Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
4) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru,
5) Załącznik nr 4 – Protokół uzgodnień dotyczący BHP,
6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Podwykonawcy,
7) Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji umowy,
8) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Ministra Finansów,
9) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa 
		             Informacji Resortu Finansów;
10) Załącznik nr 9 – Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z 
		            dowodem/dowodami opłaconej składki/składek.
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Załącznik nr 1A do Umowy nr ….


1. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu dla potrzeb Wykonawcy.

1. Zamówienie wykonywane będzie na dziedzińcu zewnętrznym przez budyniem Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. Zakres  robót dotyczy fontanny, która zlokalizowana jest na dziedzińcu zewnętrznym przez budyniem Ministerstwa Finansów. Budynek MF z trzech stron otoczony jest ulicami. Zgodnie z książką obiektu powierzchnia użytkowa budynku wynosi 45 738,08 m², kubatura 212 967 m³.
1. Roboty będą wykonywane przy czynnym obiekcie, który będzie normalnie użytkowany przez pracowników ministerstwa. Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy.
1. W celu identyfikacji pracowników na placu budowy, Wykonawca zgłosi listę wprowadzanych pracowników. Wszyscy pracownicy Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych na terenie ministerstwa zobowiązani są do posiadania przy sobie identyfikatorów osobowych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, które po zakończeniu prac zwróci Zamawiającemu.
1. Wykonawca zapewni ochronę placu budowy w postaci szczelnego ogrodzenia uniemożliwiającego rozprzestrzenianie się kurzu budowlanego i dostęp osób trzecich oraz tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działalności, działalności podwykonawców jak i dalszych podwykonawców i ich pracowników.
1. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji zadania.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o zasadach BHP podczas pracy na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy oraz potwierdzenia tego faktu na stosownym protokole. Wykonawca przedstawi przedmiotowy protokół przed rozpoczęciem prac.
1. Wykonawca wskaże osobę koordynującą i sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na terenie Ministerstwa, z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
1. Na czas trwania robót Zamawiający umożliwi korzystanie nieodpłatne z energii elektrycznej i wody.
1. Podłączenie energii elektrycznej oraz doprowadzenie i odprowadzenie wody dla potrzeb socjalnych i wykonywanych robót, Wykonawca zapewni we własnym zakresie, zgodnie z przepisami.
1. Wykonawca zabezpieczy kontener na odpady demontażowe i gruz oraz ustawi go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
1. Gruz, elementy rozbiórkowe i  materiały/odpady pochodzące z demontażu mogą być składowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie wywiezione do utylizacji. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy przedmiotu umowy.
1. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zabrania się korzystania z niezabezpieczonych przed zabrudzeniem i uszkodzeniami obszarów na dziedzińcu lub w budynku ministerstwa. Zgodę i wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów wydaje Zamawiający po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności przez kierownika prac.
1. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej.
1. Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania, zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

1. Wymagania i warunki dotyczące wykonania robót

1) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy,
2) rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania robót,
3) roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie i mogą być prowadzone tylko w czasie określonym w umowie,
4) przed przystąpieniem do prac musi być dostarczony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniający specyfikę obiektu i terenu otwartego (dziedzińca) Ministerstwa Finansów,
5) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego; w okresie trwania robót będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania a w szczególności od:
a) zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
b) możliwością powstania pożaru,
6) przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo pod względem BHP i stosować się do tych przepisów,
7) stały nadzór prowadzonych robót ze strony Wykonawcy musi być pełniony przez osoby posiadające stosowne wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich,
8) pracownicy realizujący zadanie powinni posiadać przygotowanie zawodowe i doświadczenie w zakresie wykonywanych robót,
9) materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone, muszą posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
10) Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed odbiorem całości przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu podpisaną przez kierownika prac konserwatorskich dokumentację powykonawczą dotyczącą całości odbieranego przedmiotu umowy,
11) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:
a) uaktualnioną powykonawczo dokumentację projektową oznaczoną jako dokumentacja powykonawcza,
b) część materiałową zawierającą dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe, w języku polskim.

C.	Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia i konserwacji niecki fontanny wraz z uzupełnieniem ubytków i robotami towarzyszącymi na terenie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy RENOVA PROJECT Konrad Grabowski, wykonany we wrześniu-październiku 2020 r. (Załącznik 1b) obejmuje:
1) Usunięcie wszystkich spoin do głębokości 3-4 cm;
2) Oczyszczenie płyt piaskowca strumieniem przegrzanej pary wodnej (regulowany poziom ciśnienia), zabieg wspomagany miękkimi szczotkami, skalpelami i pędzlami;
3) Oczyszczenie okładzin niecki fontanny wykonanej z płyt piaskowca na zewnątrz i wewnątrz z  nawarstwień biologicznych i mineralnych;
4) Oczyszczenie płyt piaskowca metodą niskociśnieniowego strumieniowania przy zastosowaniu drobnoziarnistych kruszyw w mgiełce wodnej (wykonać próby w celu doboru odpowiedniego kruszywa mineralnego lub organicznego i ciśnienia roboczego), w przypadku braku możliwości całkowitego wyczyszczenia płyt piaskowca ww. metodami w pkt. 2 i 3;
5) Oczyszczenie elementów dysz z nawarstwień, elementów metalowych z korozji;
6) Usunięcie luźnych elementów (spoin, fragmentów płyt);
7) Położenie nowych spoin pomiędzy płytami piaskowca w taki sposób, żeby zachowany był podział kamieniarski tj. spoina płaska lekko cofnięta;
8) Naprawę pęknięć płyt piaskowca, uzupełnienie większych ubytków w kamieniu (flekowanie) i mniejszych ubytków zaprawami mineralnymi,  pomalowanie elementów metalowych;
9) Poddanie hydrofobizacji strukturalnej (impregnacji) wszystkich okładzin wewnętrznych i zewnętrznych piaskowca;
10) Wywiezienie i utylizację gruzu oraz uporządkowanie terenu robót.
3. Poniżej wskazano zakres prac, który zostaje wyłączony z przedmiotu zadania w odniesieniu do Załącznika 1B (projektu wykonawczego):
1) Remont komory podziemnej przy fontannie;
2) Wymiana instalacji sanitarnych;
3) Wymiana instalacji elektrycznych;
4) Wymiana armatury w fontannie;
5) Wymiana drzwi rewizyjnych;
6) Demontaż i montaż płyt piaskowca wraz z podkonstrukcją oraz wymiana płyt i podkonstrukcji na nowe element ;
7) Wykonanie opaski wokół fontanny z granitu;
8) Wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz, itp.;
9) Inne roboty niewymienione w ust. 2.
4. Stan fontanny na wrzesień-październik 2020 r. został opisany w ust. Z. II EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ww. projektu wykonawczego. Z uwagi na brak podjętych działań w latach 2020-2024 r. stan poszczególnych elementów mógł ulec pogorszeniu.

Załącznik  nr 1B do Umowy nr ……….

Dokumentacja projektowa stanowi odrębny plik



Załącznik nr 2 do Umowy nr ……….


OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA


Nazwa Wykonawcy:	_____________________________________ 
Adres:	_____________________________________


1. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie zamierzam wykonać sam[footnoteRef:2].  [2:  zaznaczyć właściwe] 

2. Oświadczam, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia1: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (należy wymienić części zamówienia powierzane podwykonawcom oraz podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – o ile dotyczy)



                                                                  ……………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy nr ………



PROTOKÓŁ ODBIORU 
sporządzony w dniu ……………………


1. Zamawiający:	Skarb Państwa – Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

2. Wykonawca: 	……………………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

3. Umowa (nr, z dnia): 	…………………………….  z dnia ................................

4. Przedmiot umowy: 	…………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………….

Opis zrealizowanych prac: …………………………………………………………………
	……………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………….
	……………………………………………………………………….


Komisja w składzie:

1. Przedstawiciel Zamawiającego   -   ……………………………………….. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego  -   ………………………………………. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy        -   ……………………………………... 

4. Przedstawiciel Wykonawcy        -   …………………………………….


Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców:

	Lp.
	Nazwa Podwykonawcy**
	Zakres realizowanego Przedmiotu umowy
	Uwagi
	Jakość wykonania

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



Po zapoznaniu się ze stanem przedmiotu umowy, wykonanym w okresie od dnia………………….... r. do dnia ……………………. r., Komisja stwierdziła, że przedmiot umowy został / nie został * wykonany zgodnie z umową nr ………………… z dnia ………….r. w terminie zgodnym / niezgodnym * z umową. 

Termin gwarancji obowiązuje do dnia …………………………… .
Termin rękojmi obowiązuje do dnia ……………………………… .
Stwierdzone usterki i błędy wykonania przedmiotu umowy zostały spisane oddzielnie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.*

Termin usunięcia usterek ustala się do dnia * __________________________
W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać przedmiot umowy za odebrany / nieodebrany * i przekazać go do użytkowania.*

Uwagi: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Protokół zostaje podpisany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami * 



1. _______________________________		Za Zamawiającego

2. _______________________________		Za Zamawiającego

3. _______________________________		Za Wykonawcę

4. _______________________________		Za Wykonawcę			





* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić o ile dotyczy





Załącznik nr 4 do Umowy nr ………

PROTOKÓŁ  
DOKONANYCH UZGODNIEŃ 

Sporządzony w dniu ………………….. roku w Warszawie
1. Na podstawie umowy nr ………………… zawartej przez Ministerstwo Finansów 
w dniu ……………….. r. Wykonawca ……………………………………… z siedzibą …………………………………… zostaje wprowadzony na teren Ministerstwa Finansów. 
Zakres obejmuje:  ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Koordynatorem do spraw bhp, w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest przedstawiciel Ministerstwa Finansów:
1)  ………………               ……………………                     ………………..
                         (imię i nazwisko)                                             (stanowisko)                                      (nr telefonu kontaktowego)
3. Przedstawicielem Wykonawcy, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez niego pracownikom – w rozumieniu przepisu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest:
1) …………………..                   ……………..                          ………………..
                         (imię i nazwisko)                                             (stanowisko)                                         (nr telefonu kontaktowego)
4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy podlegli mu pracownicy:
1) zapoznali się z:
a) Informacją o zasadach BHP na terenie Ministerstwa Finansów dla pracowników innego pracodawcy wykonujących prace na terenie Ministerstwa Finansów,
b) Instrukcją postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatów ostrzegawczych lub sygnałów alarmowych oraz wystąpienia innych zagrożeń na terenie gmachu Ministerstwa Finansów,
c) Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dotycząca budynku Ministerstwa Finansów,
d) oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy,
e) obowiązkiem i sposobem używania środków ochrony indywidualnej, jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy;
2) posiadają ważne w czasie obowiązywania umowy:
a) badania profilaktyczne dopuszczające do wykonywania prac na danym stanowisku,
b) szkolenia z zakresu bhp (instruktaż stanowiskowy i szkolenie okresowe, inne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami),
c) wymagane szczególnymi przepisami uprawnienia do wykonywania prac.
…………………………………………
(imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz do stosowania wszelkich wymaganych zabezpieczeń/oznakowań stosownie do rodzaju występujących zagrożeń.
6. Koordynator do spraw bhp ma prawo kontrolować miejsca wykonywania prac/świadczenia usług oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska, bhp i zabezpieczenia ppoż.
7. Wykonawca zaopatrzy swoich pracowników w apteczkę pierwszej pomocy. Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy.
8. Komórką właściwą w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Ministerstwa, w szczególności organizacji ewakuacji, jest Departament Bezpieczeństwa. 
	…………………………………………
	…………………………………………

	(imię i nazwisko, podpis koordynatora ds. bhp)
	(imię i nazwisko, podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)





Załącznik nr 5 do Umowy nr ………


Data _____________, Miejscowość ______________ 



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca (nazwa, adres Wykonawcy) ____________________________
___________________________________________________________________________

Wszystkie roboty w ramach umowy nr __________________ wykonał siłami własnymi*. 

Dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców w ramach umowy nr _____________________*

Pozostała do zapłaty część/całość niewymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców w ramach umowy nr ________________ w wysokości _____________, (słownie:_________________________________________________)*

Nie zgłaszam roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego z tytułu robót wykazanych w protokole odbioru.*





      ……………………………………………………………………………………
(Podpis Wykonawcy /  Podwykonawcy*)







* niepotrzebne skreślić, pozostawione - odpowiednio uzupełnić.






Załącznik nr 6 do Umowy nr ……


DANE OSOBY
SKIEROWANEJ DO REALIZACJI UMOWY

 Kierownik budowy/ robót

	Funkcja
	Imię i nazwisko

	Numer uprawnień
	Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

	Kierownik 
robót konserwatorskich nad robotami przy obiekcie zabytkowym zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
	
	
	






……..………………………………………
Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy*



* – niepotrzebne skreślić











Załącznik nr 7 do Umowy nr……

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących stroną umowy, osób reprezentujących stronę umowy, w tym pełnomocników i osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy oraz podwykonawców

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, Administrator informuje: 
1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres:
· ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
· skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP,
· poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@mf.gov.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie:
a) w stosunku do osób będących stroną umowy lub osób reprezentujących stronę umowy:
· art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prawa podatkowego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
b) w stosunku do osób niebędących stroną umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób, których dane Administrator uzyskał na podstawie umowy:
· art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które obejmują konieczność przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu i realizacji umowy; 
c) w stosunku do wszystkich kategorii osób:
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie Ministerstwa Finansów w związku z dostępem do nieruchomości Ministerstwa Finansów, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisami ustaw szczególnych.
4. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
Administrator informuje, że dane osobowe osób niebędących Stroną Umowy zostały przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawców. 
5. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kategorie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi obejmują: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres mailowy, funkcja, dane identyfikacyjne pojazdu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
6. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3 lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa.
8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
· dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
· sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
· usunięcia danych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO,
· ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
· do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu zawarcia 
i realizacji Umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować nie zawarciem przedmiotowej umowy. 
10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, 
W TYM PROFILOWANIU
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załącznik nr 8 do umowy nr …… z dnia…………


...........................................
 (miejscowość i data)

..............................................................................
                     (Nazwisko i Imię)
..................................................................................................
                (Nazwa podmiotu zewnętrznego
realizującego usługi na rzecz Resortu Finansów)
..............................................................................
                 (Stanowisko/funkcja)



OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów


W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy nr…………….. z dnia …..…………….... oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów[footnoteRef:3].  [3:  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80). 
] 




..............................................
    (czytelny podpis)
Załącznik nr 9 do umowy nr …… z dnia…………


kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem/dowodami opłaconej składki/składek


														




