Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania nr 3005-7.262.16.2024

# PROJEKT UMOWY 3005-7.262.16.2024

zawarta w Suwałkach: data zgodna z podpisem, pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, NIP: 844-119-89-75

- zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

którą reprezentuje Pani Aneta Górnicka –Piskorska – Prokurator Okręgowy w Suwałkach

a: ………………………………………………….

z  siedzibą w                        , -…………………, NIP: ……………., REGON: ………………..

-  zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
którą reprezentuje ……………………

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: Wykonanie ścianki działowej 
z drzwiami pomiędzy korytarzem i klatka schodową na III piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wyłączenie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta Umowa następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest: Wykonanie ścianki działowej z drzwiami pomiędzy korytarzem i klatka schodową na III piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

- Szczegółową dokumentację zamówienia  stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, złożoną przez Wykonawcę ofertą, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

- Prace wykonywane będą podczas funkcjonowania obiektu, będącego obiektem użyteczności publicznej. Roboty powinny być zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania  jednostki (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na posesję). Należy zabezpieczyć teren wykonywania robót w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników, interesantów i osób trzecich. Teren wykonywania robót powinien być w stanie uporządkowanym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację przedmiotu umowy wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz wyposażyć je w odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy pracach odpowiedniego nadzoru technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do pracy jedynie osoby przeszkolone w zakresie BHP. Ponadto Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia pracowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki z tytułu nieprzestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pełną listę zawierającą imiona i nazwiska osób biorących udział w realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na dzień przed przystąpieniem do wykonywania prac. Ewentualne zmiany mogą następować w uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez nową osobę. Wniosek powinien zawierać dane osobowe nowo zgłoszonej osoby.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane z realizacją umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu poprzedniego,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas wykonywania robót mienia Zamawiającego, własnym staraniem i na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wszelkie zastosowane materiały muszą  posiadać  parametry techniczne, które muszą być  zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją graficzną stanowiącymi załączniki do umowy.

- Wykonawca uzyska wymagane prawem opinie, zezwolenia i uzgodnienia, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z przedstawicielem Zamawiającego każdej zmiany zakresu robót, technologii wykonania oraz materiałów stosowanych do przedmiotu zamówienia. Dopiero po pisemnej akceptacji powyższych zmian przez inspektora nadzoru może przystąpić do wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania własnego pojemnika na odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie likwidował na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkiego rodzaju odpady powstałe podczas wykonywania prac objętych umową, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

- Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji i materiałów, które uzyskali od Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po rozwiązaniu umowy i ma charakter bezterminowy.

- Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, zakończonego podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.

- Gwarancja, obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady i usterki, które Wykonawca zobowiązuje się naprawiać  bezpłatnie w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 16 grudnia 2024 roku.

- Za dzień wykonania umowy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w postaci pisemnego protokołu odbioru sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §6. Protokół powinien zawierać co najmniej datę i miejsce sporządzenia, krótki opis wykonanego przedmiotu, miejsce na ewentualne uwagi i datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia braków, wad ukrytych lub uszkodzeń wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na nowe bez wad, w terminie do 3 dni od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych w wysokości określonej w §5 ust. 1 pkt 2).

- Wykonanie przedmiotu umowy z wadą (wadami), w tym w stanie niekompletnym lub niezgodnym z opisem, stanowi odmowę podpisania protokołu odbioru.

- Do czasu zakończenia odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§4

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się na kwotę: 
w wysokości brutto …………….…, zł (słownie: ………………………………….. zł /100).

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i innych niezbędnych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oceny dokumentacji stanowiącej podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty. Brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Kosztorys szczegółowy Wykonawcy stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie służy do rozliczenia rzeczowego zakresu wykonanych robót. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli na etapie realizacji stwierdzi, że dokonał błędnej wyceny robót lub błędnie przyjął technologię wykonania.

- Podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru robót, stwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek wskazanych w protokole odbioru, jeżeli takie usterki stwierdzono.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z ewidentnej winy Wykonawcy,

- za zwłokę w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie braków i wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.

§6

- Za prawidłową realizację umowy odpowiedzialni są:

  - ze strony Wykonawcy: ………………… tel. ……………, adres e-mail:……………….;

  - ze strony Zamawiającego Leonard Czujkowski, tel.87 5628604 lub 504 074 097, adres e-mail:

leonard.czujkowski@prokuratura.gov.pl

- Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności sporządzania aneksu.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy, wskazanych w §6 ust. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy i przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

- Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej przy przetwarzaniu wyżej wskazanych danych osobowych.

§7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli :

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od przekazania terenu do remontu lub wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni bez uzasadnionych przyczyn, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do wykonywania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 2 dni - po bezskutecznym upływie tego terminu,

- Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z warunkami umowy bądź stosuje materiały niezgodne z wymaganiami, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 2 dni - po bezskutecznym upływie tego terminu,

- Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy obejmują:

      - zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,

      - Wykonawca nie stosuje się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego,

      - Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w termie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru. Wartość ta zostanie pomniejszona o nałożone na Wykonawcę kary umowne.

§8

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie zmiany:

- terminu realizacji zamówienia, ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy - w zakresie koniecznym,

- przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i sytuacyjnych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w zakresie koniecznym,

- zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian, o których mowa w  ust. 2 skutkujących wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy określonym w §4 ust. 1.

§9

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 poz.1360 t.j.).

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

- Klauzula, o której mowa w ust. 2 ma zastosowanie również do roszczeń Zamawiającego dochodzonych w razie odstąpienia od umowy.

§10

  - Integralną częścią umowy jest  oferta Wykonawcy.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, zaś  2 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA