Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P468

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe Dziedzictwo Statystyki: digitalizacja i udostępnienie archiwalnych i naukowych zasobów statystyki publicznej” - wnioskodawca: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, beneficjent: Główny Urząd Statystyczny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnosząc y uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Część ogólna | Niewłaściwie wskazano Wnioskodawcę – powinno być „Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W tabeli interesariuszy należy dodać do interesariuszy Wnioskodawcę i pracowników jego urzędu lub instytucję Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Do tabeli dodano interesariuszy: 1. Szef KPRM, 2. Pracownicy KPRM. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy rozważyć dodanie wskaźnika jakościowego. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Dodano KPI „Liczba odwzorowań cyfrowych zbiorów z potwierdzeniem kontroli jakości”. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy rozważyć dodanie wskaźnika „Liczba wygenerowanych kluczy API”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Wygenerowane będą 3 klucze dostępowe dla repozytoriów zewnętrznych dla systemu bibliotecznego i jeden klucz dostępowy dla repozytorium zewnętrznego w przypadku Systemu Archiwalnego GUS. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy skorygować nazwę wskaźnika „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. Właściwa nazwa to „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy skorygować nazwę wskaźnika „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. Właściwa nazwa to „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy skorygować nazwę wskaźnika „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego”. Właściwa nazwa to „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy skorygować nazwę wskaźnika „Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego”. Właściwa nazwa to „Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych prywatnych”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi | Brak jest zdefiniowanych e-usług, a na podstawie OZPI wnioskować należy, że główną korzyścią projektu będzie udostępnienie zbiorów GUS, np. cel 2: - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych - Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego WLWK PLRO160 (dodano). - Liczba pobrań publikacji GUS, dokumentów archiwalnych GUS i publikacji z księgozbioru CBS. Należy zebrać w tym punkcie listę nowych i modyfikowanych e-Usług | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wnioskodawca podtrzymuje stanowisko, że udostępnianie zdigitalizowanych zasobów naukowych GUS i CBS nie jest równoznaczne z udostępnieniem e-usługi w rozumieniu kryteriów wyboru projektów, lecz jest realizacją zadania w zakresie otwierania i udostępniania zasobów cyfrowych. Działania w Projekcie koncentrują się na zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowych kopii materiałów. Proces ten nie posiada cech interakcyjności i transakcyjności., Nowoprojektowany System Biblioteczny CBS posiada tzw. e-funkcjonalności systemu bibliotecznego, tj. informacja biblioteczna, rezerwacja publikacji, przedłużanie terminu korzystania, założenie konta użytkownika. Proces ten nie umożliwia jednakże pełnego dwustronnego załatwienia sprawy z wydaniem spersonalizowanego rezultatu - więc z definicji nie spełnia kryteriów dojrzałości usług wymaganych w FERC. Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że projekt wykazuje zgodność z Strategią Otwartych Danych (Open Data), poprzez możliwie najwyższe udostępnienie publicznych zasobów naukowych i informacyjnych a nie jako świadczenie e-usługi publicznej. Efekty projektu mierzone są bardziej adekwatnymi wskaźnikami odwołującymi się do zasobów, ujętymi w OZPI, tj. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API; PROG-FERC-P011 oraz Rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego. |
|  | RA IT | 7.1 lista przepływów | W OZPI brakuje wyjaśnienia i uzasadnienia dlaczego Przepływy danych praktycznie opierają się na kopiowaniu danych. Zakładam że kopiowanie metadanych, „poglądowych wizualizacji materiałów” wynika z optymalizacji wydajnościowej zaprojektowanej pod kątem wyszukiwarek i filtrów systemów „czytających dane z nowego repozytorium” | Proszę o wyjaśnienie | Uwaga uwzględniona. Dokonano zmiany brzmienia na: „tryb odwołań bezpośrednich” w systemach wskazanych w pkt. 2-5 Utrzymano dotychczasowy zapis „kopiowanie danych” w pkt. 1 i 6. Jednym z celów projektu jest udostępnienie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych przez portal szukajwarchiwach.gov.pl Jest to serwis prezentujący dane pochodzące ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), w którym archiwa państwowe i inne instytucje opisują materiały i umieszczają ich kopie cyfrowe. Zatem aby udostępnić te dane poprzez szukajwarchiwach, musimy skopiować je do ZoSIA. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | System ZoSia jest oznaczony na liście jako modyfikowany (niezgodnie z diagramem). Z analiz projektów (OZPI) wynika, że System Federacja Bibliotek Cyfrowych i ZoSia będą modyfikowane w innych projektach. Sugeruję poprawę diagramu oraz opisu dla Federacja Bibliotek Cyfrowych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Na diagramie komponentów niektóre nazwy są niepełne – sugeruję skrócenie nazw bądź powiększenie obiektów aby mieściły pełne nazwy komponentów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | pkt 4.1–4.2 oraz całość projektu | Projekt realizowany jest w ramach działania FERC.02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”, którego celem jest zwiększenie dostępności oraz ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych i informacji sektora publicznego, w tym poprzez działania digitalizacyjne. W przedstawionej dokumentacji znacząca część kosztów projektu dotyczy zakupu lub wytworzenia oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych. Warto rozważyć uzupełnienie dokumentacji o bardziej szczegółowe informacje dotyczące podziału środków pomiędzy działania stricte digitalizacyjne a koszty związane z zakupem/wytworzeniem oprogramowania i infrastruktury IT. | Uzupełnienie dokumentacji o zestawienie lub opis procentowego oraz wartościowego udziału kosztów związanych z digitalizacją zasobów względem kosztów dotyczących zakupu/wytworzenia oprogramowania, systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury IT. | Uwaga uwzględniona. W kolumnie „uzasadnienie pozycji kosztowej” przy opisie pozycji kosztowych w zadaniu Oprogramowanie dodano kwotę i udział % kosztów wynagrodzeń |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | pkt 1.1, 1.2, 4.2 | Projekt przewiduje szeroki zakres działań związanych z budową i modernizacją środowiska teleinformatycznego, w tym zakup infrastruktury serwerowej, macierzy danych, systemów backupu, systemów operacyjnych oraz rozbudowę systemów zarządzania zasobami cyfrowymi. Warto rozważyć doprecyzowanie, w jakim zakresie planowane działania infrastrukturalne i systemowe stanowią element niezbędny do realizacji celów związanych z digitalizacją i udostępnianiem informacji sektora publicznego, a w jakim zakresie mają charakter modernizacji środowiska IT beneficjenta. | Uzupełnienie dokumentacji o dodatkowe uzasadnienie związku planowanych działań infrastrukturalnych i systemowych z celami działania FERC.02.03, w szczególności w zakresie cyfrowego udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. | Uwaga uwzględniona. Zmieniono brzmienie pkt 1.1, 1.2 i 4.2 OZPI |
|  | MFiPR | 2.1 | 1) W przypadku wskaźników: - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PROG-FERC-P013, - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PROG-FERC-P012, - Rozmiar udostępnionych online informacji sektora publicznego, - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego, - Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego WLWK-PLRO160 poza wartościami docelowymi, podano także ich wartości aktualne. Wartości docelowe są wyższe niż aktualne, co budzi wątpliwość, że może zawierają one w sobie wartości aktualne. Wartość docelowa tych wskaźników (produktu) nie powinna zawierać w sobie wartości aktualnej, gdyż wartość docelowa co do zasady wyraża jedynie te wartości, które zostaną wytworzone w niniejszym projekcie. 2) Należy zweryfikować wartość docelową wskaźnika „Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw”, która wydaje się dość niska w stosunku do zaplanowanych wydatków w poszczególnych kategoriach. Wartość docelową należy oszacować zgodnie z definicją wskaźnika. | 1) Należy zweryfikować wartości docelowe wymienionych wskaźników produktu – powinny one wyrażać jedynie te wartości, które będą zrealizowane w niniejszym projekcie. Wartości docelowe wymienionych wskaźników nie powinny zawierać w sobie wartości aktualnych. Proszę o weryfikację wartości docelowych i ewentualną korektę. 2) Proszę o weryfikację wartości docelowej wskaźnika i ewentualną korektę. | Uwaga uwzględniona. |
|  | MC | 2.2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu 3. Cel Strategiczny | Obecny zapis: „Krajowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019–2024” – przywołana została nieaktualna Strategia. | Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta przez Radę Ministrów w 2026 roku (M.P. z 2026 r. poz. 309). | Uwaga uwzględniona. Zaktualizowano zapis w pkt. 2.1, cel 3, Cel strategiczny pkt. 2 |
|  | MC | 5. GŁÓWNE RYZYKA 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu - Wzrost zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych/ cyberbezpieczeństwem lub wystąpienie nowych rodzajów zagrożeń. | Obecny zapis: „Bieżąca analiza i monitoring pojawiających się zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, np. zaawansowane firewalle.” | „Bieżąca analiza i monitoring pojawiających się zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych np. zaawansowane narzędzia predykcji, monitoringu oraz detekcji zagrożeń, jak np. platformy threat intelligence i działania typu threat hunting.” Uznanie klasycznych firewalli za środek realizujący bieżącą analizę i monitoring jest nieuzasadnione, ponieważ są to narzędzia reaktywne (ochrona obwodowa), które nie posiadają funkcjonalności niezbędnych do detekcji zaawansowanych i ukrytych incydentów wewnątrz infrastruktury. | Uwaga uwzględniona. Dotychczasowy zapis zastąpiono treścią: „Bieżąca analiza i monitoring pojawiających się zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych np. monitoring oraz detekcja zagrożeń, jak np. platformy threat intelligence i działania typu threat hunting”. |
|  | MC | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Jw. | Jw. | Uwaga uwzględniona j.w. |
|  | NDAP | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W opisie stanu obecnego mowa jest, że GUS (dalej: „GUS”) posiada materiały jedynie w postaci tradycyjnej (papierowej). Digitalizacji powinny podlegać materiały zinwentaryzowane i posiadające ewidencję w systemie informatycznym. W dalszej części projektu działań tych nie zaplanowano. | Brakujące informacje należy uwzględnić w opisie założeń projektu informatycznego | Uwaga uwzględniona w pkt. 1.2. Doprecyzowano opis stanu obecnego, wskazując, że materiały przeznaczone do digitalizacji posiadają ewidencję archiwalną i biblioteczną, a w ramach projektu przewidziano uporządkowanie, weryfikację oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych niezbędnych do prawidłowej digitalizacji i udostępniania zasobu. |
|  | NDAP | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Główny Urząd Statystyczny odnosi się do standardu metadanych zgodnie ze standardami metadanych rekomendowanych przez Centrum Kompetencji Narodowego Archiwum Cyfrowego (dalej: „NAC”, s. 11). Beneficjent nie odnosi się jednak do standardu digitalizacji materiałów archiwalnych również rekomendowanych przez NAC, a obowiązujących wszystkie archiwa państwowe oraz jednostki będące beneficjentami Programu Kultura Cyfrowa prowadzonego przez MKiDN. | Informacje te powinny zostać ujęte w opisie założeń projektu informatycznego. Jest to warunek prawidłowej digitalizacji. | Uwaga uwzględniona. Uzupełniono dokumentację w pkt. 2.3 o odniesienie do standardów digitalizacji materiałów archiwalnych rekomendowanych przez NAC. Proces digitalizacji będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi jakości odwzorowań cyfrowych, metadanych oraz długoterminowego przechowywania zasobów. |
|  | NDAP | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Główny Urząd Statystyczny planuje wdrożyć i odebrać system „Archiwum GUS” (do 31 marca 2028 r.). Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (pismo: DOA.084.4.2024 z dnia 21 marca 2025 r.) wskazał bezpłatny, zarówno we wdrożeniu jak i eksploatacji, system ZoSIA jako narzędzie elektroniczne do ewidencji zasobu powierzonego, do wdrożenia w GUS. W dniu 12 maja 2026 r. GUS skierował do NAC pismo z prośbą o wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (dalej: „ZoSIA”). | System „Archiwum GUS” należy zastąpić systemem ZoSIA oraz przeliczyć i zmniejszyć planowany koszt projektu. | Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSiA będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem do ewidencji i udostępniania materiałów archiwalnych poprzez portal szukajwarchiwach. ZoSIA będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem jako narzędzie ewidencji i udostępniania materiałów archiwalnych poprzez portal szukajwarchiwach. Nie może jednak pełnić roli podstawowego systemu archiwalnego GUS, ponieważ nie zapewnia pełnej kontroli nad środowiskiem przetwarzania danych, nie gwarantuje parametrów dostępności wymaganych dla realizacji projektu, a także nie obejmuje wszystkich funkcjonalności niezbędnych do zarządzania zasobem archiwalnym GUS, w tym dokumentacją zawierającą dane prawnie chronione. Ponadto ZoSiA nie oferuje możliwości wdrożenia on-premise. Planowany System Archiwalny GUS będzie obsługiwał również naturalne dokumenty elektroniczne, dane prawnie chronione, ewidencję lokalizacji zasobu oraz obsługę wypożyczeń poprzez elastyczne zarządzanie dostępem do dokumentacji i ewidencję udostępniania. |
|  | NDAP | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | W tabeli „Udostępnione informacje sektora publicznego” – znalazła się informacja, że w trybie otwartego dostępu, w domenie publicznej, zostaną udostępnione najcenniejsze materiały z Archiwum GUS (materiały utajnione) z Powszechnego Sumarycznego Spisu Ludności. Brakuje informacji czy te – ale też inne wytypowane archiwalia do digitalizacji – zostały przeanalizowane pod kątem ewentualnych ograniczeń w udostępnianiu on-line. Tymczasem z KPI nr 4 wynika, że wszystkie kopie będą powszechnie dostępne „liczba udostępnionych on-line dokumentów …”. | Poddaję pod rozwagę odniesienie się do sytuacji, że jakaś część kopii cyfrowych będzie dostępna w wolnym dostępie, a pozostałe archiwalia będą udostępniane jedynie uprawnionym do tego osobom. Proponuję również, aby w tabeli nr 5, „Główne Ryzyka”, uwzględnić ryzyko naruszenia danych osobowych, dóbr cywilnych czy tajemnic chronionych. | Uwaga uwzględniona. Doprecyzowano, że nie wszystkie zdigitalizowane materiały będą udostępniane w otwartym dostępie. Proces udostępniania będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informacji prawnie chronionych oraz ograniczeń archiwalnych. Do rejestru ryzyk dodano ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych i naruszenia praw chronionych. |
|  | NDAP | 6. Otoczenie prawne | Brak informacji o rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 246). | W otoczeniu prawnym należy uwzględnić wymienione przepisy prawa | Uwaga uwzględniona. |
|  | NDAP | 7. Architektura | W architekturze należałoby uwzględnić portal „Szukaj w Archiwach” (www.szukajwarchiwach.gov.pl), który umożliwia udostępnianie on-line opisów oraz skanów materiałów archiwalnych znajdujących się w systemie ZoSIA (system uwzględniony w projekcie). Wykorzystanie systemu ZoSIA oraz portalu Szukaj w Archiwach należy zgłosić do NAC, które jest ich administratorem. | W projekcie (w architekturze projektu, tj. w widoku kooperacji aplikacji, liście systemów oraz liście przepływów należy uwzględnić portal „Szukaj w Archiwach” | Uwaga uwzględniona. Portal Szukaj w Archiwach został uwzględniony w architekturze rozwiązania, na liście systemów oraz w opisie przepływów danych związanych z publikacją materiałów archiwalnych za pośrednictwem ZoSIA. |
|  | NDAP | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Na liście wykorzystywanych systemów uwzględniono ZoSIA – przy opisie mowa o 33 archiwach państwowych. | Aktualnie funkcjonują 32 archiwa państwowe | Uwaga uwzględniona. |
|  | NDAP | Uwaga ogólna | Główny Urząd Statystyczny, w przypadku digitalizacji materiałów archiwalnych, pozyskane kopie cyfrowe powinien przekazać do właściwego archiwum państwowego celem ich zabezpieczenia w Centralnym Repozytorium Cyfrowym dla zdigitalizowanych materiałów archiwalnych prowadzonym przez NAC, i późniejszego ich udostępniania na serwisie „Szukaj w Archiwach”. Tym samym zostanie zapewniony dostęp do zdigitalizowanych materiałów także w okresie po zakończeniu projektu i okresie jego trwałości. | Informacje te powinny zostać ujęte w opisie założeń projektu informatycznego | Uwaga bezzasadna. Zgodnie z założeniami projektu zdigitalizowane materiały archiwalne mają być skopiowane do systemu ZoSIA (wdrożonego w GUS) i udostępnione w szukajwarchiwach (jest to jeden z celów projektu). To zapewni dostęp do zdigitalizowanych materiałów także w okresie po zakończeniu projektu i okresie jego trwałości. Natomiast ponieważ GUS posiada zasób powierzony, nie przekazuje materiałów do archiwum państwowego. Dokumenty będą udostępnione poprzez szukajwarchiwach jako zasób Archiwum GUS (analogicznie, jak obecnie zasób archiwum PAN, również posiadającej zasób powierzony). |