Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SPRAWOZDANIE

## z działalności

Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

# w 2003 roku

Warszawa, 31 marca 2004

# Spis treści

| # I. Informacje ogólne | 3 |
| --- | --- |
| ## I.1. Podstawy prawne działalności | 3 |
| ## I.2. Organy Narodowego Funduszu | 3 |
| ## I.3. Schemat organizacyjny | 6 |
| ## I.4. Zatrudnienie | 8 |
| ## II. Realizacja Planu Finansowego | 9 |
| ## II.1. Wykonanie planu finansowego – tabela PFC (plan funduszu celowego) | 11 |
| II.1.1. Stan funduszu | 12 |
| II.1.2. Przychody | 14 |
| ## II.1.3. Wydatki | 16 |
| # II.2. Przychody i rozchody środków finansowych | 17 |
| II.3. Koszty działalności i źródła ich pokrycia | 18 |
| II.4. Wydatki i zakupy inwestycyjne własne | 19 |
| II.5. Maksymalny stan zobowiązań na koniec roku kalendarzowego | 20 |
| II.6. Przychody i rozchody środków finansowych pochodzących z pomocy zagranicznej | 20 |
| # II.7. Podsumowanie | 21 |
| II.8. Tabele realizacji Planu Finansowego | 21 |
| # III. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska | 25 |
| III.1. Finansowanie ochrony środowiska według form finansowania | 25 |
| # III.2. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska | 25 |
| III.2.1. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania pożyczkowego | 25 |
| III.2.2. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania dotacyjnego | 26 |
| III.2.3. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania kapitałowego | 27 |
| III.3. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska według dziedzin | 28 |
| III.4. Finansowanie ochrony środowiska w przekroju województw | 33 |
| III.5. Tabele realizacji planu finansowania ochrony środowiska | 37 |
| IV. Umorzenia pożyczek i kredytów | 39 |
| V. Trudne pożyczki | 41 |
| VI. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom | 42 |
| VII. Efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć zakończonych w 2003 r. i planowane do osiągnięcia z umów podpisanych w 2003 r. | 46 |
| VII.1. Wstęp | 46 |
| VII.2. Ochrona powietrza | 47 |
| VII.3. Ochrona wód i gospodarka wodna | 52 |
| VII.4. Ochrona powierzchni ziemi | 59 |
| VII.5. Ochrona przyrody i krajobrazu | 64 |
| VII.6. Leśnictwo | 71 |
| VII.7. Państwowy Monitoring Środowiska | 76 |
| VII.8. Zapobieganie klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwanie ich skutków | 80 |
| VII.9. Górnictwo | 83 |
| # VII.10. Geologia | 88 |
| # VII.11. Edukacja ekologiczna | 90 |
| # VII.12. Prace badawcze i ekspertyzy | 98 |
| # VII.13. Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich | 102 |
| # VII.14. Podsumowanie | 104 |
| # VIII. Współpraca z zagranicą | 109 |
| # VIII.1. Wstęp | 109 |
| # VIII.2. Realizacja planu finansowego środków zagranicznych będących w dyspozycji NFOŚiGW | 109 |
| # VIII.3. Wykonanie planu wydatków środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy zapisanych w Ustawie Budżetowej | 111 |
| # VIII.4. Programy PHARE | 111 |
| # VIII.5. Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE | 116 |
| # VIII.6. Projekt „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich” | 117 |
| # VIII.7. DEPA (Duńska Agencja Ochrony Środowiska) | 118 |
| # VIII.8. SIDA – ochrona powietrza i klimatu | 118 |
| # VIII.9. Pomoc Bilateralna | 118 |
| # VIII.10. Realizacja zadań w zakresie obsługi programu ISPA/Fundusz Spójności | 121 |
| ### VIII.11. Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności | 129 |
| # IX. Działalność wybranych komórek organizacyjnych biura NFOŚiGW | 130 |
| # IX.1. Departament Informatyki | 130 |
| # IX.2. Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 132 |
| # IX.3. Wydział Promocji i Informacji | 138 |
| # IX.4. Współpraca pomiędzy Narodowym Funduszem a funduszami wojewódzkimi | 141 |
| # IX.5. Departament Kontroli Terenowych | 144 |
| # IX.6. Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów | 146 |
| # IX.7. Zespół Audytu Wewnętrznego | 147 |
| # IX.8. Departament Organizacji i Nadzoru | 147 |
| # IX.9. Zespół Radców Prawnych | 149 |
| # Załączniki |  |

- Informacje ogólne

I.1 Podstawy prawne działalności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwany dalej „Narodowym Funduszem” działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).

Wymieniona ustawa określa między innymi:

- organy Narodowego Funduszu,

- przychody,

- przeznaczenie przychodów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- formy dofinansowania,

Podstawowymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową Narodowego Funduszu są:

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz 148 z późn. zm),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz.1934).

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Narodowego Funduszu są:

- Plan finansowy stanowiący załącznik do ustawy budżetowej – sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa. Projekt planu przygotowywany jest w połowie roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest plan i stanowi załącznik do ustawy wyżej wymienionej w formie uchwalanej przez Sejm,

- Plan działalności - sporządzany jest zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do dnia 31 stycznia każdego roku i składa się z:

  - planu finansowego,

  - planu finansowania ochrony środowiska.

I.2. Organy Narodowego Funduszu

RADA NADZORCZA

W 2003 roku Rada Nadzorcza działała do dnia 23.07.2003 r. w składzie 13 osób, natomiast od 24.07.2003 roku w składzie 15 osób. Do 31.10.2003 r. pracami Rady kierował Krzysztof Panas, a od 3.11.2003 r. Krzysztof Szamałek. Ponadto w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- Aleksander Bentkowski (do 5.03.2003 r.)

- Elżbieta Biernacka (od 7.03.2003 r.)

- Stanisław Bodys (od 10.07.2003 r.)

- Jerzy Borkiewicz

- Jerzy Dobosz

- Marian Goliński (do 5.03.2003 r.)

- Mirosław Z. Hanusz (od 24.07.2003 r.)

- Jerzy Indra

- Barbara Lewandowska-Kondeja (do 5.03.2003 r.)

- Waldemar Michna (do 14.01.2003 r.)

- Janusz Mikuła (do 5.03.2003 r.)

- Marek Nawara (od 10.07.2003 r.)

- Roman Ney (od 7.03.2003 r.)

- Marek Pawlik

- Jerzy W. Pietrewicz (od 28.03.2003 r.)

- Władysław Skalny (od 15.01.2003 r.)

- Kazimierz Szabla (od 7.03.2003 r.)

- Alfred Szlaski (do 27.03.2003 r.)

- Janusz Tomidajewicz (od 7.03.2003 r.)

- Andrzej Wieczorkiewicz

- Krzysztof Zaręba (od 7.03.2003 r)

- Józef Zegar (do 5.03.2003 r.)

Rada odbyła 15 posiedzeń, na których podjęła 159 uchwał. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z informacjami przygotowanymi przez Zarząd oraz rozpatrywała wnioski dotyczące udziału Narodowego Funduszu w spółkach prawa handlowego.

W kwietniu 2003 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu za rok 2002, które następnie zostało przyjęte przez kierownictwo Ministerstwa Środowiska. Po rekomendacji przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokument został przyjęty do wiadomości przez Radę Ministrów.

Rada Nadzorcza zatwierdziła plan działalności Narodowego Funduszu na 2003 rok, ustaliła kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu na rok 2003 i rok 2004, przyjęła listę przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do finansowania ze środków NFOŚiGW w roku 2003 i 2004 oraz zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Rada Nadzorcza uchwaliła w styczniu Strategię NFOŚiGW na lata 2003 – 2007.

Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska kwotą powyżej 1.000.000 euro w przypadku dofinansowania w formie pożyczki oraz kwotą powyżej 500.000 euro w przypadku dotacji.

Łącznie w 2003 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła 85 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1.195.059 tys. zł, w tym 394.542 tys. zł w formie dotacji (35 wniosków) i 800.517 tys. zł w formie pożyczki (51 wniosków).

Wykonując funkcje nadzoru Rada przeprowadzała kontrole prawidłowości działalności bieżącej Narodowego Funduszu, w tym załatwiania odwołań, zgodności podjętych decyzji z obowiązującymi procedurami, oceniała prawidłowość funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem Narodowego Funduszu, a także badała poziom kosztów utrzymania Rady Nadzorczej, Zarządu i Biura Narodowego Funduszu.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada Nadzorcza powoływała i odwoływała przedstawicieli Narodowego Funduszu w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### ZARZĄD

W okresie do marca 2003 roku Zarząd pracował w pięcioosobowym składzie:

- Prezes Zarządu – Jerzy W. Pietrewicz – do dnia 20 marca 2003 r.;

- Zastępca Prezesa Zarządu – Ryszard Ochwat - do dnia 20 marca 2003 r.,

- Zastępca Prezesa Zarządu – Jerzy Swatoń – do dnia 20 marca 2003 r.,

- Zastępca Prezesa Zarządu – Jan Hawrylewicz,.

- Zastępca Prezesa Zarządu – Jerzy Małachowski.

W dniu 17 marca 2003 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały zawierające wnioski do Ministra Środowiska o odwołanie: Jerzego W. Pietrewicza ze stanowiska Prezesa Zarządu, Ryszarda Ochwata i Jerzego Swatonia ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu oraz o powołanie: Jerzego Swatonia na stanowisko Prezesa Zarządu i Jerzego Kędzierskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu. Z dniem 20 marca Minister Środowiska przychylił się do wniosków Rady Nadzorczej i powołał nowych członków Zarządu. Do końca roku Zarząd pracował w czteroosobowym składzie.

Zarząd odbył w 2003 roku 135 posiedzeń. Oprócz bieżących zadań praca Zarządu koncentrowała się głównie na:

- opracowaniu nowych kryteriów wyboru przedsięwzięć umożliwiających obiektywizację podejmowania decyzji o finansowaniu konkretnych przedsięwzięć,

- opracowaniu nowych zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Narodowego Funduszu,

- przygotowywaniu, przy współudziale Ministerstwa Środowiska oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, listy przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do finansowania ze środków Narodowego Funduszu w roku 2003,

- wyborze przedsięwzięć do dofinansowania,

- bieżącej analizie stanu środków finansowych Narodowego Funduszu,

- analizie zgodności wydatkowanych środków z priorytetami, kryteriami i planem działalności Narodowego Funduszu,

- analizie prawidłowości funkcjonowania spółek prawa handlowego z udziałem środków Narodowego Funduszu,

- analizie wykorzystania funduszy pomocowych PHARE, pożyczek Banku Światowego, Funduszu ISPA, przygotowaniu do finansowania ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych,

- prowadzeniu bieżącej pracy związanej z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Narodowym Funduszu.

Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Biura Narodowego Funduszu, jego obsadzie kadrowej oraz technicznym wyposażeniu, niezbędnym do realizacji zwiększonych zadań.

# Rozpatrywanie wniosków w Narodowym Funduszu w 2003 roku

Na rok 2003 zgłoszonych zostało do Narodowego Funduszu do rozpatrzenia 2.029 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6.671.350 tys. zł w tym wniosków, które wpłynęły w 2003 r. 1.443 na kwotę dofinansowania 4.745.952 tys. zł.

Najwięcej wniosków wpłynęło w zakresie programu „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży” tj. 422 wnioski (na kwotę 97.260 tys. zł), natomiast największe kwotowo dofinansowanie wnioskowane było w dziedzinie Ochrony powietrza na łączną kwotę 1.859.829 tys. zł (230 wniosków).

W 2003 r. Zarząd przyznał dofinansowanie w ramach 807 wniosków na kwotę 1.813.680 tys. zł, w tym 602.618 tys. zł w formie dotacji (654 wnioski) i 1.211.062 tys. zł w formie pożyczki (161 wniosków).

Czterdzieści wniosków dotyczyło zwiększenia kwot dofinansowania zawartych wcześniej umów o kwotę 64.730 tys. zł, w tym 55.455 tys. zł w formie dotacji (33 wnioski) i 9.276 tys. zł w formie pożyczki (7 wniosków).

Dofinansowanie w ramach nowo zawartych umów dotyczyło 767 wniosków na kwotę 1.748.950 tys. zł, w tym 547.163 tys. zł w formie dotacji (621 wniosków) i 1.201.787 tys. zł w formie pożyczki (154 wnioski).

Szczegółowe zestawienia dotyczące rozpatrywanych wniosków z 2003 r. przedstawione są w załącznikach nr 1, 2 i 3.

I.3. Schemat organizacyjny

Komórki organizacyjne Narodowego Funduszu zgrupowane są w sześciu pionach podległych odpowiednio:

- Prezesowi Zarządu,

- Zastępcom Prezesa Zarządu,

- Dyrektorowi Biura,

- Głównemu Księgowemu.

Szczegółowy schemat organizacyjny Narodowego Funduszu przedstawiono na rysunku 1.

I.4. Zatrudnienie

Na dzień 1 stycznia 2003 r. w biurze Narodowego Funduszu zatrudnionych było 271 pracowników na 267,58 etatach przeliczeniowych. Na dzień 31grudnia 2003r. - zatrudnionych było 316 pracowników na 313,28 etatach przeliczeniowych. Średnioroczny plan zatrudnienia na 2003 r wynoszący 290 etatów nie został przekroczony. Plan zatrudnienia wg stanu na 31.12.2003r. wynosił 316,08 etatów i również nie został przekroczony.

Rok 2003 stanowił kontynuację procesu wzmocnienia kadrowego komórek organizacyjnych biura NFOŚiGW zaangażowanych w zarządzanie i obsługę funduszu ISPA oraz innych funduszy pomocowych, a następnie Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Na dzień 31 grudnia 2003r. - 81 osób z 11 samodzielnych komórek organizacyjnych biura NFOŚiGW zajmowało się wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych.

Zaangażowanie w zarządzanie i wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) a w przyszłości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPO RR) - obejmowało dodatkowo 20 pracowników.

Kadra Narodowego Funduszu to pracownicy wysokokwalifikowani o czym świadczy fakt, że  84,2 % pracowników posiada wykształcenie wyższe, 28% pracowników dodatkowo legitymuje się specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi. Ponad 70% pracowników uczestniczyło w roku 2003 w różnorodnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez Narodowy Fundusz na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd NFOŚiGW planów szkoleń. Działalność szkoleniowa obejmowała tematycznie przede wszystkim zagadnienia związane z przygotowaniem i doskonaleniem umiejętności pracowników zaangażowanych w obsługę funduszy unijnych, w tym także pogłębieniem znajomości języka angielskiego, szkolenia komputerowe, w tym wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych, a także audyt wewnętrzny i kontrolę finansową.

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie:

| Staż pracy w Funduszu |  | Wiek |  | Struktura |  | Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Ilość osób | Lata | Ilość osób | Stanowisko | Ilość osób | Komórki | Ilość etatów |
| do 1 1-3 4-6 7-10 11-14 15 i więcej | 63 34 90 68 54 7 | do 30 31-40 41-50 51-60 pow.60 | 61 92 79 76 8 | kadra kierownicza ekspert specjalista inspektor pozostali | 54 85 88 61 28 | finansowe, ekonomiczne, planistyczne | 61 |
|  |  |  |  |  |  | ekologiczne | 130 |
|  |  |  |  |  |  | wspomagające | 121,78 |

II. Realizacja Planu Finansowego

Projekt Planu Finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w wersji budżetowej został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 5 sierpnia 2002 r. W pierwotnej wersji planu zarówno przychody jak i wydatki zostały zaplanowane w wysokości 804.000 tys. zł.

Na przychody w zaplanowanej kwocie 804.000 tys. zł składały się:

| - Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 402.500 tys. zł |
| --- | --- |
| - Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych | 127.500 tys. zł |
| - Przychody z tytułu opłaty produktowej | 20.000 tys. zł |
| - Przychody pozostałe, obejmujące głównie odsetki od pożyczek i kredytów | 254.000 tys. zł |

Plan przychodów w 2003 r. nie ulegał żadnym zmianom.

Na wydatki w zaplanowanej kwocie 804.000 tys. zł składały się:

| - Dotacje inwestycyjne | 563.450 tys. zł |
| --- | --- |
| - Dotacje nieinwestycyjne (dotacje na realizacje zadań bieżących) | 110.000 tys. zł |
| - Wydatki bieżące własne | 124.000 tys. zł |
| - Wydatki inwestycyjne własne | 6.550 tys. zł |

W związku z przekazaną w dniu 20 sierpnia 2002 r. zmianą założeń makroekonomicznych przyjętych do tworzenia projektu ustawy budżetowej na 2003 r. skorygowano wysokość wynagrodzeń z 26.500 tys. zł do 26.350 tys. zł, co spowodowało, że wydatki bieżące własne zostały zaplanowane w kwocie 123.850 tys. zł, a ogólna suma wydatków wyniosła 803.850 tys. zł. Zmiana ta została uchwalona przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu w dniu 26 sierpnia 2002 r.

Sejm RP uchwalając ustawę budżetową na 2003 r. zadecydował o wyodrębnieniu w ramach dotacji inwestycyjnych kwoty 79.800 tys. zł na zakończenie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w kopalniach siarki Machów, Jeziórko, Grzybów, Piaseczno i Basznia. W związku, z czym kwota dotacji inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych spadła z 338.070 tys. zł do 322.020 tys. zł, zaś kwota dotacji inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych spadła z 225.380 tys. zł do 161.630 tys. zł. Zmiana ta nie wpłynęła na korektę ogólnej kwoty dotacji inwestycyjnych i została uwzględniona w uchwalonym w dniu 20 stycznia 2003 r. Planie działalności Narodowego Funduszu na 2003 r.

W stosunku do Planu Finansowego Narodowego Funduszu zawartego w ustawie budżetowej na 2003 r. Rada Nadzorcza dokonała w dniu 11 września 2003 r. korekty planu polegającej na:

- zastąpieniu w Planie Finansowym danych przedstawiających przewidywany stan funduszu na początek 2003 r. danymi rzeczywistymi, a więc:

| - zwiększenie stanu funduszu o kwotę: | 94.007 tys. zł | tj. do 4.633.987 tys. zł, |
| --- | --- | --- |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: | 140.126 tys. zł | tj. do 168.382 tys. zł, |
| - zwiększenie stanu papierów wartościowych Skarbu Państwa o kwotę: | 18.978 tys. zł | tj. do 43.978 tys. zł, |
| - zmniejszenie stanu należności o kwotę: | 153.010 tys. zł | tj. do 4.197.775 tys. zł, |
| - zmniejszenie stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę: | 162.068 tys. zł | tj. do 4.165.159 tys. zł |
| - zwiększenie stanu zobowiązań o kwotę: | 8.618 tys. zł | tj. do - 61.818 tys. zł |

- zmniejszeniu pozycji wynagrodzenia o kwotę 1.250 tys. zł stanowiącą planowane na  2003 r. wynagrodzenia bezosobowe i zwiększeniu o tę kwotę pozostałych wydatków, co odpowiada metodyce opracowywania Planu Finansowego Funduszu Celowego PFC,

- zastąpieniu w Planie Finansowym danych przedstawiających przewidywany stan funduszu na koniec 2003 r. danymi uwzględniającymi zmiany w stanie na początek roku oraz w planie finansowania ochrony środowiska, a więc:

| - zwiększenie stanu funduszu o kwotę: | 94.007 tys. zł | tj. do 4.640.687 tys. zł, |
| --- | --- | --- |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: | 20.000 tys. zł | tj. do 50.000 tys. zł, |
| - zwiększenie stanu papierów wartościowych Skarbu Państwa o kwotę: | 287.570 tys. zł | tj. do 307.570 tys. zł, |
| - zmniejszenie stanu należności o kwotę: | 245.000 tys. zł | tj. do 4.007.905 tys. zł, |
| - zmniejszenie stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę: | 245.000 tys. zł | tj. do 3.997.855 tys. zł. |

Zmiany w planie finansowania ochrony środowiska wynikały z przewidywanego spadku zainteresowania pożyczkami Narodowego Funduszu, a także konieczności agregowania środków dla zaspokojenia zwiększonego w 2004 r. popytu na środki Narodowego Funduszu w związku ze współfinansowaniem projektów pomocowych Unii Europejskiej.

Ostatecznie wydatki zaplanowane zostały w kwocie 803.850 tys. zł i obejmowały:

| - Dotacje inwestycyjne | 563.450 tys. zł |
| --- | --- |
| - Dotacje nieinwestycyjne (dotacje na realizacje zadań bieżących) | 110.000 tys. zł |
| - Wydatki bieżące własne | 123.850 tys. zł |
| - Wydatki inwestycyjne własne | 6.550 tys. zł |

W tabeli 1 wykazane są przeprowadzone w 2003 r. zmiany Planu Finansowego PFC -Narodowego Funduszu na 2003 r.

##### Dalsza część sprawozdania z realizacji Planu Finansowego Narodowego Funduszu za 2003 rok uwzględnia wyżej wymienione zmiany.

##### II.1. Wykonanie Planu Finansowego – tabela PFC (plan funduszu celowego)

Wykonanie Planu Finansowego Narodowego Funduszu - tabela PFC (plan funduszu celowego) zostało przedstawione w tabeli 2. Zestawienie to zawiera stan funduszu na początek i koniec roku, przychody oraz wydatki Narodowego Funduszu.

Stan funduszu jest to wartość funduszu własnego, na który składają się: fundusz statutowy, fundusz rezerwowy, wynik finansowy roku obrotowego oraz niepodzielony zysk lat ubiegłych. Wartość funduszu własnego odpowiada majątkowi netto, w związku z tym tabela PFC zawiera informacje o wartości najistotniejszych aktywów:

- środków pieniężnych,

- papierów wartościowych Skarbu Państwa,

  - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów;

a także zobowiązań i pozycji zrównanych ze zobowiązaniami wykazywanych ze znakiem „minus”, oznaczających obce źródła finansowania aktywów zarządzanych przez Narodowy Fundusz. Pozycja ta obejmuje oprócz zobowiązań długo i krótkoterminowych, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, rezerwy, rozliczenie międzyokresowe, środki funduszy zagranicznych powierzone Narodowemu Funduszowi, a także środki zakładowego funduszu świadczeń społecznych.

Pozycje przychodów i wydatków odpowiadają zwiększeniom i zmniejszeniom wartości funduszu własnego, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych własnych, które nie wpływają na wartość funduszu własnego.

Kategoria przychodów obejmuje:

- przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych,

- przychody z tytułu opłaty produktowej,

- przychody pozostałe oznaczające przychody wymienione w art. 401 ust. 5 i 6 Prawa ochrony środowiska oraz wszystkie przychody zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), występujące w rachunku zysków i strat Narodowego Funduszu (poza wymienionymi powyżej), tj. przychody finansowe, w tym z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów, pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne.

6

Kategoria wydatków obejmuje:

- dotacje – przez które rozumie się wszystkie bezzwrotne formy finansowania ochrony środowiska, w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących (dotacje nieinwestycyjne),

- dotacje inwestycyjne, obejmujące również dopłaty do oprocentowania kredytów oraz umorzenia pożyczek,

- wydatki bieżące (własne) – obejmujące:

- wynagrodzenia,

- pochodne naliczane od wynagrodzeń,

- pozostałe, obejmujące koszty utrzymania organów i biura Narodowego Funduszu, zdefiniowane w ustawie o rachunkowości: koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne oraz wypłaty nagród z zysku wraz z pochodnymi,

- wydatki i zakupy inwestycyjne własne.

W strukturze przychodów i wydatków Narodowego Funduszu nie występują dotacje z budżetu państwa, z innych funduszy ani transfery na rzecz ludności.

8

# II.1.1. Stan funduszu

Stan funduszu na początek roku wyniósł 4.633.987 tys. zł. Stan najistotniejszych aktywów na początku 2003 wynosił:

| - środki pieniężne: | 168.382 tys. zł |
| --- | --- |
| - papiery wartościowe Skarbu Państwa: | 43.978 tys. zł |
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów: | 4.165.159 tys. zł |
| - pozostałe aktywa: | 318.286 tys. zł |
| w tym: |  |
| - udziały i akcje w spółkach: | 251.154 tys. zł |
| - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe | 35.508 tys. zł |

| Zobowiązania, oznaczające obce źródła finansowania aktywów zarządzanych przez Narodowy Fundusz, tj. zobowiązania długo i krótkoterminowe, rezerwy, rozliczenie międzyokresowe bierne, środki funduszy zagranicznych powierzone Narodowemu Funduszowi, a także środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyniosły: | -61.818 tys. zł |
| --- | --- |

Na 2003 r. przychody (poz. II tabeli 2) zaplanowano w wysokości 804.000 tys. zł, a wydatki (poz. III tabeli 2) w wysokości 803.850 tys. zł.

Rzeczywiste przychody w 2003 r. wyniosły 793.826 tys. zł, co stanowiło 99% planowanych przychodów, a wydatki 800.420 tys. zł, tj. prawie 100% planowanych wydatków.

Zaplanowane przychody stanowiące zwiększenia, oraz planowane wydatki (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych własnych) oznaczające zmniejszenia, miały doprowadzić do wzrostu stanu funduszu na koniec roku (poz. IV tabeli 2) do wysokości 4.640.687 tys. zł. W rzeczywistości fundusz osiągnął wartość 4.633.289 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

Najistotniejsze aktywa na koniec 2003 r. wyniosły:

| - środki pieniężne: | 113.941 tys. zł |
| --- | --- |
| - papiery wartościowe Skarbu Państwa: | 99.157 tys. zł |
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów: | 4.128.343 tys. zł |
| - pozostałe aktywa: | 344.983 tys. zł |
| w tym: |  |
| - udziały i akcje w spółkach: | 263.843 tys. zł |
| - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe | 36.947 tys. zł |

| Zobowiązania: | -53.135 tys. zł |
| --- | --- |

Należności warunkowe obejmujące niezapłacone opłaty eksploatacyjne wynikające z prawa geologicznego i górniczego z uwagi na zasady ostrożnościowe obowiązujące w przepisach o  rachunkowości nie są ujmowane w ewidencji bilansowej. W 2003 r. nastąpiła znacząca redukcja tych należności. Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037) zobowiązania pieniężne zakładów górniczych z tytułu opłat stanowiących przychód Narodowego Funduszu zostały umorzone w wysokości 432.177 tys. zł.

Suma bilansowa (po stronie aktywów bilansu obejmująca majątek firmy oraz sposób użycia kapitałów równoważna po stronie pasywów źródłom pochodzenia majątku) Narodowego Funduszu wyniosła na koniec 2003 roku 4.686.424 tys. zł i była niższa od stanu na początek roku o 9.381 tys. zł. Oznacza to, że w ujęciu realnym suma bilansowa spadła o blisko 1%.

# II.1.2. Przychody

Wykonanie Planu przychodów przedstawiono w tabeli 3.

W 2003 r. przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I tabeli 3) wyniosły 341.725 tys. zł, co stanowi 85% wielkości planowanej na 402.500 tys. zł. Czynnikiem, który zadecydował o niższych niż planowano przychodach z tego tytułu są mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2003 r. wpływy z tytułu opłat były o ponad 50.000 tys. zł mniejsze w stosunku do uzyskanych w 2002 r., pomimo urealnienia jednostkowych stawek opłat o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem. Świadczyć to może przede wszystkim o występującej słabości aparatu kontrolnego sprawdzającego wnoszone opłaty ustalane we własnym zakresie przez podmioty korzystające ze środowiska, bądź też malejącego wykorzystania zasobów środowiska w związku z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą. Ponadto wpływ na mniejsze przychody z tego tytułu miało wprowadzenie ustaw restrukturyzacyjnych zmniejszających wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych (poz. II tabeli 3) w 2003 r. wyniosły 178.845 tys. zł, co stanowi 140% wielkości planowanej na 127.500 tys. zł. Wyższe przychody są efektem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych oraz pozytywnego przebiegu reformy górnictwa z punktu widzenia dokonywania przez kopalnie, przedsiębiorstwa i zakłady górnicze (nie objęte restrukturyzacją) wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Przychody z tytułu opłat produktowych (poz. III tabeli 3) w 2003 r. wyniosły 9.240 tys. zł, czyli 46% wielkości planowanej na 20.000 tys. zł. W 2003 r. wpływy z tytułu opłaty produktowej po raz pierwszy stanowiły składnik przychodów Narodowego Funduszu. Niskie wykonanie tej wielkości jest wynikiem niepełnego respektowania obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także przeszacowania wielkości planowanej, której ściślejsze wyliczenie nie było możliwe w związku z brakiem doświadczeń w zakresie ściągalności opłat wynikających z ustawy produktowej.

Ogółem kwota wpływów z tytułu opłat produktowych na ustawowy dzień 30.04.2003 r., którą zarejestrował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wynosiła 13.232 tys. zł. W kwocie tej znajdowały się należności dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak również dla gmin. Wg. sprawozdań nadesłanych przez urzędy marszałkowskie, kwota przekazanych wpływów jako należności dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i dla gmin wynosiła 18.617 tys zł. Rozbieżności między wpływami, które zarejestrował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a tym, co przedstawiły urzędy marszałkowskie, były tematem prowadzonej korespondencji zainteresowanych stron.

Do końca 2003 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 20.374 tys. zł, jako należność główna, natomiast ogółem wpływy wraz z odsetkami wyniosły 20.673 tys zł. W kwocie tej są dochody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również należności, które zostały przekazane do wojewódzkich funduszy, a następnie do gmin.

Udział procentowy ze względu na poszczególne rodzaje opakowań przedstawiał się następująco:

- za akumulatory				  13,7 %

- za urządzenia chłodnicze	     2,5 %

- za opony	2,5 %

- za oleje	1,0 %

- za lampy					        2,0 %

- za opakowania				      78,3 %

Środki z tytułu opłaty produktowej wpływały systematycznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do dnia 31 grudnia 2003 r, mimo iż ustawodawca wyznaczył jeden termin. Przekazywanie ww. środków do wojewódzkich funduszy nastąpiło w trzech terminach, tzn. 30 kwietnia, 30 czerwca i 31 grudnia 2003 r. W pierwszym terminie przekazano 59%, w drugim 12%, w trzecim 29% środków, które wpłaciły urzędy marszałkowskie.

Wpływy do Narodowego Funduszu z Urzędów Marszałkowskich oraz wpływy do wojewódzkich funduszy z Narodowego Funduszu przedstawiono na rys.2 i w załączniku 4.

Rys.2 Redystrybucja wpływów z opłaty produktowej wg. województw

|  | - Wpływy do NFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej za opakowania |
| --- | --- |
|  | - Wpływy do NFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej za pozostałe produkty |
|  | - Suma środków przekazanych do województwa z tytułu opłaty produktowej |

Przychody pozostałe (poz. IV tabeli 3) w 2003 r. wyniosły 264.016 tys. zł, czyli 104% wielkości planowanej na 254.000 tys. zł, z tego na przychody z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów przypadło 192.181 tys. zł, tj. 92% wielkości planowanej na 209.800 tys. zł (poz. IV.1 tabeli 3), na przychody z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych przypadło 29.920 tys. zł, tj. 427% wielkości planowanej na 7.000 tys. zł (poz. IV.2 tabeli 3), na przychody ze sprzedaży akcji i udziałów oraz dywidendy przypadło 2.774 tys. zł tj. 8% wielkości planowanej na 36.000 tys. (poz. IV.3 tabeli 3), na przychody pozostałe przypadło 39.141 tys. zł, tj. ponad 30 razy więcej w stosunku do wielkości zaplanowanej na 1.200 tys. zł (poz. IV.4 tabeli 3).

Odsetki od pożyczek i kredytów uzyskane w 2003 r. były niższe o 17.619 tys. zł od zaplanowanych. Odchylenie to zostało spowodowane utrzymywaniem się przez prawie 10 miesięcy 2003 r. stopy redyskonta weksli na poziomie niższym niż został przyjęty w planie, oraz opóźniania się terminów wypłaty środków pożyczkowych wskutek obserwowanego spadku popytu na pożyczki Narodowego Funduszu w oczekiwaniu na bezzwrotną pomoc UE, a także wysokim zadłużeniem odbiorców dofinansowania.

Wyższe o 22.920 tys. zł przychody z tytułu papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych wynikają z utrzymywania się przez cały rok, na poziomie wyższym niż założono w planie, średniego stanu wolnych środków pieniężnych, ma to związek z opóźnianiem się terminów wypłat środków. Analizowana wielkość przychodów w tej pozycji jest przedstawiona w sposób memoriałowy, w ujęciu kasowym wpływy z tego tytułu były niższe o prawie 1.296 tys. zł.

Niższe od zakładanych o 33.226 tys. zł przychody z tytułu sprzedaży akcji i udziałów są skutkiem odstąpienia od sprzedaży części akcji i udziałów w spółkach, gdzie nie w pełni osiągnięto zakładany efekt ekologiczny (Geotermia Podhalańska S.A.). Na kształtowanie się wykonania tej wielkości miało wpływ uzyskanie przychodów z tytułu dywidendy z posiadanych akcji i udziałów w spółkach: Kemipol Sp. z o.o., KWK Bogdanka S.A. oraz BOŚ S.A.

Przychody pozostałe (poz. IV.4 tabeli 3) wyniosły 39.141 tys. zł, i obejmowały pozostałe przychody finansowe osiągnięte w kwocie 34.268 tys. zł, na które składają się rozwiązane rezerwy (16.314 tys. zł), zwroty kosztów postępowania spornego i odzyskane wierzytelności spisane uprzednio w koszty oraz inne przychody finansowe (17.954 tys. zł). Pozostałe przychody obejmują również zwroty dotacji (3.608 tys. zł), różnice kursowe, a także pozostałe przychody operacyjne.

# II.1.3. Wydatki

Wykonanie Planu wydatków przedstawiono w tabeli 4.

W ciągu 2003 r. udzielono dotacji na kwotę 673.357 tys. zł (poz. I tabeli 4), z tego na dotacje inwestycyjne przypadło 568.931 tys. zł (poz. I.2 tabeli 4), a na dotacje nieinwestycyjne 104.426 tys. zł (poz. I.1 tabeli 4). Kwota udzielonych dotacji stanowi prawie 100% wielkości planowanej na 673.450 tys. zł. Analiza wydatków dotacyjnych zostanie przedstawiona w rozdziale III przy omawianiu realizacji planu finansowania ochrony środowiska.

Wydatki bieżące (własne) w 2003 roku wyniosły 121.167 tys. zł (poz. II tabeli 4) tj. 98% wielkości planowanej. Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia w ramach których plan zrealizowano w 100%, co odpowiada wydatkom w wysokości 25.100 tys. zł (poz. II.1 tabeli 4). Poniesione w 2003 r. koszty wynagrodzeń odpowiadają wydatkom na ten cel w 2002 r., pomimo wzrostu poziomu zatrudnienia w związku z postępującym przejmowaniem obowiązków w zakresie obsługi przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

W pozycji II.2 tabeli 4 pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 3.720 tys. zł i stanowiły 98% planu wynoszącego 3.800 tys. zł. Realizacja planu w tej pozycji jest pochodną wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia i wynika z przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych.

Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 92.347 tys. zł (poz. II.3 tabeli 4) tj. 97% planu wynoszącego 94.950 tys. zł. Najistotniejszym składnikiem tej pozycji są koszty finansowe tj.: marża banków (16.476 tys. zł), finansowe koszty obsługi pożyczek i kredytów ze źródeł zagranicznych (190 tys. zł) oraz pozostałe koszty finansowe (56.420 tys. zł). Głównym składnikiem pozostałych kosztów finansowych są koszty odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (18.705 tys. zł) oraz odpisy aktualizujące wartość innych aktywów finansowych m.in. posiadanych akcji i udziałów (37.715 tys. zł). Pozostała część tych kosztów obejmuje inne koszty finansowe w skład, których wchodzą m.in. usługi maklerskie, koszty zakupu papierów wartościowych, różnice kursowe, itp.

W 2003 r. wydatki i zakupy inwestycje własne wyniosły 5.896 tys. zł (poz. III tabeli), tj. 90% wielkości planowanej na 6.550 tys. zł. Główną przyczyną nie wydatkowania zaplanowanych środków było ograniczenie wydatków na wsparcie serwisowe, prace uzupełniające i aktualizację zintegrowanego systemu informatycznego.

##### II.2. Przychody i rozchody środków finansowych

Przychody i rozchody środków finansowych przedstawiono w tabeli 5. Zestawienie to odpowiada rachunkowi przepływu środków pieniężnych, przedstawia bowiem stan wolnych środków, obejmujących środki pieniężne i papiery wartościowe Skarbu Państwa, na początek i koniec roku oraz ich wpływy i wydatki.

Osiągnięte w okresie 2003 r. wpływy stanowiły 97% wielkości planowanej, natomiast wydatki 107% wielkości planowanej.

Stan wolnych środków na początek 2003 roku wyniósł 212.360 tys. zł (poz. I tabeli 5), w tym 34.611 tys. zł to środki pochodzące z pomocy zagranicznej. Przychody (wpływy) zaplanowane w wysokości 1.585.897 tys. zł (poz. II tabeli 5), w rzeczywistości wyniosły 1.541.267 tys. zł, z tego:

| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: | 341.725 tys. zł |
| --- | --- |
| - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych: | 178.845 tys. zł |
| - wpływy z tytułu opłaty produktowej: | 9.240 tys. zł |
| - wpływy z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów (bez marży): | 178.130 tys. zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek i kredytów: | 776.389 tys. zł |
| - wpływy z tytułu przychodów z papierów wartościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków bankowych: | 28.624 tys. zł |
| - wpływy środków pochodzących z pomocy zagranicznej: | 26.398 tys. zł |
| - pozostałe wpływy | 1.916 tys. zł |

Poszczególne pozycje wpływów zostały omówione we wcześniejszej części sprawozdania poza wpływami środków pochodzących z pomocy zagranicznej, które zostały omówione w rozdziale VIII.

Z uzyskanych przychodów (wpływów) oraz wykorzystując wolne środki, Narodowy Fundusz dokonał wypłat na kwotę 1.540.529 tys. zł (poz. III tabeli 5) – wobec planowanej 1.440.687 tys. zł, z tego:

| - wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie pożyczek i kredytów: | 817.854 tys. zł |
| --- | --- |
| - wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie dotacji (bez umorzeń i pożyczki Banku Światowego): | 613.308 tys. zł |
| - wydatki na finansowanie ochrony środowiska w formie kapitałowej: | 11.405 tys. zł |
| - wydatki z tytułu kosztów działalności: | 34.839 tys. zł |
| - wydatki środków pochodzących z pomocy zagranicznej: | 32.925 tys. zł |
| - pozostałe wydatki (obejmujące m.in. wydatki inwestycyjne własne): | 30.198 tys. zł |

Poszczególne pozycje rozchodów zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Wydatki środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podobnie jak wpływy z tego tytułu zostały omówione w rozdziale VIII.

Stan wolnych środków na koniec 2003 roku wyniósł 213.098 tys. zł (poz. IV tabeli 5), w tym 28.083 tys. zł to środki pochodzące z pomocy zagranicznej. Niższy niż zakładano w planie stan środków na koniec roku wynika przede wszystkim ze zrealizowanych ostatecznie wyższych niż planowano rozchodów środków pożyczkowych.

##### II.3. Koszty działalności i źródła ich pokrycia

Koszty działalności i źródła ich pokrycia w 2003 roku przedstawiono w tabeli 6. - wyliczenie wyniku finansowego. Zestawienie to w treści finansowej, odpowiada rachunkowi zysków i strat sporządzanemu na podstawie zmienionych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2002 r., 230, poz. 1934).

W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji planu w części dotyczącej kosztów utrzymania organów i biura Narodowego Funduszu na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza w dniu 8 grudnia 2003 r. podjęła uchwałę o dokonaniu przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów funkcjonowania biura Narodowego Funduszu. Zmiany te nie spowodowały modyfikacji ogólnych kwot wydatków zapisanych w planie finansowym Narodowego Funduszu.

W 2003 r. w wyniku osiągnięcia przychodów w wysokości 793.826 tys. zł (poz. I tabeli 6), co stanowi 99% wielkości planowanej na 804.000 tys. zł, oraz poniesienia kosztów w kwocie 792.404 tys. zł, (poz. II tabeli 6), tj. wykonania w prawie 100% wielkości zaplanowanej na 794.700 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnął zysk w wysokości 1.422 tys. zł (poz. III tabeli 6).

Wpływy statutowe (poz. I.1 tabeli 6) obejmujące przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych oraz opłaty produktowej, wyniosły 529.810 tys. zł, tj. 96 % wielkości planowanej na 550.000 tys. zł. Kształtowanie się wielkości wchodzących w skład przychodów omówiono powyżej w rozdziale II.1.2.

Przychody finansowe (poz. I.2 tabeli 6) uzyskane w kwocie 259.143 tys. zł nieznacznie przekroczyły (o około 3%) wielkość zaplanowaną w na 252.800 tys. zł. Wyższe od zakładanych przychody są skutkiem uzyskania dużych wpływów odsetkowych z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych, częściowego rozwiązania rezerw oraz odzyskania części wierzytelności spisanych uprzednio w koszty (por. rozdział II.1.2.).

Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe przychody (łącznie z dodatnimi różnicami kursowymi) uzyskane w łącznej kwocie 4.873 tys. zł przekroczyły wielkość zaplanowaną na 1.200 tys. zł ponad czterokrotnie. Osiągnięte odchylenie jest skutkiem zwrotu przyznanych uprzednio dotacji (3.608 tys. zł).

Dominującą pozycję w kosztach działalności Narodowego Funduszu stanowią nakłady na dotacyjne finansowanie ochrony środowiska – poniesione w łącznej kwocie 673.357 tys. zł. Ich omówienie przedstawiono w rozdziale III przedstawiającym realizację planu finansowania ochrony środowiska.

Koszty funkcjonowania organów i biura Narodowego Funduszu wyniosły 41.193 tys. zł (poz. II.6 tabeli 6), co stanowi 98% wielkości planowanej na 42.050 tys. zł. Poza wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń omówionymi w punkcie II.1.3 najistotniejsze pozycje kosztów stanowiły: amortyzacja (3.388 tys. zł), usługi obce (3.970 tys. zł – szczegółowo przedstawione w tabeli 6) oraz zużycie materiałów i energii (1.160 tys. zł).

Koszty finansowe w 2003 r. zostały poniesione w wysokości 77.730 tys. zł (poz. II.7 tabeli 6), co stanowi 98% wielkości planowanej na 79.000 tys. zł. Poszczególne pozycje kosztów finansowych zostały już omówione punkcie II.1.3.

Pozostałe koszty operacyjne w 2003 r. wyniosły 124 tys. zł (poz. II.8 tabeli 6) i były niższe od planowanych o 76 tys. zł.

##### II.4. Wydatki i zakupy inwestycyjne własne

Wydatki i zakupy inwestycyjne własne w 2003 roku przedstawiono w tabeli 7.

W związku z planowanym na 2004 r. zwiększeniem zaangażowania Narodowego Funduszu w obsługę przedsięwzięć finansowanych z funduszu ISPA, rozpoczęciem finansowania z Funduszu Spójności oraz udziałem Narodowego Funduszu w realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy strukturalnych planowany był wzrost zatrudnienia pracowników Narodowego Funduszu. Zwiększenie zatrudnienia oraz potrzeba pozyskania dodatkowych pomieszczeń technicznych, służących realizacji ww. obszarów działalności, spowodowała konieczność zakupu dodatkowego budynku biurowego. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu na posiedzeniu w dniu 11 września zdecydowała o przeznaczeniu niezagospodarowanych środków dostępnych, w związku z przesuwaniem się terminu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, na dokonanie pierwszej płatności a konto pozyskania budynku biurowego. Ostatecznie limit wydatków na zakup budynku biurowego w 2003 r., oraz plan wydatków majątkowych na 2003 r. został ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 8 grudnia 2003 r. Przedstawione w tabeli 7 wielkości uwzględniają przedstawione powyżej zmiany.

Wydatki inwestycyjne własne wyniosły 4.447 tys. zł, co stanowi 94% wielkości zaplanowanej na 4.755 tys. zł. Największą pozycję wśród tych wydatków stanowią wydatki na zakup budynku biurowego w kwocie 4.000 tys. zł obejmujące m.in. koszty pozyskania gruntu.

Zakupy inwestycyjne własne wyniosły 1.449 tys. zł, wobec planowanych wydatków na ten cel na poziomie 1.795 tys. zł. Plan w tej pozycji wykonano w 81%, a o jego wielkości zadecydowały m.in. oszczędności uzyskane na wydatkach na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

##### II.5. Maksymalny stan zobowiązań na koniec roku

Maksymalny stan zobowiązań na koniec 2003 roku obejmuje dwie grupy zobowiązań – zobowiązania pozabilansowe – wynikające z zawartych umów wypłaty na finansowanie ochrony środowiska ze środków własnych oraz zobowiązania bilansowe, takie jak zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz fundusze powierzone i specjalne.

Plan wypłat w roku 2004 i w latach następnych, wynikający z umów podpisanych do końca 2003 r., w kwocie 742.973 tys. zł, obejmuje:

| - finansowanie pożyczkowe | 501.464 tys. zł |
| --- | --- |
| - finansowanie dotacyjne | 237.009 tys. zł |
| - finansowanie kapitałowe | 4.500 tys. zł |

Zobowiązania bilansowe na koniec 2003 r. wyniosły 53.135 tys. zł, z tego:

| - zobowiązania długoterminowe | 9.642 tys. zł |  |
| --- | --- | --- |
| - zobowiązania krótkoterminowe i pozycje zrównane ze zobowiązaniami |  | 43.493 tys. zł |

Kwota przewidziana do wypłaty w 2004 roku, wynikająca z umów podpisanych do końca 2003 r., stanowi 35% kwoty wypłaconej w 2003. Ten sam wskaźnik w roku poprzednim wynosił 27%.

##### II.6. Przychody i rozchody środków finansowych pochodzących z pomocy zagranicznej

Zestawienie przychodów i rozchodów środków pochodzących z pomocy zagranicznej w treści finansowej obejmuje stan środków pieniężnych na początek i koniec roku oraz wpływy i wydatki tych środków.

Stan środków pieniężnych pochodzących z pomocy zagranicznej na początek 2003 roku wyniósł 34.611 tys. zł, przychody (wpływy) wyniosły 26.398 tys. zł, rozchody (wydatki) wyniosły 32.925 tys. zł, stan środków na koniec 2003 roku wyniósł 28.083 tys. zł.

Szczegółowe omówienie przepływów w ramach środków zagranicznych prezentuje rozdział VIII sprawozdania, gdzie wielkości planowane na 2003 r. przedstawiono po uwzględnieniu zmian dostosowujących wybrane wielkości przychodów i wydatków do zapisów zawartych w ustawie budżetowej na rok 2003. Zmian dokonano uchwałą Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu z dnia 11 września 2003 r.

##### II.7. Podsumowanie

W 2003 roku wystąpiły niewielkie odchylenia od planu zarówno w ogólnej kwocie przychodów jak i wydatków. W stosunku do wielkości planowanych zarówno przychody jak i wydatki były niższe o 1%. Stan funduszu na koniec roku stanowił 99,9% wielkości planowanej.

Przychody (poz. II tabeli 2) osiągnięte w 2003 r. wyniosły 793.826 tys. zł, wobec wielkości zaplanowanej na 804.000 tys. zł. Ogólna kwota wydatków (poz. III tabeli 2) zaplanowana na 803.850 tys. zł została wykonana w wysokości 800.420 tys. zł. Stan funduszu na koniec 2003 roku (poz. IV tabeli 2) wyniósł 4.633.289 tys. zł, wobec wielkości zaplanowanej na 4.640.687 tys. zł.

Niższa niż planowano suma przychodów wynika z niższych o 4% przychodów z tytułu opłat i kar, głównie za sprawą odchyleń w tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Pozostałe przychody pomimo, że były wyższe o 4% od planowanych, w wyniku przekroczenia przychodów z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych, a także odzyskania wierzytelności uprzednio spisanych w koszty nie w pełni pokryły niższe przychody statutowe.

Wśród wydatków, dotacje wyniosły 673.357 tys. zł, tj. prawie 100% kwoty planowanej. W związku z poniesieniem niższych niż planowano kosztów finansowych (m.in. odpisów aktualizujących wartość aktywów), plan wydatków bieżących został zrealizowany w 98%. Nie zrealizowano w pełni (90% planu) wydatków i zakupów inwestycyjnych własnych w związku z przesunięciem części płatności związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego na rok 2004.

W 2003 roku Zarząd Narodowego Funduszu otrzymywał miesięczne, a Rada Nadzorcza – kwartalne sprawozdania z realizacji Planu Finansowego.

##### II.8. Tabele realizacji Planu Finansowego

(od następnej strony)

III. Realizacja planu finansowania ochrony środowiska

III.1.	Finansowanie ochrony środowiska według form finansowania

Narodowy Fundusz, stosuje trzy główne formy finansowania ochrony środowiska:

- finansowanie pożyczkowe,

- finansowanie dotacyjne,

- finansowanie kapitałowe.

Finansowanie pożyczkowe obejmuje:

- pożyczki udzielane przez Narodowy Fundusz,

- kredyty udzielane przez banki, ze środków Narodowego Funduszu,

- linie kredytowe, ze środków Narodowego Funduszu, obsługiwane przez banki.

Finansowanie dotacyjne obejmuje następujące formy:

- dotacje inwestycyjne,

- dotacje nieinwestycyjne,

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

- umorzenia pożyczek i kredytów,

- nagrody w konkursach organizowanych na rzecz ochrony środowiska,

- koszty obsługi programów zagranicznych.

Finansowanie kapitałowe obejmuje zakup lub obejmowanie akcji i udziałów w spółkach działających na rzecz ochrony środowiska.

## III.2.	Realizacja planu finansowania ochrony środowiska

III.2.1.	Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania pożyczkowego

Największą grupę w planie pod względem wysokości kwot wypłat stanowi finansowanie pożyczkowe (tabela 8). W 2003 roku w ramach tej formy planowano wypłacić 663.000 tys. zł (poz. I tabeli 8), wypłacono 817.854 tys. zł, co stanowi 123% planu.

Dominującą pozycję w tej grupie stanowią pożyczki udzielane bezpośrednio przez Narodowy Fundusz, w ramach których zrealizowano plan w 142% wypłacając 797.075 tys. zł (poz. I.1 tabeli 8). Kwota ta stanowi sumę wypłat z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska. Ponad 91% tej kwoty przypada na wypłaty w dwóch dziedzinach: ochrona powietrza (59%) i ochrona wód i gospodarka wodna (32%). Przekroczenie planu w tej pozycji było możliwe dzięki posiadanemu znacznemu stanowi wolnych środków, które można było przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej.

W ramach kredytów udzielanych przez banki ze środków Narodowego Funduszu wypłacono 10.468 tys. zł (poz. I.2 tabeli 8). Całość wypłat wynikała z realizacji umowy zawartej w 2002 roku przez Narodowy Fundusz z Bankiem Ochrony Środowiska na finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wypłaty z linii kredytowych wyniosły 10.311 tys. zł (poz. I.3 tabeli 8), co stanowi 10% planowanej kwoty 100.000 tys. zł. Wypłaty te dotyczyły umów zawartych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na mocy umów podpisanych z Narodowym Funduszem w 2001 oraz w 2003 roku. W ramach tych umów w 2003 roku wypłacono na:

- budowę kanalizacji sanitarnej						            5.930 tys. zł

- zagospodarowanie odpadów						            1.744 tys. zł

- budowę małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków			1.251 tys. zł

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej	               607 tys. zł

- budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody				   565 tys. zł

- ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników

wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na

mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej 					  214 tys. zł

Rys. 3 Finansowanie pożyczkowe ochrony środowiska w 2003 r.

III.2.2.	Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania dotacyjnego

Finansowanie dotacyjne stanowi drugą pod względem wielkości grupę wypłat na ochronę środowiska. Na finansowanie dotacyjne w 2003 roku zaplanowano kwotę 673.450 tys. zł (poz. II tabeli 8). Plan zrealizowano w 100% wypłacając 673.357 tys. zł. Dotacje inwestycyjne wg dziedzin zostały zaplanowane w wysokości 488.700 tys. zł (poz. II.1.1 tabeli 8). Zrealizowano je w 99%, wypłacając 482.200 tys. zł. Największe kwoty wypłacono tu w ramach dwóch dziedzin: Ochrony wód i gospodarki wodnej oraz Górnictwa - łącznie prawie 57% całości wypłat dotacji inwestycyjnych. Wypłaty w ramach dotacji nieinwestycyjnych zostały zrealizowane w 103%, co oznacza wypłatę w wysokości 102.569 tys. zł (poz. II.2.1 tabeli 8) z planowanej kwoty 100.000 tys. zł. Ponad 45% tej kwoty wypłacono na Państwowy Monitoring Środowiska, a ponad 21% na Geologię.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych planowane są jako oddzielna pozycja. Zrealizowano je w wysokości 3.679 tys. zł (poz. II.1.2 tabeli 8), co oznacza niepełną realizację planu wynoszącego 5.500 tys. zł. Wypłaty te dotyczyły umów zawartych w latach ubiegłych oraz w 2003 roku. Niepełna realizacja planu wynika z posiadania wystarczającej ilości własnych środków, co nie powodowało konieczności sięgania po środki banków.

Umorzenia pożyczek i kredytów zaliczane do dotacji inwestycyjnych, zostały zaplanowane na poziomie 45.000 tys. zł (poz. II.1.3 tabeli 8), a zrealizowano je w wysokości 60.048 tys. zł, co oznacza realizację planu w 133%. Umorzenia zostaną omówione w rozdziale IV.

Nagrody w konkursach organizowanych na rzecz ochrony środowiska zaliczane są zarówno do dotacji nieinwestycyjnych jak i inwestycyjnych. W 2003 roku następowały wypłaty nagród przyznanych w ramach konkursu „Nasza gmina w Europie” oraz na  najlepszy wyrób bądź wdrożone rozwiązanie technologiczne eksponowane na Targach Poleko 2003.  W ramach konkursu „Nasza gmina w Europie”, którego wyniki ogłoszono na targach „Poleko” przyznano nagrody w wysokości 19.950 tys. zł, zaliczane do dotacji inwestycyjnych, co oznacza realizację planu w 105% (poz. II.1.5 tabeli 8). Natomiast w ramach dotacji nieiwestycyjnych plan zrealizowano w 12% wypłacając nagrody w wysokości 120 tys. zł (poz. II.2.2 tabeli 8).

Koszty obsługi programów zagranicznych zaliczane do dotacji inwestycyjnych zostały zaplanowane w wysokości 5.250 tys. zł (poz. II.1.4 tabeli 8), a wykonano je w wysokości 3.054 tys. zł, realizując plan w 58%, zaś zaliczane do dotacji nieinwestycyjnych zostały zaplanowane w wysokości 9.000 tys. zł (poz. II.2.3 tabeli 8), a wykonano je w wysokości 1.737 tys. zł, realizując plan w 19%. Koszty powyższe dotyczyły realizacji projektów PHARE – wzmocnienie instytucjonalne oraz programu RURAL (Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich). Niższe niż planowano wydatki w tej pozycji wynikają z braku dobrze przygotowanych wniosków, które skutkowałyby wypłatami w 2003 roku.

Rys. 4 Finansowanie bezzwrotne ochrony środowiska w 2003 r.

III.2.3.	Realizacja planu finansowania ochrony środowiska w zakresie finansowania kapitałowego

Oddzielną pozycję pod względem wypłat w planie finansowania ochrony środowiska stanowi finansowanie kapitałowe. W ramach tej pozycji plan zrealizowano w 16% wypłacając 11.405 tys. zł (poz. III tabeli 8) z planowanej kwoty 70.000 tys. zł. Ponad 59% kwoty finansowania kapitałowego wypłacono na objęcie akcji PEC Geotermia Podhalańska (6.800 tys. zł) a 39% kwoty finansowania kapitałowego wypłacono na objęcie udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie (4.500 tys. zł), która to wypłata przewidziana była na 2003 rok w umowie spółki. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie kapitałowe zostanie szerzej omówione w rozdziale IX.2.1.

Rys. 5 Finansowanie ochrony środowiska wg form w 2003 r.

## III.3.	Realizacja planu finansowania ochrony środowiska według dziedzin

Efekty ekologiczne i rzeczowe realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych dziedzinach zostały przedstawione w rozdziale VII.

Ochrona powietrza – w dziedzinie tej występowało finansowanie o charakterze pożyczkowym i dotacyjnym. Plan finansowania pożyczkowego został zrealizowany w 237%. Z planowanej kwoty 200.000 tys. zł wypłacono 473.219 tys. zł (poz. I.1 tabeli 9). Najwięcej środków wypłacono na finansowanie:

- Rekonstrukcji Elektrowni Pątnów - Etap I, bloki 7 i 8 – 226.000 tys. zł,

- Odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A.- budowa bloku energetycznego o mocy 400 MW (na parametry nadkrytyczne) w Elektrowni Łagisza – 160.000 tys. zł,

- Instalacji odsiarczania spalin kotła OP-430 w Elektrociepłowni nr 4 Łódź. – 22.050 tys. zł,

W ramach finansowania dotacyjnego wypłacono w 2003 roku 59.413 tys. zł z planowanej kwoty 50.000 tys. zł dotacji inwestycyjnych - realizując plan w 119% (poz. I.1 tabeli 10) Największe środki wypłacono na finansowanie:

- Modernizacji gospodarki cieplnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu - etap I – 3.950 tys. zł,

- Budowy bunkrów przeznaczonych dla zintegrowanej linii radioterapeutycznej w Białostockim Ośrodku Onkologicznym im. Marii Skłodowskiej-Curie – 3.500 tys. zł,

- Modernizacji gospodarki cieplnej kompleksu budynków Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie – 2.306 tys. zł.

W formie dotacji nieinwestycyjnych w dziedzinie ochrony powietrza plan został zrealizowany w 5%, z planowanej kwoty 3.500 tys. zł została wypłacona kwota 169 tys. zł na opracowanie programu ochrony powietrza w województwie śląskim, obejmujący aglomerację śląską, aglomerację częstochowską oraz strefa Bielsko-Biała.

Ochrona wód i gospodarka wodna – plan w tej dziedzinie obejmował finansowanie pożyczkowe oraz finansowanie dotacyjne. Plan pożyczkowy zrealizowano w 86%, wypłacono 258.090 tys. zł z planowanych 300.000 tys. zł (poz. I.2 tabeli 9). Najwięcej środków wypłacono na finansowanie:

- Budowy oczyszczalni ścieków POŁUDNIE w Warszawie wraz z układem przesyłowym ścieków– 58.056 tys. zł,

- Modernizacji części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim – 9.954 tys. zł,

- Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Rzezawa – 6.551 tys. zł.

W ramach dotacji wypłacono 159.522 tys. zł, co stanowi 94% planu wynoszącego 170.000 tys. zł (poz. I.2 tabeli 10). W ramach dotacji inwestycyjnych Narodowy Fundusz finansował między innymi budowę zbiorników wodnych wskazanych przez Ministra Środowiska (90.116 tys. zł), program dla Odry 2006 (30.000 tys. zł) oraz Fundusz Żeglugi Śródlądowej (6.000 tys. zł) na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze śródlądowej. Poza tymi inwestycjami znaczące środki wypłacono na finansowanie:

- Budowy oczyszczalni ścieków w Osieku wraz z kanalizacją sanitarną – 2.100 tys. zł,

- Budowy zbiornika wodnego Topola – 1.528 tys. zł,

- Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Porąbka w ramach ochrony ujęć wody pitnej na rzece Sole – 1.508 tys. zł.

Ochrona powierzchni ziemi – plan pożyczkowy w tej pozycji został zrealizowany w 48%. Z planowanej kwoty 45.000 tys. zł (poz. I.3 tabeli 9) wypłacono 21.704 tys. zł. Najwięcej środków wypłacono na finansowanie:

- Budowy składowiska odpadów dla miasta Przemyśla - I etap – 4.141 tys. zł,

- Budowy drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach - Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą – 2.491 tys. zł,

- Budowy zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z systemem selektywnej ich zbiórki z terenu gmin Janów Lubelski i Modliborzyce – 1.884 tys. zł.

Plan dotacji inwestycyjnych, w ramach, którego wypłacono 38.164 tys. zł (poz. I.3 tabeli 10) zrealizowano w ponad 116%. Najwyższe wypłaty dotyczyły finansowania przedsięwzięć:

- Budowy kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) oraz unieszkodliwienia, co najmniej 500.000 m3 odpadów niebezpiecznych – 16.165 tys. zł,

- Likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – 8.186 tys. zł,

- Likwidacji nie eksploatowanych składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. mogilników) oraz przeterminowanych środków ochrony roślin w województwie pomorskim – 4.117 tys. zł.

Ochrona przyrody i krajobrazu - w pozycji tej w 2003 roku na dotacje inwestycyjne wypłacono 15.752 tys. zł realizując plan wynoszący 16.000 tys. zł w 98% (poz. I.4 tabeli 10). Wypłaty te obejmowały między innymi realizację przedsięwzięć:

- Rekonstrukcję krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej przez wykup i zagospodarowanie gruntów – 1.624 tys. zł,

- Ochronę i utrzymanie żubrów w rezerwacie faunistycznym "Żubrowisko" w latach 2002-2003 – 1.268 tys. zł,

- Budowę Ośrodka Edukacji wraz z muzeum Magurskiego Parku Narodowego z zakresu edukacji ekologicznej – 1.238 tys. zł.

Ponadto w dziedzinie Ochrony przyrody i krajobrazu finansowano inwestycje w parkach narodowych poprzez wykup gruntów w kwocie 1.638 tys. zł.

W ramach dotacji nieinwestycyjnych plan zrealizowano w 100% wypłacając 7.502 tys. zł z planowanej kwoty 7.500 tys. zł (poz. II.1 tabeli 10). Finansowanie to dotyczyło przede wszystkim przedsięwzięć:

- Restytucji ryb wędrownych w Polsce – 848 tys. zł,

- Ochrony ekosystemów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego – 790 tys. zł,

- Utrzymanie naturalnego stanu ichtiofauny w biocenozach rzecznych i jeziorowych – 618 tys. zł.

Leśnictwo - w pozycji tej w 2003 roku na dotacje inwestycyjne wypłacono 12.665 tys. zł realizując plan wynoszący 12.000 tys. zł w 106% (poz. I.5 tabeli 10). Największe wypłaty z tej dziedziny dotyczyły:

- Programu dla Beskidów - inwestycji z zakresu gospodarki nasiennej i szkółkarstwa – 1.324 tys. zł,

- Usuwania skutków katastrofalnego huraganu z dnia 04.07.2002 r. w lasach północno-zachodniej Polski – 1.167 tys. zł,

- Ochrony drzewostanów przed pożarami na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Etap I – 1.130 tys. zł.

W ramach dotacji nieinwestycyjnych plan zrealizowano w 123% wypłacając 14.763 tys. zł z planowanej kwoty 12.000 tys. zł (poz. II.3 tabeli 10). Finansowanie to dotyczyło przede wszystkim przedsięwzięć:

- Odnowienia – przebudowy drzewostanów pod wpływem emisji przemysłowych wraz z ochroną i pielęgnacją założonych upraw w 2003 – 4.500 tys. zł,

- Realizacji prac Krajowego Programu Zwiększania Lesistości - wyprzedzające przygotowanie gleby w 2002 roku do zalesień w 2003 – 2.974 tys. zł,

- Realizacji prac Krajowego Programu Zwiększania Lesistości – wyprzedzające przygotowanie gleby w 2003 roku do zalesień 2004 – 2.433 tys. zł.

Ponadto w tej dziedzinie zrealizowano w 99% plan pożyczkowy wynoszący 3.000 tys. zł (poz. I.4 tabeli 9), który dotyczył likwidacji skutków huraganów jakie dotknęły północno-wschodnią część Polski. W 2003 roku wypłacono 2.981 tys. zł na realizacje jednej umowy „Likwidacja skutków katastrofalnych huraganów w lasach północno – wschodniej Polski”.

Państwowy Monitoring Środowiska – w pozycji tej w 2003 roku w ramach dotacji inwestycyjnych wypłacono 2.225 tys. zł, co stanowi 22% planu wynoszącego 10.000 tys. zł (poz. I.6 tabeli 10). Znaczne niewykonanie planu w tej pozycji wynika z przesunięcia wypłat z 2003 roku na rok następny. Największe wypłaty dotyczyły finansowania:

- Zakupu systemu monitoringu ciągłego jakości wody w Zbiorniku Zegrzyńskim dla potrzeb Regionalnego Systemu Monitoringu Wód – 1.119 tys. zł,

- Zakupu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej dla potrzeb laboratoriów WIOŚ w 2002 r. – 1.071 tys. zł.

W ramach dotacji nieinwestycyjnych plan zrealizowano w ponad 102% wypłacając 46.938 tys. zł z planowanej kwoty 45.900 tys. zł (poz. II.4 tabeli 10). W tej pozycji prowadzone było między innymi finansowanie opracowania charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb podejmowania decyzji w gospodarce wodnej i ochronie środowiska, na które wypłacono 34.214 tys. zł. Poza tym w tej pozycji największe środki wypłacono na:

- Wykonanie pomiarów w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w latach 2002-2004 – 1.069 tys. zł,

- Monitoring biologiczny lasu – 855 tys. zł.

Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków – w 2003 roku w tym programie występowały dotacje inwestycyjne, na które wypłacono 24.270 tys. zł, tj. 187% planu wynoszącego 13.000 tys. zł (poz. I.7 tabeli 10) oraz dotacje nieinwestycyjne, w ramach których wypłacono 85 tys. zł realizując plan wynoszący 100 tys. zł w 85% (poz. II.5 tabeli 10). Przekroczenie planu w ramach dotacji inwestycyjnych wynikało z możliwości sfinansowania dobrze przygotowanych wniosków. W ramach dotacji inwestycyjnych sfinansowano między innymi:

- Zakup samochodów osobowych terenowych przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska – 5.100 tys. zł,

- Zabudowę nadwozi (karosację) 130 szt. samochodów pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 4.500 tys. zł,

- Zakup samojezdnego wyciągu ratowniczego dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego- 2.500 tys. zł.

Górnictwo – wypłaty w tej pozycji w 2003 roku występowały w formie pożyczek oraz dotacji inwestycyjnych. Plan wypłat pożyczek został zrealizowany w 100%. Wypłacono 14.569 tys. zł z planowanych 14.500 tys. zł (poz. I.6 tabeli 9). Głównie wypłaty te dotyczyły realizacji przedsięwzięć:

- Ochrony zlewni rzeki Widawki przed zanieczyszczeniami– 7.515tys. zł,

- Budowy ośrodka zatłaczania odpadów płynnych do górotworu odwiertem Antonin – 3.209 tys. zł,

- Wydłużenia kolektora wód słonych "Olza" z Turzy Śląskiej do Odry na długości 8.400 mb – 2.300 tys. zł.

W ramach dotacji inwestycyjnych plan został zrealizowany w 108%. Z planowanej kwoty 106.700 tys. zł wypłacono 115.483 tys. zł (poz. I.8 tabeli 10). W tej dziedzinie, Narodowy Fundusz, wydatkował środki na:

- Wskazane w ustawie budżetowej na 2003 rok przedsięwzięcia związane z zakończeniem  robót likwidacyjnych i rekultywacją w kopalniach siarki Machów, Jeziórko, Grzybów, Piaseczno i Basznia w wysokości 79.800 tys. zł,

- Regulację rzeki Rawy w obszarze Katowic – 8.021 tys. zł,

- Rekultywację terenów pogórniczych w KWB "Turów" w latach 2000-2005 – 8.000 tys. zł.

Geologia – w dziedzinie tej występują dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne. W formie dotacji inwestycyjnych wypłacono 50.109 tys. zł, co stanowi 93% planu (poz. I.9 tabeli 9). Największe wypłaty dotyczyły finansowania przedsięwzięć:

- Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV – prace realizowane w latach 2003-2006-etap I – realizacja 8 projektów – 9.059 tys. zł,

- Generalnego wykonawstwa Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV –część I – Arkusze wykonywane przez PIG – 6.204 tys. zł,

- Generalnego wykonawstwa Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV – część II – Arkusze wykonywane przez podwykonawców – 4.689 tys. zł.

W formie dotacji nieinwestycyjnych wypłacono 695 tys. zł, co oznacza 46% planu wynoszącego 1.500 tys. zł (poz. II.6 tabeli 10). Największe wypłaty dotyczyły finansowania przedsięwzięć:

- Przestrzennego modelu wgłębnej budowy geologicznej Polski – opracowanie numeryczne – 155 tys.zł,

- Metodyki określenia zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych – 105 tys.zł,

- Projektu reambulacji "Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000" – 85 tys. zł.

W zdecydowanej większości były to przedsięwzięcia finansowane, w ramach umów trójstronnych, przedstawione przez Głównego Geologa Kraju.

Edukacja Ekologiczna – zaplanowane kwoty dotacji w tej dziedzinie przewidziane były na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym. W ramach dotacji inwestycyjnych wypłacono 4.548 tys. zł z planowanej kwoty 5.000 tys. zł, co stanowi 91% planu (poz. I.10 tabeli 10). Najwięcej środków wypłacono na finansowanie przedsięwzięć:

- Uzupełnienia wyposażenia aparaturowego laboratorium osadowego w obiekcie Politechniki Częstochowskiej – 373 tys. zł,

- Modernizacji ścieżek dydaktycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego – 358 tys. zł,

- Edukacji ekologicznej w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – 354 tys. zł.

Plan dotacji nieinwestycyjnych został zrealizowany w 115% - wypłacono 22.469 tys. zł z planowanej kwoty 19.500 tys. zł (poz. II.7 tabeli 10). Głownie wypłaty dotyczyły realizacji przedsięwzięć:

- Ochrony orłów i innych rzadkich ptaków drapieżnych w Polsce w latach 2001-2003 – 666  tys. zł,

- IV Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" – 570 tys. zł,

- Wydania interdyscyplinarnego pakietu edukacyjnego "Woda" wspomagającego szkolne i pozaszkolne programy dotyczące problematyki wodnej – 483 tys. zł.

W ramach tej dziedziny Narodowy Fundusz wypłacił również 2.400 tys. zł na realizację wskazanego przez Ministra Środowiska programu wieloletniego „środowisko a zdrowie”.

Prace badawczych i ekspertyzy – w pozycji tej występują dotacje nieinwestycyjne, które zostały zaplanowane na poziomie 10.000 tys. zł, a zrealizowane w 99% w kwocie 9.911 tys. zł (poz. II.8 tabeli 10). W zdecydowanej większości były to przedsięwzięcia finansowane, w ramach umów trójstronnych, przedstawionych do finansowania przez Ministra Ochrony Środowiska.

Usuwanie skutków powodzi – w 2003 roku w związku z wystąpieniem klęski powodzi w 2001 roku w planie finansowania ochrony środowiska została wyodrębniona pozycja „Usuwanie skutków powodzi”, w której następowało finansowanie umów podpisanych w roku poprzednim. Plan w tej pozycji składał się z finansowania pożyczkowego. W ramach pożyczek z planowanej kwoty 500 tys. zł zostało wypłacone 512 tys. zł, co stanowi 102% planu (poz. I.7 tabeli 9).

Ochrona środowiska na trenach wiejskich – w tej pozycji w 2003 roku została zaplanowana do wypłaty kwota 3.000 tys. zł. Ze względu na opóźnienie w realizacji zadań, w 2003 roku nie nastąpiły żadne wypłaty, lecz nastąpiło przesunięte tych wypłat na rok następny.

Rys. 6 Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin w 2003 r.

III.4 Finansowanie ochrony środowiska w przekroju województw

W przedstawionej poniżej analizie terytorialnej alokacji środków przedstawiono w ujęciu kasowym wielkość wydatków na pożyczkowe i dotacyjne finansowanie ochrony środowiska. Ze względu na brak informacji o terytorialnym rozkładzie nakładów z przedsięwzięć obsługiwanych za pośrednictwem BOŚ S.A., uwzględniono wypłaty środków z umów pożyczkowych, z wyłączeniem środków wydatkowanych w formie linii kredytowych, oraz wypłaty środków dotacyjnych bez dopłat do oprocentowania kredytów i części kosztów krajowych programów zagranicznych. Nie wpływa to jednak w sposób znaczący na wynik obserwacji.

W 2003 r. zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich punktach na pożyczkowe i dotacyjne finansowanie ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał 1.431.162 tys. zł.

Wysokość wydatkowanych w 2003 r. środków Narodowego Funduszu w przekroju województw przedstawia rysunek 7.

Rys. 7 Wielkość wydatkowanych w 2003 r. środków Narodowego Funduszu w przekroju województw

Największe wsparcie ze środków Narodowego Funduszu otrzymali wnioskodawcy z woj. wielkopolskiego – 21% ogólnej kwoty wydatkowanych środków tj. około 300.000 tys. zł, co wynika głównie z finansowania rekonstrukcji bloku 7 i 8 Elektrowni Pątnów zlokalizowanej na terenie tego województwa. Prawie 19% wydatkowanych środków (ponad 261.000 tys. zł) otrzymali beneficjenci z województwa śląskiego. Podobnie jak w województwie wielkopolskim środki wydatkowano głównie na zadania z dziedziny ochrony powietrza – finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Znaczna kwota (prawie 35.000 tys. zł) przeznaczona została na zadania służące ochronie wód i gospodarce wodnej (oczyszczalnia ścieków w Radzionkowie i Wodzisławiu Śląskim, regulacja rzeki Rawy w obszarze Katowic).

W 2003 r. duże wsparcie finansowe (około 240.000 tys. zł) ze środków Narodowego Funduszu uzyskał podmioty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Kwota ta stanowi prawie 17% wydatkowanych środków. Dofinansowywane były zadania z ochrony wód i gospodarki wodnej m.in. budowa oczyszczalni ścieków Południe w Warszawie (58.056 tys. zł). Znaczne środki przeznaczono dla wielu ulokowanych w Warszawie instytucji których działalność ma charakter ogólnopolski: Państwowy Instytut Geologiczny (około 42.000 tys. zł), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (około 36.000 tys. zł), Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (około 12.300 tys. zł), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (około 7.300 tys. zł).

Około 135.000 tys. zł zostało skierowane do województwa podkarpackiego, co stanowi około 10% kwoty wypłaconych środków, głównie za sprawą finansowania robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych terenów górnictwa siarki skoncentrowanych w tym województwie, na co wypłacono około 78.700 tys. zł. Na finansowanie przedsięwzięć w woj. małopolskim przeznaczono około 9% ogólnej kwoty wypłat tj. ponad 121.000 tys. zł., co wiąże się głównie z finansowaniem budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie (53.500 tys. zł)

Pozostałe województwa otrzymały dofinansowanie oscylujące wokół 0,5–5% kwoty wydatkowanych środków (tj. 8–71 mln zł).

Jak wynika z przedstawionych danych terytorialna dystrybucja środków Narodowego Funduszu w okresie 2003 r. zdeterminowana była przede wszystkim finansowaniem kosztownych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach sektora energetycznego, realizacją zadań zgłoszonych do finansowania przez Ministra Środowiska oraz pracami związanymi z rekultywacją terenów zdegradowanych przez górnictwo siarki.

Wysokość kwoty wydatkowanych w 2003 r. środków jest pochodną realizacji wypłat z umów podpisanych w 2003 r. i latach poprzednich. Ogólna kwota zobowiązań umownych, z których pochodzą przedstawione wyżej wypłaty sięga kwoty 2.856.000 tys. zł, natomiast wartość kosztorysowa przedsięwzięć realizowanych w wyniku ich podpisania wynosi około 8.912.000 tys. zł.

Wskaźnik średniego zaangażowania w przedsięwzięcia środków własnych lub pozyskanych z innych niż, z Narodowego Funduszu, źródeł w wyniku dofinansowania w kwocie 1 zł ze środków Narodowego Funduszu wyniósł w 2003 r – 2,12 zł. Dla porównanie w roku poprzednim wynosił on 1,62 zł. Jest to wynikiem wzrostu w 2003 r. wartości kosztorysowej realizowanych przedsięwzięć, w stosunku do kwoty udzielonego dofinansowania. Informację o tym jak przedstawia się ten wskaźnik w poszczególnych województwach przedstawia rysunek 8.

Rys. 8 Środki własne lub pozyskane z innych niż, z Narodowego Funduszu, źródeł angażowane w przedsięwzięcia w wyniku dofinansowania w kwocie 1 zł ze środków Narodowego Funduszu.

Wielkość tego wskaźnika uzależniona jest od udziału kwoty udzielonego dofinansowania w wartości kosztorysowej realizowanych przedsięwzięć. Wpływ ma również proporcja udziału finansowania dotacyjnego i pożyczkowego w ogólnej kwocie finansowania. Duże nakłady o charakterze pożyczkowym wpływają na wzrost wielkości wskaźnika.

W wyniku podpisanych w 2003 r. umów Narodowy Fundusz zobowiązał się do wypłacenia ponad 1.500.000 tys. zł. Kwotowy rozkład udzielonego dofinansowania w przekroju województw przedstawia rysunek 9.

Rys. 9 Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu z podpisanych w

2003 r. umów w przekroju województw

Przedstawiony wykres wskazuje, że największe środki z umów zawartych w 2003 r. przeznaczone zostaną na finansowanie ochrony środowiska w województwie śląskim. Jest to skutkiem finansowania budowy bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Podobna sytuacja występuje w województwie wielkopolskim, gdzie w podjętych zobowiązaniach umownych dofinansowana została rekonstrukcja Elektrowni Pątnów.

Reasumując, w wyniku podpisania w 2003 r. umów o dofinansowanie ponad 67% środków zostało wypłacone w 2003 r, pozostałe będą obciążać budżet wydatków w latach kolejnych. W porównaniu do roku 2002 r. wielkość tego wskaźnika utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Finansowanie pożyczkowe przedsięwzięć sektora energetycznego było dominującym czynnikiem, który spowodował, że środki Narodowego Funduszu skierowane zostały do województwa wielkopolskiego i śląskiego. Czynnikiem determinującym wydatkowanie środków w województwie mazowieckim było podobnie jak w roku poprzednim finansowanie dotacyjne instytucji o zasięgu ogólnokrajowym zlokalizowanych na terenie województwa.

Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości, w związku z rosnącym dofinansowywaniem projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej, o rozkładzie wojewódzkim wydatków Narodowego Funduszu będzie decydować zdolność, głównie samorządów, do przygotowania i realizowania takich przedsięwzięć.

III.5.	Tabele realizacji planu finansowania ochrony środowiska

IV. Umorzenia pożyczek i kredytów

W roku 2003 wpłynęło do Narodowego Funduszu 155 wniosków o umorzenie części kwoty pożyczki lub kredytu, co w porównaniu do roku 2002 stanowi wzrost o 47,6%, przy czym pozytywnie rozpatrzono 113 wniosków (wzrost o 140,4% w stosunku do roku 2002). Warunków umorzenia nie spełniło 28 wniosków.

Rys. 10 Ilość wniosków rozpatrzonych w 2003 r.

Na podstawie tych decyzji w roku 2003 zawarto 101 umów, co oznacza prawie 5-krotny wzrost w porównaniu do roku 2002, w tym 85 umów umorzeniowych zostało zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego (w roku 2002 zawarto 11 takich umów).

Rys. 11 Ilość zawartych umów umorzeniowych w 2003 r.

W roku 2003 zawarto umowy umorzeniowe na łączną kwotę 73.327 tys. zł, z czego ze skutkiem finansowym w tym roku zawarto 87 umów na ogólną wartość 60.048 tys. zł. W stosunku do roku 2002 nastąpił ponad 7,5-krotny wzrost wartości umorzeń. Odbiorcami dofinansowania w tej formie były głównie gminy, którym w wyniku podpisanych umów została umorzona kwota około 49.227 tys. zł. Przedsiębiorcy otrzymali 24.100 tys. zł. Udział procentowy beneficjentów pomocy w wartości podpisanych umów przedstawia rysunek 12.

Rys. 12 Struktura wartościowa podpisanych umów umorzeń w 2003 r. – podział według beneficjentów dofinansowania.

Wartość kosztorysowa realizowanych przedsięwzięć objętych zawartymi umowami wynosi 1.189.699 tys. zł., co stanowi prawie 57-krotny wzrost w porównaniu do roku 2002. Udział środków Narodowego Funduszu w wartości kosztorysowej nowych zadań, które zrealizowane są w ramach umów umorzeniowych wynosi 6,2%, wobec 33,8% udziału środków z umorzenia pożyczek w roku 2002.

W ramach umów umorzeniowych zostanie zrealizowanych 127 przedsięwzięć ekologicznych, w tym 98 z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej, 18 z ochrony powietrza, 11 z ochrony powierzchni ziemi. Udział wartości podpisanych umów umorzeniowych w przekroju dziedzin finansowania ochrony środowiska przedstawia rysunek 13.

Rys. 13 Struktura wartościowa podpisanych umów umorzeń w 2003 r. – podział według dziedzin ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie kwot oraz przedsięwzięć ekologicznych, na które zostały przeznaczone, wyszczególniono w załączniku nr 5.

Podstawową przyczyną tak wysokiego wzrostu ilości wniosków w sprawie umorzenia, a przede wszystkim wielkości umorzenia i wartości kosztorysowej przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z umorzenia pożyczek i kredytów jest zmiana warunków umarzania wynikająca z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. W roku 2003 umorzona kwota mogła stanowić 25% kwoty wypłaconej pożyczki, podczas gdy maksymalna wysokość umorzenia w 2002 roku wynosiła 15% kwoty pożyczki. Jednocześnie z obniżeniem limitu spłaty kwoty pożyczki, przy którym pożyczkobiorcy mogą ubiegać się o umorzenie z 75% do 65% kwoty pożyczki oraz zastosowaniem limitu dni opóźnienia w spłacie rat pożyczki i odsetek z tytułu oprocentowania wzrosła liczba składanych wniosków sprawie umorzenia i ilość pozytywnych decyzji w tej sprawie. Na uwagę zasługuje znaczący wzrost wartości kosztorysowej przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z umorzenia. Udało się go osiągnąć dzięki warunkowi przeznaczania środków własnych na te przedsięwzięcia w ilości co najmniej czterokrotnie wyższej niż kwota przyznanego umorzenia.

V. Trudne pożyczki

Do umów trudnych na 31 grudnia 2003 roku zaliczono łącznie 41 umów. Wykaz umów zaliczonych do trudnych pożyczek przedstawiono w załączniku nr 6.

Należności z tytułu pożyczek znajdujących się w postępowaniu sądowym, upadłościowym, egzekucyjnym i restrukturyzacyjnym wynoszą 144.887 tys. zł. Zatem wskaźnik trudnych pożyczek za 2003 r. wynosi 3,39%, co biorąc pod uwagę charakter udzielanej przez Narodowy Fundusz pomocy, można uznać za wartość niską.

Sprawy o największej wadze dla Narodowego Funduszu prowadzone w ramach nadzoru nad trudnymi pożyczkami, w 2003 r. dotyczyły:

- Stocznia Gdańska GSG S.A. (13.336.400,00 zł - kwota główna wierzytelności). Pożyczka udzielona w dniu 20 grudnia 2000 r. w kwocie 15.000 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa linii konserwacyjno – malarskiej w Stoczni Gdańskiej Grupa Stoczni Gdynia S.A.”. 17 września 2003 r. wypowiedziano umowę pożyczki. Wystosowano wezwanie do zapłaty również do poręczyciela na kwotę 17.046.642,37 zł. Pozew o wydanie nakazu zapłaty skierowano do sądu w dniu 8.10.2003 r. W dniu 18.11.2003 r. rozszerzono powództwo w stosunku do poręczyciela wekslowego – Stoczni Gdynia S.A. 22 grudnia 2003 r. Prezes ARP wydał decyzję o restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej GSG S.A. Sprawa w toku.

- Gmina Dębe Wielkie (1.731.499,41 zł). Pożyczka udzielona w dniu 30 października 2000 r. w kwocie 3.100 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dębe Wielkie”. Postanowieniem z dnia 3.12.2003 r. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim podjęła na nowo umorzone w dniu 28 marca 2002 r. dochodzenie przeciwko Zarządowi Gminy. Trwają negocjacje w celu przyjęcia koncepcji kontynuacji inwestycji i prace nad zawarciem ugody. Sprawa w toku.

- Gmina Rewal (5.350.000,00zł). Pożyczka udzielona w dniu 11 grudnia 1991 r. w kwocie 9.000 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w Pobierowie gm. Rewal wraz z kanalizacją i pompowniami”. Decyzjami Zarządu NF z dnia 28 października 2003 r. i z dnia 23 grudnia 2003 r. nastąpiła restrukturyzacja pożyczki poprzez zmianę terminów spłat pożyczki i odsetek z zastosowaniem mechanizmu sukcesywnego zwalniania zajęć hipotecznych pod warunkiem dokonania w odpowiednich wielkościach i terminach spłat przez pożyczkobiorcę zgodnie z przyjętym harmonogramem. W tej sprawie zostanie przygotowany aneks do umowy pożyczki.

  - Huta Częstochowa S.A. (889.234,13 zł). Pożyczka udzielona w dniu 6 października 1994 r. w kwocie 9.000 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa nowej linii metalurgicznej ciągłego odlewania stali w Hucie Częstochowa”. Huta złożyła wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu o objęcie jej procesem restrukturyzacji na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1800) „o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy”. Sprawa w toku.

  - Gmina Miasto Inowrocław (1.458.000,00 zł). Pożyczka w kwocie 2.250 tys. zł i dotacja w kwocie 250 tys. zł udzielona w dniu 7 listopada 2001 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja Bazy Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Inowrocławiu”. W dniu 21 października 2003 r. wypowiedziano umowę i wezwano do zwrotu pożyczki i dotacji oraz zapłaty nałożonych w wysokości 25% (od tych kwot) kar umownych. Pożyczkobiorca negocjuje spłatę z kategoryczną odmową kontynuowania inwestycji. Po rozpoznaniu zdolności płatniczych pożyczkobiorcy przygotowany będzie wniosek o zawarcie ugody, która określi terminy i wielkości spłat uwzględniając możliwości płatnicze Gminy Miasta Inowrocław.

W roku 2003 zakończona została sprawa zwrotu pożyczki w kwocie 9.751 tys. zł udzielonej w dniu 9 listopada 1993 r. Spółce Wodno – Ściekowej „Strzegomka” w Żarowie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków z dwoma kolektorami tranzytowymi w Żarowie”. W dniu 29 lipca 2003 r. zawarto ugodę z Gminą Żarów a w dniu 24 lipca 2003 r. z Gminą Jaworzyna Śląska. Na mocy tych ugód gminy przejęły zobowiązania Spółki oraz spółek poręczających.

VI. Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom

Zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Narodowy Fundusz zobowiązany jest sporządzać sprawozdania z udzielanej pomocy.

Udzieloną pomoc publiczną dla przedsiębiorców zaprezentowano w trzech przekrojach:

- wg formy udzielonej pomocy,

- wg formy prawnej przedsiębiorcy,

- wg wielkości przedsiębiorcy.

Podziału dokonano zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. W sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (Dz. U nr 196, poz. 1656).

.

Ze względu na formę pomocy wyróżniono:

- dotację (A1.1),

- pożyczkę preferencyjną (C1.1),

- kredyt preferencyjny (C1.2),

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (C1.3),

- umorzenie części należności (C1.4).

Ze względu na formę prawną przedsiębiorcy wyróżniono:

- przedsiębiorstwo państwowe (1.A),

- jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (1.B),

- jednoosobową spółkę jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej (1.C),

- spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku, do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi (1.D),

- przedsiębiorcę nie należącego do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D (2).

Ze względu na wielkość przedsiębiorcy wyróżniono:

- małego przedsiębiorcę (1),

- średniego przedsiębiorcę (2),

- przedsiębiorcę niebędącego ani małym ani średnim przedsiębiorcą (3).

Narodowy Fundusz w 2003 roku zawarł 196 umów, na podstawie których udzielił pomocy równoważnej ekwiwalentowi dotacyjnemu netto (EDN) w wysokości 239.956,9 tys. zł.

Ze względu na formę pomocy największą kwotę pomocy udzielono w formie pożyczek preferencyjnych – 74,6% oraz dotacji – 17,4%. Ilościowo najliczniej udzielano pomocy w formie dotacji – 57,7% zawartych umów i pożyczek preferencyjnych – 26,0%.

Ze względu na formę prawną przedsiębiorcy największą kwotę pomocy udzielono spółkom w stosunku, do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi – 64,4% środków. Największą grupę stanowiły tu firmy otrzymujące dofinansowanie na zadania z zakresu ochrony powietrza. Ilościowo przedsiębiorcy posiadający taki status prawny stanowili 6,6% ogółu przedsiębiorców, którym NFOŚiGW udzielił pomocy publicznej.

Ze względu na wielkość przedsiębiorcy największą kwotę pomocy udzielono przedsiębiorcom dużym – 87,2% środków. W wymiarze ilościowym dominującą grupę stanowili przedsiębiorcy mali – 51,0%.

Typowego przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc publiczną ze środków Narodowego Funduszu w roku 2003 można scharakteryzować jako przedsiębiorcę małego, prowadzącego działalność w formie spółki z dominującym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, który otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki.

Szczegółowe zestawienie w trzech przekrojach w formie tabel i rysunków zaprezentowano poniżej.

### Tabela 11 Ilość i wielkość pomocy udzielonej beneficjentom ze względu na formę pomocy

| Forma pomocy | # Ilość beneficjentów |  | Struktura % |  |  | Wielkość pomocy ( tys. zł) |  |  | Struktura % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | 113 |  |  | 57,7 |  |  | 41 839,2 |  |  | 17,4 |  |
| C1.1 | 51 |  |  | 26,0 |  |  | 179 077,9 |  |  | 74,7 |  |
| C1.2 | 13 |  |  | 6,6 |  |  | 999,5 |  |  | 0,4 |  |
| C1.3 | 6 |  |  | 3,1 |  |  | 1 956,5 |  |  | 0,8 |  |
| C1.4 | 13 |  |  | 6,6 |  |  | 16 083,8 |  |  | 6,7 |  |
| Razem | 196 |  |  | 100,0 |  |  | 239 956,9 |  |  | 100,0 |  |

Rys. 14 Pomoc publiczna – podział według formy pomocy

Tabela 12 Ilość i wielkość pomocy udzielonej beneficjentom ze względu na ich status prawny

| Forma prawna przedsiębiorcy | # Ilość beneficjentów |  | Struktura % |  |  | Wielkość pomocy (tys. zł) |  |  | Struktura % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | 10 |  |  | 5,1 |  |  | 2 951,1 |  |  | 1,2 |  |
| 1.B | 3 |  |  | 1,5 |  |  | 1 258,6 |  |  | 0,5 |  |
| 1.C | 16 |  |  | 8,2 |  |  | 5 710,0 |  |  | 2,4 |  |
| 1.D | 13 |  |  | 6,6 |  |  | 154 624,4 |  |  | 64,5 |  |
| 2 | 154 |  |  | 78,6 |  |  | 75 412,9 |  |  | 31,4 |  |
| Razem | 196 |  |  | 100,0 |  |  | 239 956,9 |  |  | 100,0 |  |

Rys. 15 Pomoc publiczna - podział według formy prawnej przedsiębiorcy

Tabela 13 Ilość i wielkość pomocy udzielonej beneficjentom ze względu na wielkość przedsiębiorcy

| Wielkość przedsiębiorcy | # Ilość beneficjentów |  | Struktura % |  |  | Wielkość pomocy (tys. zł) |  |  | Struktura % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  |  | 51,0 |  |  | 17 738,0 |  |  | 7,4 |  |
| 2 | 42 |  |  | 21,4 |  |  | 12 982,9 |  |  | 5,4 |  |
| 3 | 54 |  |  | 27,6 |  |  | 209 236,0 |  |  | 87,2 |  |
| Razem | 196 |  |  | 100,0 |  |  | 239 956,9 |  |  | 100,0 |  |

Rys. 16 Pomoc publiczna - podział według wielkości przedsiębiorcy

W roku 2003 Narodowy Fundusz, działając w ramach kompetencji nadanych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, opracował sześć programów pomocowych, które umożliwiają udzielanie pomocy publicznej bez konieczności indywidualnego opiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdej zamierzonej pomocy. Opracowano następujące programy:

- nowe inwestycje służące poprawie stanu środowiska,

- ochrona wód przed zanieczyszczeniem,

- ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami oraz oszczędzanie surowców i energii,

- zmniejszenie uciążliwości dla środowiska wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania,

- badania geologiczne służące rozpoznaniu i ustaleniu zasobów przyjaznych środowisku źródeł energii i wód leczniczych,

- ulgi w spłacie opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W dniu 7 sierpnia 2003 r. programy pomocowe Narodowego Funduszu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosując programy pomocowe Narodowy Fundusz zawarł 36 umów, na podstawie których udzielono łącznej pomocy o wartości 205.343,4 tys. zł, co stanowi 85,6% ogólnej kwoty pomocy udzielonej w 2003 r.

Zestawienie przedsiębiorców, którym Narodowy Fundusz udzielił pomocy publicznej w roku 2003 przedstawiono w załączniku 7.

VII.	Efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć zakończonych w 2003 r. i planowane do osiągnięcia z umów podpisanych w 2003 r.

##### VII.1.	Wstęp

Narodowy Fundusz, finansując ochronę środowiska, dąży do osiągnięcia jak największych efektów ekologicznych przy jak najniższych kosztach ich uzyskania.

W rozdziale tym omówione są efekty ekologiczne i rzeczowe w dwu przekrojach:

- planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne z umów podpisanych w roku 2003,

- uzyskane efekty ekologiczne z przedsięwzięć zakończonych w roku 2003.

Ze względu na złożoność tematyki jak również na specyfikę dofinansowywanych zadań w każdej z dziedzin przyjęto pewne założenia porządkujące:

- w przypadku umów, dla których efekt ekologiczny jest równoważny efektowi rzeczowemu przedstawiono efekt rzeczowy,

- dla przedsięwzięć zakończonych zaprezentowano efekt ekologiczny w przypadku inwestycji, dla których do dnia 31.12.2003 r. nastąpiło rzeczywiste potwierdzenie zakończenia rzeczowego,

- ze względu na brak możliwości wyszczególnienia prezentowane efekty ekologiczne odnoszą się do całego przedsięwzięcia, a nie jedynie do jego części finansowanej przez Narodowy Fundusz.

W roku 2003 Narodowy Fundusz finansował przedsięwzięcia zgodnie z poniższą listą programów priorytetowych opisanych w poszczególnych rozdziałach:

- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem (rozdział VII.3);

- Zwiększenie retencji wód, ochrona przeciwpowodziowa oraz renaturyzacja rzek (rozdziały VII.3 i VII.9);

- Poprawa jakości wody do picia (rozdział VII.3);

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzania surowców i energii (rozdział VII.2);

- Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko (rozdział VII.2);

- Ochrona powierzchni ziemi i wody poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych (rozdział VII.4);

- Ochrona przyrody i krajobrazu (rozdział VII.5);

- Program Państwowego Monitoringu Środowiska (rozdział VII.7);

- Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych (rozdział VII.6);

- Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych (rozdział VII.9);

- Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz potrzeb w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (rozdział VII.10);

- Zapobieganie klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwanie ich skutków (rozdział VII.8);

- Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (rozdział VII.11);

- Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję (rozdział VII.2);

- Wspieranie działalności badawczej, eksperckiej na rzecz ochrony środowiska (rozdział VII.12);

- Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich (rozdział VII.13);

- Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – w roku 2003 program ten nie był realizowany.

##### VII.2.	Ochrona powietrza

VII.2.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powietrza zawarto 218 umów na kwotę 837.674,7 tys. zł. Koszt całkowity dofinansowanych przedsięwzięć wyniósł  3.930.209,8 tys. zł. Udział środków Narodowego Funduszu, w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 21,3%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 132 | 820 301,4 |  | 3 888 935,3 | 21,1 |
| - pożyczki | 41 | 749 034,3 |  | 3 655 090,9 | 20,5 |
| - dotacje nieinwestycyjne | 1 | 168,9 |  | 359,0 | 47,0 |
| - dotacje inwestycyjne | 82 | 62 368,1 |  | 219 737,3 | 28,4 |
| - finansowanie mieszane |  |  |  |  |  |
| - pożyczka | 4 | 6 012,8 |  | 13 748,1 | 43,7 |
| - dotacja | 4 | 2 717,3 |  |  | 19,8 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 86 | 17 373,3 |  | 41 274,5 | 42,1 |
| - kredyty ze środków NFOŚiGW | 83 | 7 739,3 |  | 25 701,3 | 30,1 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 1 | 9 139,0 |  | 14 836,0 | 61,6 |
| - linie kredytowe | 2 | 495,0 |  | 737,2 | 67,1 |

Rys.17 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powietrza wg umów zawartych w 2003 r.

VII.2.2. Realizowane programy

W dziedzinie Ochrony powietrza w 2003 r. realizowane były następujące programy:

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii (program 4),

- Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko (program 5),

- Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję (program 14).

W roku 2003 nie wpłynął żaden wniosek z programu zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko.

# VII.2.3. Realizacja programów

Dla umów zawartych w NFOŚiGW, na poszczególne programy z dziedziny ochrony powietrza przypadało odpowiednio:

| Program numer | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 125 | 791 630,4 | 3 837 114,9 | 20,6 |
| 14 | 7 | 28 671,0 | 51 820,4 | 55,3 |

VII.2.4. Planowane efekty ekologiczne z umów zawartych w 2003 r.

Dla umów zawartych w NFOŚiGW efekty ekologiczne w podziale na poszczególne programy przedstawiają się następująco:

| Program numer | ### Efekt ekologiczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Zanieczyszczenie | ### Wielkość redukcji | ### Jednostka miary |
| 4 | SO2 NOx CO CO2 Pył b-a-p Sadza Produkcja energii elektr. w źródłach odnawialnych | 55 000,5 6 203,9 2 685.8 1 137 834,1 5 059,0 0,8355 27,8 12 660,0 | Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok MWh/rok |
| 14 | SO2 NOx CO CO2 Pył b-a-p Sadza | 12,4 8,3 7,2 3 547,2 29,4 0,0004 0,3 | Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok |

W ujęciu zbiorczym planowany efekt ekologiczny z umów zawartych w 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| ### Efekt ### ekologiczny | ### Redukcja zanieczyszczeń z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna redukcja zanieczyszczeń | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### SO2 | 55 012,6 | 199,6 | 55 212,5 | Mg/rok |
| NOx | 6 212,2 | 58,1 | 6 270,3 | Mg/rok |
| CO | 2 693,0 | 62,4 | 2 755,4 | Mg/rok |
| CO2 | 1 141 381,3 | 6 808,0 | 1 148 189,3 | Mg/rok |
| Pył | 5 088,4 | 25,2 | 5 113,6 | Mg/rok |
| b-a-p | 0,8359 | b.d. | - | Mg/rok |
| sadza | 28,1 | b.d. | - | Mg/rok |
| Produkcja energii elektr. w źródłach odnawialnych | 12 660,0 | 19 545,0 | 32 205,0 | MWh/rok |

VII.2.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w Narodowym Funduszu w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony powietrza, dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Południowy Koncern Energetyczny S.A. – Odbudowa mocy wytwórczych w PKE S.A.  – budowa bloku energetycznego o mocy 400 MW (na parametry nadkrytyczne) w El. Łagisza – kwota pożyczki 352.000 tys. zł,

- Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. – Rekonstrukcji Elektrowni Pątnów - Etap I, bloki 7 i 8 – kwota pożyczki 226.000 tys. zł,

- Zespół Elektrociepłowni Łódź S.A. – Instalacja odsiarczania spalin kotła OP-430 w Elektrociepłowni Łódź – kwota pożyczki 25.335 tys. zł,

- Elektrownia Skawina S.A. – Modernizacja kotła parowego K-10 oraz elektrofiltrów o numerach stacyjnych 3, 4 i 5 w Elektrowni Skawina – kwota pożyczki 25.000 tys. zł,

- Rafineria Jasło S.A. - Hermetyzacja odbioru, magazynowania i nalewu paliw płynnych – kwota pożyczki 15.000 tys. zł,

- Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. – Modernizacja EC Mielec w kierunku zwiększenia stopnia skojarzenia energii cieplnej i elektrycznej – kwota pożyczki 14.448 tys. zł,

- Naftobazy Sp. z o.o. – Modernizacja Bazy Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej - hermetyzacja – kwota pożyczki 10.400 tys. zł,

- KGHM „Polska Miedź” – Modernizacja Wydziału Metalurgicznego Odpylania Gazów dla Pieców Anodowych w Hucie Miedzi „Legnica” – kwota pożyczki - 8.000 tys. zł,

- Gmina Pisz – Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pisz – kwota pożyczki 7.263 tys. zł.

# VII.2.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku w dziedzinie ochrony powietrza zakończono 215 przedsięwzięć, na kwotę 723.807,6 tys. zł. Koszt całkowity zrealizowanych przedsięwzięć wyniósł 2.332.656,7 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 31,0%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 139 | 570 050,0 |  | 1 757 848,9 | 32,4 |
| - pożyczki | 51 | 508 216,6 |  | 1 591 791,2 | 31,9 |
| - dotacje inwestycyjne | 78 | 53 527,1 |  | 150 683,2 | 35,5 |
| - finansowanie mieszane |  |  |  |  |  |
| - pożyczka | 5 | 5 335,1 |  | 15 374,5 | 34,7 |
| - dotacja | 5 | 2 971,9 |  |  | 19,3 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 76 | 153 756,9 |  | 574 807,8 | 26,7 |
| - kredyty ze środków NFOŚiGW | 62 | 73 949,6 |  | 167 908,7 | 44,0 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 5 | 35 440,0 |  | 176 336,1 | 20,1 |
| - kredytu konsorcjalne | 1 | 43 456,0 |  | 228 557,7 | 19,0 |
| - linie kredytowe | 8 | 911,3 |  | 2 005,3 | 45,4 |

Rys. 18 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powietrza zakończonych w 2003 r.

VII.2.7. Realizacja programów

Dla przedsięwzięć zakończonych w 2003 r., z tytułu umów zawartych w NFOŚiGW, na poszczególne programy z dziedziny ochrony powietrza przypadało odpowiednio:

| Program numer | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 133 | 447 900,7 | 1 400 059,9 | 31,6 |
| 14 | 6 | 122 150,0 | 357 788,9 | 34,1 |

VII.2.8. Osiągnięte efekty ekologiczne z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

Efekty ekologiczne z przedsięwzięć zakończonych, z tytułu umów podpisanych w NFOŚiGW, w podziale na poszczególne programy przedstawiają się następująco:

| Program numer | ### Efekt ekologiczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### zanieczyszczenie | ### wielkość redukcji | ### jednostka miary |
| 4 | SO2 NOx CO CO2 Pył b-a-p Sadza Produkcja energii elektr. w źródłach odnawialnych | 105 429,6 3 809,04 3 306,2 626 450,0 5 320,1 0,2427 11,5 40 880,0 | ### Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok MWh/rok |
| 14 | SO2 NOx CO CO2 Pył | 32 837,0 110,9 804,4 32 116,0 1 122,1 | ### Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok |

W ujęciu zbiorczym osiągnięty efekt ekologiczny z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| ### Efekt ekologiczny | ### Redukcja zanieczyszczeń z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna redukcja zanieczyszczeń | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### SO2 | 138 266,6 | 3 043,9 | 141 310,5 | Mg/rok |
| NOx | 3 919,9 | 16 631,4 | 20 551,3 | Mg/rok |
| CO | 4 110,6 | 17 577,6 | 21 688,2 | Mg/rok |
| CO2 | 658 566,0 | 8 158,9 | 666 724,9 | Mg/rok |
| Pył | 6 442,2 | 165,9 | 6 608,1 | Mg/rok |
| b-a-p | 0,2427 | b.d. | - | Mg/rok |
| Sadza | 11,5 | b.d. | - | Mg/rok |
| Produkcja energii elektr. w źródłach odnawialnych | 40 880,0 | 6 805,0 | 47 685,0 | MWh/rok |

VII.2.9. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

W 2003 r. zakończono realizację niżej wymienionych przedsięwzięć z dziedziny ochrony powietrza, w finansowaniu których uczestniczył Narodowy Fundusz:

- Elektrociepłownia Rzeszów S.A. – Rozbudowa Elektrociepłowni Rzeszów o blok gazowo-parowy – kwota pożyczki 140.427,8 tys. zł,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Hydroodsiarczanie olejów napędowych VI – pożyczka 80.000 tys. zł,

- Elektrownia Bełchatów S.A. – Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą dla bloków nr 5 i nr 6 w Elektrowni Bełchatów – kwota pożyczki 60.000 tys. zł,

- Południowy Koncern Energetyczny S.A. O/Elektrownia Siersza – Budowa instalacji odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i nr 6 Elektrowni Siersza – kwota pożyczki 36.267 tys. zł,

- Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. – Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów nr 7 i 8 w Elektrowni Konin – kwota pożyczki 28.240 tys. zł,

- Zespół Elektrociepłowni Poznańskich - Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą dla budowanego bloku nr 3 w Elektrociepłowni Karolin – kwota pożyczki 18.615,9 tys. zł,

- Stocznia Gdańska. Grupa Stoczni Gdynia S.A. – Budowa linii konserwacyjno – malarskiej w Stoczni Gdańskiej – kwota pożyczki 15.000 tys. zł,

- OPEC Grudziądź Sp.z o.o. – Likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie odbiorców do rozbudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej – kwota pożyczki 8.110 tys. zł.

VII.3.	 Ochrona wód i gospodarka wodna

VII.3.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej zawarto 112 umów na kwotę 373.325,7 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 1.203.986,8 tys. zł. Średni udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 31,0%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 98 | 351 908,7 |  | 1 066 821,6 | 33,0 |
| - pożyczki | 78 | 216 351,6 |  | 624 521,0 | 34,6 |
| - dotacje inwestycyjne | 18 | 134 107,1 |  | 439 902,7 | 30,5 |
| - finansowanie mieszane |  |  |  |  |  |
| - pożyczka | 1 | 725,0 |  | 2 397,9 | 30,2 |
| - dotacja | 1 | 725,0 |  |  | 30,2 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 14 | 21 417 |  | 137 165,2 | 15,6 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 7 | 18 158,3 |  | 128 976,4 | 14,1 |
| - linie kredytowe | 7 | 3 258,7 |  | 8 188,8 | 39,8 |

Rys. 19 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony wód i gospodarki wodnej wg umów zawartych w 2003 r.

VII.3.2. Realizacja programów

W zakresie ochrony wód w 2003 roku realizowany był program „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem” – Program 1.

W zakresie gospodarki wodnej w 2003 roku realizowane były dwa programy:

- Zwiększenie retencji wód, ochrona przeciwpowodziowa oraz renaturyzacja rzek  (program 2),

- Poprawa jakości wody do picia (stacje uzdatniania wody dla potrzeb komunalnych) (program 3).

Oprócz dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach wyżej wymienionych programów priorytetowych, zawarto również 2 umowy na dofinansowanie przedsięwzięć nie mieszczących się w programach, ale ważnych z ekologicznego punktu widzenia.

VII.3.3. Realizacja programów

Dla umów zawartych w NFOŚiGW, na poszczególne programy z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przypadało odpowiednio:

| Program numer | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ochrona wód |  |  |  |  |
| 1 | 74 | 189 099,9 | 590 878,1 | 32,0 |
| ##### Gospodarka wodna |  |  |  |  |
| 2 | 11 | 126 654,4 | 411 202,6 | 30,8 |
| 3 | 11 | 31 054,4 | 49 802,0 | 62,4 |
| poza programami | 2 | 5 100,0 | 14 938,9 | 34,1 |

VII.3.4. Planowane efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

Efekty ekologiczne i rzeczowe dla umów zawartych w Narodowym Funduszu w podziale na poszczególne programy przedstawiają się następująco:

| Program numer | #### Efekt ekologiczny i rzeczowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Rodzaj efektu | #### Wielkość | #### Jednostka miary |
| Ochrona wód |  |  |  |
| 1 | Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków | 72 376,0 | m3/d |
|  | Wykonanie sieci kanalizacyjnych | 639 787 | m |
|  | ###### Zwiększenie wydajności przepompowni | 1 672,2 | m3/d |
|  | Ilość przepompowni | 239 | szt. |
| Gospodarka wodna |  |  |  |
| 2 | Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych2) | - | tys.m3 |
|  | Budowa stopni wodnych2) | - | szt. |
|  | Zwiększenie pojemności zbiorników małej retencji | 1 152 | tys.m3 |
| 3 | Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania | 63 423,4 | m3/d |
|  | Budowa sieci wodociągowych1) | 46 226 | mb |
| poza programami | Zabezpieczenie stopy wału przeciwpowodziowego - roboty regulacyjne | 1 879 | m |
|  | Pogłębienie kanału | 13,1 | km |
|  | Remont rowu roboczego pochylni | 549 | m |

1) dotyczy jedynie przedsięwzięć finansowanych z ISPA

2) w powyższym zestawieniu nie uwzględniono:

- pojemności zbiornika Świnna Poręba (161 mln m3), który jest finansowany przez NF od 2000 roku a umowy zawierane corocznie obejmują  zakres rzeczowy planowany do wykonania w danym roku kalendarzowym. Planowany efekt z realizacji przedsięwzięcia został uwzględniony w efektach planowanych umów zawartych w 2000 roku.

- pojemności zbiornika Wióry (35 mln m3), który jest finansowany przez NF od 1995 roku (w ramach corocznie zawieranych aneksów). W 2003r zawarto nową umowę na dofinansowanie budowy zbiornika. Planowany efekt z realizacji przedsięwzięcia został uwzględniony w efektach planowanych z umów zawartych w 1995 roku.

- budowy stopnia wodnego Malczyce – inwestycja jest finansowana przez NF od 2000 roku a umowy zawierane corocznie obejmują zakres rzeczowy planowany do wykonania w danym roku kalendarzowym. Planowany efekt z realizacji przedsięwzięcia został uwzględniony w efektach planowanych umów zawartych w 2000 roku.

W ujęciu zbiorczym planowany efekt ekologiczny i rzeczowy z umów zawartych w 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| ### Efekt ekologiczny ### i rzeczowy | ### Efekt ekologiczny i rzeczowy z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna wielkość efektu | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków | 72 376,0 | 40 831,0 | 113 207,0 | m3/d |
| Wykonanie sieci kanalizacyjnych | 639,8 | 30,0 | 669,8 | km |
| Zwiększenie wydajności przepompowni | 1 672,2 | 3 367,0 | 5 039,2 | m3/d |
| Ilość przepompowni | 239 | 39 | 278 | szt. |
| Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody | 63 423,4 | - | 63 423,4 | m3/d |
| Zwiększenie pojemności zbiorników małej retencji | 1 152,0 | - | 1 152,0 | tys.m3 |

VII.3.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony wód i gospodarki wodnej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Miasto Olsztyn – Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie (przepustowość oczyszczalni Qśr.d. = 60.000 m3/d) – kwota pożyczki 11.700 tys. zł,

- Miasto Suwałki – Poprawa jakości wody w Suwałkach (wydajność stacji uzdatniania QSUW = 10.000 m3/d, długość kanalizacji L = 31,6 km) – kwota pożyczki 11.185 tys. zł,

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – Budowa i rozruch stacji uzdatniania wody w Mostowie k/Koszalina (wydajność stacji uzdatniania QSUW = 30.000 m3/d) – kwota pożyczki 11.000 tys. zł,

- Miasto Wodzisław Śląski – Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim (przepustowość oczyszczalni Qśr.d. = 15.000 m3/d) – kwota pożyczki 13.000 tys. zł,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jarocin (długość kanalizacji L = 74,9 km) – kwota pożyczki 13.400 tys. zł.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zbiornik wodny Świnna Poręba na rzece Skawie (pojemność zbiornika V = 161 mln m3) – kwota dotacji 53.500 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Budowa zbiornika wodnego Wióry na rzece Świślinie (pojemność zbiornika V = 35 mln m3) – kwota dotacji 35.000 tys. zł.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze – kwota dotacji 30.000 tys. zł.

VII.3.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 r. w dziedzinie Ochrony wód i gospodarki wodnej zakończono realizację 337 przedsięwzięć, dofinansowanych kwotą 482.528,5 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 1.399.909,2 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 34,5 %.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 277 | 432 733,2 |  | 1 182 324,3 | 36 |
| - pożyczki | 64 | 129 741,9 |  | 348 494,7 | 37,2 |
| - dotacje inwestycyjne | 31 | 130 196,2 |  | 457 782,8 | 28,4 |
| - finansowanie mieszane |  |  |  |  |  |
| - pożyczka | 91 | 132 901,1 |  | 376 046,8 | 35,3 |
| - dotacja | 91 | 39 894,0 |  |  | 10,6 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 60 | 49 795,3 |  | 217 584,9 | 22,9 |
| - kredyty ze środków NFOŚiGW | 2 | 3 547,6 |  | 8 123,0 | 43,7 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 10 | 32 722,0 |  | 152 792,2 | 21,4 |
| - linie kredytowe | 48 | 13 525,7 |  | 56 669,7 | 23,9 |

Rys. 20 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony wód i gospodarki wodnej zakończonych w 2003 r.

VII.3.7. Realizacja programów

Dla umów zawartych w NFOŚiGW, na poszczególne programy z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przypadało odpowiednio:

| Program numer | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ochrona wód |  |  |  |  |
| 1 | 230 | 296 447,4 | 709 555,6 | 41,8 |
| ##### Gospodarka wodna |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 123 184,7 | 444 844,9 | 27,7 |
| 3 | 25 | 7 735,9 | 22 377,1 | 34,6 |
| poza programami | 2 | 5 365,3 | 5 546,7 | 96,7 |

W ramach powyższych kwot, w roku 2003 zakończono realizację czterech przedsięwzięć związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 7.568,4 tys. zł z czego w formie pożyczek 4.968,6 tys. zł.

VII.3.8. Osiągnięte efekty ekologiczne z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W ujęciu zbiorczym osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy z przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NF, które zostały zakończone w 2003 roku przedstawia się następująco:

| ### Efekt ekologiczny ### i rzeczowy | ### Efekt ekologiczny i rzeczowy z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna wielkość efektu | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków | 138 470,7 | 49 310,6 | 187 781,3 | m3/d |
| Wykonanie sieci kanalizacyjnych | 1 287,9 | 250,2 | 1 538,1 | km |
| Zwiększenie wydajności przepompowni | 15 167,0 | 7 227,4 | 22 394,4 | m3/d |
| Ilość przepompowni | 271 | 174 | 445 | szt. |
| Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody | 19 938,2 | 363 | 20 301,2 | m3/d |
| Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych | 44 000 | - | 44 000 | tys.m3 |
| Zwiększenie pojemności zbiorników małej retencji | 9 760 | - | 9 760 | tys.m3 |
| Budowa stopni wodnych (Smolice, Lipki) | 2 | - | 2 | szt. |

VII.3.9. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony wód i gospodarki wodnej:

- Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” – Kalisz – Budowa grupowej oczyszczalni ścieków dla miasta Kalisza i okolicznych miejscowości – etap I i II (przepustowość oczyszczalni Qśr.d .= 40.000 m3/d, długość kanalizacji 14,1 km) – kwota pożyczki 66.867 tys. zł,

- Miasto Kostrzyn n/Odrą – Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kostrzynie n/Odrą (przepustowość oczyszczalni Qśr.d. = 6.300 m3/d) – kwota pożyczki 9.000 tys. zł,

- Miasto Pabianice – Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z Pabianic do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (długość kolektora L = 6 km) – kwota pożyczki 13.843 tys. zł,

- Gmina Wolsztyn – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (długość kanalizacji L = 29,7 km) – kwota pożyczki 2.356 tys. zł, kwota dotacji 262 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Budowa zbiornika wodnego Topola na rzece Nysie Kłodzkiej (pojemność zbiornika V = 28 mln m3) – kwota dotacji 9.300 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Budowa zbiornika wodnego Kozielno na rzece Nysie Kłodzkiej (pojemność zbiornika V = 16 mln m3) – kwota dotacji 3.700 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa jazu Lipki na rzece Odrze – kwota dotacji 22.759 tys. zł,

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Budowa zbiornika małej retencji Jeżewo (pojemność zbiornika V = 2,1 mln m3) – kwota dotacji 3.526 tys. zł.

VII.3.10. Udział Narodowego Funduszu w realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W związku z wejściem do Unii Europejskiej, w świetle zapisów Traktatu Akcesyjnego, Polska - w określonych terminach - musi wywiązać się z realizacji wymagań dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W dniu 16.12.2003 r. Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zawiera m. in. wykazy aglomeracji, przewidzianych do wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, w podziale na okresy przejściowe wynikające z zapisów Traktatu Akcesyjnego.

Narodowy Fundusz włączył się czynnie w finansowanie realizacji KPOŚK. Pod kątem stworzenia szczególnych preferencji dla realizacji tego programu ustalano zasady finansowania oraz kryteria wyboru i oceny przedsięwzięć z dziedziny ochrony wód, obowiązujące w Narodowym Funduszu w 2004 r.

W 2003 roku udział Narodowego Funduszu w realizacji inwestycji umieszczonych w KPOŚK wyglądał następująco:

Umowy zawarte w 2003 r.:

- W NFOŚiGW zawarto umowy na realizację 14 komunalnych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości Qśr.d. = 99.832 m3/d oraz 90,7 km kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity w/w inwestycji to ok. 196 mln zł, z czego środki Narodowego Funduszu stanowią ok. 65,6 mln zł. (33%),

- W BOŚ S.A. zawarto 1 umowę na kredyt z dopłatami Narodowego Funduszu, na budowę 1,3 km kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity w/w inwestycji to 466 tys. zł, a kwota kredytu 326,25 tys. zł.

Przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.:

- W NF zrealizowano 11 komunalnych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości Qśr.d. = 71.790 m3/d oraz wykonano 108,8 km kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity w/w inwestycji to ok. 261,5 mln zł, z czego środki NF stanowiły 123,6 mln zł (47%),

- W BOŚ S.A. zrealizowano 1 komunalną oczyszczalnię ścieków o łącznej przepustowości Qśr.d. = 40.000 m3/d oraz 23,5 km kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity w/w inwestycji to 111.004,6 tys. zł a kwota kredytu z dopłatami NFOŚiGW 8.237,6 tys. zł.

##### VII.4.	Ochrona powierzchni ziemi

VII.4.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi zawarto 26 umów na kwotę 96.441,5 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 173.718,0 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 55,5%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 17 | 71 019,7 |  | 132 092,4 | 53,8 |
| - pożyczki | 13 | 38 864,9 |  | 57 915,1 | 67,1 |
| - dotacje inwestycyjne | 4 | 32 154,8 |  | 74 177,3 | 43,3 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 9 | 25 421,8 |  | 41 625,6 | 61,1 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 2 | 22 235,0 |  | 33 367,0 | 66,6 |
| - linie kredytowe | 7 | 3 186,8 |  | 8 258,6 | 38,6 |

Rys. 21 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi wg umów zawartych w 2003 r.

# VII.4.2. Realizowane programy

W 2003 roku przedsięwzięcia realizowane były w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi i wody poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację terenów zdegradowanych” z przeznaczeniem środków na następujące cele:

- rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł (cel 6.1),

- likwidacji nieczynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (cel 6.2),

- zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych (cel 6.3),

- unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (cel 6.4),

- zagospodarowanie odpadów powstających w czasie użytkowania i po zakończeniu użytkowania środków transportu (cel 6.5).

# VII.4.3. Realizacja programów

Dla umów zawartych w NFOŚiGW na poszczególne programy z dziedziny ochrony powierzchni ziemi przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 2 | 30 108,5 | 68 276,8 | 44,1 |
| 6.2 | 1 | 1 465,2 | 2 930,3 | 50,0 |
| 6.3 | 6 | 16 047,4 | 24 707,4 | 64,9 |
| 6.4 | 8 | 23 398,6 | 36 177,9 | 64,7 |

VII.4.4. Planowane efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

Dla umów zawartych w NFOŚiGW efekty ekologiczne i rzeczowe w podziale na poszczególne cele dofinansowania przedstawiają się następująco:

| Cel dofinansowania | Efekt ekologiczny i rzeczowy |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | - Pojemność geometryczna składowiska | 231 900 m3 |
|  | - Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 8,4 ha |
|  | - Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 750 000 Mg |
|  | - Dodatkowy efekt: doprowadzenie wód rzeki Kamiennej w sposób trwały do jakości sprzed awarii, zabezpieczenie jakości ujmowanych z pokładów GZWP wód przeznaczonych dla celów komunalnych, doprowadzenie jakości gruntów do stanu umożliwiającego odbudowę zniszczonego zbiornika retencyjnego Bliżyn na rzece Kamiennej. |  |
| 6.2 | - Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 0,5 ha |
|  | - Ilość unieszkodliwiona odpadów niebezpiecznych | 250 Mg |
| 6.3 | - Pojemność geometryczna składowiska | 413.700 m3 |
|  | - Stworzenie możliwości przerobu odpadów | 8 400Mg/r |
|  | - Ilość wyprodukowanego kompostu | 1 800 Mg/r |
|  | - Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 2,9 ha |
|  | - Dodatkowy efekt: rekultywacja 4 dzikich składowisk odpadów komunalnych |  |
| 6.4 | - Stworzenie możliwości przerobu odpadów | 133 700 Mg/r |
|  | - Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 1 680 Mg |
|  | - Dodatkowy efekt: stworzenie możliwości unieszkodliwienia 5.000.000 sztuk zużytych źródeł światła rocznie, a tym samym uniemożliwienie przedostania się do środowiska ok. 300 kg/rok rtęci. |  |

W ujęciu zbiorczym planowany efekt ekologiczny i rzeczowy z umów podpisanych w 2003 r.

| ### Efekt ekologiczny ### i rzeczowy | ### Efekt ekologiczny i rzeczowy z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna wielkość efektu | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### Pojemność geometryczna składowiska | 645,6 | 356,5 | 1 002,1 | tys. m3 |
| Stworzenie możliwości przerobu odpadów | 142 100 | 31 150 | 173 250 | Mg/r |
| Ilość wyprodukowanego kompostu | 1 800 | 7 600 | 9 400 | Mg/r |
| Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 11,8 | b.d. | - | ha |
| Ilość unieszkodliwiona odpadów niebezpiecznych | 751 930 | 44 000 | 795 930 | Mg |

VII.4.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w Narodowym Funduszu w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji – „Budowa kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) oraz unieszkodliwienie co najmniej 500.000 m3 odpadów niebezpiecznych” - kwota dotacji 26.952 tys. zł,

- Powiat Skarżysko Kamienna – „Oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego z substancji ropopochodnych w rejonie parku zbiorników magazynowych tych substancji w Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb” w upadłości w Bliżynie, zanieczyszczonego w wyniku awarii technicznej” – kwota dotacji 3.156,5 tys. zł,

- Gmina Mikołów – „Zakład przeróbki odpadów w Mikołowie” – kwota pożyczki 4.983,2 tys. zł,

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o. – „Budowa drugiej niecki Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach-Urbanowicach wraz z niezbędną infrastrukturą” – kwota pożyczki 3.090,8 tys. zł,

- Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna Zawiercie - „Modernizacja stacji przerobu mas” – kwota pożyczki 1.500 tys. zł.

# VII.4.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi zakończono 33 przedsięwzięcia, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz kwotą 55.506,6 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła  144.736,7 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 38,4%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowy zawarte w NFOŚiGW: | 19 | 51 539,9 |  | 139 806,0 | 36,9 |
| - pożyczki | 9 | 22 831,2 |  | 56 772,2 | 40,2 |
| - dotacje inwestycyjne | 4 | 15 406,5 |  | 37 724,0 | 40,8 |
| - finansowanie mieszane |  |  |  |  |  |
| - pożyczka | 3 | 8 922,0 |  | 45 309,8 | 19,7 |
| - dotacja | 3 | 4 380,2 |  |  | 9,7 |
| Umowy zawarte przy udziale banku: | 14 | 3 966,7 |  | 4 930,7 | 80,4 |
| - kredyty z dopłatami do oprocentowania | 1 | 235,0 |  | 1 073,0 | 21,9 |
| - linie kredytowe | 13 | 3 731,7 |  | 3 857,7 | 96,7 |

Rys.22 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi zakończonych w 2003 r.

VII.4.7. Realizacja programów

Dla umów zawartych w NFOŚiGW na poszczególne cele dofinansowania z dziedziny ochrony powierzchni ziemi przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 1 | 1 960,9 | 4 654,8 | 42,1 |
| 6.2 | 3 | 13 445,6 | 33 069,2 | 40,7 |
| 6.3 | 1 | 1 603,3 | 2 634,0 | 60,9 |
| 6.4 | 1 | 1 867,0 | 2 387,5 | 78,2 |
| Poza *) programami | 13 | 32 663,1 | 97 060,5 | 33,7 |

*) przedsięwzięcia dofinansowane wg. programu z lat ubiegłych pn. „Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych)”.

VII.4.8. Osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe z przedsięwzięć zakończonych w      2003 r.

Dla umów zawartych w NFOŚiGW efekty ekologiczne i rzeczowe w podziale na poszczególne cele dofinansowania przedstawiają się następująco:

| Cel dofinansowania | Efekt ekologiczny i rzeczowy |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | - Ilość zrekultywowanego gruntu | 9 000 m3 |
|  | - Dodatkowy efekt: oczyszczenie 20.000 m3 wypompowanej wody pochodzącej z wyrobisk po wybranym gruncie do poziomu dla grupy C |  |
| 6.2 | - Pojemność geometryczna składowiska | 440 800 m3 |
|  | - Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 0,3 ha |
|  | - Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 119 535 Mg |
|  | - Dodatkowy efekt: unieszkodliwienie gruzu wymieszanego z gruntem ok.500 ton |  |
| 6.3 | - Ilość odpadów przekazanych do przerobu | 5 800 Mg/r |
| 6.4 | - Ilość odpadów przekazanych do przerobu | 96 000 Mg/r |
| Poza *) programami | - Pojemność geometryczna składowiska | 767 680 m3 |
|  | - Ilość odpadów przekazanych do przerobu | 119 379 Mg/r |
|  | - Ilość wyprodukowanego kompostu | 2 000 Mg/r |
|  | - Odzysk surowców wtórnych | 8 930 Mg/r |
|  | - Ilość zrekultywowanego gruntu | 54 318 m3 |
|  | - Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 13 ha |
|  | - Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych | 35 Mg |

*) przedsięwzięcia dofinansowane wg. programu z lat ubiegłych pn. „Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych)”.

W ujęciu zbiorczym osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

| ### Efekt ekologiczny ### i rzeczowy | ### Efekt ekologiczny i rzeczowy z tytułu umów zawartych w: |  | ### Łączna wielkość efektu | ### Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### NFOŚiGW | ### banku |  |  |
| ### Pojemność geometryczna składowiska | 1 208,5 | 600 | 1 808,5 | tys. m3 |
| Stworzenie możliwości przerobu odpadów | 221 179 | 10 500 | 231 679 | Mg/r |
| Ilość wyprodukowanego kompostu | 2 000 | - | 2 000 | Mg/r |
| Stworzenie możliwości segregacji odpadów | 8 930 | - | 8 930 | Mg/r |
| Ilość zrekultywowanego gruntu | 63 318 | - | 63 318 | m3 |
| Powierzchnia zrekultywowana gruntu | 13,3 | - | 13,3 | ha |
| Ilość unieszkodliwiona odpadów niebezpiecznych | 119 570 | - | 119 570 | Mg |

VII.4.9. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony powierzchni ziemi:

- Wojewoda Świętokrzyski – „Oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego polegającego na likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych (tzw. mogilników) z przeterminowanymi środkami ochrony roślin.” – kwota dotacji 10.481,5 tys. zł,

- Miasto Przemyśl – „Składowisko Odpadów dla Miasta Przemyśla I etap” – kwota pożyczki 5.349 tys. zł,

- Celowy Związek Gmin CZG-12 Słubice - „Kompleksowy regionalny program gospodarki odpadami wraz z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” - kwota dotacji 2.000 tys. zł oraz pożyczki 3.100 tys. zł,

- Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba – „Rejonowa sortownia i składowisko odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej” - kwoty dotacji 2.340 tys. zł oraz pożyczki 5.460 tys. zł,

- Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji – „Budowa kwatery K2 Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) oraz unieszkodliwienie, co najmniej 79 tys. m3 odpadów niebezpiecznych” – kwota dotacji 2.600 tys. zł.

##### VII.5.	Ochrona przyrody i krajobrazu

VII.5.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku, w ramach Ochrony przyrody i krajobrazu, zawarto 70 umów na kwotę 20.606,8 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 41.243,7 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 50,0 %.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 44 | 14 583,7 |  | 27 020,8 |  | 54,0 |  |
| - dotacje nieinwestycyjne | 26 | 6 023,1 |  | 14 222,9 |  | 42,3 |  |

Rys. 23 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony przyrody i krajobrazu wg umów zawartych w 2003 r.

VII.5.2. Realizowane programy

W 2003 roku przedsięwzięcia realizowane były w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu” z przeznaczeniem środków na następujące cele:

- zabiegi ochronne i renaturalizacyjne oraz działania łagodzące skutki antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony przyrody i strategii ochrony różnorodności biologicznej (cel 7.1)

- ochrona w warunkach „in situ” i „ex situ” oraz rozmnażanie i rozprzestrzenianie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt (cel 7.2),

- urządzenia bezpośredniej ochrony na terenach parków narodowych (cel 7.3),

- działania służące zachowaniu cennych elementów rodzimej przyrody oraz krajobrazu, przez: przywracanie walorów założeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym (cel 7.4),

- rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki narodowe, parki krajobrazowe i w leśnych kompleksach promocyjnych (cel 7.5).

# VII.5.3. Realizacja programów

Na poszczególne cele dla umów dotacji z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 32 | 10 074,7 | 16 738,1 | 60,2 |
| 7.2 | 23 | 6 184,5 | 13 530,4 | 45,7 |
| 7.3 | 8 | 1 488,9 | 2 405,7 | 61,9 |
| 7.4 | 4 | 865,0 | 3 031,5 | 28,5 |
| 7.5 | 1 | 583,0 | 831,0 | 70,2 |
| Poza programami | 2 | 1 410,7 | 4 707,0 | 30,0 |

VII.5.4. Planowane efekty ekologiczne/rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

W wypadku większość przedsięwzięć zrealizowanych w zakresie ochrony przyrody nie można określić wymiernego efektu ekologicznego. Zrealizowanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia daje podstawę do osiągnięcia w przyszłości efektu ekologicznego polegającego na stworzeniu warunków do zachowania, ochrony lub odtworzenia różnorodności przyrody na różnych poziomach jej organizacji.

Planowane efekty ekologiczne/rzeczowe w podziale na cele dofinansowania przedstawiają się następująco:

Cel 7.1 Zabiegi ochronne i renaturalizacyjne oraz działania łagodzące skutki antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony przyrody i strategii ochrony różnorodności biologicznej.

- wykonywanie czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych w 15 parkach narodowych na łącznej powierzchni 5.061,4 ha a także: zakup sprzętu do wykonywania prac ochronnych, prognozowanie występowania szkodliwych owadów, cięcia sanitarne, ochrona zwierząt specjalnej troski,

- stabilizacja stosunków wodnych w Biebrzańskim Parku Narodowym,

- wyposażenie Narwiańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego w sprzęt i urządzenia do prowadzenia monitoringu,

- wyposażenie 6 parków narodowych w środki łączności i sprzęt do ochrony przeciwpożarowej – Woliński Park Narodowy, Park Narodowy „Ujście Warty”, Wielkopolski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy,

- wykup gruntów w Kampinoskim Parku Narodowym – 120 ha,

- rewitalizacja otoczenia szlaków turystycznych – Bieszczadzki Park Narodowy,

- sporządzanie planów ochrony dla parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów włączonych do sieci NATURA 2000 - projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Cel 7.2 Ochrona w warunkach „in situ” i „ex situ” oraz rozmnażanie i rozprzestrzenianie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

- ochrona lub odtwarzanie warunków siedliskowych:

- nietoperzy na terenie Zespołu Śląskich Parków Krajobrazowych,

- ptaków wodno-błotnych w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”,

- żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym,

- ryb w części Jeziora Wigry  oraz restytucja raka szlachetnego w Wigierskim Parku Narodowym,

- pustułki,

- orlika grubodziobego i krzykliwego oraz cietrzewia w Biebrzańskim Parku Narodowym,

- ptaków i roślin związanych z terenami otwartych łąk w Parku Narodowym „Ujście Warty”,

- gatunków chronionych roślin i zwierząt na stawach „Echo” w Roztoczańskim Parku Narodowym,

- kontynuacja hodowli restytucyjnej żubra w trzech zamkniętych Ośrodkach Hodowli Żubrów i hodowlach wolnych w Puszczy Białowieskiej i na terenie Bieszczad,

- kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym i konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym,

- odtwarzanie lub utrzymanie różnorodności gatunkowej ichtiofauny w biocenozach rzecznych i jeziorowych:

- zarybianie wybranymi gatunkami  wód na wybranych terenach kraju, w tym w Parkach Narodowych „Bory Tucholskie”, Drawieńskim i Wigierski,

- zwiększenie możliwości hodowli materiału zarybieniowego w 5 ośrodkach zarybieniowych PZW.

- ochrona zasobów genowych roślin w warunkach „ex situ”:

- zakup sprzętu i urządzeń do pielęgnacji i dokumentacji kolekcji oraz przechowywania nasion, systemy nawadniania, zakup maszyn dla Arboretum Wirty i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego,

- budowa oczyszczalni ścieków z systemem retencji i nawadniania kolekcji roślinnych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk.

- działania wspomagające wykonywanie czynnej ochrony: budowa przejścia dla zwierząt nad drogą wojewódzką w Wielkopolskim Parku Narodowym, utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Cel 7.3 Urządzenia bezpośredniej ochrony na terenach parków narodowych.

- budowa urządzeń bezpośredniej ochrony – Ojcowski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Bieszczadzki Park Narodowy  – łącznie 5 parków narodowych oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.

Cel 7.4 Działania służące zachowaniu cennych elementów rodzimej przyrody oraz krajobrazu, przez przywracanie walorów założeniom parkowym i pałacowo – ogrodowym.

- przywracanie walorów przyrodniczych założeniom parkowym i pałacowo-ogrodowym – dofinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Muzeum Zamek w Łańcucie, Gminę Pszczyna, Urząd Miasta Kudowa Zdrój.

Cel 7.5 Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki narodowe, parki krajobrazowe i w leśnych kompleksach promocyjnych.

- zakończenie modernizacji budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego – spełnienie wymogów stawianych placówkom edukacyjnym w parkach narodowych.

Poza programami

- spełnienie wymogów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz zobowiązań wynikających z Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej

- adaptacja obiektu na potrzeby azylu dla zwierząt zatrzymanych przez urzędy celne w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu,

- budowa palmiarni w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

VII. 5.4. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte przez Narodowy Fundusz w 2003 roku, w ramach Ochrony przyrody i krajobrazu, dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Biebrzański Park Narodowy – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Biebrzańskim Parku Narodowym – kwota dotacji 256,2 tys. zł,

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Zmniejszenie uciążliwości Campingu PTTK w Ustrzykach Górnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego – kwota dotacji 492 tys. zł,

- Wojewoda Dolnośląski – Ochrona rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” – etap I – kwota dotacji 377,7 tys. zł,

- Uniwersytet Warszawski – Ogród Botaniczny – Budowa palmiarni z łącznikiem w Ogrodzie Botanicznym UW służącej zachowaniu kolekcji ginących i zagrożonych gatunków roślin tropikalnych świata i edukacji ekologicznej – kwota dotacji 1.000 tys. zł,

- Polska Akademia Nauk – Ogród Botaniczny – Oczyszczalnia ścieków z systemem retencji i nawadniania kolekcji roślinnych – kwota dotacji 1.574 tys. zł.

VII.5.5. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku, w dziedzinie Ochrony przyrody i krajobrazu, zakończono wykonywanie 36 przedsięwzięć na kwotę 13.063,7 tys. zł, a ich wartość kosztorysowa wyniosła 21.987,6 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu wyniósł 59,4%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 18 | 7 830,3 |  | 9 314,4 | 84,1 |  |  |
| - dotacje nieinwestycyjne | 18 | 5 233,4 |  | 12 673,2 | 41,3 |  |  |

Rys.24 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Ochrony przyrody i krajobrazu zakończonych w 2003 r.

VII.5.6. Realizacja programów

Na poszczególne cele z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu oraz  przypadało odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 20 | 5 785,6 | 8 948,9 | 64,6 |
| 7.2 | 8 | 2 375,6 | 6 989,5 | 34,0 |
| 7.3 | 3 | 583,7 | 677,4 | 86,2 |
| 7.4 | 1 | 100,5 | 228,5 | 44,0 |
| 7.5 | 4 | 4 218,3 | 5 143,3 | 82,0 |

W opisie efektów uwzględniono także przedsięwzięcia zakończone do dnia 31.12.2003 r., dofinansowane na podstawie 47 umów, dla których do dnia 31.01.2004 r. w Narodowym Funduszu złożono dokumenty potwierdzające wykonanie pełnego zakresu rzeczowego.

Cel 7.1 Zabiegi ochronne i renaturalizacyjne oraz działania łagodzące skutki antropopresji na obszarach uznanych za istotne do realizacji strategii ochrony przyrody i strategii ochrony różnorodności biologicznej.

- wykonywanie czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych w 14 parkach narodowych na łącznej powierzchni 4.258,3 ha, a także: zakup sprzętu do wykonywania prac ochronnych, prognozowanie występowania szkodliwych owadów, cięcia sanitarne, ochrona zwierząt specjalnej troski,

- wyposażenie 6 parków narodowych w środki łączności i sprzęt do obrony przeciwpożarowej – Świętokrzyski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy, 
Park Narodowy „Ujście Warty”, Wielkopolski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy,

- rewitalizacja otoczenia szlaków turystycznych – Bieszczadzki Park Narodowy,

- sporządzanie planów ochrony dla parków narodowych, parków 
krajobrazowych i innych obszarów włączonych do sieci NATURA 2000 – zakończono wykonywanie projektu „Planu ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, projektu „Planu ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego”, projektu „Planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego”, projektu „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, projektu planu ochrony obszarów Sokolich Gór wraz z rezerwatem „Góry Sokole”.

Cel 7.2 Ochrona w warunkach „in situ” i „ex situ” oraz rozmnażanie i rozprzestrzenianie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

- ochrona lub odtwarzanie warunków siedliskowych:

- nietoperzy na terenie Zespołu Śląskich Parków Krajobrazowych,

- ptaków wodno-błotnych w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”,

- powiększono zbiornik wodny - stanowisko kotewki – orzecha wodnego w rezerwacie przyrody „Pniów”,

- żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym,

- orlika grubodziobego i krzykliwego oraz cietrzewia w Biebrzańskim Parku Narodowym,

- ryb w części Jeziora Wigry oraz restytucja raka szlachetnego w Wigierskim Parku Narodowym,

- gatunków chronionych roślin i zwierząt na stawach „Echo” w Roztoczańskim Parku Narodowym,

- odtworzono warunki siedliskowe płazów w Górach Stołowych, zakończenie prac na terenie Parku Narodowego,

- przygotowano miejsca do zasiedlenia i wsiedlono 30 rodzin bobrów w Borach Dolnośląskich,

- zakupiono sprzęt i urządzenia wspomagające wykonywanie ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym,

- wykonano prace zabezpieczające siedliska bezkręgowców i płazów w Pienińskim i Bieszczadzkim Parku Narodowym,

- kontynuacja hodowli restytucyjnej żubra w zamkniętych ośrodkach hodowli i hodowlach wolnych,

- kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym i konia huculskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym,

- odtwarzanie lub utrzymanie różnorodności gatunkowej ichtiofauny w biocenozach rzecznych i jeziorowych:

- zarybianie wybranymi gatunkami  wód na terenie całego kraju, w tym w Parkach Narodowych „Bory Tucholskie”, Drawieńskim i Wigierskim – zakup materiału zarybieniowego i sprzętu do wykonywania zadań ochronnych,

- zwiększenie możliwości hodowli materiału zarybieniowego w 5 ośrodkach zarybieniowych PZW – remonty stawów hodowlanych, zakup wyposażenia i środków transportu.

- ochrona zasobów genowych roślin w warunkach „ex situ”: zakup sprzętu i urządzeń do pielęgnacji i dokumentacji kolekcji oraz przechowywania nasion, systemy nawadniania, zakup maszyn dla Arboretum Wirty i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego,

- działania wspomagające wykonywanie czynnej ochrony: utworzono ośrodek rehabilitacji zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym, przejście dla zwierząt nad drogą w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Cel 7.3 Urządzenia bezpośredniej ochrony na terenach parków narodowych.

- zakończono inwestycje: Świętokrzyski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy (zmiana systemu ogrzewania z termomodernizacją osady na Orawie), Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny,

- potwierdzono uzyskanie efektu ekologicznego: zmiany systemu ogrzewania w 11 osadach Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz oczyszczalni ścieków w Poleskim 
i Narwiańskim Parku Narodowym.

Cel 7.4 Działania służące zachowaniu cennych elementów rodzimej przyrody oraz krajobrazu, przez przywracanie walorów założeniom parkowym i pałacowo – ogrodowym.

- zakończono przedsięwzięcia realizowane w  zabytkowych założeniach pałacowo-ogrodowych w Puławach, Łańcucie i Kudowie Zdroju.

Cel 7.5 Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki narodowe, parki krajobrazowe i w leśnych kompleksach promocyjnych.

- zakończono budowę obiektów edukacyjnych w Magurskim i Karkonoskim Parku Narodowym,

- zmodernizowano Centrum Edukacyjno-Muzealne Białowieskiego Parku Narodowego,

- zakupiono sprzęt i wyposażenie w ramach modernizacji ekspozycji edukacyjnej i rozbudowy sieci ścieżek edukacyjnych w Babiogórskim Parku Narodowym,

- zakończono modernizację palmiarni w Łodzi pod katem dostosowania do wymogów prowadzonej edukacji ekologicznej i Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej

- zakończono I etap remontu budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego parku Narodowego

VII.5.7. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze umowy zakończone w Narodowym Funduszu w 2003 roku, w dziedzinie Ochrony przyrody i krajobrazu dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Świętokrzyski Park Narodowy – Likwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego – kwota dotacji 133 tys. zł,

- Świętokrzyski Park Narodowy – Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego – kwota umowy 412,4 tys. zł,

- Miasto Łódź – Modernizacja budynku Palmiarni – kwota dotacji 3.000 tys zł,

- Białowieski Park Narodowy – Modernizacja Centrum Edukacyjno-Muzealnego – II etap – kwota dotacji 1.561,2 tys. zł,

- Karkonoski Park Narodowy – Budowa Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego wraz z leśniczówką w Szklarskiej Porębie – etap I – kwota dotacji 2.547,7 tys. zł,

- Magurski Park Narodowy – Budowa Ośrodka Edukacji wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego  – kwota umowy 3.839,7 tys. zł.

##### VII.6.	Leśnictwo

VII.6.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku, w ramach Leśnictwa, zawarto 22 umowy na kwotę 33.877,6 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 82.834,7 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 40,9%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania leśnictwa przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 16 | 20 039,0 |  | 24 793,0 |  | 80,8 |
| - dotacje nieinwestycyjne | 6 | 13 838,6 |  | 58 041,7 |  | 23,8 |

Rys. 25 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Leśnictwo wg umów zawartych w 2003 r.

VII.6.2. Realizowane programy

W dziedzinie Leśnictwo, w 2003 roku realizowane były przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Zwiększenie lesistości kraju oraz ochrona zasobów leśnych z przeznaczeniem środków na następujące cele:

- zachowanie leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnych drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010 (cel 9.1),

- Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (cel 9.2),

- przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych 
i na terenie leśnych kompleksów promocyjnych oraz odnowienia pożarzysk i innych terenów poklęskowych (cel 9.3),

- ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami spowodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne (cel 9.4),

- modernizacja bazy szkółkarskiej w celu optymalizacji produkcji szkółkarskiej pod względem ilości, jakości i asortymentu materiału sadzeniowego (cel 9.5).

# VII.6.3. Realizacja programów

Na poszczególne cele dla umów dotacji z dziedziny leśnictwa przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 1 | 1 693,1 | 2 105,8 | 80,4 |
| 9.2 | 2 | 6 000,0 | 10 353,0 | 58,0 |
| 9.3 | 3 | 6 145,5 | 45 582,9 | 13,5 |
| 9.4 | 14 | 18 174,0 | 22 682,2 | 80,1 |
| 9.5 | 2 | 1 865,0 | 2 110,8 | 88,4 |

VII.6.4. Planowane efekty ekologiczne (rzeczowe) z umów zawartych w 2003 r.

Planowane efekty ekologiczne i rzeczowe w podziale na programy przedstawiają się następująco:

# Cel 9.1 Zachowanie leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnych drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010.

W ramach programu zawarto umowę na zachowanie leśnych zasobów genowych poprzez założenie 58,9 ha archiwów klonów drzew doborowych na terenie 2 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, 27,9 ha plantacji nasiennych na terenie 5 RDLP i 39,1 ha plantacyjnych upraw nasiennych na terenie 5 RDLP.

Cel 9.2 - Krajowy Program Zwiększenia Lesistości.

W ramach programu zawarto umowy na realizację następujących zagadnień:

- wyprzedzające przygotowanie gleby na gruntach porolnych przeznaczonych do zalesienia w 2004 roku - na powierzchni 7.000 ha (we wszystkich 17 RDLP),

- produkcja 10.222 tys. szt. sadzonek zmikoryzowanych na potrzeby zalesiania gruntów porolnych i zdegradowanych.

Cel 9.3 Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych i na terenie leśnych kompleksów promocyjnych oraz odnowienia pożarzysk i innych terenów poklęskowych.

W ramach programu zawarto umowy na realizację następujących zagadnień:

- odnowienie - przebudowa drzewostanów będących pod wpływem emisji przemysłowych - na powierzchni 5.851 ha (w RDLP Katowice i Wrocław),

- wyprzedzające przygotowanie gleby na gruntach leśnych przeznaczonych do przebudowy w roku 2004 - na powierzchni 725 ha (w RDLP Katowice),

- odnowienie - przebudowa drzewostanów poklęskowych w Nadleśnictwie Narol (RDLP Krosno) – na powierzchni 88 ha.

Cel 9.4 Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami spowodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

W ramach programu zawarto umowy na realizację następujących zagadnień:

- uzupełnienie i utrzymanie systemu obserwacji naziemnej poprzez budowę 51 wież przeciwpożarowych na terenie 10 RDLP, a także instalowanie 24 zestawów TV 
do obserwacji lasów na terenie 6 RDLP,

- wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów przez zakup 82 samochodów wyposażonych w wysokociśnieniowe moduły gaśnicze dla 10 RDLP,

- przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym na terenach poklęskowych powstałych 
w wyniku huraganu z lipca 2002 r. przez zakup 3 zestawów do rozdrabniania odpadów pozrębowych.

Cel 9.5 Modernizacja bazy szkółkarskiej w celu optymalizacji produkcji szkółkarskiej pod względem ilości, jakości i asortymentu materiału sadzeniowego.

W ramach programu zawarto umowy na doposażenie 4 szkółek na potrzeby RDLP Katowice w ramach Programu dla Beskidów oraz programu mikoryzacji.

VII. 6.4. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w Narodowym Funduszu w 2003 roku dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych:

- Realizacja prac Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości – wyprzedzające przygotowanie gleby w 2003 r. do zalesienia w 2004 r. – kwota dotacji 4.900 tys. zł,

- Odnowienie – przebudowa drzewostanów pod wpływem emisji przemysłowych wraz 
z ochroną i pielęgnacją założonych upraw w 2003 r. - kwota dotacji 4.500 tys. zł,

- Ochrona zasobów genowych, rozwój bazy nasiennej na potrzeby zalesień i przebudowy drzewostanów - zakładanie archiwów klonów oraz plantacji nasiennych w Lasach Państwowych - kwota dotacji 1.693 tys. zł,

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – Ochrona drzewostanów przed pożarami na terenie RDLP w Olsztynie – Etap II – kwota dotacji 4.816 tys. zł,

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – „Program dla Beskidów” – inwestycje z zakresu gospodarki nasiennej i szkółkarstwa - kwota dotacji 1.650 tys. zł,

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu – Poprawa stanu monitorowania i zwalczania pożarów na obszarach leśnych - kwota dotacji 1.560 tys. zł.

VII.6.5. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku, w dziedzinie Leśnictwo, zakończono 12 umów na kwotę 18.451,2 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 25.654,8 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu wyniósł 71,9%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 8 | 8 024,1 |  | 14 439,0 | 55,6 |  |  |
| - dotacje nieinwestycyjne | 4 | 10 427,1 |  | 11 215,8 | 93,0 |  |  |

Rys.26 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Leśnictwo zakończonych w 2003 r.

VII.6.6. Realizacja programów

Na poszczególne programy dla umów dotacji z dziedziny leśnictwo przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 1 | 685,4 | 1 119,8 | 61,2 |
| 9.2 | 1 | 4 560,2 | 4 560,2 | 100,0 |
| 9.4 | 7 | 6 254,9 | 9 273,2 | 67,5 |
| 9.5 | 2 | 1 955,1 | 5 706,0 | 34,3 |
| Poza programami | 1 | 4 995,6 | 4 995,6 | 100,0 |

VII.6.7. Uzyskane efekty ekologiczne/rzeczowe z umów zakończonych w 2003 r.

Uzyskane efekty ekologiczne/rzeczowe w podziale na cele przedstawiają się następująco:

# Cel 9.1 Zachowanie leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnych drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010.

W ramach programu zrealizowano umowy na wykonanie następujących zagadnień:

- zachowano leśne zasoby genowych poprzez założenie 35,6 ha plantacji nasiennych na terenie 5 RDLP i 5,5 ha plantacyjnych upraw nasiennych na terenie 1 RDLP.

Cel 9.2 - Krajowy Program Zwiększenia Lesistości.

W ramach programu zrealizowano umowy na wykonanie następujących zadań:

- wykonano wyprzedzające przygotowanie gleby na gruntach porolnych przeznaczonych 
do zalesienia w 2003 roku - na powierzchni 7.725,3 ha (we wszystkich 17 RDLP),

- wyprodukowano 10.223.400 sztuk sadzonek zmikoryzowanych na potrzeby zalesiania gruntów porolnych i zdegradowanych.

Cel 9.3 Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych i na terenie leśnych kompleksów promocyjnych oraz odnowienia pożarzysk i innych terenów poklęskowych.

W ramach programu zrealizowano umowy na wykonanie następujących zagadnień:

- odnowiono - przebudowano drzewostany będące pod wpływem emisji przemysłowych - na powierzchni 6.472 ha (w RDLP Katowice i Wrocław),

- odnowiono - przebudowano drzewostany poklęskowe w Nadleśnictwie Narol (RDLP Krosno) – na powierzchni 90 ha.

Cel 9.4 Ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami spowodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne.

W ramach programu zrealizowano umowy na wykonanie następujących zagadnień:

- uzupełniono system obserwacji naziemnej poprzez budowę 32 wież i 2 masztów przeciwpożarowych na terenie 6 RDLP, a także instalowanie 19 zestawów TV 
do obserwacji lasów na terenie 3 RDLP,

- wzmocniono system ochrony przeciwpożarowej lasów przez zakup 54 samochodów wyposażonych w wysokociśnieniowe moduły gaśnicze dla 6 RDLP, sprzętu łączności dla 3 RDLP, sprzętu do prognozowania warunków meteorologicznych oraz oprogramowania do monitorowania zagrożeń i prognozowania rozwoju pożaru dla RDLP Szczecin, a także wyremontowano 27 km dróg pożarowych w RDLP Szczecin.

Przedsięwzięcie realizowane na terenie RDLP Szczecin było współfinansowane przez PHARE CBC

- przeciwdziałano zagrożeniom pożarowym na terenach poklęskowych powstałych 
w wyniku huraganu z lipca 2002 r przez zakup 3 zestawów do rozdrabniania odpadów porębowych,

- wykonano opryski zwalczających plagę szkodników na powierzchni 13.000 ha w Nadleśnictwach Spała i Smardzewice.

Cel 9.5 Modernizacja bazy szkółkarskiej w celu optymalizacji produkcji szkółkarskiej pod względem ilości, jakości i asortymentu materiału sadzeniowego.

W ramach programu zrealizowano umowy na wykonanie następujących zagadnień:

- wykonano modernizację budynku wyłuszczarni nasion w Nadleśnictwie Zwierzyniec (RDLP Lublin) na potrzeby Regionalnego Banku Genów.

- doposażono 1 szkółkę na potrzeby RDLP Katowice w ramach programu mikoryzacji.

Poza programami

Poza programami zrealizowano umowy na wykonanie następujących zagadnień:

- w ramach likwidacji klęski huraganu z lipca 2002 r. zakupiono 30 maszyn 
i urządzeń do udostępniania i uprzątania zniszczonych drzewostanów, udostępniono 
i uporządkowano drzewostany na pow. 33 tys. ha (pozyskanie drewna z tego tytułu wyniosło 1.414 tys. m3), naprawiono i zmodernizowano drogi o długości 584 km oraz oczyszczono i wykonano 960 km pasów przeciwpożarowych.

VII.6.8. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych:

- likwidacja skutków katastrofalnych huraganów w lasach północno-wschodniej Polski – kwota pożyczki 9.978 tys. zł,

- realizacja prac w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości – wyprzedzające przygotowanie gleby w 2002 do zalesienia roku 2003 – kwota dotacji 4.560 tys. zł.

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu – Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych - kwota dotacji 1.788 tys. zł,

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie – EUROLAS II – ponadgraniczna ochrona środowiska i zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa zachodniopomorskiego – kwota dotacji 1.700 tys. zł,

- Nadleśnictwo Zwierzyniec – Modernizacja wyłuszczarni nasion w Zwierzyńcu na potrzeby Regionalnego Banku Genów - kwota dotacji 985 tys. zł.

##### VII.7.	Państwowy Monitoring Środowiska

VII.7.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zawarto 14 umów dotacji na kwotę 62.791,0 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 64.756,2 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 97,0%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 3 | 12 233,0 |  | 13 560,0 | 90,2 |
| - dotacje nieinwestycyjne | 11 | 50 558,0 |  | 51 196,2 | 98,8 |

Rys.27 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wg umów zawartych w 2003 r.

VII.7.2. Realizowane programy

Przedsięwzięcia z dziedziny monitoringu realizowane były w ścisłym uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska ustawowo koordynującym system PMŚ zgodnie z przyjętym przez Kierownictwo Ministerstwa Środowiska „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005”.

VII.7.3. Efekty rzeczowe z umów zawartych i przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

Ze względu na ciągłość prowadzonych prac i zapewnienie wywiązywania się z zawartych umów, porozumień krajowych i międzynarodowych w rozdziale tym odstąpiono od podziału na prezentację w układzie umów zawartych oraz przedsięwzięć zakończonych.

W 2003 roku w ramach modernizacji bazy laboratoryjnej WIOŚ zawarto kontrakty na zakup 16 systemów do pomiaru pól elektromagnetycznych, 2 spektrometrów plazmowych, 9 chromatografów gazowych, 8 szt. spektrometrów UV/VIS, 7 spektrometrów IR, 8 analizatorów AOX i 5 zestawów komputerowych oraz dodatkowe wyposażenie do wcześniej zakupionej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Ponadto w ramach modernizacji laboratoriów Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozpoczęto modernizację laboratorium do prowadzenia badań zagrożenia dioksynami (przedsięwzięcie będzie realizowane i zakończone w 2004 roku).

Zakupiono także dla Politechniki Warszawskiej 5 lądowych stacji pomiarowych i wdrożono system monitoringu ciągłego jakości wód powierzchniowych ENMOS do zadań Regionalnego Monitoringu Wód w woj. mazowieckim oraz ochrony Zbiornika Zegrzyńskiego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z dopływów Bugu i Narwi.

System ENMOS zlokalizowany w Dębem, Popowie, Małkini, Pułtusku i Różanie oraz Politechnice Warszawskiej został przygotowany technicznie do pracy w ramach Regionalnego Systemu Monitoringu Wód. Politechnika Warszawska zakupiła z własnych środków systemy komputerowe, bazę danych i system telemetryczny. System poprzez zainstalowanie szeregu sond nowej generacji (sonda azotanowa, sonda fitoplanktonowa, sonda metali ciężkich, sonda bakterii Coli) stwarza nowe możliwości w zakresie monitoringu dopływających wód.

Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku wieloletniej współpracy i pomocy finansowej udzielanej przez Narodowy Fundusz Inspekcji Ochrony Środowiska na zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i ich delegatury funkcjonowały w oparciu o wdrożony system jakości mający na celu akredytację laboratoriów, zgodnie z europejskimi kryteriami zawartymi w normie PN-EN 17025.

Jednocześnie w 2003 roku kontynuowano finansowanie prac badawczo – pomiarowych związanych z funkcjonowaniem systemu państwowego Monitoringu Środowiska. Zakres badawczy niniejszych pomiarów obejmował prowadzenie badań monitoringowych związanych z pomiarami tła zanieczyszczenia atmosfery na stacjach w Łebie, Jarczewie i na Śnieżce oraz na stacji „Puszcza Borecka”, skażeń promieniotwórczych powierzchni ziemi, wód i osadów dennych, tła promieniowania gamma, rozkładu pionowego ozonu, całkowitej zawartości ozonu nad Polską i Europą Środkową, natężenia promieniowania UV-B oraz w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i monitoringowymi Bałtyku i monitoringiem opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża.

Przedsięwzięcia niniejsze są między innymi wynikiem podpisania przez Polskę Protokołu EMEP do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na daleki odległości. Podobieństwa programowe umożliwiają jednocześnie obsługę programu GAW/WMO oraz potrzeby HELCOM/EGAP. Związane są również z zaleceniami Konwencji w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Ponadto stanowią realizację zobowiązań rządu polskiego wynikających z podpisanej w 1974 roku Konwencji Helsińskiej „O Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego”.

W celu pozyskania, opracowania i udostępnienia danych o zanieczyszczeniu powietrza w regionie u zbiegu trzech granic: Polski, Czech i Niemiec Narodowy Fundusz nadal finansował eksploatację i rozwój systemu monitoringu „Czarny Trójkąt”. Jest to kontynuacja bliskiej współpracy z graniczącymi państwami i Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze Europy zaliczonym do najsilniej zanieczyszczonego. Zintegrowany system monitoringu zanieczyszczeń powietrza obejmujący 43 stacje pomiarowe zlokalizowane w Polsce, Czechach i Niemczech zaliczony jest do wzorcowego przykładu światowej współpracy w dziedzinie ekologii.

Praca niniejsza wynika z porozumienia Ministrów Ochrony Środowiska Polski, Czech i Niemiec w sprawie powołania międzynarodowego Programu Regionalnego „Czarny Trójkąt”. Zgodnie z założeniami sieć składa się z 10 stacjonarnych stacji monitoringu, które zostały zainstalowane w 1995 roku w Działoszynie, Czerniawie, Wleniu, Śnieżnych Kotłach, Jeleniowie, Spalonej, Czarnej Górze, Sokolcu, Witkowie i Rozdrożu Izerskim oraz jednej stacji mobilnej. Stacje zlokalizowane są na różnych wysokościach i w różnych warunkach terenowych oraz dokonują pomiarów następujących parametrów: pył zawieszony, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon, tlenek węgla, WWA, wskaźniki meteorologiczne i opady atmosferyczne.

Na budowę międzynarodowego wspólnego systemu monitoringu „Czarny Trójkąt” strona polska otrzymała wsparcie z funduszu Programu Regionalnego PHARE Unii Europejskiej w wysokości 1.649 tys. euro.

Ponadto w 2003 roku Narodowy Fundusz sfinansował na zamówienie Ministra Środowiska opracowanie przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb podejmowania decyzji w gospodarce wodnej i ochronie środowiska. Charakterystyki hydrologiczne opracowywane dla potrzeb gospodarowania wodą można sklasyfikować w 4 zasadniczych, wynikających z ich wykorzystania, grupach dotyczących:

- rozpoznawania tendencji i przebiegu procesów oraz zjawisk hydrologicznych dla potrzeb między innymi: ograniczania skutków (szkód i strat) występowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych;

- wymiarowania obiektów przeciwpowodziowych oraz urządzeń do odprowadzania lub przeprowadzania wielkich wód oraz urządzeń narażonych na ich niszczące działanie;

- planowania wodno-gospodarczego oraz działań w zakresie kształtowania i rozwoju użytkowania zasobów wodnych, a w szczególności: oceny zasobów wodnych kraju i ich zmienności w czasie i przestrzeni, oceny zasobów regionalnych, określenia warunków korzystania z wód dorzecza, oceny jakości wód oraz udzielania pozwoleń wodno-prawnych;

- regulacji rzek.

Jednocześnie Narodowy Fundusz na zamówienie Ministra Środowiska w 2003 roku sfinansował realizację pomiarów i badań hydrogeologicznych na obszarze kraju określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) szczególnie w zakresie obserwacji stanów wód, weryfikacji i rozbudowy sieci obserwacyjnej, organizacji, modernizacji i utrzymania baz danych hydrogeologicznych, przygotowania prognoz, komunikatów, biuletynów i rocznika, jak również ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w hydrosferze.

VII.7.4. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Zakup specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej dla potrzeb WIOŚ w 2003 roku – kwota dotacji 10.800 tys. zł,

- Politechnika Warszawska – Zakup systemu monitoringu ciągłego jakości wody w Zbiorniku Zegrzyńskim dla potrzeb Regionalnego Systemu Monitoringu Wód – kwota dotacji 1.122 tys. zł,

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Opracowanie przez Państwową Służbę Hydrologiczno – Meteorologiczną IMiGW charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb podejmowania decyzji w gospodarce wodnej i ochronie środowiska w 2003 roku – kwota umowy 37.819,2 tys. zł,

- Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa – Przygotowanie, wyposażenie i działalność Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2003 roku – kwota umowy 4.770 tys. zł.

VII.7.5. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zakończono 2 umowy finansowane w formie dotacji nieinwestycyjnych na kwotę 31.904,4 tys. zł. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach tych umów były sfinansowane w całości ze środków Narodowego Funduszu.

VII.7.6. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejszym przedsięwzięciem zakończonym w Narodowym Funduszu w 2003 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska było:

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Opracowanie przez Państwową Służbę Hydrologiczno – Meteorologiczną IMiGW Charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb podejmowania decyzji w gospodarce wodnej i ochronie środowiska – kwota umowy 31.204,4 tys. zł.

##### VII.8.	Zapobieganie klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwanie ich skutków

VII.8.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku w ramach zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków zawarto 19 umów dotacji na kwotę 26.350,1 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 52.526,6 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 50,2%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 17 | 26 248,0 | 52 406,5 | 50,1 |
| - dotacje nieinwestycyjne | 2 | 102,1 | 120,1 | 85,0 |

Rys.28 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć wg umów zawartych w 2003r. w ramach zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków

VII.8.2. Efekty rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwaniem ich skutków Narodowy Fundusz skierował środki finansowe na odtworzenie i rozbudowę zdolności operacyjnej jednostek uczestniczących w akcjach ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego).

Na podstawie umów dotacji zawartych z Komendami Wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej w 2003 roku dokonano zakupu 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych, które zostały sfinansowane wspólnie z jednostkami samorządowymi i firmami ubezpieczeniowymi.

Jednocześnie w 2003 roku Komenda Główna Policji otrzymała wsparcie w postaci zakupu 46 samochodów osobowych terenowych do działań w trudnych warunkach drogowych.

W 2003 roku Narodowy Fundusz wspomagał doposażenie jednostek prowadzących działalność szkoleniową ratowników biorących udział w akcjach podczas katastrof i wypadków ekologicznych. W ramach powyższych działań dofinansowano zakup nośnika kontenerowego i kontenera z wyposażeniem P GAZ-DYM dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz wyposażenia pracowni sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Podoficerskiej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Ponadto w 2003 roku kontynuowano także współpracę z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, która zaowocowała dofinansowaniem karosacji 130 samochodów pożarniczych i zakupem 15 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Narodowy Fundusz zakupił dla RZGW Warszawa 2 inspekcyjne łodzie motorowe z silnikami doczepnymi, osprzętem do prac badawczo – pomiarowych i przyczepami podłodziowymi, zaś dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 20 samochodów osobowo – terenowych do prowadzenia przez RZGW działań związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenie Polski.

Dla potrzeb Straży Granicznej dofinansowano zakup sygnalizatorów skażeń promieniotwórczych i gazów toksycznych oraz zawarto umowę na dofinansowanie zakupu pontonów i łodzi pneumatycznych.

Dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego zakupiono samojezdny wyciąg ratowniczy.

Ze środków przeznaczonych na ten program dofinansowano w formie dotacji nieinwestycyjnych:

- Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na Międzynarodowe Seminarium Ratownicze WIGRY 2003,

- Wojewodę Podkarpackiego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na program monitoringu miejsc składowania stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią.

### VII.8.3. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w ramach zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Komendant Główny Policji – Zakup samochodów osobowych – terenowych przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska – kwota dotacji 5.100 tys. zł,

- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zabudowa nadwozi (karosacja) 130 szt. samochodów pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – kwota dotacji 4.500 tys. zł,

- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego - Zakup samojezdnego wyciągu ratowniczego – kwota dotacji 2.500 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa – Zakup sprzętu transportowego do prowadzenia przez RZGW działań związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenie Polski – kwota dotacji 2.200 tys. zł,

- Państwowa Straż Pożarna – Komendy Wojewódzkie – 7 umów na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych – kwota dotacji 6.350 tys. zł.

VII.8.4. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku zakończono 7 umów w formie dotacji inwestycyjnych na kwotę 9.534,4 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 18.880,5 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu wyniósł 50,5%.

Rys.29 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć zakończonych w 2003r. w ramach zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków

VII.8.5. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w Narodowym Funduszu w 2003 roku, w ramach zapobiegania klęskom żywiołowym i awariom oraz usuwania ich skutków dotyczyły następujących umów:

- Komendant Główny Policji – Zakup samochodów osobowych – terenowych przeznaczonych do prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie i likwidację zagrożeń środowiska – kwota dotacji 1.500 tys. zł,

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych do ograniczania stref skażeń – kwota dotacji 1.500 tys. zł,

- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 3 umowy na zabudowę nadwozi (karosację) 218 szt. samochodów pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – kwota dotacji 4.200 tys. zł.

##### VII.9.	Górnictwo

VII.9.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 r. na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie Górnictwa zawarto 7 umów na kwotę 102.099,7 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 127.333,8 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu kształtował się na poziomie 80,2 %.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów ( tys. zł ) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł ) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pożyczki | 1 | 3 208,7 | 4 745,6 | 67,6 |
| - dotacje inwestycyjne | 6 | 98 891,0 | 122 588,2 | 80,6 |

Rys.30 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Górnictwa wg umów zawartych w 2003 r.

Ponadto w 2003 r. na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie Górnictwa zawarto 2 aneksy, do umów podpisanych w latach poprzednich zwiększające kwotę dofinansowania o 6.984,6 tys. zł.

VII.9.2. Realizowane programy

W dziedzinie Górnictwa w 2003 r. w ramach programu nr 10. „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakładów górniczych”, realizowane były następujące cele:

- rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością górniczą (cel 10.1),

- wprowadzenie technologii ograniczających powstanie odpadów w trakcie wydobywania i przeróbki surowców (cel 10.2),

- ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzenie i lokowanie odpadów mineralnych (cel 10.3),

- ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych (cel 10.4), oraz w ramach dziedziny Ochrony wód i gospodarki wodnej w 2003 r., realizowane jest przedsięwzięcie nie spełniające kryteriów z dziedziny górnictwa:

- Zwiększenie retencji wód, ochrona przeciwpowodziowa oraz renaturyzacja rzek (programu nr 2).

W roku 2003 w ramach celu 10.3 i 10.4 nie zawarto żadnych nowych umów, a dla celu 10.2 i 10.4 nie zakończono żadnego z  przedsięwzięć dofinansowanych w latach poprzednich.

VII.9.3. Realizacja programów

Na poszczególne programy z dziedziny górnictwa przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 5 | 81 891,0 | 85 585,5 | 95,7 |
| 10.2 | 1 | 3 208,7 | 4 745,6 | 67,6 |
| program 2 | 1 | 17 000,0 | 37 002,7 | 45,9 |

VII.9.4. Planowane efekty ekologiczne i rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

Największy udział w przyznanym dofinansowaniu mają przedsięwzięcia, których celem jest ostateczna likwidacja i rekultywacja terenów górnictwa siarkowego w rejonie tarnobrzeskim i staszowskim. Prace te są przede wszystkim kontynuacją procesu likwidacyjnego rozpoczętego w latach ubiegłych. W ustawie budżetowej Państwa na rok 2003 zobowiązano Narodowy Fundusz do wydatkowania na ten cel kwoty 79.800 tys. zł.

W zadaniach finansowanych w dziedzinie górnictwa, efekt ekologiczny jest równoznaczny z efektem rzeczowym realizowanych prac, wynikający z programów likwidacji poszczególnych kopalń i polegający przede wszystkim na wykonaniu:

- likwidacji i skracaniu otworów wiertniczych,

- likwidacji składowisk siarki, zbędnej infrastruktury przemysłowej oraz samowypływów,

- usunięcia zanieczyszczeń siarkowych z gleby,

- odwadniania terenów górniczych,

- regulacji stosunków wodnych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej w tym renowacji istniejących cieków i wykonaniu tymczasowych odprowadzeń wód zgromadzonych w zastoiskach,

- prac zabezpieczających i zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidacją zakładu górniczego,

- rekultywacji biologicznej – zabiegi agrotechniczne, pielęgnacyjne, nasadzenia i ich pielęgnacja,

- robót hydrotechnicznych służących przygotowaniu wyrobiska poeksploatacyjnego do wypełnienia wodą,

- wykonaniu niezbędnych projektów, dokumentacji i ekspertyz związanych z likwidacją zakładów górniczych.

Efekty ekologiczne i rzeczowe w podziale na poszczególne programy przedstawiają się następująco:

| Cel dofinansowania | Efekt ekologiczny i rzeczowy |
| --- | --- |
| 10.1 | - Wyeliminowanie przyczyn skażenia powierzchni ziemi substancjami chemicznymi powstałymi w procesie wydobycia i przeróbki kopalin, - Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnictwa i stworzenie warunków do restytucji i reintrodukcj życia biologicznego, - Usuwanie skutków i zagrożeń spowodowanych górniczą eksploatacją oraz prowadzenie robót likwidacyjnych i zabezpieczających. |
| 10.2 | - Likwidacja lub zmniejszenie zrzutu ładunku soli wprowadzanych do wód powierzchniowych oraz odpadów wydobywczych i przeróbczych poprzez zatłaczanie ich do wyeksploatowanej skały zbiornikowej. |
| program 2 | - Wyeliminowanie zagrożenia powodziowego i epidemiologicznego poprzez przebudowa i regulacja biegu rzeki. |

VII.9.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w dziedzinie Górnictwa dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Kopalnia Siarki „Machów” – Rekultywacja terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów – etap 2003 – kwota dotacji 60.500 tys. zł,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Regulacja rzeki Rawy w obszarze Katowic w kilometrach 7+218 do 7+763,5 – dokończenie II etapu – kwota dotacji 60.500 tys. zł,

- Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji – Rekultywacja terenów pogórniczych, likwidacja obiektów i otworów wiertniczych zakładu górniczego Kopalni Siarki „Jeziórko” wraz z pracami zabezpieczającymi oraz przedsięwzięcia zapobiegające powstaniu zagrożeń w związku z likwidacją zakładu górniczego – etap 2003” – kwota                      dotacji 7.800 tys. zł,

- Przedsiębiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych  „Jeziórko” – Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych poprzez likwidację zbędnej infrastruktury przemysłowej – etap 2003 – kwota dotacji 6.000 tys. zł.

VII.9.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 r. w dziedzinie Górnictwa zakończono 16 przedsięwzięć, dofinansowanych w formie dotacji inwestycyjnych w kwocie 158.005,5 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 335.915,2 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 47,0 %.

Rys.31 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Górnictwa zakończonych w 2003 r.

VII.9.7. Realizacja programów

Na poszczególne programy z dziedziny górnictwa przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | ## Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 14 | 139 802,6 | 177 857,9 | 78,6 |
| 10.3 | 2 | 18 202,9 | 158 057,3 | 11,5 |

Analogicznie jak w przypadku umów zawartych w 2003 r., największy udział w przyznanym dofinansowaniu mają przedsiębiorstwa prowadzące likwidację skutków działalności górnictwa siarkowego w rejonie tarnobrzeskim i staszowskim.

Efekty ekologiczne i rzeczowe osiągnięte z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

| Cel dofinansowania | ### Efekt ekologiczny i rzeczowy |
| --- | --- |
| 10.1 | - Wyeliminowanie przyczyn skażenia powierzchni ziemi substancjami chemicznymi, powstałymi w procesie wydobycia i przeróbki kopalin, - Usuwanie skutków i zagrożeń spowodowanych górniczą eksploatacją oraz prowadzenie robót likwidacyjnych i zabezpieczających, - Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnictwa i odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych. |
| 10.3 | - Wyeliminowanie skutków eksploatacji podziemnej (zagrożeń powodziowych oraz zrzutu zasolonych wód do cieków powierzchniowych), - Zabezpieczenie zabytkowych obiektów. |

Efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć przedstawionych w powyższej tabeli są zbieżne z efektami jak w umowach zawartych w 2003 r. i przyczyniają się do stworzenia warunków do likwidacji zagrożeń oraz docelowej rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

VII.9.8.Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku, w dziedzinie Górnictwa:

- Kopalnia Siarki „Machów” – Rekultywacja terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów – kwota dotacji 70.400 tys. zł,

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Regulacja rzeki Rawy - II etap – regulacja odcinków V, VI, VII i IX - kwota dotacji 15.202,9 tys. zł,

- Kopalnia Siarki „Machów” – Rekultywacja obrzeży wyrobiska Kopalni Siarki Machów - zabudowa powierzchni abrazyjnej brzegoskłonu przyszłego zbiornika wodnego w Machowie – kwota dotacji 12.418 tys. zł,

- Przedsiębiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych  „Jeziórko” – Utworzenie kompleksu leśno-łąkowo-wodnego w rejonie Kopalni Siarki „Jeziórko” – etap III – kwota dotacji 10.000 tys. zł.

##### VII.10. Geologia

VII.10.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku w dziedzinie Geologii zawarto 33 umowy na kwotę 57.172 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 57.460 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 99,5%. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane są w formie dotacji.

VII.10.2. Realizowane programy

W dziedzinie geologii w 2003 roku realizowany był program oznaczony nr. 11 „Poznawanie budowy geologicznej kraju oraz potrzeb w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”, w obrębie którego wydzielono następujące cele:

- prognozy i badania geologiczne zmian środowiska (cel 11.1),

- kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa (cel 11.2),

- dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych (cel 11.3),

- rozpoznawanie przyjaznych środowisku źródeł energii (wody termalne) i wód leczniczych (cel 11.4),

- podstawowe badania geologiczne oraz ocena perspektyw surowcowych kraju (cel 11.5).

# VII.10.3. Realizacja programów

Na poszczególne cele z dziedziny geologii przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Liczba umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział NF (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 6 | 5 644 | 5 649 | 99,9 |
| 11.2 | 6 | 46 362 | 46 362 | 100,0 |
| 11.3 | 12 | 2 252 | 2 252 | 100,0 |
| 11.4 | 4 | 1 279 | 1 562 | 81,9 |
| 11.5 | 5 | 1 635 | 1 635 | 100,0 |

VII.10.4. Planowane efekty rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

Efekty ekologiczne w podziale na poszczególne cele przedstawiają się następująco:

| Cel dofinansowania | ### Efekt rzeczowy |
| --- | --- |
| 11.1 | - Opracowanie geologiczne dla ochrony środowiska - Opracowanie kartograficzne |
| 11.2 | #### Opracowanie kartograficzne - Archiwizacja informacji geologicznej |
| 1.3 | #### Opracowania hydrogeologiczne dla wód zwykłych |
| 1.4 | - Opracowania hydrogeologiczne wód leczniczych i termalnych |
| 11.5 | - Opracowanie dotyczące gospodarki złożami - Opracowanie dotyczące rozpoznania budowy geologicznej kraju - Opracowanie kartograficzne - Archiwizacja informacji geologicznej |

VII.10.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w dziedzinie geologii dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- „Szczegółowe zdjęcie geochemiczne Górnego Śląska w skali 1:25 000 na arkuszach Olkusz, Myślachowice, Nowa Góra i Chrzanów” -  kwota dotacji 519,1 tys. zł,

- „Zasady waloryzacji złóż kopalin skalnych w celu ich ochrony” – przedsięwzięcie obejmuje weryfikację 65 złóż kopalin ilastych, 47 złóż kopalin zwięzłych i 170 złóż kopalin stałych - kwota dotacji 58,8 tys. zł,

- „Prowadzenie rejestru zasobów i przygotowanie materiałów do bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce w 2003 r.”  - kwota dotacji 1.000 tys. zł.

VII.10.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003r.

W roku 2003 zakończono finansowanie 28 umów, dotowanych kwotą 61.321 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 61.326 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu stanowił niemal 100,0%. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane były w formie dotacji.

VII.10.7. Realizacja programów

Na poszczególne programy z dziedziny geologii przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | ## Liczba umów | ## Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział NF (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 5 | 1 283 | 1 288 | 99,6 |
| 11.2 | 2 | 49 220 | 49 220 | 100,0 |
| 11.3 | 13 | 864 | 864 | 100,0 |
| 11.4 | 2 | 3 384 | 3 589 | 94,3 |
| 11.5 | 6 | 6 570 | 6 570 | 100,0 |

Efekty rzeczowe z przedsięwzięć zakończonych w podziale na cele przedstawiają się następująco:

| Cel dofinansowania | ### Efekt rzeczowy |
| --- | --- |
| 11.1 | - Opracowanie geologiczne dla ochrony środowiska - Opracowanie kartograficzne |
| 11.2 | #### Opracowanie kartograficzne - Archiwizacja informacji geologicznej |
| 11.3 | #### Opracowania hydrogeologiczne dla wód zwykłych |
| 11.4 | - Opracowania hydrogeologiczne wód leczniczych i termalnych |
| 11.5 | - Opracowanie dotyczące gospodarki złożami - Opracowanie dotyczące rozpoznania budowy geologicznej kraju - Opracowanie kartograficzne - Archiwizacja informacji geologicznej |

VII.10.8.Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku w dziedzinie geologii:

- „Badania wpływu składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilników) na środowisko geologiczne – etap III” - kwota dotacji 657,5 tys. zł,

- „Wykonanie badań terenowych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych w celu określenia możliwości zabezpieczenia i odbudowy skarpy w rejonie zabytkowego kościoła w Brwilnie Górnym pow. płocki.” – kwota dotacji 59,4 tys. zł,

- Realizacja Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 w latach 2000-2003” – przedsięwzięcie to zrealizowano na podstawie zawartych 2 umów trójstronnych - łączna kwota dotacji 49.210 tys. zł,

- „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zlewni rzeki Słupi i Przymorza” - kwota dotacji 588 tys. zł,

- „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód mineralnych na obszarze Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego” - kwota dotacji 522,9 tys. zł,

- „Wykonanie głębokiego wiercenia (1.700 m) w Dusznikach Zdroju w celu rozpoznania
i udokumentowania geologicznych wód termalnych” – kwota dotacji 2.858 tys. zł,

- „Sejsmiczna struktura i własności tektonofizyczne skorupy ziemskiej Polski południowo-wschodniej. Eksperyment sejsmiczny CELEBRATION 2000” – kwotą dotacji 700 tys. zł,

- „Realizacja projektu badań magnetotellurycznych w Karpatach” – kwota dotacji 4.300 tys. zł.

##### VII.11. Edukacja ekologiczna

Zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest między innymi wpływanie na kształt świadomości ekologicznej społeczeństwa. Podejmowanych jest szereg działań we współpracy z resortami środowiska, kultury, edukacji i zdrowia, mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy i wdrażania w życie polityki ekologicznej państwa.

VII.11.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W roku 2003 w dziedzinie edukacji ekologicznej zawarto 216 umów na kwotę 32.027 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła 69.789 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 45,9%.

Ilość i kwota umów w podziale na poszczególne formy finansowania kształtuje się odpowiednio:

|  | Ilość umów |  | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 28 | 5 285 |  |  | 10 665 |  | 49,6 |  |
| - dotacje nieinwestycyjne | 188 | 26 742 |  |  | 59 124 |  | 45,2 |  |

Rys.32 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Edukacji ekologicznej wg umów zawartych w 2003 r.

### VII.11.2. Realizowane programy

W roku 2003 przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej dofinansowywane były w ramach programu „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska”. W  zakresie tego programu dofinansowywane były przedsięwzięcia dotyczące następujących celów:

- rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w kwalifikowanych ośrodkach edukacji ekologicznej (cel 13.1),

- wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych (cel 13.2),

- wspieranie realizacji cyklicznych programów edukacyjnych telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej (cel 13.3),

- wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy dydaktycznych (cel 13.4),

- promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowanie czasopism i wkładek ekologicznych (cel 13.5),

- wspieranie działalności wydawniczej, wspomagającej edukację ekologiczną ze szczególnym naciskiem na pozycje przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli (cel 13.6),

- wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego specjalistów – animatorów edukacji ekologicznej (cel 13.7),

- wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym, szczególnie istotne dla spraw edukacji ekologicznej (cel 13.8),

- wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną (cel 13.9),

- wspieranie programów edukacyjnych realizowanych przez parki narodowe i parki krajobrazowe w tym wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (cel 13.10),

- wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska (cel 13.11).

Realizacja wymienionych wyżej celów wymagała aktywności na wszystkich dostępnych polach oddziaływania, z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji. Dlatego też Narodowy Fundusz ogłosił, poza konkursem dla prasy, konkurs dla ubiegających się o dotacje na dofinansowywanie realizacji w 2003 roku filmów oraz programów telewizyjnych i radiowych z zakresu edukacji ekologicznej. Celem konkursu była kontynuacja cyklu filmoteki polskich parków narodowych oraz realizacja cyklicznych, telewizyjnych i radiowych programów edukacyjnych, emitowanych na antenie ogólnopolskiej.

Ponadto zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs dla gazet lokalnych mający największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa w roku 2003.

Wzorem lat ubiegłych dofinansowywane były kwalifikowane ośrodki edukacji ekologicznej również prowadzone w parkach narodowych i krajobrazowych.

Jak co roku, główny naciska położony został na kształtowanie odpowiednich postaw dzieci i młodzieży, począwszy od grup przedszkolnych oraz szkoły podstawowej poprzez gimnazja i szkoły średnie. Dla tej grupy odbiorców Narodowy Fundusz uczestniczył bezpośrednio w dofinansowywaniu pomocy dydaktycznych, organizacji olimpiad, konkursów i warsztatów tematycznych, opracowaniu ścieżek dydaktycznych na obszarach chronionych, oraz działalności centrów edukacji ekologicznej. Wsparciem objęto również profilaktykę zdrowotną dzieci z rejonów największego zagrożenia ekologicznego.

Dla szerszej grupy przewidziano ogólnopolskie imprezy ekologiczne, w tym koncerty, spektakle teatralne, kiermasze, wystawy oraz inne działania artystyczne. Pomocą finansową zostało objęte również wydawanie książek, broszur, gazet i czasopism.

Oddziaływanie na dorosłą część społeczeństwa prowadzono ponadto poprzez dofinansowywanie ogólnopolskich konferencji i seminariów, wydawanie materiałów pokonferencyjnych, a także bezpośrednią edukację przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska. Wymiana doświadczeń i upowszechnianie najnowszych osiągnięć miała za cel podwyższanie kwalifikacji uczestników i dalszego przekazywania wiedzy m. in. poprzez wykłady dla studentów i uczniów, wydawnictwa i Internet.

W roku 2003 opracowano również zasady funkcjonowania nowego programu, którego dofinansowanie przewidziano od roku 2004. Jest to program pod nazwą „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”.

# VII.11.3. Realizacja programów

Na poszczególne programy z dziedziny edukacji ekologicznej przypada odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 9 | 1 576 | 5 862 | 26,9 |
| 13.2 | 24 | 5 001 | 9 541 | 52,4 |
| 13.3 | 21 | 4 831 | 6 688 | 72,2 |
| 13.4 | 8 | 1 676 | 2 160 | 77,6 |
| 13.5 | 33 | 2 468 | 10 469 | 23,6 |
| 13.6 | 8 | 420 | 3 974 | 10,6 |
| 13.7 | 5 | 331 | 518 | 63,9 |
| 13.8 | 22 | 679 | 3 145 | 21,6 |
| 13.9 | 44 | 5 522 | 13 345 | 41,4 |
| 13.10 | 22 | 3 871 | 6 180 | 62,6 |
| 13.11 | 3 | 558 | 1 399 | 39,9 |
| poza programami | 17 | 5 094 | 6 508 | 78,3 |

VII.11.4 Planowane efekty rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

Efekty ekologiczne z zakresu edukacji ekologicznej są równoważne efektom rzeczowym.

Ważniejsze efekty rzeczowe w podziale na poszczególne programy przedstawiają się następująco:

| Program numer | ### Efekt rzeczowy |
| --- | --- |
| 13.1 | - zakup sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych - prace remontowo-adaptacyjne 1573 m2 - zorganizowano 2 konferencje, 1 seminarium, 5 kursów, 45 warsztatów - zorganizowano 6 programów edukacyjnych - opracowano i wydrukowano biuletyn informacyjny, ulotki informacyjne, foldery i broszury - budowa i obsługa 2 stron interenetowych - produkcja 4 płyt CD - zorganizowano 1 wystawę i 4 ekspozycje ekologiczne - wyprodukowano 2 filmy dokumentalne - utworzono i zmodernizowano 4 ścieżki dydaktyczne o łącznej długości 87 km |
| 13.2 | - zorganizowanie 15 konkursów,20 konferencji, 58 seminariów, 204 warsztatów i 7 programów edukacyjnych - przygotowanie i druk 9 plakatów w łącznym nakładzie 148.300 egz. - opracowanie i druk 38 biuletynów informacyjnych w łącznym nakładzie 82.100 szt - przygotowanie i wydanie 35 książek ekologicznych o łącznym nakładzie 146.720 egz. - wydanie 20 ulotek informacyjnych, folderów i broszur w łącznym nakładzie 637.400 egz. - budowa i obsługa 12 stron internetowych - wydanie 2 periodyków ekologicznych internetowych - wydanie materiałów informacyjno – edukacyjnych na 5 płytach CD w łącznym nakładzie 20.000 egz. - organizacja 11 wystaw - produkcja filmu dokumentalnego - produkcja 300 kaset video - produkcja 1 cyklicznego programu radiowego |
| 3.3 | - produkcja 7 filmów dokumentalnych - produkcja 12 cyklicznych programów telewizyjnych - produkcja 12.000 kaset video - produkcja 10 cyklicznych programów radiowych |
| 13.4. | - zorganizowanie 1 seminarium - przygotowanie i wydanie 4 książek ekologicznych - wydanie 2 płyt CD z materiałami informacyjno-edukacyjnymi - produkcja 23.000 kaset video |
| 13.5 | - wydanie 72 periodyków ekologicznych - wydanie 172 miesięczników ekologicznych - wydanie 25 kwartalników ekologicznych w łącznym - wydanie 2 numerów periodyku ekologicznego internetowego |
| 13.6 | - opracowanie i druk 1 biuletynu informacyjnego - przygotowanie i wydanie 8 książek ekologicznych |
| 13.7 | - zorganizowanie 7 kursów dla specjalistów animatorów edukacji - zorganizowanie 15 warsztatów szkoleniowych - opracowanie i druk 3 biuletynów informacyjnych - przygotowanie i wydanie książki ekologicznej |
| 13.8 | - zorganizowanie 23 konferencji i zorganizowanie13 seminariów - wydanie 22 tytułów wydawnictwa konferencyjnego - budowa i obsługa 1 strony internetowej |
| 13.9 | - zorganizowanie 19 konkursów, w tym 4 olimpiad, z udziałem szkół, samorządów i przedsiębiorstw, dla około 500.000 uczestników łącznie - zorganizowanie 1 seminarium i 1 wystawy - opracowanie i druk biuletynów informacyjnych - przygotowanie i wydanie 1 książki ekologicznej - produkcja cyklicznych programów TV - zorganizowanie 16 przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną dla około 800.000 osób - zorganizowanie 47 konkursów, 11 konferencji, 18 seminariów i 46 warsztatów szkoleniowych, 23 wystaw, 3 kiermaszy i 3 ekspozycji ekologicznych oraz 47 przedsięwzięć towarzyszących - wydanie periodyku ekologicznego - wydanie miesięcznika ekologicznego - wydanie i druk biuletynu informacyjnego - przygotowanie i wydanie 2 książek ekologicznych - oraz wydawnictw szkoleniowych w łącznym nakładzie 750 egzemplarzy - budowa i obsługa 1 strony internetowej - wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych na CD - produkcja kaset Video 4.800 sztuk |
| 13.10 | - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych - prace remontowo-adaptacyjne – 1123 m2 - organizacja 64 konkursów, 2 konferencji, 3 seminariów, 3 warsztatów i 6 programów edukacyjnych - przygotowanie i druk 4 biuletynów informacyjnych, 3 periodyków, 11 kwartalników, 4 wydawnictw konferencyjnych, wydanie 14 książek ekologicznych - budowa i obsługa 2 stron internetowych - wydanie periodyku ekologicznego internetowego - wydanie 2 płyt CD - organizacja 3 wystaw i 1 ekspozycji ekologicznych - organizacja 14 przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną - tworzenie i modernizacja 26 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości 2.875 km - produkcja 2 zestawów pomocy dydaktycznych w nakładzie 2.200 szt |
| 13.11. | - detoksykacja organizmu – liczba dzieci 1.190 - monitoring stanu zdrowia – liczba dzieci 5.000 |
| poza programami | - zorganizowanie 2 seminariów, 6 warsztatów, 1 wystawy - wydanie 12 numerów miesięczników ekologicznych - wydanie kwartalnika ekologicznego - wydanie 3 tytułów wydawnictwa konferencyjnego - przygotowanie i wydanie 7 tytułów książek ekologicznych - budowa i obsługa 1 strony internetowej - wydanie 2 periodyków ekologicznych internetowych - produkcja pomocy dydaktycznych |

VII.11.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w dziedzinie Edukacji ekologicznej, dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych – Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.: „Techniczno-Ekonomiczno-Organizacyjne Aspekty Gospodarki Odpadami” – kwota dotacji 96 tys. zł,

- Agencja Informacyjno-Filmowa Spółka z o.o. – Ogólnopolski Teleturniej dla gimnazjów pt.: „Euro – Quiz” – kwota dotacji 168,55 tys. zł,

- Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – „Światowy Dzień Ziemi 2003” – kwota dotacji 360 tys. zł,

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej dorzecza Parsęty w Lipniu, gm. Rąbino, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem” – kwota dotacji 315,3 tys. zł,

- Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie – „Wydanie interdyscyplinarnego pakietu edukacyjnego „Woda” wspomagającego szkolne i pozaszkolne programy dotyczące problematyki wodnej” – kwota dotacji 483 tys. zł,

- Komendant Główny Straży Granicznej – „Szkolenie kaskadowe animatorów – funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych” – kwota dotacji 38 tys. zł,

- Magurski Park Narodowy – „Wyposażenie części edukacyjnej Ośrodka Edukacji wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Krępna” – kwota dotacji 827,9 tys. zł,

- Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO – NATURA – Rozwój projektu edukacyjnego „Bocian” – kwota dotacji 215,74 tys. zł,

- Towarzystwo na Rzecz Ziemi – Zwrotna Butelko Wróć – kampania na rzecz promocji opakowań zwrotnych – kwota dotacji 238,5 tys. zł,

- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku – Program edukacyjny – Szkoła centrum poznania i działania w środowisku – kwota dotacji 255,96 tys. zł,

- Wytwórnia Filmowa „CZOŁÓWKA” – Realizacja cyklicznego programu telewizyjnego „Planeta śmieci” wraz z kasetą VHS – kwota dotacji 223,5 tys.zł.

# VII.11.6. Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku zakończono 181 umów dotacji na łączną kwotę 24.346 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowywanych przedsięwzięć wyniosła 57.707 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu stanowi 42,2%.

Ilość i kwota umów w podziale na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska kształtuje się odpowiednio:

|  | Ilość umów |  | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje inwestycyjne | 13 | 3 427 |  |  | 7 905 | 43,4 |  |  |
| - dotacje nieinwestycyjne | 168 | 20 919 |  |  | 49 802 | 42,0 |  |  |

Rys.33 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie Edukacji ekologicznej zakończonych w 2003 r.

VII.11.7. Realizacja programów

Na poszczególne programy z dziedziny edukacji ekologicznej przypadało odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 11 | 3 165 | 8 004 | 39,5 |
| 13.2 | 22 | 3 510 | 6 457 | 54,36 |
| 13.3 | 17 | 4 935 | 7 537 | 65,5 |
| 13.4 | 5 | 1 489 | 2 167 | 68,7 |
| 13.5 | 26 | 2 744 | 10 884 | 25,2 |
| 13.6 | 10 | 567 | 4 282 | 13,2 |
| 13.7 | 5 | 461 | 621 | 74,2 |
| 13.8 | 18 | 516 | 2 619 | 19,7 |
| 13.9 | 30 | 2 439 | 6 396 | 38,1 |
| 13.10 | 6 | 813 | 886 | 91,8 |
| 13.11 | 3 | 425 | 1 271 | 33,4 |
| Poza programami | 28 | 3 282 | 6 583 | 49,9 |

W ujęciu zbiorczym osiągnięty efekt rzeczowy z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r. przedstawia się następująco:

| Program numer | ### Efekt rzeczowy |
| --- | --- |
| 13.1. | - doposażono 11 ośrodków edukacji ekologicznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspierające realizację programów edukacyjnych - zorganizowano 1 wystawę, 18 konkursów, 4 konferencje, 4 kursy dla animatorów edukacji ekologicznej, 285 warsztatów szkoleniowych, - zrealizowano 7 programów edukacyjnych - wydano kwartalnik ekologiczny |
| 13.2. | - zorganizowano 448 warsztaty szkoleniowe,15 konferencji i seminariów, 2 konkursy i 2 wystawy - wydano 40 biuletynów - opracowano i zamieszczono w Internecie 7 stron www - wydano 2 płyty CD |
| 13.3. | - wyprodukowano i wyemitowano 10 filmów dokumentalnych - wyprodukowano i wyemitowano 8 cykli programów telewizyjnych - wydano 2 filmy z materiałami edukacyjnymi na kasetach VHS - wyprodukowano i wyemitowano 8 cykli audycji radiowych |
| 13.4. | - opracowano i wydano pomoce dydaktyczne - wydano 1 książkę stanowiącą element pakietu edukacyjnego |
| 13.5 | - wydano 28 tytułów |
| 13.6 | - wydano 9 książek |
| 13.7. | - przeprowadzono 13 szkoleń animatorów edukacji ekologicznej - wydano 7 tytułów materiałów szkoleniowych |
| 13.8. | - zorganizowano 18 seminariów i konferencji |
| 13.9 | - przeprowadzono 18 konkursów z udziałem szkół, samorządów i przedsiębiorstw, w których wzięło udział ok. 150.000 osób - zorganizowano 12 ogólnopolskich imprez ekologicznych pod patronatem PR i TV, |
| 13.10 | - doposażono 5 Parków Narodowych i 2 Parki Krajobrazowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne - utworzono 3 ścieżki dydaktyczne i ogród zmysłów - zorganizowano 9 imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną, 5 konkursów, 10 warsztatów szkoleniowych - wydano 4 nr kwartalnika - wydano mapy - wydano 2 rodzaje materiałów dydaktycznych na płycie CD |
| 13.11 | - monitoringiem zdrowia objęto 7.250 dzieci - detoksykacją objęto 1.272 dzieci |
| poza programami (umowy z programów funkcjonujących w latach ubiegłych) | - doposażono 8 Uczelni Wyższych w sprzęt i pomoce dydaktyczne - zorganizowano 10 seminariów i konferencji - przeprowadzono 1 program edukacyjny w ramach którego wydano 4 numery kwartalnika, - wydano 12 książek - wydano i przeprowadzono dystrybucję 1 czasopisma |

VII.11.8. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku, w dziedzinie edukacji ekologicznej dotyczyły:

- Szkoła Główna Handlowa – Konferencja Naukowa „Globalizacja Gospodarki a ochrona środowiska” – kwota dotacji 17,52 tys. zł,

- Wojewoda Dolnośląski – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych – Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt.: „Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski” – kwota dotacji 43 tys. zł,

- Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych – X Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierz Puchalskiego – kwota dotacji 54,6 tys. zł,

- Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO – „Realizacja programu edukacji dla ekorozwoju dla dzieci i młodzieży, animatorów działań społecznych i placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Uzupełnienie bazy dydaktycznej Mazowieckiego Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej” – kwota dotacji 630,84 tys. zł,

- Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) – „Komunikacja społeczna w ochronie przyrody – II etap” – kwota dotacji 167,8 tys. zł,

- Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie – „Ochrona przyrody w Polsce. Multimedialny program edukacyjny na CD ROM” – kwota dotacji 372,42 tys. zł,

- Wigierski Park Narodowy – „Przedsięwziecia edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego w 2002r” – kwota dotacji 355,15 tys. zł,

- Fundacja GAP Polska – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi – Młodzieżowa kampania działań ekologicznych (Program ekozespołów) – kwota dotacji 42,7 tys. zł,

- Lubuski Klub Przyrodników – Aktywna ochrona mokradeł w Polsce zachodniej – pakiet edukacyjny – kwota dotacji 90,8 tys. zł,

- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Tworzenie systemu edukacji w dziedzinie gospodarki odpadami przy wykorzystaniu sieci Internetu – kwota dotacji 98 tys. zł,

- Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa – Publikacja książkowa i obsługa numerycznej wersji internetowej pt.: Scenariusze dla nauczycieli szkół gimnazjalnych – kwota dotacji 96 tys. zł,

- Agencja Reklamowo Wydawnicza – Arkadiusz Grzegorczyk  - Wydanie książki pt.: „Ekologia – wybór na nowe stulecie” – kwota dotacji 118,08 tys. zł,

- Moby Dick TV S.C. – Produkcja Filmu Przyrodniczego pt.: „Wielki odlot, ptaki północno-wschodniej Polski” – kwota dotacji 190 tys. zł,

- Styl Media – Irena Modzelewska – Realizacja filmu „W cieniu wielkiego drzewa – kozioróg dębosz” – kwota dotacji 88,6 tys. zł.

##### VII.12. Prace badawcze i ekspertyzy

Pomoc Narodowego Funduszu w dziedzinie ekspertyz i prac badawczych koncentruje się na udzielaniu dotacji na realizację prac zamawianych przez Ministra Środowiska 
w oparciu o porozumienie regulujące sprawy z tego zakresu. Narodowy Fundusz 
w porozumieniu z Ministrem Środowiska z podjął także działania wspierające administrację publiczną w realizacji projektów PHARE – wzmocnienie instytucjonalne.

Tematyka ekspertyz i prac badawczych dotyczy wszystkich dziedzinowych problemów ochrony środowiska jak ochrona wód, powietrza, powierzchni ziemi, przyrody 
i leśnictwa a także dostosowania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej. Znajdują się również przedsięwzięcia interdyscyplinarne przyczyniające się do podnoszenia wiedzy, wypracowania poglądów oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Wiele z nich dotyczy zagadnień ekonomicznych, inne dotykają również problemów społecznych 
i bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawcami tych prac są najczęściej jednostki badawczo rozwojowe nadzorowane przez Ministra Środowiska, ale też inne placówki, w tym instytuty spoza resortu, uczelnie wyższe oraz fundacje.

Efekty ekologiczne przypisane do konkretnej umowy równoważne są efektom rzeczowym w postaci raportów, sprawozdań, programów, ekspertyz lub analiz. Powstałe opracowania i raporty służą Ministrowi Środowiska w realizacji polityki ekologicznej państwa a także wypełnianiu zobowiązań Polski wynikających z umów, porozumień 
i konwencji międzynarodowych. Wyniki badań wykorzystywane są również w działalności statutowej instytutów i pracy dydaktycznej uczelni.

Działania z zakresu PHARE – wzmocnienie instytucjonalne polegają zaś m.in. na finansowaniu organizacji i uczestnictwa przedstawicieli administracji publicznej 
w seminariach, warsztatach i szkoleniach, wyjazdów szkoleniowych i wizyt studialnych, 
a także opracowań materiałów informacyjnych, tłumaczeń oraz zakupu sprzętu komputerowego i laboratoryjnego.

# VII.12.1. Wielkości wg form finansowania z umów zawartych w 2003 r.

W 2003 roku zawarto 96 umów dotacji na łączną kwotę 11.028 tys. zł. Wartość kosztorysowa dofinansowywanych przedsięwzięć wynosi 11.173 tys. zł. Udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu kształtował się na poziomie 98,7%.

Z powyższych wielkości na poszczególne formy finansowania ochrony środowiska przypada odpowiednio:

|  | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) |  | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) |  | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dotacje nieinwestycyjne | 94 | 10 748 | 10 893 |  | 98,7 |  |
| - dotacje inwestycyjne | 2 | 280 | 280 |  | 100 |  |

Rys.34 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć w zakresie Prac badawczych i ekspertyz wg umów zawartych w 2003 r.

### VII.12.2. Realizowane programy

Finansowanie przedsięwzięć z dziedziny ekspertyz i prac badawczych dokonywane jest w ramach programu 15. W ramach tego programu można wyróżnić finansowanie prac zgodnie z następującymi celami:

- zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej (cel 15.1),

- zadania z zakresu ochrony powietrza (cel 15.2),

- zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi ( cel 15.3),

- zadania z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa (cel 15.4),

- zadania z zakresu współpracy międzynarodowej (cel 15.5),

- pozostałe, w tym interdyscyplinarne (cel 15.6),

- zadania z zakresu PHARE – wzmocnienie instytucjonalne (cel 15.7).

VII.12.3.Realizacja programów

Dla umów zawartych na poszczególne cele z dziedziny ekspertyz i prac badawczych przypadało odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 10 | 1 354 | 1 454 | 93,1 |
| 15.2 | 12 | 882 | 882 | 100,0 |
| 15.3 | 11 | 1 176 | 1 176 | 100,0 |
| 15.4 | 16 | 2 902 | 2 902 | 100,0 |
| 15.5 | 7 | 465 | 465 | 100,0 |
| 15.6 | 26 | 2 097 | 2 142 | 97,9 |
| 15.7 | 14 | 2 152 | 2 152 | 100,0 |

VII.12.4. Planowane efekty rzeczowe z umów zawartych w 2003 r.

W wyniku realizacji umów powstanie 82 opracowania końcowe w formie raportów, sprawozdań, ekspertyz lub analiz wykorzystywane przez Ministra Środowiska i podległe mu służby. Ponadto zorganizowano 21 seminariów, warsztatów i szkoleń dla ponad 1.000 osób.

Bliskie członkostwo w Unii Europejskiej spowodowało wzrost potrzeb w zakresie odpowiedniego przygotowania administracji publicznej, dostosowania prawodawstwa 
i wywiązywania się Polski z przyjętych już zobowiązań. Stąd tak wysokie nakłady na realizację przedsięwzięć z tego zakresu, stanowiące łącznie 24% podjętych zobowiązań. Wysoką pozycję zajmują w tym roku tematy z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa – 26% udziału udzielonych dotacji. Wielkość ta wynika jednak z podpisania kilku umów na dłuższe (i kosztowniejsze) tematy badawcze. Kolejne tematy należą do ochrony wód i gospodarki wodnej - 12,3%, ochrony powierzchni ziemi – 10,7% oraz ochrony powietrza -8%. 
W stosunku do lat ubiegłych nastąpił znaczący wzrost nakładów związanych 
z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów poprzemysłowych. Jak corocznie znaczący udział stanowiły przedsięwzięcia zakwalifikowane do kategorii „pozostałe”, uzyskując 19% przyznanej kwoty dotacji. Mieszczą się w nich najczęściej prace przekrojowe, poruszające zagadnienia ekonomiczne i społeczne, obejmujące sprawy dotyczące wszystkich dziedzin ochrony środowiska.

VII.12.5. Ważniejsze umowy zawarte w 2003 r.

Ważniejsze umowy zawarte w 2003 roku, w dziedzinie ekspertyz i prac badawczych dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Instytut Ochrony Środowiska - Opracowanie projektu „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” – kwota dotacji  340 tys. zł,

- Krajowa Agencja Poszanowania Energii - Ocena wielkości zmniejszenia do atmosfery emisji gazów cieplarnianych w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Polsce – kwota dotacji 58 tys. zł,

- Politechnika Częstochowska - Weryfikacja i aktualizacja koncepcji zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych, zawartej w krajowym planie gospodarki odpadów – kwota dotacji 100 tys. zł,

- Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Wykonanie przekrojowych analiz badawczych propozycji sieci Natura 2000 z uwzględnieniem zagadnień problemowych związanych z jej uszczegółowieniem i wdrożeniem – kwota dotacji 250 tys. zł,

- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska – kwota dotacji 75 tys. zł.

# VII.12.6 Wielkości wg form finansowania z przedsięwzięć zakończonych w 2003 r.

W 2003 roku zakończono 89 umów dotacji na łączną kwotę 10.473 tys. zł. Wszystkie zakończone umowy były w całości sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu w formie dotacji nieinwestycyjnych.

VII.12.7. Realizacja programów

Dla przedsięwzięć zakończonych na poszczególne cele z dziedziny ekspertyz i prac badawczych przypadało odpowiednio:

| Cel dofinansowania | Ilość umów | Kwota umów (tys. zł) | Wartość kosztorysowa przedsięwzięć (tys. zł) | Udział Narodowego Funduszu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 18 | 3 098 | 3 098 | 100 |
| 15.2 | 9 | 662 | 662 | 100 |
| 15.3 | 4 | 731 | 731 | 100 |
| 15.4 | 15 | 2 734 | 2 734 | 100 |
| 15.5 | 6 | 340 | 340 | 100 |
| 15.6 | 37 | 2 908 | 2 908 | 100 |

# VII.12.8. Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 r.

Ważniejsze przedsięwzięcia zakończone w 2003 roku w dziedzinie prace badawcze i ekspertyzy:

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Budowa i wdrożenie systemu bieżącej informacji (on line) o sieci wodnej i podziale hydrograficznym Polski, wspomagającego zarządzanie zasobami wodnymi zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej i ustawą Prawo Wodne – kwota dotacji 980 tys. zł,

- Instytut Ochrony Środowiska - Ocena wpływu emisji SO2, NO2, PM 10 z polskich źródeł energetyki zawodowej na średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w każdym powiecie oraz ocena wpływu emisji SO2, NO2, PM 10 ze źródeł polskich (z wyłączeniem emisji z energetyki zawodowej) położonych w każdym województwie na średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w każdym powiecie. Stan aktualny i prognoza na lata 2005 i 2010 – kwota dotacji 120 tys. zł,

- Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. - Określenie kierunków działań administracji publicznej i sektora gospodarczego w zakresie  rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych – kwota dotacji 80 tys. zł,

- Akademia Rolnicza w Krakowie - Weryfikacja i określenie właściwości nowoczesnych metod utrzymania trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów w Polsce – kwota dotacji 138 tys. zł,

- Atmoterm S.A. - Analiza obowiązującego w 2002 roku systemu opłat ekologicznych w gospodarce wodno-ściekowej oraz udziału tych opłat w kosztach funkcjonowania podmiotów sektora przemysłowego -  kwota dotacji 49 tys. zł.

# VII.13. Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich

Zgodnie z umową pożyczkową z Bankiem Światowym, oraz umowami o darowiznach z GEF - dotacja Global Environmental Facility, NEFCO - dotacja Nordic Environmental Finance Corporation, dotacja PHARE - Large Scale Infrastructure Facilities , oraz wkładu własnego NFOŚiGW -  w latach 2000-2004 realizowany jest projekt OSTW w ok. 1000 indywidualnych gospodarstwach rolnych  w obszarach: Elbląga, Łomży/Ostrołęki, Torunia i dolnego Bugu - obejmuje 24 tys. DJP zwierząt i około 29 tys. ha użytków rolnych (docelowe pogłowie w rejonach wdrażania projektu ma wynieść około 47 tys. DJP zwierząt).

##### VII.13.1. Zadania inwestycyjne projektu

Po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z rekomendacjami komisji oceny ofert, w roku 2003 w ramach projektu realizowano następujące umowy inwestycyjne:

- „Zaprojektowanie i wybudowanie częściowo zagłębionych otwartych zbiorników do magazynowania odchodów zwierzęcych dla:

- 100 gospodarstw indywidualnych w rejonie Ostrołęki/Łomży" - kontrakt w wysokości 3.977,6 tys. zł,

- dla 107 gospodarstw indywidualnych w rejonie Ostrołęki/Łomży” - kontrakt na kwotę 5.195 tys. zł,

- dla 38 gospodarstw indywidualnych w rejonie  Ostrołęki/Łomży” - kontrakt na roboty budowlane na kwotę 1.583,6 tys. zł,

- dla 49 gospodarstw indywidualnych w rejonie Elbląga” - kontrakt na roboty budowlane na kwotę 1.875,7 tys. zł,

- dla 95 gospodarstw indywidualnych w powiatach Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski i Węgrów”  - kontrakt na roboty budowlane na kwotę 2.914,7 tys. zł,

- dla 11 gospodarstw indywidualnych w powiecie Sokołów Podlaski” - kontrakt na roboty budowlane na kwotę 356,3 tys. zł.

VII.13.2. Zakup sprzętu proekologicznego do zagospodarowania odchodów zwierzęcych

Zgodnie z zapisami w umowie pożyczkowej z Bankiem Światowym, jak również zgodnie z bardziej szczegółowym zapisem w dokumentach towarzyszących ww. Umowie tj. „Dokumencie Oceny Projektu” oraz w „Podręczniku Operacyjnym” – w ramach projektu zaplanowano wspomożenie grup użytkowników rolnych w postaci dopłat w wysokości 50% kosztów zakupowanego przez nich sprzętu proekologicznego do zagospodarowania odchodów zwierzęcych.

Do 2003 roku zawarto łącznie 32 umowy ze stowarzyszeniami, spółdzielniami mleczarskimi oraz zrzeszeniami wypłacając łącznie ponad 1 mln zł. W roku 2003 zostały zawarte kolejne umowy łącznie na kwotę 385,1 tys. zł.

VII.13.3. Zakup sadzonek do zadrzewień śródpolnych

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu był  zakup sadzonek do zadrzewień w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie gospodarstw rolnych należących do rolników z terenu gmin uczestniczących w projekcie oraz na nieruchomościach stanowiących własność gmin.

| Zestawienie zakupionego materiału sadzeniowego i osłonek dla gmin z rejonów wdrażania projektu (łączne w I i II Turze) – zakupy dokonane w drodze przetargów zgodnie z procedurą Banku Światowego – zakupy krajowe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rejon wdrażania projektu OSTW | Liczba gatunków drzew i krzewów zakupiona w ramach projektu | Ilość sadzonek zakupiona w ramach projektu | Wartość zakupionych sadzonek w tys. zł | Ilość osłonek zakupiona przez NF | Wartość zakupionych osłonek |
| 1. | Elbląg | 87 | 155 672 | 168,4 | 22 214 | 34,2 |
| 2. | Toruń | 63 | 203 416 | 113,4 | 73 827 | 114,4 |
| 3. | Łomża/Ostrołęka | 63 | 87 717 | 129,7 | 33 084 | 51,3 |
| 4. | Ostrów Mazowiecka | 40 | 22 746 | 29,5 | 14 000 | 21,4 |
| 5. | Sokołów Podlaski | 63 | 45 353 | 61,7 | 26 991 | 41,3 |
| 6. | Węgrów | 73 | 21 716 | 46,0 | 11 466 | 17,5 |
|  | Razem |  | 536 620 | 548,7 | 181 582 | 280,1 |

W 2003 r. podpisano umowy i zamówienia na realizację dostaw sadzonek i osłonek na łączną kwotę 828,8 tys. zł.

##### VII.13.4. Zadania pozainwestycyjne projektu

Poza realizacją umów z doradcami rolnymi i ODRami w wyniku których opracowywane są wraz z rolnikami Plany Urządzeniowe Gospodarstw wraz z Planami Nawozowymi, w ramach projektu przewidziano również zaprojektowanie i wykonanie systemu długoterminowego monitoringu środowiska - w każdym z trzech obszarów objętych projektem.

W roku 2003 w ramach tego zadania zawarto umowę na wykonanie „Systemu monitorowania środowiska w rejonie Elbląga, Torunia i Ostrołęki/Łomży” (kontrakt na kwotę 108,9 tys. zł) jak również Umowę na wykonanie opracowania pt. ”Wstępna ocena stanu środowiska na podstawie wyników monitoringu wód w zlewniach pilotowych projektu (dotyczy obiektów w rejonie Elbląga, Torunia i Ostrołęki/Łomży).

##### VII.13.5. Ważniejsze efekty projektu „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich” osiągnięte w 2003 roku

Ważniejsze efekty projektu „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich” osiągnięte w 2003 roku prezentuje poniższe zestawienie:

| Obszar działania | Opracowane plany nawozowe ilość gosp. na pow.[ha] | Wdrożone plany nawozowe ilość gosp. na pow. [ha] | Liczba wizyt doradców w gospodarstwach rolnych | Liczba osobo-godzin szkoleń | Liczba wybudowanych zbiorników | Liczba wybudowanych płyt obornikowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZW- Elbląg | Na tym obszarze, w ramach projektu wszystkie ww. zadania zrealizowano w latach 2000-2002 |  |  |  | 35 | 165 |
| LZW- Ostrołęka/ Łomża | Na tym obszarze, wszystkie ww. zadania zrealizowano w latach 2000-2002 |  | 2 525 | 995 | 21 | 180 |
| Powiat ostrowski | 31 gosp. na pow. 1050 ha | 15 gosp. na powierz. 550 ha | 481 | 115 | 31 | 22 |
| Powiat węgrowski | 20 gosp. na pow. 530 ha | 4 gosp. na powierz. 77 ha | 386 | 270 | 31 | 26 |
| Powiat sokołowski | 18 gosp. na pow. 635 ha | 10 gosp. na powierz. 238 ha | 492 | 376 | 43 | 33 |

* -  Plan Urządzeniowy Gospodarstwa (PUG)

# VII.14. Podsumowanie

Narodowy Fundusz w roku 2003 zawarł 833 umowy, a jego udział finansowy w wartości kosztorysowej realizowanych przedsięwzięć wyniósł 28,4% (rys. 34). Dzięki podpisaniu umów na współfinansowanie przedsięwzięć w wysokości 1.653.394 tys. zł ochrona środowiska w Polsce zostanie zasilona kwotą 5.815.031 tys. zł.

Rys. 35 Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć wg umów zawartych w 2003 r.

Procentowy podział kwot umów zawartych w 2003 r. na poszczególne dziedziny ochrony środowiska przedstawiono graficznie na rys. 36. Narodowy Fundusz zawarł w 2003 roku umowy na najwyższe kwoty w zakresie: poprawy jakości powietrza, polepszenia jakości wód oraz na racjonalną gospodarkę odpadami. Dla umów zakończonych w 2003 r. relacje te są analogiczne.

Rys.36. Kwoty umów zawartych w 2003 r. w podziale na dziedziny.

Szczegółowe zestawienia dotyczące udziału Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć z umów zawartych w 2003 r. przedstawiono w tabeli 21, a z umów zakończonych w 2003 r. w tabeli 22. Wielkości dotyczące efektów ekologicznych i rzeczowych, w których pomoc finansowa Narodowego Funduszu była największa przedstawiono w tabeli 23.

VIII. Współpraca z zagranicą

VIII.1.  Wstęp

Jednym z istotnych obszarów działalności Narodowego Funduszu jest administrowanie powierzonymi przez Ministra Środowiska projektami i programami pomocowymi.

Podstawą prawną prowadzonych przez NFOŚiGW w tym zakresie działań jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku i szereg umów i porozumień z Ministrem Środowiska.

W 2003 roku NFOŚiGW obsługiwał następujące projekty i programy finansowane ze środków pomocy zagranicznej: Programy Phare, Ekologiczny Fundusz Partnerski Phare, Projekt „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”, oraz projekty realizowane w ramach pomocy bilateralnej. Od 2001 roku, NFOŚiGW jest również jednostką wdrażającą Programu ISPA.

VIII.2. Realizacja planu finansowego środków zagranicznych będących w dyspozycji NFOŚiGW

Wykonanie planu finansowego środków zagranicznych przedstawia tabela 24. Zestawienie to zawiera stan środków pieniężnych pochodzących z pomocy zagranicznej na początek i koniec roku, przychody oraz wydatki ze środków pomocy zagranicznej.

Tabela 24. Przychody i rozchody środków pochodzących z pomocy zagranicznej (tys. zł)

| Poz. | Treść | Plan 2003 r. | Wykonanie 2003 r. | Wskaźnik 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan środków pieniężnych pochodzących z pomocy zagranicznej na początek roku | 34 611 | 34 611 | 1,00 |
| II | Przychody (wpływy) | 25 197 | 26 398 | 1,05 |
| 1 | Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE | 2 000 | 2 239 | 1,12 |
| 2 | Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA (BITS) | 700 | 1 053 | 1,50 |
| 3 | DEPA | 212 | 205 | 0,97 |
| 4 | PHARE 9608 | 0 | 40 |  |
| 5 | PHARE 9806 | 240 | 51 | 0,21 |
| 6 | PHARE 9907 | 9 052 | 10 395 | 1,15 |
| 7 | PHARE 9912.1, 9912.2 | 2 753 | 2 844 | 1,03 |
| 8 | Projekt Ochrona Srodowiska na Terenach Wiejskich | 6 240 | 7 457 | 1,19 |
| 8.1 | pożyczka Banku Światowego | 1 680 | 1 506 | 0,90 |
| 8.2 | grant GEF | 4 000 | 5 337 | 1,33 |
| 8.3 | grant NEFCO | 0 | 4 |  |
| 8.4 | Grant PHARE 9912.3 | 560 | 610 | 1,09 |
| 9 | ISPA-pomoc techniczna | 4 000 | 2 114 | 0,53 |
| III | Rozchody (wydatki) | 33 355 | 32 925 | 0,99 |
| 1 | Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE | 2 000 | 1 188 | 0,59 |
| 2 | Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA (BITS) | 700 | 1 303 | 1,86 |
| 3 | DEPA | 212 | 153 | 0,73 |
| 4 | PHARE 9608 | 484 | 527 | 1,09 |
| 5 | PHARE 9806 | 240 | 194 | 0,81 |
| 6 | PHARE 9907 | 14 440 | 13 879 | 0,96 |
| 7 | PHARE 9912.1, 9912.2 | 4 661 | 4 100 | 0,88 |
| 8 | Projekt Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich | 6 560 | 8 535 | 1,30 |
| 8.1 | pożyczka Banku Światowego | 1 800 | 1 580 | 0,88 |
| 8.2 | grant GEF | 4 000 | 6 090 | 1,52 |
| 8.3 | grant NEFCO | 200 | 251 | 1,25 |
| 8.4 | Grant PHARE 9912.3 | 560 | 614 | 1,10 |
| 9 | ISPA-pomoc techniczna | 4 058 | 3 045 | 0,75 |
| IV | Stan środków ponieżnych pochodzących z pomocy zagranicznej na koniec roku | 26 453 | 28 083 | 1,06 |
| V | Wpływy środków funduszu ISPA rozliczanych z rachunków pozabilansowych |  | 451 957 | - |
| VI | Wydatki środków funduszu ISPA rozliczanych z rachunków pozabilansowych | 683 276 | 89 012 | 0,13 |

Stan środków pieniężnych pochodzących z pomocy zagranicznej na początek 2003 roku wyniósł 34.611 tys. zł.

Przychody w roku 2003 zrealizowano w kwocie 26.398 tys. zł i były o 5% wyższe od przewidywanych. Na wyższe wykonanie planu miały wpływ głównie przekroczone o 15% wpływy z tytułu PHARE 9907 oraz o 33% wyższe przychody z tytułu grantu GEF.

W ograniczonym zakresie został wykonany plan przychodów w ramach programu PHARE 9806 (21%) oraz przychodów z tytułu pomocy technicznej w ramach projektów ISPA (53%).

Wydatki w roku 2003 zrealizowano w kwocie 32.925 tys. zł, co stanowi 99% kwoty zaplanowanej w wysokości 33.355 tys. zł. Najniższe wydatki w 2003 roku odnotowano w ramach projektu Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA) (73% realizacji planu) oraz wydatków z tytułu pomocy technicznej w ramach programu ISPA (75% realizacji planu). Kwota wydatków w przypadku środków DEPA dotyczyła kosztów zatrudnienia koordynatora projektów DEPA i była zaplanowana w ramach dwustronnej umowy z dużą rezerwą. Założeniem Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska w tym względzie było, że ewentualne niewykorzystane środki zostaną zwrócone Danii.

Stan środków pieniężnych pochodzących z pomocy zagranicznej na koniec roku wyniósł    28. 083 tys. zł i przekroczył o 6% kwotę zaplanowaną tj. 26.453 tys. zł.

Szczegółowe omówienie odchyleń od planu przedstawione zostało w opisie poszczególnych projektów.

VIII.3. Wykonanie planu wydatków środków bezzwrotnych pochodzących z pomocy zagranicznej  zapisanych w ustawie budżetowej

Wykonanie planu wydatków środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy, zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2003 przedstawia tabela 25.

Zapisane w ustawie budżetowej kwoty są zbieżne z przedstawionymi w planie finansowym NFOŚiGW w odniesieniu do tych pozycji, dla których Narodowy Fundusz jest odpowiedzialny za realizacje programu. W pozostałych przypadkach wydatki zostały zaplanowane przez Ministerstwo Środowiska bądź UKIE. I tak na przykład poziom planowanych wydatków o wysokości 6,2 mln zł zapisany w ustawie budżetowej w odniesieniu do Ekologicznego Funduszu PHARE, został zaproponowany przez Ministerstwo Środowiska. Natomiast w planie Narodowego Funduszu na rok 2003 wskazano wydatki na poziomie 2 mln zł. Wynikało to z analizy przekazanych przez Ministerstwo Środowiska budżetów projektów, planowanych do realizacji w roku 2003 oraz zobowiązań z umów zawartych w roku 2002.

Natomiast wykonanie planu Narodowego Funduszu w zakresie środków Ekologicznego Funduszu PHARE na poziomie 1,2 mln zł wynika z liczby faktycznie przekazanych do realizacji przez Ministerstwo Środowiska projektów i wypłat z zawartych umów.

Tabela 25. Wykonanie planu wydatków środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2003 (tys. zł)

| Program | Planowane wydatki w 2003 r. zgodnie z ustawą budżetową | Planowane wydatki w 2003 r. zgodnie z planem działalności | Wykonanie | Wsk. 4:2 | Wsk. 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ISPA Ochrona środowiska 2000-2002 | 683 276 | 683 276 | 89 012 | 0,13 | 0,13 |
| GEF – zbiorniki na odchody zwierzęce i zadrzewienie śródpolne | 4 000 | 4 000 | 6 090 | 1,52 | 1,52 |
| SIDA– ochrona powietrza i klimatu | 700 | 700 | 1 303 | 1,87 | 1,87 |
| DEPA – poprawa jakości wody i gospodarka odpadowa | 212 | 212 | 154 | 0,73 | 0,73 |
| CPF „Ochrona Środowiska”*) | 6 200 | 2 000 | 1 188 | 0,19 | 0,59 |
| PHARE PL9907 *) | 6 661 | 14 440 | 13 879 | 2,08 | 0,96 |
| PHARE PL9912 *) | 1 218 | 4 661 | 4 100 | 3,37 | 0,88 |
| RAZEM | 702 267 | 709 289 | 115 726 | 0,16 | 0,16 |

*) w planie działalności wydatki na te programy nie są zgodne z ustawą budżetową ze względu na fakt, że Narodowy Fundusz nie został wskazany jako organ bezpośrednio odpowiedzialny za realizację tych programów w ustawie budżetowej

VIII.4. Programy PHARE

W 2003 r. w NFOŚiGW w ramach programu PHARE kontynuowana była realizacja programów PL9608, PL9806, PL9907 i PL9912, zgodnie z postanowieniami odpowiednich memorandów finansowych, umów i porozumień zawartych z Ministerstwem Środowiska, porozumień o realizacji z beneficjentami pomocy PHARE oraz kontraktami zawartymi z wykonawcami przedsięwzięć.

Programy PL9806, PL9907 i PL9912 były wdrażane zgodnie z zasadami Nowej Orientacji PHARE, która została wprowadzona przez Komisję Europejską w 1998 roku.

Program PL9608 jest programem zakończonym pod względem finansowym, dlatego też nie zostały zaplanowane przychody w pozycji planu dla tego programu. W roku 2003 prowadzony był nadzór nad zakończeniem rzeczowym projektu PL9608.01.02.01 -Unieszkodliwianie odpadów toksycznych – dostawa przenośnej spalarni.

W roku 2003 przychody wyniosły 40 tys. zł. Są to odsetki a’vista, których wysokość nie została zaplanowana.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło rozliczenie konta programu 9806 oraz zwrot odsetek narosłych na koncie w kwocie 527 tys. zł do Komisji Europejskiej. Zgodnie z procedurą odsetki narosłe na koncie programu, które przekraczają wartość środków należnych wykonawcom projektów w ramach programu nie mogą być wykorzystane i muszą zostać zwrócone do Komisji Europejskiej.

Program PL9806 jest programem zakończonym pod względem finansowym, w związku z czym nie są planowane zasilenia (przychody) z Komisji Europejskiej dla tego programu. W roku 2003 prowadzona była jedynie obsługa zobowiązań gwarancyjnych dobrego wykonania kontraktów dla projektów: PL9806.02 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrocławiu, PL9806.03 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód oraz PL9806.04 - Budowa oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy.

W roku 2003 przychody dla programu PL9806 wyniosły 51 tys. zł. Są to odsetki a’vista, których wysokość nie została umieszczona w planie finansowym. Kwota 240 tys. zł zapisana w planie na rok 2003 to stan konta gwarancyjnego, na które przelano kwoty należne wykonawcom kontraktów po zakończeniu okresów gwarancyjnych.

Aktualnie, wydatkami dla tego programu są środki wypłacane wykonawcom po zakończeniu okresów gwarancyjnych i wywiązaniu się ze zobowiązań lub na podstawie dostarczanych przez wykonawców gwarancji bankowych. W roku 2003 wynosiły one 194 tys. zł, co stanowi 81% kwoty planu rocznego. Wykonanie planu w ograniczonym zakresie wynika z ograniczenia kwot należnych wykonawcom, w związku z niewykonaniem przez nich specyficznych warunków kontraktu. Środki te zostaną wypłacone po ich spełnieniu przez wykonawcę.

W ramach programu PL9907 w roku 2003 prowadzony był nadzór nad realizacją oraz wypłaty zgodnie z realizowanymi kontraktami, a także obsługą zobowiązań gwarancyjnych dobrego wykonania kontraktów dla inwestycji zakończonych. Program obejmuje projekty: PL9907.02 – Budowa oczyszczalni ścieków Bytom, PL9907.04 – Likwidacja niskiej emisji i optymalizacja systemu ciepłowniczego we Wrocławiu oraz PL9907.05 – Poprawa jakości powietrza w Sochaczewie poprzez  modernizację systemu ciepłowniczego. Przychody programu stanowią przelewy środków z Komisji Europejskiej dokonywane przez Ministerstwo Finansów przeznaczone na należności w ramach trwających kontaktów i w 2003 roku wyniosły one 10.395 tys. zł, co stanowi 115% planu rocznego.

Wydatkami tego programu są wypłaty dla wykonawców kontraktów realizowanych zgodnie z harmonogramami inwestycji i wyniosły one w 2003 roku 13.879 tys. zł, co stanowi 96% kwoty planu rocznego. Płatności realizowane były zgodnie z kontraktami. Nie wszystkie kwoty gwarancyjne, podobnie jak w programie PL9806, podlegały wypłatom.

Wszystkie wypłaty zaplanowane na 2003 rok w ramach programu zrealizowane zostały do końca III kwartału. Przekroczenie planu przychodów wynika z wzrostu kursu euro. Przy konstrukcji planu przyjęto kurs euro na poziomie 4,05, natomiast na koniec III kwartału 2003 średni kurs euro wyniósł 4,64.

Dla Programu PL9912 w roku 2003 zrealizowano wszystkie płatności zaplanowane w ramach realizowanych kontraktów dla projektów: PL9912.01 – Projekt wodno-kanalizacyjny w Bielsku-Białej oraz PL9912.02 – System geotermalnego ogrzewania Podhala. Przychody programu stanowiły przelewy środków z Komisji Europejskiej dokonywane przez Ministerstwo Finansów i przeznaczone na należności w ramach realizowanych kontaktów. W roku 2003 wyniosły 2.844 tys. zł i stanowiły 103% planu rocznego. Wydatkami tego programu były wypłaty dla wykonawców kontraktów realizowanych zgodnie z harmonogramami inwestycji. W roku 2003 wydatki wyniosły 4.100 tys. zł, co stanowi 88% planu rocznego. Nie wszystkie kwoty warunkowe, podobnie jak w programie PL9806 i PL9907, podlegały wypłatom, a część środków zostało zatrzymanych jako kwoty gwarancyjne.

EFEKTY EKOLOGICZNE I RZECZOWE REALIZOWANYCH PROGRAMÓW

PHARE PL 9608

W ramach programu PL 9608, NFOŚiGW w 2003 roku prowadził nadzór nad wykonaniem rzeczowym jednego projektu:

PL 9608.01.02.01 - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (dostawa półmobilnej spalarni), którego celem jest kontynuacja działań w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów poprzez zakup i instalację urządzenia do spalania nieużytecznych pestycydów (półmobilna spalarnia).

Ostateczne zakończenie i osiągnięcie efektów ekologicznych tego projektu nastąpi w 2004 roku. Planowany efekt ekologiczny został przedstawiony poniżej:

| Nr i nazwa projektu | Planowany efekt ekologiczny/rzeczowy |
| --- | --- |
| PL9608.01.02.01 Unieszkodliwianie odpadów toksycznych – dostawa przenośnej spalarni | Efekt rzeczowy: Instalacja półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych (w tym 20% pestycydów) o wydajności max 2.160 ton odpadów rocznie, w tym 430 ton pestycydów rocznie. Efekt ekologiczny: zmniejszenie ryzyka skażenia środowiska przez zmniejszenie ilości niewłaściwie składowanych pestycydów. Wskaźniki uzyskania efektu trudne do określenia. |

Program PL9907

Okres wypłat ze środków PHARE dla projektów PL9907.04 i PL9907.05 w ramach programu PL9907 zakończył się 30.09.2002 r. Zgodnie z addendum do Memorandum Finansowego okres wypłat ze środków PHARE dla projektu PL9907.02 został przedłużony do             31.08.2003 r.

Budżet PHARE PL9907 według Memorandum Finansowego wynosił 16.100 tys. euro. W ramach przyznanych środków PHARE zawarto 5 kontaktów na kwotę 15.966 tys. euro. Ze środków PHARE wydatkowano kwotę 15.959 tys. euro.

Budżet oraz realizację finansową w roku 2003 projektów objętych programem przedstawia zestawienie:

| Nr projektu | Budżet programu |  |  | Środki wydatkowane od początku trwania projektu do 31.12.2003 r. |  |  | Środki wydatkowane w 2003 r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współfinan-sowanie (tys.zł) | W tym NFOŚiGW (tys.zł) ***) | Zakontra-ktowane środki PHARE (tys.euro/ tys.zł)*) | Współfi- nanso- wanie (tys.zł) | W tym NFOŚiGW (tys. zł)***) | PHARE (tys.euro/ tys.zł)**) | Współfi- nanso-wanie (tys.zł) | W tym NFOŚiGW (tys.zł) | PHARE (tys.euro/ tys.zł)** |
| PL9907.02 | 64 276 | 14 758 | 8 145 | 56 449 | 15 534 | 8 139 | 26 988 | 0 | 3 604 |
| PL9907.05 | 18 712 | 12 950 | 2 822 | 19 464 | 12 950 | 2 820 | 17 | 0 | 0 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tys. euro |  |  | 10 967 |  |  | 10 959 |  |  | 3 604 |
| w tys. zł | 82 988 | 27 708 | 51 731 | 75 913 | 29 952 | 46 166 | 27 005 | 0 | 13 879 |

*) do przeliczenia zastosowano średni kurs NBP z dnia 31.12.2003 r. 1 euro = 4,7170 zł

**) przeliczone po kursie z dnia płatności

***) W związku z rozszerzeniem zakresu zadań w ramach projektu PL9907.02 zwiększona została kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW.

W ramach programu PHARE PL9907 w roku 2003 kontynuowana była realizacja dwóch projektów:

- Projekt PL9907.02 – Budowa oczyszczalni ścieków Bytom-Radzionków, którego celem jest poprawa parametrów zrzucanych ścieków i jakości wody oraz ich dostosowanie do standardów i dyrektyw Unii Europejskiej poprzez budowę oczyszczalni ścieków o wydajności 40.000 m3/d, budowę przepompowni ścieków Bytom – Śródmieście oraz rurociągów tłocznych Bytom-Radzionków. W związku z rozszrezniem zakresu zadań w ramach projektu zwiększona została kwota pozyczki ze środków NFOŚiGW.

- Projekt PL9907.05 – Poprawa jakości powietrza w Sochaczewie. Modernizacja systemu ciepłowniczego. Projekt obejmuje modernizację czterech kotłowni poprzez zastąpienie kotłów opalanych węglem kotłami opalanymi olejem opałowym (z możliwością opalania gazem ziemnym), modernizację niektórych technologicznych elementów systemu grzewczego, zakup i montaż przewodów spalinowych i wyposażenia pomocniczego, wymianę kominów oraz instalację 5.000 m rur preizolowanych.

Efekty ekologiczne:

W roku 2003 osiągnięty został efekt ekologiczny dla projektu PL9907.05.

| Projekt | ###### Efekt ekologiczny |
| --- | --- |
| Projekt PL9907.05 – Poprawa jakości powietrza w Sochaczewie. Modernizacja systemu ciepłowniczego | W roku 2003 osiągnięty został zaplanowany efekt ekologiczny w wyniku modernizacji (zamiany z węglowych na olejowe) 10 kotłowni wraz sieciami i węzłami cieplnymi. Redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu: - SO2 o 88% do poziomu 26,3 Mg/rok, - NO2 o 69,3% do poziomu 21,2 Mg/rok, - CO o 99,8% do poziomu 0,52 Mg/rok, - Pył całkowity o 98,6% do poziomu 4,15 Mg/rok, - CO2 o 56,3% do poziomu 21 188,67 Mg/rok. |

Planowany efekt ekologiczny dla projektu PL9907.02 przedstawia tabela:

| Projekt | Efekt ekologiczny/rzeczowy |
| --- | --- |
| Projekt PL9907.02 – Modernizacja oczyszczalni ścieków Bytom-Radzionków oraz budowa przewodów tłocznych doprowadzających ścieki | Uruchomienie oczyszczalni ścieków o przepustowości 40 000 m3/d oraz osiągnięcie efektu ekologicznego planowane do czerwca 2004. Oczyszczanie ścieków z Bytomia i Radzionkowa do poziomu wymaganego przepisami UE i polskimi. Wskaźniki osiągnięcia efektu ekologicznego: - BZT - 15 mg O2/l (redukcja o 95%) - Całkowita wielkość azotu – 10 mg/l (redukcja o 73%) - Całkowita wielkość fosforu – 1,5 mg/l (redukcja o 90%) |

Program PHARE LSIF (Program Dużych Projektów Infrastrukturalnych) PL9912

Budżet PHARE LSIF według Memorandum Finansowego (bez projektu PL 9912.03 „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich”, administrowanego przez NEFCO) wyniósł 19.000 tys. euro. Okres objęty płatnościami minął 31.12.2003 r. W ramach przyznanych środków PHARE zawarto 8 kontraktów na kwotę 18.811 tys. euro (88.733 tys. zł) planowane współfinansowanie z innych źródeł wyniosło 400.481 tys. zł, w tym z NFOŚiGW w wysokości 37.100 tys. zł.

Szczegółowy plan oraz realizację finansową projektów objętych programem przedstawia zestawienie:

| Nr projektu | Budżet programu |  |  | Środki wydatkowane od początku trwania projektu do 31.12.2003 r. |  |  | Środki wydatkowane w 2003 r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współfi-nanso-wanie (tys. zł) | W tym NFOŚiGW (tys. zł) | Zakontra-ktowane środki PHARE (tys.euro /tys. zł)* | Współfinan-sowanie (tys. zł) | W tym NFOŚiGW (tys. zł) | PHARE (tys.euro/ tys.zł)** | Współfinan-sowanie (tys.zł) | W tym NFOŚiGW (tys.zł) | PHARE (tys.euro/ tys.zł)** |
| PL9912.01 | 167 663 | 26 500 | 4 811 | 130 346 | 24 242 | 4 808 | 11 627 | 0 | 74 |
| PL9912.02 | 232 818 | 10 588 | 14 000 | 173 099 | 10 588 | 13 966 | 15 451 | 0 | 1 054 |
| Razem w tys. euro |  |  | 18 811 |  |  | 18 774 |  |  | 1 128 |
| w tys. zł | 400 481 | 37 088 | 88 733 | 303 745 | 34 830 | 71 109 | 27 078 | 0 | 4 100 |

* do przeliczenia zastosowano średni kurs NBP z dnia 31.12.2003 r. 1 euro = 4,7170 zł

** przeliczone po kursie z dnia płatności

W roku sprawozdawczym na realizację programu ze środków PHARE wydatkowano kwotę  1.128 tys. euro (4.100 tys. zł), z pozostałych źródeł finansowania 27.078 tys. zł.

W ramach programu PHARE LSIF realizowane są dwa projekty:

- Projekt PL9912.01 – Projekt wodno-kanalizacyjny w Bielsku-Białej, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia rzeki Białej i Wapienicy oraz poprawa jakości wody pitnej poprzez renowację głównego kolektora ściekowego „Centrum”, wymianę sieci wodociągowej i systemu filtracyjnego wody pitnej, budowę nowych kolektorów w Wapienicy oraz modernizację istniejących stacji uzdatniania wody - SUW w Wapienicy i SUW w Kobiernicach.

- Projekt PL9912.02 – System geotermalnego ogrzewania Podhala, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wykorzystanie czystszych źródeł energii (ogrzewanie geotermalne i gaz ziemny) w rejonie Podhala oraz wymiana miejscowych kotłów węglowych. Projekt obejmuje budowę rejonowego systemu grzewczego, na który składa się: ciepłownia geotermalna pracująca przy obciążeniu podstawowym, studnie geotermalne, szczytowa kotłownia gazowa oraz sieć grzewcza, a także budowa Centrum Uzdrowiskowego.

Efekty ekologiczne i rzeczowe:

Kontrakty finansowane ze środków Unii Europejskiej zostały zakończone w roku 2002. Program PHARE LSIF znajduje się w trakcie realizacji w części finansowanej z innych źródeł przewidzianych do realizacji inwestycji (ze środków własnych beneficjenta, kredytów, pożyczki Banku Światowego i GEF). Efekty rzeczowe w zakresie dotyczącym kontraktów realizowanych ze środków PHARE LSIF osiągnięto w 2002 r w zakresie dotyczącym sieci grzewczej i w 2003 w zakresie budowy Centrum Uzdrowiskowego. Ocena osiągniętych efektów dotyczących inwestycji będzie możliwa po ich zakończeniu w 2005 r.

Zaplanowane efekty ekologiczne dla inwestycji przedstawiają się następująco:

| Projekt | ###### Efekt ekologiczny / rzeczowy |
| --- | --- |
| PL 9912.01 Projekt wodno-kanalizacyjny w Bielsku-Białej | Planowany efekt ekologiczny dla całego przedsięwzięcia. Zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia w roku 2005: - Biologiczne oczyszczanie ścieków w ilości 60.000 m3/dobę w oczyszczalni ścieków Komorowice (obecnie 40.000 m3/dobę) - Biologiczne oczyszczanie ścieków w ilości 8.000 m3/dobę w oczyszczalni ścieków w Wapienicy (obecnie nie stosowane) - Wzrost liczby populacji podłączonej do kanalizacji do 89% (obecnie 83%) - Wzrost wskaźnika wydajności oczyszczania ścieków do 100% (obecnie 38%) Ograniczenie wycieku wody do 25% (obecnie 45%) |
| PL 9912.02 System geotermalnego ogrzewania Podhala | Efekt rzeczowy osiągnięty w 2003: zakończenie I etapu budowy Centrum Uzdrowiskowego. Planowany efekt rzeczowy/ekologiczny do osiągnięcia w roku 2005: - Całościowe wdrożenie do 2005 r. nowoczesnego systemu grzewczego w regionie, obsługującego 5.038 małych użytkowników i 248 dużych obiektów (w tym 45 ciepłowni w Zakopanem oraz 4 w Nowym Targu) regionalnego systemu geotermalnego - Zamiana 79% ciepła wytwarzanego przez węgiel bitumiczny na ciepło geotermalne; zamiana pozostałych 21% - na gaz ziemny (tj. całkowite zaprzestanie używania węgla) - Redukcja o 75-80% poziomu emisji SO2 - Redukcja o 70% poziomu emisji CO2 |

# VIII.5. Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE

NFOŚiGW realizuje zadania finansowane w ramach Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Środowiska w sprawie przygotowania i realizacji projektów w ramach IV Programu Indykatywnego EFP PHARE, którego budżet wynosi 7 mln zł. Zgodnie z ww. umową NFOŚiGW jest odpowiedzialny za realizację projektów przedstawionych i przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Wpływy w 2003 roku wynosiły 2.239 tys. zł, co stanowiło 112% planu. Przekroczenie planu wpływów wynika z utrzymania się w 2003 roku wysokiego kursu euro.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 1,2 mln zł wynika z faktycznie przekazanych do realizacji przez Ministerstwo Środowiska projektów i wypłat z zawartych umów w poprzednich okresach. Wartość umów podpisanych w roku 2003 w ramach IV Programu Indykatywnego wynosi blisko 3 mln zł, i dotyczy wszystkich przekazanych przez Ministerstwo Środowiska projektów, dla których Ministerstwo przygotowało zakresy zadań.

# VIII.6. Projekt „Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich” (OŚTW)

Celem Projektu było pokazanie na przykładzie wybranych obszarów, nowoczesnego sposobu rozwiązywania problemu zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa. Dzięki praktycznemu wdrożeniu zasad Polskiego Kodeksu Dobrej Praktyki rolniczej w 951 gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie zwierząt, został zmniejszony ładunek składników nawozowych przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach pilotowych. W wyżej wymienionych gospodarstwach zbudowano urządzenia do magazynowania odchodów zwierzęcych.

Projekt finansowany był z pożyczki Banku Światowego (2,5 mln USD), dotacji GEF (2,2 mln SDR), dotacji NEFCO (1 mln USD), dotacji PHARE LSIF PL9912.03 (3,5 mln euro) oraz środków własnych NFOŚiGW (5,6 mln zł). Przychody projektu stanowiły zasilenia środkami pochodzącymi z powyższych instytucji finansowych, natomiast wydatkami projektu były należności dla wykonawców kontraktów zawartych na realizację zadań projektowych (roboty i usługi).

W okresie 12 miesięcy 2003 przychody projektu OŚTW wyniosły 7.457 tys. zł, co stanowi 119 % planu rocznego. W tym:

- z pożyczki Banku Światowego wpłynęła kwota 1.506 tys. zł, tj. 90% planu rocznego,

- z grantu GEF wpłynęła kwota 5.337 tys. zł tj. 133% planu rocznego,

- z grantu NEFCO nie wpłynęły żadne środki. Całość zasileń z grantu NEFCO wpłynęła w roku 2002. Kwotę 4 tys. zł stanowią odsetki a’vista od środków na koncie,

- z środków PHARE PL9912.03 wpłynęła kwota 610 tys. zł, tj. 109% planu rocznego. Było to ostatnie zasilenie konta.

W okresie 6 miesięcy 2003 roku wydatki dla projektu OŚTW wyniosły 8.535 tys. zł co stanowi 130% planu rocznego. W tym:

- z pożyczki Banku Światowego wydatkowano 1.580 tys. zł, co stawi 88% planu rocznego,

- z grantu GEF wydatkowano 6.090 tys. zł, co stanowi 152% planu rocznego,

- z grantu NEFCO wydatkowano 251 tys. zł, co stanowi 125% planu rocznego. Zakończono płatności z tego programu,

- ze środków PHARE PL9912.03 wydatkowano 614 tys. zł, co stanowi 110%. Zakończono płatności z tego programu.

W związku z przekazaniem ostatniej transzy pożyczki przez Bank Światowy dopiero w m-cu styczniu 2004, nie udało się w 2003 roku zakończyć wypłat w ramach pożyczki. Fakt ten spowodował niewykonanie zarówno planu wpływów jak i wydatków.

Środki grantu GEF przeznaczone były na dofinansowanie inwestycji proekologicznych oraz zadrzewień śródpolnych w ramach projektu „Ochrona środowiska na terenach wiejskich. W 2003 roku zaplanowano wydatkowanie 4.000 tys. zł. Jednak w trakcie roku wykorzystując dobre warunki pogodowe udało się przyspieszyć prace inwestycyjne i zrealizować wszystkie wydatki ze środków GEF jeszcze w roku 2003 (planowany termin zakończenia – 30.04.2004 r.). Spowodowało to przekroczenie rocznego planu wydatków.

Podobnie korzystne warunki pogodowe były powodem przyspieszenia wypłat z pozostałych źródeł finansowania oraz przekroczenie planu.

Dodatkowo na rozpiętości między wartościami planowanymi i wykonanymi zaważyły zmiany kursów euro i USD. Planowane kursy wynosiły 4,05 zł/euro i 4,15 zł/USD, podczas gdy kurs średni  roczny wyniósł  4,38 zł/euro  i 3,87 zł/USD.

Efekty ekologiczne i rzeczowe zostały omówione w rozdziale VII.13.

VIII.7. DEPA (Duńska Agencja Ochrony Środowiska)

Środki w ramach projektu DEPA przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnego Koordynatora Projektów DEPA, zatrudnionego na kontrakcie w NFOŚiGW na podstawie umowy podpisanej przez DEPA, Ministra Środowiska i NFOŚiGW. Kwota planowanych dostępnych środków w wysokości 212 tys. zł odpowiada w przybliżeniu kwocie 400 tys. koron duńskich, które zostały przyznane w ramach programu pomocowego DANCEE na projekt pod nazwą „Lokalny Koordynator Projektów DEPA” i miała pokryć wydatki związane z działalnością koordynatora w roku 2003. Całkowita wartość kontraktu wynosiła 283,2 tys. zł i obejmowała zatrudnienie koordynatora w okresie od 01.04.2002 r. do 31.12.2003 r. Budżet koordynatora był przygotowany z dużą rezerwą i założeniem DEPA było, że ewentualne niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Danii. Realizacja programu DANCEE została zakończona w 2003 roku.

Ze względu na kontynuację w 2004 roku realizacji około 30 projektów, DEPA podjęła decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na przedłużenie zatrudnienia koordynatora do 30.06.2004 roku.

VIII. 8. SIDA – ochrona powietrza i klimatu

Środki SIDA wykorzystywane są na finansowanie, w formie dotacji, zgłaszanych przez Ministra Środowiska: ekspertyz, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz innych prac związanych z przygotowaniami do ratyfikacji Protokołu z Kioto i wypełnianiem zobowiązań Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Przychody w 2003 roku zostały zaplanowane na poziomie 700 tys. zł., a faktycznie ich wykonanie wyniosło 1.053 tys. zł.

W 2003 roku ze środków SIDA było realizowanych 10 umów, z tego 9 zostało zawartych w 2003 r. zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministra Środowiska. Łączna wartości zawartych w 2003 roku umów wyniosła 3.422,6 tys. zł.

Wydatki wyniosły łącznie 1.303 tys. zł i były zgodne z bieżącymi potrzebami zgłoszonymi przez Ministra Środowiska.

VIII.9. Pomoc Bilateralna

Pomoc bilateralna udzielana jest w oparciu o umowy i porozumienia międzyrządowe oraz na podstawie protokołów, oświadczeń i porozumień podpisywanych przez upoważnione agendy rządowe Polski i państw wspierających finansowo realizację projektów ochrony środowiska. Odpowiednie umowy rząd RP zawarł z rządami Danii, Belgii, Szwajcarii i Szwecji.

Protokoły i porozumienia oraz wspólne oświadczenia i programy współpracy zostały również uzgodnione i podpisane przez przedstawicieli ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z właściwymi agendami i organizacjami państwowymi Holandii, Niemiec, Norwegii i USA.

Pozostała pomoc bilateralna realizowana jest również w oparciu o indywidualne decyzje zainteresowanych państw, tj. Japonii i Wielkiej Brytanii.

NFOŚiGW odpowiedzialny jest za obsługę pomocy bilateralnej w zakresie monitoringu realizacji projektów. Obecnie realizowane projekty wspierane są przez Danię, Holandię i Szwecję.

VIII.9.1. Projekty realizowane

W roku 2003 w trakcie realizacji było 46 projektów dofinansowywanych w ramach pomocy bilateralnej w łącznej kwocie dotacji 36,74 mln USD.

Największa liczba projektów - 38, realizowana była w ramach pomocy duńskiej, opiewającej na łączną kwotę dotacji w wysokości 33,48 mln USD. Z tego 11 projektów dofinansowanych w wysokości 8,92  mln USD zostało zakończonych w ciągu roku, a 27 dofinansowanych w wysokości 24,56 mln USD nadal trwa.

Ponadto realizowane były 4 projekty holenderskie na łączną kwotę dofinansowania 1,5 mln USD, 1 projekt szwajcarski z dofinansowaniem w wysokości 1,38 mln USD (zakończony w 2003) oraz 3 szwedzkie na kwotę dofinansowania 0,38 mln USD (2 zakończone w 2003).

W roku 2003 zaakceptowanych zostało 12 nowych projektów do realizacji na łączną kwotę dofinansowania 4,75 mln USD.

VIII.9.2. Projekty zakończone

W roku 2003 zakończono realizację 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10,52 mln USD.

Tabela 26. Zestawienie projektów zakończonych i osiągniętych efektów rzeczowych

| Tytuł projektu | Koszt całkowity projektu w mln USD | Dotacja zagraniczna w mln USD | Efekt rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- |

DANIA

| Pomoc dla zakładu geotermalnego w Pyrzycach | 0,125 | 0,125 | Wspólne rozwiązywanie problemów wynikających z zatłaczania wód termalnych. |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekty będące częścią programu poprawy zanieczyszczeń powietrza w Krakowie i okolicach | 3,090 | 1,016 | Dostawa urządzeń do Huty im. Sendzimira. Redukcja zanieczyszczeń powietrza w okolicach Krakowa. |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Komorowie dla gminy i miasta Miechów | 2,976 | 0,998 | Spełnienie przez oczyszczalnię norm czystości obowiązujących od 1.01.2001 r. poprzez zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych z oczyszczalni. |
| Modele danych dla polskich parków narodowych. | 0,327 | 0,324 | Ujednolicenie cyfrowego sposobu gromadzenia informacji dotyczących ochrony przyrody. Jest to pierwszy etap tworzenia systemu informacyjno-informatycznego parków narodowych. Jego pomyślne zakończenie pozwoli na uruchomienie kolejnych etapów z udziałem finansowym ze źródeł zagranicznych. |
| Ochrona wód rzeki Wisły i dorzecza – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Włocławek | 2,246 | 0,620 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zwodociągowanych wsiach gminy. Ochrona rzeki Wisły oraz jej dopływów (Zgłowiączka, Rakutówka i Lubieńka) przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi i przemysłowymi. |
| Administrowanie środowiskiem. Planowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska na szczeblu lokalnym w województwie pomorskim. Wkład w lokalizację Agendy 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. | 0,422 | 0,422 | Wzmocnienie zdolności administracji lokalnej szczebla gminnego i powiatowego w zakresie tworzenia planów i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności pracownikom w 16 gminach i 4 powiatach ziemskich województwa. |
| Opracowanie planów zagospodarowania osadów na terenie dorzecza rzeki Narew | 0,510 | 0,491 | Umożliwienie ponownego wykorzystania osadów ściekowych, co wpłynie na redukcję ich ilości, zmniejszy ryzyko ich negatywnego wpływu na faunę i florę oraz zredukuje zużycie energii na produkcję komercyjnych nawozów sztucznych. |
| Puszcza Białowieska – część II | 0,588 | 0,508 | Wdrożenie schematów zarządzania i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej opartych na zasadach partycypacji społecznej uwzględniające zachowanie bioróżnorodności. Wykorzystanie stworzonej bazy danych o operatorach usług turystycznych w regionie Puszczy Białowieskiej dla dalszego zrównoważonego rozwoju tej formy działalności gospodarczej. Umożliwienie wprowadzenia w życie rozwiązań ułatwiających migracje różnych gatunków zwierząt, w tym gatunków chronionych i rzadkich. |
| Planowanie gospodarki odpadowej w województwie zachodniopomorskim – Pool II | 1,880 | 1,880 | Uzyskanie konkretnych korzyści dla środowiska poprzez opracowanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim. |
| Poprawa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę dla Warszawy – przygotowanie aplikacji ISPA | 0,502 | 0,502 | Poprawa jakości wody uzdatnianej. Poprawa rozwiązania systemowego zaopatrzenia Warszawy w wodę. Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej. |
| Zagospodarowanie osadów ściekowych w województwie zachodniopomorskim – Pool III | 2,422 | 2,028 | Poprawa gospodarowania osadami w woj. zachodniopomorskim. Wykonanie instalacji przeróbki osadów poprzez rozbudowę kompostowni w Koszalinie. |
| RAZEM DANIA | 15,088 | 8,916 |  |

SZWECJA – SIDA – Pilotażowy program DemoEast

| Dostawa pieca kremacyjnego TABO VL-A | 0,169 | 0,169 | Uruchomienie pieca. Ochrona wód gruntowych, do skażenia których może dojść w przypadku pochówków tradycyjnych. |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja czyszczenia kotłów WR25 podczas rozruchu | 0,110 | 0,055 | Kompletna instalacja czyszczenia kotłów węglowych. Zmniejszenie zużycia węgla w Ciepłowni Piaskówka, możliwość ciągłej pracy ciepłowni bez przerw na czyszczenie ręczne kotłów. |
| RAZEM SZWECJA | 0,279 | 0,224 |  |

SZWAJCARIA

| Modernizacja gospodarki cieplnej Szpitala im. dr A. Mielnickiego w Chorzowie | 2,066 | 1,376 | Likwidacja emisji szkodliwych substancji (takich jak związki siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, pył) do otoczenia. Likwidacja produkcji żużlu. |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM POMOC BILATERALNA | 17,433 | 10,516 |  |

#### VIII.10. Realizacja zadań w zakresie obsługi programu ISPA/Fundusz Spójności

W 2003 roku kontynuowana była realizacja 32 przedsięwzięć inwestycyjnych, którym Komisja Europejska przyznała w latach 2000-2002 dofinansowanie z funduszu ISPA w wysokości 925,5 mln euro. Ponadto realizowany był jeden projekt dotyczący pomocy technicznej dla przygotowania przedsięwzięć do funduszu ISPA, z dofinansowaniem ISPA w wysokości 3,41 mln euro.

W 2003 roku zostało podpisane memorandum finansowe na przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności, w którym Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 11,93 mln euro, stanowiące 75% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ponadto w ubiegłym roku Komisja Europejska zaakceptowała 11 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych dot. gospodarki wodnej oraz rozszerzenie zakresu 3 przedsięwzięć.

Łączny całkowity koszt wszystkich 43 przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 2 projektów pomocy technicznej wynosi 2.194,84 mln euro, w tym kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2.067,86 mln euro, a dofinansowanie z ISPA/Fundusz Spójności – 1.285,23 mln euro. Średni udział środków ISPA/Fundusz Spójności w wydatkach kwalifikowanych stanowi ok. 62%, a w kosztach całkowitych – 59% .

Dofinansowaniem z funduszy ISPA/Spójności objęte są dwie dziedziny ochrony środowiska: ochrona wód i gospodarka wodna oraz ochrona ziemi.

Tabela 27. Alokacja środków ISPA/Fundusz Spójności według dziedzin ochrony środowiska

| Dziedzina | Liczba przedsięwzięć | Dotacja ISPA (mln euro) | Całkowite wydatki kwalifikowane (mln euro) | Całkowite wydatki (mln euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona wód i gospodarka wodna | 37 | 1 193,55 | 1 930,73 | 2 042,60 |
| Gospodarka odpadami | 6 | 76,34 | 116,68 | 131,79 |
| Inne - pomoc techniczna | 2 | 15,34 | 20,45 | 20,45 |
| RAZEM | 45 | 1 285,23 | 2 067,86 | 2 194,84 |

Ochrona wód została dofinansowana łączną kwotą dotacji w wysokości 1.193,55 mln euro na realizację 37 przedsięwzięć inwestycyjnych, co stanowi ponad 92% całkowitej dotacji ISPA/Fundsz Spójności, którą otrzymał sektor ochrony środowiska w Polsce.

W 2003 roku Komisja Europejska przyznała 344,53 mln euro dofinansowania z funduszu ISPA/Fundusz Spójności dla 11 nowych przedsięwzięć oraz rozszerzyła zakres 3 przedsięwzięć wcześniej zatwierdzonych, dotyczących gospodarki wodnej.

Drugą grupę stanowi 6 przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, które otrzymały łącznie ponad 76 mln euro.

##### Tabela 28. Przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy ISPA/Spójności w latach 2000-2003

| Numer Memorandum Finansowego | Przedsięwzięcie ISPA | Udział ISPA % | Maksymalna dotacja ISPA (mln euro ) | Całkowite wydatki kwalifikowane (mln euro) | Całkowite wydatki w (mln euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2000/PL/16/P/PE/001 | Zaopatrzenie w wodę, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej dla Bydgoszczy | 49 | 32,46 | 66,24 | 75,70 |
| 2000/PL/16/P/PE/002 | Gdynia -Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki | 72 | 15,01 | 20,85 | 25,60 |
| 2000/PL/16/P/PE/003 | Oczyszczalnia ścieków w Gliwicach | 53 | 35,19 | 66,40 | 69,12 |
| 2000/PL/16/P/PE/004 | Gospodarka ściekowa w Katowicach | 60 | 30,31 | 50,52 | 51,23 |
| 2000/PL/16/P/PE/005 | Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie Baryczy, etap I | 62 | 14,09 | 22,73 | 23,56 |
| 2000/PL/16/P/PE/006 | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi | 60 | 12,98 | 21,64 | 24,77 |
| 2000/PL/16/P/PE/008 | Wodociąg wody pitnej dla miasta Piły | 51 | 4,34 | 8,50 | 9,03 |
| 2000/PL/16/P/PE/009 | Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu | 50 | 8,72 | 17,44 | 17,44 |
| 2000/PL/16/P/PE/010 | Gospodarka wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia | 60 | 47,47 | 79,11 | 79,38 |
| 2000/PL/16/P/PE/012 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie – hot spot 86 | 70 | 55,98 | 79,98 | 80,31 |
| 2000/PL/16/P/PE/013 | Oczyszczalnia ścieków w Łodzi, etap I | 50 | 22,90 | 45,80 | 47,00 |
| 2000/PL/16/P/PE 014 | Modernizacja oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie | 54 | 6,87 | 12,72 | 12,93 |
| 2000/PL/16/P/PE 015 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej w Poznaniu | 57 | 59,51 | 104,40 | 104,40 |
| 2000/PL/16/P/PE/016 | Poprawa jakości wody pitnej w Szczecinie - I, II, III etap (hot spot 97) | 65 | 190,08 | 288,00 | 292,20 |
| 2000/PL/16/P/PE/018 | Program gospodarki odpadami komunalnymi dla Wrocławia (Maślice) | 66 | 13,47 | 20,40 | 20,65 |
| 2000/PL/16/P/PE/019 | Poprawa jakości wody we Wrocławiu | 56 | 36,54 | 65,25 | 69,95 |
| 2000/PL/16/P/PA/003 | Pomoc Techniczna dla przygotowania projektów do funduszu ISPA w dziedzinie ochrony środowiska | 75 | 3,41 | 4,55 | 4,55 |
| 2000/PL/16/P/PE/020 | Oczyszczalnia ścieków w Warszawie, etap I | 65 | 27,46 | 42,24 | 42,24 |
| 2000/PL/16/P/PE/021 | Poprawa jakości wody w Suwałkach | 50 | 6,23 | 12,47 | 13,84 |
| 2001/PL/16/P/PE/024 | Poprawa jakości wody w Białymstoku | 56 | 10,26 | 18,32 | 26,41 |
| 2001/PL/16/P/PE/025 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku | 64 | 71,32 | 111,44 | 127,05 |
| 2001/PL/16/P/PE/027 | Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Śląskiej | 65 | 29,83 | 45,90 | 45,90 |
| 2000/PL/16/P/PE/022 | Oczyszczalnia ścieków w Brzegu | 60 | 17,16 | 28,61 | 28,87 |
| 2000/PL/16/P/PE/026 | Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu | 60 | 10,95 | 18,25 | 18,81 |
| 2001/PL/16/P/PE/028 | Poprawa jakości wody w Opolu | 65 | 40,52 | 62,34 | 62,34 |
| 2002/PL/16/P/PE/029 | Oczyszczalnia ścieków w Lublinie | 60 | 9,69 | 16,15 | 25,00 |
| 2002/PL/16/P/PE/031 | Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu | 60 | 9,35 | 15,58 | 17,13 |
| 2002/PL/16/P/PE/032 | Oczyszczalnia ścieków we Włocławku | 65 | 17,70 | 27,24 | 27,24 |
| 2002/PL/16/P/PE/033 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnia ścieków w Jeleniej Góry | 69 | 28,02 | 40,62 | 40,89 |
| 2002/PL/16/P/PE/034 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu i regionie | 65 | 11,44 | 17,60 | 19,25 |
| 2002/PL/16/P/PE/035 | Gospodarka wodno-ściekowa w Częstochowie | 65 | 21,35 | 32,84 | 32,84 |
| 2002/PL/16/P/PE/036 | Oczyszczanie ścieków w Mielcu | 70 | 18,80 | 26,86 | 29,24 |
| 2002/PL/16/P/PE/030 | Kalisz -Gospodarowanie odpadami stałymi | 69 | 9,34 | 13,45 | 17,95 |
| 2003/PL/16/P/PA/013 | Pomoc Techniczna dla przygotowania przedsięwzięć z Funduszu Spójności | 75 | 11,93 | 15,90 | 15,90 |
| w trakcie podpisywania | Gospodarka wodno-ściekowa w Grudziądzu | 70 | 5,39 | 7,70 | 7,76 |
| w trakcie podpisywania | Kompleksowa poprawa jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej | 55 | 18,48 | 33,62 | 36,94 |
| w trakcie podpisywania | Budowa Kolektora BOBREK i modernizacja oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu | 70 | 16,35 | 23,37 | 30,87 |
| w trakcie podpisywania | Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunalnegon Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki", Gminy Wejherowo, Gminy Puck | 55 | 27,47 | 49,95 | 53,88 |
| w trakcie podpisywania | Ochrona wód Jeziora Żywieckiego | 65 | 10,83 | 16,66 | 17,80 |
| w trakcie podpisywania | Gospodarka wodno - ściekowa w Chorzowie-Świętochłowicach - OŚ- Klimzowiec | 70 | 22,27 | 31,81 | 32,95 |
| w trakcie podpisywania | Ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego | 65 | 12,60 | 19,39 | 19,39 |
| w trakcie podpisywania rozszerzenie memorandum finansowego nr 2000/16/PL/P/PE/019 | Gospodarka wodno-ściekowa we Wrocławiu: rozszerzenie I fazy | 56 | 31,26 | 55,82 | 70,04 |
| w trakcie podpisywania | Gosp. wodno-ściek. Kędzierzyn Koźle | 70 | 28,30 | 40,43 | 41,86 |
| w trakcie podpisywania rozszerzenie memorandum finansowego nr 2000/PL/16/P/PE/020 | Gospodarka wodno-ściekowa w Warszawie II Faza - Komponent Wody do Picia | 61 | 83,24 | 136,31 | 147,63 |
| w trakcie podpisywania | Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli | 69 | 13,15 | 19,06 | 19,92 |
| w trakcie podpisywania | Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. | 69 | 34,45 | 49,93 | 51,78 |
| w trakcie podpisywania | Uporządkowanie gospodarki ściekowej Miasta Tarnowa i okolicznych gmin w ramach programu „Czysty Dunajec” | 68 | 25,87 | 38,05 | 39,46 |
| w trakcie podpisywania rozszerzenie memorandum finansowego nr 2000/PL/16/P/PE/014 | Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - II faza | 59 | 14,87 | 25,43 | 25,84 |
| RAZEM |  |  | 1 285,21 | 2 067,86 | 2 194,84 |

VIII.10.1. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ISPA zaakceptowanych w latach 2000-2002

W 2003 roku kontynuowana była realizacja 32 przedsięwzięć inwestycyjnych zatwierdzonych w latach 2000-2002, z czego 26 dotyczyło ochrony wód i gospodarki wodnej oraz 6 gospodarki odpadami.

W 2003 roku zawartych zostało 49 kontraktów na usługi, roboty budowlane i dostawy o łącznej wartości 215,17 mln euro. W tym zawarto 25 kontraktów na roboty o wartości ponad 187,93 mln euro, 22 kontrakty na usługi o wartości 25,85 mln euro oraz 2 kontrakty na dostawy o wartości ponad 1,39 mln euro.

W 2003 roku nadal występowały opóźnienia na etapie przygotowania przez beneficjentów dokumentacji przetargowej. Dokumenty przekazywane do NFOŚiGW wymagały licznych poprawek formalnych, merytorycznych i językowych. Wielokrotnie były zwracane do beneficjentów w celu poprawienia lub uzupełnienia.

Innym czynnikiem było wprowadzenie od 1 czerwca 2003 r. przez Komisję Europejską, nowej wersji Praktycznego Przewodnika Procedur (PRAG) i konieczność dostosowania dokumentów przetargowych do nowych wzorów, co spowodowało opóźnienie przygotowania dokumentacji średnio o ok. 2-3 miesięcy.

W latach 2000-2003 zawarto ogółem 76 kontraktów na usługi, roboty i dostawy, co stanowi 35% ogólnej liczby kontraktów planowanych do podpisania. Łączna zakontraktowana wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ponad 252 mln euro, co stanowi 17% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Zakończono kontraktowanie w przedsięwzięciach realizowanych w Pile, Krakowie Płaszowie i Olsztynie.

Do końca 2003 roku beneficjenci dokonali płatności na łączną kwotę ponad 32 mln euro, co stanowi 13% całkowitej kwoty zakontraktowanej. Ze środków ISPA zostało wypłacone łącznie 16,7 mln euro.

W 2003 roku NFOŚiGW podpisał Porozumienia o Realizacji z 13 beneficjentami przedsięwzięć realizowanych w Białymstoku, Poznaniu, Włocławku, Jeleniej Górze, Lublinie, Kaliszu, Opolu, Elblągu, Mielcu, Radomiu, Bolesławcu, Brzegu i Szczecinie.

Planowany efekt ekologiczny wynikający z Porozumień o Realizacji zawartych w ubiegłym roku oraz w roku 2002 przedstawia tabela 29.

Tabela 29. Planowane efekty ekologiczne w przedsięwzięciach dofinansowanych z funduszu ISPA, wynikające z zawartych w 2002 i 2003 porozumień o realizacji projektów ISPA

| Dziedzina | Efekt ekologiczny | 18 Porozumień o Realizacji zawartych w 2002 r. | 13 Porozumień o Realizacji zawartych w 2003 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrona wód i gospodarka wodna | zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków [m3/d] | 1 040 435 | 90 000 |
|  | wykonanie sieci kanalizacyjnych [m] | 1 225 491 | 960 996 |
|  | zwiększenie przepustowości SUW [m3/d] | 0 | 109 860 |
|  | wykonanie sieci wodociągowej [m] | 1 654 | 183 238 |
| Ochrona powierzchni ziemi | zwiększenie pojemności geometrycznej składowisk [m3] | 2 700 | 261 |
|  | przerób odpadów [Mg/r] | 333 000 | 194 250 |
|  | odzysk surowców wtórnych [Mg/r] | 51 000 | 61 000 |
|  | produkcja kompostu [Mg/r] | 19 000 | 49 600 |

W 2003 roku nie planowano uzyskania efektów ekologicznych ani rzeczowych – przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

VIII.10.2. Wykonanie planu wydatków środków ISPA – przedsięwzięcia inwestycyjne   2000-2002

W 2003 roku wydatki środków ISPA rozliczanych z rachunków pozabilansowych wyniosły łącznie 89.012 tys. zł, co stanowi 13 % planu wydatków (683.276 tys. zł).

Niskie wykonanie planu wydatków było wynikiem opóźnień związanych z procedurą przygotowania, weryfikacji oraz akceptacji dokumentów przetargowych i wyników przetargów przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie jak również opóźnień w zawieraniu kontraktów.

Dodatkowym czynnikiem był brak jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT od towarów i usług zakupionych ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej. Do czasu uzyskania zapewnienia Ministerstwa Finansów, że zostanie ustanowiona „0” stawka podatku VAT, UKIE wstrzymało rejestrację zawartych kontraktów, która była warunkiem zwrotu podatku VAT. Konsekwencją było wstrzymanie należności dla wykonawców.

W dniu 5 września 2003 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, które obowiązywało do 31 grudnia 2003 r.

VIII.10.3. Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW:

W związku z wstrzymywaniem podpisywania kontraktów opisanym w pkt. VIII.10.2., opóźnione zostało również zawieranie umów pożyczek ze środków NFOŚiGW przeznaczonych na współfinansowanie projektów ISPA. W ubiegłym roku zawarto 4 umowy pożyczki na współfinansowanie:

- modernizacji oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie (2000/PL/16/P/PE/014)

- oczyszczalni ścieków w Przemyślu (2000/PL/16/P/PE/009)

- poprawy jakości wody w Suwałkach (2000/PL/16/P/PE/021) – zawarto dwie umowy.

W trakcie przygotowywania była umowa konsorcjalna pomiędzy NFOŚiGW, BOŚ S.A. i ZWiK w Szczecinie na współfinansowanie przedsięwzięcia dot. poprawy jakości wody pitnej w Szczecinie (2000/PL/16/P/PE/016).

Tabela 20. Pożyczki ze środków NFOŚiGW przyznane na dofinansowanie przedsięwzięć ISPA

| Lp. | Numer i nazwa przedsięwzięcia | Umowy zawarte przed 2003 r. (tys. zł) | Umowy zawarte w 2003 r. (tys. zł) | Wypłaty środków w 2003 r. (tys. zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002/PL/16/P/PE/029 Oczyszczalnia ścieków w Lublinie | 7 000 |  | 0 | Umowa zawarta 28.10.1999 r. Do końca 2002 roku wypłacono 4 350 tys. zł. W 2003 r. nie było wypłat. |
| 2 | 2000/PL/16/P/PE/002 Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki | 8 000 |  | 0 | Umowę zawarto w dniu 19.11.2002; w 2002 roku beneficjent otrzymał 2 020 tys. zł); w 2003 r. beneficjent nie występował o środki |
| 3 | 2000/PL/16/P/PE/0014 Modernizacja oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie |  | 11 700 | 5 589 | Umowa zawarta w dniu 08.07.2003 r. |
| 4 | 2000/PL/16/P/PE/009 Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu |  | 26 326 | 0 | Umowa zawarta w dniu 24.12.2003 r. |
| 5 | 2000/PL/16/P/PE/021 Poprawa jakości wody w Suwałkach |  | 11 185 2 424 | 0 0 | Umowa zawarta z Suwałkami-Miastem w dn. 02.10.2003 r. Umowa zawarta z Suwałkami-Gminą w dn. 02.10.2003 r. |
| Razem |  | 15 000 | 51 635 | 5 589 |  |

VIII.10.4. Pomoc techniczna w zakresie przygotowania przedsięwzięć do funduszu ISPA i Funduszu Spójności (memorandum finansowe nr 2000/PL/16/P/PA/003 oraz 2002/PL/16/P/PA/013)

W 2003 roku kontynuowana była realizacja memorandum finansowego podpisanego w 2001 roku, w ramach którego Komisja Europejska przyznała pomoc finansową w wysokości 3.412 tys. euro (tj. 75% wydatków kwalifikowanych) na przygotowanie przedsięwzięć ubiegających się o dotację z funduszu ISPA.

W ubiegłym roku zawarto 8 kontraktów o łącznej wartości 1.360 tys. euro, w tym środki stanowiły ponad 1.020 tys. euro.

W 2003 roku zakończono przygotowywanie przedsięwzięć do funduszu ISPA. Alokacja z funduszu ISPA przeznaczona przez Komisję Europejska dla sektora ochrony środowiska w Polsce została wykorzystana całkowicie.

Od 2001 roku do końca 2003 roku zawarto ogółem 20 kontraktów o wartości 2.627 tys. euro (w tym ISPA – 1.970 tys. euro) co stanowi prawie 58% wydatków kwalifikowanych przewidzianych w memorandum finansowym.

Wydatkowano ogółem ponad 2.015 tys. euro (w tym ze środków ISPA – ponad 1.483 tys. euro) co stanowi ok. 77% kwoty zakontraktowanej i nieco ponad 44% całkowitych wydatków kwalifikowanych zaplanowanych w memorandum finansowym. Pozostające niewykorzystane środki z memorandum 2000/PL/16/P/PA/003 będą przeznaczona na przygotowywanie w 2004 roku przedsięwzięć do Funduszu Spójności.

Ponadto w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała sektorowi ochrony środowiska dotację w wysokości 11.925 tys. euro (75% wydatków kwalifikowanych) z funduszu ISPA na pomoc techniczną przeznaczoną na przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności. Memorandum finansowe nr 2002/PL/16/P/PA/013 zostało podpisane 17 czerwca 2003 r. W ubiegłym roku nie zawarto żadnego kontraktu.

VIII.10.5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów środków ISPA – pomoc techniczna (memorandum finansowe nr 2000/PL/16/P/PA/003)

W 2003 roku wpływy środków wyniosły 2.114 tys. zł, co stanowi 53% planu. Natomiast plan wydatków został wykonany w 75% - wydatki wyniosły 3.045 tys. zł.

Niższe wykonanie planu wpływów środków ISPA było wynikiem długotrwałej procedury związanej z refundacją poniesionych wydatków. W marcu ubiegłego roku został przedłożony Krajowemu Urzędnikowi Zatwierdzającemu (KUZ) wniosek do Komisji Europejskiej o refundację, natomiast środki ISPA wpłynęły na rachunek projektu pod koniec sierpnia 2003 roku.

Plan wpływów środków w ramach tego projektu zakładał dwie refundacje wydatków przez Komisję Europejską. Zostały złożone dwa wnioski – jeden w marcu, a drugi we wrześniu. Jednak ze względów proceduralnych na rachunek projektów wpłynęły środki jedynie z pierwszego wniosku o refundację.

VIII.11. Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy porozumień zawartych z Ministrem Środowiska oraz porozumienia zawartego z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uczestniczy w procesie wyłania przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Spośród wytypowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przedsięwzięć, Minister Środowiska zaakceptował 42 projekty do przygotowania aplikacji do Funduszu Spójności. Łączny koszt przedsięwzięć wynosi ok. 1,93 mld euro, a udział Funduszu Spójności proponowany jest na poziomie ok. 1,4 mld euro.

IX. Działalność komórek organizacyjnych biura NFOŚiGW

Wśród najistotniejszych zagadnień realizowanych przez pracowników biura Narodowego Funduszu, a nie opisanych w pozostałych rozdziałach sprawozdania należy wymienić działania podejmowane w:

- Departamencie Informatyki,

- Wydziale Nadzoru Właścicielskiego,

- Wydziale Promocji i Informacji,

- Współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Departamencie Kontroli Terenowych,

- Departamencie Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów,

- Zespole Audytu Wewnętrznego,

- Departamencie Organizacji i Nadzoru.

IX.1. Departament Informatyki

IX.1.1. Infrastruktura informatyczna

Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w roku 2003 osiągnęły wartość 907 tys. zł. Ich celem była rozbudowa bazy informatycznej wynikającej z rozwoju Funduszu, konieczność wymiany sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych,  podwyższenie efektywności pracy i zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego. Głównymi pozycjami zakupów inwestycyjnych były: zestawy komputerowe przeznaczone dla nowych pracowników oraz na wymianę przestarzałego sprzętu, wydajne drukarki laserowe z możliwością druku dwustronnego, komputery przenośne przeznaczone dla Departamentu Kontroli Terenowych oraz na wymianę przestarzałego sprzętu, oprogramowanie do centralnego zarządzania kontami użytkowników na różnych platformach systemowych oraz oprogramowanie antywirusowe.

W ciągu roku zainstalowano bądź reinstalowano około 150 komputerów, umożliwiając użytkownikom pracę na sprzęcie o większej wydajności.

Wdrożono nowoczesny system przeznaczony do zarządzania komputerami. Umożliwia on centralne instalowanie oprogramowania na komputerach, centralne zarządzanie ustawieniami właściwości systemu operacyjnego komputerów, dystrybucję uaktualnień i poprawek, inwentaryzację zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, zdalne rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników. Wdrożenie systemu miało na celu przyśpieszenie procedur instalacji, konfiguracji oraz konserwacji komputerów i zainstalowanego oprogramowania, a także ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem komputerami.

W ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzona została analiza stanu  bezpieczeństwa, której wyniki w formie raportu wraz z proponowanymi działaniami, mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa, zostały przyjęte przez Zarząd.

Wdrożono nową wersję sieciowego systemu operacyjnego. Wdrożenie miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz funkcjonalności sieci lokalnej.

W ramach działań organizacyjnych między innymi opracowano pakiet około 40 procedur i instrukcji regulujących kwestie związane z administrowaniem, aktualizacją i eksploatacją systemu SAP w NFOŚiGW. Powyższe procedury i instrukcje zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez firmę SAP Polska.

Przeprowadzone zostały dwa audyty dotyczące zarządzania systemem informatycznym w NFOŚiGW (przez firmę Delloite & Touche oraz przez Urząd Kontroli Skarbowej). W obydwu przypadkach audytorzy nie zgłosili zastrzeżeń co do zarządzania systemem informatycznym.

IX.1.2. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP

W ciągu 2003 roku realizowana była eksploatacja modułów uruchomionych w końcu 2002 r. i doprowadzenie do ich pełnej funkcjonalności. Jednocześnie trwały prace wdrożeniowe oraz sukcesywne przygotowanie do eksploatacji kolejnych modułów i obszarów funkcjonalnych.  W ramach  kolejnych podprojektów realizowane były następujące zadania:

- Podprojekt 1 -  Moduły: finansowo-księgowy, controllingu, środków trwałych, zarządzania środkami pieniężnymi, zarządzania majątkiem finansowym.

Zakończono proces wdrożeniowy modułów, których użytkowanie rozpoczęto w końcu roku 2002. W roku 2003 doprowadzono do uzyskania pełnej, zaplanowanej funkcjonalności, wykonano powykonawczą dokumentację techniczną i eksploatacyjną, podpisane zostały protokoły odbioru. Zakończono proces równoległej eksploatacji dotychczas użytkowanych systemów informatycznych.

Moduł Prawo Geologiczno-Górnicze – uruchomiono eksploatację dwóch podstawowych procesów: ewidencji wymiarów opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych oraz wpływów z tego tytułu. Na ukończeniu są prace związane z uruchomieniem trzeciego procesu - rozliczania należności. Zakończenie prac wdrożeniowych, łącznie z przygotowaniem raportów i sprawozdań przewidziane jest na I kwartał 2004 r.

- Podprojekt 2 -  Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.

W I kwartale 2003 r. uruchomiona została eksploatacja systemu w zakresie administracji kadrowej i płac. W ciagu kolejnych miesięcy uzyskano przewidzianą dla tego zakresu funkcjonalność oraz wykonano dokumentację techniczną i eksploatacyjną. W trakcie eksploatacji dokonywane były w systemie liczne implementacje zmian organizacyjnych zachodzących w Funduszu oraz dostosowanie systemu do zmian prawnych wynikających z przepisów Prawa Pracy oraz innych uregulowań prawnych wpływających na ewidencję kadrowo-płacową.

- Podprojekt 3 i 4 – Obsługa wniosków i umów oraz System Informowania Kierownictwa.

Prace wdrożeniowe realizowane były ze znacznymi opóźnieniami spowodowanymi głównie koniecznością zmiany rozwiązań projektowych. Wcześniej przyjęte rozwiązania okazały się dla Funduszu nie satysfakcjonujące z uwagi na niewystarczającą integralność poszczególnych komponentów systemu. Konieczne okazało się zrezygnowanie z części narzędzi standardowych SAP i zastąpienie ich oprogramowaniem pisanym na potrzeby Funduszu. W wyniku analizy dotychczasowego przebiegu wdrożenia, po zasięgnięciu opinii ekspertów, zważywszy na stan zaawansowania prac oraz uwarunkowania funkcjonalne i prawne zadecydowano o kontynuowaniu procesu wdrożeniowego oraz  dokonywaniu oceny rozwiązań projektowych  z punktu widzenia potrzeb Funduszu dla poszczególnych etapów prac. Po zmianie założeń projektowych w grudniu uzyskano rozwiązanie pilotowe obejmujące typowe wnioski i umowy, które przeszło pozytywnie testy i  zostało skierowane do postępowania akceptacyjnego w zakresie funkcjonalności. Pozytywna ocena pilota umożliwi rozpoczęcie procesu przygotowania do jego eksploatacji i jednocześnie rozbudowę do rozwiązania docelowego. Umożliwi także kontynuację prac w Podprojekcie 4 obejmującym hurtownię danych przewidzianą do raportowania i wspomagania planowania finansowego odnośnie wniosków i umów.

IX.1.3. Inne systemy informatyczne

W roku 2003 Fundusz uczestniczył w pracach przygotowawczych do wdrożenia Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SIMIK, którego gestorem jest Ministerstwo Finansów. Udział pracowników Funduszu obejmował przygotowywanie wzorów formularzy i raportów, opiniowanie dokumentów projektowych oraz testowanie systemu. Wykonane zostało podłączenie Funduszu do wydzielonej sieci informatycznej, w której pracować będzie SIMIK.

IX.1.4. Utrzymywanie istniejących systemów informatycznych

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP prace rozwojowe w dotychczas eksploatowanych systemach były prowadzone jedynie w  ograniczonym zakresie i dotyczyły zmian koniecznych ze względu na zmiany procedur lub trybu planowania i sprawozdawczości Funduszu.

Prowadzona była bieżąca eksploatacja systemów obejmująca w roku 2003 obsługę ponad 2 tys. wniosków i około  2,5 tys. umów czynnych. Zarejestrowano  ponad 33 tys. operacji finansowych.

Zbiory systemu obsługującego wnioski i umowy, stanowiącego wspomaganie sprawozdawczości i planowania i stanowiące bazę do sporządzania statystyk, łącznie z obsługą umów zakończonych w latach poprzednich obejmowały na koniec 2002 r. 11,6 tys. umów, do których zarejestrowano 264 tys. operacji finansowych (wypłaty i spłaty z umów, raty odsetkowe, umorzenia itp.).

IX.2. Wydział Nadzoru Właścicielskiego

IX.2.1. Inwestycje kapitałowe

NFOŚiGW na dzień 31.12.2003 r. posiadał akcje lub udziały w 79 spółkach. Na liczbę tę składają się :

- akcje i udziały w 14 spółkach kapitałowych, do których Narodowy Fundusz przystąpił na podstawie własnych decyzji (udział kapitałowy NFOŚiGW w tych spółkach stanowi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent) - portfel podstawowy,

- akcje i udziały w 65 spółkach, które stały się własnością Narodowego Funduszu w drodze zamiany wierzytelności na akcje i udziały w trybie Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub na mocy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w zakresie komercjalizacji z konwersją. Wierzytelności te powstałych z tytułu nie wniesionych opłat i niezapłaconych kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Udział NFOŚiGW w tych spółkach jest niższy niż 10% ich kapitału zakładowego - portfel resztówek.

W przeciągu roku 2003 Narodowy Fundusz powiększył swój portfel podstawowy w przedstawiony poniżej sposób:

- Objął 9.000 udziałów w MPEC Tarnów Sp. z o.o. za kwotę 4.500 tys. zł, na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 111/01, podjętej na posiedzeniu w dniu 28.06.2001 r., zatwierdzającej wniosek Zarządu NFOŚiGW o udzielenie dofinansowania na realizację „Programu modernizacji sieci i węzłów zasilanych przez centralne źródło ciepła – ciepłownię „Piaskówka” poprzez objęcie 36 000 udziałów po 500 zł każdy na kwotę 18.000 tys. zł.

- Zakupił 2.020 akcji BOŚ S.A. za kwotę 104.705 zł w związku z realizacją Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 8/02 z dnia 14 stycznia 2002 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji BOŚ S.A. docelowo w ilości nie większej niż 744.352 sztuk akcji, w przypadku powstania możliwości ich nabycia.

- Objął 68.000 akcji PEC Geotermia Podhalańska S.A. za kwotę 6.800 tys.zł zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 86/03 z dnia 21 lipca 2003 r. z przeznaczeniem na spłatę części kredytu z PKO S.A.

- Objął 18.022.835 akcji STALEXPORT S.A. za kwotę 36.045.670 zł. Nabycie akcji Stalexport nastąpiło w zamian za wierzytelności w związku z restrukturyzacją pożyczek nr 41/1994 i nr 30/1997 udzielonych Hucie Ostrowiec S.A. i Elstalowi Łabędy a poręczonych przez Stalexport S.A. W 2002 roku Stalexport S.A. przeprowadził postępowanie układowe z wierzycielami redukując wierzytelności układowe o 40%. Z pozostałych do spłaty wierzytelności 35% objętych zostało konwersją na akcję Stalexportu. Rada Nadzorcza NFOŚiGW uchwałą nr 16/03 z dnia 17 lutego 2003 r. zatwierdziła wniosek Zarządu NFOŚiGW w sprawie nabycia 18.022.835 akcji serii E spółki Stalexport SA, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej w wysokości 2 zł, na łączną kwotę 36.045.670 zł, co stanowi konwersję 35% wierzytelności NFOŚiGW, objętej zatwierdzonym przez sąd układem.

Tabela 30 Spółki portfela podstawowego

| Lp | Spółka | 31.12.2002. |  |  |  | 31.12.2003. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość nominalna akcji/udziału (zł) | Liczba akcji/ udziałów | Wartość nominalna udziałów/akcji w posiadaniu NF | Udział NFOŚiGW w kapitale (%) | Wartość nominalna akcji/udziału (zł) | Liczba akcji/ udziałów | Wartość nominalna udziałów/akcji w posiadaniu NF | Udział NFOŚiGW w kapitale (%) |
|  | - AREL-GIPS S.A. (w upadłości) | - 1 000 | - 14 800 | 14 800 000 | - 75 | - 1 000 | - 14 800 | 14 800 000 | - 75 |
|  | - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | - 10 | - 5 887 582 | 58 875 820 | - 44 | - 10 | - 5.889.602 | 58 896 020 | - 44 |
|  | - GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. | - 100 | - 352 308 | 35 230 800 | - 79 | - 100 | - 420 308 | 42 030 800 | - 81 |
|  | - GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o. | - 1 000 | - 14 300 | 14 300 000 | - 53 | - 1 000 | - 14 300 | 14 300 000 | - 53 |
|  | - KAPE S.A. | - 1 000 | - 500 | 500 000 | - 16 | - 1 000 | - 500 | 500 000 | - 16 |
|  | - KEMIPOL Sp. z o.o. | - 4 503,35 | - 115 | 517 885,3 | - 15 | - 4 503,35 | - 115 | 517 885,3 | - 15 |
|  | - METANEL S.A. | - 1 | - 1 697 352 | 1 697 352 | - 11 | - 1 | - 1 697 352 | 1 697 352 | - 11 |
|  | - „MIELEC-DIESEL” GAZ Sp. z o.o. | 500 | 10 000 | 5 000 000 | 49 | 500 | 10 000 | 5 000 000 | 49 |
|  | - TIL „EKOLEASING” S.A. w upadłości | - 100/300 | - 51 997 | - 7 199 700 | - 41 | - 100/300 | - 51 997 | - 7 199 700 | - 41 |
|  | ZPC PRZYSUCHA S.A. | 1 | 183 572 | 183 572 | 12 | 1 | 183 572 | 183 572 | 12 |
|  | - WODKAN S.A. Ostrów Wlkp. | 10 | 1 509 090 | 15 090 900 | 39 | 10 | 1 509 090 | 15 090 900 | 39 |
|  | - MEC Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski | 500 | 40 000 | 20 000 000 | 49 | 500 | 40 000 | 20 000 000 | 49 |
|  | - MPEC Sp. z o.o. Tarnów | 500 | 17 000 | 8 500 000 | 25 | 500 | 26 000 | 13 000 000 | 34 |
|  | - STALEXPORT S.A. | - | - |  | - | 2 | 18 022 835 | 36 045 670 | 16 |
|  | - RAZEM |  |  | 181 896 029 |  |  |  | 229 261 899 |  |

Spółki z portfela podstawowego prognozują poniżej podane wyniki finansowe za 2003 roku, które nie zostały jeszcze zbadane przez biegłych rewidentów i nie są zatwierdzone przez Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy. Przedstawione w tej tabeli wyniki finansowe mogą zatem ulec zmianie.

Tabela 31 Wyniki finansowe spółek portfela podstawowego. (tys. zł)

| Lp | Spółka | Zysk/strata 31.12.2002 | Zysk/strata 31.12.2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AREL-GIPS S.A. w upadłości | -5 354,1 | -814,4 |
| 2. | BOŚ S.A. | 38 667,3 | 22 073,0 |
| 3. | GEOTERMIA Podhalańska S.A. | 345,0 | -10 654,2 |
| 4. | GEOTERMIA Pyrzyce Sp. z o.o. | 208,0 | -99,0 |
| 5. | KAPE S.A. | -433,9 | -600,0 |
| 6. | KEMIPOL Sp. z o.o. | 8 474,6 | 9 692,7 |
| 7. | MEC Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski | -413,7 | -1 969,8 |
| 8. | METANEL S.A. | 280,2 | -38,0 |
| 9. | MIELEC-DIESEL GAZ Sp. z o.o. | -3 303 | -1 873,0 |
| 10. | MPEC Sp. z o.o. Tarnów | 673,1 | 95,3 |
| 11. | TIL „EKOLEASING” S.A. w upadłości | X | X |
| 12. | WODKAN S.A. Ostrów Wlkp. | 4 059,4 | -543,3 |
| 13. | ZPC PRZYSUCHA S.A. | 293 | 394,0 |
| 14. | Stalexport S.A. | 74,9 | 39 991,0 |
| 15. | Suma | 43 570,8 | 55 654,3 |

Tabela 32 Udziały i akcje spółek przejęte ustawowo za wierzytelności z tytułu opłat i kar za korzystnie ze środowiska (zł)

| Lp. | Spółka | Wartość akcji/udziałów będących w posiadaniu NFOŚiGW | Udział % w kapitale zakładowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Huta ŁAZISKA S.A. | 3 211 840 | 9,18% |
| 2. | Wistom S.A. | 2 066 750 | 3,48% |
| 3. | Lubelski Węgiel" Bogdanka" S.A. | 679 100 | 0,59% |
| 4. | DAEWOO Motor Lublin Sp. z o.o. | 558 400 | 2,23% |
| 5. | Huta BATORY S.A. | 509 390 | 1,13% |
| 6. | ZPC Ursus | 269 810 | 0,14% |
| 7. | FP SKOLWIN S.A. | 237 563 | 0,97% |
| 8. | Huta MAŁAPANEW S.A. | 212 850 | 0,44% |
| 9. | ZPL LENWIT Sp. z o.o. | 189 300 | 1,93% |
| 10. | WSK PZL-ŚWIDNIK S.A. | 177 150 | 0,50% |
| 11. | Huta Ostrowiec S.A. | 158 593 | 0,08% |
| 12. | Pronit S.A. | 131 210 | 0,81% |
| 13. | International Paper KLUCZE S.A. | 119 390 | 0,99% |
| 14. | Tłocznia Metali PRESSTA S.A. | 116 910 | 0,37% |
| 15. | IGLOOFRUIT Sp. z o.o. | 115 000 | 0,46% |
| 16. | Huta JEDNOŚĆ S.A. | 108 850 | 0,40% |
| 17. | PORĘBA Sp. z o.o. | 108 118 | 1,32% |
| 18. | ZF "KURÓW 1" S.A. | 65 250 | 2,61% |
| 19. | IGLOOMEAT Sp. z o.o. | 61 500 | 0,49% |
| 20. | ELMOR S.A. | 52 320 | 0,73% |
| 21. | TRANSPOL Sp. z o.o. | 51 100 | 1,02% |
| 22. | APC METALCHEM S.A. | 50 800 | 0,10% |
| 23. | ZPW im. E. Plater S.A. | 48 780 | 0,71% |
| 24. | Huta SZCZECIN S.A. | 44 300 | 0,74% |
| 25. | BZPB Sp. z o.o. | 43 000 | 0,50% |
| 26. | ZD LESZCZYNY Sp. z o.o. | 42 300 | 0,42% |
| 27. | Odra S.A. | 18 460 | 0,92% |
| 28. | POLESIE S.A. | 16 418 | 4,76% |
| 29. | Cukrownia ŁUBNA S.A. | 15 040 | 0,04% |
| 30. | ZPW TOMTEX S.A. | 14 820 | 0,39% |
| 31. | Polglass Polska S.A. | 13 650 | 0,23% |
| 32. | Sandra S.A. | 13 200 | 0,60% |
| 33. | PZL - KALISZ S.A. | 11 540 | 0,03% |
| 34. | SPPM ŚLĄKSPOL S.A. | 8 761 | 0,10% |
| 35. | PC ELANEX S.A. | 7 590 | 0,58% |
| 36. | RATEX S.A. | 6 948 | 0,70% |
| 37. | ZM LUBMET S.A. | 5 527 | 0,22% |
| 38. | AGROMET Sp. z o.o. | 5 296 | 1,32% |
| 39. | STOCZNIA USTKA S.A. | 4 665 | 0,58% |
| 40. | ZPO CHEŁMEK S.A. | 4 373 | 0,22% |
| 41. | UNIONTEX S.A. | 3 860 | 0,02% |
| 42. | BPWI S.A | 3 789 | 0,27% |
| 43. | AMANDA S.A. | 3 752 | 1,68% |
| 44. | Huta GLIWICE S.A. | 2 845 | 2,85% |
| 45. | ZPD KARO S.A. | 2 662 | 0,03% |
| 46. | Budimost S.A. | 2 600 | 0,11% |
| 47. | Lubosz S.A. | 2 364 | 0,00% |
| 48. | MEBLOMOR S.A. | 2 310 | 0,12% |
| 49. | DROMAX Sp. z o.o. | 2 223 | 0,20% |
| 50. | ZWO VERA S.A. | 1 950 | 0,04% |
| 51. | ZPB MORFEO S.A. | 1 650 | 0,07% |
| 52. | RENA-KORD S.A. | 1 335 | 0,01% |
| 53. | ZFM S.A. | 1 280 | 0,10% |
| 54. | PZUO WARMA S.A. | 1 110 | 0,02% |
| 55. | BEPEBE Sp.z o.o. | 1 100 | 0,00% |
| 56. | LINOPŁYT S.A. | 1 020 | 0,41% |
| 57. | PC WEŁNOPOL S.A. | 970 | 0,58% |
| 58. | ZATRA S.A. | 690 | 6,00% |
| 59. | FO BUTBĘDZIN S.A. | 473 | 0,05% |
| 60. | ZPW ZELTOR S.A. | 390 | 0,39% |
| 61. | POLTEX-W S.A. | 320 | 0,32% |
| 62. | LUBELSKIE HUTY SZKŁA S.A. | 260 | 0,28% |
| 63. | ZPP Stella S.A. | 190 | 0,00% |
| 64. | Radoskór S.A. | 130 | 0,00% |
| 65. | PZZ S.A. | 106 | 0,11% |
| 66. | Razem | 9 615 241 | - |

IX.2.2 Współpraca z bankami

W roku 2003 kontynuowano wieloletnią współpracę z BOŚ S.A. W ramach współpracy finansowano ochronę środowiska w formie:

- linii kredytowych,

- kredytów przeznaczanych na odnawialne źródła energii,

- kredytów z dopłatami ze środków NFOŚiGW.

IX.2.2.1 Linie kredytowe

Umowa w sprawie udzielania przez BOŚ S.A. ze środków NFOŚiGW kredytów preferencyjnych na zadania związane z ochroną środowiska w ramach linii kredytowych została zawarta w dniu 21.10.2003 r na kwotę 220.000 tys. zł.

W 2003 r. zawarto 16 umów na kwotę 6.940,5 tys. zł, w tym:

- L03-1 – budowa małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 umowy na kwotę 181,7 tys. zł,

- L03-2 – budowa kanalizacji sanitarnej – 5 umów na kwotę 3.077 tys. zł,

- L03-3 – zagospodarowanie odpadów – 7 umów na kwotę 3.186,8 tys. zł,

- L03-4 – ograniczenia emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej – 2 umowy na kwotę 495 tys. zł.

IX.2.2.2 Kredyty bankowe z dopłatami do oprocentowania ze środków NFOŚiGW

Umowa w sprawie dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na zadania związane z ochroną środowiska została zawarta w dniu 24.05.2002 r. W 2003 r. zawarto 10 umów o kredyty preferencyjne na kwotę 49.586,3 tys. zł. W ramach wymienionej umowy Narodowy Fundusz dopłaca różnicę między wysokością odsetek obliczonych wg stopy redyskontowej weksli a wysokością odsetek obliczonych wg stopy procentowej określonej zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ......”.

Kwota dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów dokonanych przez NFOŚiGW w ramach współpracy z BOŚ S.A. w 2003 r. wyniosła 3.265,8 tys. zł, w tym do umów zawartych w 2003 r. – 641,4 tys. zł.

IX.2.2.3 Kredyty przeznaczone na odnawialne źródła energii

Umowa w sprawie udzielania przez Bank Ochrony Środowiska SA ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredytów preferencyjnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii została zawarta w dniu 31.12.2002 r. na kwotę 60.000 tys.zł.

Zgodnie z warunkami Bank udzielał kredytów w celu dofinansowania następujących inwestycji:

- przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii,

- zakup i instalacja urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,

- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą o mocy do 5 MW – jako źródeł ciepła wraz z produkcją biomasy,

- lokalne instalacje produkcji biopaliw,

- zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła lub 
z wykorzystaniem ciepła odpadowego,

- zakup i instalacja baterii oraz kolektorów słonecznych.

W 2003 r. zawarto 84 umowy na kredyty preferencyjne na kwotę 7.839 tys. zł. Na podstawie zawartej umowy wypłaty w 2003 r. wyniosły 7.655,3 tys. zł.

IX.2.3. Windykacja i umorzenia pożyczek udzielonych Hucie Ostrowiec S.A. i Elstalowi Łabędy oraz Walcowni Rur Jedność

Sprawy dotyczące trudnych pożyczek prowadzone przez Wydział w 2003 r. dotyczyły: wierzytelności Narodowego Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych Hucie Łabędy, Hucie Ostrowiec oraz Walcowni Rur Jedność.

Huta Łabędy, Huta Ostrowiec

Poręczycielem obu pożyczek jest STALEXPORT, sprawy te traktowane są w Funduszu łącznie. Łączna wierzytelność Narodowego Funduszu z tego tytułu na początek 2003 r. wynosiła 102.987,6 tys. zł. W dniu 17 lutego 2003 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek Zarządu NFOŚiGW w sprawie nabycia 18.022.835 akcji serii E spółki Stalexport S.A. na łączną kwotę 36.045.670 zł. W dniu 29 września 2003 r. 18.022.835 akcji Stalexportu objętych przez NFOŚiGW zostało zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych nr 00-00-002319 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., którego właścicielem jest NFOŚiGW. Objęcie akcji Stalexportu zgodnie z ustaleniami poczynionymi z poręczycielem spowodowało, że kwota w wysokości 15.667.123 zł została zaliczona na spłatę zobowiązań „Elstal” w następujący sposób:

| - | 4.030.443 zł | odsetek umownych, |
| --- | --- | --- |
| - | 842.355 zł | odsetek za zwłokę, |
| - | 4.890.411 zł | odsetek ustawowych, |
| - | 5.903.914 zł | kapitał pożyczki. |

Ponadto Stalexport” S.A. spłacił pierwszą ratę układową na rzecz NFOŚiGW w wysokości 1.951.596,41 zł.

Każda kolejna spłata przez „Stalexport” raty układowej w z tytułu poręczenia dla „Huty Łabędy” w wysokości 1.287.345,41 zł wraz z oprocentowaniem 3 miesięcznym WIBOR plus 1,5%, będzie zmniejszała należność „NFOŚiGW” od „Elstalu”. Z całości raty układowej Stalexportu 43,46% tej raty zaliczane będzie na spłatę przez Elstal o pozostała kwota na  wierzytelność Huty Ostrowiec S.A.

Objęcie akcji i spłata raty układowej zmniejszyły kwotę wierzytelności Elstal oraz Huty Ostrowiec wobec NFOŚiGW, która na koniec 2003 r. wyniosła 64.990,4 tys. zł.

Walcownia Rur Jedność

Walcownia Rur Jedność otworzyła w dniu 22.09.2003 r. sądowe postępowanie układowe z wierzycielami. Wierzytelność Narodowego Funduszu na dzień otwarcia układu wyniosła 138.619.417,57 zł w tym:

| - | 115.000.000,00 zł | kapitał pożyczki. |
| --- | --- | --- |
| - | 23.518.726,07 zł | odsetek umownych, |
| - | 100.691,50 zł | odsetek za zwłokę, |

Ze zgłoszonej przez Narodowy Fundusz kwoty wierzytelności sąd zaliczył do układu kwotę 77.750.305,26 zł, czyli kwotę 65.000 tys. zł kapitału wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami zabezpieczoną gwarancją bankową ING Banku (działającego jako przedstawiciel Konsorcjum Bankowego). Z postępowania została wyłączona kwota 50.000 tys. zł kapitału wraz z należnymi od niej odsetkami zabezpieczona zastawem na rzeczy ruchomej będącej własnością dłużnika ponadto kwota ta zabezpieczona jest zastawem na udziałach i akcjach będących własnością Towarzystwa Finansowego Silesia oraz wekslami własnymi in blanco TF Silesia. Warunki układu przewidują odrębne potraktowanie wierzytelności Narodowego Funduszu, którego wierzytelność nie podlegałaby redukcji, należny kapitał byłby oprocentowany nie mniej niż 3% w skali roku, ale spłata nastąpiłaby w 22 kwartalnych ratach począwszy od 30.09.2006 r.

IX.3. Wydział Promocji i Informacji

Podstawowym zadaniem Wydziału Promocji i Informacji jest propagowanie możliwości uzyskania pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW oraz informowanie o efektach tej pomocy. Wydział realizował swoje zadania głównie poprzez:

- opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych o NFOŚiGW - multimedialnej płyty CD w formie wizytówki, filmu informacyjnego na płytach CD,

- wydawanie kwartalnego biuletynu informacyjnego Narodowego Funduszu zatytułowanego „Nasze Środowisko”,

- bieżące prowadzenie i doskonalenie strony internetowej,

- udział NFOŚiGW w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO, a także udział w imprezach z kalendarza imprez ekologicznych takich jak Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata,

- koordynację działań związanych z przygotowaniem i przekazywaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

- pomoc merytoryczną i organizacyjną przy imprezach odbywających się w siedzibie NFOŚiGW oraz przygotowywanie wizualnej formy prezentacji o działalności NFOŚiGW.

IX.3.1 Materiały informacyjno-promocyjne

W 2003 r. opracowany został zestaw materiałów informacyjnych o działalności Narodowego Funduszu, na który składały się:

- multimedialna płyta CD (w formie wizytówki), która zawierała film pt.: „Oszczędzaj świat”, pokazujący dorobek i znaczenie Narodowego Funduszu w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce. Na płycie CD zawarte zostały także informacje o zasadach działania Narodowego Funduszu, prezentacja Zarządu Narodowego Funduszu, adresy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków krajowych i z funduszy Unii Europejskiej. Koszt wykonania 1.000 egz. płyty – 14,6 tys. zł,

- film informacyjny prezentujący działalność Narodowego Funduszu w kontekście zbliżającej się integracji z Unią Europejską. Koszt wydania 500 płyt wyniósł 15,5 tys. zł,

- foldery prezentujące Fundusz ISPA, Fundusz Spójności oraz Fundusze Strukturalne w polskiej i angielskiej wersji językowej,

- informator pt. „Finansowanie zadań w województwach”, opracowany na podstawie danych o  dofinansowaniu przedsięwzięć w latach 2001 do 31 sierpnia 2003 r. w układzie poszczególnych województw. Koszt wydania folderów i informatora w nakładzie: foldery – po 1.000 egz. wersja polska i po 500 wersja angielska oraz 1.000 egz. informatora wyniósł 34,0 tys. zł,

- kwartalnik „Nasze Środowisko” – Wydział Promocji i Informacji w 2003 roku zaktywizował działalność popularyzującą dokonania Narodowego Funduszu w sferze ochrony środowiska. Służyło temu wydawanie kwartalnego biuletynu informacyjnego Narodowego Funduszu zatytułowanego „Nasze Środowisko”. Adresatami biuletynu Narodowego Funduszu są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i inne instytucje zainteresowane uzyskaniem pomocy finansowej z Narodowego Funduszu na realizację przedsięwzięć w ochronie środowiska. Biuletyn jest również przekazywany posłom, senatorom, kierownictwu Ministerstwa Środowiska, wojewodom i wojewódzkim funduszom ochrony środowiska, pracownikom instytucji ochrony środowiska i placówek naukowo-badawczych oraz innym osobom zainteresowanym prezentowaną tematyką. W 2003 r. ukazały się cztery numery „Naszego Środowiska”, w łącznym nakładzie ok. 12.000 egz. Koszt ich wydania wyniósł              ok. 68 tys. zł.

IX.3.2 Udział NFOŚiGW w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2003

W dniach 18 – 21 listopada 2003 r. odbyły  się w Poznaniu XV Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003, których motywem przewodnim było hasło „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – korzyści i wyzwania dla Polski”.

Ekspozycja Narodowego Funduszu – działania marketingowe

Stoisko Narodowego Funduszu otrzymało złoty medal ACANTUS AUREUS przyznany za najciekawsze stoisko najbardziej sprzyjające strategii marketingowej, realizowanej poprzez:

- bliską współpracę z Telewizją Polską i Polskim Radiem,

- wydawanie w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2003 r. własnej codziennej, kolorowej gazety zatytułowanej „Codziennie – Nasze Środowisko”, w nakładzie ok. 300 egzemplarzy i kolportowanej na stoiska oraz dla dziennikarzy pracujących na POLEKO,

- rozpowszechnienie łącznie ok. 3 tys. egzemplarzy dwóch numerów kwartalnika „Nasze Środowisko” oraz ok. 8 tys. egz. materiałów promocyjno – informacyjnych Narodowego Funduszu,

- prowadzenie konkursu komputerowego edukacyjno-informacyjnego dla odwiedzających targi.

Imprezy targowe organizowane lub współorganizowane przez Narodowy Fundusz

Konkursy dla wystawców :

- konkurs o nagrodę Ministra Środowiska oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na najlepszy wyrób bądź wdrożone rozwiązanie technologiczne legitymujące się udokumentowanym efektem ekologicznym, a jednocześnie eksponowane na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO,

- konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najlepiej prowadzone akcje edukacyjne w czasie trwania  Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.

Seminarium pod hasłem: „Euro dla środowiska – fundusze Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce”, organizowane wspólnie z Ministerstwem Środowiska, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin nagrodzonych w konkursie „Nasza gmina w Europie” (około 200 osób).

Uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników I edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Nasza gmina w Europie”. W uroczystości wzięło udział  około 400 osób -  przedstawicieli nagrodzonych gmin.

Finał Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Ekologia w Unii – My w Unii”.

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów na temat: „Fundusze Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce”. Odbyły się 4 cykle szkoleń w dniach 19 i 20 listopada.

Imprezy targowe finansowane przez Narodowy Fundusz

NFOŚiGW dofinansował lub był fundatorem nagród w wielu imprezach obywających się podczas tegorocznych targów POLEKO. Były to:

- VII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny,

- Szkolenie dla samorządów ,,Fundusze Unii Europejskiej na ochronę środowiska w Polsce,

- Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM,

- Konkurs „Recykling techniki – technika recyklingu”,

- Konkurs o nagrodę publiczności SUPER – EKO,

- Konkurs o Szklaną Statuetkę,

- Ogólnopolski Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej: Ekologia w Unii – My w Unii.

Koszty udziału Narodowego Funduszu w targach POLEKO 2003 wyniosły ok. 296 tys. zł.

IX.3.3 Dzień Ziemi

NFOŚiGW zwyczajowo uczestniczy w imprezach z okazji Dnia Ziemi oraz w akcji Sprzątanie Świata. W 2003 roku podstawowym przedsięwzięciem Dnia Ziemi był festyn-piknik na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2003 roku. Po raz pierwszy od wielu lat Narodowy Fundusz  w ramach tzw. Wioski Europejskiej miał własne, wydzielone stoisko, na którym dyżur pełnili pracownicy z następujących komórek: Departamentu Funduszu ISPA, Departamentu Edukacji Ekologicznej i Wydziału Promocji i Informacji. Przedstawiciele Funduszu udzielali różnorodnych informacji o instytucji i finansowaniu inwestycji ekologicznych. Dużą atrakcją był komputerowy konkurs edukacyjny zorganizowany na stoisku Narodowego Funduszu.

IX.3.4 Obsługa I-ej edycji Wielkiego Konkursu „Nasza Gmina w Europie”

W nawiązaniu do dotychczasowych doświadczeń Narodowego Funduszu w zakresie organizowania konkursów z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej oraz w zakresie gospodarowania odpadami, a także z uwagi na nowe zadania jakie stanęły przed naszym krajem u progu wejścia do Unii Europejskiej Wydział Promocji i Informacji wystąpił z inicjatywą zorganizowania konkursu pod nazwą: "Nasza Gmina w Europie". W konkursie mogły  brać udział gminy wiejskie, gminy miejsko – wiejskie, gminy miejskie oraz Związki Gmin.

W 2003 roku przeprowadzona została I edycja konkursu, a jej wyniki zostały ogłoszone 19 listopada 2003 r. - podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. Nagrodzono 89 gmin oraz 1 związek gmin dotacjami w kwocie 20 mln zł – na realizację proekologicznych zadań na ich terenie (dotacja była wypłacana po zawarciu umowy między nagrodzoną gminą a NFOŚiGW).

IX.4. Współpraca pomiędzy Narodowym Funduszem a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Współpraca Narodowego Funduszu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2003 ukierunkowana była na :

- realizację bieżących potrzeb funduszy oraz wymagań stawianych przez przepisy obowiązującego prawa,

- wyselekcjonowanie i przygotowanie przedsięwzięć z sektora ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2004-2006,

- ujednolicenie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” w Narodowym Funduszu i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Bieżąca współpraca z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bieżąca współpraca z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oparta była na:

- realizacji zapisów „Karty zasad współpracy Narodowego Funduszu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej” obowiązującej od października 1999 r. Dokument ten reguluje tryb i format zgłaszanych przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego Funduszu. Zgodnie z nim oraz wymogami ustawowymi wojewódzkie fundusze zgłosiły w drugiej połowie 2003 r. wykazy przedsięwzięć priorytetowych proponowanych do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu.
Na mocy tego porozumienia wojewódzkie fundusze otrzymały w roku 2003 kwartalną informację na temat zadań dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu oraz wniosków złożonych do dofinansowania (z określeniem stanu prawnego) w poszczególnych województwach. Na początku 2004 r. zostanie przekazana informacją roczna zawierająca wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu w 2003 r. oraz planowanych do dofinansowania w latach następnych na podstawie zawartych umów oraz podjętych pozytywnych decyzji Zarządu Narodowego Funduszu.

- koordynacji obowiązku sprawozdawania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Sprawozdania z gospodarowania wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (OŚ 4 w/n) przesyłane do Narodowego Funduszu na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 realizowane były terminowo w okresach kwartalnych. Sprawozdania te dotyczyły podstawowych informacji finansowych charakteryzujących bieżącą działalność funduszy wojewódzkich (m.in. stan funduszu, przychody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska). Przesyłane formularze umożliwiały tworzenie zbiorczych informacji na potrzeby właściwych instytucji – Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu statystycznego w przypadku przygotowywania sprawozdania rocznego.

- nadzorowaniu pracy przedstawicieli Narodowego Funduszu w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wszystkim przedstawicielom Narodowego Funduszu w Radach Nadzorczych wojewódzkich funduszy zostały przekazane kierunkowe wytyczne ich działalności tj. zasady działania przedstawicieli, priorytety nadzoru ze strony Narodowego Funduszu nad działalnością wojewódzkich funduszy. Przedstawiciele Narodowego Funduszu otrzymali obowiązujące w 2003 r. zasady udzielania i umarzania pożyczek, dotacji i dopłat ze środków Narodowego Funduszu, procedurę i formularze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Przedstawiciele mają możliwość zgłaszania zapytań, wniosków i uwag do Narodowego Funduszu, z tej możliwości korzystają jednak tylko nieliczni przedstawiciele, co niejednokrotnie utrudnia właściwą reakcję Narodowego Funduszu.

- doraźnej współpracy w sytuacjach nie uregulowanych wyżej wymienionymi relacjami. Do takich obszarów zaliczyć można nawiązaną współpracę w zakresie udostępnienia wojewódzkim funduszom opracowanych w Narodowym Funduszu programów pomocy publicznej, które mogą być wykorzystane do tworzenia wojewódzkich programów pomocy publicznej, a z czasem będą ewaluowały w programy pomocy publicznej dla całego sektora ochrony środowiska.

Kolejnym elementem współpracy były spotkania nt. zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska. Spotkania zakończone zostały opracowanie dokumentu nowelizacji ustawy zatwierdzonej przez Zarząd Narodowego Funduszu, a następnie przesłanej do Ministerstwa Środowiska.

Przeprowadzona została również narada Głównych Księgowych ww. funduszy ochrony środowiska mająca na celu usprawnienie rachunkowości funduszy ochrony środowiska. Przedstawione wnioski prezentowały uwagi biegłych rewidentów w świetle audytu sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz sugestie dotyczące polityki rachunkowości prezentowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Wyselekcjonowanie i przygotowanie przedsięwzięć z sektora ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2004-2006.

W zakresie wyboru i przygotowania przedsięwzięć planowanych do finansowania ze środków Funduszu Spójności, Narodowy Fundusz podjął prace zmierzające do podpisania porozumienia regulującego tę kwestię. Liczne konsultacje z wojewódzkimi funduszami zakończone zostały podpisaniem w dniu 15.04.2003 r. „Porozumienia w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności”.

Podpisany dokument określa wzajemne prawa i obowiązki w ramach współpracy przy przygotowywaniu przedsięwzięć ochrony środowiska na obszarze poszczególnych województw przeznaczonych do finansowania ze środków Funduszu Spójności w latach 2004-2006.

Wojewódzkie fundusze zostały włączone w następujące prace:

- przygotowanie przedsięwzięć do zgłoszenia do Funduszu Spójności:

- identyfikacja przedsięwzięć,

- przygotowanie przedsięwzięć,

- sprawozdawczość.

- przeprowadzanie przetargów:

- uczestniczenie w przetargach na inwestycje finansowane z funduszu ISPA,

- przygotowanie materiałów przetargowych na inwestycje finansowane z Funduszu Spójności.

- realizacja:

- przygotowanie do podpisania Porozumienia o Realizacji Projektów ISPA pomiędzy NF a Beneficjentem Końcowym,

- przygotowanie materiałów przetargowych,

- przekazanie środków ISPA i rozliczanie,

- kontrola realizacji projektu,

- monitoring i sprawozdawczość,

- rozliczanie końcowe.

Ujednolicenie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” w Narodowym Funduszu i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W celu podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia zasad udzielania pomocy   finansowej ze środków Narodowego Funduszu oraz funduszy wojewódzkich dla jednostek realizujących przedsięwzięcia proekologiczne wspierane środkami Unii Europejskiej opracowane zostały tezy zawierające najistotniejsze warunki udzielania takiej pomocy.

Założenia te były przedmiotem dyskusji podczas spotkania przedstawicieli Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy w dniu 24.09.2003 r., na którym przyjęto następujące ustalenia:

- w zasadach udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania, uzgodnione jednolite zasady udzielania pożyczek ze środków Narodowego i wojewódzkich funduszy dla jednostek realizujących przedsięwzięcia proekologiczne wspierane środkami Unii Europejskiej, będą wydzielone w postaci odrębnego rozdziału,

- udzielone pożyczki nie będą podlegały umorzeniu,

- pomoc pożyczkowa udzielona łącznie na cele wyżej wymienione może sięgać 90% różnicy wartości nakładów ogółem danego przedsięwzięcia i wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej,

- udział środków pożyczkowych Narodowego oraz wojewódzkich funduszy w łącznym dofinansowaniu przyznanym przez te funduszu będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zarządami,

- oprocentowanie pomocy pożyczkowej ustalane jest w wysokości nie mniej niż 0,5 stopy redyskonta weksli,

- pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat. Jest to okres maksymalny, indywidualne określenie tego okresu uwzględnia wyniki analizy możliwości  spłaty ze strony jednostki realizującej finansowane przedsięwzięcie.

Kolejnym działaniem będzie przedstawienie ujednoliconego tekstu rozdziału zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

IX.5. Departament Kontroli Terenowych

Departament Kontroli Terenowych w 2003 r. przeprowadził 343 kontrole, w tym:

- 278 kontroli obejmujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych,

- 65 kontroli przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych.

Kontrole realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków krajowych

W ramach kontroli realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków krajowych w 2003 r. kontrolami objęto:

- 243 przedsięwzięcia dofinansowywane na podstawie 273 umów z NFOŚiGW, w tym 143 umów dotacji, 129 umów pożyczek, i 1 dotacji obsługiwanej przez BOŚ S.A. ze środków NFOŚiGW,

- 21 spalarni odpadów medycznych,

- 1 kontrolę wniosku o dofinansowanie – jako kontrolę przedumowną,

- 13 gmin, które otrzymały środki w ramach nagród IV edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich.

W oparciu o ustalenia kontroli przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków krajowych nasuwają się następujące wnioski:

- nieprawidłowości zakwalifikowane jako poważne wystąpiły w 8,6% kontrolowanych umów. Dotyczą one głównie niezgodnego ze stanem faktycznym lub nieprecyzyjnego dokumentowania wykonywanych robót. W zdecydowanej większości przypadków stwierdzane nieprawidłowości wynikają z błędów popełnianych przez służby inwestorskie na etapie realizacji przedsięwzięć lub niedostatecznego nadzoru inwestorskiego. Ujawniane nieprawidłowości wynikają także z niepełnego i nierzetelnego informowania Narodowego Funduszu o wprowadzanych przez inwestora w trakcie realizacji zmianach zakresu rzeczowego dofinansowanych przedsięwzięć, które mają wpływ na koszt, zakres, i termin zakończenia przedsięwzięcia oraz sposób rozliczania środków Narodowego Funduszu. Wypowiedziano 3 umowy, w 3 przypadkach powiadomiono prokuraturę oraz zgłoszono 3 wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

- rodzaj struktura oraz ilość występujących nieprawidłowości zakwalifikowanych jako drobne zastrzeżenia (opóźnienia, zmiany zakresu, zmiany kosztów, konieczność uporządkowania strony formalnej) nie zmienia się w sposób istotny w czasie. Wobec takich faktów celowym staje się wzmożenie nadzoru ze strony wszystkich komórek nad realizacją umów, m. in. poprzez zwiększenie oddziaływania na podmiot dofinansowywany,

- w większości badanych przypadków inwestorzy są dobrze przygotowani do realizacji przedsięwzięć objętych umowami o dofinansowanie z Narodowego Funduszu.

Kontrole realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych

W ramach kontroli realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych w 2003 r. przeprowadzono następujące kontrole:

- 13 kontroli przedrealizacyjnych  dotyczące przygotowania beneficjentów końcowych do realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszu ISPA,

- 10 kontroli  realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu ISPA,

- 4 kontrole  realizacji przedsięwzięcia w ramach środków GEF,

- 1 kontrolę realizacji przedsięwzięcia w ramach środków NEFCO,

- 2 kontrole realizacji  przedsięwzięcia w ramach środków PHARE,

- 3 kontrole  realizacji robót w ramach środków SIDA,

- 32 kontrole stanu wdrażania projektów ISPA.

W oparciu o dokonane ustalenia kontroli przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych nasuwają się następujące uwagi:

- w większości przypadków (69%) kontroli przedrealizacyjnych Beneficjenci Końcowi uzyskali oceny warunkowo – zadawalające. Brak dostatecznego przygotowania BK do realizacji projektów ISPA skutkować będzie opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć. Wynika to między innymi z nieterminowości przygotowania zagadnień określonych w procedurze (np. umowy cesji praw i obowiązków beneficjenta końcowego na rzecz jednostek realizujących inwestycje, brak harmonogramu rzeczowo-finansowego, brak odpowiednio przygotowanych pomieszczeń dla PIU, i inne),

- w znacznej części kontrolowanych projektów (60%) znajdujących się w fazie realizacji (robót) stwierdzono występowanie  opóźnienia zarówno w stosunku do warunków Memorandów Finansowych jak i warunków kontraktów o roboty. W wyniku ustaleń kontroli stwierdzano  częste  zmiany zakresu rzeczowego w stosunku do warunków zawartych kontraktów. Zmiany te przeważnie nie są precyzyjnie udokumentowane (zarówno od strony technicznej jak i kosztowej),

- przeprowadzone kontrole nie ujawniły występowania istotnych nieprawidłowości zarówno w fazie przedrealizacyjnej jak i realizacyjnej projektów, kwalifikujących się do odmowy udzielenia bądź wstrzymania pomocy finansowej oraz zawiadomienia organów ścigania.

IX.6. Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów

Departament Kontroli Dokumentacji i Realizacji Umów prowadzi kontrole realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych NFOŚiGW oraz ze środków pomocy zagranicznej, w tym Unii Europejskiej (PHARE, ISPA) na podstawie przedkładanych w NFOŚiGW dokumentów m. in. dotyczących rozliczeń finansowych, końcowych rozliczeń rzeczowych, dokumentów formalno-prawnych, wniosków dotyczących umorzenia części pożyczek, a także weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych do umów i porozumień.

Realizacja powyższych zadań odbywała się poprzez:

- weryfikację harmonogramów rzeczowo-finansowych,

- kontrolę i akceptację dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych,

- akceptację zakresu rzeczowego inwestycji finansowanych z umorzonych pożyczek,

- przeprowadzanie kontroli końcowych rozliczeń rzeczowych,

- akceptację porozumień o realizacji przedsięwzięć ISPA.

W 2003 r. prowadzono konsultacje i weryfikacje dla ogółem 1.359 harmonogramów rzeczowo-finansowych, w tym 5 do umów na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocy szwedzkiej SIDA i 13 do porozumień o realizacji projektów z funduszu ISPA. W 2003 roku zweryfikowano i zaakceptowano 912 końcowych rozliczeń rzeczowych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW.

W 2003 r. zweryfikowano 3.036 rozliczeń finansowych umów na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW (pożyczki, dotacje) na łączną kwotę 1.114,5 mln zł. Ponadto zweryfikowano i przekazano do realizacji 357 rozliczeń finansowych dotyczących przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pomocy zagranicznej, przedłożonych przez komórki nadzorujące umowy, na łączną kwotę 9.216,03 tys. zł i 18.934,32 tys. euro, w tym 64 rozliczeń dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu ISPA na kwotę 15.353,4 tys. euro. Kontrolą objęte były przedsięwzięcia realizowane w ramach następujących programów pomocy zagranicznej: PHARE, Bank Światowy (środki MBOiP, NFOSiGW, GEF, NEFCO), SIDA oraz ISPA (od lipca 2003 r.). Spośród 64 zweryfikowanych i zaakceptowanych rozliczeń finansowych w 2003r. dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu ISPA, 30 rozliczeń wymagało uzupełnień i wyjaśnień oraz ponownej kontroli przed ostateczną akceptacją. Poza ww. rozliczeniami zaakceptowanymi, zweryfikowano 3 rozliczenia, które nie zostały zaakceptowane z powodu niezgodności z warunkami kontraktów.

W roku 2003 sprawdzono i zaopiniowano 98 wniosków o umorzenie części pożyczek, ponadto zweryfikowano i zaakceptowano 102 (z ogólnej liczby 1.359) harmonogramy rzeczowo-finansowe do umów na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przyznanych beneficjentom umorzeń w kwocie 73 mln zł, których realizacja (rozliczenie) jest przewidziana w latach 2003 – 2007. W ramach działań kontrolnych dotyczących umów umorzeniowych zweryfikowano i zaakceptowano dokumenty rozliczeniowe na kwotę 6.757,8 tys. zł dla 21 pożyczkobiorców, przy ogólnym koszcie przedsięwzięć w wysokości 35.216,7 tys. zł.

IX.7. Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół audytu wewnętrznego został powołany zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej.

W 2003 r. przez zespół audytu  realizowane były następujące zadania:

- przegląd procesu zamówień na inżyniera kontraktu w programie ISPA,

- przegląd procesów zamówień pomocy technicznej dla projektów przygotowywanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej,

- przegląd metodyki oceny efektów ekologicznych,

- sprawowanie funkcji wierzyciela według Prawa geologicznego i górniczego,

- opracowano nowe i zaktualizowano następujące dokumenty regulujące działanie audytu wewnętrznego w NFOŚiGW:

- Statut Audytu Wewnętrznego w NFOŚiGW,

- Książka procedur audytu wewnętrznego,

- Instrukcja – audyt wewnętrzny w NFOŚiGW.

Ponadto opracowano materiały opisujące procesy w obszarach audytowych i występujące w nich ryzyka, w tym związane z wdrażaniem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu ISPA, jak:

- Identyfikacja istotnego ryzyka dla procesów występujących  w realizacji programu ISPA,

- Analiza ryzyka w obszarze zamówień publicznych,

- Listy sprawdzające dla procesów występujących w programie ISPA.

Opiniowano projekty aktów wewnętrznych opracowywanych w NFOŚiGW, w tym:

- Regulamin Organizacyjny Biura NFOŚiGW,

- Procedurę wewnętrznej kontroli finansowej w Narodowym Funduszu.

Opracowano projekt materiału „Polityka zarządzania ryzykiem w NFOŚiGW”.

IX.8. Departament Organizacji i Nadzoru

Departament Organizacji i Nadzoru został powołany w lipcu 2003 r. przejmując funkcje realizowane do tego czasu przez komórki organizacyjne podporządkowane Dyrektorowi Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadania realizowane przez nowo powstały Departament to:

- nadzór i koordynacja pracy komórek organizacyjnych,

- normowanie problematyki nadzoru nad kosztami oraz przypisanie kosztów do miejsca ich powstawania,

- reorganizacja struktury organizacyjnej i zmiany w regulaminie organizacyjnym celem przystosowania ich do obsługi przedsięwzięć dofinansowywanych środkami Unii Europejskiej,

- koordynacja prac nad przygotowywaniem Podręcznika Procedur Wdrażania ISPA,

- udział i nadzór nad zamówieniami publicznymi,

- współpraca przy wdrażaniu systemu informatycznego,

- zapewnienie właściwych warunków i sprawnego funkcjonowania organów Biura NFOŚiGW,

- administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami.

Realizacja planu inwestycji i planu zakupów i planu remontów przedstawiona została w rozdziale II tabela 6 i 7. W ramach inwestycji oprócz zakupu nieruchomości i sprzętu komputerowego zmodernizowano system telewizji przemysłowej oraz zmodernizowano oświetlenie biurowe.

Remonty i konserwacje obejmowały remont powierzchni biurowych i ogólnodostępnych, dachów budynków, pomieszczeń bufetu, wjazdu do siedziby Funduszu oraz adaptacji części holu głównego na pomieszczenie kancelarii.

Zamówienia publiczne

Zespół zamówień publicznych prowadził obsługę jednostek organizacyjnych NFOŚiGW w zakresie przetargów publicznych oraz przeprowadził szkolenia pracowników NFOŚiGW z zakresu problematyki przetargowej. W związku z nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych Zespół przygotował nowelizacją uchwały Zarządu NFOŚiGW w sprawie uregulowania procedury w zakresie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne. Łącznie Zespół przeprowadził 68 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, których zawarto 45 umów na kwotę 20.500 tys. zł (4.700 tys. euro), w tym:

- 10 umów o wartości od 3.000 – 6.000 euro,

- 19 umów o wartości od 6.000 – 20.000 euro,

- 16 umów o wartości powyżej 20.000 euro.

Obrona cywilna

Przygotowano NFOŚiGW do zadań wynikających z problematyki obronności i obrony cywilnej w zakresie:

- organizacyjno – prawnym,

- opracowania niezbędnych planów i dokumentów obronnych i obrony cywilnej,

- zorganizowano formację OC i przygotowania do procesu szkolenia,

- przygotowano zabezpieczenie materiałowo – techniczne i zaplecze magazynowe.

IX.9. Wydział Radców Prawnych

Radcowie prawni zatrudnieni w Wydziale Radców Prawnych reprezentowali Narodowy Fundusz w ponad 60 sprawach toczących się przed sądami powszechnymi w celu zasądzenia niespłaconych należności Narodowego Funduszu, uwzględnienia wierzytelności w prowadzonych postępowaniach układowych oraz ich wyegzekwowania.

Radcowie prawni opiniowali pod względem formalno-prawnym oraz uczestniczyli w redakcji projektów umów i porozumień na podstawie których ,Narodowy Fundusz wykonywał  zadania jednostki wdrażającej fundusze Unii Europejskiej  przeznaczone na przedsięwzięcia ochrony środowiska a także brali udział w opracowaniu „Podręcznika wdrażania procedur ISPA w NFOŚiGW” oraz Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania /EDIS/.

W roku sprawozdawczym radcowie prawni opracowywali opinie, zgłaszali uwagi w celu stosowania przez Narodowy fundusz przepisów o pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom zgodnie z obowiązującym prawem. Informacja o tej działalności jest istotna ze względu na to, że ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców weszła w życie 7 października 2002 r. i jej stosowanie nasuwało wiele wątpliwości wyjaśnianych we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na uwagę zasługuje współpraca radców prawnych w opiniowaniu przez komórki organizacyjne Narodowego Funduszu projektów aktów normatywnych przedkładanych przez Ministra Środowiska.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej radcowie prawni sporządzili 240 opinii prawnych, ocenili zgodność z przepisami prawa oraz interesem prawnym Narodowego Funduszu 830 projektów umów oraz na bieżąco udzielali pracownikom Narodowego Funduszu konsultacji.