Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR 474

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu Elektroniczna Platforma Usług Konsularnych (ePUK) ” – wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych, beneficjent: Ministerstwo Spraw Zagranicznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Dla jakich szkół mają być wydane Legitymację podlegają pod Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy MEN nie powinien być włączony w proces wydawania Legitymacji dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych?. W przedłożonym projekcie w pozycji „Zintegrowane jednostki organizacyjne Państwa” nie wymieniono MENu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Możliwość uzyskania legitymacji szkolnej wydawanej przez urzędy konsularne została uregulowana w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. Legitymacje i procedura ich wydawania/przedłużania różni się od krajowej. Legitymacje „zagraniczne” przysługują uczniom czterech rodzajów szkół: - szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, - szkół w systemach oświaty innych państw, - sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, - szkół europejskich. MEN nie uczestniczy bezpośrednio w tym procesie. Jednym z rodzajów szkół, której uczniowie i nauczyciele są uprawnieni do otrzymania legitymacji są szkoły społeczne zarejestrowane w bazie danych ORPEG. Analizowaliśmy możliwość integracji, jednak na ten moment nie wydaje się to osiągalne w zadowalającym zakresie. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Jako metoda pomiaru KPI 1 dla celu 1 wskazano – „protokół odbioru wdrożenia e-usługi” z częstotliwością pomiaru raz na koniec projektu dla 11 usług publicznych udostępnionych on-line. Proponuje rozważyć dokonanie pomiaru na wersji testowej (ma być gotowa 31.05.2028r. – pkt 3.Kamienie Milowe) z zaangażowaniem docelowych użytkowników systemu a jako metoda pomiaru proszę o rozważenia dołączenia protokołu z oceny użyteczności użytkowników biorących udział w testach. Proszę o wskazanie liczby zaangażowanych użytkowników do testów oraz ilości placówek biorących udział w testach. Konieczna jest rozbudowa liczby kamieni milowych pozwolą na monitorowanie postępu prac i identyfikacje obszarów które wymagają poprawy w trakcie realizacji projektu. Proszę o rozważenie możliwości odbioru/uruchamiania systemu etapami. Ponadto warto uwzględnić wskaźniki dotyczące szkoleń. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Po analizie proponowanych zmian Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obecnie zdefiniowana liczba kamieni milowych jest wystarczająca do monitorowania postępu prac i zapewnienia kontroli nad realizacją projektu. Kamienie milowe zostały zaplanowane w sposób szczegółowy i obejmują kluczowe etapy prac, co w ocenie Wnioskodawcy, umożliwia skuteczne śledzenie wykonalności projektu bez konieczności ich dalszej rozbudowy. Odnosząc się do sugestii przeprowadzenia testów użyteczności oraz włączenia protokołu ich oceny jako metody pomiaru KPI dla wersji testowej, Wnioskodawca uważa, że na obecnym etapie nie jest możliwe zdefiniowanie miarodajnych kryteriów dla takiej oceny. Dodatkowo, na etapie powstania wersji testowej nie będzie możliwości zaangażowania użytkowników końcowych, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnowartościowych testów użyteczności. W związku z tym proponowana metoda nie dawałaby wiarygodnych rezultatów ani nie wnosiłaby dodatkowej wartości do oceny realizacji KPI. Nadmienić należy, że podstawowym celem wersji testowej jest weryfikacja funkcjonalności wdrożonego systemu, której wynik jest elementem odbiorów oprogramowania. Zakłada się, że ocena użyteczności przeprowadzona zostanie na etapie pilotażu (ankieta oceny użyteczności e-usługi). W zakresie wskaźników dotyczących szkoleń pragniemy wyjaśnić, że zostały one ujęte w projekcie. Wskaźnik będzie mierzony przyrostowo, wraz z kolejnymi, włączanymi do systemu ePUK placówkami. Dodatkowe wprowadzenie kolejnych wskaźników dot. szkoleń byłoby nieuzasadnione i zaburzałoby logikę struktury celów oraz przypisanych im wskaźników. Mając na uwadze powyższe argumenty, Wnioskodawca pozostaje przy dotychczasowych założeniach dotyczących metod pomiaru oraz harmonogramu kamieni milowych. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 2. KPI 3 – Czas potrzebny na wprowadzenie danych do wniosku do systemu ePUK. Uwaga jak wyżej i dodatkowo proszę o przeprowadzenia testów z zaangażowaniem potencjalnych użytkowników na systemie testowym i potwierdzenie iż czas wymagany do wprowadzenia danych wniosku klienta zostanie skrócony do 0 min. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W obecnym systemie zdecydowana większość danych (z wniosków, formularzy, również metadanych) jest wprowadzana do systemu konsularnego ręcznie przez użytkowników. Dla ePUK zakładamy, że nie będzie to wcale potrzebne dzięki wprowadzeniu formularzy on-line i przekazywaniu danych do systemu back-office. Testy będą prowadzone, ale czynność wprowadzenia danych z wniosku klienta w nich nie wystąpi. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 3. KPI 1. Proszę o doprecyzowanie jakich 5 rozwiązań z obszaru back-office zostanie wdrożonych. Proszę również (jak w pkt 2) o wskazanie kluczowych wskaźników efektywności dla ww. rozwiązań. | Proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie | Planowane do wdrożenia rozwiązania z obszaru back-office dla 5 kluczowych obszarów funkcjonalnych dotyczą: 1. administracji systemem (funkcjonalności dotyczące automatyzacji aktualizacji oprogramowania systemowego, centralne zarządzanie wersjami oraz uproszczony proces dystrybucji zmian). 2. zarządzania słownikami i konfiguracją (umożliwi scentralizowaną, prostszą i szybszą aktualizację słowników oraz parametrów systemowych bez konieczności ręcznego modyfikowania wielu elementów). 3. zarządzania uprawnieniami użytkowników (wdrożenie elektronicznych rejestrów uprawnień usprawni proces nadawania, zmiany i odbierania uprawnień, w tym umożliwi automatyczne nadawanie ról, np. na podstawie profili stanowiskowych). 4. wykonywania analiz i raportowania (służący do generowania raportów i wykonywania analiz, również w sposób automatyczny, z możliwością harmonogramowania oraz eksportu danych). 5. monitorowania bezpieczeństwa i logów zdarzeń (zapewni bieżący nadzór nad integralnością systemu, alertowanie o zdarzeniach bezpieczeństwa, centralne logowanie i analizę incydentów). Kluczowe wskaźniki efektywności wskazanych rozwiązań back-office: 1. Administracja systemem KPI 1.1 — Czas potrzebny na wykonanie aktualizacji systemu Wartość obecna: 8 godziny (aktualizacje wykonywane ręcznie w każdej placówce) Wartość docelowa: 0 godzin (brak aktualizacji systemu na placówkach, system centralny) Metoda: dokumentacja techniczna – architektura fizyczna ePUK (porównanie z architekturą systemu Wiza-Konsul) Źródło: Dokumentacja powykonawcza Częstotliwość: jednorazowo na koniec realizacji projektu 2. Zarządzanie słownikami i konfiguracją KPI 1.2 — Średni czas wprowadzenia aktualizacji słowników Wartość obecna: 1 godzina (aktualizacje wykonywane ręcznie w każdej placówce) Wartość docelowa: 0 godzin (brak aktualizacji systemu na placówkach, system centralny) Metoda: dokumentacja techniczna – architektura fizyczna ePUK (porównanie z architekturą systemu Wiza-Konsul) Źródło: Dokumentacja powykonawcza Częstotliwość: jednorazowo na koniec realizacji projektu 3. Zarządzania uprawnieniami użytkowników KPI 1.3 — Czas nadania lub zmiany uprawnień dla użytkownika Wartość obecna: 1 godzina (zmiany/aktualizacje uprawnień wykonywane ręcznie w każdej placówce) Wartość docelowa: 0 godzin (zmiany/aktualizacje uprawnień wykonywane centralnie) Metoda: dokumentacja techniczna – architektura fizyczna ePUK (porównanie z architekturą systemu Wiza-Konsul) Źródło: Dokumentacja powykonawcza Częstotliwość: jednorazowo na koniec realizacji projektu 4. Analizy i raportowanie KPI 1.4 — Czas generowania raportu standardowego Wartość obecna: 8 godzin/raport (zebranie, weryfikacja, zestawienie, sporządzenie raportu) Wartość docelowa: 0 godzin (generowanie automatyczne wg szablonów z BI) Metoda: protokół odbioru wdrożenia ePUK Źródło: na etapie przygotowania do realizacji projektu została przeprowadzona analiza z przedstawicielami użytkowników końcowych systemów konsularnych, na podstawie której oszacowano czas wymagany do opracowania raportu standardowego. Biorąc pod uwagę zakres wdrażanych funkcjonalności czynność ta zostanie zautomatyzowana co spowoduje skrócenie czasu do 0 godzin Częstotliwość: jednorazowo po 12 miesiącach od zakończenia realizacji projektu 5. Monitorowanie bezpieczeństwa i logów KPI 1.5 — Liczba zdarzeń bezpieczeństwa monitorowanych automatycznie Wartość obecna: 0% (obecnie brak narzędzi do automatycznego zbierania i monitorowania zdarzeń kompleksowo dla wszystkich komponentów systemu) Wartość docelowa: ≥95% Metoda: protokół odbioru wdrożenia ePUK (w tym wdrożenia SIEM) Źródło: Dokumentacja powykonawcza Częstotliwość: jednorazowo na koniec realizacji projektu Dokonano zmian w pkt 2.1 opisu założeń – dodano powyższe wskaźniki efektywności dla celu nr 3. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 4, Udostępnienie wybranych danych dostępnych w trybie informacji publicznej za pośrednictwem systemu „OpenData”. KPI 1 – liczba rozwiązań typu „OpenData” mierzona protokołem odbioru wdrożenia ePUK. Proszę o doprecyzowanie jakie dane będą udostępniane. Dodatkowo proszę o rozważenie wskazania jako metody pomiaru KPI: ilość udostępnionych raportów potwierdzonych protokołem z realizacji powyższego. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Przewiduje się udostępnienie zbiorczych danych statystycznych z zakresu wykonywania funkcji konsularnych, w tym podniesienie poziomu otwartości danych udostępnianych obecnie na portalu dane.gov.pl, w szczególności w obszarze wizowym. Sprawy wizowe tradycyjnie stanowią obszar największego zainteresowania dostępem w trybie informacji publicznej, prasy, celów badawczych itp. Liczba udostępnionych raportów zostanie określona na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, jednak zakładamy że rozwiązania w tym obszarze nie będą miały formy dedykowanych, sztywnych raportów, ale elastycznych, łatwych do sformułowania przez użytkownika końcowego zapytań umożliwiających wielowymiarową analizę danych, również przy wsparciu AI. |
|  | RA IT | 2.2 Udostępnione e-usługi | 1.2. Wydawanie i przedłużenie ważności legitymacji szkolnych (dziecko i nauczyciel). Czy realizacja przedmiotowej usługi została skonsultowana z Ministerstwem Edukacji Narodowej? Czy MSZ posiada dane uczniów i nauczycieli szkół polonijnych do wydania legitymacji? | Proszę o wyjaśnienie | Patrz wyjaśnienie do pkt. 1 – MEN nie uczestniczy w tej procedurze. Legitymacje są wydawane tylko na wniosek i stąd pochodzą dane do wydawania legitymacji. |
|  | RA IT | 2.2 Udostępnione e-usługi | 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zezwolenie MRG (Małego Ruchu Granicznego). Zakres oddziaływania: ok 5 transakcji rocznie. Czy to jest średnioroczna ilość transakcji? Jaka jest spodziewana maksymalna ilość transakcji rocznie? | Proszę o wyjaśnienie | Tak, wskazana liczba transakcji stanowi średnioroczną liczbę spraw, wyliczoną na podstawie danych z ostatnich lat. Niska liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie wynika przede wszystkim z bardzo niewielkiego odsetka odmów w postępowaniach dotyczących MRG, a więc z naturalnie niewielkiej skali potrzeb składania tego typu wniosków. Spodziewana liczba transakcji rocznie mieści się w przedziale 5–10, zgodnie z dotychczasowymi trendami, jednakże z uwagi na zmiany geopolityczne można przewidywać wzrost tej wartości w latach kolejnych (jednakże na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej założono bezpieczną wartość). Jednocześnie uzasadniamy podtrzymanie decyzji o wdrożeniu tej e-usługi w ramach projektu. Celem Wnioskodawcy jest kompleksowa obsługa całego obszaru Małego Ruchu Granicznego w nowym systemie, obejmująca zarówno wnioski główne, jak i działania następcze. Dodanie e-usługi dotyczącej ponownego rozpatrzenia nie wpływa istotnie na koszty ani złożoność wdrożenia, a zakłada wykorzystanie wdrażanych w projekcie mechanizmów. Ujęcie tej usługi w projekcie zapewnia pełną spójność i kompletność procesu obsługi MRG, a jednocześnie nie obciąża projektu dodatkowymi, istotnymi nakładami. |
|  | RA IT | 3. Kamienie Milowe | Czy jedna umowa na budowę ePUK będzie zawierała zarówno budowę 2 serwerowni oraz wykonanie systemu? | Proszę o wyjaśnienie | Zakładane jest wybranie jednego wykonawcy odpowiedzialnego zarówno za dostawę i konfigurację infrastruktury IT w dwóch serwerowniach, jak i zaprojektowanie oraz wytworzenie systemu ePUK. Wynika to ze specyfiki przedsięwzięcia, które ma charakter projektu integratorskiego, obejmującego wiele współzależnych modułów i komponentów infrastrukturalnych. Z uwagi na stopień skomplikowania całego rozwiązania przyjęcie formuły „zaprojektuj i wybuduj” jest najbardziej optymalne. Pozwala to na: - zachowanie spójności architektonicznej pomiędzy warstwą infrastrukturalną i systemową, - ograniczenie ryzyk związanych z rozdzieleniem wykonawstwa na wielu wykonawców, - zapewnienie jednego odpowiedzialnego integratora za całość rozwiązania, - efektywne zarządzanie harmonogramem i terminami. Biorąc pod uwagę pozostały czas na projektowanie, wytworzenie, testy, wdrożenie oraz późniejsze włączenie znacznej liczby placówek, podział na kilka odrębnych umów byłby nieefektywny i mógłby generować dodatkowe opóźnienia. Zintegrowana realizacja w ramach jednej umowy minimalizuje ryzyka i pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie całego procesu wdrożeniowego. |
|  | RA IT | 3. Kamienie Milowe | Konieczne jest wskazania dodatkowych kamieni milowych potwierdzających realizację kolejnych etapów umowy tj. dostawa, konfiguracja sprzętu, odbiór poszczególnych usług etapami? Dodatkowo 30.04.28 ma zostać skonfigurowana infrastruktura IT pod system a 31.05.2028 ma być system gotowy do testów? Czy miesiąc czasu jest wystarczający na realizację tego zadania? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W momencie podpisywania umowy o dofinansowanie konieczna będzie aktualizacja harmonogramu a tym samym terminów kamieni milowych. Szczegóły dotyczące harmonogramu i opisy kamieni milowych, przedstawiające ich zakres, pozwalający monitorować postępy realizacji umowy w sposób wyczerpujący, zostały zawarte w Studium Wykonalności. Kamień milowy „Skonfigurowana infrastruktura ITS” dotyczy przygotowania środowiska produkcyjnego ITS (Infrastruktury Technicznej Systemu) do rozpoczęcia etapu pilotażu systemu ePUK. Zgodnie z aktualnym harmonogramem środowiska testowe będą dostępne pod koniec 1 kwartału 2027. |
|  | RA IT | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Oprogramowanie: czy w jednym postępowaniu będzie zakup systemu do BI, stworzenia systemu ePUK i dostawy sprzętu do data center? | Proszę o wyjaśnienie | Patrz wyjaśnienie do punktu 8. |
|  | RA IT | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Infrastruktura | Czy była rozważana wynajęcie data center z zasobów Państwowych? Prosimy o uzasadnienie budowy własnego data center. | Proszę o wyjaśnienie | W trakcie prac przygotowawczych projektu na początku 2025 roku (opracowanie opisu założeń projektu oraz studium wykonalności) rozważano wykorzystanie Rządowej Chmury Obliczeniowej. Na moment sporządzania dokumentacji aplikacyjnej rozwiązanie to nie realizowało potrzeb MSZ. Oferowane w ramach RCHO zasoby udostępniane są w modelu IaaS. IaaS jako usługa stanowi koszt kwalifikowany wyłącznie do momentu zakończenia projektu. W okresie trwałości koszty te nie byłyby objęte dofinansowaniem i MSZ musiałby pokrywać z własnego budżetu. Rozwiązanie takie jest nieefektywne z punktu widzenia Beneficjanta. Uzasadnieniem budowy własnego data center są wyniki analizy wariantów, gdzie porównano koszty oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej wariantu alternatywnego „chmurowego” (ENPV około 5 527 tys. zł, stopa dyskontowa 3,0%, IRR 3,5%) względem wariantu rekomendowanego (ENPV około 67 882 tys. zł, stopa dyskontowa 3,0%, IRR 9,4%). Zasadniczo w Studium Wykonalności poddano ocenie wariant SaaS oparty o komercyjnych dostawców zewnętrznych. Zatem poza czynnikami ekonomicznymi na wybór wpływ miały inne aspekty, w tym dwa kluczowe: ## - Bezpieczeństwo danych: MSZ przetwarza dane o najwyższym stopniu wrażliwości. Model SaaS oznacza potencjalną utratę pełnej kontroli nad danymi (o ile można umownie zagwarantować lokalizację środowiska produkcyjnego, żaden dostawca nie daje gwarancji lokalizacji kopii bezpieczeństwa). Dodatkowo, w sytuacjach kryzysowych lub konfliktów międzynarodowych, infrastruktura on-premise gwarantuje ciągłość działania bez ryzyka odcięcia dostępu przez zagranicznego dostawcę w wyniku sankcji, presji politycznej lub działań hybrydowych. ## - Suwerenność technologiczna i kontrola: własna infrastruktura zapewnia większą niezależność od zagranicznych dostawców usług i pełną kontrolę nad całym cyklem życia danych: od tworzenia, przez przetwarzanie, po nieodwracalne usuwanie. Model on-premise umożliwia integrację z systemami stanowiącymi infrastrukturą krytyczną państwa bez ekspozycji wrażliwych interfejsów stronie trzeciej. |
|  | RA IT | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Bezpieczeństwo | Proszę o rozważenie zlecenia wykonania testów bezpieczeństwa ABW lub innemu, niezależnemu od Wykonawcy systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W projekcie zakładane jest wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu (w tym testów bezpieczeństwa), które zostanie zlecone podmiotowi trzeciemu, niezależnemu od wykonawcy systemu, w tym dopuszcza się skorzystanie z oferty/wsparcia agencji rządowych/państwowych. Dokonano zmian w pkt 4.2 opisu założeń – pozycja „Bezpieczeństwo” – modyfikując zapis dotyczący audytu bezpieczeństwa: „Audyt bezpieczeństwa systemu, w tym testy penetracyjne (raport z testów bezpieczeństwa), wykonany przez podmiot trzeci, niezależny od wykonawcy systemu.” |
|  | RA IT | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Szkolenia | Proszę o potwierdzenie że szkolenia dla 16 administratorów będą kosztowały ok 4,2 mln zł. | Proszę o sprawdzenie | Koszty szkoleń obejmują: - Szkolenie specjalistyczne dla administratorów (serwerowe systemy operacyjne), - Szkolenie specjalistyczne dla administratorów (platformy wirtualizacji), - Szkolenie dla administratorów z administrowania systemem ePUK, oraz szkolenia pracowników MSZ z obsługi systemu - zakładane przeszkolenie 500 osób, - szkolenia prowadzone na miejscu w placówkach (około 130 placówek dyplomatycznych) przez delegowany zespół szkoleniowy, - zakłada się, że zespół szkoleniowy będzie składał się z 9 osób (w zależności od wielkości placówki / liczby osób do przeszkolenia) i będzie dzielony na zespoły w zależności od wielkości placówki, - koszty obejmują: - koszty delegacji zespołu szkoleniowo-wdrożeniowego (logistyka (bilety lotnicze, przejazdy), zakwaterowanie), - koszty delegacji zespołu szkoleniowo-wdrożeniowego (diety). Łączny koszt wszystkich szkoleń oszacowano na kwotę ok 4,2 mln zł. Dokonano zmian w pkt 4.2 opisu założeń – pozycja „Szkolenia” uzupełniając opis o powyższe wyjaśnienia. |
|  | RA IT | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Budżet utrzymania nie uwzględnia rocznej inflacji. Proszę o wyjaśnienie znacznego wzrostu kosztu utrzymania systemu pomiędzy rokiem 2033 a rokiem 2034? | Proszę o korektę i wyjaśnienie. | Analiza finansowa zgodnie z wytycznymi wykonana została w cenach stałych. Cytat z „Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027”: „Podrozdział 6.4. Założenia do analizy finansowej 1) Analiza finansowa opiera się na następujących założeniach, spójnych dla wszystkich projektów w danym sektorze: a) o ile to możliwe i uzasadnione, powinna być przeprowadzona w cenach stałych (W uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli zastosowanie analizy opartej o ceny stałe, z uwagi na specyfikę danego sektora albo warunki makroekonomiczne byłoby niemiarodajne, instytucja zarządzająca może dopuścić możliwość przeprowadzenia analizy finansowej w cenach bieżących.) ” Źródło: plik ”Wytyczne_PI_i_PH_21_27_5032023.pdf” Wzrost kosztu utrzymania systemu pomiędzy rokiem 2033 a rokiem 2034 (tj. w piątym roku od uruchomienia produktów projektu) wynika z konieczności poniesienia pierwszych nakładów odtworzeniowych tj.: - modernizacja infrastruktury sprzętowej (DC1, DC2); - modernizacja oprogramowania systemowego, baz danych, BI; - Doposażenie placówek w ramach projektu ePUK wraz z kosztami logistyki (doposażenie placówek). |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Nazwa Ryzyka: Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu. Sposób zarządzania ryzykiem: Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem. Pełna zgoda. Do realizacji powyższego proponuje wykorzystać zalecenie z Pkt 2 przedmiotowej oceny. |  | Wyjaśnienia w odniesieniu do kamieni milowych zamieszczono w punktach 2, 8 i 9. W odniesieniu do niniejszego ryzyka, samo zwiększenie liczby kamieni nie stanowi metody zmniejszania ryzyka. Wnioskodawca zaplanował niezbędne działania i narzędzia pozwalające monitorowanie realizacji projektu (w tym harmonogramowanie prac, podział na zadania, wykorzystanie uznanych metodyk zarządzania projektem i wytwarzania oprogramowania m.in. metodyki zwinne). |