|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Cyfrowe Udostępnienie Zasobów Kultury Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”*** *(Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Uwaga ogólna | Czy w ramach projektu w portalu KRONIK@ będą tylko udostępniane Państwa pliki prezentacyjne wraz z metadanymi czy też instytucja ma zamiar przechowywać kopię zapasową w repozytorium KRONIK@? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W celu nr 4 w wierszu „KPI” należy podać tylko nazwy, a w wierszu „Metoda pomiaru KPI” należy uzupełnić dane. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych brakuje pozycji „Modyfikacja API” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych nie uwzględniamy modułów systemów będących produktami projektu.  Tak więc „Serwis VOD – portal on-line” jako moduł systemu „Tubajka” powinien być wykazany wyłącznie w pkt 7.2 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych wykazujemy tylko rejestry publiczne, których funkcjonowanie wynika z przepisów prawa, i które są wskazane w części 7.4.  Tak więc „Rejestr użytkowników platformy VOD” niebędący rejestrem publicznym można ew. wykazać w pozycji 2.3. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Kiedy planowana jest migracja zasobów do portalu KRONIK@? | Rekomendujemy dopisanie migracji zasobów do portalu KRONIK@ w kamieniach milowych |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Kamienie milowe powinny być ułożone chronologicznie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 4.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania | Koszty planowane w 2025 r. powinny stanowić pierwszą pozycję, a nie ostatnią. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” wliczono koszty wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych (druga kolumna „Nazwy pozycji kosztowej”). W tej pozycji należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE.  Wynagrodzenia pracowników merytorycznych, w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |