Rzeszów, 2026-05-05

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

I-II.1610.1.1.2026

Pani

Anna Szymaszek

Burmistrz Miasta i Gminy Bircza

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158 t.j.), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została 
udzielona dopłata do realizacji zadań własnych Organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2025 przeprowadzonej w dniach 
od 28 marca do 8 kwietnia 2026 r. w Gminie Bircza.

Kontrolę przeprowadzili:

- Marcin Bochnia – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu 
i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 13 marca 2026 r.  (I-II.1610.1.1.2026).

- Justyna Sławińska – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu 
i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 13 marca 2026 r.  (I-II.1610.1.1.2026).

Kontrolą objęto zakres spraw dotyczących prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych Organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 r.

- Cel kontroli

Celem kontroli była ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem:

- sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;

- zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

- Ustalenia z kontroli

1. Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych 
	o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o objęcie w roku 2025 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Bircza środki w wysokości 317 520,00 zł. W dniu 6 lutego 
2025 r. została zawarta umowa nr FRPA/1/2025 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim 
a Gminą Bircza, w której w ramach ww. kwoty zaplanowano pracę eksploatacyjną dla linii komunikacyjnych objętych zadaniem na poziomie 105 840,00 wozokilometrów. Zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do ww. umowy dopłatą objętych zostało 4 linie komunikacyjne z terenu Gminy Bircza.

Gmina Bircza w okresie objętym kontrolą wykonywała zadania Organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z umową nr FRPA/1/2025 Organizator publicznego transportu zbiorowego zobowiązany był do:

- zabezpieczenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z obsługą dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Organizator posiada dokumentację potwierdzającą czynności podejmowane 
w ramach obsługi dopłat do przewozów autobusowych, którą przedstawił kontrolującemu, 
w tym:

  - Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Bircza znak RIiZP.041.2.2026 z dnia 18.03.2026 r.,

  - Umowę o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 02.01.2025 r. z Firmą Transportowo-Usługową Mariusz Franków,

  - Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dokumentami potwierdzającymi jego publikację,

  - Ofertę operatora z dnia 23.12.2024 r. wraz z załącznikami,

  - Protokół z wyboru operatora w zakresie bezpośredniego zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - Uchwałę nr XXXIV/28/2020 Rady Gminy Bircza z dnia 6 sierpnia 2020 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bircza umowy z operatorem 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  - Zarządzenie Nr Fn.PR.1.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Bircza z dnia 6 lutego 
2025 r. w sprawie przyjętych przez gminę zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont,

  - Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

  - Wyciągi bankowe,

  - Zestawienie obrotów i sald na kontach za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025,

  - Zestawienie stanów kont za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025,

  - Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Bircza na 2025 rok Nr XVIII/104/2024 Rady Miejskiej w Birczy z dnia 19 grudnia 2024 r.,

  - Zaświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,

  - Zawiadomienie o planowanej kontroli realizacji umowy oraz wykonywanych przez operatora usług będących przedmiotem umowy,

  - Protokoły z kontroli realizacji umowy z dnia 2 stycznia 2025 r. o świadczenie usług 
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

Organizator w dniu 25 marca 2026 r. został wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji. W odpowiedzi przedłożono:

  - Wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bircza znak RIiZP.041.2.2026 z dnia 26.03.2026 r.

  - Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

  - Historię rachunku bankowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.01.2026 r.,

  - Noty obciążeniowe,

  - Uchwałę nr XX/15/2025 Rady Miejskiej w Birczy z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2025 r.

- dokonania wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.        
o  publicznym transporcie zbiorowym

Operatorem publicznego transportu zbiorowego obsługującym linie komunikacyjne w ramach umowy FRPA/1/2025 była Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków. Swoje zadania operator wykonywał na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawartej z Gminą Bircza w dniu 
2 stycznia 2025 r. Organizator zawarł umowę na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/28/2020 Rady Gminy Bircza z dnia 6 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bircza umowy z operatorem 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy Organizator jest zobligowany do publikacji ogłoszenia 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w terminie nie krótszym niż:

1) jeden rok;

2) sześć miesięcy – w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 
50 000 kilometrów rocznie.

Organizator spełnił powyższe warunki, więc podstawa prawna zawarcia umowy jest zasadna.

W dniu 22 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bircza oraz tablicy ogłoszeń opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie zostało opublikowane zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym oraz zawiera wszelkie wymagane dane tj.:

- nazwę i adres właściwego organizatora,

- określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia,

- określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy,

- przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, 
o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3,

- przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostały dochowane terminy oraz miejsce jego publikacji.

Ponadto Organizator przedłożył protokół z wyboru operatora w zakresie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sporządzony w dniu 30 grudnia 2024 r. uzasadniający wybór operatora.

W dniu 30 grudnia 2024 r. przesłano do operatora Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków zawiadomienie o wyborze oferty oraz wyznaczenie terminu zawarcia umowy.

- efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania

Umowa FRPA/1/2025 opiewała na kwotę dopłat w wysokości 317 520,00 zł. Organizator     w rozliczeniu końcowym przedstawił, iż w ramach ww. umowy zrealizował 105 840 wozokilometrów na kwotę 317 520,00 zł. Dopłata została wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem tj. na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

- zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego 
w finansowaniu zadania

Jak wynika z Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bircza na 2025 rok Nr XVIII/104/2024 Rady Miejskiej w Birczy z dnia 19 grudnia 2024 r., Organizator zabezpieczył środki po stronie wydatków 50 000,00 zł, co pozwoliło na pokrycie założonego we wniosku 
o objęcie w roku 2025 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej minimalnego 10-procentowego wkładu własnego w kwocie 46 240,59 zł.

Uchwałą nr XX/15/2025 Rady Miejskiej w Birczy z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2025 r. Organizator zabezpieczył środki po stronie dochodów 317 520,00 zł (środki FRPA) i po stronie wydatków 367 520,00 zł.

Z dokumentów przedstawionych w rozliczeniu końcowym zadania wynika, iż Gmina Bircza przekazała operatorowi wymagane środki własne w wysokości minimum 10% ceny rzeczywistej usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. kwotę 36 604,61 zł.

- przekazania do Wojewody uwierzytelnionych kserokopii: umów, aneksów do umów, oraz zgody organu stanowiącego Organizatora na ich zawarcie w terminie 7 dni licząc od daty ich podpisania

W okresie objętym kontrolą Organizator przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu:

- Umowę  o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 02.01.2025 r. z Firmą Handlowo-Usługową Mariusz Franków. Umowa wpłynęła do PUW w dniu 11 lutego 2025 r., tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- Uchwałę nr XXXIV/28/2020 Rady Gminy Bircza z dnia 6 sierpnia 2020 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bircza umowy z operatorem 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała wpłynęła do PUW w dniu 11 lutego 2025 r., tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

- prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla  środków dofinansowania

W związku z realizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Bircza wyodrębniony został rachunek bankowy 51 9113 1014 2003 5000 0228 0100 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żurawicy Oddział w Birczy, na który Wojewoda Podkarpacki przelał środki w ramach realizacji FRPA. Wszystkie należności za wykonywanie usług przewozowych były dokonywane z ww. konta. Ponadto na rachunku nie odnotowano naliczonych odsetek.

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dofinansowania oraz wydatków objętych dofinansowaniem

W dniu 6 lutego 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bircza wydał Zarządzenie 
Nr Fn.PR.1.2025 w sprawie przyjętych przez gminę zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont. Dla umożliwienia identyfikacji wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Funduszem do ewidencji zastosowano odrębne zadanie 
o kodzie księgowym „901157”. Ponadto wyodrębniono źródła finansowania dodając do kodu księgowego litery: „F” dla wydatków finansowanych ze środków otrzymanych i „W” dla wydatków finansowanych z wkładu własnego Miasta i Gminy Bircza.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w ewidencji zapisów księgowych Gminy Bircza wyodrębniono konto 130-02 – Rachunek bieżący jednostki – Wydatki, gdzie dokonywane są zapisy obejmujące obrót środkami pochodzącymi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środkami przeznaczonymi na wkład własny Organizatora.

- przekazania do Wojewody w terminie do 9 kwietnia, 9 lipca i 9 października 2025 r. oraz 8 stycznia 2026 r. kwartalnych informacji, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 umowy ws. dofinansowania do przewozów autobusowych

Informacje kwartalne z realizacji umowy FRPA/1/2025 zawierały niezbędne dane i  zostały przesłane do PUW w dniach:

- 3 kwietnia 2025 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 4 lipca 2025 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 3 października 2025 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,

- 3 grudnia 2025 r. - sporządzone na podstawie prognozowanego grudnia (przedwcześnie),

- 7 stycznia 2026 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

- przesłania Wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2026 r. rozliczenia wstępnego, 
a w terminie 6 marca 2026 r. rozliczenia końcowego otrzymanych dopłat

Rozliczenie wstępne otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 
13 stycznia 2026 r., tj. z zachowaniem wymaganego terminu. Zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane.

Rozliczenie końcowe otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 3 marca 2026 r., 
tj. z zachowaniem wymaganego terminu. Zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane. Do rozliczenia dołączono zestawienie dopłat z Funduszu, noty obciążeniowe potwierdzające realizację zobowiązań Organizatora publicznego transportu zbiorowego 
w ramach umowy o dopłatę, rozliczenie rzeczywistego deficytu linii komunikacyjnej 
za IV kwartał 2025 r. oraz wyciągi bankowe na potwierdzenie operacji w ramach zadania.

- sprawowania nadzoru i kontroli nad operatorem

Organizator przedstawił dokumenty potwierdzające nadzór nad operatorem, tj. zawiadomienie o planowanej kontroli realizacji umowy oraz wykonywanych przez operatora usług będących przedmiotem umowy, protokoły z kontroli oraz sprawozdania z realizacji Umowy w zakresie przewozów w transporcie drogowym.

W 2025 r. przeprowadzono 4 kontrole:

- w dniu 05.03.2025 r. na linii Huta Brzuska-Korzeniec przez Brzuskę, Jasienicę, Birczę,

- w dniu 07.05.2025 r. na linii Roztoka-Korzeniec przez Kuźminę, Birczę,

- w dniu 28.07.2025 r. na linii Żohatyn-Korzeniec przez Brzezawę, Birczę,

- w dniu 18.11.2025 r. na linii Leszczawka-Korzeniec przez Birczę.

Podczas wykonywania czynności skontrolowano:

- uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób, tj. zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego, zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

- wymagania dotyczące taboru zgodnie z § 4 ust. 6 umowy z dnia 02.01.2025 r. o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- zgodność pojazdów z wykazem przekazanym organizatorowi zgodnie z § 4 ust. 7 ww. umowy,

- wymagania dotyczące ubezpieczenia pojazdu zgodnie z § 5 ust. 7 ww. umowy,

- wymagania dotyczące kierowców zgodnie z § 4 ust. 9 ww. umowy,

- informacje zamieszczone w autobusach, tj. rozkład jazdy, cennik opłat, informacje 
o Organizatorze i regulamin przewozu,

- kasy rejestrujące.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Ponadto Organizator zobowiązał operatora do prowadzenia badań liczby pasażerów na liniach komunikacyjnych. Zakres przeprowadzonych badań obejmował liczbę pasażerów 
w tym procent napełnienia autobusów oraz badanie „wsiada/wysiada” na przystankach. Kontrolowany przedłożył roczne sprawozdanie z badania liczby pasażerów obrazujące wyniki powyższego badania.

- Ocena realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W umowie o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 02.01.2025 r. strony określiły wzajemne prawa i obowiązki 
w przedmiocie realizacji usług transportowych. Art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wymaga aby w jej treści znalazł się określony katalog zapisów. 
W ww. umowie określono wszystkie przewidziane przepisami prawa reguły wykonywania 
i rozliczania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po zawarciu umowy                
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Organizator wydaje operatorowi zaświadczenie, które powinno zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu;

- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów;

- określenie rodzaju i liczby środków transportu;

- określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz.

Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. Właściwy Organizator wydaje zaświadczenie w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.

Gmina Bircza przedłożyła cztery zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dla operatora FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Mariusz Franków obsługującego linie:

- Żohatyn-Korzeniec przez Brzeżawa, Bircza,

- Leszczawka-Korzeniec przez Bircza,

- Huta Brzuska-Korzeniec przez Brzuska, Jasienica, Bircza,

- Roztoka-Korzeniec przez Kuźmina, Bircza.

Zaświadczenia zawierają wszelkie wymienione wyżej i wymagane ustawą dane. Niemniej w wydanych zaświadczeniach Organizator określił, iż publiczny transport zbiorowy będzie wykonywany przez 2 autobusy na pierwszej i czwartej linii oraz przez 4 autobusy na drugiej i trzeciej linii. Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyraźnie mówi, iż „Właściwy Organizator wydaje zaświadczenia w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy 
w transporcie drogowym”.

W piśmie z dnia 26.03.2026 r. znak RIiZP.044.2.2026 Burmistrz Miasta i Gminy Bircza wyjaśnił, że „omyłkowo nie dostarczył wszystkich wymaganych zaświadczeń dla wszystkich środków transportu, którymi wykonywały był publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym”.

W związku z powyższym kontrolowany uzupełnił brakujące zaświadczenia i ostatecznie Organizator wydał zaświadczenia w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi był wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.

Niemniej jednak, zaleca się, aby każde zaświadczenie miało oddzielną numerację, pozwalającą na jego identyfikację.

- Dokumentacja kontroli

Podczas kontroli Miasta i Gminy Bircza sprawdzono:

- Zapisy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzającą status prawny i sposób wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzającą wyrażenie zgody organu stanowiącego Organizatora na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację potwierdzającą prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków;

- Zaświadczenia potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;

- Dokumentację księgową potwierdzającą realizację zobowiązań organizatora publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy o dopłatę;

- Dokumentację potwierdzającą zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego w ramach FRPA.

- Ocena

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przyznana dla Miasta i Gminy Bircza dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej w roku 2025 została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia istotnych uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas-Hul