Załącznik nr 2.4

do zapytania ofertowego

S.270.2.22.2023

UMOWA nr S.271.2…...2023

,,Wykonanie prac projektowych”

część zamówienia nr 4

Budowa drogi w Leśnictwie Płociczno L12160010

W dniu ………2023r. w Skrwilnie pomiędzy,

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe -Nadleśnictwem Skrwilno

z siedzibą w Skrwilnie (kod pocztowy: 87-510) przy ul. Leśnej 5, któremu nadano numer NIP: 892-000-26-74, REGON: 910507861,

zwanym w dalszej części umowy ,,Inwestorem” i reprezentowanym przez

Tomasza Gnap - Nadleśniczego

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________

ul __________________ („Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

została zawarta umowa następującej treści:

§1.

- W wyniku rozstrzygnięcia – wyboru Wykonawcy w oparciu o Zarządzenie nr 15/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno z dnia 02.03.2023 roku Znak spr: N.0210.16.2023 w sprawie zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Skrwilno o wartości poniżej kworty 130 000 zł  o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.), Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie pn.: Wykonanie prac projektowych” część zamówienia nr 4 Budowa drogi w Leśnictwie Płociczno L12160010 na warunkach określonych w niniejszej umowie, zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy z dnia ……….2023

- Na prace projektowe, będących przedmiotem umowy składa się dokumentacja, która w szczególności powinna zawierać:

- projekt budowlany – 4 egzemplarze, (informacja dodatkowa: opracowanie powinno zamierać stałą organizację ruchu na drodze leśnej);

- projekt wykonawczy (projekt techniczny) – 4 egzemplarze;

- przedmiar – 2 egzemplarze,

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jako część projektu budowlanego, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz,

- dokumentację związaną z oddziaływaniem inwestycji na środowisko (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska Dz. U. 2018 poz. 2081 i aktami wykonawczymi) w tym np. karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej,

Ww. opracowania należy przedłożyć Inwestorowi również w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD, DVD) lub cyfrowym (pendrive, karta pamięci typ SD i jej podtypy) (pliki .pdf, .dwg, .ath itp.) – w 1 egz.

Elementem przedmiotu zamówienia jest również wykonania badań podłoża gruntowego, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę dla całej inwestycji (ciąg drogi + zjazdy), zgłoszenie budowy zjazdów i wykonanie/uzyskanie niezbędnych do procesu projektowania i procedury administracyjnej materiałów geodezyjnych.

- Sprawy administracyjne związane z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwolenia na budowę prowadzić będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny projekt budowlany i przedstawić go do akceptacji Inwestorowi. Po zaakceptowaniu projektu pism, wniosków itp. Wykonawca uzyska stosowne pełnomocnictwa i zobowiązany będzie przystąpić do procedur administracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania ewentualnych modyfikacji, oraz poprawek dokumentacji wynikających z decyzji administracyjnych. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty związane z procedurą administracyjną, w tym w szczególności opłaty skarbowe. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poniesienia wszystkich kosztów, jakie będą wymagane i naliczone przez uprawnione do tego urzędy, a będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wysokości opłat skarbowych uregulowane są odpowiednimi przepisami, w tym w szczególności w zacytowanej Ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. z dnia 14 września 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

- Zakres opracowania winien uwzględniać m.in. wytyczne określone w zapytaniu ofertowym, a także zakres innych prac przewidzianych przez projektanta.

- Zakres rzeczowy: budowa drogi leśnej gospodarczej w standardzie leśnego dojazdu ppoż., długość ok. 1850mb, konstrukcja z kruszyw niezwiązanych, droga rozpoczyna się i kończy włączeniem do istniejących dróg leśnych, lokalizacja dz. ew. 7084 ob. 0015 Wierzchownia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.

Przewidywana technologia budowy drogi:

- warstwa odcinająca/odsączająca z kruszywa naturalnego (o ile jest wymagana),

- podbudowa z kruszyw niezwiązanych,

- nawierzchnia z kruszyw niezwiązanych,

a także zakres innych prac przewidzianych przez projektanta.

§2.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i normatywami, oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem rozwiązań optymalnych ekonomicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz uzgodnień z Inwestorem.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania projektu decyzji, uzgodnień, opinii, jeżeli będą wymagane odrębnymi przepisami. Sprawy administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, a także decyzji środowiskowej prowadzić będzie wykonawca. wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny projekt budowlany i przedstawić go do akceptacji Inwestorowi. Po zaakceptowaniu projektu pism, wniosków itp. Wykonawca uzyska stosowne pełnomocnictwa i zobowiązany będzie przystąpić do procedur administracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania ewentualnych modyfikacji oraz poprawek dokumentacji wynikających z decyzji administracyjnych.

- Dokumentacja opracowana przez wykonawcę będzie szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami prawa, niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że ,,Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, co rozumie pod pojęciem rozwiązania równoważnego.

- Dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych.

- §3.

- Inwestor upoważnia wykonawcę i jego przedstawicieli do wstępu na teren, którego dotyczy dokumentacja projektowa.

- Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do przedkładania Inwestorowi do zaopiniowania, wzoru pism i uzgodnień związanych z czynnościami administracyjnymi.

- Kopie wszystkich pism związanych z niniejszym zadaniem, Wykonawca zobowiązana jest dostarczyć Inwestorowi w terminie do 3 dni od daty ich złożenia w odpowiednich urzędach.

- §4.

- Wykonawca może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy,

- ww. jednostki będą posiadały stosowne uprawnienia.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

- §5.

- Termin wykonania umowy od dnia podpisania umowy max. do dnia 15.12.2023 z wyszczególnieniem:

- potwierdzenie w terminie:

- do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy złożenia w odpowiednim miejscowo Starostwie wniosku o dostęp do materiałów z zasobów geodezyjnych w celu wykonania map do celów projektowych;

- do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy złożenia w odpowiednim miejscowo Urzędzie Gminy zaakceptowanego przez Inwestora wniosku o wydanie warunków zabudowy lub zapytania o decyzję w zakresie kwalifikacji inwestycji jako przedsięwzięcia oddziałującego na środowisko;

- dostarczenie całości dokumentacji do akceptacji w terminie do 15 dni roboczych od daty wydania warunków zabudowy;

- złożenie zaakceptowanego przez Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 10 dni roboczych od daty zaakceptowania dokumentacji projektowej przez Inwestora,

- dostarczenie całości dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w terminie do 10 dni roboczych od daty wydania pozwolenia;

- uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę w terminie do 60 dni od terminu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;

W ww. terminach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych etapów prac.

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę konieczne będzie opracowanie dokumentacji związanej z oddziaływaniem inwestycji na środowisko i uzyskanie decyzji środowiskowej, przewiduje się wydłużenie terminu realizacji całości umowy o czas niezbędny do wykonania ww. dokumentacji i przeprowadzenia procedur.

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Inwestorowi wykonanie poszczególnych etapów prac w terminach określonych powyżej, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z  § 8 ust. 2 a) niniejszej umowy.

- Rozliczenie odbywać się będzie po wykonaniu całości zamówienia na podstawie faktury końcowej.

- W uzasadnionych przypadkach przesunięciu może ulec termin wykonania przedmiotu umowy, lub poszczególnych jej etapów, spowodowany w szczególności:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikającą dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych, nie wynikłych z winy Wykonawcy;

- Nadleśnictwo wyznaczy wówczas nowy termin wykonania prac, uwzględniając czas uzasadniony prawnie i technicznie.

- §6.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest uzyskanie akceptacji Inwestora w zakresie wykonanych projektów oraz wykonanie całości prac wymienionych w §1 niniejszej umowy. Odbiór wykonanej usługi nastąpi w siedzibie Inwestora w terminie do 3 dni roboczych od daty jej dostarczenia.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie końcowego odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. Nieobecność Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu, jak również niezłożenie przez niego podpisu pod protokołem nie wstrzymuje i nie wpływa na ważność odbioru.

- Końcowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, a także poprawienia wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie uprawnione organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do realizacji inwestycji (w tym na etapie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednokrotnej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 24 miesięcy od daty wykonania przedmiotu umowy.

- §7.

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu, na kwotę …………….. zł brutto (słownie: ……………… 00/100) w tym VAT w kwocie ………….. zł (słownie: ……………………. 00/100).

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie będzie konieczne opracowanie KIP Inwestor odstąpi od realizacji tego opracowania, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę ……….. zł brutto (słownie …………………. 00/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie będzie konieczne opracowanie dokumentacji związanej z oddziaływaniem inwestycji na środowisko (raport oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej) Inwestor odstąpi od realizacji tego opracowania, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę ……………,00 zł brutto (słownie ……………….00/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Zapłata dokonana będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Inwestora.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Inwestora, według zasad określonych w § 6.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty wpływu do Inwestora prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez strony pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu prac.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Inwestor przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 931).

- Zapłata:

  - kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r, poz. 931),

  - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży/usługi netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany na fakturze, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Wraz z zapłatą wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Inwestora autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej wykonanej w ramach umowy i będzie mógł bez zgody Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych użytkować opracowanie projektowe na własny użytek i przekazywać opracowanie lub ich dowolną część innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych na wskazanych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja), wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych w tym intranetu i extranetu;

2) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci komputera;

3) rozpowszechnianie utworu w wewnętrznej sieci, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;

4) używanie w materiałach szkoleniowych;

5) inkorporowanie utworu do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;

6) wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym;

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

8) sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim, a także składanie oferty w tym zakresie;

9) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji.

- §8.

- Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Inwestorowi kar umownych:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (od pierwszego dnia po upłynięciu terminu określonego  w § 5 ust. 1 niniejszej umowy).

- za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości brutto umowy (§ 7 ust. 1).

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

- Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Inwestora.

- §9.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora z tytułu rękojmi za wady projektu do czasu zakończenia rękojmi Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2026r.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezwłocznie i nieodpłatnie, wszelkich usterek wynikających z winy Wykonawcy, dotyczących opracowanej dokumentacji.

§ 10.

- Wykonawca nie może przenieść swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na inne podmioty bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta złożona przez Wykonawcę.

Wykonawca	                     Inwestor