Zn. spr. SA.271…..2024

UMOWA Nr

zawarta w Miętnem, dnia…………..r pomiędzy :

Nadleśnictwo Garwolin, 08-400 Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, NIP 826-000-61-04., reprezentowanym przez Nadleśniczego Piotra Uścian-Szaciłowskiego zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą

# § 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania awaryjny remont polegający na wymiana pieców oraz remont dwóch kotłowni w osadzie Ruda Tarnowska – budynek dwu lokalowy. Szczegółowy zakres prac stanowi projekt budowlany oraz przedmiar robót.

- Integralną częścią umowy jest oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na ………. a termin zakończenia robót na dzień 20.10.2024 r.

# § 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu (frontu) robót

- Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego.

- Przekazanie Wewnętrznego dziennika robót

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez Wykonawcę.

# § 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

- Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych 
z przedmiotem umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego- 
w razie potrzeby

- Prowadzenie  robót  z zapewnieniem  warunków zgodnych  z przepisami BHP,  p.poż i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu robót budowlanych w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 
w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza robót na własny koszt.

- Skompletowanie wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Warunkami Technicznymi 2024 i przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów, w tym certyfikatów i atestów.

- zapewnienie nad robotami osoby z uprawieniami w zakresie nadzoru robót 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod. i kan., cieplnych i wentylacyjnych.

# § 4

- Kosztorysową wartość całego zakresu robót za przedmiot umowy strony ustalają na cenę

…………….. brutto (słownie:	/100). Cena zawiera podatek VAT w stawce: VAT % tj	zł netto co w rozbiciu na poszczególne lokalizacje wynosi:

Lokal nr 1: brutto: ……….. zł, netto:	zł

Lokal nr 2: brutto: ……….. zł, netto	zł

- Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz zgodnie z rzeczywiście wykonanymi i odebranymi robotami, udokumentowanymi i potwierdzonymi przez Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część oferty wykonawcy.

- Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy są stałe przez okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie w przypadku wykonania przez Wykonawcę grubszej lub szerszej podbudowy.

# § 5

- Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.

- Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

# § 6

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych 
w kosztorysie ofertowym.

# § 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamontowane kotły C.O. na paliwo stałe, winny spełniać Polską Normę PN EN 303-5:2012., na dowód czego Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny certyfikat.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1, a także Wewnętrzny dzienni robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

# § 8

- Przedstawicielem Zamawiającego podczas robót jest inspektor nadzoru: …………………

- Przedstawicielem Wykonawcy podczas robót jest: ……………………….

# § 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

# § 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru końcowego obiektu.

- Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

# § 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie umowy   w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 pkt 3.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,

w wysokość 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za   zwłokę   w   przekazaniu   terenu    budowy    (frontu    robót)    w    wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.

- z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

# § 13

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 12 ust. 2b),

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

# § 14

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

# § 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

# § 16

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron 
i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

# § 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# § 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca