## Slide 1
Plan wdrażania usług dla klientów
Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2024-2028
Stan na 31.12.2025 r.

## Slide 2: Założenia
Plan jest aktualizowany i publikowany co kwartał, tak by klienci KAS na bieżąco uzyskiwali wiedzę o terminie i zakresie udostępnianych zmian. Informacje szczegółowe podawane są w perspektywie półrocznej. Plan obejmuje lata 2024-2028.
W przypadku pojawienia się nowych propozycji zmian prawnych, skutkujących budową bądź modyfikacją systemów klienta KAS, mają one pierwszeństwo przed innymi wcześniej zaplanowanymi w Planie pracami. W przypadku pojawienia się takich zmian Plan może ulec modyfikacji.
Realizacja Planu zależna jest od posiadanego finansowania prac wytwórczych oraz sprawności sił IT resortu finansów i może ulec zmianom.

## Slide 3
I - IIQ2026 | III - IVQ2026 | 2027 | 2028
e-Urząd Skarbowy, aplikacja mobilna e-US Twój e-PIT – rozliczenia za 2025 rok KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych e-TOLL Rozszerzenie sieci dróg płatnych eSF (eSprawozdania Finansowe) JPK NZ – kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG(2) MDR - schematy podatkowe - implementacja zmian przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej GloBE (globalny podatek minimalny) Aplikacja eParagony | KSeF (Krajowy System eFaktur) e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych CEWA 1.0 (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych) JSP Moduł Rejestracji Podmiotów JSP Moduł Egzekucja Portal eLicytacje eSF (eSprawozdania Finansowe) Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą CESOP PL Centrum Transparentności (JPK_PD) JPK NZ – kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG JPK_MAG(2) DAC8 Aplikacja eParagony | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC zmodernizowany Wykaz podatników VAT CRM2.0 - rozbudowa systemu zarządzania relacjami z klientem KAS DAC8 dodatkowe usługi eMCeK pakiet ViDA - zmiany w zakresie procedury OSS e-TOLL – rozszerzenie sieci dróg płatnych Aplikacja eParagony | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT PUESC JSP (Jednolity System Podatkowy) Pakiet ViDA – zmiany w zakresie procedury OSS Aplikacja eParagony
I i IIQ26
Co chcemy zrealizować do 2028 r.

## Slide 4: Co chcemy zrealizować w I - II kwartale 2026 r.

## Slide 5
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji:
Wniosku o wydanie WIS,
Pisma w sprawie WIS.
I kwartał 2026 r.
Łatwiejsze składanie pism przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych eformularzy;
Automatyzacja;
Usprawnienie i zmniejszenie błędów.
Wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE.
Funkcjonalność docelowo ma zastąpić wydawane przez naczelników urzędów skarbowych papierowe potwierdzenia VAT-5 oraz VAT-5UE.
Podatnik chcący pozyskać potwierdzenie o statusie podatnika VAT (swoim bądź kontrahenta) lub VAT-UE będzie mógł przy pomocy e-US otrzymać takie potwierdzenie automatycznie i bezpłatnie.
Potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT
lub podatnik VAT-UE na e-US.
I kwartał 2026 r.
Udostępnienie dokumentów w e-Urzędzie Skarbowym:
Interpretacje indywidualne ORD-IN.
I kwartał 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
Udostępnienie VIII edycji usługi Twój e-PIT:
przygotowanie propozycji zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-DZ oraz PIT-OP za 2025 rok na podstawie danych będących w posiadaniu KAS.
15 lutego 2026 r.
Po uwierzytelnieniu do usługi, przygotowane zeznanie można w prosty sposób sprawdzić lub edytować (np. dopisując przysługujące ulgi i odliczenia), zaakceptować i wysłać. Dodatkowo, gdy podatnik nie złoży zeznania samodzielnie lub go nie odrzuci, przygotowana propozycja zeznania PIT-37 oraz PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowana z końcem kwietnia. Jest to najprostszy i najszybszy sposób na wysyłkę zeznania.

## Slide 6
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Prezentacja formy opodatkowania
I kwartał 2026 r.
Prezentacja formy opodatkowania odnotowanej w bazie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), udostępniona na koncie użytkownika w serwisie e-Urząd Skarbowy, umożliwi bieżącą weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dostęp do tych informacji pozwoli również na podjęcie działań w zakresie ewentualnej zmiany formy opodatkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Usługa pozwoli podatnikowi bezpiecznie i wygodnie powierzyć przeglądanie swoich danych zaufanej osobie – np. księgowemu, pełnomocnikowi czy członkowi rodziny – bez ryzyka ingerencji w treść dokumentów czy składania deklaracji. Rozwiązanie zwiększy transparentność i komfort obsługi spraw podatkowych, szczególnie w sytuacjach, gdy podatnik potrzebuje wsparcia, ale chce zachować pełną kontrolę nad działaniami podejmowanymi w jego imieniu.
Udostępnienie konta osobie trzeciej
I kwartał 2026 r.
Mandaty karnoskarbowe
I kwartał 2026 r.
Udostępnienie e‑usługi mandatów karnoskarbowych daje obywatelom możliwość szybkiego i bezpiecznego opłacenia mandatu online bez konieczności wizyty w urzędzie. Zapewnia to wygodę, oszczędność czasu oraz eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów egzekucyjnych dzięki terminowej płatności.
Usługa Certyfikaty rezydencji
I kwartał 2026 r.
Skrócenie czasu oczekiwania na dokument. Zmniejszenie kosztów operacyjnych urzędów (druk, wysyłka, obsługa - 115 989 certyfikatów rezydencji wydanych w 2024 r.). Zwiększenie wiarygodności i bezpieczeństwa dokumentu dzięki podpisowi elektronicznemu (docelowo pieczęci elektronicznej).

## Slide 7
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Zaświadczenia MŚP
II kwartał 2026 r.
Usługa umożliwi złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku VAT całkowicie online, bez wizyty w urzędzie i bez papierowych formalności. Zaświadczenie będzie wydawane automatycznie, dostępne od razu w e‑Urzędzie Skarbowym, a przede wszystkim bezpłatne. Użytkownik w każdej chwili pobierze je w serwisie, a system zapewni pełną wiarygodność oraz bezpieczeństwo dokumentu.
Węzeł transgraniczny
II kwartał 2026 r.
Odejście od ePUAP
II kwartał 2026 r.
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego poprzez uwierzytelnianie za pomocą ich krajowych, notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej zgodnych z rozporządzeniem eIDAS. Integracja ta pozwoli na rozszerzenie dostępności usług e-US dla użytkowników zagranicznych oraz dostarczy podstaw do rozwijania nowych funkcjonalności dedykowanych obywatelom UE.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ustanowienie w pełni kontrolowanego, wewnętrznego kanału komunikacji dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego (e-US). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez migrację z dotychczasowego mechanizmu wysyłki przez platformę ePUAP na w pełni wewnętrzne rozwiązanie, wykorzystujące Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) KAS.
Publikacja zajęć nadpłat i zwrotów podatku
II kwartał 2026 r.
Udostępnienie w serwisie e‑US informacji o zajęciach nadpłat i zwrotu podatku ma na celu zapewnienie obywatelom pełnej przejrzystości w zakresie rozliczeń z administracją skarbową. Funkcjonalność umożliwi bieżące monitorowanie stanu zobowiązań i wierzytelności, co ułatwi podejmowanie działań, ograniczy konieczność kontaktu z urzędem oraz zwiększy dostępność danych w formie elektronicznej.

## Slide 8
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja pulpitu użytkowników portalu PUESC i wyszukiwarki dostępnej na PUESC
I-II kwartał 2026 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC we wskazanym zakresie pozwoli m.in. na:
uruchomienie logowania dwuetapowego do portalu PUESC,
wprowadzenie użytecznej formy usuwania konta,
udostępnienie użytkownikom wyszukiwania formularzy dostępnych na portalu,
poprawę sposobu prezentacji wyników wyszukiwania.
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6) system TAX FREE2
Wdrożona nowa e-usługa publiczna pozwalająca na korektę kwoty zwrotu podatku VAT dla podróżnych przez sprzedawcę
II kwartał 2026 r.
Nowa e-usługa publiczna pozwoli na korektę kwoty zwrotu podatku VAT dla podróżnych przez sprzedawcę, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększy poziom rzetelności realizowanych zadań przez sprzedawców.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie fazy 3 w systemie AIS/ICS2 dla podmiotów obsługujących przywóz przesyłek transportem drogowym i kolejowym
II kwartał 2026 r.
Dzięki wprowadzeniu systemu AIS/ICS2 organy celne mogą analizować ładunki pod kątem bezpieczeństwa jeszcze przed ich przybyciem na granicę, co pozwala na wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń.
Zwiększa to bezpieczeństwo zarówno na poziomie UE, jak i globalnym, poprzez zapobieganie przemytowi nielegalnych towarów, broni, czy materiałów niebezpiecznych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wprowadzenie zmian funkcjonalnych w systemie SZPROT dotyczących komunikacji z klientem
I-II kwartał 2026 r.
Poprawa użyteczności i ergonomii obsługi konta klienta na PUESC. Klient otrzyma poprzez e-mail informację o nowym dokumencie, np. w sprawie, bez konieczności ciągłego logowania się i sprawdzania stanu konta.

## Slide 9
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX wydanie 5.1
I kwartał 2026 r.
Wdrożenie integracji krajowego systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem EU CSW-CERTEX w wydaniu (Release) 5.1 poszerzy dotychczasowy zestaw dokumentów UE, wymaganych przy składaniu zgłoszenia celnego, które są walidowane automatycznie w trakcie odprawy celnej. Oprócz dotychczas sprawdzanych dokumentów, tj. CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, organy KAS mogą dodatkowo automatycznie sprawdzać z wykorzystaniem EU CSW-CERTEX także dokumenty dotyczące importu dóbr kultury (ICG) oraz obowiązki CBAM.
Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (PUESC.P13) system RPS
Wdrożenie dwóch nowych e-usług publicznych:
automatyczne bilansowanie towarów objętych czasowym składowaniem w systemie RPS,
udostępnienie formularza na PUESC do elektronicznej komunikacji z organami celnymi w zakresie rozliczenia deklaracji do czasowego składowania.
II kwartał 2026 r.
Automatyczne bilansowanie dokumentów DSK złożonych w systemie AIS/IMPORT PLUS zapewni bieżącą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia z urzędem sprawującym dozór celny nad towarami czasowo składowanymi. Po zbilansowaniu dokumentu DSK prowadzący magazyn czasowego składowania otrzyma automatycznie komunikat informujący o rozliczeniu danej pozycji DSK.
Zaplanowano funkcjonalność umożliwiającą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia na magazyn czasowego składowania z urzędem sprawującym kontrolę na każdym etapie czasowego składowania towarów w magazynie.
Umożliwienie wysyłania komunikatów elektronicznych bezpośrednio z systemów operacyjnych przedsiębiorcy w celu poinformowania urzędu kontrolnego o statusie towarów czasowo składowanych.
Wdrożenie nowych funkcjonalności - Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy trzeciej.
I kwartał 2026 r.
Zwiększenia użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności cyfrowej, zmian przepisów prawa, zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych i zwiększenia automatyzacji procesów obsługi deklaracji w systemie ZEFIR2.

## Slide 10
Krajowy System e-Faktur
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
1 stycznia 2026 r. – Uruchomiliśmy w e-US moduł zgłoszeń dotyczący faktur z załącznikiem.
Od 1 stycznia 2026 r. w e-US uruchomiliśmy moduł zgłoszeń dotyczący faktur z możliwością dodawania załącznika. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w prosty i przejrzysty sposób zawrzeć na fakturze dodatkowe informacje. Załącznik będzie stanowił integralną część faktury. Korzystanie z tej funkcjonalności ograniczy konieczność przekazywania kontrahentom dodatkowej korespondencji poza systemem.
26–31 stycznia 2026 r. – Finalne dokończenie procesu wdrożenia API KSeF 2.0.
Między 26 a 31 stycznia 2026 r. nastąpi przerwa techniczna środowiska produkcyjnego KSeF 1.0, w trakcie której zostanie finalnie dokończony proces wdrożenia API KSeF 2.0.
1 lutego 2026 r. – udostępnienie systemu KSeF na środowisku produkcyjnym (etap 1).
Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.
Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.
1 kwietnia 2026 r. – udostępnienie systemu KSeF na środowisku produkcyjnym (etap 2).

## Slide 11
Krajowy System e-Faktur – kalendarium

## Slide 12
Do końca I kwartału 2026 r. aplikacja eSF zostanie zaktualizowana w zakresie dostosowania do obsługi nowych struktur logicznych. Obecnie dla dostawców rozwiązań informatycznych zostało udostępnione środowisko testowe, dzięki czemu mogą testować dostosowanie swoich produktów do nowych struktur logicznych.
GloBE (globalny podatek minimalny)
Wdrożenie w KAS założeń ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym.
Możliwość składania formularzy dot. opodatkowania wyrównawczego przez dedykowane bramki.
eSF – eSprawozdania Finansowe
Aktualizacja aplikacji eSF pod kątem dostosowania do obsługi nowych struktur logicznych
I kwartał 2026 r.
JPK NZ
kontynuacja działań dotyczących zmian oprogramowania w związku z aktualizacją struktury JPK_MAG(2)
Dostosowanie oprogramowania RF, tj. Bramki JPK i Repozytorium do przyjęcia przesłanych plików i przechowywania danych w nowej strukturze oraz aktualizacji Klienta JPK_WEB, który umożliwia podatnikom wysyłkę plików JPK_MAG(2). Realizacja zadania przewidziana na rok 2026 – w celu zapewnienia obsługi nowej struktury od 1 stycznia 2027 roku.
Aplikacja eParagony
I kwartał 2026 r.
Wdrożenie w I kw. 2026 r. obsługi zwrotów w aplikacji, zmiany nazwy paragonu przy zmianie daty sprzedaży i zmiana funkcjonalności wyszukiwania sprzedawców (ujednolicenie listy sprzedawców). Aplikacja zawierająca te funkcjonalności zostanie przekazana do umieszczenia w sklepach Apple Store i Google Play w I kw. 2026 r.
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli

## Slide 13
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
e-TOLL
Rozszerzenie sieci dróg płatnych (pod warunkiem przyjęcia przez RM rozporządzenia)
Środki pobrane z opłaty za przejazd zasilają KFD (Krajowy Fundusz Drogowy), z którego są remontowane i budowane nowe odcinki dróg w Polsce.
MDR - schematy podatkowe
Dostosowanie schem i formularzy MDR oraz systemu MDR do zmian wynikających z nowelizowanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wchodzących w życie w 2026 r.
Uproszczenia w raportowaniu informacji MDR.

## Slide 14
      e-Urząd Skarbowy,
      Twój e-PIT
eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji
PUESC
Umów wizytę
e-TOLL
SENT
OP-OS
CESOP PL
MDR
      Serwis Sprawdź status NIP
      Aplikacja eParagony
Chmura Instytucji Audytowej
QR kody na upomnieniach
QR kody opłata skarbowa
Centrum Transparentności
Co m.in. już zrobiliśmy od roku 2024

## Slide 15
W 2024 r. zostało złożonych 13,8 mln rozliczeń za 2023 r. poprzez usługę Twój e-PIT, w tym:
7,6 mln rozliczeń złożonych samodzielnie,
6,2 mln rozliczeń zaakceptowanych automatycznie.
19,6 mln logowań do usługi Twój e-PIT w trakcie trwania akcji rozliczeń za 2023 r.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2023 r. - wstępnie wypełnione rozliczenia za rok 2023.
luty 2024 r.
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2024 r. - wstępnie wypełnione rozliczenia za rok 2024.
luty 2025 r.
Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. zostało złożonych ponad 14,25 mln zeznań przez użytkowników oraz odnotowaliśmy prawie 19 mln logowań do usługi, od momentu jej uruchomienia.
Pełne podsumowanie rozliczeń za 2024 r. dostępne pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2024-rok---proste-szybkie-rozliczenie-podatku-i-rekordowa-liczba-e-pit-ow
Aplikacja mobilna serwisu e-Urząd Skarbowy
I etap - konto osoby fizycznej - styczeń 2025 r.
II etap - konto organizacji - lipiec 2025 r.
Od momentu wdrożenia aplikacja została pobrana 769 621.
Aplikacja obejmie wszystkie usługi dostępne w portalu e-Urząd Skarbowy.
25 lipca 2025 r. w aplikacji mobilnej udostępnione zostały usługi e-Urzędu Skarbowego dla organizacji zwiększając wygodę z korzystania z konta dla reprezentantów organizacji.

## Slide 16
Kluczowe usługi utrzymywane oraz wdrożone w ramach projektu e-US od 2024 r.:
Pismo WIS (w tym: Wniosek WIS, Pismo w sprawie WIS, Wycofanie wniosku/odwołania/zażalenia, Zażalenie w sprawie WIS, Odwołanie w sprawie WIS)
Bramka płatności: Integracja z e-PIT
Szybka ścieżka płatności: e-Deklaracje
Płatności z usługi Rozliczenia
e-deklaracje na koncie organizacji
Wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (WW-1) na koncie organizacji
Usługa historia deklaracji – usługa zyskała nowe funkcjonalności w postaci eksportu plików do .pdf oraz .xlsx
22 maja 2024 r.
Umawianie wizyt (integracja z e-Urzędem Skarbowym; przekierowanie i wstępne wypełnienie formularza wizyty)
18 grudnia 2024 r.
Od początku uruchomienia usługi użytkownicy urzędu skarbowego umówili wizytę 37 456 razy.
Natomiast w IV kwartale 2025 r. 11 078 wizyt.
Rozwiązanie to jest niezwykle popularne – w 2024 r. skorzystano z niego 9 887 735 razy.
Natomiast w 2025 r. do 31 grudnia skorzystano 10 609 964 razy.
Globalny podatek minimalny (Globe) - umożliwienie złożenia wniosku o opinię GloBE .
Styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 60 razy.
1. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 9 386 razy. W 2025 r. 10 094 razy. 2. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 554 751 razy. W 2025 r. 816 636 razy. 3. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 15 336 razy. W 2025 r. 146 149 razy. 4. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 2 646 razy. W 2025 r. 416 840 razy. 5. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 21 220 razy. W 2025 r. 130 082 razy. 6. W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 219 razy. W 2025 r. 924 razy.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 17
Prezentowanie i naliczanie należności do zapłaty z uwzględnieniem
odsetek w serwisie e-Urząd Skarbowy.
21 maja 2025 r.
Reprezentanci organizacji otrzymali dostęp do usługi podsumowującej stan ich należności wraz z odsetkami.
Serwis Sprawdź status NIP
Przeniesienie usługi Sprawdź status NIP na serwis e-US
Wrzesień 2025 r.
Udostępnienie usługi na bardziej efektywnym, bezpiecznym i niezawodnym środowisku serwisu e-US. Zmodernizowany serwis zwiększa sprawność działania, ujednolica dostępność (z uwagi na przeniesienie do e-US), a co za tym idzie zwiększa komfort użytkowania.
Dodatkowo pozwala to na unifikację kanałów dostępu do usług KAS, zwiększenie dostępności cyfrowej usług świadczonych przez KAS.
Zaktualizowaliśmy wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Wprowadziliśmy zmiany, które ułatwiają ubieganie się o zwrot kosztów na zakup kasy (w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz ubiegania się o zwrot za zakup więcej niż jednej kasy).
Luty 2024 r.
W 2024 r. użytkownicy złożyli ok. 6 700 wniosków.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 8 645 wniosków.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 18
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Płatność zobowiązań podatkowych kartą płatniczą w serwisie e-US Rozszerzenie katalogu szybkich płatności o płatność kartą (obok PayByNet i BLIK)
20 marca 2025 r.
Spis z natury (VAT-SI) – formularz dostępny na koncie osoby fizycznej i organizacji
Styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 1 267 formularzy.
SME (zwolnienie z VAT w EU) udostępniliśmy w e-US formularze SME, które umożliwiają podatnikowi załatwienie wszystkich spraw w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (SME), w tym przede wszystkim zgłoszenia do procedury ze wskazaniem państw, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia.
Styczeń 2025 r.
Od uruchomienia usługi (20 marca 2025 r.) zarejestrowano łącznie 100 367 płatności.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 2011 dokumentów, w tym:
902 - powiadomienia SME-P,
838 - Informacji kwartalnej SME-IK,
86 - pisma POE-EU,
177 - pełnomocnictwa szczególnych PPS-1EU,
8 - zawiadomień o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1EU.

## Slide 19
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Udostępnienie możliwości dodawania załączników do deklaracji PCC-3 i wdrożenie możliwości ich obsługi.
11 czerwca 2025 r.
Usprawnienie obsługi składania deklaracji PCC-3 i SD-Z2 (w szczególności objęcie procesem obsługi załączników). Do 31.12.2025 r. złożono 506 883 deklaracji.
Usprawnienie procesu płatności z kontekstu sald i rozliczeń (wizualizacja kwot do zapłaty na stronie głównej - opcja "Do zapłaty" oraz automatyczne wypełnianie formularza płatności wraz z aktualną kwotą odsetek).
18 grudnia 2024 r.
Usprawnienie procesów płatności, między innymi wdrożenie płatności z kontekstu rozliczeń i automatycznego wypełniania formularzy płatności. Zmiany przyczyniły do wzrostu popularności usługi w e-US.

## Slide 20
e-Urząd Skarbowy
Udostępnienie wniosków CRPO (PPO-1, OPO-1) w e-US.
17.12.2025 r.
Prezentowanie pełnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Wygodna obsługa pełnomocnictw w e-Urzędzie Skarbowym. Dostęp do pełnej i aktualnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Przyspieszenie procesu załatwiania spraw poprzez zintegrowanie kanałów komunikacji na jednej e-platformie (interesariusze nie będą zmuszeni do korzystania z kilku różnych systemów, jak ma to miejsce dotychczas – tj. portal podatkowy, e-US). Od wdrożenia usługi (17.12.2025 r.) za jej pośrednictwem złożono około 2 000 dokumentów.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów za pośrednictwem serwisu e-US.
Udostępnienie formularzy KSeF (Krajowy System e-Faktur):
ZGL_ZAL(1) zgłoszenie o zamiarze wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem, zgłoszenie o zamiarze zaprzestania wystawiania i przesyłania KSeF faktur z załącznikiem.
1 stycznia 2026 r.
Udostępnienie dokumentów w e-Urzędzie Skarbowym:
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności DPO-1;
Zgłoszenie interwencji INT-1;
Rozłożenie na raty zobowiązania (podatki) RAT-ZW.
IV kwartał 2025 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
Pod koniec 2025 r. udostępniono nową odsłonę strony www.podatki.gov.pl
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 21
Centralna infolinia KAS pod jednym numerem – od 1 października 2024 r.
Kluczowe usługi w ramach e-MCeK od 2024 r.:
1. Jeden numer telefonu dla wszystkich urzędów skarbowych – Infolinia KAS eMCeK.
2. Uwierzytelnienie na infolinii KAS oraz podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego.
3. Wirtualny Asystent Klienta Kaspro.
4. Usługa czat - informacja podatkowa online.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
5. Usługa wideorozmowy dla osób posługujących się językiem migowym.
Marzec 2025 r.
Liczba umówionych konsultacji w zakresie zeznań podatkowych i usługi Twój e-PIT w okresie od 4 marca do 31 grudnia 2025 r.: 48.
Liczba odebranych połączeń od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.:
na infolinii KAS obsługiwanej przez Krajową Informację Skarbową – 2 005 194,
na infolinii KAS obsługiwanej przez pracowników urzędów skarbowych – 2 499 982,
RAZEM 4 505 176.
2. Liczba uwierzytelnień dokonanych w okresie od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.
na infolinii (połączenia odebrane klient uwierzytelniony): 210 239,
podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego (pozytywnie zweryfikowany): 70 871,
RAZEM 281 110.
3. Liczba rozmów (wejść w kontrolkę czat) w okresie od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.
eMCeK: 383 975,
KSeF: 8 832,
e-US: 63 904,
RAZEM 456 711.
4. Liczba obsłużonych rozmów chat (KIS) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. – 270 372.

## Slide 22
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS i AES
Wdrożenie pilnych zmian ujętych w harmonogramie "UCC Work Programme”.
IV kwartał 2025 r.
W pełni automatyczna obsługa procedur wywozowych i procedur przywozowych. Funkcjonalności w niektórych aspektach zostały zmodyfikowane, aby jak najprościej i najszybciej obsłużyć klientów KAS.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Pilotażowe uruchomienie e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz”.
IV kwartał 2025 r.
Pilotażowe uruchomienie od 22 grudnia 2025 r. e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” w dwóch przejściach granicznych kolejowych (Kuźnica i Siemianówka) umożliwia importerom pasz składanie elektronicznie wniosków do Granicznego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie weterynaryjnej granicznej kontroli pasz i uzyskanie dokumentów wymaganych do objęcia importowanego towaru procedurą celną.
Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności elektronicznego składania przez podmioty gospodarcze ww. wniosku oraz wydawania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ww. dokumentu po kontroli urzędowej. Po zakończeniu fazy pilotażu dokonana zostanie jego ewaluacja wraz z podjęciem decyzji kierunkowej dotyczącej ogólnopolskiego wdrożenia usługi w pełnym zakresie.
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja pulpitu użytkowników portalu PUESC.
IV kwartał 2025 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC we wskazanym zakresie pozwala m.in. na:
poprawę widoku dokumentów i użyteczności komunikatów, informacji i wskazówek prezentowanych użytkownikowi.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system PDR PL/UE
Publikacja danych słownikowych na portalu PUESC.
2025 r.
Publikacja na portalu PUESC danych publicznych, zleconych oraz pozostających w zakresie merytorycznym systemów AES PLUS, AIS PLUS oraz NCTS2 PLUS, zapewnia klientom zewnętrznym dostęp do aktualnych i zweryfikowanych informacji w jednym, ogólnodostępnym kanale, bez konieczności bezpośredniego dostępu do systemów wewnętrznych.

## Slide 23
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wdrożenie zmodernizowanych i dostosowanych do zmian wynikających z nowego załącznika A do rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia delegowanego) e-usług: 1. Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych (DPO). 2. Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). 3. Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową (TEA).
4. Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne – złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie (CGU).
2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych od 13.03.2025 r. do 31.12.2025 r. zarejestrowano 534 nowych spraw.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
W ramach obecnej e-usługi publicznej e-Płatności rozszerzono formę płatności o możliwość skorzystania przez klientów KAS z usługi zewnętrznej BLIK.
III kwartał 2025 r.
Dostarczenie klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie możliwości uregulowania należności w formie płatności elektronicznych w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie online.
Wg stanu na 31.12.2025 r. zrealizowano 29 415 płatności BLIK.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy pierwszej.
III kwartał 2025 r.
Zwiększenie użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności cyfrowej, zmian przepisów prawa, zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych i zwiększenia automatyzacji procesów obsługi deklaracji w systemie ZEFIR2.
Wg stanu na 31.12.2025 r. przesłano 79 formularzy.

## Slide 24
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system NCTS2
Wdrożenie systemu NCTS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie systemu NCTS2 PLUS.
2024 r.
Nowe funkcjonalności zapewniają obsługę operacji tranzytowych w tranzycie unijnym (T1 i T2) oraz TIR według wymagań unijnej fazy 5 NCTS oraz dodatkowych wymagań krajowych (pełna elektroniczna obsługa zdarzeń podczas przewozu oraz usprawnienia interfejsów z systemem wywozowym [AES/ECS2 PLUS] i systemem importowym [AIS/IMPORT PLUS].
Od dnia wdrożenia do 30.12.2025 r. w systemie NCTS2 PLUS zostało:
otwartych 1 459 648 operacji,
zamkniętych 1 509 478 operacji.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX wydanie 5.0.
2025 r.
Wdrożenie wymaganej przepisami prawa UE integracji krajowego systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem EU CSW-CERTEX w wydaniu (Release) 5.0 od 3.03.2025 r. umożliwiło poszerzenie zestawu dokumentów UE wymaganych do odprawy celnej towaru, które są walidowane automatycznie (włącznie z saldowanie ilości towarów z dokumentów) w procesie obsługi zgłoszeń celnych. Integracja ta pozwala na automatyczną obsługę wszystkich deklarowanych przy odprawach dokumentów UE: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS. W ok. 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej (tradycyjnej). Dzięki wdrożonej usłudze w okresie od 03.03.2025 r. do 31.12.2025 r. w sposób automatyczny sprawdzonych i odsaldowanych zostało 95 674 dokumentów UE z obszarów CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS.
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6) system TAX FREE2
Uruchomiono dodatkowy kanał komunikacyjny dla sprzedawców podczas niedostępności PUESC.
2024 r.
Funkcjonalność do wykorzystania przez klientów KAS podczas awarii PUESC – od wdrożenia nowej funkcjonalności nie zaistniała konieczność uruchomienia dodatkowego kanału komunikacyjnego.
Zalety dedykowanej usługi awaryjnej: 1. Umożliwienie ciągłości sprzedaży przez podmioty zarejestrowane jako sprzedawcy w procedurze TAX FREE. 2. Umożliwienie podróżnym dokonywania zakupów w procedurze TAX FREE i uzyskiwania zwrotu podatku VAT niezależnie od niedostępności PUESC.

## Slide 25
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/PoUS.
2024 r.
Elektroniczne potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zgodnego z unijnymi zasadami systemu PoUS (Proof of Union Status) dla fazy 1.
Od dnia wdrożenia do 31.12.2025 r. liczba wniosków o potwierdzenie unijnego statusu towarów, w statusie potwierdzony, wynosi 39 053.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/e-COMMERCE HUB.
2024 r.
Płynna (elektroniczna) obsługa zgłoszeń dla podmiotów logistycznych zarządzających dużymi hubami dystrybucyjnymi w obszarze e-commerce (przesyłki o niskiej wartości zakupywane na platformach e-commerce).
Od dnia wdrożenia do 31.12.2025 r. w podsystemie AES/e-COMMERCE HUB dokonano 23 275 772 zgłoszeń.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/IMPORT PLUS.
2025 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń importowych (100%).
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/ECS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie podsystemu AES/ECS2 PLUS.
2024 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń wywozowych po wdrożeniu. Podsystem AES/ECS2 został zastąpiony przez AES/ECS2 PLUS.
Od dnia wdrożenia do 30.12.2025 r. w podsystemie AES/ECS2 PLUS zostało otwartych 3 796 831 operacji wywozowych.

## Slide 26
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Aplikacja WEB DPI
1 lipca 2024 r.
      Operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogą wypełniać formularze DPI za pośrednictwem kreatora dokumentów.
      W 2024 roku uruchomiliśmy aplikację dla operatorów platform sprzedażowych, która umożliwia wypełnienie formularzy DPI-FR i DPI-IS – dzięki temu mniejsi operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogli rozpocząć realizację zadań związanych z zaimplementowanymi przepisami dyrektywy DAC7.
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Komponent Wymiany Danych (KWD)
1 lipca 2024 r.
      Narzędzie umożliwiające przygotowanie pliku formularza DPI do podpisu oraz jego wysyłkę do Szefa KAS po stosownej walidacji.
Centrum Transparentności – JPK_PD
Interaktywne Formularze w zakresie JPK_EWP, JPK_PKPiR
i JPK_ST
Grudzień 2025 r.
Interaktywne Formularze JPK_EWP /JPK_PKPiR/ JPK_ST umożliwiają w sposób intuicyjny złożenie formularzy przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowych w formie elektronicznej.
Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i wielokanałowa obsługa podatnika wynikająca z rozwoju digitalizacji organów podatkowych.
Ustrukturyzowana forma przekazywanych danych podatkowych, możliwość odtworzenia dokumentacji księgowej, przechowywanie złożonych plików JPK_PD minimum 6 lat. Ograniczenie liczby kontroli w siedzibie podatnika. Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku poprzez kierowanie działań do podatników niewywiązujących się z obowiązków podatkowych, wzmacnianie pozycji rzetelnie rozliczających się przedsiębiorców.
Udostępnienie podatnikom i integratorom z odpowiednim wyprzedzeniem integracji z JPK_PD.

## Slide 27
W I-IV kwartale 2025 r. Klienci umówili 4 282 625 wizyt, z czego: Internet 1 769 468, Urzędnik 2 513 157.
Usługa Umów wizytę.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Dostosowanie systemu MDR do e-Doręczeń –
Zrealizowano ostatni etap - wprowadzenie adresu e-Doręczeń do formularzy MDR-1 i MDR-3, poprzez połączenie bramki MDR z HED-em do e-Doręczeń - weryfikacja adresu.
Marzec 2025 r.
W ostatnim kwartale 2025 r. wpłynęło 401 dokumentów, do których odnosiła się zmiana.
SENT-RMPD: Przygotowanie formularzy do międzynarodowych przewozów drogowych (RMPD).
1 listopada 2024 r.
Możliwość dokonywania zgłoszeń przewozów międzynarodowych – od dnia wejścia w życie obowiązku, tj. od 1 listopada 2024 r. zagraniczne podmioty dokonały ponad 1 mln 950 tys. zgłoszeń przewozów.
eSF – eSprawozdania Finansowe
Uruchomienie produkcyjne formularzy.
Grudzień 2025 r.
Od 2026 r. obowiązują zmodyfikowane struktury logiczne sprawozdań finansowych.
Ostateczne wersje schem zostały opublikowane, tak aby klienci mogli się przygotować do sporządzania sprawozdań według nowych schem od 2026 roku. Zmiany w schemach polegały na ich uporządkowaniu i uproszczeniu.

## Slide 28
CESOP PL
Kwiecień 2024 r.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
System dotyczy określonej grupy, tj. dostawców usług płatniczych.
Od dnia uruchomienia systemu, tj. 02.04.2024 roku do 31.12.2025 roku w systemie zostało złożonych 1 647 dokumentów rejestracyjnych, przesłano 13 791 raportów, z których 11 633 została przekazana na poziom CESOP UE (pozostałe to raporty tzw. zerowe i raporty odrzucone).
Nowa wersja aplikacji mobilnej e-TOLL PL
II kwartał 2025 r.
Aplikacja mobilna eParagony
III kwartał 2025 r.
Dodano nowe funkcjonalności: współdzielenie KID (Przenoszenie / Kopiowanie), udostępnianie paragonu elektronicznego (np. podzielenie się paragonem elektronicznym z domownikiem), Widget z KID-em. Kolejne funkcjonalności aplikacji dostosowano do wymagań WCAG.
Dodatkowo przygotowano i przetestowano kolejne funkcjonalności do wdrożenia w I kw. 2026 r. Są to:
obsługa zwrotów w aplikacji, zmiana nazwy paragonu przy zmianie daty sprzedaży i zmiana funkcjonalności wyszukiwania sprzedawców (ujednolicenie listy sprzedawców).
Liczba pobrań aplikacji od początku uruchomienia HUBa Paragonowego: ponad 80 000.
Dzięki nowej szacie graficznej aplikacja e-TOLL PL jest prostsza w użytkowaniu, co ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji. Zmianie uległ wygląd niektórych ikon i animacji, a dzięki optymalizacji widoczności aplikacja płynnie działa na każdym urządzeniu mobilnym. Z aplikacji korzysta ok. pół miliona użytkowników – wszyscy pobrali jej nową wersję.
Rozszerzenie sieci dróg płatach o nowe odcinki wpłynęło na zwiększenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego opłatami elektronicznymi, z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg krajowych w Polsce. Udział wpływów z nowej sieci dróg (z uwzględnieniem wzrostu stawek opłaty elektronicznej w roku 2025) stanowi 37% całkowitych wpływów do KFD z tytułu poboru opłaty elektronicznej.
e-TOLL Rozszerzenie sieci dróg płatnych dla samochodów ciężarowych - podmiotem odpowiedzialnym za legislację jest Ministerstwo Infrastruktury. Osiągnięcie jednego z kamieni milowych KPO
1 listopada 2024 r.

## Slide 29
QR kody na upomnieniach
Umieszczenie w szablonie upomnień kodu QR.
Styczeń 2025 r.
Funkcjonalność polegająca na umieszczeniu w szablonie upomnienia wzywającego podatnika do zapłaty zobowiązania, statycznego kodu QR.
Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. urzędy skarbowe wystawiły 3 082 627 upomnień z kodami QR.
Podatnik może sam sprawdzić stan swoich rozliczeń podatkowych. Po zeskanowaniu przez podatnika w szablonie upomnienia kodu QR, zostanie przekierowany do serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie po zalogowaniu się do swojego konta zostanie przekierowany bezpośrednio do zakładki ,,Rozliczenia”.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Chmura Instytucji Audytowej
Instytucja Audytowa w Polsce 24.03.2025 r. wdrożyła narzędzie informatyczne, które wykorzystywane jest do wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi jak również do pozyskiwania dokumentów od instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków UE/ beneficjentów programów i funduszy UE na potrzeby realizowanych audytów.
Marzec 2025 r.
QR kody do opłaty skarbowej
W urzędach skarbowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pilotażowo wdrożono usługę płatności za opłatę skarbową na rzecz JST.
2024 r.
Za I kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 3,6 tys. transakcji.
Za II kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 4,5 tys. transakcji.
Za III kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 7,1 tys. transakcji.
Za IV kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 8,3 tys. transakcji.
Chmura IA jest narzędziem informatycznym, wykorzystywanym alternatywnie przez beneficjentów środków pochodzących z budżetu UE, instytucje publiczne odpowiadające za zarządzanie i wdrażanie programów/funduszy unijnych, jak również przedstawicieli innych podmiotów (w tym Komisji Europejskiej) do komunikacji z Instytucją Audytową. Narzędzie dostępne poprzez stronę WWW skraca czas wymiany/udostępniania danych i dokumentów niezbędnych do realizacji audytów/bieżącej współpracy.