OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków dla odcinków dróg będących w zarządzie GDDKiA Katowice w 2026 roku”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji. Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych dotyczą: 7 odcinków dróg klasy A, 
1 odcinków dróg klasy S i 22 odcinków dróg klasy GP.

- Cel przedmiotu zamówienia

Uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową 
w ramach bieżącego utrzymania systemu odwodnienia dróg, polegających na opracowaniu operatów wodnoprawnych i uzyskaniu decyzji administracyjnych, w związku z upływem terminu ważności obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych.

- Lokalizacja

Sieć dróg krajowych, w tym drogi krajowe, drogi ekspresowej i autostrady, na terenie województwa śląskiego będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

- Zakres Przedmiotu zamówienia

- Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z art. 407-409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dla wszystkich wskazanych w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1) odcinków dróg i ilości urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do wód lub do ziemi.

- Umieszczenie w treści operatu wodnoprawnego dodatkowych danych, informacji oraz dokumentów wymienionych poniżej:

- szczegółowa analiza zlewni objętych operatem wodnoprawnym polegająca na wyszczególnieniu powierzchni szczelnych, utwardzonych, zielonych oraz pozostałych, 
z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, zarówno jako powierzchnie rzeczywiste (Frz) i zredukowane (Fzr). Wydzielenie zlewni towarzyszących nie będących zlewniami drogowymi;

- wskazanie wielkości powierzchni zredukowanej z osobna dla każdego urządzenia wodnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe, wyrażonej w m2, na podstawie, której obliczona zostanie opłata zmienna za usługi wodne. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wyznaczenie każdej zlewni w zakresie charakteru/typu zlewni oraz powierzchni zlewni;

- wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, pisma administratorów odbiorników, do których wprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz ścieki z urządzeń wodnych;

- dokumentacja fotograficzna urządzeń wodnych służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz ścieków. Każde urządzenie wodne musi być sfotografowane wyraźnie w dwóch kadrach, przy czym jeden kadr musi obrazować urządzenie wodne i odbiornik;

- aktualne mapy zasadnicze dla całego odcinka drogi, dla którego opracowuje się operat wodnoprawny wraz z oznaczeniem: granic każdej zlewni zakończonej urządzeniem wodnym odprowadzającym wody opadowe i roztopowe, urządzeń oczyszczających, wylotów;

- aktualne mapy zasadnicze dla obiektów, dla których opracowuje się operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków wraz z oznaczeniem oczyszczalni ścieków i wylotu;

- na potrzeby obliczenia natężenia deszczu miarodajnego, Wykonawca zastosuje uśrednioną roczną sumę opadu atmosferycznego z wielolecia 2000-2025 (minimum 10 następujących po sobie lat), reprezentatywną dla obszaru objętego operatem wodnoprawnym;

- inne na polecenie Zamawiającego lub niezbędne w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej.

- Układ poszczególnych rozdziałów operatu wodnoprawnego winien być zgodny 
z kolejnością przyjętą w obowiązującej ustawie Prawo wodne, podczas realizacji zamówienia;

- Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej lub innego dokumentu uprawniającego do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych urządzeniami wodnymi do wód lub do ziemi;

- Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania pierwszego operatu wodnoprawnego przekaże Zamawiającego wzór operatu wodnoprawnego (wraz ze stroną tytułową) celem zaopiniowania. Zaakceptowany wzór operatu wodnoprawnego będzie stosowany dla każdego opracowanego operatu w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualne odstępstwa od przyjętego wzoru operatu mogą zostać wprowadzone po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

- Szata graficzna operatu wodnoprawnego:

- ogólne zasady: Czcionka Verdana 10, interlinia 1,15, tekst wyjustowany;

- tytuły rozdziałów i podrozdziałów – czcionka Verdana 10 pogrubiona;

- tekst zasadniczy – czcionka Verdana 10;

- część tekstowa drukowana dwustronnie;

- część graficzna przedstawiona w formie załączników;

- każdorazowo załącznik winien być przełożony opisaną zakładką;

- zakładka w kolorze innym niż biały;

- ostatni załącznik operatu wodnoprawnego stanowić będzie suplement zawierający kompletną korespondencję powstałą na etapie uzyskiwania decyzji wodnoprawnej (począwszy od kopii wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do kopii uzyskanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym);

- operat wodnoprawny winien być spięty szyną;

- kolor grzbietu dobrać odpowiednio dla: drogi ekspresowe – niebieskie, drogi krajowe 
– zielone;

- na tylnej okładce od strony wewnętrznej należy zamieścić nośnik danych typu pendrive
z elektronicznym zapisem operatu (format: pdf – całość dokumentacji, doc, docx – pliki tekstowe, xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne i wykresy, dxf – mapy zlewni 
z oznaczonymi urządzeniami oczyszczającymi, urządzeniami wodnymi odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe oraz mapy obiektów z oczyszczalniami i wylotami ścieków);

- załączony do operatu pendrive winien posiadać etykietę z czytelnie opisanym tytułem operatu i datą opracowania;

- operat wodnoprawny (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) winien zostać podpisany pod rygorem nieważności;

- Wykonawca dołączy do każdego operatu wodnoprawnego oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Skuteczne (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu administracji publicznej wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Termin złożenia wniosku do Wód Polskich stanowi datę, która widnieje na dokumencie potwierdzającym złożenie do siedziby właściwej jednostki Wód Polskich wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz operatem wodnoprawnym ówcześnie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stanowi elementu wniosku, gdyż jej dokonanie stoi po stronie Zamawiającego.

- Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Zamawiającego, po uprzednim obliczeniu opłaty przez Wykonawcę i przekazaniu informacji o wysokości opłaty Zamawiającemu;

- Udział w wizjach terenowych, spotkaniach, rozprawach administracyjnych na wezwanie Zamawiającego;

- Udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, uzupełnień na etapie uzyskiwania decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym;

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (uzyskanie potwierdzenia uprawomocnienia decyzji od organu wydającego decyzję).

- Wsparcie merytoryczne poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przygotowania treści odwołania od decyzji uzyskanych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Warunki przekazania dokumentacji

- Przed złożeniem do właściwego organu administracji wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą e-mailową (Zamawiający wskaże adres e-mailowy) egzemplarz operatu wodnoprawego w wersji elektronicznej edytowalnej, celem wydania opinii, z zachowaniem terminów, o których mowa w załączniku nr 1. Zamawiający wyda opinię w terminie do 10 dni licząc od następnego dnia po dostarczeniu Zamawiającemu operatu, o którym mowa powyżej.

- Kompletną i ostateczną wersję operatu wodnoprawnego z uwzględnieniem zapisów punktu 4.6 należy przekazać w jednym podpisanym egzemplarzu w wersji papierowej i dwóch podpisanych egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive (nie dopuszcza się stosowania płyt DVD/CD) w formacie:

pdf – całość dokumentacji;

dodatkowo:

jpg – rysunki, pliki graficzne, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;

doc, docx – pliki tekstowe;

xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne;

dxf – mapy zlewni z oznaczonymi urządzeniami oczyszczającymi, urządzeniami wodnymi odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe oraz mapy obiektów z oczyszczalniami 
i wylotami ścieków.

Układ plików i folderów na pendrive winien odpowiadać treści operatu wodnoprawnego. Brak podpisu osób realizujących przedmiot zamówienia skutkuje nieważnością dokumentacji. 
W ten sposób opracowaną dokumentację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po potwierdzeniu uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

- Termin realizacji

Zamawiający wyznacza końcowy termin wykonania usługi do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Terminy złożenia poszczególnych wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnych wskazane są w Załączniku nr 1 do OPZ.

- Warunki płatności

- Wynagrodzenie obejmuje:

- wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

- wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonych 
w ramach niniejszej Umowy Operatów oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołów odbioru. Wykonawca dostarczy fakturę za wykonanie Przedmiotu umowy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice;

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wskazane osobno, dla każdej pozycji (opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne), w Formularzu ofertowym w jednej transzy. Transza płatna będzie po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu oryginału prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz kompletnego i ostatecznego operatu wodnoprawnego, o którym mowa 
w pkt 4 i 5.2 OPZ, a także na podstawie podpisanego protokołu odbioru ww. dokumentów;

- Złożenie odwołania od wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nie wstrzymuje wypłaty wynagrodzenia za opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, jeśli zostaną spełnione warunki umożliwiające odbiór tych dokumentów;

- W przypadku braku uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich urządzeń wodnych objętych wnioskiem, na skutek zaistniałych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których następstwem będzie konieczność uprzedniego wykonania przez Zamawiającego czynności (wykraczających poza zakres umowy) umożliwiających uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich urządzeń wodnych objętych wnioskiem, rozliczenie transzy odbędzie się w następujący sposób. Iloraz liczby urządzeń wodnych, na które faktycznie uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym do ogólnej liczby urządzeń wodnych objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, pomnożony przez wysokości wynagrodzenia – ceny brutto wskazanej w Formularzu osobno, dla każdej 
z pozycji. Płatność po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu oryginału uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz kompletnego i ostatecznego operatu wodnoprawnego, a także podpisanego protokołu odbioru dokumentów.

- Personel Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania Umowy, skierować do realizacji Usługi niezbędną ilość osób (personelu) posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, w tym jedną osobę na stanowisko Kierownika Projektu, jedną osobę na stanowisku Koordynatora ds. gospodarki wodno-ściekowej oraz jedną osobę na stanowisku Weryfikatora ds. zlewni. Osoby wyznaczone do pełnienia ww. funkcji, na etapie realizacji Usługi będą zobowiązane do:

- opracowania w części lub całości operatu wodnoprawnego;

- konsultacji z Zamawiającym w zakresie Przedmiotu umowy;

- nadzorowania prac dotyczących opracowania operatów wodnoprawnych;

- nadzorowania procesu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;

- weryfikacji poprawności wyznaczenia każdej zlewni w zakresie charakteru/typu zlewni oraz powierzchni zlewni;

- Wykonawca wykaże udział w realizacji Przedmiotu umowy osoby na stanowisku:

- Kierownika Projektu poprzez:

- podpis osoby na stronie tytułowej każdego z opracowanych operatów wodnoprawnych;

- podpis oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.6.n OPZ, wydanego z osobna dla opracowanych operatów wodnoprawnych;

- Koordynatora ds. gospodarki wodno-ściekowej poprzez:

- podpis osoby na stronie tytułowej każdego z opracowanych operatów wodnoprawnych;

- Weryfikatora ds. zlewni

- podpis osoby na stronie tytułowej każdego z opracowanych operatów wodnoprawnych;

- Osoby wymienione w punkcie 2 lit. a-c będą uczestniczyły w realizacji Przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz przy opracowaniu każdego operatu wodnoprawnego.

- Minimalny łączny zakres obowiązków osób, o których mowa w punkcie 2 lit. a-c, obejmuje:

- Wykonywanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych w zakresie:

- ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych ze zlewni oraz ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni;

- obliczanie przepustowości odbiorników;

- obliczanie przepustowości obiektów (np. przepusty, mosty) usytuowanych na odbiornikach;

- wyznaczaniu zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód;

- ustalania proporcji/stosunku odprowadzanych wód ze zlewni do odbiorników;

- weryfikacji poprawności wyznaczenia każdej zlewni w zakresie charakteru/typu zlewni oraz powierzchni zlewni.

- Konsultacje (poprzez e-mail, telefon lub spotkanie) z Zamawiającym obejmujących zakres, o którym mowa powyżej, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego;

- Udział w postępowaniu administracyjnym (udział w oględzinach terenu, rozprawach administracyjnych, opracowanie materiałów w zakresie wskazanym w pkt 8.3.1 
w formie opinii), dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla odcinków dróg wskazanych w załączniku nr 1, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy personel spełniający wymogi Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Stron), zmiana którejkolwiek z tych osób, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od doświadczenia osób wykazanych w ofercie. Skierowanie tej osoby przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

9.   Zasady poruszania się w granicach pasa drogowego

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych 
z wykonaniem poboru prób w sposób:

- nie zagrażający innym użytkownikom drogi;

- zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchy drogowym;

- nieutrudniający prowadzenia prac utrzymaniowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 czerwca 1997 r. zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrzymania pojazdu w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu. Każdorazowe wejście na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy powiadomić przedstawiciela Rejonu GDDKiA.

10. Materiały udostępnione przez Zamawiającego

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w kolumnie dokumentacja.

Opracował: Michał Piątek