| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku dla projektu POPC.02.03.01-00-0101/19 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie planowany termin osiągnięcia Kamieni milowych - „Uruchomienie testowej wersji repozytorium”- 12-2021.W raporcie Beneficjent podał 01-2022 | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |