PAGE  

	[image: image1.png]



PROKURATURA  OKRĘGOWA

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

7 WYDZIAŁ 

BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

ul. Krotoszyńska 37

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

	Ostrów Wielkopolski, dnia 19 sierpnia 2021 r. 



3027-7.262.2.2021
   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. 
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
W załączeniu opis warunków wykonania zamówienia wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy (do zapoznania i złożenia oferty). 

Termin składania ofert – proszę złożyć ofertę do dnia 27 sierpnia 2021 r., emailem na adresy: mwojtasik@ostrow.po.gov.pl i lkarpinska@ostrow.po.gov.pl  i mleraczyk@ostrow.po.gov.pl 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w załączonym opisie warunków wykonania zamówienia. 
Ocena ofert dokonana będzie na podstawie przyjętych kryteriów oceny-tzn. najniższa cena.  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Zaproszenia na każdym etapie niniejszego postępowania, do ustalonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na konflikt interesów Wykonawca składający ofertę do sprawy nr 3027-7.262.2.2021 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nie może złożyć oferty do sprawy nr 3027-7.262.3.2021 – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".
Załączniki:

1) Opis warunków wykonania zamówienia. 

2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) Audyt energetyczny. 
5) Kserokopia posiadanej dokumentacji budynku Prokuratury. 

6) Pisma WFOŚiGW Poznań.         
              Prokurator Okręgowy  








                Paweł Szymanowski
MW,ŁK
Załącznik Nr 1 do postępowania nr  3027-7.262.2.2021

Opis warunków wykonania zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Krotoszyńska  37

63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510. 
Zamówienie dotyczy:
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska  37, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
Budynek Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się na działce o powierzchni 1525 m2 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 20/7, w obrębie ewidencyjnym 0042.

Budynek wybudowany w pierwszej połowie lat 60 XX wieku. Budynek pięciokondygnacyjny (piwnica, parter, I, II, III piętro) o powierzchni użytkowej 2246 m2.

W lutym 2020 r. wykonano audyt energetyczny budynku, który określił, że ogólny stan budynku wymaga działań modernizacyjnych. 

W szczególności docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wymiany instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz przebudowy wejścia głównego (likwidacja obecnych schodów zewnętrznych, zadaszenia, budowie nowych mniejszych oraz utworzenie nowych miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu).

Wartość szacunkowa robót budowlanych wynosi 1 900 000 zł. brutto.  

Zamawiający informuje, że w 2021 r. posiada kwotę 50.000 zł brutto na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Natomiast na 2022 r., zgodnie ze wstępną kwotą projektu budżetu, przewiduje się otrzymanie kwoty 1.620.000 zł brutto.  
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy lub odstąpienia od umowy - w zależności od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej lub w sytuacji zawieszenia finansowania przedmiotowej inwestycji przez dysponenta części budżetowej. Powyższe nie rodzi konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 
Termomodernizacja została wstępnie zakwalifikowana do dofinasowania w 2022 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie około 318.075 zł brutto. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż w oparciu o tę dokumentację.
2. W zakresie zamówienia mieści się: 
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
1.1.1. Przedstawienie minimum trzech koncepcji – wizualizacji elewacji,  przebudowy wejścia do budynku oraz terenu w granicach działki (m.in. tereny zielone).  
2.1.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia pozwolenie na budowę.  
2.1.2. Projekt techniczny.

2.1.3. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania robót, informacji BIOZ i inne, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 
3. Zakres robót do uwzględnienia w dokumentacji, m.in.:  

a) termomodernizacja: demontaż i utylizacja istniejącego ocieplenia, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

b) przebudowa wejścia głównego: likwidacja obecnych schodów zewnętrznych, budowa nowych mniejszych oraz utworzenie nowych miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu. 

4. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej przy wyborze Wykonawcy na realizację robót budowlanych w tym, m.in.: przygotowywanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
5. Pełnienie nadzoru autorskiego.

6. Uczestniczenie przy odbiorze robót budowlanych.

7. Szczegółowy zakres realizacji usług, warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 4. 

II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.  Wykaz usług - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali projekt budowlany co najmniej jednego budynku o powierzchni min. 1500 m2 dla każdego z budynków. 
2. Wykaz osób - dysponują następującymi osobami: 
2.1. Kierownik zespołu projektowego - Architekt –  posiadający: 
2.1.1. uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 – letnie doświadczenie w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 

2.1.2. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego/wpis na listę członków potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę aktualnym w dacie złożenia oferty,

2.2. Projektanci branżowi posiadający: 

2.2.1. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach:
2.2.1.1. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (min. 1 osoba), 

2.2.1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (min. 1 osoba),

2.2.1.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (min. 1 osoba),

2.2.2. posiadający (każdy z nich) minimum 2 – letnie doświadczenie w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych. 

2.2.3. należący (każdy z nich) do właściwej izby samorządu zawodowego/wpis na listę członków potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę aktualnym w dacie złożenia oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji dla jednej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje. 

3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy byli karani za: 

3.1. Przestępstwa, o których mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego,
3.2. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307    Kodeksu karnego, 
3.3. przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
3.4. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
3.5. lub przestępstwo skarbowe. 
4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
5. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków w Formularzu ofertowym. Dokumenty (referencje, uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do izby, polisa) na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po wybraniu najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy.  
III. Termin związania ofertą – Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
IV.   Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny. Cenę przyjętą do oceny oferty stanowi cena brutto wykonania całości zamówienia. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza (najniższa cena przy zachowaniu wszystkich warunków zamówienia). Oferowana cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

Waga - kryterium cena 100% = 100 pkt. 

Oferty, które nie podlegają odrzuceniu zostaną ocenione wg wzoru: 

PC = CN / CB x 100, gdzie: 

PC – ilość punktów w kryterium cena, 

CN – cena najniższa, 

CB – cena badana. 

V. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:

1) pełną nazwę i adres siedziby Wykonawcy,
2) ryczałtową cenę oferty zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
3) wymagane dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
b) aktualny dokument dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) stosowne pełnomocnictwa. 

VI. Data i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2021 r. emailem na adresy: mwojtasik@ostrow.po.gov.pl 
lkarpinska@ostrow.po.gov.pl 

mleraczyk@ostrow.po.gov.pl
VII. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami:

Pracownikami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. Monika Wojtasik - tel./fax.(62)5957313, 

2. Łucja Karpińska - tel.(62)5957314. 
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
IX. Ochrona danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, tel. (62)5957420, adres e-mail: sekretariat@ostrow.po.gov.pl (dalej: Prokuratura Okręgowa).

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Prokuratury Okręgowej; e-mail: iod@ostrow.po.gov.pl.

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego”,  – nr postępowania 3027-7.262.2.2021,  

4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy do niniejszego postępowania i jej wykonania, 

5. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,

6. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie, 

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

12. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i ją zrozumiał. 

Załącznik Nr 2 do postępowania nr 3027-7.262.2.2021
.........................................................                          ………………………………
                  (oferent) 


                                                      (miejscowość i data)

dot. 3027-7.262.2.2021






PROKURATURA OKRĘGOWA 







w OSTROWIE WLKP.







ul. KROTOSZYŃSKA 37







63 - 400 OSTRÓW WLKP.
FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego - oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w ww. Zaproszeniu za cenę złotych brutto:.................(słownie:.................................................) 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena 

netto (zł)


	VAT

(......%) 
	Wartość brutto (zł)

kol. 3+4

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

	1.
	Etap I i II = 50 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	2.
	Etap III = 40 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	3.
	Etap IV = 2 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	4.
	Etap V = 8 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


1. Oświadczam, iż podana powyżej cena łączna brutto obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia i Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami zamówienia, wzorem umowy i akceptuję je nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. 
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5. Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą we wskazanym w Zaproszeniu okresie - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń. 
8. Oświadczam, że jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
9. Zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy w terminach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert, wzorze umowy. 
10. Akceptuję termin płatności faktur - 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
11. Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, obejmującej całość wykonanej dokumentacji projektowej nim objętej oraz że akceptuję, że uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej wygasną w stosunku do jej wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na jej podstawie. 
12. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

13. Oświadczam, że, zapoznałem się z klauzulą informacyjną i ją zrozumiałem. 
14. Przedstawiam wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
	Lp.
	Nazwa i adres

Zamawiającego


	Przedmiot zamówienia

(rodzaj prac)
	Data realizacji zamówienia

(od-do)
	Powierzchnia budynku 

w m2

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


15. Przedstawiam wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

	Lp.
	Osoby uczestniczące 

w wykonywaniu zamówienia


	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

i wykształcenie 
	Zakres i rodzaj powierzonych czynności 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.


	
	
	


Nazwisko i imię osoby uprawnionej do kontaktów :   ...............................................

Stanowisko :  .............................................................................................................
Tel: .................................................................

..........................................., dnia  .....................       ....................................................
            (miejscowość)    




                    (podpis osoby uprawnionej)
Załącznik Nr 3 do postępowania nr 3027-7.262.2.2021
W Z Ó R  -   UMOWA NR 3027-7.262.2.2021 
zawarta w dniu ……. 2021 r.  pomiędzy :

Prokuraturą Okręgową w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 37, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, 

reprezentowaną przez Prokuratora Okręgowego – Pawła Szymanowskiego, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy. 
§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY: 
1. Przedmiotem umowy jest usługa opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż w oparciu o tę dokumentację. 
2. W zakresie realizacji usługi mieści się: 
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
2.1.1. Przedstawienie minimum trzech koncepcji – wizualizacji elewacji,  przebudowy wejścia do budynku oraz terenu w granicach działki (m.in. tereny zielone).  
2.1.2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia pozwolenie na budowę. 
2.1.3. Projekt techniczny.

2.1.4. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania robót, informacja BIOZ i inne, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Zakres robót do uwzględnienia w dokumentacji, m.in.:  

3.1. termomodernizacja: demontaż i utylizacja istniejącego ocieplenia, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

3.2. przebudowa wejścia głównego: likwidacja obecnych schodów zewnętrznych, zadaszenia, budowa nowych mniejszych oraz utworzenie nowych miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu. 

4. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej przy wyborze Wykonawcy na realizację robót budowlanych, w tym, m.in.: przygotowywanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż w oparciu o przedmiotową dokumentację – zgodnie z Prawem budowlanym. 
6. Uczestniczenie przy odbiorze robót budowlanych.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w postaci umożliwiającej Zamawiającemu wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przedstawionych w przedmiotowej dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej dokumentacji ze szczególną starannością, w szczególności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wewnętrznymi wytycznymi przedłożonymi przez Zamawiającego, w tym również z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696 z późn. zm). 
10. Wykonawca zobowiązuje się, że opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie opracować i również na żądanie właściwego urzędu poprawić dokumentację w taki sposób, aby uzyskać pozwolenie na budowę.  
12. Wykonawca z należytą starannością będzie szacował koszty robót.  
13. Wykonawca zobowiązuje się do spotkań i konsultacji między Stronami przy realizacji przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem ustaleń przyjmowanych w trakcie spotkań.

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek oraz uzupełnienia braków w dokumentacji w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego.

16. Opracowana dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w formie papierowej w ilości 4 szt. oraz w formie cyfrowej w formatach: *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku typu CD lub pendrive w ilości 2 sztuk. 

17. Wraz z dokumentacją Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wewnętrznymi wytycznymi przedłożonymi przez Zamawiającego oraz że jest skoordynowana technicznie i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
18. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
19. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach i/lub stwierdzenia w dokumentacji innych uchybień i nieścisłości, Zamawiający odmówi odbioru przedłożonych przez Wykonawcę opracowań w całości lub w części ze wskazaniem przyczyn odmowy bez podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego oraz wyznaczy termin uzupełnienia i/lub usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi przyjęcia całości lub części dokumentacji projektowej Wykonawca niezwłocznie usunie ewentualne braki, uchybienia lub nieścisłości wskazane przez Zamawiającego nie później jednak niż w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
20. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za błędy mające wpływ na zakres rzeczowo – finansowy robót ujętych w opracowaniach będącym przedmiotem umowy.
21. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. W przypadku niedostarczenia tych opracowań w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
22. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

23. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie").

24. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnego oświadczenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:

24.1. wielokrotna realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji, 

24.2. zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 
24.3. wprowadzanie do pamięci komputera,

24.4. prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

24.5. wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

24.6. wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje przedmiotu objętego projektem, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

24.7. dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji projektowej według potrzeb Zamawiającego.

25. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

26. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

27. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.
§ 2.  TERMINY REALIZACJI: 

1. Etapy realizacji zadania: 

1.1. Etap I – przedstawienie minimum trzech koncepcji – wizualizacji elewacji,  przebudowy wejścia do budynku oraz terenu w granicach działki (m.in. tereny zielone) – w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 
1.2. Etap II – opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego w terminie do 5 tygodni od przyjęcia przez Zamawiającego koncepcji, a następnie zatwierdzenie projektu przez Komisję Techniczno – Ekonomiczną (uczestniczenie Wykonawcy w ww. Komisji) powołaną przez Zamawiającego, a następnie złożenie przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę. 
1.3. Etap III - opracowanie projektu technicznego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót, informacji BIOZ, i inne, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia - w terminie do 4 tygodni od zlecenia przez Zamawiającego. 
1.4. Etap IV - uczestniczenie w pracach komisji przetargowej przy wyborze Wykonawcy na realizację robót budowlanych do czasu prawomocnego zakończenia procedury i wyboru wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy. W cenie usługi jest również przeprowadzenie kolejnych postępowań np. na skutek unieważnienia, odwołania postępowania, przedterminowego rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji oraz wykonanie wszystkich procedur związanych z wyborem wykonawcy inwestycji.
1.5. Etap V - pełnienie nadzoru autorskiego, uczestniczenie przy odbiorze robót budowlanych – od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. 
Etapy III, IV i V - uzależnione będzie od otrzymania dodatkowych środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej w 2021 r. lub potwierdzenia środków finansowych na 2022 r.
2. Etapy finansowania: 

2.1. Etap I i II = 50 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym. 
2.2. Etap III = 40 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym. 
2.3. Etap IV = 2 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.4. Etap V = 8 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym. 
3. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w nw. terminach:
Okres wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 października 2022  r.
Ostateczny termin jest uzależniony od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej. Termin ten może być przedłużony w sytuacji braku środków finansowych na realizację niniejszego zadania.

§ 3.  NADZÓR AUTORSKI:
1. Wykonawca, na czas realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt (pobytów) na terenie budowy i konsultacji wynikających z potrzeb poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

3. Pełnienie nadzoru autorskiego w szczególności winno obejmować:

3.1. obowiązek kontroli i stwierdzania zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót,

3.2. uzgadnianie, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, możliwości i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach i zgłaszanych w trakcie realizacji robót przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, a jednocześnie nie naruszających uzgodnień zawartych w projekcie w zakresie instytucji i urzędów występujących jako uzgadniający w projekcie budowlanym,

3.3. usuwanie wad i uszczegóławianie projektów w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

3.4. udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku wykonywania robót,

3.5. wizyty - minimum 2 pobyty w miesiącu na terenie budowy,   
3.6. udział w naradach technicznych, na wniosek i zaproszenie Zamawiającego,

3.7. udział w odbiorze końcowym inwestycji.

§ 4.  WYNAGRODZENIE:

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:

netto:  .......................................... zł PLN

słownie: netto: ....................................................................................

brutto:  ..................... zł PLN

słownie: brutto: .................................................................................., 

zgodnie ze złożoną ofertą, Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy, tj.: 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena 

netto (zł)


	VAT

(......%) 
	Wartość brutto (zł)

kol. 3+4

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

	1.
	Etap I i II = 50 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	2.
	Etap III = 40 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	3.
	Etap IV = 2 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	4.
	Etap V = 8 % wartości wynagrodzenia 
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


2. Podatek VAT będzie naliczony w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

3. Podana powyżej cena łączna brutto (wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy) obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia: wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy, w tym m.in.: wykonania inwentaryzacji w koniecznym zakresie, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji finansowej inwestycji, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowę, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej oraz z warunków rękojmi określonej w umowie, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień.

4. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji, a także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac w sytuacji, gdy realizacja inwestycji zostanie wznowiona. 

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców warunkiem zapłaty należnego mu wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w etapach, zgodnie z powyższą tabelą.  
7. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w okresie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
§ 5. GWARANCJA I RĘKOJMIA:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

2. Uprawnienie Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na jej podstawie.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową, która obowiązuje do upływu terminu rękojmi, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub braków w dokumentacji projektowej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin na ich usunięcie.

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wady i braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

7. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

§ 6. KARY UMOWNE: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

1.2. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy,

1.3. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie wykonania poprawek, nie uzupełnienia braków w dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego, 

1.4. w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
1.5. w przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę z winy Wykonawcy - 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

1.6. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi po upływie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4, 
1.7. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji nadzoru autorskiego.

2. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych KC.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

4. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 7. INNE POSTANOWIENIA UMOWNE:

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją umowy, niezależne od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 
3. Wykonawca w celu prawidłowej oceny wykonania zakresu dokumentacji projektowej, dokona wizji lokalnej obiektu i terenu w obecności Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonany przedmiot umowy, w terminie do 2 dni od przesłania treści zapytania (e-mailem lub faksem), bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego dłuższym niż 2 dni. 
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,  niezbędne środki finansowe i techniczne potrzebne do starannego, z zachowaniem najwyższych standardów, terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz że dysponuje odpowiednią ilością stosownie wykwalifikowanych osób. 
6. W czasie realizacji umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania prac nią objętych. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie umożliwić Zamawiającemu wgląd w prowadzone prace. Ponadto, Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek dokonanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 
7. Wykonawcy wystąpi do Zamawiającego o niezbędne pełnomocnictwa do wykonania obowiązków wynikających z umowy.
8. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy lub odstąpienia od umowy - w zależności od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej lub w sytuacji zawieszenia finansowania przedmiotowej inwestycji przez dysponenta części budżetowej. Powyższe nie rodzi konsekwencji zapłaty kar umownych Wykonawcy przez Zamawiającego.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
11. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce spełnienia świadczenia.
12. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. 
13. Załącznikami do przedmiotowej umowy są: 
13.1. dokumentacja sprawy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr 3027-7.262.2.2021,
13.2. uprawnienia budowlane, 

13.3. aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, 

13.4. aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.
              ZAMAWIAJĄCY



 WYKONAWCA 
Strona 6 z 19

