WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.946.2.1.2025.AD        				Rzeszów, 2025-06-09

Pan

Piotr Przytocki

Prezydent Miasta Krosna

# Na podstawie art. art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne 
po kontroli problemowej dotyczącej trwałości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029”, przeprowadzonej u Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia – Miasta Krosno (dalej: OOW), obejmującej kontrolę utrzymania założonych wskaźników na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz oględziny miejsca realizacji przedsięwzięcia pod adresem: ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno – w oparciu o zapisy umowy nr I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Miastem Krosno.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Alina Dąbrowska – Kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.946.2.1.2025.AD;

- Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.946.2.1.2025.AD;

- Magdalena Granda-Podstolak – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.946.2.1.2025.AD;

- Adam Broda – administrator w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 4, znak: RE-IV.946.2.1.2025.AD.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolnego złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów.

(dowód: akta kontroli str. 3-34)

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie:

- art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- § 7 pkt 1 ust. 1 - 3  Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Podkarpackim w dniu 2 lutego 2023 r.,

- §  7  Umowy nr  I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Miastem Krosno,

- art. 6 ust. 4 pkt 3 lub 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

- rozdziału 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2023 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

- Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli trwałości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029” była weryfikacja zachowania celu określonego we wniosku o dofinasowanie, w szczególności w kontekście utrzymania wyposażenia oraz obsadzenia miejsc opieki utworzonych w ramach Programu i dofinansowanych z KPO – w wymaganym minimalnym okresie (tzw. okresie trwałości), zgodnie z Programem, zawartą umową z Wojewodą Podkarpackim oraz w odniesieniu do złożonego sprawozdania, poprzez:

- analizę dokumentacji związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem kontrolowanego przedsięwzięcia (instytucji miejsc opieki);

- weryfikację osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników tj. poziomu obsadzenia nowo utworzonych miejsc opieki oraz oględziny zaadaptowanych na potrzeby żłobka pomieszczeń i kontrolę utrzymania wyposażenia;

- dokonanie oceny kontrolowanej jednostki w zakresie prowadzonej dokumentacji finansowej pod kątem ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków;

- sprawdzenie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych;

- weryfikację zgodności zasad i warunków archiwizacji dokumentów z wymogami Programu oraz regulacjami UE.

W dniu 19 stycznia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki w ramach rządowego  Programu  rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029.

Gmina Miasto Krosno złożyła wniosek nr 1/1861011/1 na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki  ze środków KPO w dniu 17 lutego 2023 r.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Wojewoda Podkarpacki zawarł z Miastem Krosno umowę nr I/GT/2023/19 na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029”. W ramach ww. umowy OOW – Miasto Krosno otrzymał środki na realizację przedsięwzięcia w wysokości 411 099,24 PLN, z tego środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie  362 282,73 PLN oraz środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, w kwocie 48 816,51 PLN.

Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. (tzw. „rewizja KPO”) zaktualizowała KPO m.in. w zakresie zwiększenia środków na inwestycję A4.2.1. pn. „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu Maluch+ wskaźnik (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych  (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do lat 3. Gmina Miasto Krosno nie ubiegała się o zwiększenie dofinansowania na realizowane zadanie w ramach ww. rewizji KPO.

Pismem znak: PS.8120.3.8.2024.MSz z dnia 22 października 2024 r. OOW Miasto Krosno złożył sprawozdanie z realizacji zadania, w którym wykazał osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

Kontrolą trwałości objęto okres pierwszych 12 miesięcy od czasu wpisu inwestycji (miejsc opieki utworzonych i współfinasowanych z KPO) do Rejestru Żłobków, tj. okres listopad 2023 r. – październik 2024 r. w związku z faktem, że OOW nie zadeklarował skorzystania z okresu dodatkowych 3 miesięcy na obsadzenie ww. miejsc opieki.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień i  nieprawidłowości, działalność w kontrolowanych obszarach ocenia się pozytywnie.

- Analiza dokumentacji związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem kontrolowanego przedsięwzięcia (instytucji miejsc opieki)

W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano posiadanie wymaganych (aktualnych) dokumentów dotyczących użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca (w szczególności potwierdzających spełnianie wymogów przeciwpożarowych, lokalowych i sanitarnych) oraz dokumentów dot. funkcjonowania (dokumentacja związana z powstaniem i organizacją jednostki).

Zgodnie z uchwałą nr XIII/163/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu, Żłobek Miejski w Krośnie utworzono na bazie budynków mieszczących pierwotnie oddziały przedszkolne przy            ul. Powstańców Warszawskich 42 oraz ul. Prochownia 4a, jako wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Gminy Krosno, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Późniejsze zmiany ww. uchwały dotyczyły m.in. warunków przyjmowania dzieci (uchwała nr LVI/1257/18 z dnia 27 lutego 2018 r.) oraz zmiany adresu siedziby Żłobka Miejskiego (uchwała nr LX/1367/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r.). Kwestie odpłatności za pobyt dzieci w żłobku uregulowano uchwałą nr XIII/164/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie. Zmiany w ww. zakresie wprowadzono m.in. uchwałą nr V/83/24 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego został wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2011 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 31.12.2011 r. Nowy regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie z dnia 24.08.2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie (zmieniony następnie Zarządzeniem nr 5/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Krośnie z dnia 11.04.2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie oraz  Zarządzeniem nr 11/2024 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Krośnie z dnia 13.09.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie).

Zapis § 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego stanowi, iż „Żłobek prowadzi działalność w oddziałach mieszczących się w siedzibie Żłobka oraz w miarę zapotrzebowania w oddziałach mieszczących się w innych obiektach miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Krosno, według Arkusza Organizacyjnego opracowanego na dany rok szkolny.” Przedstawione Arkusze Organizacyjne obejmujące okres trwałości kontrolowanego przedsięwzięcia uwzględniają zmiany wynikające z utworzenia dodatkowego oddziału żłobka dla 25 dzieci z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie. W wyniku ww. zmian nastąpiło zwiększenie liczby oddziałów żłobka z 11 do 12, a liczby dostępnych miejsc dla dzieci z 247 do 272. Ww. dane znajdują potwierdzenie w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Żłobka pod adresem:  https://www.zmkrosno.pl/, z których wynika, że Żłobek Miejski w Krośnie dysponuje łącznie 272 miejscami w 12 oddziałach usytuowanych w 5 lokalizacjach, tj. przy ul. Mirandoli Pika 3 (5 oddziałów), przy ul. Powstańców Warszawskich 42 (2 oddziały), przy ul. St. Kisielewskiego 15 (1 oddział), przy ul. Prochownia 4a (1 oddział) oraz przy ul. St. Kisielewskiego 4 (3 oddziały).

(dowód: akta kontroli str. 35-94)

Kontrolującym okazano następujące dokumenty dotyczące użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi:

- Protokół odbioru robót – końcowy znak: I.7013.827.2.2023.KM z dnia 27 października 2023 r. (nie stwierdzono usterek, wykonawca robót udzielił gwarancji jakościowej na roboty na okres 5 lat);

- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych znak: MRZ.5267.11.2023 r. z dnia 26 października 2023 r., wydany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie dot. części budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przeznaczonej na oddział Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki”, ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno. Z ww. dokumentu wynika, że stwierdzono nieprawidłowość w postaci nieprzedstawienia protokołu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ww. nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli;

- Decyzję nr 1199/2023 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z dnia 26 października 2023 r., w której stwierdzono „spełnienie w części budynku, w którym ma znajdować się oddział Miejskiego Żłobka „Kolorowe Nutki” w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno przepisów przeciwpożarowych (…)”. Ponieważ w ww. decyzji nie odniesiono się do kontrolowanego obiektu przy ul. Powstańców Warszawskich 42, w trakcie czynności kontrolnych OOW przedstawił   Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie znak: MRZ.5267.4.2025 z dnia 9 maja 2025 r. stanowiące sprostowanie omyłki pisarskiej w ww. decyzji, polegającej na skorygowaniu adresu kontrolowanego obiektu z ul. Mirandoli Pika 3 (siedziba Żłobka Miejskiego) na ul. Powstańców Warszawskich 42 (adres obiektu, w którym utworzono nowy oddział Żłobka Miejskiego ze środków KPO);

- Protokół kontroli nr PSNZ.9020.6.74.2023 z dnia 19 października 2023 r., sporządzonego przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie dot. obiektu – Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” – oddział w Krośnie przy ul. Powstańców Warszawskich 42 (bez zastrzeżeń);

- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSN.9020.9.1.2023 z dnia 20 października 2023 r., potwierdzającą spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych w odniesieniu do Oddziału Żłobka zlokalizowanego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Krośnie, ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno dla grupy liczącej 25 dzieci w wieku do lat 3;

- Protokół Przeglądu Obiektu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Krośnie, ul. Powstańców Warszawskich 42 (brak zastrzeżeń w części dotyczącej pomieszczeń oraz placu zabaw użytkowanych przez żłobek).

(dowód: akta kontroli str. 95-156)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Weryfikacja osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników – poziomu obsadzenia nowoutworzonych miejsc opieki oraz oględziny zaadaptowanych na potrzeby żłobka pomieszczeń i kontrola utrzymania wyposażenia

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029” zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym nr 1/1861011/1 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz § 1 pkt 4 umowy nr I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r.  miała polegać na „utworzeniu w żłobku (…) miejsc opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 (…) poprzez wykonanie prac i zakupów ze środków kwalifikowalnych w myśl Programu MALUCH+ w obrębie zadań finansowanych ze środków KPO”. Zgodnie z § 1 pkt 5 ww. umowy w ramach przyznanych środków finansowych OOW – Miasto Krosno powinien utworzyć 25 miejsc opieki w terminie do 2 listopada 2023 r.

Aneks nr 1/I/GT/2023/19 z dnia 22 lutego 2024 r. do umowy nr I/GT/2023/19 dotyczył zmiany terminu płatności i nie miał wpływu na kwoty przyznanego dofinansowania.

Kontrola realizacji wskaźników oraz dokumentacji związanej z ich utrzymaniem w badanym okresie trwałości

Zgodnie z punktem 4.3.2 Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, OOW jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% w okresie pierwszych 12 miesięcy od wpisu nowo utworzonych miejsc do Rejestru Żłobków, przy czym pod uwagę brana jest średnia z 12  miesięcy, co oznacza, że obsadzenie miejsc opieki w ww. okresie będzie spełnione dla danej instytucji, jeżeli w ciągu ww. 12 miesięcy wskaźnik obsadzonych w niej miejsc  (iloraz miejsc zajętych przez dzieci, tj. miejsc, na które zapisano dzieci i miejsc utworzonych ze środków KPO/FERS) nie będzie niższy niż 80%. Wskaźnik ten nie jest liczony indywidulanie dla każdego miejsca, ale zbiorczo dla danej instytucji opieki. Ww. okres trwałości jest liczony od wpisu miejsc utworzonych ze środków KPO/FERS do Rejestru Żłobków lub po okresie upływu trzech miesięcy od tego wydarzenia, jeśli OOW zadeklaruje ten fakt. W przypadku OOW – Gminy Miasto Krosno kontrolą trwałości objęto okres pierwszych 12 miesięcy od czasu wpisu inwestycji (miejsc opieki utworzonych i współfinasowanych z KPO) do Rejestru Żłobków, tj. okres listopad 2023 r. – październik 2024 r. w związku z faktem, iż OOW nie zadeklarował skorzystania z okresu dodatkowych 3 miesięcy na obsadzenie ww. miejsc opieki.

Weryfikacji wskaźników dokonano w oparciu o dokumenty i zestawienia okazane przez OOW:

- Wydruk z rejestru żłobków wg stanu na dzień 1 listopada 2023 r. ze wskazaną liczbą zapisanych dzieci: 25 oraz wg stanu na dzień 2 listopada 2023 r. ze wskazaną w systemie liczbą zapisanych dzieci: 50;

- Umowy z opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do oddziału Żłobka przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie w ramach 25 miejsc utworzonych i dofinansowanych ze środków KPO w okresie listopad 2023 r. – październik 2024 r. (w dokumentacji znajduje się przykładowy wzór umowy z opiekunem prawnym dziecka);

- Dziennik obecności dzieci w badanym okresie trwałości tj. listopad 2023 r. – październik 2024 r.

- Zestawienia tabelaryczne przygotowane przez OOW w oparciu o ww. dokumenty źródłowe.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano wszystkie umowy z opiekunami dzieci uczęszczających do oddziału  Żłobka Miejskiego przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie (grupa „Słoneczka”). Stwierdzono, że umowy zostały podpisane z opiekunami 31 dzieci, z czego część dzieci uczęszczała do żłobka przez cały badany okres, natomiast w przypadku rezygnacji części dzieci, zwalniane miejsca były obsadzane przez kolejnych chętnych z listy rezerwowej. Z analizy ww. umów wynika, że w badanym okresie trwałości listopad 2023 – październik 2024 średnioroczny przeciętny wskaźnik obsadzenia miejsc utworzonych i dofinansowanych z KPO wyniósł 92%.

Obsadzenie miejsc w poszczególnych miesiącach badanego okresu prezentuje poniższa tabela:

| L.p. | Miesiąc | Liczba obsadzonych miejsc | Wskaźnik procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Listopad 2023 r. | 25 | 100 |
| 2. | Grudzień 2023 r. | 25 | 100 |
| 3. | Styczeń 2024 r. | 25 | 100 |
| 4. | Luty 2024 r. | 25 | 100 |
| 5. | Marzec 2024 r. | 25 | 100 |
| 6. | Kwiecień 2024 r. | 25 | 100 |
| 7. | Maj 2024 r. | 25 | 100 |
| 8. | Czerwiec 2024 r. | 25 | 100 |
| 9. | Lipiec 2024 r. | 24 | 96 |
| 10. | Sierpień 2024 r. | Przerwa wakacyjna | 0 |
| 11. | Wrzesień 2024 r. | 25 | 100 |
| 12. | Październik 2024 r. | 25 | 100 |

Kontrola wykazała, że zadeklarowany we wniosku aplikacyjnym nr 1/1861011/1 z dnia 17 lutego 2023 r. wskaźnik 25 miejsc opieki  utworzonych zgodnie z umową nr I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r. został utrzymany przez OOW – Miasto Krosno w okresie funkcjonowania obejmującym 12 miesięcy od czasu wpisu nowo utworzonych miejsc opieki do Rejestru Żłobków, zgodnie z KPO oraz Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, tj. zapewniono obsadzenie miejsc w badanym okresie trwałości na poziomie co najmniej 80%  (średnia z 12 miesięcy).

W toku kontroli ustalono, że OOW posiada dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika w postaci przedstawionych do wglądu umów z opiekunami prawnymi dzieci zgłoszonych do Żłobka „Kolorowe Nutki” przy ul Powstańców Warszawskich 42 w Krośnie oraz Dziennika obecności dzieci, którego zapisy potwierdzają uczęszczanie do żłobka dzieci w badanym okresie trwałości.

(dowód: akta kontroli str. 157-174, 489)

Oględziny zakresu prac adaptacyjnych oraz wyposażenia

Zgodnie z opisem realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029” zadanie miało polegać na utworzeniu oddziału żłobka w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w  Krośnie poprzez adaptację części parterowej budynku na potrzeby żłobka (1 oddział). Zakres prac adaptacyjnych polegał na:

- Wykonaniu robót budowlanych w sali dydaktycznej dla dzieci, obejmujących:

- szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitu sali dydaktycznej, malowanie ścian i sufitów w przynależnych pomieszczeniach magazynków i pomieszczenia socjalnego;

- wymianę parkietu na posadzce na panele w sali dydaktycznej;

- wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej;

- wymianę obwodów gniazd i tablicy bezpiecznikowej na korytarzu  wyodrębnienie i zabezpieczenie nowych obwodów oraz doprowadzenie do sal;

- odświeżenie (czyszczenie i lakierowanie, malowanie) stolarki drzwiowej, obudowy grzejników i parapetów.

- Wymianie nawierzchni na placu zabaw w istniejącym patio, obejmujących:

- czyszczenie, uzupełnienie i szpachlowanie ubytków istniejących konstrukcji betonowych;

- wymianę płotka na istniejącej konstrukcji stalowej wraz z jej odnowieniem;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej gr min. 40 mm w 2 kolorach wraz z obłożeniem schodów nawierzchnią bezpieczną.

- Wykonaniu pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonaniu wiaty na wózki.

W ramach zadania zakupiono również następujące elementy wyposażenia:

- Meble dziecięce (w tym regały, szafki, stoliki, krzesełka, leżaki, łóżeczka), wykładzinę dywanową, śpiworki, przewijaki, biurka i krzesła dla personelu, suszarkę stojącą, zestaw sprzątający, wycieraczki, kosze na śmieci i in.;

- Sprzęt RTV/AGD/biurowy (m.in. telewizor, pralkę, lodówkę, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów);

- Zabawki i pomoce dydaktyczne (m.in. węże spacerowe, stoliki edukacyjne, basen z piłeczkami, zabawki sensoryczne, teatrzyk kukiełkowy);

- Wyposażenie placu zabaw w patio (m.in. stoliki piknikowe, most z tunelem, samochód przygód, zjeżdżalnię).

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby oddziału żłobka, placu zabaw w patio oraz wybranych elementów wyposażenia. Stwierdzono, że okazane elementy wyposażenia posiadają ślady użytkowania. Tym samym potwierdzono utrzymanie wyposażenia dofinansowanego ze środków KPO w badanym okresie trwałości przedsięwzięcia.

(dowód: akta kontroli str. 175-180, 477)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Ocena kontrolowanego przedsięwzięcia w zakresie prowadzonej dokumentacji finansowej pod kątem ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, w tym wystąpienia podwójnego finansowania wydatków

W ramach czynności kontrolnych dokonano oceny sposobu wykorzystania przyznanych środków z KPO na realizację przedsięwzięcia w odniesieniu do zawartej umowy.

Przy wykorzystaniu raportów z systemu ARACHNE oraz aplikacji SKANER dokonano weryfikacji informacji o ryzyku wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości, nadużyciach finansowych, korupcji, konflikcie interesów oraz możliwości podwójnego finansowania.

Analiza danych z systemu ARACHNE z dnia 22 kwietnia 2025 r. nie wykazała ryzyka określonego jako „czerwona flaga”. Dane pobrane w formie raportu podlegały analizie pod kątem pozyskania informacji w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania. Analiza nie potwierdziła powyższych sytuacji.

(dowód: akta kontroli str. 193-216)

Analiza raportu z aplikacji SKANER a dnia 22 kwietnia 2025 r. nie wykazała możliwości wystąpienia nieprawidłowości. Raport potwierdził zakończenie realizacji 33 projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013, 17 projektów w perspektywie 2014-2020, 3 projektów w perspektywie 2021-2027. Wskazał również przeprowadzenie 36 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Bazę konkurencyjności 2021.

(dowód: akta kontroli str. 217-472)

Zgodnie z § 6 ust. 7 umowy z Wojewodą Podkarpackim, OOW został zobowiązany do prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego dla środków przekazanych przez Wojewodę.  OOW przedłożył wydruk z dedykowanego rachunku w celu potwierdzenia ww. operacji.

Okazano również oryginały faktur VAT/równoważnych dokumentów księgowych w celu zweryfikowania wydatkowania środków pochodzących z KPO w kontrolowanym zadaniu. Przedstawione dokumenty nie nosiły symptomu fałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące dofinansowania z podziałem na środki z KPO oraz część VAT dofinansowaną z budżetu państwa.

| Lp. | Nazwa wydatku | Nr faktury | Data wystawienia faktury | Środki KPO (w PLN) | Kwota VAT z budżetu państwa (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie placu zabaw | (S)FS-9/09/2023/RM | 05.09.2023 | 11 176,91 | 1 508,54 |
| 2. | Sprzęt RTV i AGD | 694/2023 | 04.09.2023 | 6 660,98 | 899,03 |
| 3. | Sprzęt biurowy | FS-174/2023/10/NNNR | 30.10.2023 | 4 721,14 | 637,21 |
| 4. | Meble i wyposażenie | (S)FS-83/09/2023/RM | 27.09.2023 | 30 208,85 | 4 077,29 |
| 5. | Wykładziny i śpiworki | (S)FS-775/23/K54 | 02.10.2023 | 7 235,77 | 976,61 |
| 6. | Wyposażenie | FV003778 | 25.10.2023 | 1 437,49 | 194,02 |
| 7. | Bajki | FAS/266/09/2023 | 28.09.2023 | 267,44 | 7,85 |
| 8. | Pomoce dydaktyczne | (S)FS-778/23/K54 | 02.10.2023 | 1 308,94 | 176,66 |
| 9. | Zabawki | (S)FS-777-/23/K54 | 02.10.2023 | 1 565,04 | 211,22 |
| 10. | Pomoce dydaktyczne | (S)FS-776/23/K54 | 02.10.2023 | 1 878,05 | 253,47 |
| 11. | Kuchenka drewniana | (S)FS-822/23/K54 | 12.10.2023 | 348,78 | 47,07 |
| 12. | Książki | FAS/119/10/2023 | 13.10.2023 | 356,04 | 10,45 |
| 13. | Zabawki | (S)FS-1928/10/2023/RO | 11.10.2023 | 2 972,82 | 386,48 |
| 14. | Zabawki | (S)FS-1934/10/2023/RO | 11 .10.2023 | 923,66 | 124,66 |
| 15. | Klocki | (S)FS-1931/10/2023/RO | 11.10.2023 | 4 145,45 | 559,48 |
| 16. | Basen z kulkami | (S)FS-5002/10/2023/RO | 23.10.2023 | 2 601,54 | 351,12 |
| 17. | Poduchy sensoryczne i gąsienice spacerowe | (S)FSL-382/10/2023/ RZA | 23.10.2023 | 499,63 | 67,43 |
| 18. | Klocki | FV003781 | 25.10.2023 | 2 074,75 | 280,01 |
| 19. | Zabawki sensoryczne | FV003782 | 25.10.2023 | 955,28 | 128,93 |
| 20. | Zabawki drewniane | FV003777 | 25.10.2023 | 1 720,33 | 232,18 |
| 21. | Zabawki | FV003826 | 27.10.2023 | 6 483,60 | 875,06 |
| 22. | Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie "Maluch+" 2022-2029 | FS/62/10/2023 | 27.10.2023 | 272 740,24 | 36 811,74 |
| SUMA |  |  |  | 362 282,73 | 48 816,51 |

Faktury VAT/ równoważne dokumenty księgowe przedłożone do kontroli zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia oraz zatwierdzone do zapłaty. Kontrola wykazała, że kwoty na fakturach (równoważnych dokumentach księgowych) rozliczonych ze środków przyznanych z KPO wraz z kwotami VAT stanowiącymi uzupełnienie z budżetu państwa, odpowiadają wysokości przyznanych środków wskazanych w umowie z Wojewodą Podkarpackim oraz są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji zadania.

OOW złożył również następujące Oświadczenia:

- Oświadczenie z dnia 29 kwietnia 2025 r. o braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz braku lokowania środków i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem;

- Oświadczenie z dnia 25 maja 2025 r. o braku podwójnego finasowania, w którym wskazano, że  przedsięwzięcie nie było realizowane ze środków innych, niż wskazane w umowie zawartej z Wojewodą Podkarpackim oraz nie było przedkładane do innych programów umożliwiających jego finansowanie, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego finansowanie.

(dowód: akta kontroli str. 181-192)

Informacje pozyskane od komórki merytorycznej wdrażającej Program nie zawierały przesłanek identyfikacji ryzyka wskazujących na konieczność pogłębionej analizy.

(dowód: akta kontroli str. 483-486)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Sprawdzenie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu wywiązywania się Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia z obowiązków informacyjno-promocyjnych określonych w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, oraz § 11 Umowy nr I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r. (w tym obowiązku informacyjnego wobec rodziców –  § 11 pkt. 1 Umowy).

Potwierdzono realizację przez OOW obowiązków informacyjnych poprzez:

- umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej, dotyczącej uczestnictwa w Programie. Treść oraz oznakowanie tablicy są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu. Tablicę umieszczono przed wejściem do budynku, w którym znajdują się utworzone miejsca opieki;

- umieszczenie przed wejściem do sali zaadaptowanej na potrzeby nowego oddziału żłobka (nowo utworzonych miejsc opieki ze środków KPO oraz funkcjonujących w ramach środków FERS) plakatu informacyjnego dot. otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych na utworzenie i funkcjonowanie miejsc w żłobku;

- informowanie rodziców o uczestnictwie w Programie  oraz o źródle dofinansowania miejsc opieki poprzez odpowiednie zapisy w umowach oraz zastosowanie wymaganych logotypów;

- umieszczenie opisu realizacji zadania na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie,

- umieszczenie naklejek m.in. na wyposażeniu, sprzęcie oraz elementach placu zabaw.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż OOW – Miasto Krosno – wywiązał się z obowiązków komunikacyjnych i zadań dla ostatecznych odbiorców wsparcia określonych w pkt 9 Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Potwierdzono także, iż stosowane są zasady wizualizacji i ekspozycji źródła finansowania KPO określone w pkt 10 ww. dokumentu, zaś wzory graficzne materiałów promocyjnych, w tym zastosowane proporcje i ułożenie znaków KPO, barw RP oraz NGEU odpowiadają wzorom określonym w „Księdze identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy”.

(dowód: akta kontroli str. 161-170, 473-478)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Weryfikacja zgodności zasad i warunków archiwizacji dokumentów z wymogami Programu oraz regulacjami UE

W wyniku czynności kontrolnych sprawdzono, czy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii – dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO, w tym ponoszonych wydatków jest przechowywana i dostępna przez okres pięciu lat od płatności salda tj. do dnia 31 grudnia 2031 r. Powyższe kwestie zostały uregulowane również w § 4 ust. 6 umowy z Wojewodą Podkarpackim.

Podczas kontroli dokonano oględzin warunków przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie – MALUCH+ 2022-2029”. Ustalono, że dokumentacja zgromadzona jest w segregatorach i zamykanych szafach, znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie. OOW zobowiązał się do przechowywania ww. dokumentacji do dnia 31 grudnia 2031 r., zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 Umowy nr I/GT/2023/19 z dnia 18 grudnia 2023 r.

(dowód: akta kontroli str. 479-482)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

|  | WOJEWODA PODKARPACKI Teresa Kubas-Hul |
| --- | --- |

Dz.U z 2023 r. poz. 225

Dz. U. z 2020 r. poz. 224

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.