| Nazwa dokumentu: Opracowanie kompleksowych systemów teleinformatycznych, stanowiących zaplecze administracyjne usług publicznych, jakie z mocy ustawy wypełnia samorząd zawodowy rzeczników patentowych [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MFiPR | 2.2 | Usługi: 10. Elektroniczna obsługa postępowań dyscyplinarnych 11. Obsługa Krajowego Zjazdu online 12. Obsługa głosowań drogą elektroniczną mają wpisany 3 poziom dojrzałości – dwustronna interakcja. W ramach FERC e-usługi publiczne A2B i A2C muszą być na co najmniej 4 poziomie dojrzałości. Wydatki ponoszone na e-usługi o niższym poziomie dojrzałości są niekwalifikowalne w FERC. | Należy przeanalizować poziom zgłaszanych e-usług i ewentualnie wprowadzić poprawki. |  |
| 2 | MFiPR | 2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | W przypadku wskaźników własnych tj. specyficznych dla projektu podano niewiele informacji. | Proszę o dodanie definicji i metodyki szacowania wskaźników docelowych. |  |
| 3 | MFiPR | 2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | Mając na uwadze uwagę w lp1 należy wskazać, że liczba pomiędzy wskazanymi w celu 1 KPI1 jest różna od podanej liczby w 2.2. W związku z informacją w 2.2, że część usług ma charakter a2b oraz a2c pojawiają się wątpliwości, czy nie należy monitorować wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja lub Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw. | Proszę o weryfikację i poprawę. |  |