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Opis Przedmiotu Zamówienia


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: 
„Budowa drogi dla pieszych i rowerów 
na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny”











                                                                                                                  Zamawiający:
                                                                                                                  GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 
                                                                                                                  Rejon we Włocławku
                                                                                                                  ul. Chopina 1
                                                                                                                  87-800 Włocławek


Włocławek, 26.08.2026r.
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi polegającej na „Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny””.

2.  Zakres zamówienia i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny” w specjalności:
a) inżynieryjnej:
– drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- elektrycznej,  
- wodociągowej i kanalizacyjnej,                  
	  - teletechnicznej, 
c) geodezji i kartografii,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Termin realizacji umowy
Od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego robót od Wykonawcy robót (szacunkowy termin realizacji robót - 10 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem okresu zimowego, który trwa od 16 grudnia do 15 marca, odbiory i rozliczenie końcowe – 2 miesiące).

Podany termin jest szacunkowy. Podano go zgodnie z przewidywanym czasem realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, co jest uzależnione od zakończenia realizacji i odbioru ostatecznego robót.

4.  Obowiązki Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski: 
4.1 Obowiązki Wykonawcy w zakresie weryfikacji i koordynacji robót:
a) [bookmark: _Hlk221179113]pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca dostarczy oświadczenie o przyjęciu obowiązków Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,
b) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli nad Wykonawcą robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Zamawiającego, w tym w szczególności zgodność z postanowieniami projektowanej dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
c) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót, 
d) sprawdzenie skompletowanych i przedłożonych przez Wykonawcę nadzorowanych robót dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentacji projektowej, powykonawczej dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, projektów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, oświadczeń kierownika budowy, o których mowa w rt.. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),
e) sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, ustalenie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia ostatecznej decyzji wartości tej kwoty,
f) egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy oraz kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,
g) zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
h) egzekwowanie oznakowania robót przez Wykonawcę robót, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
i) przeprowadzanie przeglądów czasowej organizacji ruchu oraz sporządzanie protokołu z przeglądów,
j) monitorowanie postępu robót, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności z harmonogramem robót,
k) kontrola jakości wykonywanych robót i prac zgodnie z SST i obowiązującymi przepisami i normami,
l) zlecanie badań kontrolnych w oparciu o wymogi dokumentacji projektowej (zwłaszcza SST) poprzez Laboratorium Zamawiającego,
m) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich,
n) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
o) organizowanie i prowadzenie Rad Technicznych, Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją zadania – sporządzanie protokołów z Rad oraz wszelkich spotkań i przekazywanie ich Wykonawcy robót oraz Zamawiającemu w terminie do 5 dni po spotkaniu lub radzie,
p) przygotowanie do odbiorów, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, sporządzanie protokołów częściowego odbioru robót, ostatecznego protokołu odbioru robót oraz w razie potrzeby protokołów konieczności,
q) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru,
r) udział w odbiorach robót,
s) sprawdzenie kompletności Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych robót,
t) rozliczenia częściowe i końcowe robót,
u) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odbioru końcowego robót.

4.2 Obowiązki Wykonawcy w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych:
a) Wykonawca pełniący nadzór inwestorski jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową,, wymaganiami określonymi w Projekcie wykonawczym, OPZ i SST oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności do: 
· weryfikacji Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
· weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji robót;
· weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich opiniowanie;
· weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w OPZ, SST i Projekcie wykonawczym w trakcie realizacji Kontraktu.
b) Wykonawca pełniący nadzór inwestorski jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w OPZ, SST i Projekcie wykonawczym.
c) Wykonawca pełniący nadzór inwestorski jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy, 
w szczególności w zakresie:
· rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów 
na styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;
· uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych 
na styku Kontraktów.
d) Wykonawca pełniący nadzór inwestorski zobowiązany jest nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane.

5. Rozliczenie sprawowanego nadzoru i wynagrodzenie dla Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski

Obowiązuje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia jak koszty: dojazdu na plac budowy, diet, zakwaterowania (zaplecza Nadzoru), których w Formularzu Ofertowym nie ujęto. Wykonawca powinien ująć w cenie ryczałtowej oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie w ramach nadzoru dodatkowych pracowników, zapewnienia zwiększonej ilości oprzyrządowania oraz sprzętu nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do procentowego zaawansowania finansowego wykonania nadzorowanych robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury za czynności inwestorskiego nadzoru  będzie potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego, prawidłowości pełnienia nadzoru oraz realizacji kolejnych etapów zamówienia określonych w Umowie, w formie protokołu odbioru. 
Płatność na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie w §5 ust. 9 oraz na fakturze VAT, nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. 
5. Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym będzie sprawowany nadzór autorski 
Zakres robót szczegółowo został opisany w:
• Projekcie wykonawczym,
• OPZ,
• Specyfikacjach technicznych.

6. Załączniki
1) Projekt Wykonawczy
2) SST
Dokumentacja przetargowa dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny” znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce » Zamówienia publiczne  (nr postępowania: O.BY.D-3.2411.17.2026).
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