# Zarządzenie Nr 74 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Drużno

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 i 4  w związku z art. 15 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, 1940; oraz z 2025 r poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na 5 lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Jezioro Drużno, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które zostały określone w załącznikach nr 2 do zarządzenia;

§ 3. 1. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

2. Akwen jeziora Drużno wyznacza się do połowu ryb, w tym amatorskiego, w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez podmiot uprawniony do rybactwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 listopada 2025 r.

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płoszenie gatunków ptaków bytujących w szuwarach trzcinowych (zagrożenie potencjalne wewnętrzne) | Wprowadzenie ograniczeń w zakresie połowu ryb |
| 2. | Wzrost tempa eutrofizacji (zagrożenie potencjalne wewnętrzne) | Wprowadzenie ograniczeń w zakresie połowu ryb |
| 3. | Ryzyko wyginięcia oraz spadek liczebności niektórych gatunków ryb (zagrożenie istniejące wewnętrzne) | Odłów tarlaków do pozyskania materiału zarybieniowego |
|  |  | Prowadzenie zarybień |
| 4. | Kłusownictwo rybackie i wędkarskie (zagrożenie istniejące wewnętrzne) | Patrolowanie i kontrolowanie przez straż rybacką osób łowiących na wodach rezerwatowych jeziora Drużno |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 listopada 2025 r.

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzenie ograniczeń w zakresie połowu ryb | - Łączna wysokość odłowów amatorskich oraz z użyciem sprzętu rybackiego będzie się kształtowała na poziomie nie wyższym niż 25 kg/ha + karaś srebrzysty w każdej ilości. - W odłowach ryb sprzętem rybackim w terenie rezerwatu przyrody będą obowiązywały ograniczenia tj.: - potowy ryb sprzętem ciągnionym dopuszcza się wyłącznie w sezonie późnojesiennym i zimowym (tj. od potowy listopada do końca lutego każdego roku) - w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku narzędzia połowowe nie mogą być stawiane w odległości mniejszej niż 100 m od kolonii lęgowych ptaków, - w okresie od 1 września do 15 listopada każdego roku z połowów wyłączona zostaje południowa część jeziora (od umownej linii łączącej ujście rzeki Wąskiej z ujściem kanału" na Rysia") ze względu na duże w tym miejscu i czasie koncentracje ptaków wędrownych. - Maksymalna liczba osób uprawniających amatorski połów ryb w obwodzie rybackim w ciągu jednego dnia będzie wynosiła do 150 osób. - Ogranicza się stosowanie zanęt podczas amatorskiego połowu ryb do 1 kg dziennie na wędkarza. - Limity zezwoleń na amatorski połów ryb: - z brzegu z wybranych odcinków - 500 szt. na okaziciela Do amatorskiego połowu ryb będą dopuszczone następujące odcinki: - odcinek kanału melioracyjnego od wału czołowego jeziora Drużno do ujścia do jeziora Drużno (Gronowo Górne, polder 42) - odcinek rzeki Wąskiej od wału czołowego jeziora Drużno do ujścia jeziora Drużno (Dłużyna, polder 71) - odcinek wału czołowego jeziora Drużno od km 1+460 do km 3+060 (Dłużyna, polder 71) - odcinek Kanału Elbląskiego od wału czołowego jeziora Drużno do ujścia do jeziora Drużno (Dłużyna, polder 71) - odcinek wału czołowego rozlewisk w Stankowie od km 0+000 do km 3+235 (Stankowo-Topolno, polder 73 i 75), - punkt"0" rzeki Elbląg - odcinek wału czołowego jeziora Drużno od 2+100 do km 2+920 (Tropy, polder 18) - odcinek prawego brzegu rzeki Elbląg od ujścia kanału ze stacji pomp do granicy rezerwatu w pobliżu ujścia rzeki Tyna (Tina). - z lodu na terenie całego rezerwatu przyrody - 250 szt. na okaziciela - z lodzi -13 łodzi maksymalnie po 3 osoby na łodzi, w okresie od 1 września do 31 grudnia. - W rezerwacie przyrody Jezioro Druzno dopuszcza się wprowadzenie metody złów i wypuść w odniesieniu do gatunków drapieżnych, takich jak: szczupak, okoń i sandacz. W przypadku nie wprowadzenia powyższej zasady, z gatunków występujących w wodach obwodu ograniczeniami ilościowymi będą objęte: sum - 1 szt., szczupak - 2 szt., boleń - 2 szt., sandacz - 2 szt., węgorz – 2 szt., lin - 4 szt., okoń - 15 szt. 6. Obowiązuje zakaz brodzenia. | Jezioro Drużno |
|  |  | O planowanym połowie należy powiadomić drogą elektroniczną Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie minimum 7 dni prze datą połowu (sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl), |  |
| 2. | Prowadzenie zarybień | Zarybienia w ilościach i sortymentach wynikających z operatu rybackiego. Zarybienia szczupakiem będą się odbywały w oparciu o materiał pozyskany z j . Drużno | Jezioro Drużno |
| 3. | Przeprowadzanie kontroli przez straż rybacką osób łowiących na terenie rezerwatu | Według potrzeb Poza szlakiem żeglownym dopuszcza się pływanie jednostek Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, użytkownika rybackiego oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. W rezerwacie przyrody obowiązuje zakaz poruszania się jednostkami z napędem spalinowym w ślizgu, w tym na torze wodnym Kanału Elbląskiego | Jezioro Drużno |

Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Drużno jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, dla których nie ustanowiono planów ochrony. Mając na uwadze art. 22 ust. 4 ww. ustawy zadania ochronne wprowadza się na 5 lat od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którymi regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznacza w rezerwatach przyrody miejsca połowu ryb w związku z prowadzoną gospodarką rybacką, niniejszym zarządzeniem dokonano wyznaczenia miejsc połowu ryb przez podmiot aktualnie uprawniony do rybactwa na terenie rezerwatu przyrody Jezioro Drużno.

Projekt zadań ochronnych obejmuje wykonywanie następujących czynności:

- Wprowadzenie ograniczeń czasowych w zakresie gospodarczych i amatorskich połowów ryb (wskazane w pkt 1 załącznika nr 2 do zarządzenia). Ze względu na niedostępność brzegów jeziora do amatorskiego połowu ryb oraz dużą liczebność kolonii lęgowych ptaków, umożliwiono wędkowanie na niektórych odcinkach rezerwatu oraz z łodzi, ograniczając jednocześnie ich liczbę do 13 jednostek pływających. Nadmierne połowy wędkarskie i gospodarcze mogą przyczynić się do spadku liczebności ryb. Ustalenie limitów połowów wędkarskich i gospodarczych przyczyni się do zachowania populacji naturalnie wycierających się ryb, najlepiej przystosowanych do istniejących lokalnych warunków.

- Prowadzenie zarybień (wskazane w pkt 2 załącznika nr 2 do zarządzenia). Ze względu na możliwość wystąpienia w rezerwacie trudności z osiągnięciem sukcesu rozrodczego w wyniku naturalnego tarła organ uznał za zasadne prowadzenie zarybień w celu zwiększenia populacji naturalnie występującego w wodach rezerwatowych gatunków ryb. Zarybienia przeprowadzone będą w ilościach i sortymentach wynikających z operatu rybackiego.

- Kontrola przez straż rybacką osób łowiących na terenie rezerwatu (wskazane w pkt 3 załącznika nr 2 do zarządzenia). Ze względu na odnotowywane przypadki nielegalnego połowu ryb konieczne jest przeprowadzanie kontroli przez straż rybacką osób łowiących na terenie rezerwatu.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz