# Umowa ………………

zawarta w dniu ……………. roku w Niesulowie przez

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Nadleśnictwo Gidle, Niesulów 3, gm. 97- 540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480, zwane dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez Nadleśniczego Dariusza Perlińskiego,

i

……………….

o następującej treści:

§ 1.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prace z zakresu równania szlaków komunikacyjnych Nadleśnictwa Gidle około 300 rbh w ramach prac utrzymaniowych oraz po pracach związanych  z pozyskaniem drewna w 2025 r. przez uzupełnienie gruntem rodzimym ubytków nawierzchniowych i równanie nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego co dalej będzie nazywane przedmiotem umowy.

- Wykonawca upoważnił osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy tj ………….. , który posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające ze złożonego uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) , Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,   ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) ,  ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.),ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) i ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………………… r

- Wykonawca o wszystkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 2.

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.

2. Prace będą realizowane w ramach częściowego zakresu prac, które będą określane na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca będzie informowany mailowo przez Zamawiającego o szczegółach i terminach realizacji kolejnych części prac, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w częściach wskazanych przez Zamawiającego w terminach określonych w każdej informacji wysłanej drogą mailową.

Adres poczty mail Zamawiającego do kontaktu: ………………..

Adres poczty mail Przyjmującego zamówienie do kontaktu:………………………..

§ 3.

- Miejsce odbioru przedmiotu umowy będzie teren Zamawiającego – zależnie od miejsca wykonania usługi

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie stwierdzony w protokole sporządzonym przez Strony pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zamawiający odbierze przedmiot umowy po jego wykonaniu w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia o jego wykonaniu przez Przyjmującego zamówienie. Odbiór i data odbioru zostaną stwierdzone w protokole sporządzonym przez strony pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Strony dopuszczają odbioru przedmiotu umowy w częściach.

- Przyjmujący zamówienie w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2. wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT.

§ 4.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług w kwocie ………….. zł rb/h /słownie: ………….. zł …./100 groszy roboczogodzina/, w tym ceny bez podatku od towarów i usług w kwocie ………………. rb/h zł /słownie ………….. zł …./100 i podatku od towarów i usług obliczonego według stawki 23% /słownie: dwadzieścia trzy procent/ w kwocie ………….. zł /słownie: ………….. zł …./100

Wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy …………zł ( 300x………..zł) plus podatek od towarów i usług 23% w kwocie ……….. zł. Łączna kwota wynagrodzenia …………… zł brutto.

- Poza wskazanym w ust. 1. wynagrodzeniem, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie innych świadczeń pieniężnych, zwrotu przyjmującemu zamówienie wydatków, ani do zwolnienia od zobowiązań, które ten poczyni lub zaciągnie w celu należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza częściowej zapłaty za wykonanie  przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury dotyczącej wykonania danej części zleconego przedmiotu umowy. Zamawiający wynagrodzenie zapłaci na wskazany w fakturze rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie. W przypadku zapłaty przelewem datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego : ………………………………………….

- Sprzedawca w dowodzie księgowym /fakturze/ będzie wskazywał jako właściwy do zapłaty rachunek rozliczeniowy ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kupujący wynagrodzenie będzie płacił z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na wskazany przez Sprzedawcę w dowodzie księgowym i w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunek rozliczeniowy. W przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wskaże rachunku rozliczeniowego lub wskaże rachunek rozliczeniowy inny niż ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Kupujący cenę będzie płacił na wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunek rozliczeniowy.

- Zamawiający, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny bez uzyskania zgody właściwego sądu.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, w formacie PDF na adres e-mail: faktury.gidle@katowice.lasy.gov.pl

§5.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia w wykonaniu danej części przedmiotu umowy w terminie wskazanym w zleceniu zgodnie z §2 ust 2 w wysokości 0,2 % /słownie: dwie dziesiąte procenta/ kwoty wynagrodzenia brutto którą Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia za daną części roboty budowlanej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 10 % /słownie: dziesięć procent/   wskazanego w § 4. ust. 1. wynagrodzenia należnego za wykonanie z podatkiem od towarów i usług.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % /słownie: dziesięć procent/  wynagrodzenia wskazanego w § 4. ust. 1.   należnego za wykonanie z podatkiem od towarów i usług.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Maksymalna wysokość kar umownych jaka może zostać naliczona przez Zamawiającego wynosi 20% /słownie: dwadzieścia  procent/ wynagrodzenia   wskazanego w § 4. ust. 1. należnego za wykonanie przedmiotu umowy z podatkiem od towarów i usług.

§ 6.

Wykonawca nie może praw i obowiązków określonych niniejszą umową przenieść na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.

- Wykonawca:

  - odpowiada z tytułu rękojmi przedmiotu umowy przez okres 6 miesięcy /słownie: sześciu/ miesięcy licząc od daty wydania i odbioru przedmiotu umowy podczas, którego nie zostaną stwierdzone wady, których usunięcie będzie obciążało Wykonawcę. Termin uprawnień z tytułu rękojmi za wady dotyczy całego przedmiotu umowy i wszystkich użytych do jego wykonania rzeczy,

  - udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 6 miesięcy /słownie: sześciu/ miesięcy licząc od daty wydania i odbioru przedmiotu umowy podczas, którego nie zostaną stwierdzone wady, których usunięcie będzie obciążało Wykonawcę. Termin uprawnień z tytułu gwarancji dotyczy całego przedmiotu umowy i wszystkich użytych do jego wykonania rzeczy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy według własnego wyboru.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonych przez Sprzedawców użytych do wykonania przedmiotu umowy rzeczy.

§ 8.

Przyjmujący zamówienie nie może praw i obowiązków określonych niniejszą umową przenieść na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9.

- Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Rozpoznanie sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieokreślonych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Przyjmujący zamówienie: