|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn*.* ***Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju*** | | | | | |
|  | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – poszczególne KPI zostały wykazane wielokrotnie, niemal przy każdym kamieniu milowym, nawet takim z którym nie pozostają w związku wykonawczym. Z raportu wynika np., że KPI nr 1 (Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego) osiągnie wartość 28, gdyż aż 14 kamieni milowych realizuje KPI 1 i daje rezultat w postaci podmiotów nim opisanych. Wartość docelowa KPI1 wynosi tymczasem 2.  Suma wszystkich wartości danego KPI. wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  **Proszę o weryfikację wszystkich wskazań (KPI 1 jest tylko przykładem, uwaga odnosi się do wszystkich wskaźników efektywności).**  *Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza raportu, należy podać:*  *- numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp*  *- oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.*  *wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"*  *Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:*  *- wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,*  *- sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”* | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |