| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MFiPR | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli wykazano osiągnięte wartości wskaźników, tj.: - przestrzeń dyskowa serwerowni – 40 TB, - liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/ kobiety/ mężczyźni - 157/53/104 osoby, - moc obliczeniowa serwerowni - 0,3744 teraflopsów. Wykazane wartości są niespójne z wartościami podanymi w złożonych w systemie SL2014 do 31-12-2019 r. wnioskach o płatność, które wynoszą 0. | Proszę o korektę wartości wskaźników w przedmiotowym raporcie zgodnie z podaną zasadą. Ponadto, jednocześnie proszę o systematyczne wykazywanie wartości wskaźników we wnioskach o płatność. Stanowisko Ministerstwa Finansów. Przedstawione w raporcie dla Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (KRMC) za IV kwartał 2019 r. wartości cząstkowe wskaźników PUESC odzwierciedlają ich stan na dzień 31 grudnia 2019 r. Mając na uwadze, że wpływ rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (za pośrednictwem Centrum Projektów Polska Cyfrowa) wskazującej na konieczność przedstawiania we wnioskach o płatność cząstkowych wartości wskaźników postępu rzeczowego zbiegł się w czasie z przekazaniem w systemie SL2014 wniosku o płatność nr 11, wartości cząstkowe ww. wskaźników nie zostały uwzględnione w tym wniosku. Aby zachować spójność wartości wykazanych w tym wniosku z wartościami przedstawionymi w późniejszym raporcie dla KRMC za IVQ2019 Beneficjent podjął działania zmierzające do skorygowania odpowiednio wniosku o płatność w systemie SL2014. W związku z powyższym zdaniem Ministerstwa Finansów nie zachodzi konieczność korygowania raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu PUESC za IV kwartał 2019 r. |