|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. E-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem*** *(wnioskodawca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Nieprawidłowo wskazano wnioskodawcę. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Skorygowano błędne wskazanie wnioskodawcy. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamieni milowych pn.:   * „Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKiK i IHiT”; * „Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”; * „Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców”; * „Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT)”; * Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą”; * „Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla dawców i kandydatów na dawców.   Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty  W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny | Proszę o analizę i korektę raportu. | Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie za IIIQ2020 w przypadku wymienionych kamieni milowych planowana jest zmiana terminu realizacji kamieni milowych w Projekcie. Zmiana terminów  realizacji projektu jest skutkiem okoliczności niezawinionych przez Beneficjenta – CeZ i szczegółowo opisanych w piśmie przewodnim inicjującym procedurę zmian w Projekcie e-Krew (pismo przesyłam w załączeniu). W piśmie zostały wskazane docelowe terminy realizacji Projektu e-Krew (w tym docelowe terminy kamieni milowych). W dniu 11.08.2020 projekt zmian w e-Krwi uzyskał rekomendację KRMC i aktualnie jest procedowany w CPPC. |