Umowa nr O. .….

zawarta pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**,   
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

*– Dyrektor Oddziału*

*– Zastępca Dyrektora Oddziału*

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,  
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej **Zamawiającym**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej **Inżynierem,** którego reprezentuje:

*……………………………………………… –*

*……………………………………………… –*

zwanymi łącznie w dalszej części umowy **Stronami**

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza, a Inżynier przyjmuje **do sprawowania kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:** Likwidacja osuwiska na DK nr 16 w miejscowości Limża zgodnie z ofertą Inżyniera, zwane dalej: usługą lub przedmiotem umowy.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dotyczący pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1, wraz z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz wprowadzonymi zmianami,
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Dokumentacja Projektowa (DP) wraz z załącznikami - dotycząca realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, wraz   
   z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz wprowadzonymi zmianami,
5. Oferta Inżyniera wraz z załącznikami - dalej jako oferta.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.

**§ 2**

**Termin obowiązywania umowy**

1. Inżynier zobowiązuje się sprawować kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę Robót oraz rozliczenia końcowego umowy z Wykonawcą Robót uwzględniający:

– okres liczony od dnia zawarcia umowy o kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego robót i zatwierdzenia raportu końcowego, o którym mowa w OPZ.

Planowany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do terminu realizacji nie wlicza się okresów zimowych; okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące).

1. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi od dnia zawarcia umowy.
2. Planowany termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego terminu realizacji robót przez Wykonawcę Robót, o których mowa w § 1 ust. 1, stosownie do czasu realizacji tych robót.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą Robót przez którąkolwiek ze stron tej umowy lub rozwiązania umowy z Wykonawcą Robót.
4. Wydłużenie terminu realizacji usługi spowodowane wydłużeniem realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Inżyniera.
5. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, za wyjątkiem tych terminów, które literalnie zostały określone jako dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

**§ 3**

**Wynagrodzenie Inżyniera**

1. Wynagrodzenie Inżyniera za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą (Załącznik do oferty – Formularz Cenowy), wynosi:

**netto zł**

podatek VAT (%) zł

**brutto zł**

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………),   
w tym:

1. Inżynier oświadcza, że na podstawie własnych kalkulacji uwzględnił w cenach ryczałtowych wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
2. Strony umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4, ust. 7 oraz ust. 8.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w zdaniu pierwszym, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług    
   i w związku z tym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług i kwota brutto wynagrodzenia. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
4. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu świadczenia usług, na wskazany w § 4 ust. 2 umowy rachunek bankowy. Lider konsorcjum obowiązany jest niezwłocznie przekazać na wezwanie Zamawiającego umowę konsorcjum oraz porozumienia wykonawcze.
5. Inżynierowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:
   1. zwiększenia zakresu pracy Inżyniera z tytułu robót zamiennych/nieprzewidzianych lub nieujętych w umowie na roboty budowalne zawartej z Wykonawcą Robót,
   2. zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w § 5 ust. 5 – celem wykonania przedmiotu umowy,
   3. pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.
6. W przypadku skrócenia trwania umowy z Wykonawcą Robót, o którym mowa w § 2 ust. 4, wynagrodzenie Inżyniera zostanie rozliczone proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawcą Robót, jednakże nie mniej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 - 6, Inżynierowi będzie przysługiwać wynagrodzenie za faktyczny okres świadczenia usługi.

**§ 4**

**Rozliczenie prac**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało:
2. w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera, potwierdzonych przez Zamawiającego proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawcą Robót.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia Inżyniera w trakcie prowadzenia robót będą sporządzone w odstępach 1-miesięcznych, oceny postępu robót oraz sprawozdania z ich rzeczowo - finansowego zaawansowania (raporty), o których mowa w OPZ. Ostatnią fakturę Inżynier wystawi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń, rozliczenia umowy na roboty budowalne na wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 oraz zatwierdzeniu raportu końcowego, o którym mowa w OPZ.

1. Inżynier jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej do czwartego dnia każdego miesiąca (lub kolejnego, jeżeli czwarty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę) informację o prognozowanej wartości faktury planowanej do złożenia wdanym miesiącu za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Inżynier oświadcza, że wszelkie należności wynikające z umowy należy przelewać na jego rachunek bankowy w Banku ………………………………… nr rachunku bankowego ……………………………… Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wterminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z raportem, o którym mowa w ust. 1.

4. Zmiana rachunku bankowego określonego w ust. 2, następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści umowy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego należność przekazana na dotychczasowy rachunek bankowy uważana będzie za skuteczną.

5. Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Inżyniera. Do pisma powinny być dołączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie.

6. Inżynier oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 2 i ust. 4, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) - tzw. „białej liście” podatników VAT.

7. Inżynier jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego (NIP Zamawiającego: 739-32-79-711).

8. Inżynier wystawi faktury na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

1. Strony ustalają, że Inżynier będzie wystawiać faktury elektroniczne. Faktura VAT będzie wystawiona i przesłana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t,j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), przy zagwarantowaniu jej autentyczności pochodzenia, integralności treści i autentyczności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. Plik z fakturą VAT nie może być skompresowany np. w formacie ZIP, ani być zamieszczony pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości. Tak przesłanej faktury VAT nie uważa się za skutecznie dostarczoną.
2. Strony wskazują następujące adresy e-mail do przekazywania faktur elektronicznych i zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:
   1. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e-mail: …………………..
   2. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [kancelaria\_olsztyn@gddkia.gov.pl](mailto:kancelaria_olsztyn@gddkia.gov.pl)
3. Wiadomość e-mail z fakturą VAT powinna zawierać w temacie odpowiedni zapis świadczący o załączeniu faktury elektronicznej np. „faktura elektroniczna”, „korekta faktury elektronicznej”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej i ze wskazaniem, którego Rejonu/Oddział dotyczy faktura VAT. Za datę otrzymania faktury VAT Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 10 i jest skuteczna po upływie trzech dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę powyższej informacji.
4. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej powinno nastąpić w poniedziałek od 7:00 – 18:00, od wtorku do piątku od godziny 7:00-16:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że faktura została doręczona w następnym dniu roboczym.
5. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiłyby wystawienie lub przesłanie faktur elektronicznych, wówczas faktury zostaną wystawione i przesłane w formie papierowej o czym Inżynier, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego wraz ze wskazaniem uzasadnienia.

**§ 5**

**Obowiązki Inżyniera**

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera, oprócz niniejszej umowy, określają:
2. udzielone w toku procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania wykonawców   
   (o ile występują);
3. OPZ;
4. postanowienia umowy z Wykonawcą Robót - umowy nr **………………………….** zwane dalej „**umową z Wykonawcą Robót”**;

4) postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów.

1. Inżynier zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego nabudowie poprzez sprawowanie kontroli Wykonawcy Robót w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Zamawiającego, dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej.
3. Przedstawicielem Inżyniera jest osoba wskazana w ofercie: .......................... pełniąca funkcję **Inspektora Nadzoru robót drogowych.**
4. Nadzór inwestorski pełnić będzie Zespół Inżyniera w składzie:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

1. Inżynier ma obowiązek skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie.
2. W przypadku:
3. zaistnienia niezależnej od Inżyniera konieczności powierzenia przez niego jakichkolwiek prac związanych z realizacją umowy osobom innym niż wskazane w ofercie, Inżynier zobowiązany jest przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego

lub

1. gdy którakolwiek z osób realizujących umowę nie wykonuje lub wykonuje swoje obowiązki nienależycie, Zamawiający ma prawo polecić Inżynierowi na piśmie dokonanie zmiany tej osoby.
2. Strona umowy postulująca zmianę osoby jest zobowiązana uzasadnić zmianę. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Inżyniera nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w OPZ, a w przypadku **Inspektora Nadzoru robót drogowych**, także od jego doświadczenia wskazanego w ofercie. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
3. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną dopuszczalne jest przedłożenie Zamawiającemu przez Inżyniera propozycji zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1 najpóźniej w dniu dokonania zmiany. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia zastępowanych przez nie osób określone w ofercie Inżyniera i wymagane postanowieniami SWZ.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 lub 5 pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa budowlanego.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej niż wskazana wust. 4 lub ust. 5 lub ust. 6, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z winy Inżyniera i do naliczenia kary umownej.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Inżyniera.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii Inżynierowi uwagi lub zastrzeżenia, na Inżynierze będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.
8. Inżynier nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.
9. Inżynier ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Inżyniera, jego pracowników oraz Podwykonawców. Inżynier odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje przyjęte na siebie niniejszą umową zobowiązania, jak również którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za swoje działania lub zaniechania.

**§ 6**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi posiadane informacje oraz kopie dokumentów, które będą dotyczyć wykonania umowy.
2. Kopie dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający przekazane zostaną Inżynierowi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie dokumentów/informacje otrzymane/powzięte przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przekazane będą Inżynierowi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania/powzięcia tych dokumentów/ informacji przez Zamawiającego.
3. Badania laboratoryjne i kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKiA Oddziału w Olsztynie, zgodnie z OPZ.
4. Zamawiający wyznacza jako Przedstawiciela/li Zamawiającego \_\_\_\_\_.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób/osoby wskazanych/wskazanej w ust. 4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

**§ 7**

**Podwykonawcy**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców.

**§ 8**

**Ubezpieczenie**

1. Inżynier zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
2. Inżynier zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonania umowy. Inżynier każdorazowo zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, w formie elektronicznej lub pisemnej, umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej obejmującej kolejne okresy ubezpieczeniowe, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 7) umowy.
3. Wymagana kwota sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy wynosi **5%** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. Inżynier odpowiada za wszelkie zdarzenia bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód wyrządzonych osobom trzecim. Kopia zawartej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

**§ 9**

**Ochrona danych osobowych**

1. Inżynier w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:
2. Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 6 do umowy.
3. Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Inżyniera jest \_\_\_
5. Inżynier zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Inżyniera Zamawiającemu lub które Inżynier pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow> oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany umowy.
7. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za naruszenie obowiązku Inżyniera określonego w § 5 ust. 11 w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień trwania tego naruszenia, nie więcej niż 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
3. za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót budowlanych (ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, końcowego), w odniesieniu do terminów określonych w pkt \_60 OPZ, z przyczyn zależnych od Inżyniera- w wysokości   
   1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do każdego odbioru z osobna;
4. za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego złożonego przez Wykonawcę Robót, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu obowiązków przez nowo powołanego Inspektora Nadzoru robót drogowych lub którejkolwiek innej osoby Zespołu Inżyniera powyżej 5 dni od daty dokonania zmiany dotychczasowej osoby, w wysokości 500,00 zł w stosunku do każdej z osób;
6. za każdy dzień przerwy w realizacji robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę Robót, spowodowany niewywiązywaniem się przez Inżyniera z terminów określonych w pkt 60 OPZ w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy;
7. za brak zajęcia stanowiska w sprawie zgłaszanych roszczeń przez Wykonawcę Robót, w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Wykonawcę Robót w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
8. za zwłokę w przedłożeniu kopii każdej wymaganej i opłaconej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki, o której mowa w § 8, w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.[[1]](#footnote-2)
9. Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Inżyniera w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Inżynierowi kary umownej z tytułu wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
11. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna należna Inżynierowi nie przekroczy 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Inżynierowi.
13. Zapłata kary umownej przez Inżyniera lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Inżynierowi nie zwalnia Inżyniera z obowiązku ukończenia świadczenia usługi lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
14. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia nimi Inżyniera w ich łącznym wymiarze.
15. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

**§ 11**

**Cesja wierzytelności**

Zakazuje się cesji wierzytelności Inżyniera wynikającej z realizacji umowy, za wyjątkiem cesji wynagrodzenia należnego Inżynierowi dokonanej na rzecz Podwykonawcy, która to wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 12**

**Zmiany postanowień umowy**

1. Poza okolicznościami przewidzianymi w innych postanowieniach umowy i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:
2. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację udzielonego zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;
4. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
5. Inżynier jest zobowiązany wykazać wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 na brak możliwości należytego wykonania Umowy.
6. Zmiany umowy dopuszczalne będą wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**Wypowiedzenie umowy**

1. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
2. Inżynier nie przystąpił do realizacji niniejszej umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,
3. Inżynier przerwał z przyczyn leżących po stronie Inżyniera realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
4. Inżynier skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania umowy inne osoby niż wskazane w ofercie lub zmienione zgodnie z umową,
5. czynności objęte niniejszą umową wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego,
6. Inżynier nienależycie realizuje czynności nadzoru inwestorskiego, jednakże wypowiedzenie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Inżyniera do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
7. nie zawarcia/wygaśnięcia/rozwiązania/odstąpienia od umowy na roboty budowalne z Wykonawcą Robót, nad którymi nadzór inwestorski ma być sprawowany.
8. Jeżeli Zamawiający zażądał od Inżyniera wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających wypowiedzenie umowy, Inżynier zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności i powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy.

**§ 14**

**Prawa Autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia Inżynier:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Inżyniera w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, ekspertyzy i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami,

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt 1 i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d)wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

l) wprowadzanie zmian, skrótów,

m)sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.

4. Inżynier wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania umowy lub po rozwiązaniu umowy, Inżynier zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone przez Inżyniera w ramach realizacji umowy. Inżynier, zatrzymuje kopie dokumentów, o których mowa wyżej. Inżynier nie będzie używał kopii dokumentów do celów nie związanych z umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Inżynier jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących usługi, nie powoływać się na umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

7. Inżynier oświadcza, że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów stworzonych przez Inżyniera.

8. Do utworów, do których Inżynier nie posiada autorskich praw majątkowych, Inżynier w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu w momencie wydania tych utworów licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, w zakresie pól eksploatacji. Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu praw zależnych oraz zawiera prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Licencja zawiera uprawnienie dla Zamawiającego do udzielania dalszych licencji.

9. Inżynier gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami umowy w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów przez Zamawiającego wskazanych oraz, że twórca utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.

10. Inżynier zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Inżynier zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

**§ 15**

**Informacje poufne**

1. Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 3) uzyskane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem umowy będą traktowane jako poufne. Inżynier zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Inżynier jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Inżyniera.
2. Inżynier zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła i które są informacjami poufnymi dla każdej ze stron,

2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1 jedynie w celach określonych w umowie,

3) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1 nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia od strony, od której informacja pochodzi,

1. ujawniania informacji jedynie tym pracownikom stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron.
2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Inżyniera przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Inżyniera nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Inżyniera w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Inżyniera nie zostały określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

5. Inżynier zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy.

6. Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie i w sposób określony przez Zamawiającego.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia, każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym w Olsztynie.
3. Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
4. Załączniki do umowy stanowią:
5. OPZ, wraz z udzielonymi odpowiedziami na pytania na etapie postępowania przetargowego;
6. SWZ[[2]](#footnote-3), w tym Dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami;
7. Umowy z Wykonawcą Robót nr …………………………;
8. Oferta Inżyniera wraz z załącznikami;
9. Kopia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki;
10. Umowa o powierzenie danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY:**  **INŻYNIER:**

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)