|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i pro-mocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Zachęta - Narodowa Galerią Sztuki)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Uprzejmie proszę o wyeliminowanie wpisów określanych jako „Zadanie” – aktywności wykazane w tych wierszach nie wskazują na konkretny punkt w czasie a długotrwały proces. Charakterystyczne dla kamienia milowego jest odniesienie do konkretnego punku na osi czasu, będącego punktem rozliczenia etapu prac projektowych. W opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC kamienie milowe zostały przedstawione bez wskazywania wymienionych zadań. | Uprzejmie proszę o usunięcie z zapisów dotyczących „zadań” |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Dla następujących kamieni milowych:   * *wyłonieni wykonawcy usług związanych z promocją* * *zrekrutowany zespół zadania wyłonienie wykonawców prac konserwatorskich* * *wyłonienie wykonawców prac digitalizacyjnych*   planowany termin osiągnięcia uległ wydłużeniu z wyjaśnieniem, że zmiana nastąpiła za zgodą IP. Bardzo proszę o informację, czy we wskazanym Piśmie CPPC z dn. 29-07-2020 r. (CPPC-DEA.63.11.9.68.2019/NBJ) zmiana nastąpiła w drodze aneksu czy na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.? | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z poniższą numeracją.  1. podejmowane działania zarządcze  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o przedstawienie informacji w punktach zgodnie z numeracją wskazaną we wzorze raportu. |  |