|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:**  **Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Główny Urząd Miar | poz. 150    w obecnym załączniku nr 2  do PZIP | Wniosek o wykreślenie działania :  Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć przez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM) | wykreślenie wiersza  dot. poz. 150 |  |
| **2** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Urząd Zamówień Publicznych | Poz. 155  w obecnym załączniku nr 2  do PZIP | Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych:  W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucją Pośredniczącą, a Urzędem Zamówień Publicznych Aneksu nr 3 (nr POPC.02.01.00-00-0101/19-03) do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, końcowy termin realizacji projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne uległ wydłużeniu o trzy miesiące. Na podstawie powyższego aneksu w § 3 ust. 1 Porozumienia, o którym mowa wyżej, końcowa data realizacji projektu w zakresie rzeczowym została zmieniona na dzień 29 listopada 2022 r. | w poz. 155 tabeli w kolumnie „Termin realizacji” należy podaną datę 31/08/2022 zmienić na datę 29/11/2022 |  |
| **3** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do uchwały kolumna nr 6 punkty 148 i 149 strona 59 | *30/06/2022,*  *30/04/2022* | *31/12/2024,*  *31/12/2024,*  Zmiana terminu realizacji planowanych projektów na rok 2024. |  |
| **4** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do uchwały kolumna nr 7 punkty 148 i 149 strona 59 | *Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18)* | *FERC oraz budżet państwa (część 18).*  Zmiana sposobu finansowania projektu z programu POPC na program FERC. |  |
| **5** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do OSR, arkusz MRPIPT\_GUGIK\_Integracja PZGIK | *18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (II oś POPC E-administracja i otwarty rząd)* | 18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (FERC). |  |
| **6** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do OSR, arkusz MRPiT\_GUGiK\_Usługi IIP | *18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (II oś POPC E-administracja i otwarty rząd)* | 18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (FERC). |  |