|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku pn. ***System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO”*** (wnioskodawca – Minister Rozwoju, beneficjent - Główny Urząd Miar) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Rozwoju | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać:   * numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” * oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.   Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić dwa warunki:   * wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, * sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”   Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:   * KPI dot. Poz. 1 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 24, gdyż w każdym z 6 kamieni milowych są uruchamiane cztery „wart. - 4” usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wskazano planowanego terminu osiągnięcia wskaźniku „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |