## Slide 1: Slajd tytułowy
Najczęściej występujące błędy w przygotowaniu dokumentacji w części finansowej wniosku.
Patrycja Szyszko, Monika Wysocka, Michał Filipek
05.03.2025 r.

## Slide 2: 1. Struktura instytucjonalna (beneficjent, operator)
Beneficjent a operator – należy dokładnie określić który podmiot jest beneficjentem, a który operatorem.
Funkcja operatora - należy opisać jaki zakres obowiązków przypisany jest do każdego z podmiotów.
Właściciel majątku - należy opisać kto jest właścicielem majątku, jeśli majątek jest przekazywany (dzierżawiony/użyczany) – na podstawie jakiej umowy i za jaką kwotę i jak ona jest kalkulowana. Koszt dzierżawy/użyczenia należy uwzględnić w prognozie kosztów operatora. Kto finansuje i realizuje inwestycje odtworzeniowe.
Należy również zaznaczyć kto pobiera i rozlicza taryfy i opisać ewentualne przepływy finansowe pomiędzy podmiotami.

## Slide 3: 2. Założenia makroekonomiczne
Założenia wskaźników makroekonomicznych zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Minister Finansów – Aktualizacja – lipiec 2025 r.
Okres odniesienia: 30 lat
Okres odniesienia: rok bazowy – rok złożenia wniosku lub rozpoczęcia budowy (jeśli budowa zaczyna się po złożeniu wniosku rokiem bazowy jest rok rozpoczęcia budowy).
Na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest jako zerowy ze współczynnikiem dyskonta = 1.

## Slide 4: 3. Sprawozdania finansowe
Dla każdego podmiotu (Beneficjent i Operator) sprawozdania za 3 lata wstecz oraz prognozy dla całego okresu odniesienia (30 lat)
Model finansowy powinien zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych dla wariantu bezinwestycyjnego (W0), wariantu z realizacją przedsięwzięcia (W1) oraz dla samego projektu (W1-W0)

## Slide 5: 4. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
Maksymalna wartość rezerwy nie może przekraczać 15% całkowitych nakładów inwestycyjnych. Do wniosku należy dołączyć szczegółową analizę ryzyka, uzasadniająca utworzenie rezerwy.
Rezerw na nieprzewidziane wydatki nie uwzględnia się dla potrzeb kalkulacji wskaźników rentowności finansowej i ekonomicznej oraz trwałości finansowej projektu z uwagi na fakt, iż nie stanowią one przepływu środków pieniężnych. W związku z tym, wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki należy prezentować oddzielnie od nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, tj. jako odrębne zadanie.

## Slide 6: 5. Koszty pośrednie
Koszty pośrednie ryczałt stanowią 4% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich (netto, bez VAT).
We wniosku o dofinansowanie w sekcji Zadania w polu Koszty pośrednie należy wpisać wartość „TAK”.

## Slide 7: 6. Brak wymaganych załączników
W oświadczeniu Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego (Zał. nr 16) należy wskazać źródło finansowania kosztów będących różnicą kosztów całkowitych brutto (z VAT) i dotacji.
Zgodnie z przypisem nr 4 w/w Oświadczenia Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków, np. promesę kredytową, umowę pożyczki z WFOŚiGW, decyzja WFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania. Jeśli pozyskiwanie dofinansowania jest jeszcze we wstępnej fazie można przesłać wniosek o dofinansowanie z potwierdzeniem jego złożenia.
Środki na sfinansowanie wkładu własnego pozyskane z prowadzonej działalności lub pożyczki NFOŚiGW nie wymagają udokumentowania.

## Slide 8: 7. Model finansowy
Aktywny model finansowy (arkusz kalkulacyjny):
Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony i skompresowany.
Formuły muszą być odblokowane.
Poszczególne skoroszyty arkusza kalkulacyjnego powinny być powiązane ze sobą aktywnymi formułami, aby można było prześledzić poprawność przeprowadzonych obliczeń.
3 skoroszyty (zakładki): założenia, obliczenia, wyniki
model finansowy:
scenariusz „podmiot (lub działalność gospodarcza) z projektem – W1”,
scenariusza „podmiot (lub działalność gospodarcza) bez projektu – W0”
oraz sam projekt (różnicowo – W1-W0)

## Slide 9: 7. Model finansowy - zawartość
- Na podstawie prognozy demograficznej i realnych wskaźników zużycia - prognoza popytu (łączny popyt, podział na grupy użytkowników),
- Na podstawie prognozy popytu - prognoza kosztów eksploatacyjnych W0 i W1
- Na podstawie prognozy kosztów - prognoza taryf (w tym grupy taryfowe)
- Na podstawie prognozy taryf – prognoza niezbędnych przychodów
- Na podstawie prognozy taryf i prognozy dochodu do dyspozycji - obliczenie wskaźnika affordability i analiza dostępności cenowej

## Slide 10: 7. Model finansowy c.d.
Sprawozdania finansowe muszą uwzględniać prognozy przychodów z taryf i ewentualne dopłaty do taryf.
Prognoza podstawowych wskaźników prezentujących sytuację finansową (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, WPOD- na podstawie cash flow).
Dodatnie saldo środków pieniężnych (cash flow) w scenariuszu „podmiot z projektem” (W1) oraz sam „projekt” (różnicowo W1-W0)
JST obliczenia potwierdzające spełnienie wskaźnika z art. 243 Uofp (prognoza W1 oraz także zaciągnięciem i spłatą pożyczki na współfinansowanie projektu – o ile dotyczy).

## Slide 11: 8. Zasada „zanieczyszczający płaci”, kalkulacja taryf
Prognozach Rachunku zysków i strat zysk powinny wykazywać zysk na sprzedaży brutto w każdym roku prognozy.
Zysk na sprzedaży brutto potwierdza stabilność finansową i spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”.
„Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027”, podrozdział 6.6 „OKREŚLANIE PRZYCHODÓW PROJEKTU, KALKULACJA TARYF” :
„taryfę opłat dokonywanych przez użytkowników należy ustalić zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz zasadą pełnego zwrotu kosztów, przy uwzględnieniu kryterium dostępności cenowej taryf (ang. affordability),
wyrażającego granicę zdolności gospodarstw domowych do ponoszenia kosztów zakupu dóbr i usług zapewnianych przez projekt”

## Slide 12: 12