|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za IV kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **2. Postęp finansowy** | Dotyczy kolumny: Wartość środków zaangażowanych  Podana wartość jest najprawdopodobniej niewłaściwa – w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość środków zaangażowanych była wyższa niż w obecnym raporcie, co wskazuje na błąd zgłoszenia. | Prośba o korektę. |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  - Niewłaściwe powiązanie kamieni milowych z realizacją KPI.  Suma wszystkich wartości danego KPI wykazana przy kamieniach milowych nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.  Proszę o weryfikację wskazań dla wszystkich KPI. | Proszę o analizę i korektę |  |