Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. o numerze KPOD.01.11-IP.06-0212/23.
Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w FoodWell Sp. z o. o.
 z siedzibą w Warszawie. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 27 maja do 2 lipca 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował:

 wykonanie przedsięwzięcia pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 101/II/P/KPO/F/24/DWMiFE zawartej 19 grudnia 2024 r.

Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji zakładu produkcyjnego FoodWell Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w miejscowości Janów Podlaski w województwie lubelskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. 

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał trzy zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.:

· Zadanie nr 1: Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych;

· Zadanie nr 2: Zakup niezbędnych środków trwałych;

· Zadanie nr 3: Rozruch i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
W wyniku weryfikacji wydatków obejmującej 100 faktur i ich opisów (100% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) stwierdzono błędy, które OOW skorygował w trakcie czynności kontrolnych (przedstawił 9 not korygujących, uzupełnił brakujące numery księgowe na 12 fakturach i skorygował opisy 16 faktur). 
W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 39 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 7 z 39 postępowań (tj. 18%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 stanowiącej załącznik nr 10 do umowy, z zastrzeżeniem, że:

· w 1 postępowaniu nie zostały udokumentowane daty publikacji zapytania ofertowego oraz jego zmienionej wersji; zmieniona wersja zapytania ofertowego została opublikowana 3 dni po upływie terminu na składanie ofert (wynikającego z pierwotnego zapytania ofertowego) i nie zawierała terminu realizacji umowy;

· w 4 z 7 badanych postępowaniach (57%) w protokołach z wyboru oferty w ocenie ofert nie zostały ujęte wszystkie kryteria określone w rozdziale X pkt 1 zapytań ofertowych (nie wpisano do protokołów kryterium wartość umowy z kosztami finansowania netto z wagą 50%) oraz oferentom nie zostały przyznane punkty za poszczególne kryteria.

Sformułowano jedno zalecenie pokontrolne dotyczące dokładania przez Spółkę - w przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych - należytej staranności przy dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówienia oraz sporządzaniu dowodów księgowych. 

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
� Dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.


� Dalej: umowa.





