|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)*** *(wnioskodawca - Minister Rozwoju i Technologii, beneficjent - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować kwotę przeznaczoną na działania informacyjno – promocyjne; zgodnie z zapisami Katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach II osi POPC limit wydatków wynosi 3% wydatków kwalifikowalnych. Dla przedmiotowego projektu wynosi: 13 218 139,46 zł \* 3% = 396 544,18 zł | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **2.** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego), która wzrosła o 40% z kwoty 2,3 mln zł (z pierwszego opiniowanego OZPI) do kwoty 3,2 mln zł, przy jedoczesnym zmniejszeniu ogólnej wartości projektu wynikająca z wcześniej zatwierdzonego OZPI z kwoty 31 mln zł do kwoty 13,2 mln zł i zmniejszeniu wartości pozostałych pozycji kosztowych | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń |  |
| **3.** | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Koszty utrzymania projektu pozostają na takim samym poziomie co w poprzednich wersjach OZPI, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej wartości projektu. | Proszę o zweryfikowanie / skorygowanie opisu założeń |  |