|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** **opis założeń projektu pn. *"DigIT - Digitalizacja i rekonstrukcja filmowego archiwum Telewizji Polskiej"*** *(wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Telewizja Polska S.A. w likwidacji)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Uwaga ogólna | Czy w ramach projektu w portalu KRONIK@ będą tylko udostępniane Państwa pliki prezentacyjne wraz z metadanymi czy też instytucja ma zamiar przechowywać kopię zapasową w repozytorium KRONIK@? | Proszę o analizę i wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | W tabeli interesariuszy jako problem określono między innymi: „ograniczone zasoby kadrowe, ograniczone zasoby techniczne”. Takie sformułowanie nie wskazuje problemu, na które odpowiada planowane przedsięwzięcie w odniesieniu do interesariusza.  W kolumnie należy opisać problemy, na które odpowiada planowane przedsięwzięcie w odniesieniu do interesariusza. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | W liście interesariuszy wskazano interesariusza: „użytkownicy **platform** VOD i serwisów z treściami video”, podczas gdy w kolumnie „szacowana wielkość grupy” użyto określenia: „użytkownicy **portalu** vod.tvp.pl”, wskazującego na jeden portal.  W kolumnie „zidentyfikowany problem” należy wymienić w punktach problemy, na które odpowiada planowane przedsięwzięcie w odniesieniu do interesariusza. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Dla wskaźnika: „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych” określono wartość aktualną wynoszącą: „0”, podczas gdy w projekcie będą modyfikowane systemy, zatem wartość aktualna powinna być różna od 0. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Zgodnie z opisem na wzorze formularza w wierszu „Metoda pomiaru KPI” należy określić:\   * metodę oraz sposób pomiaru KPI, np. szacunek na podstawie danych zastanych, badanie ewaluacyjne ilościowe, badanie ewaluacyjne jakościowe * wskazać źródło danych np. baza danych systemu, BDL GUS, odpowiedzi/opinie interesariuszy, dokumentacja projektowa, raport z realizacji, protokół odbioru systemu, albo inny dokument, który to potwierdzi wartość wskaźnika oraz * częstotliwość pomiaru, np. jednorazowo w dniu zakończenia projektu mając na uwadze wykazaną planowaną docelową wartość wskaźnika KPI **wraz z terminem pomiaru.**   Brakuje określenia metody, źródła, częstotliwości pomiaru i terminu pomiaru dla wskaźnika nr 8. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Niejasny jest zakres digitalizacji oraz udostępniania informacji/zasobów planowany do realizacji w projekcie. Dlatego sugerujemy przeredagowanie zapisów w kolumnie „Rodzaj informacji/zasobu” i uwzględnienie rozróżnienia, np.:   * „Zdigitalizowane i udostępnione …………..” (jeśli zasób będzie digitalizowany i jednocześnie udostępniony w ramach projektu) * „Udostęnione …” (jeśli zasób nie będzie digitalizowany w ramach projektu, ale będzie udostępniony w projekcie) * „Zdigitalizowane …” (jeśli zasób będzie digitalizowany w ramach projektu, ale nie będzie udostępniony w projekcie) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Wykazana nazwa zdigitalizowanego zasobu:   * „Materiały telewizyjne i filmowe znajdujące się archiwach TVP S.A. m.in.: filmy fabularne i dokumentalne, seriale, cykle telewizyjne”   jest bardzo zbliżona do nazwy wdrożonego produktu wykazanego w zrealizowanym projekcie pn. „**Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A”** tj.   * „Materiały telewizyjne i filmowe z archiwum TVP S.A. m.in.: filmy fabularne, filmy dokumentalne, seriale, teatry telewizji”.   Należy wyraźnie wskazać różnice, udowadniające niepowielanie zakresu projektu. Nazwa produktu powinna zostać zmieniona. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Należy wymienić sformułowaną jednoznacznie i precyzyjnie nazwę produktu specjalistycznego projektu, do którego należy:   * **„Modyfikacja** **Platformy tvp.vod.pl” o moduł…** * **„Modyfikacja Rekonstrukcji A/V” o moduł…** * **„Materiały informacyjno-promocyjne”** * **„Raport z testów wydajności”** * **„Raport z testów UX”**   Wymieniono produkt: „utworzenie bazy danych z metadanymi dla obiektów zdigitalizowanych w projekcie”, który powinien zostać przeniesiony do punktu 2.3. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Kiedy planowana jest migracja zasobów do portalu KRONIK@? Rekomendujemy dopisanie migracji zasobów do portalu KRONIK@ w kamieniach milowych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W opisie założeń nie wyszczególniono kosztów w pozycji „Wydajność rozwiązań” - należy wykazać testy wydajnościowe. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W liście systemów oraz w liście przepływów w kolumnie „Nazwa systemu” należy zaprezentować skrótowiec lub ew. nazwę systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji aplikacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |