## Slide 1: Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w latach 2019 – 2024
Departament Projektów i Strategii, lipiec 2025 r.

## Slide 2: Podstawowe dane o PZIP
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – to obowiązujący w latach 2014-2024 rządowy program rozwoju w zakresie cyfryzacji państwa uchwalony na wniosek Ministra Cyfryzacji.
PZIP został przyjęty uchwałą nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, a następnie zaktualizowany uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r.
Okres obowiązywania PZIP został przewidziany początkowo do 2022 r., a następnie dwukrotnie przedłużony:
do 31 grudnia 2023 r. uchwałą 255/2022 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r., oraz
do 31 grudnia 2024 r. uchwałą 232/2023 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r.

## Slide 3: Cele PZIP
2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).
1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.
CELE
SZCZEGÓŁOWE
3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej.
CEL GŁÓWNY
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami.

## Slide 4: Badania stanu cyfrowej transformacji państwa
DESI (ang. Digital Economy and Society Index, Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego)
W 2025 r. Polska uzyskała wynik 70,69% w zakresie dostępności cyfrowych usług publicznych dla obywateli (przy średniej UE wynoszącej 82,32%) oraz 85% w zakresie dostępności cyfrowych usług publicznych dla przedsiębiorców (przy średniej UE wynoszącej 86,32%). Warto zauważyć, że z roku na rok rośnie również odsetek osób korzystających z rządowych stron internetowych lub aplikacji w Polsce i w 2025 r. wyniósł 67,94% (jednak pozostaje poniżej średniej UE wynoszącej 74,71%).
Polska osiągnęła wyniki powyżej średniej UE w dostępie do rejestrów e-zdrowia osiągając wynik 91,82%, przy średniej UE wynoszącej 82,7%.
Polska osiąga jednak wciąż niezadowalające wyniki w zakresie umiejętności cyfrowych i wdrażania zaawansowanych technologii. Rezultat Polski w unijnym sprawozdaniu we wskaźniku co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe wynosi 44%, co jest poniżej średniej UE, równej 55,6%. Polska osiąga wartość poniżej średniej UE także we wskaźnikach takich jak ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (PL 20%, UE 27%) i co najmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych (PL 60%, UE 68%).
2. Digital Public Administration Factsheet
Wyniki raportu wskazują, że w Polsce na przestrzeni lat 2018-2022 nastąpił stopniowy wzrost we wszystkich wskaźnikach dotyczących cyfrowej administracji publicznej. Natomiast raport za 2024 r. wykazał już znaczące postępy Polski w zakresie cyfrowej transformacji administracji publicznej, według którego Polska osiągnęła wyniki na poziomie średniej unijnej w większości badanych obszarów. Dalsze działania, zgodnie z rekomendacjami DPA, powinny skupiać się przede wszystkim na dalszym zapewnianiu interoperacyjności systemów teleinformatycznych i technicznej infrastruktury oraz uwzględnieniu wielojęzyczności przy ustanawianiu europejskich usług.

## Slide 5: Stan cyfrowej transformacji państwa w badaniach
3. eGovernment Benchmark
eGovernment Benchmark jest corocznym badaniem, monitorującym wdrożenie cyfrowych usług publicznych we wszystkich krajach europejskich. W 2025 r. polski wynik wzrósł do 73,7 pkt.; zbliżone wyniki osiągają państwa takie jak Belgia, Słowenia, Czechy, Węgry czy Irlandia. Polska mocno zbliżyła się do średniej UE, dystans wynosi 0,8 pkt.
4. Digital Government Index
Proaktywność Polski definiowana jako zdolność rządów do przewidywania potrzeb użytkowników i dostawców w celu świadczenia usług publicznych, została nisko oceniona również w ramach badania Digital Government Index z 2023 r., oceniającym postępy transformacji cyfrowej sektora publicznego za lata 2020-2022.

## Slide 6: Kierunki interwencji
Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej.
2
Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela.
1
Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK.
3

## Slide 7: 1) Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela
Działania podejmowane przez państwo w latach 2019-2024 przyczyniły się do rozwoju systemu e-usług publicznych oraz stopniowego uproszczenia procedur administracyjnych i zmniejszenia obciążeń po stronie użytkownika.
Serwisy rządowe udostępniają obywatelom ponad 1700 e-usług na minimum 3 poziomie dojrzałości, jednocześnie dążąc do ciągłego zwiększania ich dojrzałości, dostępności oraz bezpieczeństwa.
Zwiększenie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych ułatwiło dostęp do danych gromadzonych przez podmioty publiczne.
Mimo podejmowanych działań na rzecz rozwoju systemu e-usług publicznych, wciąż brakuje umocowanego prawnie jednego punktu dostępu do e-usług publicznych dla użytkowników, zapewniającego jednolity interfejs oraz jednej platformy świadczenia i realizacji e-usług zbudowanej w oparciu o jednolite standardy.
E-usługi nie akceptują transgranicznych metod uwierzytelnienia, a wyłącznie ich ograniczony katalog może być zrealizowany w pełni on-line.
Utrudnienie stanowią m.in. wciąż niezintegrowane rejestry publiczne oraz systemy teleinformatyczne, a także brak ich pełnej interoperacyjności, niewystarczający poziom otwartości danych oraz niewykorzystany potencjał nowych technologii.

## Slide 8: 2) Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej
Podjęto szereg działań zmierzających do wzmocnienia dojrzałości organizacyjnej administracji publicznej oraz do usprawnienia procesów back-office. m.in. poprzez rozwój systemów klasy EZD wykorzystywanych w organach administracji publicznej jako narzędzia elektronicznego obiegu dokumentacji, rozwój środków identyfikacji elektronicznej, wzmocnienie roli Architektury Informacyjnej Państwa oraz znaczenia wykorzystania doręczeń elektronicznych i technologii chmurowych.
Cyfrowa administracja w Polsce rozwijała się jednak w sposób niewystarczająco skoordynowany, czego skutkiem jest fakt, że w obszarze cyfrowej transformacji instytucji publicznych wciąż widać wiele wyzwań.
Konieczne jest więc dalsze działanie na rzecz skutecznego wdrażania i zwiększania roli AIP w administracji publicznej, rozwoju środków identyfikacji elektronicznej (w tym ich transgranicznego wykorzystania) oraz rozwoju usług chmurowych.
Do optymalizacji świadczonych e-usług publicznych niezbędne są również: referencyjne rejestry publiczne Katalogów Administracji Publicznej oraz krajowa platforma udostępniania danych.

## Slide 9: 3) Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK.
Jednym z kluczowych działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych było przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w 2023 r., którego realizacja ma przyczynić się zwiększenia odsetka Polaków posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe do 80% w 2030 r.
W dalszym ciągu rozwój kompetencji cyfrowych pozostaje jedynym z największych wyzwań, gdyż w 2024 r. odsetek Polaków posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe wyniósł jedynie 48,8% w 2024 r., a w przypadku umiejętności ponadpodstawowych do 22,3 %. Wciąż widoczny deficyt kompetencji cyfrowych wymaga podjęcia działań wspierających społeczeństwo w rozwijaniu umiejętności cyfrowych.
Wciąż brakuje systemowego rozwiązania dotyczącego podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród pracowników administracji publicznej oraz zwiększenia liczby specjalistek i specjalistów TIK.

## Slide 10: Kontekst strategiczny JAKIE INNE PROGRAMY WYPEŁNIAJĄ CELE PZIP?
Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024;
Narodowy Plan Szerokopasmowy;
Program otwierania danych na lata 2021–2027;
Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych;
Program rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2022-2027;
Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji.

## Slide 11: Kontekst unijny JAKI JEST STAN OBECNY?
Program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – ustanowiony 14 grudnia 2022 r. (EUR Lex 2481/22);
Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych – podpisana 15 grudnia 2022 r.;
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020);
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 r. (I rewizja KPO – 8 grudnia 2023 r.; II rewizja KPO – 16 lipca 2024 r.; III rewizja KPO – 20 czerwca 2025 r.).

## Slide 12: PZIP – statusy działań
Plan zawierał 122 projekty zgłoszone przez 47 instytucji*.
W realizacji jest 5 projektów**;
zakończono 105 projektów;
odstąpiono od realizacji 9 projektów;
planowane są 2 projekty;
1 projekt zostanie dopiero uruchomiony***.
*W tym 13 resortów i 34 instytucje podległe lub nadzorowane przez ministerstwa.
**Liczba uwzględnia 2 projekty MZ, które są realizowane ramach jednego działania.
***Jest to projekt MZ o charakterze utrzymaniowym.

## Slide 13: Rozkład projektów WEDŁUG PARTNERÓW PZIP
Podmiot | Liczba projektów
MC | 18
MEN/MNiSW | 15
MF | 4
MI | 9
MKiŚ | 3
MKiDN | 13
MON | 2
MRIPS | 9
MRiRW | 3
MRiT | 10
MSWiA | 8
MS | 7
MZ | 15
GUS | 6
RARS | 1
SUMA | 123*
* Jeden projekt jest wspólny dla MC i MSWiA.

## Slide 14: Rozkład projektów w czasie ANALIZA TERMINOWOŚCI
 | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Faza przygotowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Faza planowania |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1
Faza realizacji |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 
Zakończony | 3 | 12 | 30 | 22 | 38 |  |  |  |  | 
* W tabeli nie został uwzględniony jeden projekt utrzymaniowy i 9 projektów, od których realizacji odstąpiono.

## Slide 15: Wnioski z analizy terminowości CO MÓWIĄ NAM DANE
Do 2024 r. zakończono realizację 105 działań z Załącznika nr 2.
Jeden projekt z terminem realizacji na 2024 r. jest nadal w fazie realizacji. Ogółem w realizacji jest pięć projektów (z czego pozostałe mają zaplanowany termin realizacji kolejno na 2025 r., 2026 r. i 2027 r.)
W planowaniu są dwa działania (z terminem realizacji na 2026 r. i 2028 r.).
W przypadku 9 projektów podmioty odstąpiły od ich realizacji.
Jeden projekt o charakterze utrzymaniowym zostanie dopiero uruchomiony.

## Slide 16: Monitorowanie wskaźników (1/3)
Nazwa wskaźnika* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Wartość docelowa (2022)
Poziom zorientowania na użytkownika e-usług (eGovernment Benchmark) | 78% | 75% | 79% | 82% | 86% | 88% | 85%* | 88,6% | 90,7% | 94,4%** | 85%
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną (GUS/Eurostat) | 26,6% | 30,2% | 30,8% | 35,5% | 40,4% | 41,9% | 47,5% | 55,4% | 58,5% | 61,0% | 50%
*W 2021 r. zmieniono metodykę stosowaną w badaniu eGovernment Benchmark. **W 2024 r. nastąpiła zmiana metodologii eGovernment benchmark. Do obliczenia wskaźnika wykorzystano dane ze wskaźników: dostępność online, przyjazność dla urządzeń mobilnych i wsparcie użytkownika, zgodnie z metodologią stosowaną do 2023 r.

## Slide 17: Monitorowanie wskaźników (2/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek urzędów administracji państwowej korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (GUS/MC) | 32% | 37% | 60,6% | 71,6% | 71,3% | 73,6% | 73,1% | 79,8% | 84,3% | bd | 75%
Udział dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z urzędów administracji państwowej (GUS/MC) | 13% | 16,1% | 19% | 9,9% | 9,1% | 21,6% | bd* | bd | bd | bd | 55%
*Od 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika, ze względu na niską jakość danych opartych na szacunkach.
W jednostkowych przypadkach sprawozdawane wartości są skrajnie wysokie w stosunku do większości, co zaburza reprezentatywność danych.

## Slide 18: Monitorowanie wskaźników (3/3)
Nazwa wskaźnika | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Wartość docelowa (2022)
Odsetek osób posiadających profil zaufany (MC) | 1,09% | 2,22% | bd | 5% | 14,8% | 38,51% | 43,35% | 51,07% | 45,19%* | 44,2% | 35%
Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (GUS/Eurostat). | 40,1% | 44,4% | 46,4% | 45,9% | 44,4% | 50,3% | 42,9** | bd | 44,3% | 48,8% | 56%
*Wartość wskaźnika za 2023 r. jest niższa niż za 2022 r., ponieważ w 2023 r. wygasły profile zaufane o ważności automatycznie przedłużanej podczas pandemii.
**W przypadku wskaźnika nastąpiła znacząca zmiana metodologii w skutek wdrożenia nowej wersji Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigCom 2.0.). Ze względu na to dane za 2021 r. to początek nowego szeregu czasowego, który nie może być porównywany z danymi za lata poprzednie.

## Slide 19: Wskaźniki – co się zmieniło
1. Od 2021 r. GUS odstąpił od monitorowania wskaźnika pn. „Udział dokumentów elektronicznych wysłanych przez jednostki administracji państwowej przy wykorzystaniu skrzynki podawczej w ogóle wysłanych dokumentów”. Odstąpienie zostało uargumentowane trudnością w uzyskaniu rzetelnych danych oraz wysoką wrażliwością na wartości skrajnie wysokie, która powodowała, że dane były niereprezentatywne dla ogółu badanych jednostek.
2. W przypadku wskaźnika pn. „Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe” nastąpiła znacząca zmiana metodologii w skutek wdrożenia nowej wersji Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigCom 2.0.). Ze względu na to dane za 2021 r. to początek nowego szeregu czasowego, który nie może być porównywany z danymi za lata poprzednie.

## Slide 20: Wnioski z realizacji PZIP
Przewidziane w PZIP działania przyczyniły się do poprawy jakości i zwiększenia zakresu komunikacji między obywatelami a państwem, wzmocnienia dojrzałości organizacyjnej administracji publicznej poprzez podniesienie efektywności jej funkcjonowania i skuteczniejsze wykorzystanie danych, a także do podniesienia świadomości cyfrowej i rozwoju kompetencji cyfrowych.
Jednak analiza doświadczeń z realizacji PZIP wskazuje, że część zdiagnozowanych problemów jest nadal aktualna i wymaga nie tylko kontynuacji działań ale również ich intensyfikacji, m.in.:
systemy i rejestry nadal nie są w pełni interoperacyjne,
dane są wielokrotne gromadzone i powielane co powoduje ich niską jakość,
występują trudności z jednolitą identyfikacją zasobów informacyjnych państwa oraz brakiem możliwości nadania statusu referencyjności w odniesieniu do rejestrów publicznych,
zarządzanie zasobami informatycznymi jest rozproszone i nieskoordynowane,
wciąż niewystarczające kompetencje cyfrowe stanowią barierę w szybkim i efektywnym rozwoju cyfrowym.

## Slide 21: Na przestrzeni lat obowiązywania, aktualizacja PZIP nie obejmowała wyznaczenia nowych kierunków transformacji oraz określenia nowych wskaźników (część z nich stała się bowiem nieaktualna w świetle zmian metodologii czy odstąpienia GUS od ich badania). Utrudniona była również aktualizacja planu działań będącego częścią PZIP, ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu legislacyjnego. W otoczeniu strategicznym PZIP nastąpiły istotne zmiany determinujące konieczność określenia na nowo kierunków transformacji cyfrowej kraju oraz wyznaczenia ambitnych celów i wskaźników odpowiadających aktualnym wyzwaniom w obszarze cyfryzacji, w szczególności w zakresie efektywnego świadczenia dojrzałych e-usług oraz współpracy i koordynacji działań, a także skutecznego zarządzania procesem cyfryzacji na poziomie całego państwa.

## Slide 22: W stronę nowego
Minister Cyfryzacji prowadzi prace nad nowym dokumentem - strategią dotyczącą informatyzacji państwa, zwaną "strategią", której celem będzie określenie kierunków procesu informatyzacji państwa.
Podstawę prawną dla Strategii będzie stanowił projektowany art. 12aa-12ad ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zawarty w projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (UC44). Projekt zakłada jednoczesne uchylenie art. 12b ustawy o informatyzacji, stanowiącego obecnie podstawę prawną dla PZIP. Strategia zastąpi PZIP, a zakresem przedmiotowym obejmie działania będące w zakresie kompetencji Rady Ministrów. Strategia zabezpieczy istnienie podstaw prawno-strategicznych procesów cyfrowych oraz KPO i FERC.

## Slide 23: Strategia Cyfryzacji Państwa – konsultacje społeczne
Od 29 października do 11 grudnia 2024 r. Ministerstwo Cyfryzacji prowadziło konsultacje projektu Strategii Cyfryzacji Państwa, do których zaproszone zostały wszystkie zainteresowane strony m.in. obywatele, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa czy izby gospodarcze.
W wyniku konsultacji MC otrzymało stanowiska od 140 podmiotów, które zostały podzielone na 1381 uwag. Zestawienie uwag zostało opublikowane na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyfryzacji-panstwa--wyniki-konsultacji-społecznych.
Nowy projekt Strategii, uwzględniający zmiany wynikające ze zgłoszonych dotychczas uwag, będzie przedmiotem ponownych konsultacji i uzgodnień w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
Planowany termin złożenia wniosku wpis do wykazu prac RM: lipiec 2025 r.
Planowany termin uzgodnień międzyresortowych: III kwartał 2025 r.

## Slide 24: D z i ę k u j ę z a u w a g ę