Załącznik nr 1 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ochrona czynna w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części:

- Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego,

- Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Moczary,

- Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Sołokija.

- Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego

  - Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 18/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego.

  - Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.

  - Teren objęty zamówieniem:

    - Rezerwat położony jest w miejscowości Czarnorzeki i Korczyna, gmina Korczyna, powiat krośnieński.

    - Obszar objęty pracami wynosi 13,28 ha (cały teren rezerwatu).

    - Zarządca terenu – Nadleśnictwo Kołaczyce i Urząd Gminy Korczyna – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia – zakres prac:

    - Przedmiot zamówienia obejmuje: usunięcie ze skał ringów służących do wspinaczki (ok. 300 szt.), odsłonięcie skał poprzez usunięcie drzew i odkrzaczenie terenu (do 
0,4 ha przy grupach skalnych Matki, Baby, Zbójnickiej), montaż barierek ogradzających i wytyczających szlak ruchu turystycznego, montaż tablic „Zakaz wstępu” (ok. 10 szt.), likwidacja pozostałości schodów przy wejściu do rezerwatu w pobliżu skały Prządka-Matka.

    - Szlak turystyczny oraz ścieżki nielegalnej penetracji terenu rezerwatu przedstawia Mapa potencjalnych zagrożeń stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ.

    - Grupy skalne znajdujące się w rezerwacie przedstawia Mapa grup skalnych stanowiąca załącznik nr 13 do SWZ.

    - Dokładna lokalizacja działań dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz montażu tablic „Zakaz wstępu” zostanie ustalona podczas wizji lokalnej.

    - Specyfikę ringów znajdujących się na terenie rezerwatu opisuje fragment ekspertyzy geologicznej wykonanej na zlecenie RDOŚ Rzeszów, znajdujący się w załączniku nr 14 do SWZ.

    - Zabiegi należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego.

    - Drzewa i krzewy należy wyciąć równo z poziomem gruntu, tak aby powstałe karcze nie wystawały ponad powierzchnię ziemi.

    - Uzyskaną biomasę należy częściowo pozostawić w wyznaczonym miejscu na terenie rezerwatu, a pozostałą część usunąć poza granice rezerwatu – wg wskazań Nadleśnictwa Kołaczyce.

- Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Moczary

  - Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 14/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Moczary.

  - Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.

  - Teren objęty zamówieniem:

- Rezerwat położony jest w miejscowości Łukawiec i Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy, powiat lubaczowski.

- Łączny obszar objęty pracami wynosi około 0,20 ha.

- Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lubaczów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia

  - Przedmiot zamówienia – zakres prac:

- Przerzedzenie podszytu (leszczyny) w miejscu występowania przedmiotu ochrony - czosnku siatkowatego (pow. ok. 0,2 ha).

- Mapa przedstawiająca powierzchnię prac stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

- Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, przy użyciu sekatorów, ręcznych pił spalinowych itp.

- Powstała podczas prac biomasa, zostanie wyniesiona poza teren rezerwatu lub zdeponowana w wyznaczonym miejscu, uzgodnionym z przedstawicielem Nadleśnictwa Lubaczów.

- Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Sołokija

- Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 12/25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Sołokija.

- Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 20 listopada 2026 r.

- Teren objęty zamówieniem:

- Rezerwat położony na terenie miejscowości Dziewięcierz, gmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski.

- Łączny obszar objęty pracami wynosi 3 ha.

- Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lubaczów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

- Przedmiot zamówienia – zakres prac:

- Usunięcie gatunków ekspansywnych ograniczających wzrost jałowców.

- Eliminacja wszystkich okazów drzew i krzewów (poza jałowcem) poprzez ich wycinanie na wysokości do 10 cm nad gruntem.

- Zabieg należy przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła ręczna, piła spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu.

- Powstała biomasa zostanie wywieziona poza teren rezerwatu i zutylizowana – zabrania się wprowadzania do obrotu gospodarczego.

- Mapa przedstawiająca powierzchnię prac stanowi załącznik nr 16 do SWZ.

- DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z zarządcą terenu warunków przebywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia na gruntach pozostających w jego zarządzie i stosowania się do jego wskazówek, np. dotyczących trasy dojazdu do poszczególnych powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochronne. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz współdziałać z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

- O terminie rozpoczęcia prac terenowych, Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego oraz zarządcę terenu, w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem wraz z przedstawieniem harmonogramu prac terenowych.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.

- W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt wizji terenowej obszaru realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.

- Przed przystąpieniem prac Wykonawca winien sprawdzić stopień nasiąknięcia gleby wodą i zastosować sprzęt o masie, która nie spowoduje powstania kolein i innych znacznych zniszczeń wierzchniej warstwy gleby – dotyczy dróg dojazdowych oraz części w których dopuszczony jest wjazd na teren prac.

- Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.

- Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi, Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów 
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Na potrzeby przeprowadzanej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa 
w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). W myśl art. 83f ust. 1 pkt 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych rezerwatu przyrody.

- Zabrania się palenia biomasy na terenie rezerwatu przyrody. W przypadku wskazanego 
w opisie wywiezienia biomasy – może ona zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

- Po podpisaniu umowy zostanie ustalony termin lustracji terenowej, mającej na celu wskazanie drzew do wycinki/ powierzchni/ miejsc składowania biomasy w terenie.

- Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.