Spotkanie Rady Programowej Linii Współpracy 2016
# Notatka ze spotkania w dniu 25 września 2018 r.
Autor: Mariusz Przybyszewski
## Temat spotkania:
Wyniki prac grup roboczych LW 2016
## Data i miejsce spotkania:
25.09.2018, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27
## Uczestnicy:
1. Karol Okoński, MC
2. Justyna Duszyńska, MC
3. Wioletta Zwara, MC
4. Mariusz Przybyszewski, MC
5. Dominik Kopera, MC
6. Bohdan Pawłowicz, NASK
7. Marcin Skonieczka, Gmina Płużnica
8. Mariusz Bogucki, UM woj. Opolskiego
9. Piotr Jóśko, UM woj. Opolskiego
10. Tomasz Kawrygo, UM woj. Podlaskiego
11. Wojciech Nietupski, UM woj. Podlaskiego
12. Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich
13. Monika Małowiecka, Związek Powiatów Polskich
## Agenda spotkania:
1. Otwarcie spotkania – Pan Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
2. Przedstawienie wyników prac grup roboczych:
- ds. podłączania systemów samorządowych do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej,
- ds. strategii wdrażania e-usług publicznych w Polsce, ds. wdrażania EZD RP w administracji publicznej.
Informacja dot. projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).
## Ustalenia ze spotkania:
Podłączanie systemów samorządowych do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
Spotkanie grupy odbyło się dwukrotnie: tj. 24.07.2018 r. i 27.08.2018 r. Na spotkaniach omówiono kwestie dot. ustawy w zakresie Węzła Krajowego, zasad podłączania się do Węzła Krajowego oraz harmonogramu prac integracyjnych. W ramach prac grupy MC przekazało również szczegółowe informacje w odpowiedzi na pytania dotyczące zasad integracji. Uczestnicy prac grupy ze strony samorządowej otrzymali również do zaopiniowania dokumentację dot. organizacji integracji (nie zgłoszono żadnych uwag) oraz do wypełnienia ankietę dot. integracji (ankieta została wypełniona przez 5 urzędów marszałkowskich).
Ustalono, iż powyższe działania wyczerpały zakres prac grupy i działania na kolejnym etapie będą podejmowane już w ramach współpracy z MC poszczególnych jednostek zainteresowanych integracją ich systemów z WK.
Strategia wdrażania EZD RP w administracji publicznej
Spotkanie grupy odbyło się w dniu 27.07.2018. Na spotkaniu przedstawiono komplet informacji w zakresie związanym z całością przedsięwzięcia w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym:
- prezentację strategii oraz założeń przedsięwzięcia EZD RP,
- prezentację zakresu merytorycznego systemu EZD RP,
- harmonogram projektu EZD RP,
- prezentację działań samorządowych w zakresie wdrażania systemu EZD PUW oraz tworzenia centrów kompetencyjnych – Gmina Moszczenica, Urząd Miasta Gdańsk, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach pracy grupy uzgodniono również komunikat w sprawie przedsięwzięcia EZD RP (co to jest EZD, kto realizuje projekt EZD RP, dla kogo jest EZD RP, migracja danych do EZD RP, utrzymanie i rozwój EZD RP, okres przejściowy), który został przekazany do samorządów i opublikowany na stronie MC.
Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. EZD RP zaplanowane zostało na IV kwartał br. (listopad) po zebraniu i przenalizowaniu pomysłów i rekomendacji ze strony samorządowej w zakresie odnoszącym się do mechanizmu wdrażania i utrzymywania systemu EZD RP (dotychczas wpłynęła jedna propozycja).
Strategia wdrażania e-usług publicznych w Polsce
Spotkanie grupy odbyło się w dniu 26.07.2018. Na spotkaniu omówiono bieżące i planowane zadania dotyczące tworzenia i rozbudowy o nowe funkcjonalności Portalu Rzeczypospolitej Polskiej, a także zagadnienia tworzenia i integracji z systemem gov.pl e-usług publicznych. Ustalono, że:
Kwestiami najważniejszymi, warunkującymi dalsze działania rozwojowe w zakresie e-usług, jest dokonanie analiz w zakresie:
- podmiotu upoważnionego do publikacji wzoru w CRWD,
- popularności e-usług (e-usługi najczęściej/najrzadziej wykorzystywane lub niewykorzystywane),
- zasięgu e-usług - lokalne/regionalne/centralne (które z e-usług powinny pozostać w gestii samorządów, a które powinny stać się e-usługami centralnymi),
- użyteczności e-usług, a kosztami ich implementacji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy powinien powstać zarys podziału e-usług na usługi centralne, regionalne i lokalne.
Na spotkaniu Rady Programowej LW 2016 ustalono, że punktem wyjścia dla przygotowania propozycji w tym zakresie ze strony samorządowej i dalszych prac w ramach grupy powinna być identyfikacja aktualnie udostępnionych na ePUAP e-usług na poziomie regionalnym i lokalnym oraz ustalenie poziomu ich wykorzystania.
MC zobowiązało się do przekazania stronie samorządowej statystyk w ww. zakresie.
Informacja dot. projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE)
W trakcie obrad Rady Programowej LW 2016 przedstawiciel NASK, zaprezentował informację na temat projektu OSE. W szczególności zaakcentował korzyści płynące z podłączenia szkół do sieci. Przedstawiciel strony samorządowej zasugerowano dalszą promocję projektu OSE także poprzez organizacje konwentów burmistrzów, wójtów, starostów.
Osobą odpowiedzialną w NASK za projekt jest Pan Bohdan Pawłowicz – Dyrektor Marketingu NASK, bohdan.pawlowicz@nask.pl, tel. +48 735 204 595. Więcej informacji o projekcie www.ose.gov.pl.
Przedstawiciele strony samorządowej nie uznali za zasadne uruchomienia w ramach Linii Współpracy strumienia prac dedykowanego kwestiom związanym z podłączaniem szkół do sieci ponad działania realizowane w ramach projektu OSE.