|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”*** *(wnioskodawca Politechnika Wrocławska, beneficjent Politechnika Wrocławska)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, **nie mogą przekraczać** wartości docelowych podanej w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”  w poszczególnych kamieniach milowych planuje się osiągnięcie w zakresie:   * KPI 2 – 9621 szt zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego * KPI 3 – 41718 szt udostępnionych on-line dokumentów zawierających * informacje sektora publicznego * KPI 6 - 28,6935 TB zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Termin osiągnięcia **wskaźnika produktu** „Liczba wygenerowanych kluczy API” przekracza okres realizacji projektu. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |