| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” (wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. | Zgodnie z instrukcją „..należy podać % wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/ porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” . Wartość wydatków kwalifikowanych dla drugiego podpunktu nie może wynosić 99,73% ponieważ dwa wnioski nie zostały jeszcze zatwierdzone (w tym wniosek końcowy). | Proszę o analizę i korektę raportu. |