Znak sprawy: DLI-III.7621.46.2024.DK.10

Warszawa, 8 września 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „kpa”, oraz  art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311), zwanej dalej „specustawą drogową”, po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, o zmianę, w trybie art. 155 kpa, decyzji Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: DLI-III.7621.3.2022.AW.30, uchylającej w części 
i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej 
w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 23/2021 z dnia 23 grudnia 
2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz 
(z węzłem) - Troszyn”, w części dotyczącej działek: nr 165/13 z obrębu Dargobądz 1, gmina Wolin; nr 26 z obrębu 0002 Wolin, gmina Wolin; nr 61/38 z obrębu Wolin 0004, gmina Wolin; nr 51 oraz 261/130 z obrębu Recław, gmina Wolin,

zmieniam ww. decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2023 r.:

- w części, w jakiej:

- zatwierdziła zamienne strony nr 3-6 (zawierające wykaz działek znajdujących się 
w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz wykaz działek objętych ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości) Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego, stanowiące jej integralną część jako załącznik nr 4 (pkt I, strona 7) poprzez zatwierdzenie zamiennych stron nr 
3-6 Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

- zatwierdziła rysunki nr 2.06, 2.07, 2.08 i 2.09 części graficznej Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego, stanowiące jej integralną część jako załączniki nr 3.1-3.4 (pkt I, strona 7), poprzez zatwierdzenie zamiennych rysunków nr  2.06, 2.07, 2.08 i 2.09 części graficznej Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego, które stanowią załączniki nr 2.1-2.4 do niniejszej decyzji,

- w części dotyczącej pkt II – w następujący sposób:

II. Uchylam:

−   w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w tabeli dotyczącej działek przeznaczonych pod inwestycję w całości lub podlegających podziałowi, zapisy w zakresie pozycji tabeli oznaczonych w kolumnie „Lp.” numerami: 117 (str. 9), 227 (str. 16), 311 
(str. 21), 342 (str. 22), 373 (str. 25);

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w tabeli dotyczącej działek z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/ przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zapisy w zakresie pozycji tabeli oznaczonych w kolumnie „Lp.” numerami: 185 (str. 57), 206 (str. 60), 244 (str.65), 266 (str. 68);

- rysunki nr 2.05, 2.10, 2.11, części graficznej Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaskarżonej decyzji,

- arkusz nr 1 z (16) zbiorczej mapy w skali 1:500 z projektami podziału nieruchomości z obrębu Dargobądz 1, wraz ze zbiorczym wykazem zmian gruntowych, stanowiący część załącznika nr 2 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym działki nr 165/13,

- arkusz nr 1 z (5) zbiorczej mapy w skali 1:500 z projektami podziału nieruchomości 
z obrębu 0002 Wolin, wraz ze zbiorczym wykazem zmian gruntowych, stanowiący część załącznika nr 2 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym działki 
nr 26,

- arkusz nr 7 z (8) zbiorczej mapy w skali 1:500 z projektami podziału nieruchomości 
z obrębu 0004 Wolin, wraz ze zbiorczym wykazem zmian gruntowych, stanowiący część załącznika nr 2 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym działki 
nr 61/38,

- arkusz nr 1 z (4) zbiorczej mapy w skali 1:1000 z projektami podziału nieruchomości z obrębu Recław, wraz ze zbiorczym wykazem zmian gruntowych, stanowiący część załącznika nr 2 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym działki nr 261/130,

- arkusz nr 3 z (4) zbiorczej mapy w skali 1:500 z projektami podziału nieruchomości 
z obrębu Recław, wraz ze zbiorczym wykazem zmian gruntowych, stanowiący część załącznika nr 2 do zaskarżonej decyzji – w zakresie dotyczącym działki nr 51,

i orzekam w tym zakresie poprzez:

−  ustalenie w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w miejsce uchylenia, w tabeli  dotyczącej działek przeznaczonych pod inwestycję w całości lub podlegających podziałowi:

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 117 (str.9):

| 117 | Dargobądz 1 | 165/26 | 7,31 | 165/27 | 7,2996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 165/28 | 0,0104 |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 227 
i 227a (str.16):

| 227 | Wolin 0002 | 26/3 | 0,3508 | 26/7 | 0,0359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26/8 | 0,3149 |
| 227a | Wolin 0002 | 26/4 | 0,9900 | 26/5 | 0,0034 |
|  |  |  |  | 26/6 | 0,9866 |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 311 (str. 21):

| 311 | Wolin 0004 | 61/60 | 1,0222 | 61/50 | 0,0516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 61/51 | 0,9706 |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 342 (str. 22):

| 342 | Recław | 51 | 0,4393 | 51/1 | 0,4282 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 51/2 | 0,0111 |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 373 
i 373a (str. 25):

| 373 | Recław | 261/168 | 81,0723 | 261/175 | 79,4146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 261/176 | 1,6577 |
| 373a | Recław | 261/169 | 115,1774 | 261/177 | 111,5828 |
|  |  |  |  | 261/178 | 3,5946 |

- ustalenie w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w miejsce uchylenia, 
w tabeli dotyczącej działek z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/ przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 185 
i 185a (str.57):

| 185 | 26/3 | 0,3508 | 26/7 | 0,0359 | pod inwestycję | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 26/8 | 0,3149 | pod budowę sieci elektroenergetycznej nN | sieć elektr. nN [0,0024] |
| 185a | 26/4 | 0,9900 | 26/5 | 0,0034 | pod inwestycję | - |
|  |  |  | 26/6 | 0,9866 | pod budowę sieci elektroenergetycznej nN | sieć elektr. nN [0,0005] |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 206 (str.60):

| 206 | 61/60 | 1,0222 | 61/50 | 0,0516 | pod inwestycję | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61/51 | 0,9706 | pod budowę sieci melioracyjnej | sieć melioracyjna [0,0019] |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 244 (str.65):

| 244 | 51 | 0,4393 | 51/1 | 0,4282 | budowa sieci elektroenergetycznej WN [0,0064] | Sieć elektr. WN [0,0002] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 51/2 | 0,0111 | pod inwestycję | - |

- nowego zapisu w zakresie pozycji tabeli oznaczonej w kolumnie „Lp.” nr 266 (str.68):

| 266 | 261/169 | 115,1774 | 261/177 | 111,5828 | pod przebudowę sieci melioracyjnej; pod budowę sieci elektroenerge-tycznej SN | sieć elektr. SN [0,0011] sieć meliora-cyjna [0,0278] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 261/178 | 3,5946 | pod inwestycję | - |

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennych rysunków nr 2.05, 2.10, 2.11 Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu Budowlanego, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2.5 – 2.7 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 165/26, z obrębu Dargobądz 1, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącej załącznik nr 3.1 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 26/3 i 26/4, z obrębu 0002 Wolin, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącej załącznik nr 3.2 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 61/60, z obrębu 0004 Wolin, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącej załącznik nr 3.3 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, mapy w skali 1:1000 z projektem podziału działki nr 261/168 i 261/169, z obrębu Recław, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącej załącznik nr 3.4 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 51, z obrębu Recław, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiącej załącznik nr 3.5 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie zaświadczeń z Izb Inżynierów Budownictwa projektantów 
i sprawdzających przygotowujących zamienne części Projektu budowlanego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej decyzji,

III.  W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „inwestorem” wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, wraz z wnioskiem o nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzją z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, zwaną dalej „decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego” organ I instancji zezwolił na realizację inwestycji i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wniesiono odwołania, które rozpatrzył Minister Rozwoju i Technologii decyzją z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: DLI-III.7621.3.2022.AW.30, uchylając decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w części i orzekając w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymując ją w mocy, zwaną dalej „decyzją Ministra Rozwoju i Technologii”.

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2024 r. Pan R. K., reprezentujący inwestora, wystąpił, na podstawie art. 155 kpa, o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, zreformowanej następnie przez decyzję Ministra Rozwoju i Technologii. Wniosek 
o zmienię w trybie art. 155 kpa dotyczył działek: nr 165/13 z obrębu Dargobądz 1, gmina Wolin; nr 26 z obrębu 0002 Wolin, gmina Wolin; nr 61/38 z obrębu Wolin 0004, gmina Wolin; nr 51 oraz 261/130 z obrębu Recław, gmina Wolin,

W uzasadnieniu wniosku inwestor wskazał, że w trakcie procedowania odwołania od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przed jej ostatecznością Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim dokonało zmian w ewidencji gruntów i budynków, polegających na:

- podziale działki nr 165/13 obręb Dargobądz 1, na działki nr 165/25 i 165/26,

- podziale działki nr 26 obręb Wolin 0002, na działki nr 26/3 i 26/4,

- podziale działki nr 61/38 obręb Wolin 0004, na działki nr 61/52 i 61/53, a następnie podziale działki nr 61/53 na działki nr 61/54 i 61/55,

- podziale działki nr 261/130 obręb Recław, na działki nr 261/168 i 261/169,

- zmianie powierzchni działki nr 51 obręb Recław.

Do ww. wniosku z dnia 18 grudnia 2024 r. oraz pisma uzupełniającego z dnia 4 lutego 
2025 r. inwestor załączył m.in. mapy z projektem podziału dla ww. działek wraz 
z wykazem zmian danych ewidencyjnych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych zakresem zmiany, zamienne rysunki nr 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10 i 2.11 części graficznej Projektu zagospodarowania terenu oraz aktualne zaświadczenia 
z Izb Inżynierów Budownictwa projektantów i sprawdzających przygotowujących zamienne części Projektu budowlanego.

Na wstępie wyjaśnić należy, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie 
do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz.U. z 2025 r. 
poz. 997) - jest obecnie Minister Finansów i Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”. Natomiast zgodnie § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka.

Wskazać w tym miejscu należy, iż wniosek inwestora dotyczy zmiany, na podstawie  art. 155 kpa, decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast decyzja ta była przedmiotem kontroli w trybie odwoławczym, zakończonym decyzją ówczesnego Ministra Rozwoju i Technologii. Zgodnie zaś z art. 155 kpa, zmieniona może być jedynie decyzja ostateczna, którą niewątpliwie w niniejszej sprawie jest decyzja Ministra Rozwoju i Technologii, jako decyzja wydana w trybie odwoławczym.

Stosownie do treści art. 16 § 1 zdanie pierwsze kpa, decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Będzie to zatem decyzja, od której nie wniesiono odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja wydana po rozpatrzeniu odwołania, jak i decyzja utrzymana w mocy po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt  II OSK 2865/16).

W konsekwencji powyższego – w realiach niniejszej sprawy – ww. wniosek inwestora należy potraktować jako wniosek o zmianę decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, jako decyzji ostatecznej w toku instancji.

Dlatego też, pismem z dnia 21 lutego 2025 r., znak: DLI-III.7621.46.2024.DK.1 oraz 
w drodze obwieszczeń, znak: DLI-III.7621.46.2024.DK.2, organ nadzoru zawiadomił  
o wszczęciu na wniosek inwestora postępowania w sprawie zmiany decyzji Ministra Rozwoju i Technologii.

Następnie pismem z dnia 4 lipca 2025 r. inwestor poinformował, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim dokonało kolejnych zmian w ewidencji gruntów i budynków, polegających na podziale działki 
nr 61/55 obręb Wolin 0004, na działki nr 61/60 i 61/61. W związku z powyższym inwestor wniósł o zmianę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego również 
w powyższym zakresie.

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia sprawy, zauważyć należy, że jedną 
z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 16 kpa zasada trwałości decyzji administracyjnych. Ma ona na celu zagwarantowanie pewności 
i bezpieczeństwa obrotu prawnego, ochronę praw nabytych jednostki, a także przyczynienie się do pogłębiania zaufania obywateli do działalności organów. Trwałość decyzji ostatecznych oznacza, że ich zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kpa lub ustawach szczególnych. Zasada ta wymaga przy tym ścisłego przestrzegania granic rozpoznania sprawy dla konkretnego, przewidzianego przez kpa, trybu eliminacji z obrotu prawnego lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1229/10, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2002 r., sygn. akt IV SA 1206/02, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 893/13).

Jednym ze szczególnych trybów weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych, przewidzianych przepisami kpa, jest tryb uregulowany w art. 155 kpa.

Zgodnie z art. 155 kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Taka konstrukcja przepisu art. 155 kpa powoduje, że nie można w nim upatrywać środka zmierzającego do ponownego rozpoznania sprawy zakończonej ostateczną decyzją administracyjną, niejako „w kolejnej instancji”. Postępowanie prowadzone na podstawie 
art. 155 kpa jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, a jego celem jest jedynie ustalenie, czy zachodzą przesłanki do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej określone w art. 155 kpa, i czy ewentualnemu uchyleniu lub zmianie nie sprzeciwiają 
się przepisy szczególne (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II OSK 612/14, oraz z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt  II FSK 3016/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  4 czerwca 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 324/14).

Z przepisu art. 155 kpa wynika, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: a) decyzja posiada walor ostateczności, b) strona nabywająca na podstawie decyzji prawo wyraziła zgodę na jej zmianę lub uchylenie, c) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji, d) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

Konkretyzację art. 155 kpa stanowi art. 11f ust. 8 specustawy drogowej, który przewiduje, iż do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się odpowiednio przepis art. 155 kpa, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, 
iż wystąpiły przesłanki uzasadniające dokonanie zmiany decyzji Ministra Rozwoju  
i Technologii w zakresie objętym wnioskiem inwestora, a wskazane przez wnioskodawcę okoliczności uzasadniające dokonanie tej zmiany nie stanowią, w ocenie Ministra, przesłanki do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Rozwoju i Technologii, ani stwierdzenia nieważności tej decyzji.

Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii jest decyzją ostateczną, a co za tym idzie, pierwszy warunek został spełniony.

W omawianej sprawie, zgodnie z treścią art. 11f ust. 8 specustawy drogowej, zgodę na zmianę decyzji wyraziła strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. inwestor. Oczywistym jest bowiem, iż skoro podmiotem sygnalizującym potrzebę dokonania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest sam inwestor, to jest to równoznaczne 
z wyrażeniem przez ten podmiot zgody na zmianę tejże decyzji.

Natomiast w celu ustalenia, czy zmiana przedmiotowej decyzji jest w interesie społecznym lub słusznym interesie strony, należy przede wszystkim wyjaśnić, na czym polega interes społeczny oraz interes partykularny. Pojęcia „interes społeczny” i „słuszny interes strony” nie zostały ustawowo zdefiniowane. Ustawodawca odsyła więc w tym zakresie nie tylko do poglądów wyrażonych w orzecznictwie i literaturze, ale również pozostawia organom orzekającym swobodę oceny ad casum, uznając, że każdy stan faktyczny wymaga dokonania odrębnej oceny, przy uwzględnieniu skutków, jakie spowoduje zmiana decyzji administracyjnej.

Pojęcia „interes społeczny” i „słuszny interes strony” nawiązują do określonej w art. 7 kpa zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Są to typowe klauzule generalne, które mają charakter nieostry i tym bardziej – jako przesłanki zmiany decyzji administracyjnej – wymagają skonkretyzowania  w każdym przypadku i wyczerpującego uzasadnienia stanowiska organu  (tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 1142/09).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt  I OSK 2111/13, wyjaśnił, że „pojęcie interesu publicznego jest pojęciem szerokim  i nieostrym, nie ulega jednak wątpliwości, że obejmuje ono interes ogółu (określonej wspólnoty), a nie jedynie interesy indywidualne”. Warto zwrócić uwagę, iż w doktrynie przyjmuje się, że „jest w interesie indywidualnym” bądź „jest w interesie ogółu” oznacza, że wyprowadzona 
z danego stanu obiektywnego określona korzyść przypada jednostce względnie całemu społeczeństwu. O ile zatem interes indywidualny jest relacją pomiędzy jakimś stanem obiektywnym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką  on przynosi lub może przynieść jednostce, to interes ogółu oznacza relację między jakimś stanem obiektywnym, a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką on przynosi lub może przynieść ogółowi (zob. J. Lang: Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 98-100).

Każde działanie w interesie ogółu jako określonej wspólnoty publicznoprawnej jest 
zatem działaniem w interesie publicznym, a wobec tego działanie „szczególnie istotne” musi charakteryzować się dodatkową kwalifikacją z punktu widzenia interesu ogółu. Działanie wnioskodawcy nie tylko w interesie indywidualnym, lecz w interesie „ponadindywidualnym” nie jest samoistnie wystarczające dla przyjęcia „szczególnej istotności dla interesu publicznego” takiego działania. Zasadniczo obowiązek realizowania interesu publicznego charakteryzuje kompetencje szeroko rozumianych organów państwa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2837/16). Jak więc wynika z poglądów obowiązujących w doktrynie i utrwalonego orzecznictwa, interes społeczny i interes indywidualny są sobie równoważne.

Jak więc wynika z poglądów obowiązujących w doktrynie i utrwalonego orzecznictwa, interes społeczny i interes indywidualny są sobie równoważne. W związku z użyciem przez ustawodawcę w art. 155 kpa spójnika we fragmencie: „przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”, należy podkreślić, że ów spójnik nie tylko przeciwstawia to, co komunikują łączone nim wyrażenia, lecz także dopuszcza możliwość współwystępowania tego, do czego się odnoszą człony przeciwstawienia. Oznacza to, 
że ustawodawca nie wykluczył pokrywania się interesu społecznego i interesu indywidualnego, a jednocześnie dopuścił możliwość konfliktu pomiędzy tymi interesami lub obojętność jednego z nich dla bytu drugiego.

W tym miejscu odnotowania wymaga, że inwestor, przygotowując i realizując inwestycje drogowe, reprezentuje interes społeczny, gdyż wydzielanie gruntów pod drogi publiczne 
i budowa takich dróg są celami publicznymi, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 399). 
Na potwierdzenie powyższego warto przywołać stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 października 2012 r., K 4/10, w którym Trybunał zwrócił uwagę na specyfikę spraw dotyczących budowy dróg publicznych, których budowa jest realizacją celu publicznego. Budowa bezpiecznych dróg w Polsce stanowi nadal priorytetowy cel publiczny, gdyż jest konieczna zarówno dla ochrony środowiska, jak i zdrowia, wolności i praw konstytucyjnych całych społeczności. Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że drogi są budowane nie w interesie państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy zarządcy drogi, lecz w interesie wszystkich członków społeczeństwa, także tych wywłaszczonych.

Mając powyższe na względzie, należy uznać, że inwestor działa w interesie społecznym, zarówno występując o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i występując o jej zmianę, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

Wnioskowana zmiana wynika z konieczności skorygowania map z projektami podziału nieruchomości oznaczonych jako działki (nr przed podziałem): nr 165/13 z obrębu Dargobądz 1, gmina Wolin; nr 26 z obrębu 0002 Wolin, gmina Wolin; nr 61/38 z obrębu Wolin 0004, gmina Wolin; nr 261/130 z obrębu Recław, gmina Wolin, ze względu na fakt, że w toku postępowania odwoławczego, a przed uzyskaniem przez decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego waloru ostateczności, w ewidencji gruntów 
i budynków ujawniono zmiany dotyczące oznaczenia i podziału ww. nieruchomości. 
W konsekwencji dane zawarte na mapach z projektami podziału nieruchomości wymagają dostosowania do aktualnego stanu ewidencyjnego. Z kolei w przypadku działki nr 51 z obrębu Recław, gmina Wolin, wnioskowana zmiana  wynika z ujawnionej 
w ewidencji gruntów i budynków zmiany powierzchni tej nieruchomości.

# Powyższe powoduje konieczność odpowiedniej zmiany zapisów zawartych zarówno 
w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (w rozstrzygnięciu jak i załącznikach do decyzji), jak i w decyzji Ministra Rozwoju i Technologii (jedynie w załącznikach do decyzji). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza bowiem podział nieruchomości (art. 11f ust. 1 pkt 5 specustawy drogowej), oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek zgodnie z katastrem nieruchomości. W konsekwencji zatwierdzenie podziału tych nieruchomości w dotychczasowym brzmieniu nie odpowiada aktualnemu stanowi ewidencyjnemu i wymaga odpowiedniej zmiany.

# Dokonanie wnioskowanej przez inwestora zmiany jest niezbędne z uwagi na obowiązek odzwierciedlenia w odpowiednich rejestrach zaistniałych na nieruchomości zmian stanu faktycznego i prawnego, wynikających z realizacji na tychże gruntach inwestycji drogowej. W ocenie Ministra oznaczenie działek w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zarówno w części opisowej, jak i graficznej, powinno być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, na których planowana jest realizacja inwestycji.

W związku z powyższym organ uznał, że przesłanki zmiany decyzji określone w art. 155 kpa i w art. 11f ust. 8 specustawy drogowej zostały w rozpatrywanej sprawie spełnione kumulatywnie.

Mając na uwadze powyższe, Minister dokonał odpowiednich zmian w jednostkach redakcyjnych decyzji Ministra Rozwoju i Technologii oraz decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, co zostało szczegółowo opisane w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji. Konsekwencją powyższego musiała być również zmiana części załączników do decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego i zatwierdzenie w to miejsce nowych dokumentów przedłożonych przez inwestora przy wniosku o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Wobec powyższego, orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje:

- na podstawie art. 127 § 3 kpa – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 
decyzji – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub

- na podstawie art. 52 § 3 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 143), zwanej dalej „ppsa” – w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszona za pośrednictwem Ministra Finansów i Gospodarki.

Złożenie przez co najmniej jedną stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoduje konieczność ponownego rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Finansów 
i Gospodarki. Wówczas skarga do sądu administracyjnego (złożona obok ww. wniosku) traktowana jest jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa 
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Ministra Finansów 
i Gospodarki.

Z dniem doręczenia Ministrowi Finansów i Gospodarki oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, że do skargi należy załączyć dowód uiszczenia wpisu od 
wniesienia skargi w kwocie 200 zł, płatnego w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu wskazany w publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej sądu (http://bip.warszawa.wsa.gov.pl). Strony mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, polegającego na zwolnieniu z kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania prawa pomocy uregulowane są 
w art. 243-262 ppsa.

Załączniki:

Nr 1 - zamienne strony nr 3-6 (zawierające wykaz działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz wykaz działek objętych ograniczeniami 
w korzystaniu z nieruchomości) Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego,

Nr 2.1-2.7 - zamienne rysunki odpowiednio nr 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.05, 2.10 i 2.11 części graficznej Projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią Projektu budowlanego,

Nr 3.1 – zamienny arkusz nr 1 mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 165/26, 
z obrębu Dargobądz 1 , wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych,

Nr 3.2 – zamienny arkusz nr 1 mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 26/3 
i 26/4, z obrębu 0002 Wolin, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych,

Nr 3.3 – zamienny arkusz nr 7 mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 61/60, 
z obrębu 0004 Wolin, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych,

Nr 3.4 – zamienny arkusz nr 1 mapy w skali 1:1000 z projektem podziału działki nr 261/168 i 261/169, z obrębu Recław, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych,

Nr 3.5 – zamienny arkusz nr 3 mapy w skali 1:500 z projektem podziału działki nr 51, 
z obrębu Recław, wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych,

Nr 4 - zaświadczenia z Izb Inżynierów Budownictwa projektantów i sprawdzających przygotowujących zamienne części Projektu budowlanego,

Z upoważnienia

Edyta Lubaszewska

dyrektor departamentu

Departament Lokalizacji Inwestycji

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii