26

	 [image: image1.png]



PROKURATURA  OKRĘGOWA

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

7 WYDZIAŁ 

BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

ul. Krotoszyńska 37

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

	Ostrów Wielkopolski, dnia 19 sierpnia 2021 r. 



3027-7.262.3.2021



   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. 
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".
W załączeniu opis warunków wykonania zamówienia wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy (do zapoznania i złożenia oferty). 

Termin składania ofert – proszę złożyć ofertę do dnia 27 sierpnia 2021 r., emailem na adresy: mwojtasik@ostrow.po.gov.pl i lkarpinska@ostrow.po.gov.pl i mleraczyk@ostrow.po.gov.pl 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w załączonym opisie warunków wykonania zamówienia. 
Ocena ofert dokonana będzie na podstawie przyjętych kryteriów oceny-tzn. najniższa cena.  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Zaproszenia na każdym etapie niniejszego postępowania, do ustalonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na konflikt interesów Wykonawca składający ofertę do sprawy nr 3027-7.262.3.2021 – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37" nie może złożyć oferty do sprawy nr 3027-7.262.2.2021 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Załączniki:

1) Opis warunków wykonania zamówienia. 

2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) Audyt energetyczny. 
5) Kserokopia posiadanej dokumentacji budynku Prokuratury. 

6) Pisma WFOŚiGW Poznań. 

              Prokurator Okręgowy  








                Paweł Szymanowski
MW,ŁK
Załącznik Nr 1 do postępowania nr  3027-7.262.3.2021

Opis warunków wykonania zamówienia
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".
Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Krotoszyńska  37

63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP : 622-22-42-793, REGON: 000569510. 
Zamówienie dotyczy:
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska  37, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
Budynek Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się na działce o powierzchni 1525 m2 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 20/7, w obrębie ewidencyjnym 0042.

Budynek wybudowany w pierwszej połowie lat 60 XX wieku. Budynek pięciokondygnacyjny (piwnica, parter, I, II, III piętro) o powierzchni użytkowej 2246 m2.

W lutym 2020 r. wykonano audyt energetyczny budynku, który określił, że ogólny stan budynku wymaga działań modernizacyjnych. 

W szczególności docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wymiany instalacji c.o., montaż paneli fotowoltaicznych oraz przebudowy wejścia głównego (likwidacja obecnych schodów zewnętrznych, zadaszenia, budowie nowych mniejszych oraz utworzenie nowych miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu).

Wartość szacunkowa robót budowlanych wynosi 1 900 000 zł. brutto.  

Zamawiający informuje, że w 2021 r. posiada kwotę 50.000 zł brutto na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Natomiast na 2022 r., zgodnie ze wstępną kwotą projektu budżetu, przewiduje się otrzymanie kwoty 1.620.000 zł brutto.  
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy lub odstąpienia od umowy - w zależności od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej lub w sytuacji zawieszenia finansowania przedmiotowej inwestycji przez dysponenta części budżetowej. Powyższe nie rodzi konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego.  
Termomodernizacja została wstępnie zakwalifikowana do dofinasowania w 2022 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie około 318.075 zł brutto. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".
2. W zakresie zamówienia mieści się: 
2.1. Reprezentowanie Inwestora w procesie inwestycyjnym i postępowanie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi wytycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
2.2. Nadzór nad opracowywaniem przez projektanta dokumentacji projektowej ww. zadania inwestycyjnego, jej sprawdzanie, opracowanie koreferatów do dokumentacji oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Komisję Techniczno – Ekonomiczną. 
2.3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
2.4. Zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. 
2.5. Przekazanie do użytkowania i rozliczenie inwestycji.  

2.6. Obsługa prawna inwestycji. 

2.7. Obsługa okresu gwarancyjnego. 
3. Szczegółowy zakres realizacji usług, warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 4. 

II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Wykaz usług - w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku o powierzchni min. 1500 m2 i wartości inwestycji wynoszącej nie mniej niż 1.000.000,00 zł. - dla każdego z budynków. 
2. Wykaz osób - dysponują następującymi osobami: 
2.1. Kierownik zespołu – osoba wyznaczona do kierowania pracami i koordynowania prac zespołu branżowych inspektorów nadzoru:

2.1.1. posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, 
2.1.2.  posiadająca aktualne zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej,  
2.1.3. w okresie ostatnich 8 lat pełnił nadzór nad realizacją budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku o powierzchni min. 1500 m2
2.2. Inspektorzy branżowi posiadający: 
2.2.1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w następujących specjalnościach:

2.2.1.1. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (min. 1 osoba), 

2.2.1.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (min. 1 osoba),

2.2.1.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (min. 1 osoba),

2.2.2. posiadający (każdy z nich) minimum 2 – letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w odpowiedniej specjalności na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
2.2.3. należący (każdy z nich) do właściwej izby samorządu zawodowego/wpis na listę członków potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę aktualnym w dacie złożenia oferty, posiadająca ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. 
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji dla jednej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje. 

2.3. Specjalista ds. zamówień publicznych – co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych. 
3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy byli karani za: 
3.1. przestępstwa, o których mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego,

3.2. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307    Kodeksu karnego, 

3.3. przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

3.4. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

3.5. lub przestępstwo skarbowe. 

4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

5. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków w Formularzu ofertowym. Dokumenty (referencje, uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do izby, polisa) na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po wybraniu najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy.

III. Termin związania ofertą – Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

IV.   Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny. Cenę przyjętą do oceny oferty stanowi cena brutto wykonania całości zamówienia. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza (najniższa cena przy zachowaniu wszystkich warunków zamówienia). Oferowana cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

Waga - kryterium cena 100% = 100 pkt. 

Oferty, które nie podlegają odrzuceniu zostaną ocenione wg wzoru: 

PC = CN / CB x 100, gdzie: 

PC – ilość punktów w kryterium cena, 

CN – cena najniższa, 

CB – cena badana. 

V. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:

1) pełną nazwę i adres siedziby Wykonawcy,

2) ryczałtową cenę oferty zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

3) wymagane dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 
b) aktualny dokument dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) stosowne pełnomocnictwa. 

VI. Data i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2021 r. emailem na adresy: mwojtasik@ostrow.po.gov.pl 

lkarpinska@ostrow.po.gov.pl 

mleraczyk@ostrow.po.gov.pl
VII. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami:

Pracownikami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. Monika Wojtasik - tel./fax.(62)5957313, 

2. Łucja Karpińska - tel.(62)5957314. 
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
IX. Ochrona danych osobowych:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, tel. (62)5957420, adres e-mail: sekretariat@ostrow.po.gov.pl (dalej: Prokuratura Okręgowa).

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Prokuratury Okręgowej; e-mail: iod@ostrow.po.gov.pl.

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37",  – nr postępowania 3027-7.262.3.2021, 
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy do niniejszego postępowania i jej wykonania, 

5. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,

6. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone podmiotom współpracującym na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie, 

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

12. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i ją zrozumiał. 

Załącznik Nr 2 do postępowania nr 3027-7.262.3.2021
.........................................................                          ………………………………
                  (oferent) 


                                                      (miejscowość i data)

dot. 3027-7.262.3.2021
PROKURATURA OKRĘGOWA 







w OSTROWIE WLKP.







ul. KROTOSZYŃSKA 37







63 - 400 OSTRÓW WLKP.
FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37" - oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w ww. Zaproszeniu za cenę złotych brutto:.................(słownie:.................................................) 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena 

netto (zł)


	VAT

(......%) 
	Wartość brutto (zł)

kol. 3+4

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".

	1.
	Etap I i II = 10 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	2.
	Etap III = 5 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	3.
	Etap IV = 5 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	4.
	Etap V = 70 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	5.
	Etap VI = 10 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


1. Oświadczam, iż podana powyżej cena łączna brutto obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia i Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami zamówienia, wzorem umowy i akceptuję je nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. 
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
5. Oświadczam, że uważam się związany z niniejszą ofertą we wskazanym w Zaproszeniu okresie - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń. 
8. Zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy w terminach wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert, wzorze umowy. 
9. Akceptuję termin płatności faktur - 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Oświadczam, że, zapoznałem się z klauzulą informacyjną i ją zrozumiałem. 

12. Przedstawiam wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

	Lp.
	Nazwa i adres Podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana 
	Przedmiot zamówienia

(należy podać przedmiot usługi, rodzaj budynku nad jakim usługa była pełniona)
	Data realizacji zamówienia

(od – do)

	1.
	
	1. Przedmiot usługi ……………….

2. Rodzaj budynku …………………

3. Powierzchnia budynku …………….

4. Wartość inwestycji brutto …………….
	

	2.
	
	1. Przedmiot usługi ……………….

2. Rodzaj budynku …………………

3. Kubatura budynku …………….

4. Wartość inwestycji brutto …………….
	


13. Przedstawiam wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

	L.p.
	Zakres

wykonywanych

czynności
	Osoby skierowane do realizacji zamówienia

Imię i nazwisko

UZUPEŁNIĆ
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie zawodowe

UZUPEŁNIĆ

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Kierownik Zespołu 


	
	

	2.
	Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych 
	
	

	3.
	Inspektor nadzoru robót sanitarnych 
	
	

	4.
	Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
	
	

	5.
	Specjalista 

ds. zamówień

publicznych 
	
	


Nazwisko i imię osoby uprawnionej do kontaktów :   ...............................................

Stanowisko :  .............................................................................................................
Tel: .................................................................

..........................................., dnia  .....................       ....................................................
            (miejscowość)    




                    (podpis osoby uprawnionej)
Załącznik Nr 3 do postępowania nr 3027-7.262.3.2021
W Z Ó R  -   UMOWA NR 3027-7.262.3.2021 
zawarta w dniu ……. 2021 r.  pomiędzy :

Prokuraturą Okręgową w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 37, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, 

reprezentowaną przez Prokuratora Okręgowego – Pawła Szymanowskiego, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”/„Inwestorem Zastępczym”. 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy. 
§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY: 
1. Przedmiotem umowy jest: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".
2. W zakresie realizacji usługi mieści się: 

2.1. Reprezentowanie Inwestora w procesie inwestycyjnym i postępowanie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi wytycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
2.2. Nadzór nad opracowywaniem przez projektanta dokumentacji projektowej ww. zadania inwestycyjnego, jej sprawdzanie, opracowanie koreferatów do dokumentacji oraz przygotowanie do zatwierdzenia przez Komisję Techniczno – Ekonomiczną. 
2.3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
2.4. Zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. 
2.5. Przekazanie do użytkowania i rozliczenie inwestycji.  
2.6. Obsługa prawna inwestycji. 
2.7. Obsługa okresu gwarancyjnego. 
§ 2. ZAKRES ZADAŃ INWESTORA ZASTĘPCZEGO: 

1. Reprezentowanie inwestora w procesie inwestycyjnym i postępowanie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wewnętrznymi wytycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, których przestrzeganie jest niezbędne do osiągnięcia celu zamówienia.

2. Sprawowanie zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, wynikających z inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z wyłączeniem uprawnień do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego. Inwestor Zastępczy nie ma prawa do zaciągania zobowiązań finansowych generujących koszty po stronie Zamawiającego w stosunku do wykonawcy, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają zamawiającego z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia. 
4. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarności. 
5. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
6. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do prowadzenia sprawy realizacji i rozliczenia dofinasowania inwestycji z pozabudżetowych źródeł finansowania, w tym m.in. z WFOŚiGW w Poznaniu – wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania w 2022 r. 
7. Inwestor Zastępczy działa w granicach uprawnień wynikających z wykonywanej funkcji, a wszystkie niejasności, wątpliwości interpretacyjne uzgadnia z Zamawiającym.
8. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do spotkań i konsultacji między Stronami przy realizacji przedmiotu zamówienia. Inwestor Zastępczy na bieżąco kontroluje postęp prac Projektanta, w celu terminowego opracowania projektu. 
9. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za zgodność zakresu rzeczowego zawartego w dokumentacji projektowej z realizowanym zakresem przedmiotowym określonym w umowie. Upoważniony jest do wydawania zaleceń wynikających z dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej w celu prawidłowego wykonania zakresu robót, w tym wydawania poleceń kierownikowi budowy, wstrzymania robót budowlanych gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
10. Inwestor Zastępczy występuje w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przed organami administracji i nadzoru budowlanego w sprawach związanych z realizacją inwestycji. Inwestor Zastępczy wystąpi do Zamawiającego o niezbędne pełnomocnictwa. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełniać z należytą starannością i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. 
§ 3. ZAKRES ZADAŃ INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie dokumentacji projektowej: 
1. Nadzór nad wykonaniem przez Projektanta koncepcji – wizualizacji elewacji, przebudowy wejścia do budynku oraz terenu w graniach działki (m.in. tereny zielone). Wykonawca zobowiązuje się do spotkań i konsultacji między Stronami (Inwestor Zastępczy, Projektant, Inwestor) zmierzających do podjęcia decyzji w ww. zakresie. Inwestor Zastępczy sporządzi pisemną opinię w powyższym zakresie. 
2. Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej: sprawdzanie/analiza dokumentacji budowlanej, wskazywanie Projektantowi ewentualnych zmian i poprawek w dokumentacji, egzekwowanie od Projektanta ewentualnych zmian i poprawek w dokumentacji, nadzór nad zmianą/aktualizacją dokumentacji projektowej, sporządzenie koreferatów do dokumentacji, egzekwowanie od Projektanta złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, w tym podział na dokumentację: 
2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym, 

2.2. Projekt techniczny, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót, informacja BIOZ, i inne, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 
3. Przygotowanie dokumentacji budowlanej do zatwierdzenia jej przez Komisję Techniczno – Ekonomiczną powołaną przez Zamawiającego. Inwestor Zastępczy wyznaczy osoby do udziału w tej Komisji.
4. Egzekwowanie od Projektanta wniesienia niezwłocznie poprawek do dokumentacji projektowej w przypadkach takiej konieczności w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
§ 4. ZAKRES ZADAŃ INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych:
1. Udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji przetargowej (co najmniej 2 osoby).
2. Opracowanie projektu Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, warunków płatności itd.).
3. Oszacowanie wartości zamówienia.
4. Opracowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu.
5. Opracowanie projektu umowy na wykonanie inwestycji.
6. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przygotowywanie projektów wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących treści SIWZ i postępowania. 
8. Przygotowywanie projektów zmian do SIWZ.
9. Przygotowywanie wniosków o przedłużenie terminu składania ofert.
10. Uczestniczenie w otwarciu ofert.
11. Przygotowywanie projektów wystąpień do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
12. Dokonanie oceny spełnienia warunków stawianych wykonawcom.
13. Badanie ofert, wnioskowanie o wykluczenie wykonawcy i odrzucenie ofert.
14. Dokonanie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu.
15. Wnioskowanie o wybór oferty najkorzystniejszej.
16. Wnioskowanie o unieważnienie postępowania.
17. Pomoc merytoryczna w przypadku wniesienia odwołań.
18. Sporządzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19. Sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami.
20. Przygotowanie umowy.
21. Uczestniczenie w procesie odwoławczym w tym reprezentowanie Zamawiającego przed KIO.
22. Wszystkie ww. opracowania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
23. Inwestor Zastępczy opracuje kompletną dokumentację przetargową, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Pzp oraz odpowiada za ich jakość i kompletność.  
24. W cenie usługi będącej przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie kolejnych postępowań, np.: na skutek unieważnienia, odwołania postępowania, przedterminowego rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji oraz wykonanie wszystkich procedur związanych z wyborem wykonawcy inwestycji. 
25. Wszystkie wyżej wymienione obowiązki Inwestor Zastępczy obowiązany jest wykonywać tak, aby umożliwić ich jak najszybszą realizację i nie powodować opóźnień. Terminy na wykonanie ww. czynności, związanych z pracami komisji przetargowej, a także terminy posiedzeń będą każdorazowo określane przez Zamawiającego. 
§ 5. ZAKRES ZADAŃ INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie wykonania robót budowlanych: 

1. Kierowanie i koordynacja realizacji wykonania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Reprezentowanie zamawiającego wobec wykonawcy robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym.
3. Przekazywanie wraz Zamawiającym wykonawcy robót dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji zgodnie z przepisami prawa, złożoną ofertą i podpisaną z wykonawcą robót umową o roboty budowlane, a także z zasadami sztuki budowlanej.
4. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarności. 
5. Niedopuszczenia do zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego.
6. Zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy. 
8. Reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z realizacją Inwestycji na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
9. Egzekwowanie od wykonawcy zapewnienia należytej ochrony budowy i mienia na terenie budowy w tym kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
10. Egzekwowanie od wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych i terenu budowy.
11. Wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiającym źródła poboru energii elektrycznej i wody, miejsc na składowanie materiałów i zaplecza budowy – określenie sposobu rozliczania mediów dla Wykonawcy. Podczas inwestycji Prokuratura będzie urzędowała. 
12. Kontrola harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i egzekwowanie terminowego wykonywania robót. 
13. Sprawdzenie ważności polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, uprawnień kierownika budowy, poprawności planu BIOZ przygotowanego przez wykonawcę.
14. Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad wykonaniem robót budowlanych, w tym:
14.1. prowadzenia nadzoru inwestorskiego i technicznego we wszystkich branżach (budowlana, elektryczna, sanitarna) w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz prowadzenia nadzoru finansowego Inwestycji,

14.2. nadzoru nad zabezpieczeniem wykopalisk i innych cennych znalezisk odkrytych w trakcie realizacji Inwestycji,

14.3. prowadzenia regularnych (co najmniej 1 raz w tygodniu – inspektorzy niezbędnych branż) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej,

14.4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. i BHP na budowie przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

14.5. koordynowanie prac inspektorów nadzoru oraz pozostałych osób wchodzących w skład personelu Inwestora Zastępczego,

14.6. kontrola robót budowlanych wykonywanych przez wykonawcę i podwykonawców oraz dokumentowanie przebiegu tych robót poprzez bieżące wpisy do dziennika budowy,

14.7. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

14.8. wydawania kierownikowi poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących prowadzonych robót,

14.9. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

14.10. sprawdzanie jakości i zgodności wykonania robót z dokumentacją, odbiór częściowy robót ulegających zakryciu, bieżący odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, wraz z dokumentacją fotograficzną tych robót (na nośnikach elektronicznych),

14.11. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

14.12. egzekwowanie nadzoru autorskiego pełnionego przez projektantów, w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę,

14.13. zgłaszanie wykonawcy robót uwag Zamawiającego i dokonywanie z wykonawcą stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

14.14. organizowanie  i  prowadzenie  narad  roboczych  na  budowie,  informowanie Zamawiającego o ewentualnych problemach i zagrożeniach w realizacji robót. Inwestor Zastępczy obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji rozwiązań tych problemów lub/i usunięcia zagrożeń a także sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i wykonawcy inwestycji w terminie 5 dni od dnia narady,

14.15. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w terminach 30-dniowych informacji na temat postępu rzeczowo-finansowego realizowanych robót w tym przedstawienie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, z czynności odbiorowych oraz archiwizowanie tych danych za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego,

14.16. sprawdzenie i egzekwowanie od wykonawcy przedstawienia wymaganych dokumentów i autentyczności wszelkich certyfikatów, atestów, świadectw jakości materiałów, prefabrykatów i urządzeń oraz ich instrukcji obsługi i eksploatacji przed ich wbudowaniem. Czynności te Inwestor Zastępczy powinien wykonywać w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wskazanych w zdaniu pierwszym dokumentów od wykonawcy inwestycji,   
14.17.   kontrola rozliczeń finansowych:

14.17.1. kontrola prawidłowości faktur wystawianych przez wykonawcę inwestycji, zakresów wskazanych na fakturach prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcę inwestycji,

14.17.2. sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty – z jednoczesnym przedstawieniem dowodów zapłaty podwykonawcom wykonawcy inwestycji wraz z informacją na temat braku zalegania z płatnościami dla podwykonawców - poprzez podpis upoważnionej osoby, przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

14.17.3. Inwestor Zastępczy sporządza i przekazuje Zamawiającemu dokumentację rzeczowo finansową (podpisane protokoły odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) w sposób zapewniający terminowe płatności wykonawcy inwestycji,

14.17.4. weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej z wykonawca inwestycji,

14.17.5. współudział w przygotowaniu sprawozdania rozliczającego Inwestycję polegający na opracowaniu zakresu rzeczowego wszystkich wydatków związanych z Inwestycją. 
15. Egzekwowanie wykonania przez wykonawcę robót jego obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym.
16. Egzekwowanie, aby umowa z wykonawcą robót została wykonana w terminie.
17. Ewentualnie zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót. Opiniowanie przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania przez wykonawcę robót stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności.
18. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Zamawiającego lub wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.
19. Częściowych i końcowego protokolarnego odbioru prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i zawartą umową, w tym kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru.
20. Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania przez wykonawcę robót, zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia stwierdzonych usterek dających się naprawić.
21. Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o odstąpienie od wypłaty lub obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
22. Pisemne  opiniowanie i rekomendowanie  wszystkich  zmian w dokumentacji projektowej  służącej  do  realizacji  robót  budowlanych,  które  mogą  okazać  się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.
23. Uzyskania od wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzonymi przez projektanta zmianami w stosunku do projektu budowlanego, sprawdzenia jej i zatwierdzenia w porozumieniu z Zamawiającym.
24. Rozwiązywania razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań, materiałów, wad dokumentacji projektowej, rozliczaniem zrealizowanych robót budowlanych. 
25. Podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót oraz przygotowanie w przypadku przerwania robót inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robót.
26. W przypadku wstrzymania/przerwania z wykonawcą robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z zaistniałą sytuacją, w tym udział w przejęciu placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi, itp. jak również rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy).
27. Udział w szacunku i wycenie szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
§ 6. ZAKRES ZADAŃ INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie przekazanie do użytku i rozliczenie inwestycji: 

1. Potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru końcowego.
2. Zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz udziału w uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu prac budowlanych.
3. Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanej inwestycji wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
4. Sporządzenie rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego oraz dokumentów do przyjęcia na stan majątkowy składników wykonanych robót i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego.
5. Sporządzenie raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis Inwestycji, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, opis organizacji i zarządzania umową, zgodność wykonania robót z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, ewentualne przyczyny wystąpienia wad, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, uwagi i wnioski, w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotowej Inwestycji. Zamawiający może przekazać Inwestorowi Zastępczemu szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzenia raportu końcowego.
6. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz egzekwowanie od wykonawców robót oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, z którymi były zawarte umowy, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań umownych.
7. Udział w przeglądach gwarancyjnych, oraz nadzór i odbiór wynikłych w okresie gwarancji usterek oraz kontrola terminowego usunięcia tych usterek.
8. Dostarczenie zamawiającemu protokołu z przeglądu gwarancyjnego obiektu, wykonanego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji (następne przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy w okresie obowiązywania gwarancji), zawierający wykaz usterek wykrytych przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego w czasie użytkowania obiektu jak również podczas przeglądu gwarancyjnego, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z przeglądem gwarancyjnym.
9. Raportu gwarancyjnego wynikającego z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości robót i rękojmi za wady fizyczne, zawierającego wykaz usuniętych usterek zgłoszonych wykonawcy inwestycji przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego w protokole z przeglądu gwarancyjnego oraz podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych i niewykonanych przez wykonawcę inwestycji prac. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedłożenia raportu gwarancyjnego w terminie 7 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z usunięciem usterek przez wykonawcę inwestycji.
10. Dokonanie odbioru ostatecznego na 14 dni przed upływem gwarancji ustalonej z wykonawcą robót, zakończonego sporządzeniem bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót.
11. Wykonywanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za należyte wykonanie umowy wobec wykonawcy inwestycji.
12. W razie sporu z wykonawcą robót, kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Inwestora Zastępczego i doręczenie jej Zamawiającemu.
13. Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy robót roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
14. Monitorowanie terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania kontraktów w ramach Inwestycji.

§ 7.  TERMINY REALIZACJI: 

1. Etapy realizacji zadania: 

1.1. Etap I – nadzór nad wykonaniem przez Projektanta koncepcji. Inwestor Zastępczy sporządzi pisemną opinię do wszystkich koncepcji. Opinia musi zawierać ocenę funkcjonalności, kosztów użytkowania i ma dać Zamawiającemu podstawę do wyboru wariantu optymalnego) - w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentacji.   
1.2. Etap II – nadzór nad wykonaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, tj. Projekt zagospodarowania działku lub terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym, sporządzenie koreferatów do dokumentacji – w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania dokumentacji, przygotowanie tej dokumentacji do zatwierdzenia jej przez Komisję Techniczno – Ekonomiczną, egzekwowanie od Projektanta złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.  
1.3. Etap III – nadzór nad wykonaniem przez Projektanta projektu technicznego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót, informacji BIOZ, i innych, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia, sporządzenie koreferatów do dokumentacji - w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania dokumentacji. 
1.4. Etap IV – przygotowanie kompletu dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych – w terminie do 2 tygodni od zlecenia przez Zamawiającego. Ewentualna poprawka dokumentacji – w terminie określonym przez Zamawiającego. Etap IV trwa do czasu prawomocnego zakończenia procedury i wyboru wykonawcy oraz zawarcia z nim umowy. W cenie usługi jest również przeprowadzenie kolejnych postępowań np. na skutek unieważnienia, odwołania postępowania, przedterminowego rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji oraz wykonanie wszystkich procedur związanych z wyborem wykonawcy inwestycji.
1.5. Etap V - nadzór nad realizacją robót budowlanych. 
1.6. Etap VI - przekazanie do użytku i rozliczenie inwestycji.
Etapy III, IV, V i VI - uzależnione będzie od otrzymania dodatkowych środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej w 2021 r. lub potwierdzenia środków finansowych na 2022 r.
2. Etapy finansowania: 

2.1. Etap I i II = 10 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.2. Etap III = 5 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.3. Etap IV = 5 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.4. Etap V = 70 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym, w podziale na comiesięczne płatności. Wartość faktury stanowić będzie odpowiedni procent wartości wykonanych robót budowlanych zgodnie ze stopniem ich zawansowania w danym miesiącu, potwierdzonym protokołem odbioru robót budowlanych. 
2.5. Etap VI = 10 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany ostateczny protokół odbioru robót, który stanowił będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy oraz złożenie dokumentów dotyczących rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego i przyjęcia na stan majątkowy Zamawiającego składników wykonanych robót.
3. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w nw. terminach:
3.1. Okres wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 października 2022  r.
Ostateczny termin jest uzależniony od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej. Termin ten może być przedłużony w sytuacji braku środków finansowych na realizację niniejszego zadania.

3.2. Termin rozliczenia inwestycji – nie dłużej niż 14 dni od podpisania protokołu końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, z zastrzeżeniem wykonywania obowiązków w okresie gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane. 
§ 8.  WYNAGRODZENIE:

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:

netto:  .......................................... zł PLN

słownie: netto: ....................................................................................

brutto:  ..................... zł PLN

słownie: brutto: .................................................................................., 

zgodnie ze złożoną ofertą, Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy, tj.: 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena 

netto (zł)


	VAT

(......%) 
	Wartość brutto (zł)

kol. 3+4

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku wraz z przebudową wejścia głównego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 37".

	1.
	Etap I i II = 10 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	2.
	Etap III = 5 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	3.
	Etap IV = 5 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	4.
	Etap V = 70 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	5.
	Etap VI = 10 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


2. Podatek VAT będzie naliczony w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem, o który mowa w § 8 ust. 1 obejmuje zapłatę za całość prac Inwestora Zastępczego niezbędnych do kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji, a także z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego, Inwestorowi Zastępczemu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do kontynuowania realizacji niniejszej umowy w sytuacji, gdy realizacja inwestycji zostanie wznowiona. 
5. Jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców warunkiem zapłaty należnego mu wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w etapach, zgodnie z powyższą tabelą.  

7. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w okresie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

§ 9.  UBEZPIECZENIA: 
1. Inwestor  Zastępczy zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Inwestora Zastępczego w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem czynności objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 
2. Kopie  aktualnej polisy  wraz  z dowodem uiszczenia składki Inwestor Zastępczy obowiązany jest dołączyć do niniejszej umowy.

§ 10. ZESPÓŁ INWESTORA ZASTĘPCZEGO: 
1. Kierownikiem zespołu będzie ………………………………………….. 
2. Obowiązki inspektorów nadzoru pełnić będą:
2.1. …………………………………….. – inspektor nadzoru robót budowlanych,
2.2. …………………………………….. – inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych,
2.3. …………………………………….. – inspektor nadzoru robót elektrycznych. 
3. Czynności w zakresie zamówień publicznych wykonywać będzie:
3.1. …………………………………… – zamówienia publiczne. 
4. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga każdorazowego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, najpóźniej w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany, z jednoczesnym doręczeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z wymogami przedmiotowego zamówienia publicznego. 
§ 11. KARY UMOWNE:  

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego z jego winy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inwestora Zastępczego,

1.2. za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w przedmiocie realizacji usług w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
1.3. za nie wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w przedmiocie realizacji usług, gdzie nie określono terminu wykonania 250,00 zł brutto – za każdy przypadek,

1.4. za skierowanie do pełnienia nadzoru inwestorskiego osób innych, niż wskazane w treści oferty, bez pisemnego zawiadomienia Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie,

1.5. za naruszenie obowiązku poufności, w tym w szczególności naruszenie ochrony danych osobowych – w wysokości 2.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

1.6. za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu albo poszczególnych elementów robót budowlanych - w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

1.7. za nieterminowe przystąpienie do odbioru końcowego robót lub nieterminowe dokonanie odbioru – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

1.8. za nieusprawiedliwioną nieobecność każdego członka zespołu Inwestora Zastępczego w naradach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji – w wysokości 250,00 zł za każdą nieobecność, każdego członka zespołu,

1.9. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność członka zespołu Inwestora Zastępczego na terenie budowy, pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego – w wysokości 250,00 zł za każdą taką nieobecność, każdego członka zespołu,

1.10. za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inwestora Zastępczego, dla których przepisy prawa przewidują określone terminy - w wysokości 500,00 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

1.11. w przypadku nieobecności członka zespołu Inwestora Zastępczego podczas przeglądów organizowanych w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad i usterek – w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieobecność, każdego członka zespołu,

1.12. w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków nieokreślonych w niniejszej umowie Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

1.13. w przypadku nienależytego wypełnienia przez Inwestora Zastępczego któregokolwiek z obowiązków wskazanych w Umowie lub jej załącznikach, a nieokreślonych powyżej – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu i są niezależne, jedna od drugiej. 
3. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

5. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

7. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 12. INNE POSTANOWIENIA UMOWNE:

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją umowy, niezależne od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,  niezbędne środki finansowe i techniczne potrzebne do starannego, z zachowaniem najwyższych standardów, terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz że dysponuje odpowiednią ilością stosownie wykwalifikowanych osób. 
4. Inwestor Zastępczy obowiązany jest: 
4.1. wyposażyć swoich pracowników w sprzęt biurowy umożliwiający realizację umowy t.j. telefon, dostęp do poczty e-mail, skaner, fax,

4.2. do utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym tj. pracownicy Inwestora Zastępczego winni być dostępni w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności w terminach określanych niniejszą umową, a w przypadku ich braku w terminach określanych każdorazowo przez Zamawiającego. 

6. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy lub odstąpienia od umowy - w zależności od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej lub w sytuacji zawieszenia finansowania przedmiotowej inwestycji przez dysponenta części budżetowej. Powyższe nie rodzi konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
9. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce spełnienia świadczenia.
10. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. 
11. Załącznikami do przedmiotowej umowy są: 
11.1. dokumentacja sprawy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej nr 3027-7.262.3.2021,
11.2. uprawnienia budowlane, 

11.3. aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, 

11.4. aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.

              ZAMAWIAJĄCY



 WYKONAWCA
Strona 7 z 25

