|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn****. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”*** *(wnioskodawca - Główny Inspektor Transportu Drogowego, beneficjent - Główny Inspektorat Transportu Drogowego)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 4. Postęp finansowy | W raporcie nie podano wszystkich kosztów ogólnych realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, oprócz:   * całkowitego planowanego i rzeczywistego kosztu realizacji projektu,   należy podać   * planowane i rzeczywiste koszty kwalifikowalne projektu * zakontraktowaną i rzeczywistą wartość dofinansowania   uwzględniając naliczone korekty finansowe. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **2** | **MC** | 4. Postęp finansowy | W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **3** | **MC** | 5. Postęp rzeczowy | Nie podano:   * daty rozpoczęcia realizacji projektu * oraz dat zakończenia realizacji projektu:   + planowanej pierwotnie daty zakończenia realizacji projektu   + planowanych aktualnie daty zakończenia realizacji projektu   + faktycznej daty zakończenia realizacji projektu | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **4** | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W raporcie nie zaprezentowano informacji o poziomie osiągnięcia wszystkich monitorowanych wskaźników projektu. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **5** | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W raporcie nie odniesiono się do strategii i programów strategicznych prezentowanych w opisie założeń przyjętym przez KRMC. Wskazano, iż projekt wpisuje się w realizację celów następujących strategii i programów strategicznych:   1. Zintegrowanych strategii rozwoju: Sprawne Państwo 2020, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, poprzez zapewnienie wysokiej jakości e-usług publicznych, zmierzających do poprawny zarządzania i optymalnego poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze turystyczno-ubezpieczeniowym; 2. realizowane przez strategiczne dokumenty rządowe, tj. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, poprzez utworzenie Platformy zapewniającej komunikację oraz dostęp do danych z zakresu turystyczno-ubezpieczeniowego oraz umożliwiającej gromadzenie i weryfikację danych w oparciu o model systemu rejestru państwowego; 3. Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju realizującego m.in. program Od papierowej do cyfrowej Polski, gdzie projekt realizowany przez UFG wpisuje się koncepcyjnie w 5 z 13 strumieni, tj. przykładowo w e-Daniny, e-Sprawozdania. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **6** | **MC** | 10. E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza dla każdej e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców lub rejestru należy opisać w jaki sposób e-usługi są dostępne i utrzymywane | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu |  |
| **7** | **MC** | 11. Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | W prezentowanej tabeli nie określono konkretnych dat, dla których planowane są środki na utrzymanie efektów projektu. Obecnie jest wyłącznie określenie I rok, II, rok, itp. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu o oznaczenie roku |  |