| Nazwa dokumentu: raport za II kwartał 2021 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Prokuratura Krajowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Część ogólna | W wierszu „Okres realizacji projektu” zmieniono datę zakończenia projektu w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Dla niektórych kamieni milowych został zmieniony planowany termin osiągnięcia w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu | Dla niektórych KPI został zmieniony planowany termin osiągnięcia w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |
| 4 | MC | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | Dla obu usług została zmieniona planowana data wdrożenia w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |
| 5 | MC | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Została zmieniona planowana data wdrożenia w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |
| 6 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Dla produktu końcowego została zmieniona planowana data wdrożenia w stosunku do poprzedniego kwartału. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie nastąpiła zmiana. |  |