Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P269

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK” – wnioskodawca: Minister Zdrowia, beneficjent: Centrum e-Zdrowia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Tytuł projektu | W przypadku aktualizacji projektu należy stosować niezmienną nazwę projektu: „System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK”. | Proszę korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. |
|  | RA IT | Uwaga ogólna | Biorąc pod uwagę, że projekt jest realizowany od 2020 r., zasadne wydaje się rozważenie jego formalnego zakończenia. Rozszerzanie zakresu dotychczasowego przedsięwzięcia sprzyja co prawda zachowaniu ciągłości rozwoju systemu, jednak jednocześnie może prowadzić do sytuacji, w której projekt jest wielokrotnie aktualizowany bez jednoznacznego zamknięcia wcześniejszych etapów. W związku z powyższym prosi się o doprecyzowanie, czy przewidywane jest formalne zakończenie projektu w terminie 04.2027 r., czy też planowane jest jego dalsze rozszerzanie. | Proszę o wyjaśnienie | Wyjaśnienia: Projekt SMK ma docelowo zastąpić dotychczasowy system (SMK 1.0) co wiąże się z przeniesieniem wszystkich grup zawodowych do nowego systemu. Obecnie procedowane OZPI, nie uwzględnia jeszcze pielęgniarek/położnych i innych zawodów w ochronie zdrowia. Zgodnie z decyzjami Komitetu Sterującego z dnia 21.04.2026 r. kolejną grupą dołączaną do SMK będą pielęgniarki i położne. W związku z powyższym system będzie rozwijany o w/w grupę zawodową jak również o kolejne zawody medyczne, co oznacza że nie będzie zakończony w kwietniu 2027. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | KPI dla celu 2 „Zwiększenie liczby nowych elektronicznych kart szkolenia specjalizacyjnego (EKS) w ramach uruchomionego centralnego naboru na szkolenia Specjalizacyjne” – dlaczego okres osiągnięcia wartości docelowej tj. 3000 uległ znacznemu wydłużeniu? Pierwotnie zakładano jego osiągniecie w roku 2024. | Proszę o wyjaśnienie | Wyjaśnienia: W chwili obecnej wartość wskaźnika jest wyższa niż pierwotnie zakładano (zgodnie z Raportem za IV kw. 2025 r. wartość ta wyniosła: 16829). Przesunięcie daty na 2027 r. nie jest związane z opóźnieniem osiągnięcia wskaźnika a wyłącznie z chęcią pokazania wartości wskaźnika na czas końca projektu. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Podstawowa wątpliwość dotyczy prawidłowego zdefiniowania KPI dla celu 3: „Zwiększenie liczby lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne w krótszym czasie niż zakładany.” Obecny wskaźnik nie wydaje się w pełni zależny od realizowanego projektu, lecz od indywidualnej aktywności zawodowej i naukowej osób odbywających specjalizację oraz od procedur Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dodatkowo warto zauważyć, że wskaźnik uległ znacznemu zmniejszeniu z 1000 do 50, co wymaga rewizji jego zasadności. Rozważne byłoby skierowanie uwagi na KPI powiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu, np.: Liczbę i strukturę grup zawodowych obsługiwanych przez system (lekarze, dentyści, diagności laboratoryjni, farmaceuci, a w przyszłości pielęgniarki i położne). Średni czas rozpatrzenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji (czas od złożenia wniosku do decyzji, wyrażony procentowo), co odzwierciedla skrócenie czasu oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego dzięki automatyzacji. | Proszę o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę opisu założeń | Wyjaśnienia: Wskaźnik ten, jak słusznie Państwo zauważyli, zależy w dużym stopniu od indywidualnych aktywności zawodowych/naukowych osób specjalizujących się, niemniej jednak rozwiązania w systemie ułatwiają rozpatrywanie wniosków o skrócenie szkolenia specjalizacyjnego, co stanowi odzwierciedlenie w EKS. W związku z tym proponujemy pozostawić KPI. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Proponuje się rewizję podejścia do rozbudowywania celów strategicznych o kolejne dwa cele. Kluczowa powinna być ich jakość i adekwatność do potrzeb, a nie sama liczba. Przykładowo, zamiast wyodrębniać nowy cel 5, bardziej efektywne wydaje się zaktualizowanie opisu i rozszerzenie zakresu celu 2 na nowe grupy zawodowe. Sugerowana aktualizacja celu 2 mogłaby brzmieć: „Digitalizacja procesu (EKS) dla wszystkich zawodów medycznych”, co pozwoli zachować spójność strategiczną i uniknąć nadmiernego rozdrobnienia celów. | Proszę o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę opisu założeń | Wyjaśnienia: Cel 2 został rozbudowany, cel 5 został usunięty. W odniesieniu do celu 6 (po zmianach - celu 5), z uwagi na założenia projektu SMK, proponujemy jego pozostawienie w obecnym brzmieniu. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Zaleca się rozbudowanie produktów uwzględniając m.in. integracje i interfejsy (np. budowę API), raporty z testów wydajnościowych czy bezpieczeństwa, pełną dokumentację funkcjonalną i techniczną systemu SMK 2.0 oraz materiały instruktażowe dla użytkowników końcowych etc. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wyjaśnienia: W odniesieniu do API jest ono uwzględnione w OZPI w pkt 2.4 Produkty końcowe projektu Produkt 2. Dodano punktu dotyczące: testy bezpieczeństwa, testy wydajnościowe oraz materiały instruktażowe dla użytkowników |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Zgodnie z obowiązującą praktyką koszty UX i grafiki powinny być wykazane oddzielnie tj. wydzielone z kosztów oprogramowania. Czy w związku ze zmiana architektury systemu na pewno nie przewiduje się żadnych szkoleń i działań promocyjnych? Czy też te będą, ale prowadzone bezkosztowo? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Koszty UX i grafiki zostały wykazane oddzielnie. Nie są przewidziane działania promocyjne generujące dodatkowe koszty natomiast szkolenia realizowane będą w oparciu o zasoby własne również bez generowania dodatkowych kosztów dla projektu. |
|  | RA IT | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) | W okresie 2028–2031 przyjęto jednakowe koszty utrzymania w wysokości 3 563 600,00 zł rocznie. Należy jednak zweryfikować zasadność tego założenia, uwzględniając wpływ wykorzystania rozwiązań chmurowych oraz ewentualne zmiany wynikające z inflacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Przeanalizowane zostały ponownie koszty utrzymania, uwzględniono w wyliczeniach wskaźnik inflacji (CPI). Jednocześnie zwracamy uwagę, że wskaźnik CPI w latach 2029 – 2031 ma taką samą wartość 1,025 (źródło danych CPI: MF). |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Należy też rozwinąć obecny rejestr o chociażby te związane z migracją danych z systemu SMK 1.0 do SMK 2.0, co stanowi kluczowy aspekt dla rozwoju niniejszego projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona. Dodano ryzyko związane z migracją danych. |
| - 1 | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Lista przepływów: Czy na pewno wszystkie opisane przepływy powinny mieć status „krytyczne dla sukcesu projektu”? Budzi to wątpliwości, zwłaszcza w kontekście planowanego wygaszania systemu SMK 1.0. | Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektą opisu założeń | Wyjaśnienia: Rekomendujemy pozostawienie opisanych przepływów jako „krytyczne dla sukcesu projektu”. Wszystkie przepływy są wymagalne do realizacji zadań biznesowych. |
|  | UODO | - | Uwaga zgłoszona pismem UODO o sygn. DPNT.060.10.2026.WL.PM z 12.04.2026 r. Zgodnie z częścią 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych opisu założeń projektu informatycznego (str. 12) infrastrukturę teleinformatyczną SMK 2.0 będzie stanowić chmura obliczeniowa – „Zostanie wykorzystane rozwiązanie chmurowe, w związku z czym w projekcie nie będą ponoszone koszty związane z zakupem ITS, a jedynie koszty usługi wynajmu mocy obliczeniowej.”. Jak wskazano natomiast w części 7.5. Bezpieczeństwo opisu założeń projektu informatycznego (str. 29) SMK 2.0 będzie zlokalizowany w infrastrukturze technicznej Centrum e-Zdrowia. Organ nadzorczy zwraca uwagę, że przekazanie danych do chmury obliczeniowej będzie powierzeniem danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia 2016/679. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2026 r. poz. 208 ze zm.) „3. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia. 4. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.”, umowa powierzenia z dostawcą usług chmurowych będzie zawierana przez Ministra Zdrowia, choć SMK 2.0 będzie zlokalizowany w infrastrukturze technicznej Centrum e-Zdrowia. Minister Zdrowia będzie więc odpowiadał, za wybór odpowiedniego podmiotu przetwarzającego (dostawcy chmurowego), nie obsługując jednocześnie SMK 2.0. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia będzie mógł upoważnić Centrum e-Zdrowia do zawarcia umowy powierzenia, dojdzie wtedy jednak do kaskadowego powierzenia danych osobowych. Jak stanowi 9a ust. 2 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia: „Jeżeli administrator danych przetwarzanych w SIM, dziedzinowych systemach teleinformatycznych lub rejestrach medycznych lub podmiot przez niego upoważniony zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podmiot, któremu powierzono przetwarzanie tych danych, jest obowiązany do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zalicza się do dziedzinowych systemów teleinformatycznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z częścią 2.4. Produkty końcowe projektu opisu założeń projektu informatycznego (str. 8) SMK 2.0 ma osiągnąć następujące funkcjonalności: „Zmodyfikowany system teleinformatyczny SMK 2.0 dla lekarzy i lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów uwzględniający funkcjonalności: panel wspólny/administracja, profil użytkownika, profil podmiotu, publikacja miejsc szkoleniowych, programy specjalizacji, wnioskowanie o specjalizację, postępowanie kwalifikacyjne, skierowanie na specjalizację i obsługa skierowania, realizację specjalizacji (EKS), weryfikacja specjalizacji, egzamin specjalizacyjny, akredytacja na specjalizację, akredytacja na staż, egzamin zawodowy (wersja pl i wersja ang lekarze i lekarze dentyści), profil użytkownika wersja angielska, doskonalenie zawodowe, rejestr osób w trakcie specjalizacji, RESTApi. CEM, CMKP, web service SIR, migracja danych.”. W SMK 2.0 będzie więc przetwarzany szeroki wolumen informacji dotyczących kształcenia podyplomowego pracowników medycznych, który zgodnie założeniami projektu informatycznego będzie przetwarzany w chmurze obliczeniowej. Mając na uwadze powyższe, organ nadzorczy wskazuje, że w odniesieniu do planowanego użycia w projekcie rozwiązań chmurowych oraz niewskazania przez projektodawcę w jaki sposób nastąpi powierzenie danych dostawcy usług chmurowych, konieczne jest przeprowadzenie testu prywatności, w tym oceny skutków dla ochrony danych (art. 25 ust. 1 3 oraz 35 ust. 1 4 rozporządzenia 2016/679). Rozwój SMK 2.0 będzie wiązał się z przetwarzaniem danych na dużą skalę z użyciem nowych technologii (chmura obliczeniowa). Dochodzi do tego oparcie przetwarzania na nieprecyzyjnym otoczeniu regulacyjnym, to jest art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który opiera się na dualizmie odpowiedzialności „administratora systemu” i „administratora”, wielokrotnie sygnalizowanym przez organ nadzorczy. Ocena skutków dla ochrony danych powinna określać w jaki sposób dojdzie do powierzenia danych oraz czy rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej nie będzie generować wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Powinna również zawierać analizę, czy nie będzie konieczna zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie odpowiedzialności podmiotów publicznych w procesach przetwarzania danych. Powszechnie obowiązujące przepisy nie powinny pozostawiać wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności podmiotów publicznych, gdyż powinny one być związane „instrumentem prawnym” w rozumieniu art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora, w tym zakresie, tj. przepisami prawa w zakresie powierzenia obejmującymi wszystkie elementy z art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679. Kwestie te powinny zostać odzwierciedlone w opisie założeń projektu informatycznego. Na marginesie organ nadzorczy wskazuje, że w części 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu opisu założeń projektu informatycznego 3„Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, administrator - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania -wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą”. „Jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę”. Np. podczas opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e zdrowia (UPRO5) – pismo Prezesa UODO z 24 marca 2026 r. z uwagami na KdsC, znak: DPNT.401.43.2026.WL.PM. (str. 29) jest mowa o Centralnym Wykazie Personelu Medycznego, natomiast art. 17 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia reguluje funkcjonowanie Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych. Jeżeli więc projekt odnosi się do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, to powyższe postanowienie wymaga korekty. | - | Wyjaśnienia: Informujemy, że przytoczone w dokumencie OZPI „rozwiązanie chmurowe” dotyczy infrastruktury wewnętrznej CeZ. Infrastruktura nie stanowi usługi chmury publicznej ani prywatnej świadczonej przez podmiot trzeci, lecz jest środowiskiem teleinformatycznym utrzymywanym i zarządzanym przez CeZ. Użyte w pierwotnej wersji dokumentu sformułowanie „rozwiązanie chmurowe” stanowiło uproszczenie terminologiczne, mające na celu opisanie wysokiej dostępności i skalowalności zasobów sprzętowych CeZ, a nie faktyczne powierzenie przetwarzania danych zewnętrznemu dostawcy usług chmurowych (Public Cloud). W rzeczywistości system SMK 2.0 osadzony jest w wewnętrznej infrastrukturze technicznej CeZ, działającej w modelu on-premise. Infrastruktura ta jest w całości zarządzana przez Centrum e-Zdrowia jako administratora systemu, co wyklucza kaskadowe powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim (dostawcom chmury) oraz eliminuje ryzyka prawne i organizacyjne podniesione przez UODO w kontekście art. 28 RODO. Informujemy, że dla systemu SMK 2.0 zostanie przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), o której mowa w art. 35 ust. 1 RODO. W ramach DPIA zostanie również jednoznacznie określony model przetwarzania danych oraz relacje pomiędzy Ministrem Zdrowia jako administratorem danych a Centrum e-Zdrowia jako administratorem systemu. Wyniki oceny skutków dla ochrony danych zostaną uwzględnione przy ostatecznym kształtowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych systemu SMK 2.0. Dokonaliśmy również korekty treści OZPI w celu precyzyjnego określenia charakteru infrastruktury teleinformatycznej systemu SMK oraz w celu usunięcia niejednoznaczności interpretacyjnych wskazanych przez organ nadzorczy (pkt 4.2 przy pozycji kosztowej Infrastruktura) oraz pkt 7.3 Przyjęte założenia technologiczne w lp. 1 Infrastruktura). Poprawiono również w dokumencie nazwę: Centralny Wykaz Pracowników Medycznych (w pkt 7.1 Lista systemów wykorzystywanych w projekcie oraz w pkt. 7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu). |
|  | MC | Uwaga ogólna | MC nie zgłasza uwag do dokumentu. Jednocześnie rekomendujemy uwzględnienie na etapie projektowania i budowy systemu teleinformatycznego SMK 2.0 zasad otwartości danych. Zgodnie z rekomendacjami Programu Otwierania Danych na lata 2021–2027 (pkt. 5.1.4), w toku projektowania, budowy oraz modernizacji infrastruktury należy stosować zasady „otwartości w fazie projektowania” (open by design) oraz „otwartości domyślnej” (open by default). Wdrożenie powyższych zasad sprzyja wytwarzaniu danych, które mogą zostać następnie udostępnione do ponownego wykorzystywania, w tym za pośrednictwem portalu dane.gov.pl. Stosowanie wskazanych reguł umożliwia już na wczesnym etapie realizacji projektów i procesów właściwe zaplanowanie oraz wdrożenie polityki otwartości danych, w szczególności poprzez zwiększenie podaży danych przeznaczonych do ponownego wykorzystania, co z kolei przekłada się na usprawnienie zarządzania danymi oraz generowanie wartości dodanej. Zasady te zostały również wpisane do projektu Strategii Cyfryzacji, która znajduje się obecnie na etapie procedowania legislacyjnego. | Nie dotyczy | Wyjaśnienia: CeZ przyjął model architektoniczny udostępniania danych bezpośrednio z systemów do odbiorcy publicznego w przypadku wymogu legislacyjnego. W tym celu zaproponowano (do realizacji w ramach KPO) stworzenie bloku budowlanego w postaci API Management umożliwiającego zarówno bezpośredni dostęp do usług jak i integrację z dane.gov.pl. Projekt SMK nie podlega pod wskazany zapis – brak przewidzianego legislacyjnie obowiązku udostępniania danych odbiorcy publicznemu. |
|  | GUS | Punkt 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb (tabela: Interesariusz / Zidentyfikowany problem / Szacowana wielkość grupy) | W opisie nie uwzględniono GUS jako interesariusza projektu, mimo że SMK 2.0 ma służyć monitorowaniu procesu kształcenia oraz planowaniu zapotrzebowania na kadry medyczne. Dane z systemu powinny stanowić istotne administracyjne źródło danych dla statystyki publicznej, zwłaszcza w obszarze zasobów kadr medycznych i napływu nowych specjalistów do systemu ochrony zdrowia. | Dodać w tabeli interesariusza: „Główny Urząd Statystyczny”, a w kolumnie „Zidentyfikowany problem” wpisać np.: „GUS powinien mieć możliwość pozyskania danych o przebiegu kształcenia podyplomowego kadr medycznych i uzyskiwaniu tytułu specjalisty w celu naliczania wskaźników niezbędnych do statystki międzynarodowej oraz krajowych badań statystycznych, w których ujęte są zasoby kadrowe ochrony zdrowia”. W kolumnie „Szacowana wielkość grupy” dodać: „1”. | Wyjaśnienia: SMK jest systemem budowanym w oparciu o regulacje prawne dotyczące danych zawodów m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administratorem danych jest Minister Zdrowia i dane z systemu przekazywane są do Ministerstwa Zdrowia m.in. na potrzeby planowania zasobów kadr specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Na chwilę obecną harmonogram prac i budżet nie obejmuje budowy dedykowanego modułu do generowania raportów statystycznych. Ewentualne wprowadzenie możliwości przekazywania danych z systemu SMK do GUS wymagać będzie analizy prawnej oraz podjęcia decyzji kierunkowych przez Ministerstwo Zdrowia (jako Właściciel Biznesowy dla SMK). W przypadku konieczności przekazywania danych do GUS, takowe dane nie będą przekazywane bezpośrednio z systemu transakcyjnego (jakim jest SMK) a poprzez Hurtownię Danych CeZ ze spełnieniem obowiązku depersonalizacji danych udostępnianych w celach statystycznych. |  |
|  | GUS | Punkt 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu (Cel 5 i Cel 6) | W korzyściach z projektu wskazano przygotowanie analiz na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, natomiast nie przewidziano wprost wykorzystania danych z SMK 2.0 na potrzeby statystyki publicznej. Z punktu widzenia statystyki zdrowia zasadne jest wskazanie, że system będzie umożliwiał również przygotowywanie zestawień, analiz i przekazywanie danych w zakresie dopuszczonym prawem dla potrzeb badań statystycznych. | Uzupełnić opisy korzyści przy Celu 5 i/lub Celu 6 o zapis np.: „Gromadzenie danych wynikających z procesu kształcenia na potrzeby przygotowania analiz przez Ministerstwo Zdrowia oraz – w zakresie dopuszczonym przepisami – na potrzeby statystyki publicznej, w tym badań statystycznych prowadzonych przez GUS”. | Wyjaśnienia: jw. |
|  | GUS | Punkt 2.4. Produkty końcowe projektu | Lista produktów końcowych nie zawiera odrębnie opisanego modułu raportowo-analitycznego ani mechanizmu generowania i udostępniania zestawień lub ekstraktów danych, mimo że projekt ma wspierać monitorowanie i analizy. Dla zapewnienia możliwości wykorzystania danych przez GUS lub uprawnione podmioty zasadne jest wyodrębnienie tej funkcjonalności jako produktu projektu. | Dodać produkt końcowy, np.: „Moduł raportowo-analityczny SMK 2.0 wraz z mechanizmem generowania raportów, zestawień agregowanych i ekstraktów danych dla uprawnionych podmiotów, w tym na potrzeby statystyki publicznej, z określeniem zakresu danych, częstotliwości aktualizacji i sposobu udostępniania”. | Wyjaśnienia: jw. |
|  | GUS | Lista systemów wykorzystywanych w projekcie | W ramach badania Kadra medyczna planowane jest wprowadzenie dodatkowych źródeł danych wyszczególnionych w pkt 6 i 7: - Informacja o wydanych certyfikatach i dyplomach CEM (Centrum Egzaminów Medycznych), pkt.6, - CWPM – Centralny Wykaz Personelu Medycznego prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. Decyzja o wprowadzenia na stałe tych zbiorów jako źródeł danych będzie wymagała analizy obecnych i potencjalnych źródeł pod względem ich jakości. | Nie wymaga zmian w opisie projektu, natomiast będzie wymagało wprowadzenia zapisu do PBSSP. | Nie dotyczy |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W aktualizacji opisu założeń projektu informatycznego pn. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK 2.0 zasadne jest usunięcie zapisów odnoszących się do strategii Sprawne Państwo 2020. Wskazana strategia nie obowiązuje od 30 grudnia 2020 roku, a w związku z tym brak jest zasadności powoływania tego dokumentu w opisie założeń. | Wykreślenie zapisów dotyczących SSP 2020. | Uwaga uwzględniona. Skreślono zapisy dot. strategii Sprawne Państwo 2020. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Zasadnym jest rozważenie usunięcia z opisu założeń zapisów odnoszących się do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022. Dokument ten obowiązywał do końca 2024 r. | Wykreślenie zapisów odnoszących się do PZIP. | Uwaga uwzględniona. Skreślono zapisy dot. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Wymaga zauważenia, że na dzień dzisiejszy, tj. 9 kwietnia 2026 r., obowiązuje Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Jednakże wskazana średniookresowa strategia rozwoju kraju zostanie zastąpiona Strategią Rozwoju Polski 2035, która przewidziana jest do rozpatrzenia podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 14 kwietnia 2026 r. | W przypadku zbieżności terminów zatwierdzenia opisu założeń z terminem przyjęcia nowej średniookresowej strategii rozwoju zasadne jest zastąpienie w opisie założeń projektu informatycznego zapisów odnoszących się do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) do zapisów Strategii Rozwoju Polski 2035. | Uwaga uwzględniona. Dokonano aktualizacji zapisów o Strategię Rozwoju Polski 2035. |  |