Znak pisma: DLI-I.7621.48.2019.KK.23(KO)

Warszawa, 18 listopada 2025 r.

# DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „kpa”, oraz art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), zwanej dalej „specustawą drogową”, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, o zmianę ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 maja 2017 r., znak: DLI.2.6621.5.2017.AC.7, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Lubelskiego nr 8/16 z dnia 14 grudnia 2016 r., znak: IF.I.7820.7.2016.MG, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła). Część 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła)”,

zmieniam:

ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 maja 2017 r., znak: DLI.2.6621.5.2017.AC.7,

- w części, w jakiej ww. decyzję Wojewody Lubelskiego utrzymała w mocy, 
w następujący sposób:

- Uchylam:

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 3, w wierszu 8, licząc od dołu strony, zapis:

„1099/7”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 5, w wierszu 2, licząc od góry strony, zapis:

„1099/8”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 6, w wierszu 12, licząc od dołu strony, zapis:

„1099/8”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 44, w wierszach 19-21, licząc od góry strony, zapis:

„776/1 o pow. 2,0427 ha na działki:

776/6 o pow. 0,2185 ha (*)

776/7 o pow. 1,8242 ha”;

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 49, w wierszu 
16-18, licząc od góry strony, zapis:

„1099 o pow. 4,4813 ha na działki:

1099/7 o pow. 0,4988 ha (*)

1099/8 o pow. 3,9825 ha”;

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 51, w wierszu 10, licząc od góry strony, zapis:

„1099/7”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 56, w wierszu 1, licząc od dołu strony, zapis:

„1099/8”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, znajdujący się na stronie 58, w wierszu 5, licząc od dołu strony, zapis:

„1099/8”,

- arkusz nr 1.7 mapy w skali 1:1000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, stanowiący integralną część zaskarżonej decyzji 
jako załącznik nr 1.7,

- strony 41-48 projektu zagospodarowania terenu tom B/1, część opisowa, stanowiącego integralną część zaskarżonej decyzji jako załącznik nr 3.1,

- arkusze nr 2.11 i 2.12 projektu zagospodarowania terenu, tom B/1, część rysunkowa, stanowiącego integralną część zaskarżonej decyzji jako załącznik 
nr 3.1,

- mapy podziałowe działek nr 776/1 i 1099 z obrębu 0012 Sielce, stanowiące integralną część zaskarżonej decyzji jako załączniki nr 2.10.85 i 2.10.169,

i orzekam w tym zakresie poprzez:

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 3, w wierszu 8, licząc od dołu strony, nowego zapisu:

„1099/8”,

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 5, w wierszu 2, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„1099/9”,

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 6, w wierszu 12, licząc od dołu strony, nowego zapisu:

„1099/9”,

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 44, w wierszu 19-21, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„776/4 o pow. 1,0907 ha na działki:

776/6 o pow. 0,2185 ha (*)

776/7 o pow. 0,8722 ha”;

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 49, w wierszu 16-18, licząc od góry strony, nowego zapisu:

1099/4 o pow. 3,8393 ha na działki:

1099/8 o pow. 0,4988 ha (*)

1099/9 o pow. 3,3405 ha”;

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 51, w wierszu 10, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„1099/8”,

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 56, w wierszu 1, licząc od dołu strony, nowego zapisu:

„1099/9”,

- ustalenie, w miejsce uchylenia, na stronie 58, w wierszu 5, licząc od dołu strony, nowego zapisu:

„1099/9”,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennego arkusza nr 1.7 mapy w skali 1:1000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennych stron nr 41-48 projektu zagospodarowania terenu część opisowa, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennych arkuszy 2.11 i 2.12 projektu zagospodarowania terenu część rysunkowa, stanowiących załączniki nr 3.1-3.2 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejscu uchylenia, zamiennych map podziałowych dla działek 776/4 i 1099/4 obręb 0012 Sielce, stanowiących załączniki nr 4.1 i 4.2 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane projektanta oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej decyzji.

- W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

# UZASADNIENIE

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, zwany dalej „inwestorem”, reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Wojewody Lubelskiego, z wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2016 r., uzupełnionym w trakcie prowadzonego postępowania, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „„Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła). Część 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła)”. Inwestor wniósł także o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania ważnym interesem społecznym i gospodarczym.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Lubelski wydał decyzję nr 8/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. znak: IF.I.7820.7.2016.MG, zwaną dalej „decyzją Wojewody Lubelskiego”, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.: „„Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła). Część 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód (bez węzła)” i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji Wojewody Lubelskiego zostało wniesione odwołanie. Po rozpatrzeniu skutecznie wniesionego odwołania, decyzją z dnia 29 maja 2017 r., znak: 
DLI.2.6621.5.2017.AC.7, zwaną dalej „decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa”, organ odwoławczy uchylił w części i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, 
a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubelskiego.

# W piśmie z dnia 4 marca 2019 r., L.dz.154/17/25/2019, na podstawie art. 155 kpa, inwestor zwrócił się o zmianę decyzji Wojewody Lubelskiego, uchylonej 
w części i rozstrzygniętej ponownie w części uchylenia, a w pozostałym zakresie utrzymanej w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w związku 
ze stwierdzeniem rozbieżności w zapisie działek nr 776/1 i 1099 położonych w obrębie nr 0012 Sielce, objętych przedmiotową inwestycją drogową.

Wobec powyższego, inwestor wystąpił o korektę treści map ewidencyjnych i map 
z projektem podziału dla działki 776/1 i 1099, obręb 0012 Sielce, z uwagi na fakt ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Puławskiego rozbieżności w zapisach dotyczących ww. działek.

Ww. wniosek o zmianę decyzji został następnie uzupełniony pismami z dnia 10 maja 2019 r., 12 lipca 2023 r., 29 października 2024 r., 6 lutego 2025 r., 7 marca 2025 r. 
i 7 kwietnia 2025 r., przy których inwestor przedłożył – z uwagi na liczne wezwania Ministra Rozwoju i Technologii – skorygowaną dokumentację projektową, która podlega zatwierdzeniu w ramach niniejszej decyzji.

Wyjaśnić należy, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. z 2025 r. poz. 997) - jest obecnie Minister Finansów i Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”. Natomiast zgodnie 
§ 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 
2025 r. obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka.

Zgodnie z art. 11f ust. 8 specustawy drogowej, do zmiany decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej stosuje się odpowiednio przepis art. 155 kpa, 
z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniosek inwestora dotyczył zmiany decyzji Wojewody Lubelskiego. Zgodnie zaś z art. 155 kpa zmieniona może być jedynie decyzja ostateczna, którą niewątpliwie w niniejszej sprawie jest decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa, jako decyzja wydana w trybie odwoławczym. 
Zatem, w realiach niniejszej sprawy, wniosek inwestora z dnia 4 marca 2019 r., należało potraktować jako wniosek o zmianę decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 
jako decyzji ostatecznej w toku instancji.

Z powyższych względów, pismem z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak: 
DLI-I.4621.10.2019.AN.1, organ nadzoru zawiadomił o wszczęciu postępowania 
w sprawie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. O wszczęciu przedmiotowego postępowania, organ nadzoru poinformował także w drodze obwieszczenia.

Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest wyrażona w art. 16 kpa zasada trwałości decyzji administracyjnych. Ma ona na celu zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego, ochronę praw nabytych jednostki, a także przyczynienie się do pogłębiania zaufania obywateli do działalności organów. Trwałość decyzji ostatecznych oznacza, że ich zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kpa lub ustawach szczególnych. Zasada ta wymaga przy tym ścisłego przestrzegania granic rozpoznania sprawy dla konkretnego, przewidzianego przez kpa, trybu eliminacji z obrotu prawnego lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1229/10, Lex nr 1068968 oraz z dnia 4 października 2002 r., sygn. akt IV SA 1206/02, ONSA 2003, Nr 4, poz. 140, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 893/13, Lex nr 1630278).

Jednym ze szczególnych trybów weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami kpa jest tryb uregulowany w art. 155 kpa, na którym wnioskodawca oparł swoje żądanie. Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Taka konstrukcja przepisu art. 155 kpa powoduje, że nie można w nim upatrywać środka zmierzającego do ponownego rozpoznania sprawy zakończonej ostateczną decyzją administracyjną, niejako „w kolejnej instancji”. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 155 kpa jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, a jego celem jest jedynie ustalenie, czy zachodzą przesłanki do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej określone w art. 155 kpa, i czy ewentualnemu uchyleniu lub zmianie nie sprzeciwiają się przepisy szczególne (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
18 listopada 2015 r., sygn. akt II OSK 612/14, Lex nr 1990889 oraz z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 3016/12, Lex nr 1765555, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 324/14, Lex nr 1566573). Konkretyzację art. 155 kpa stanowi art. 11f ust. 8 specustawy drogowej, który stanowi, iż w przypadku zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, art. 155 kpa stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, 
iż wystąpiły przesłanki uzasadniające dokonanie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w zakresie objętym wnioskiem inwestora, a wskazane przez wnioskodawcę okoliczności uzasadniające dokonanie tej zmiany nie stanowią, w ocenie Ministra, przesłanki do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ani stwierdzenia nieważności tej decyzji. Z przepisu art. 155 kpa wynika, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: a) strona nabywająca na podstawie decyzji prawo wyraziła zgodę na jej zmianę lub uchylenie, 
b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji, 
c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest decyzją ostateczną, a co za tym idzie pierwszy warunek został spełniony. Natomiast w zakresie zmierzającym do ustalenia, 
czy zmiana przedmiotowej decyzji jest w interesie społecznym lub słusznym interesie strony należy przede wszystkim wyjaśnić, na czym polega interes społeczny lub interes partykularny. Pojęcie „interes społeczny lub interes strony” nie jest bowiem ustawowo zdefiniowane. Ustawodawca odsyła więc w tym zakresie nie tylko do poglądów, wyrażonych w orzecznictwie i literaturze, ale również pozostawia organom orzekającym swobodę oceny ad casum, uznając, że każdy stan faktyczny wymaga dokonania odrębnej oceny, przy uwzględnieniu skutków, jakie spowoduje zmiana decyzji administracyjnej.

Pojęcie „interes społeczny” i „słuszny interes strony” nawiązuje do określonej w art. 7 kpa zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu strony. 
Są to typowe klauzule generalne, które mają charakter nieostry i tym bardziej jako przesłanki zmiany decyzji administracyjnej, wymagają skonkretyzowania w każdym przypadku i wyczerpującego uzasadnienia stanowiska organu (tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt 
VII SA/Wa 1142/09). Jak wskazuje się w doktrynie (komentarz do art. 7 kpa. 
w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 14, Warszawa 2016) pojęcie interesu społecznego jest pojęciem nieokreślonym, któremu – zgodnie z poglądem literatury (op. cit.) – treść nadaje organ orzekający.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2111/13 wyjaśnił, że „pojęcie interesu publicznego jest pojęciem szerokim i nieostrym, nie ulega jednak wątpliwości, że obejmuje ono interes ogółu (określonej wspólnoty), 
a nie jedynie interesy indywidualne”. Warto zwrócić uwagę, że w doktrynie przyjmuje się, że „jest w interesie indywidualnym” bądź „jest w interesie ogółu” oznacza, 
że wyprowadzona z danego stanu obiektywnego określona korzyść przypada jednostce względnie całemu społeczeństwu. O ile zatem interes indywidualny jest relacją pomiędzy jakimś stanem obiektywnym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, 
jaką on przynosi lub może przynieść jednostce, to interes ogółu oznacza relację między jakimś stanem obiektywnym a oceną tego stanu z punktu widzenia korzyści, jaką on przynosi lub może przynieść ogółowi (zob. J. Lang: Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 98-100).

Każde działanie w interesie ogółu jako określonej wspólnoty publicznoprawnej 
jest zatem działaniem w interesie publicznym, a wobec tego działanie „szczególnie istotne” musi charakteryzować się dodatkową kwalifikacją z punktu widzenia interesu ogółu. Działanie wnioskodawcy nie tylko w interesie indywidualnym, lecz w interesie „ponadindywidualnym” nie jest samoistnie wystarczające dla przyjęcia „szczególnej istotności dla interesu publicznego” takiego działania. Zasadniczo obowiązek realizowania interesu publicznego charakteryzuje kompetencje szeroko rozumianych organów państwa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2837/16). Jak więc wynika z poglądów obowiązujących w doktrynie i utrwalonego orzecznictwa, interes społeczny i interes indywidualny są sobie równoważne.

W związku z użytym przez ustawodawcę w art. 155 kpa spójniku we fragmencie: 
„i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony” należy podkreślić, 
że ów spójnik nie tylko przeciwstawia to, co komunikują łączone nim wyrażenia, 
lecz także dopuszcza możliwość współwystępowania tego, do czego się odnoszą człony przeciwstawienia. Oznacza to, że ustawodawca nie wykluczył pokrywania się interesu społecznego i interesu indywidualnego, a jednocześnie dopuścił możliwość konfliktu pomiędzy tymi interesami lub obojętność jednego z nich dla bytu drugiego.

# W przypadku inwestora nie można mówić, aby podmiot ten posiadał własny interes, odrębny od interesu społecznego. Nie można bowiem zapominać o tym, że inwestor 
w oparciu o specustawę drogową  przygotowuje do realizacji inwestycje celu publicznego, które są istotne i ważne dla kraju, dla wspólnot samorządowych (gmina, powiat, województwo). Z mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), oraz specustawy drogowej te ściśle określone uprawnienia, bardzo istotne, przysługują inwestorowi. Ale to nie oznacza, iż w tym zakresie inwestor działa autonomicznie, w oderwaniu od interesu kraju i wspólnot samorządowych 
i realizując zadania ustawowe ma na uwadze swój własny, partykularny interes.

# Podmiot ten, realizując inwestycje celu publicznego, reprezentuje interes społeczny. Zgodnie zaś z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145), wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej
i sygnalizacji są celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy. Celu zaś publicznego nie można wiązać z określonym inwestorem i uznawać, że realizacja tego celu leży 
w interesie indywidualnym/własnym tegoż inwestora. Realizacja inwestycji celu publicznego leży w interesie społecznym (kraju, województwa, powiatu, gminy), 
a tym samym nie może tu być mowy o interesie indywidualnym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt II OSK 365/13).

# Mając powyższe na względzie, należy uznać, iż inwestor działa w interesie społecznym zarówno występując o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak i występując o jej zmianę, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Minister uznał 
za słuszną argumentację przedstawioną przez inwestora odnośnie konieczności wprowadzenia wnioskowanych przez niego zmian w decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Uwzględnienie interesu publicznego oraz słusznego interesu stron przemawiającego 
za dokonaniem zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa nie prowadzi 
do naruszenia prawa, ani nie sankcjonuje stanu niezgodnego z prawem. Wnioskowana zmiana usuwa nieprawidłowości (opisane powyżej w niniejszej decyzji) w zakresie działek, objętych ww. wnioskiem inwestora z dnia 4 marca 2019 r., występujące miedzy decyzją Wojewody Lubelskiego, a załącznikami graficznymi do niej. W szeroko pojętym interesie społecznym jest bowiem to, aby podział nieruchomości zatwierdzony 
tą decyzją, jak również przedłożone mapy z projektem podziału nieruchomości, nie były obarczone błędem. Dokonanie wnioskowanych zmian jest niezbędne również z uwagi na obowiązek odzwierciedlenia, w odpowiednich rejestrach, zaistniałych 
na nieruchomościach zmian stanu faktycznego i prawnego, wynikających z realizacji 
na tychże gruntach ww. inwestycji. Brak jest również przepisów szczególnych, 
które sprzeciwiałyby się zmianie decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
W omawianej sprawie, zgodnie z treścią art. art. 11f ust. 8 specustawy drogowej, zgodę na zmianę decyzji wyraziła strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. inwestor. Oczywistym jest bowiem, iż skoro podmiotem wnioskującym o zmianę decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest sam inwestor, to jest to równoznaczne z wyrażeniem przez ten podmiot zgody na zmianę tejże decyzji.

W związku z powyższym organ uznał, że przesłanki zmiany decyzji określone w art. 155 kpa i w art. 11f ust. 8 specustawy drogowej zostały w rozpatrywanej sprawie spełnione kumulatywnie. Konsekwencją powyższego jest dokonana zmiana decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa, szczegółowo wskazana w pkt 1) niniejszej decyzji.

W związku z powyższym, orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje:

- na podstawie art. 127 § 3 kpa – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub

- na podstawie art. 52 § 3 i 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 935 z późn. zm.), zwanej dalej „ppsa” – w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszona za pośrednictwem Ministra Finansów i Gospodarki.

Złożenie przez co najmniej jedną stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoduje konieczność ponownego rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Finansów i Gospodarki. Wówczas skarga do sądu administracyjnego (złożona obok ww. wniosku) traktowana jest jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Ministra Finansów i Gospodarki. Z dniem doręczenia Ministrowi Finansów i Gospodarki oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, że do skargi należy załączyć dowód uiszczenia wpisu 
od wniesienia skargi w kwocie 200 zł, płatnego w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu wskazany w publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej sądu (http://bip.warszawa.wsa.gov.pl). Strony mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, polegającego na zwolnieniu z kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania prawa pomocy uregulowane są w art. 243 - 262 ppsa.

Załączniki:

# Nr 1 - zamienny arkusz nr 1.7 mapy w skali 1:1000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych 
oraz istniejące uzbrojenie terenu,

# Nr 2 – zamienne strony nr 41-48 projektu zagospodarowania terenu, część opisowa,

# Nr 3.1-3.2 – zamienne arkusze 2.11 i 2.12 projektu zagospodarowania terenu, część rysunkowa,

# Nr 4.1-4.2 – zamienne mapy z projektami podziału działek nr 776/4 i 1099/4 z obrębu 0012 Sielce,

# Nr 5 – dokument potwierdzający uprawnienia budowlane projektanta oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Z upoważnienia

Edyta Lubaszewska

dyrektor departamentu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii