|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** opis założeń projektu informatycznego pn. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3 Kamienie milowe | Przedstawione kamienie milowe nie pozwalają na monitorowanie postępu rzeczowego projektu z uwagi na występowanie zbyt dużych odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Od daty rozpoczęcia realizacji projektu do pierwszego kamienia milowego upływa 7 miesięcy natomiast od daty kamienia „zakup usługi wytworzenia systemu oraz utrzymania do w okresie pilotażu” do daty „rozpoczęcie pilotażu systemu” upływa 9 miesięcy. Zgodnie z instrukcją wypełnienia kamienie powinny odzwierciedlać realny postęp prac w projekcie. | Proszę o ponowną analizę i korektę. |  |