„Budowa narzędzia pn. Smart Radar 2.0 – system do monitorowania innowacyjności i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw”.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacyjności i Polityki Kosmicznej, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę pn.: „Budowa narzędzia pn. Smart Radar 2.0 – system do monitorowania innowacyjności i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw”.

- Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

- Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwego oznakowania produktów zgodnie z wytycznymi Funduszy Europejskich.

- Osoby uprawnione do kontaktów:

  - Robert Błaszczykowski, tel. (22) 411-94-85,

e-mail: robert.blaszczykowski@mrit.gov.pl

  - Justyna Gorzoch, tel. (22) 411-94-94,

e-mail: justyna.gorzoch@mrit.gov.pl

II. UZASADNIENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Polska gospodarka stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową, zieloną i energetyczną, a także koniecznością podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Kluczowym warunkiem utrzymania konkurencyjności jest zdolność do monitorowania, analizowania i prognozowania zmian w obszarze innowacyjności i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw. Dodatkowe wyzwania stanowią kwestie związane z bezpieczeństwem i zmieniającą się sytuacją międzynarodową.

Dotychczas funkcjonujący Smart Radar stanowił podstawowe narzędzie do monitorowania krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Jednak dynamiczne zmiany w gospodarce globalnej, pojawianie się przełomowych technologii oraz nowe instrumenty wsparcia na poziomie krajowym i europejskim (takie jak STEP, IPCEI, CBR) wymagają gruntownej rozbudowy i modernizacji narzędzia.

Smart Radar 2.0 ma odpowiedzieć na te wyzwania, stając się centralnym systemem analitycznym dla polityki innowacyjnej Polski.

Nadrzędnym celem Smart Radar 2.0 jest stworzenie kompleksowego, interaktywnego narzędzia analitycznego, które umożliwi monitorowanie, analizę i prognozowanie innowacyjności oraz zaawansowania technologicznego polskich przedsiębiorstw w kontekście krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, kluczowych i krytycznych technologii oraz europejskich i globalnych trendów, a także ułatwianie nawiązywania współpracy między podmiotami ekosystemu innowacji.

Cele szczegółowe:

- Kompleksowe monitorowanie innowacyjności - System ma dostarczać aktualnych, wiarygodnych i porównywalnych danych o poziomie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w różnych przekrojach: europejskim/krajowym jak również regionalnym, technologicznym, sektorowym.

- Wsparcie decyzji politycznych - Dostarczenie decydentom (rząd, samorządy, agencje wykonawcze) rzetelnych analiz i prognoz, niezbędnych do formułowania polityki innowacyjnej, przemysłowej i technologicznej.

- Śledzenie inteligentnych specjalizacji oraz kluczowych i krytycznych technologii - Identyfikacja i monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz technologii uznanych za priorytetowe z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego i konkurencyjności Polski (zgodnie z listą KIS/RIS oraz technologii kluczowych i krytycznych).

- Analiza trendów technologicznych - Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych (w tym AI) do identyfikacji wschodzących technologii, przełomów naukowych i zmian w globalnych łańcuchach wartości z udziałem polskich podmiotów.

- Ocena efektywności polityk publicznych - Dostarczenie narzędzi do oceny skuteczności interwencji publicznych w stymulowaniu innowacyjności.

- Optymalizacja alokacji środków publicznych - Lepsze ukierunkowanie wsparcia publicznego na obszary o największym potencjale wzrostu i znaczeniu strategicznym.

- Benchmarking międzynarodowy - Umożliwienie porównań pozycji Polski względem innych krajów UE i OECD w kluczowych obszarach innowacyjności i zaawansowania technologicznego.

- Monitorowanie realizacji strategii - Śledzenie postępów we wdrażaniu dokumentów strategicznych, takich jak Krajowa Inteligentna Specjalizacja, czy też dotyczących regionalnych inteligentnych specjalizacji

- Ułatwianie nawiązywania współpracy (matchmaking) - Stworzenie platformy umożliwiającej przedsiębiorcom, naukowcom i instytucjom otoczenia biznesu znajdowanie partnerów do wspólnych projektów B+R, komercjalizacji technologii i transferu wiedzy.

- Zwiększanie transparentności ekosystemu - Udostępnienie informacji o podmiotach działających w poszczególnych obszarach technologicznych, ich kompetencjach, projektach i osiągnięciach.

- Promowanie inteligentnych specjalizacji - Wzmacnianie rozpoznawalności KIS i RIS oraz promowanie współpracy w ramach tych obszarów.

- Wsparcie dla polskich podmiotów prowadzących działalność B+R i innowacyjną - Dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom łatwo dostępnej wiedzy o trendach, możliwościach finansowania i potencjalnych partnerach

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnego narzędzia analitycznego „Smart Radar 2.0”, które umożliwi kompleksowe gromadzenie, analizę, monitorowanie i wizualizację danych dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki oraz postępu technologicznego polskich przedsiębiorstw. Mając na uwadze, iż dotychczasowy Smart Radar obejmował jedynie dane dotyczące krajowych oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji, konieczne jest dostosowanie i rozbudowa narzędzia o nowe funkcjonalności, w szczególności w zakresie kluczowych i krytycznych technologii, monitorowania trendów technologicznych oraz budowania platformy współpracy (matchmaking) między podmiotami gospodarczymi i naukowymi.

System obejmie monitorowaniem:

- aktywność podmiotów w zakresie ubiegania się o wsparcie (WoD) oraz realizację projektów (podpisane umowy) w obszarze KIS i RIS w perspektywie 2021-2027 z perspektywą na lata 2028-2034,

- aktywność podmiotów w zakresie rozwoju kluczowych i krytycznych technologii oraz obszarów wynikających z instrumentów krajowych (np. FENG, programy sektorowe, konkursy PFR, CBR) i europejskich (np. STEP, IPCEI,  Horyzont Europa, Digital Europe, EU4Health).

- trendy technologiczne – identyfikację polskich wschodzących i przełomowych technologii na podstawie danych globalnych

Ponadto, system będzie obejmował dwie platformy interaktywne:

- platforma matchmakingowa (Platforma innowacji) – platformę ułatwiającą nawiązywanie współpracy między przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz technologii.

- mapy projektów innowacyjnych (Mapy innowacji) – opracowanie mapy wskazującej lokalizację projektów B+R z możliwością filtrowania w układzie m.in. wg KIS, RIS oraz kluczowych i krytycznych technologii

System zapewni elastyczność i interaktywność - umożliwi zaawansowane filtrowanie, porównywanie i personalizację widoków danych dla różnych grup odbiorców (administracja, biznes, nauka, obywatele). Ponadto, system powinien prezentować dane w układzie odnoszącym się do:

- krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji,

- technologii kluczowych i krytycznych,

- innych obszarów/sektorów wynikających z programów i projektów poddawanych analizie.

Kody CPV:

- 72415000-2 Usługi hostingowe dla stron WWW

- 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

- 72317000-0 Usługi przechowywania danych

- 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

- 72322000-8 Usługi zarządzania danymi

IV. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ETAPY REALIZACJI

Realizacja zamówienia została podzielona na dziesięć etapów, które obejmują pełen cykl życia systemu – od koncepcji, przez definiowanie wskaźników, projektowanie, implementację, aż po hosting, serwis i platformę matchmakingową i mapy projektowe.

Etapy relizacji projektu:

| Etap | Nazwa | Czas trwania | Efekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Koncepcja systemu | 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Propozycja prezentacji danych |
| II | Założenia funkcjonalne i szata graficzna | 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Makiety, UX/UI, architektura informacji |
| III | Moduł gromadzenie i pozyskiwanie danych | 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Integracja źródeł, ETL, hurtownia danych |
| IV | Moduł przetwarzania danych | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Algorytmy, analizy, raporty |
| V | Moduł wizualizacji danych | 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Dashboardy, alerty, monitorowanie trendów |
| VI | Prace programistyczne – integracja | 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy | System gotowy do wdrożenia |
| VII | Hosting i administrowanie | 24 m-ce od etapu VI | Ciągłość działania, aktualizacja danych |
| VIII | Serwis gwarancyjny | 24 m-ce od etapu VI | Wsparcie, usuwanie błędów |
| IX | Platforma matchmakingowa (platforma innowacji) | 45 dni roboczych od zakończenia etapu VI | Moduł współpracy podmiotów |
| X | Mapy projektów innowacyjnych (mapy innowacji) | 45 dni roboczych od zakończenia etapu VI | Moduł map projektowych |

Etap I: Przygotowanie koncepcji systemu– 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Cel etapu: Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu

Zakres prac:

- Analiza potrzeb i oczekiwań Zamawiającego – warsztaty z kluczowymi interesariuszami (gł, przedstawiciele MRiT, MFiPR, PARP, NCBR, BGK, Urzędy Marszałkowskie).

- Propozycja układów prezentacji danych – wstępna koncepcja modułów i dashboardów/ kart prezentacji

- Analiza dostępności i jakości danych – weryfikacja możliwości technicznych pozyskania danych ze wskazanych źródeł.

- Opracowanie koncepcji specyfikacji funkcjonalnej – opis zachowania systemu z perspektywy użytkownika.

- Określenie niezbędnych funkcjonalności systemowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego

- Przygotowanie harmonogramu prac na kolejne etapy.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie I:

- Raport z analizy potrzeb,

- Finalna lista wskaźników z definicjami i źródłami (w formie tabelarycznej) z podziałem na prezentację wg KIS/RIS oraz technologii,

- Lista proponowanych modułów i dashboardów/kart prezentacji,

- Propozycja prezentacji projektów w formie mapy Europy/Polski na której będzie widać lokalizację i krótką informację o projekcie/podmiocie z możliwością filtrowania po technologii/KIS/RIS, TRL, lokalizacji czy innych dostępnych parametrach,

- Słownik pojęć (np. TRL, KIS/RIS – definicje),

- Zakres źródeł danych (szczegółowa tabela z instytucjami, API, formatami),

- Koncepcja specyfikacji funkcjonalna systemu,

- Harmonogram prac na kolejne etapy.

Etap II: Przygotowanie założeń funkcjonalnych i szaty graficznej (30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy)

Cel etapu: Zaprojektowanie interfejsu użytkownika oraz architektury informacji.

Zakres prac:

- Opracowanie architektury informacji i specyfiki funkcjonalnej systemu – struktura menu, hierarchia danych, ścieżki nawigacji.

- Projektowanie UX (User Experience) – mapy podróży użytkownika, scenariusze interakcji.

- Projektowanie UI (User Interface) – makiety, prototypy, wizualizacje.

- Przygotowanie co najmniej 3 koncepcji graficznych dashboardów – do wyboru przez Zamawiającego (wybrana koncepcja może wymagać dalszego dopracowania zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Określenie sposobów przetwarzania i transferu danych – architektura techniczna.

- Koncepcja panelu administratora – zarządzanie użytkownikami, danymi, słownikami.

- Koncepcja panelu użytkownika końcowego – personalizacja, zapisywanie widoków.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie II:

- Architektura informacji,

- Makiety i prototypy interfejsu,

- Wybrana koncepcja graficzna,

- Projekt panelu administratora i użytkownika.

- Specyfikacja funkcjonalna systemu

Etap III: Opracowanie modułu pn. Gromadzenie i pozyskiwanie danych (30 dni roboczych od zakończenia II etapu)

Cel etapu: Implementacja warstwy danych – integracja ze źródłami, hurtownia danych.

Zakres prac:

- Implementacja mechanizmów ETL (Extract, Transform, Load) – dla wszystkich zdefiniowanych źródeł danych.

- Integracja API – z instytucjami udostępniającymi dane (GUS, Eurostat, NCBR, PARP, PAIH, Interreg, Cordis itp.) z takich systemów jak np.: cst2021.gov.pl, stat.gov.pl, Eurostat/data/database, CORDIS, JEMS.

- Implementacja mechanizmów importu plików –  np. .xlsx, .csv.

- Budowa hurtowni danych – warstwa staging, integracja, prezentacja.

- Harmonogramy automatycznego pobierania danych – codzienne, tygodniowe, miesięczne.

- Mechanizmy walidacji i czyszczenia danych – zapewnienie jakości.

- System alertów o błędach pobierania danych.

- Przygotowanie słowników i mapowań/przekładek z analizowanych źródeł danych – np. mapowanie obszarów z programu Horyzont Europa na KIS/RIS.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie III:

- Dokumentacja techniczna modułu danych,

- Opis zintegrowanych źródeł,

- Raporty z testów integracji

Etap IV: Opracowanie modułu Przetwarzanie danych (15 dni roboczych od zakończenia III etapu)

Cel etapu: Implementacja logiki biznesowej – obliczanie wskaźników, analizy, algorytmy.

Zakres prac:

- Implementacja algorytmów obliczania wskaźników – zgodnie z definicjami z Etapu I.

- Funkcjonalności analityczne (zgodnie z Etapem I):

  - filtrowanie danych,

  - prezentacja w różnych układach czasowych (rok do roku, narastająco),

  - generowanie zbiorów informacji w różnych formatach (.xlsx, .csv, .pdf),

  - analiza dynamiki zmian,

  - analiza porównawcza,

  - analiza koncentracji i specjalizacji,

  - analiza powiązań między podmiotami (sieci współpracy).

- Implementacja mechanizmów eksportu danych i raportów (np. xls, csv, pdf, doc).

- Testy poprawności obliczeń – walidacja z danymi źródłowymi.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie IV:

- Dokumentacja algorytmów,

- Opis funkcjonalności analitycznych,

- Wzory raportów i zestawień (przykładowe outputy systemu)

- Raporty z testów.

Etap V: Opracowanie modułu Wizualizacja danych (15 dni roboczych od zakończenia IV etapu)

Cel etapu: Implementacja warstwy prezentacji – dashboardy, wykresy, interaktywność.

Zakres prac:

- Implementacja dashboardów – zgodnie z zatwierdzonymi projektami graficznymi.

- Implementacja interaktywnych wykresów i tabel przestawnych.

- Personalizacja widoków – możliwość zapisywania ustawień przez użytkownika.

- Monitorowanie rozwoju specjalizacji i technologii.

- Integracja z zewnętrznymi serwisami – np. Trendtracker.

- Testy użyteczności i wydajności.

- Wdrożenie mechanizmów dostępności WCAG 2.2.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie V:

- Instrukcja użytkownika,

- Dokumentacja dashboardów,

- Raporty z testów użyteczności, wydajności.

Etap VI: Prace programistyczne – integracja  (60 dni roboczych od zakończenia V etapu)

Etap obejmuje:

- implementację wszystkich modułów,

- integrację z zewnętrznymi źródłami danych (API, pliki),

- wdrożenie mechanizmów automatycznego pobierania danych,

- wprowadzanie poprawek i udoskonaleń (pula do 200 godzin),

- testy wydajnościowe i bezpieczeństwa,

- przygotowanie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie VI:

- Raport z przeprowadzonych prac programistycznych (integracji, testów, poprawek, itp.),

- Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkownika.

Etap VII: Hosting, obsługa i administrowanie (24 miesiące od zakończenia VI etapu)

Zamówienie obejmuje:

- hosting narzędzia na serwerach Wykonawcy (serwery obsługujące dane powinny znajdować się na terenie Polski / Europy),

- wykonywanie kopii zapasowych (dzienne, tygodniowe, miesięczne),

- monitorowanie wydajności,

- monitorowanie logów,

- zarządzanie dostępami,

- zapewnienie SLA dla świadczenia usługi hostingu i utrzymania systemu, tj. przywrócenia systemu do pełnej sprawności po poważniej awarii lub katastrofie w czasie nie dłuższym niż 48 godzin oraz dostępności na poziomie od 90% w okresie miesiąca.

- środowisko testowo-szkoleniowe (do zaproponowania przez wykonawcę),

- cykliczne (zgodnie z przyjętym harmonogramem) pozyskiwanie danych ze wskazanych źródeł, agregacja i wizualizacja,

- aktualizacja systemu – wersje oprogramowania, poprawki bezpieczeństwa,

- zapewnienie obsługi zgłoszeń zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa informacji a w szczególności naruszeń ochrony danych osobowych w ciągu 24 h.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie VII:

- Raporty miesięczne z dostępności i wydajności,

- Logi systemowe,

- Raporty z aktualizacji.

Etap VIII: Serwis gwarancyjny (24 miesiące od zakończenia VI etapu)

Cel etapu: Zapewnienie wsparcia technicznego i usuwanie błędów.

Zakres prac:

- Help desk – w godzinach pracy Zamawiającego (pon.-pt. 8:15-16:15).

- Usuwanie błędów:

  - błędy krytyczne (uniemożliwiające działanie) – do 6 godzin od zgłoszenia,

  - pozostałe błędy – do 2 dni roboczych od zgłoszenia.

- Wsparcie techniczne i merytoryczne – konsultacje dla administratorów.

- Aktualizacje i poprawki – wynikające z raportów błędów.

- Dostęp do systemu zgłoszeń – telefonicznie, e-mail, dedykowany system.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie VIII:

- Raporty z realizacji zgłoszeń serwisowych.

Etap IX: Platforma matchmakingowa  (platforma innowacji) - (45 dni roboczych od realizacji etapu VI)

Cel etapu: Stworzenie modułu ułatwiającego nawiązywanie współpracy między podmiotami.

Zakres prac:

1. Profilowanie podmiotów:

- rejestracja użytkowników zewnętrznych i tworzenie profili firm, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

- deklarowanie obszarów działalności wg KIS/RIS i technologii kluczowych/krytycznych,

- deklarowanie potrzeb (technologie do opracowania, usługi B+R, FID, komercjalizacja, poszukiwanie partnerów).

- deklarowanie posiadanego potencjału

2. Rekomendacje automatyczne (AI):

- algorytmy dopasowujące profile na podstawie danych z Radar (np. firma z KIS 10 pasująca do naukowca publikującego w tematyce IoT),

- rekomendacje projektów i konsorcjów na podstawie analizy sieci współpracy,

- rekomendacje dla administratora dotyczące wydarzeń branżowych i tworzenia wspólnych wystaw krajowych na podstawie …,

3. Wyszukiwarka partnerów:

- filtrowanie m.in. po: lokalizacji, obszarach technologii (zadeklarowanej na podstawie kompetencji/doświadczenia), udziale w programach (rodzaj programu, obszar tematyczny zrealizowanego projektu) certyfikatach (w tym po pieczęciach tj. STEP Seal, SoE, Competetivenes Seal), , typie podmiotu (organizacja badawcza, firma (MŚP/duża), IBO), obszar działalności wg. KIS/RIS,

- widoczność profili z danymi o projektach, patentach, publikacjach.

4. Narzędzia komunikacji (np. Whaller):

- forum do dyskusji dla wszystkich

- wewnętrzny system wiadomości,

- opcja organizacji grup roboczych

- opcja organizacji spotkań online z wybranymi podmiotami / grupami (integrująca kalendarze),

- ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów,

- przestrzeń robocza (dla udostępnionych podmiotów – możliwość importu i eksportu oraz wspólnej edycji plików, wymiany dokumentów.

5. Integracja z danymi SmartRadar 2.0:

- automatyczne wzbogacanie profili o dane o udziale w projektach, patentach, publikacjach (np. ze wspomnianych NIP),

- widoczność wspólnych obszarów działalności.

6. Analityka matchmakingu:

- liczba nawiązanych kontaktów,

- wskaźnik skuteczności (liczba nawiązanych partnerstw w tym w podziale na: usługi B+R, transfer wiedzy i technologii),

- rekomendacje dla administratora dotyczące rozwoju platformy.

- jakość dopasowań i trafność rekomendacji

- identyfikacja najbardziej aktywnych podmiotów i obszarów

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po etapie IX:

- Dokumentacja modułu matchmakingowego,

- Instrukcja użytkownika platformy,

- Opis algorytmów rekomendacji.

Etap X - Stworzenie mapy projektów innowacyjnych (mapy innowacji) - (45 dni roboczych od realizacji etapu VI)

Wykonawca zaprojektuje i zaimplementuje w systemie Smart Radar 2.0 interaktywną mapę 2D prezentującą projekty finansowane w ramach:

- programów zarządzanych centralnie (europejskich),

- programów zarządzanych krajowo i regionalnie oraz wybranych projektów krajowych

- projektów strategicznych (IPCEI, STEP, CBR, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, Polityki promocji gospodarczej Polski).

Mapa będzie stanowić jeden z kluczowych modułów wizualizacyjnych systemu, umożliwiający użytkownikom geoprzestrzenne eksplorowanie danych o projektach, beneficjentach, wydarzeniach branżowych, wartościach inwestycji i poziomach gotowości technologicznej i biznesowej.

Cel mapy innowacji

- Wizualizacja lokalizacji geograficznej projektów (siedziba beneficjenta, miejsce realizacji inwestycji).

- Prezentacja kluczowych informacji o projektach w formie interaktywnych punktów na mapie.

- Umożliwienie filtrowania i wyszukiwania projektów według różnych kryteriów( np. KIS, RIS, technologia, działania/programy w których brały udział podmioty, lokalizacja, powiązania projektowe, itp.

- Zapewnienie dostępu do szczegółowych danych po kliknięciu w punkt na mapie.

Typ mapy

- Mapa 2D Polski (z możliwością powiększania do poziomu województw, powiatów, gmin).

- Możliwość przełączenia na mapę Europy dla projektów międzynarodowych (konsorcja) – projekty europejskie.

- Podkład mapowy: OpenStreetMap, Google Maps lub równoważny (zgodny z licencją zakupioną przez Wykonawcę na cały okres obowiązywania umowy)

Korzyści z wdrożenia mapy:

- Szybki pogląd na rozmieszczenie inwestycji, identyfikacja regionów wymagających wsparcia

- Monitoring projektów w regionie, promocja sukcesów

- Znalezienie partnerów w swojej okolicy, inspiracja do nowych projektów

- Identyfikacja firm i instytucji działających w pokrewnych obszarach

- Transparentność wydatkowania środków publicznych

- Identyfikacja dynamicznie rozwijających się regionów i technologii

- Integracja danych z wielu źródeł w jednym miejscu

Planowany zakres prezentowanych danych map innowacji znajduje się w załączniku nr 4.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Technologia

System powinien działać na bazie PowerBI lub równoważnej technologii zapewniającej:

- interaktywne dashboardy,

- zaawansowaną analitykę,

- integrację z różnorodnymi źródłami danych,

- skalowalność i wydajność.

- Wymagania wydajnościowe:

- jednoczesna praca 100 użytkowników,

- czas ładowania strony do 5 sekund.

- Bezpieczeństwo:

- logowanie i autoryzacja,

- ochrona przed SQL Injection, XSS, Broken Authentication,

- szyfrowane połączenie SSL,

- firewall aplikacyjny, IPS/IDS, WAF, ochrona przed DDoS,

- zgodność z RODO i zasadami Privacy by Design / Privacy by Default.

- Dokumentacja:

- Instrukcja użytkownika – opis funkcjonalności, proces logowania, sposób korzystania (w formie pliku PPT).

- Dokumentacja techniczna – opis architektury, instalacji, konfiguracji, API, backupu, kodu źródłowego.

- Dostępność:

- WCAG 2.2,

- responsywność,

- kompatybilność z przeglądarkami (Chrome, Firefox, Edge, Safari – 3 ostatnie wersje) na urządzenia stacjonarne i mobilne.

- Wymagania związane z elastycznością i aktualizacją systemu (dostosowanie do zmian w otoczeniu prawnym i strategicznym)

Zamawiający informuje, że dokumenty strategiczne, w szczególności lista krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz lista technologii kluczowych i krytycznych, podlegają okresowym przeglądom i aktualizacjom. Aktualizacja tych list planowana jest na 2026 rok, a kolejne mogą być przeprowadzane w późniejszych latach. Dodatkowo, okresowym aktualizacją podlega również lista regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS), która ze względu na specyfikę różnych regionów nie zawsze jest aktualizowana w jednym terminie.

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu w sposób gwarantujący jego neutralność technologiczną oraz elastyczność pozwalającą na implementację zmian wynikających z aktualizacji ww. list bez konieczności modyfikacji podstawowej architektury systemu czy ingerencji w kod źródłowy.

W szczególności system musi umożliwiać Zamawiającemu/Administrującemu:

- Modyfikację słowników i taksonomii: Dodawanie, usuwanie oraz zmianę opisów, kodów i kategorii przypisanych do inteligentnych specjalizacji oraz technologii kluczowych i krytycznych, za pomocą interfejsu administracyjnego (parametryzacji), bez konieczności prac programistycznych.

- Rekonfigurację reguł biznesowych: Dostosowanie algorytmów klasyfikacji, walidacji, raportowania i sprawozdawczości do nowych definicji i wzajemnych relacji między technologiami a specjalizacjami.

- Import/eksport zmiennych struktur: Możliwość zasilenia systemu zaktualizowanymi listami w formacie maszynowym (np. XML, JSON) oraz eksportowania danych zgodnie z nowymi wymogami sprawozdawczymi.

- wykorzystanie powszechnie dostępnych oprogramowań, niegenerujących dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

- cykliczną weryfikację i aktualizację,

- udostępnianie API do automatycznej interakcji z innymi serwisami (np. Otwarte Dane).

Biorąc pod uwagę projektowaną funkcjonalność oraz rozproszenie źródeł danych, system musi uwzględniać możliwość reagowania na zmiany zachodzące w KIS i RIS, pozwalając dynamicznie dostosować sposób gromadzenia i prezentacji informacji, np. do zmieniających się obszarów specjalizacji (zmiana definicji, dodanie, usunięcie), wykazów technologii krytycznych i kluczowych.

Wskazane jest uwzględnienie w systemie możliwości tworzenia i aktualizacji w różnym czasie wielu tabel konwersyjnych pomiędzy KIS/RIS i różnymi kategoriami statystycznymi, w oparciu o które system mógłby automatycznie:

- przypisywać dane dotyczące technologii do obszarów specjalizacji (nie zawsze możliwych do delimitacji za pomocą zamkniętego katalogu pojęć);

- dokonywać konwersji danych w przypadku aktualizacji poszczególnych RIS/KIS i umożliwiać śledzenie trendów w dłuższym okresie (np. przypisanie starszych projektów do nowszych RIS),

- badać, w jaki sposób projekty z jednego regionu wpisują się w KIS lub RIS innego regionu (wielopoziomowe zarządzanie, kolektywne przywództwo, podstawa do podejmowania przedsięwzięć ponadregionalnych), itp.

W tym celu konieczne może być opracowanie wspólnego, kompletnego słownika „kategorii statystycznych”, w tym technologii, sektorów, ewentualnie innych (np. opisowych) obszarów tematycznych, w oparciu o które będą gromadzone i konwertowane dane w systemie.

Dla sprawnego działania systemu należy unikać potrzeby ręcznej konwersji danych na format pozwalający zasilić SmartRadar i w całości zautomatyzować proces agregacji danych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworzonego narzędzia. Na koniec umowy (lub w trybie na żądanie) Wykonawca dostarczy pełną kopię systemu wraz z danymi, logami, kodem źródłowym i dokumentacją.

Wykonawca, w ramach okresu gwarancyjnego dostosuje system do nowego stanu prawnego i strategicznego. Dostosowanie to obejmuje w szczególności aktualizację słowników, reguł walidacyjnych oraz wzorów raportów, aby dane wprowadzone do systemu po dacie aktualizacji były zgodne z nowymi klasyfikacjami. Jeżeli dokonana aktualizacja spowoduje zmianę kodu źródłowego Wykonawca dostarczy nową kopię zapasową systemu wraz z nowym kodem źródłowym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach wykonał co najmniej 3 systemy  wizualizacji danych w postaci interaktywnych dashboardów o wartości min. 60 000 zł brutto każdy.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem projektowym, który w ciągu ostatnich 3 lat:

- Kierownik projektu – zrealizował minimum 2 projekty IT::

  - polegające na budowaniu serwisu internetowego lub platformy cyfrowej,

  - obejmujące elementy wizualizacji danych, dashboardów oraz generowanie raportów

  - o wartości minimum 100 tys. zł

- Projektant UX – zrealizowała minimum 2 projekty obejmujących:

  - opracowanie makiet (wierframes)

  - projektowanie architektury stron/informacji,

- Grafik – zrealizował minimum 2 projekty graficzne obejmujące:

  - Identyfikację wizualną serwisu (wykresy/infografiki) lub

  - projektu interfejsu strony internetowej,

- Programista – zrealizował minimum 3 projekty polegające na budowie

  - stron internetowych lub aplikacji webowych opartych o CMS i bazę danych.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

- Cena brutto – 30%

- Portfolio (3 systemy) – 30%

Szczegółowe podkryteria dla Kryterium 2 Portfolio (30 pkt):

2.1. Automatyczne wyliczanie wskaźników i generowanie raportów (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Portfolio nie zawiera żadnych przykładów systemów z funkcją raportowania ani wyliczania wskaźników. Przedstawione projekty wyświetlają wyłącznie surowe dane bez agregacji. |
| Niski | 1–3 | Portfolio zawiera przykłady podstawowych raportów tabelarycznych (np. lista zamówień, zestawienie użytkowników). Wyliczanie wskaźników ogranicza się do prostych operacji: sumy, średnie, liczenie rekordów. Raporty generowane są ręcznie, wyłącznie w jednym formacie (np. CSV). Brak automatyzacji. |
| Dostateczny | 4–6 | Portfolio demonstruje automatyczne wyliczanie wskaźników (np. procentowe zmiany, wskaźniki wydajności, rotacja) oparte na logice biznesowej. Raporty są konfigurowalne – użytkownik może wybrać zakres dat, parametry. Obsługiwane są co najmniej dwa formaty eksportu (PDF, Excel). W portfolio widoczny jest interfejs do generowania raportu z opcjami. |
| Dobry | 7–8 | Portfolio zawiera co najmniej jeden projekt z zaawansowanym systemem raportowym: • Automatyczne, schedulowane generowanie raportów (codziennie/tygodniowo) z wysyłką na e-mail lub do repozytorium. • Wyliczanie wskaźników w czasie rzeczywistym (real-time) lub w trybie wsadowym z dużych zbiorów danych. • Raporty parametryzowane – użytkownik definiuje własny zestaw kolumn, grupowania, filtry. • Wskaźniki złożone – obliczane na podstawie wielu źródeł danych (np. wskaźnik satysfakcji = (pozytywne opinie / wszystkie opinie) × 100%). |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Portfolio wykracza poza standardowe podejście: • Wskaźniki predykcyjne / prognozy – system wylicza prognozy na podstawie danych historycznych (np. przewidywany czas realizacji, prognoza popytu). • Raporty z wizualnym kreatorem (no-code) – użytkownik buduje raport w interfejsie drag & drop, bez znajomości SQL. • Centralne repozytorium raportów – wersjonowanie raportów, zarządzanie dostępami, harmonogramy. • Portfolio zawiera co najmniej dwa projekty spełniające poziom "dobry", z różnych dziedzin biznesowych. |

2.2  Atrakcyjność wizualna i intuicyjność użytkownika (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Projekty w portfolio posiadają interfejs nieestetyczny lub nieczytelny – brak spójności, chaotyczny układ, nieprzemyślana nawigacja. Użytkownik nie jest w stanie intuicyjnie zrealizować kluczowych ścieżek. |
| Niski | 1–3 | W portfolio widoczna jest podstawowa spójność wizualna – zastosowano jeden system szablonów (np. Bootstrap, Material UI) i jednolity schemat kolorystyczny. Intuicyjność jest ograniczona – nawigacja jest funkcjonalna, ale wymaga szkolenia; brak responsywności na urządzeniach mobilnych. |
| Dostateczny | 4–6 | Portfolio demonstruje przemyślany design spełniający standardy: • Responsywność – interfejs dostosowuje się do różnych rozdzielczości (desktop, tablet, smartfon). • Spójność komponentów – przyciski, formularze, komunikaty są jednolite w całej aplikacji. • Intuicyjność – główne funkcje są łatwo dostępne, zastosowano czytelne ikony i etykiety, breadcrumbs. • Formularze z walidacją – użytkownik otrzymuje zrozumiałe komunikaty błędów. |
| Dobry | 7–8 | Portfolio spełnia poziom "dostateczny" oraz dodatkowo: • Projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD) – widać świadome zastosowanie wzorców UX • Zaawansowana responsywność – nie tylko skalowanie, ale dostosowanie układu funkcji do kontekstu urządzenia. • System powiadomień i pomoc kontekstowa – tooltips, onboarding dla nowych użytkowników, komunikaty systemowe w języku biznesowym. • Estetyka premium – nowoczesna typografia, przemyślana hierarchia wizualna, mikrokopie zwiększające użyteczność. |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Portfolio zawiera projekty spełniające kryteria designu klasy korporacyjnej lub produktowej: • Personalizacja interfejsu – użytkownik może dostosować układ, ukryć nieużywane moduły, zmienić motyw. • Dostępność (WCAG 2.1 AA) – projekty uwzględniają kontrast, nawigację klawiaturą, obsługę czytników ekranu. • Badania użyteczności – portfolio zawiera wzmiankę o testach UX lub widać ewolucję projektu na podstawie feedbacku. • Intuicyjność potwierdzona – w portfolio znajdują się referencje klientów podkreślające łatwość wdrożenia i niski próg wejścia dla użytkowników. |

  - Animacje i dynamiczne wizualizacje, interaktywne dashboardy (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Portfolio nie zawiera dynamicznych wizualizacji ani interaktywnych dashboardów. Wykresy są statyczne (obrazy) lub występują tylko tabele. Brak animacji. |
| Niski | 1–3 | Portfolio zawiera podstawowe wykresy (słupkowe, liniowe, kołowe) z wykorzystaniem prostych bibliotek (Chart.js, Google Charts). Występują podstawowe animacje (np. rozwijane menu, fade-in elementów). Dashboardy są statyczne – brak interakcji między wykresami, użytkownik nie może filtrować danych na dashboardzie. |
| Dostateczny | 4–6 | Portfolio demonstruje interaktywne dashboardy z następującymi cechami: • Filtrowanie danych – użytkownik może wybrać zakres dat, kategorie, a wykresy reagują dynamicznie (odświeżenie danych). • Dynamiczne wizualizacje – co najmniej jeden projekt zawiera zaawansowany typ wykresu (mapa ciepła, wykres Gantta, wykres sieciowy). • Animacje przejść – płynne animacje przy zmianie danych (np. słupki „przejadżają” się do nowych wartości). |
| Dobry | 7–8 | Portfolio spełnia poziom "dostateczny" oraz dodatkowo: • Cross-filtering – kliknięcie na element jednego wykresu (np. słupka) filtruje wszystkie pozostałe wykresy na dashboardzie. • Zaawansowana biblioteka wizualizacji – wykorzystanie D3.js, Highcharts, lub komercyjnych rozwiązań (Tableau embedded, Power BI Embedded) z płynną integracją. • Animacje funkcjonalne – animacje nie są tylko ozdobne, ale pomagają zrozumieć zmianę • Wydajność przy dużych zbiorach – wirtualizacja danych, leniwe ładowanie (lazy loading). |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Portfolio zawiera co najmniej jeden projekt z funkcjonalnościami klasy enterprise lub innowacyjnymi: • Dashboard konfigurowalny przez użytkownika – drag & drop widżetów, możliwość dodawania własnych wykresów z poziomu interfejsu. • Wizualizacje przestrzenne (GIS/mapy) z warstwami, zoomem, interaktywnymi znacznikami. • Animacje zaawansowane – przejścia między stanami danych z użyciem interpolacji, wykresy czasu rzeczywistego z płynnym przesuwaniem okna. • Mikrointerakcje – po najechaniu na element pojawiają się szczegółowe dane (tooltipy), efekty hover zwiększające zaangażowanie. • Portfolio zawiera co najmniej dwa projekty z poziomu "dobry", a jeden z nich demonstruje unikalne, niestandardowe podejście do wizualizacji danych (np. niestandardowe wykresy, wizualizacje 3D, storytelling danych). |

Skala oceny: 0 pkt – kryterium niespełnione, 1-3 pkt – niski poziom, 4-6 pkt – dostateczny, 7-8 pkt – dobry, 9-10 pkt – bardzo dobry/wyróżniający

- Koncepcja kreatywna – 40 %

Koncepcja powinna przedstawiać wizję funkcjonalności systemu i jego prezentacji, umożliwiającą:

- wysoką intuicyjność i interaktywność,

- szybki i czytelny przekaz dużej ilości danych,

- duże możliwości wyboru formy i tworzenia zestawów danych,

- elastyczność mechanizmu prezentacji i pobierania danych,

- porównywalność danych w różnych przekrojach,

- sterowalność systemem przez administratora (zmiana słowników, algorytmów) bez konieczności prac programistycznych

Szczegółowe podkryteria dla Kryterium Koncepcja kreatywna – opis (800 słów) + ok. 14 grafik (40 pkt). Punkty za:

  - Łatwość selekcji danych i personalizacja widoków przez użytkownika (10 pkt)

| Niespełnione | 0 | Koncepcja nie porusza tematu selekcji danych ani personalizacji. Wszystkie widoki są statyczne, zaprojektowane sztywno. |
| --- | --- | --- |
| Niski | 1–3 | Koncepcja zakłada jedynie podstawowe sortowanie kolumn i wyszukiwanie "full-text". Personalizacja ogranicza się do wyboru języka lub motywu kolorystycznego. Graficznie brak widoków ustawień profilu użytkownika. |
| Dostateczny | 4–6 | Koncepcja zawiera filtry wielokryterialne (dropdowny, suwaki dat) umożliwiające selekcję danych. Przewidziano możliwość zapisu ulubionych filtrów/zestawów. W grafikach widać interfejs z wyraźnie wydzielonym panelem filtrowania. Personalizacja dotyczy wyboru kolumn w tabeli. |
| Dobry | 7–8 | Koncepcja uwzględnia zarządzanie widokami (zarządzanie perspektywami) – użytkownik może tworzyć, zapisywać i udostępniać innym własne układy dashboardów. Personalizacja obejmuje przeciąganie i upuszczanie (drag & drop) widżetów na dashboardzie oraz wybór typu wizualizacji (lista, wykres słupkowy, linia). W opisie pojawia się koncepcja profilowania użytkownika (różne widoki dla analityka, menedżera, operatora). |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Koncepcja wykracza poza standard: inteligentna selekcja danych z wykorzystaniem predykcyjnych sugestii (system podpowiada często używane filtry). Koncepcja zakłada przechowywanie historii personalizacji oraz możliwość przywracania poprzednich wersji widoku. Graficznie pokazano co najmniej 3 różne konfiguracje tego samego dashboardu dla różnych ról. |

2. Koncepcja panelu administratora – możliwość zmiany algorytmów, API, słowników (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis – cechy koncepcji |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Panel administratora nie został uwzględniony w koncepcji lub ogranicza się do zarządzania użytkownikami (CRUD). |
| Niski | 1–3 | Koncepcja zakłada możliwość edycji słowników (np. statusy, kategorie) przez administratora. API i algorytmy są traktowane jako "zakodowane na stałe". |
| Dostateczny | 4–6 | Koncepcja przewiduje oddzielny panel admina z możliwością zarządzania słownikami oraz parametryzacji algorytmów (np. zmiana progów ostrzegawczych, wag wskaźników). W opisie pojawia się wzmianka o możliwości włączania/wyłączania funkcji (feature flags). API jest dostępne, ale brak koncepcji jego zarządzania w panelu. |
| Dobry | 7–8 | Koncepcja zawiera zaawansowane możliwości konfiguracyjne w panelu admina: • Zmiana algorytmów – administrator może wybrać logikę liczenia wskaźnika (np. średnia krocząca vs. średnia ważona) z poziomu UI, bez ingerencji w kod. • Zarządzanie API – koncepcja przewiduje panel do zarządzania kluczami API, limitami rate, logami zapytań oraz możliwość mapowania endpointów zewnętrznych. • Słowniki wersjonowane – możliwość wprowadzenia słownika z datą obowiązywania. |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Panel administratora stanowi centralne centrum sterowania platformą pokazane na co najmniej 3–4 grafikach. Koncepcja obejmuje: • Projektant algorytmów (no-code) – administrator buduje formuły biznesowe za pomocą edytora wizualnego (przeciągnij warunki, operatory). • API-first design – panel umożliwia publikację nowych endpointów API bez restartu systemu oraz zarządzanie webhookami. • Audyt zmian – pełna historia zmian algorytmów, słowników i konfiguracji API z możliwością rollbacku. |

3. Tworzenie raportów, eksport danych, upload danych przez administratora (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis – cechy koncepcji |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Brak funkcji raportowania, eksportu lub uploadu danych. Koncepcja zakłada tylko przeglądanie danych. |
| Niski | 1–3 | Koncepcja zakłada możliwość eksportu danych do pliku CSV/Excel z pojedynczego widoku (widok "co widzę, to eksportuję"). Upload danych ogranicza się do jednego, szablonowego formatu (np. import XLS z listą użytkowników). Raporty są statyczne – jeden predefiniowany układ. |
| Dostateczny | 4–6 | Koncepcja przewiduje kreator raportów – administrator wybiera kolumny, zakres dat i generuje raport w PDF/Excel. Upload danych obsługuje różne formaty (CSV, XLSX, XML) z walidacją i odrzucaniem błędnych rekordów. W grafikach widoczny jest formularz konfiguracji raportu oraz panel importu z mapowaniem kolumn. |
| Dobry | 7–8 | Koncepcja obejmuje: • Zaawansowane raporty – administrator definiuje raporty zagnieżdżone (podsumowania, grupowania, warunki), a raporty mogą być schedulowane (automatyczne wysyłki mailowe). • Eksport wieloformatowy – XLSX, PDF, DOCX, JSON, XML. • Upload danych – koncepcja przewiduje API do uploadu, obsługę dużych plików (streaming), mechanizm korekty błędów (upload pliku z błędami – możliwość pobrania pliku z zaznaczonymi błędami). |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Koncepcja wprowadza zaawansowane repozytorium raportów: • Szablony raportów – administrator tworzy szablony z parametrami, które użytkownicy końcowi uruchamiają bez potrzeby znajomości struktury danych. • Eksport jako usługa – możliwość definiowania automatycznych publikacji danych do zewnętrznych systemów (SFTP, AWS S3, REST API). • Upload danych z transformacją (ETL) – koncepcja pokazuje, że administrator może definiować reguły transformacji danych podczas importu (mapowanie pól, czyszczenie, deduplikacja). Graficznie pokazano kreator transformacji (UI typu "przeciągnij i dopasuj pola"). |

4. Dodatkowe funkcjonalności (np. matchmaking, alerty technologiczne, analiza trendów) (10 pkt)

| Poziom | Punkty | Opis – cechy koncepcji |
| --- | --- | --- |
| Niespełnione | 0 | Koncepcja nie proponuje żadnych dodatkowych funkcjonalności poza podstawowym CRUD i raportowaniem. |
| Niski | 1–3 | Koncepcja wymienia jedną z funkcji (np. "alerty technologiczne") w formie hasła, ale bez szczegółowego opisu ani wizualizacji. Brak integracji tych funkcji z głównym przepływem pracy. |
| Dostateczny | 4–6 | Koncepcja szczegółowo opisuje co najmniej dwie z trzech kategorii (matchmaking, alerty, analiza trendów) i pokazuje je na grafikach (np. osobny widget z powiadomieniami, wykres trendu z prognozą). • Alerty technologiczne – koncepcja zakłada konfigurowalne progi (np. "jeśli liczba ofert z technologią X spadnie o 20% – alert"). • Analiza trendów – prosta wizualizacja trendu liniowego. |
| Dobry | 7–8 | Koncepcja prezentuje wszystkie trzy obszary w spójny sposób, z wizualizacjami i opisem integracji: • Matchmaking – algorytm dopasowania oparty na wektorach cech (np. projekt ↔ specjalista), z wizualizacją procentowego dopasowania i uzasadnieniem. • Alerty technologiczne – system powiadomień wielokanałowych (email, in-app, webhook), możliwość subskrypcji alertów przez użytkownika, alerty oparte na AI (anomalie). • Analiza trendów – wykorzystanie metod szeregów czasowych, wizualizacja sezonowości, prognozy na kolejne okresy. |
| Bardzo dobry / Wyróżniający | 9–10 | Koncepcja wykracza poza oczekiwania, proponując innowacyjne podejście w co najmniej jednym obszarze i łącząc je w spójny ekosystem: • Matchmaking predykcyjny – system nie tylko dopasowuje do aktualnych kryteriów, ale przewiduje przyszłe dopasowanie na podstawie trendów rozwoju kompetencji. • Alerty technologiczne z wykorzystaniem LLM – koncepcja pokazuje, że alerty zawierają kontekstowe podsumowanie zmian rynkowych generowane przez AI. • Analiza trendów z symulacją – użytkownik może zmienić parametry ("co jeśli") i zobaczyć wpływ na prognozę (scenariusze "what-if"). • Graficznie pokazano dedykowane pulpity dla tych funkcji, a nie tylko pojedyncze widgety. Koncepcja zawiera opis wartości biznesowej każdej z tych funkcji (ROI, oszczędność czasu). |

Skala oceny: 0 pkt – kryterium niespełnione, 1-3 pkt – niski poziom, 4-6 pkt – dostateczny, 7-8 pkt – dobry, 9-10 pkt – bardzo dobry/wyróżniający

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA SZACUNKU CENY

Termin: do dnia 20 kwietnia 2026 r. w formie elektronicznej na adresy e-mail:
robert.blaszczykowski@mrit.gov.pl, justyna.gorzoch@mrit.gov.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

- Cena w PLN brutto, obejmująca wszystkie koszty.

- Zamawiający może zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny.

- Umowa zawierana na podstawie wzorów MRiT.

- Dane stanowią informację publiczną.

IX. KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel.  +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Polityki Kosmicznej.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy, oraz w celach, w których przepisy nakazują nam przechowywać dane: cele archiwalne lub dowodowe.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat, oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Lista wskaźników (poglądowa, która będzie zaktualizowana do czasu uruchomienia postępowania)

Załącznik nr 2 – Lista KIS (będzie podlegać aktualizacji w 2026 r.) oraz RIS

Załącznik nr 3 – Lista technologii kluczowych i krytycznych (robocza)

Załącznik nr 4 – Planowany zakres map innowacji