| Nazwa dokumentu: : Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Rzeczywisty termin osiągnięcia Kamienia milowego „Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją” – 11.2018. W raporcie beneficjent podał 12.2018 . | Proszę o weryfikację i korektę. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka | W raporcie należy uwzględnić: - wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie , jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte” - oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk). | Proszę o weryfikację i korektę. |