# UMOWA nr .....................................

zwana dalej Umową, zawarta w dniu .................................... roku w Olsztynie pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu i przebudowy pomieszczeń Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 
i przebudową pomieszczeń Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, polegających w szczególności na:

- wykonaniu trzech otworów drzwiowych,

- zamurowaniu dwóch otworów drzwiowych,

- wymianie stolarki drzwiowej,

- wykonaniu sufitu podwieszanego,

- wymianie posadzek,

- przebudowie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w celu przystosowania do nowego układu funkcjonalnego,

- szpachlowaniu oraz malowaniu ścian i sufitów.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w zakresie określonym w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym zgodnie z:

- dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót –załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej Załącznik 
nr 2 do Umowy,

- harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym, sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Prace związane z wykonaniem przedmiotu Umowy charakteryzujące się szczególną uciążliwością dla pracowników oraz petentów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (prace o dużym natężeniu hałasu) muszą być wykonywane w godzinach 16:00 – 7:00 w dni powszednie, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku i ostrożności podczas wykonywania przedmiotu Umowy i po jego zakończeniu, dlatego też musi dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych, wszelkiego wyposażenia budynku, jak też, poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco przyległych do remontowanych pomieszczeń ciągów komunikacyjnych, oraz do sprzątnięcia pomieszczeń bezpośrednio przed ich przekazaniem Zamawiającemu.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie w związku z realizacją projektu nr 5/10-2019/OG-FAMI pt. „Legalny pobyt, lepsze jutro 2”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

( 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień ...............................

- Strony Umowy ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót do dnia …………………………………………………………………....

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona Komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót, że przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie wyznaczonego terminu, Komisja w terminie 14 dni ponownie dokona odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót nieusunięcia wad lub niewykonanie robót, ust. 11 stosuje się odpowiednio.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli wady stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,

- żądać obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy.

§ 3

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące części Umowy, uwzględniając wszystkie rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy i usługi), jakie w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostaną wykonane:

- ………………………………………………………...……………………………………,

- ……………………………………………………………………………………………...,

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu dotyczących, w szczególności, niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmiany umowy wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, lub dokonania zmian w takiej umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopię jej zmian.

- W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy, niż przewidziany w ( 5 ust. 5 Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni, licząc od dnia przekazania wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w ( 8 ust. 1 pkt 2 lit. h Umowy.

- Zasady określone w ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym, w przypadku określonym w 
ust. 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- urządzenia i utrzymania terenu budowy,

- wykonania dróg tymczasowych, zajęcia ulic, placów, chodników,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów, niezbędnych przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej, wody i innych mediów Zamawiającego, ustala się następujący sposób określenia kosztów ich zużycia przez Wykonawcę, poprzez wyliczenie zgodnie z następującym wzorem:

Kk

x  = ________  *  In

Iu

gdzie:

x – należność płatna przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

Kk – kwota faktury kosztowej (np. za energię elektryczną), która opłacona została lokalnemu dostawcy mediów przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

Iu – liczba jednostek, za którą obciążony został Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w fakturze kosztowej,

In – liczba jednostek zużytych przez Wykonawcę, wynikająca ze wskazań podlicznika Wykonawcy,

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bieżącej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 egzemplarzach,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych Umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy,

- wykonania tablicy informacyjnej budowy,

- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………. złotych …/100), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, przy czym, nie może ono przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 o więcej, niż 30 %. Ustalenie ilości robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obmiaru robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach w oparciu o wystawione faktury częściowe. Wysokość wynagrodzenia częściowego ustalona będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy za wykonane i odebrane roboty budowlane w nim ujęte. Rozliczenie Umowy nastąpi fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Każdorazowo wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w ramach przedłożonej przez Wykonawcę faktury zostały zaspokojone w całości, oraz potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury oraz kopię dokonanego przelewu należności na rzecz podwykonawcy.

- Faktury, o których jest mowa w ust. 3, regulowane będą w terminie nie dłuższym, niż 
30 dni, licząc od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz dokumentami, o których jest mowa w ust. 4 zdanie drugie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których jest mowa w ust. 4 zdanie drugie, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w art. 143c ust. 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, oraz po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zostały zaspokojone w całości. 
W przypadku, gdy wierzytelność podwykonawcy jest częścią składową faktury końcowej, Wykonawca załączy do niej dokumenty wskazane w ust. 4 zdanie drugie. Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie nie dłuższym, niż 30 dni, licząc od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymienionymi wyżej oświadczaniami podwykonawców oraz ewentualnym potwierdzeniem, o którym jest mowa w ust. 4 zdanie drugie, odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

- W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których jest mowa w § 2 ust. 8 Umowy, zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

- Wartość faktury końcowej nie będzie niższa, niż 5 % wynagrodzenia, o którym jest mowa w ust. 1.

- Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturach, przy czym, spełnienie świadczenia przez Zamawiającego nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zasady określone w ust. 4 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca wystawiając faktury uwzględni postanowienia ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

§ 6

- Zamawiającego reprezentuje na budowie – ……………………………… , pełniący funkcję Inwestora Zastępczego i odpowiadający za pracę wyznaczonych Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy …………………….

- Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiającego na budowie lub kierownika budowy w okresie realizacji Umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania przez Stronę Umowy wprowadzającą zmianę drugiej Strony Umowy na piśmie o wprowadzonych zmianach.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy:

- osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych obejmujące: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.: prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich, osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie, wykonywanie różnego typu podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi; montaż konstrukcji nośnej z profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych,

- osoby wykonujące czynności malarza budowlanego obejmujące: czyszczenie i przygotowanie ścian i innych powierzchni w budynkach do malowania lub tapetowania; wybór i przygotowanie farb w wymaganych kolorach poprzez mieszanie barwników i dodatków; nakładanie lub natryskiwanie farb, lakierów lub podobnych materiałów na powierzchnie, instalacje lub urządzenia w budynkach; nakładanie farb, lakierów i bejc na powierzchnie przy użyciu pędzli, wałków i sprayu; odmierzanie i układanie tapet lub materiałów na ścianach wewnętrznych i sufitach,

- osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące: instalację, konserwację i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji; pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym jest mowa w ust. 4, tj.:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać, w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami tj., w szczególności, bez ich adresów zamieszkania, nr PESEL i wysokości wynagrodzeń. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …….. lat, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia zamontowane lub/i dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji określonemu w ust. 1, chyba że okres gwarancji udzielony przez producentów tych urządzeń będzie krótszy, wówczas wiążącym jest okres gwarancji udzielony przez producentów, przy czym nie może on być krótszy, niż 2 lata.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminów, o których jest mowa w ust. 1 oraz 2, jeżeli dokonał zgłoszenia awarii/wady przed upływem tych terminów.

- Okresy gwarancji, o których jest mowa w ust. 1 i 2 ulegają każdorazowemu przedłużeniu o czas wystąpienia awarii/wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia awarii/wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia awarii/wady.

- W przypadku stwierdzenia awarii/wady w okresie gwarancji Zamawiający:

  - może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy awarii/wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - może żądać od Wykonawcy usunięcia jej w terminie, o którym jest mowa w ust. 6, na koszt Wykonawcy – dotyczy awarii/wady nadającej się do usunięcia,

  - może powierzyć usunięcie awarii/wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli awaria/wada nie zostanie usunięta w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia awarii/wady w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu awarii/wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym, niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia. Przez przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii/wady należy rozumieć przybycie przedstawicieli Wykonawcy na miejsce wystąpienia awarii/wady i przystąpienie do jej usuwania polegające na fizycznym rozpoczęciu naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu.

§ 8

- Strony Umowy ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości:

  - 50.000,00 zł – za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Umowy, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

  - 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub dokończeniu wykonania przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w stosunku do terminu, o którym jest mowa w § 2 ust. 8 Umowy, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

  - 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu, odpowiednio, nieprzystąpienia do usunięcia awarii/wady lub nieusunięcia awarii/wady w terminach, o których jest mowa w § 7 ust. 6 Umowy, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

  - 500,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym jest mowa w § 5 ust. 5 Umowy. Jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia jest dłuższa, niż 30 dni – 25.000,00 zł, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 10.000,00 zł, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

  - 5.000,00 zł – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

  - 200,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których jest mowa odpowiednio w § 3 ust. 4 i 5 Umowy. Jeżeli zwłoka z tytułów, o których jest mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dłuższa, niż 30 dni – 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, począwszy od 31 dnia. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 10.000,00 zł, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

  - 500,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie o podwykonawstwo zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 
30 dni, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 Umowy, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy.

    - Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

    - Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z każdych sum należnych Wykonawcy.

    - Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

§ 9

- Stronom Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

    - wystąpią okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

    - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej, niż 14 dni,

    - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami Umowy,

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni od zaistnienia bądź stwierdzenia podstawy do odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni, licząc od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony Umowy, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy części świadczeń Stron Umowy.

§ 10

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto, tj. kwotę w wysokości ...................................... złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącym 5 lat.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zarówno w okresie jej realizacji, jak też w okresie gwarancji jakości.

- O dokonaniu czynności, o których jest mowa w ust. 4, Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach:

  - wystąpienia robót dodatkowych – skutkujących uprawnieniem Stron Umowy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia robót zamiennych – skutkujących uprawnieniem Stron Umowy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - rezygnacji z części robót budowlanych – skutkującej możliwością zmiany przez Strony Umowy zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron Umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej – skutkującej możliwością zmiany przez Strony Umowy zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie, w stosunku do przewidzianych Umową – skutkujących uprawnieniem Stron Umowy do zmiany zakresu przedmiotu Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony Umowy do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania – skutkującego możliwością skrócenia przez Strony Umowy terminu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, od założonych w dokumentacji projektowej – uprawniającej Strony Umowy do zmiany zakresu przedmiotu Umowy,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony Umowy do zmiany terminu wykonania Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron Umowy wniosku i jego akceptacja przez obie Strony Umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 14

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

§ 15

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy.

Załączniki do Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

Zamawiający 							Wykonawca