|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****.* Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.  Status realizacji kamienia milowego | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn. „Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego w zakresie sesji poprawkowej.”  Nie podano przyczyny przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu | Zmieniono zapisy w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” na:  Planowany. Obecnie trwa pilotaż nowych funkcjonalności do obsługi egzaminu maturalnego, które zostaną również wykorzystane podczas obsługi sesji poprawkowej. Zmiana terminu wykonania zadania wynika z późniejszego zawarcia umowy na zapewnienie docelowej infrastruktury produkcyjnej KSDO, przez co kolejne etapy działań uległy przesunięciu w czasie. |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |